RIADIACI ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR



                                                  [image: image1.jpg]




Ministerstvo životného prostredia SR

Riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie

                                                   






[image: image2.png]



Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF 

pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty)
verzia IV.
[image: image3.png]<

operadny program | Zivotné prostredie




Dátum:






   1.3.2010        
            
                 


Schválil: doc. Ing. Jozef Medveď, PhD. 










minister životného prostredia
O  B  S  A  H
141.Úvod




162.Platnosť príručky




173.Základné informácie




173.1. Základné informácie o procese prípravy a realizácie veľkých projektov


183.2. Financovanie projektu


183.2.1   Pravidlá financovania projektov predložených subjektmi zo súkromného sektora,
 na ktoré sa nevzťahuje poskytnutie štátnej pomoci a ktoré generujú príjmy


234.Projektový zámer veľkého projektu




234.1. Pokyny pre vypracovanie PZ VP


294.2. Pokyny pre predloženie PZ VP


304.3. Proces posudzovania PZ VP


325.Žiadosť o potvrdenie pomoci




325.1. Štúdia uskutočniteľnosti


345.2  Žiadosť o potvrdenie pomoci


386.Žiadosť o NFP




386.1. Pokyny pre vypracovanie žiadosti o NFP


536.1.1 Príloha 2 žiadosti o NFP - Opis projektu a postup pri jeho vypracovávaní


576.2. Pokyny pre predloženie žiadosti o NFP


607.Posudzovanie žiadosti o NFP a schvaľovanie ŽoPP




607.1. Proces posudzovania žiadosti o NFP


637.2. Schvaľovanie ŽoPP a Rozhodnutie EK


647.3. Informácia o potvrdení/ nepotvrdení pomoci


658.Postupy pre podpisovanie zmluvy o poskytnutí NFP




658.1. Zmluva o poskytnutí NFP


668.2. Zmenové riadenie (zmluvy a projektu)


678.3. Ukončenie zmluvného vzťahu


689.Postupy realizácie projektov




689.1. Financovanie projektov


709.2. Monitorovanie


739.3. Verejné obstarávanie


7710. Komunikácia medzi žiadateľmi a RO




7811. Postup pri podávaní a vybavovaní sťažností podaných na RO






Prílohy

1. A Formulár žiadosti pre veľký projekt, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ v slovenskom jazyku
1. B Formulár žiadosti pre veľký projekt, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ v anglickom jazyku

2. Postup pri posudzovaní veľkého projektu z hľadiska lokalít sústavy NATURA 2000
3. Pokyny pre vypracovanie analýzy dopytu projektov vodného hospodárstva (zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie)

príloha 3.1 – Model dopytu
4. Dokumenty k finančno-ekonomickej časti projektu:

4.1  Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of Investment Projects
4.2  PRACOVNÝ DOKUMENT 4 - Príručka metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov

4.3  Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu


príloha 4.3.1     k metodike FA Tabuľková časť


príloha 4.3.2     k metodike FA Tabuľková časť anglická verzia
4.4   Pokyny pre vypracovanie analýzy citlivosti a rizík pre potreby analýzy nákladov a prínosov projektov vodného hospodárstva (zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie)

4.5  Metodika a model pre vypracovanie ekonomickej analýzy v rámci analýzy nákladov a prínosov projektov vodného hospodárstva (zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie).


Príloha 4.5.1 Ekonomický model – zaheslovaný


Príloha 4.5.2 Ekonomický model - nezaheslovaný

5. Zoznam merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých prioritných osí
6. Zoznam merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých horizontálnych priorít
7. Príručka pre užívateľov portálu ITMS
8. Zoznam povinných príloh NFP a ich bližšia špecifikácia
Definície a skratky

Analýza nákladov a výnosov (Cost Benefit Analysis) – nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť podpory z verejných zdrojov) algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných, ale aj napr. hospodárskych, sociálnych, environmentálnych) nákladov a prínosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu;

Centrálny koordinačný organ – ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plní úlohy CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „CKO“);
Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. V podmienkach Slovenskej republiky certifikačný orgán rovnako plní úlohu orgánu zodpovedného za vypracovanie žiadostí o platbu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene Ministerstva financií SR ako klient Štátnej pokladnice;
Cieľ Konvergencia (ďalej len cieľ 1) – cieľ politiky súdržnosti ES umožňujúci podporu zo ŠF za účelom urýchlenej konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov (t.j. ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS) vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie 2000 - 2002 nedosiahol 75 % priemerného HDP EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie) zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania a zlepšovania kvality investícií do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácie a znalostnej spoločnosti, prispôsobivosti na hospodárske a sociálne zmeny, ochrany, zlepšovania životného prostredia a administratívnej efektívnosti. Cieľ Konvergencia je financovaný aj prostriedkami KF v členských štátoch, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 - 2003, nedosiahne 90% priemeru HND EÚ 25;

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ďalej len cieľ 2) – cieľ politiky súdržnosti ES umožňujúci podporu zo ŠF za účelom posilnenia konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom zvýšenia a zlepšenia kvality investícií do ľudského kapitálu, inovácií a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti zamestnancov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie; 

Cieľ Európska územná spolupráca (ďalej len cieľ 3) - cieľ ES zameraný na posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce;

Cieľová skupina – skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt;
Dopad - vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu intervencie;
Európska komisia – najvyšší výkonný orgán Európskej únie s rozsiahlou rozhodovacou právomocou. Navrhuje legislatívu Európskej únie, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských štátoch Európskej únie a zastupuje Európsku úniu voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet Európskej únie (ďalej len „EK“);
Európsky fond regionálneho rozvoja– finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Forma pomoci – pomoc poskytnutá prijímateľovi môže mať formu návratnej pomoci alebo nenávratného finančného príspevku;
Horizontálna priorita NSRR – priorita NSRR, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty;

Investičné výdavky – výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;
Investičný projekt – projekt zameraný predovšetkým na výstavbu a nákup nehnuteľností, technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40% celkových oprávnených výdavkov projektu;
IT monitorovací systém – informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF, systémom RIS a IS Štátnej pokladnice;

Kohézny fond– finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HND na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2001 - 2003 je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;

Kód (ITMS) žiadosti o NFP – 14 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe tohto kódu jednoznačne identifikovateľná v ďalších procesoch schvaľovania žiadosti o NFP. Kód obsahuje informácie aj o začlenení žiadosti o NFP do programovej štruktúry OP. Kód ITMS žiadosti o NFP sa nezhoduje s kódom ITMS projektu;
Lokálna stratégia komplexného prístupu – súbor komplexných projektov, ktoré sú zamerané na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít a sú uplatňované v rámci realizácie HP MRK pri riešení problémov MRK, ktoré generujú synergické pôsobenie na všetky aspekty života rómskej komunity a v konečnom dôsledku pôsobia na skvalitnenie životných podmienok rómskej komunity;
Marginalizované rómske komunity – koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie;
Merateľný ukazovateľ – nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej premennej. Ukazovateľ je tvorený definíciou, mernou jednotkou, časovým vymedzením, počiatočnou hodnotou a požadovanou hodnotou;
Monitorovací výbor pre operačný program– orgán zriadený riadiacim orgánom pre operačný program po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a za schvaľovanie zmien v operačnom programe;
NATURA 2000 – názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a jej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii;

Národný strategický referenčný rámec–  základný programový dokument Slovenskej republiky pre využívanie  fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013. Je to programový dokument členského štátu obsahujúci analýzu situácie vzhľadom na ciele uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 a priority pre dosiahnutie týchto cieľov, vrátane stratégie, plánovaných prioritných činností, ich špecifických cieľov a s tým spojených finančných prostriedkov. Tvorí referenčný nástroj na prípravu programovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre ciele 1 a 2, prípadne aj pre cieľ 3, ak sa tak členský štát rozhodne. V podmienkach SR sa vzťahuje na cieľ  1 a 2;
Nenávratný finančný príspevok – suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Neoprávnené výdavky –  výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovania z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP;

Nezrovnalosť (iregularita) – akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Odborné útvary MŽP SR –  príslušné sekcie a odbory MŽP SR, určené pre konkrétnu oblasť projektov v zmysle prioritných osí, podieľajú sa na posudzovaní jednotlivých štádií vývoja projektu od projektového zámeru veľkého projektu až po žiadosť o NFP; 

Operácia – projekt alebo súbor projektov, ktorý bol vybraný riadiacim orgánom príslušného operačného programu alebo na jeho zodpovednosť podľa kritérií ustanovených monitorovacím výborom a ktorého vykonávanie jedným alebo viacerými prijímateľmi umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, na ktoré sa vzťahuje;

Operačný cieľ – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program – dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou  niektorého štrukturálneho fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (čl. 2 všeobecného nariadenia);

Operačný program Životné prostredie – predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013;

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s hodnotiacimi a výberovými kritériami a obmedzeniami stanovenými všeobecným nariadením, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006 a zmluvou o poskytnutí NFP. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 všeobecného nariadenia a Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008;

Oprávnenosť – je charakterizovaná ako súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci určenými riadiacim orgánom vo výzve na predkladanie žiadostí alebo v ozname resp. písomnom vyzvaní;

Orgán auditu – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program a zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR;

Poskytovateľ pomoci – orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu;
Predmet projektu – cieľ, ktorého dosiahnutie garantuje prijímateľ realizáciou nosných aktivít špecifických pre príslušné opatrenie vyjadrený kľúčovým výstupovým ukazovateľom pre danú oblasť intervencie OP;

Prijímateľ – orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie  projektu poskytované prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu;

Prioritná os – jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013;

Projekt generujúci príjmy – je každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a  priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok;
Projektový zámer veľkého projektu –  základný registračný dokument, ktorý slúži pre prvotné posudzovanie veľkého projektu. Zámer definuje základné ciele projektu s uvedením stručného technického popisu, súladu s národnými pravidlami a politikami ES a s odhadovanými celkovými investičnými nákladmi;
Programový manuál – dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa 2 a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení;

Riadiaci orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR;

Veľký projekt – projekt financovaný z ERDF alebo Kohézneho fondu definovaný v čl. 39 všeobecného nariadenia (č.1083/2006)v platnom znení, ktorého celkové náklady presahujú 25 mil. EUR v sektore životného prostredia a 50 mil. EUR v ostatných sektoroch. Schválenie veľkého projektu si vyžaduje samostatné rozhodnutie EK;
Verejné výdavky – všetky verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby; 

Vlastné zdroje prijímateľa – finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja  NFP - štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja EÚ), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby;
Vykonávacie nariadenie – Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v platnom znení;

Všeobecné nariadenie – Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1260/1999 v platnom znení;
Výdavok – úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov prijímateľa súvisiaci s realizáciou projektu;
Výsledok projektu – okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícií pre užívateľov alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine;
Výstupy projektu – práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska;
Zmluva o poskytnutí NFP– dvojstranný právny úkon stanovujúci zmluvné podmienky, práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu ako poskytovateľa pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP; 

Žiadateľ o NFP – osoba, ktorá žiada o poskytnutie NFP do momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP s riadiacim orgánom resp. do momentu vydania rozhodnutia riadiaceho orgánu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade, ak na strane prijímateľa a riadiaceho orgánu vystupuje tá istá osoba;
Žiadosť o NFP – dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a/alebo povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého riadiaci orgán prijme rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na realizáciu projektu alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.

Terminológia používaná v Príručke vychádza z terminologického slovníka používaného v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktorý je súčasťou strategických dokumentov i v rozšírenej podobe. 
Zoznam používaných skratiek
ANV
Analýza nákladov a výnosov

CKO




Centrálny koordinačný orgán

CO
Certifikačný orgán (MF SR)

ČOV
Čistiareň odpadových vôd
DPH


              Daň z pridanej hodnoty

EIA
Environmental Impact Assessment – posúdenie vplyvov činností na ŽP

EK 

Európska komisia

ERDF

European Regional Development Fund - Európsky fond regionálneho 


rozvoja

ES 

Európske spoločenstvo

EÚ




Európska únia

FIDIC
Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov so sídlom v Ženeve.  
Vypracovala publikácie, ktoré komplexne spracovávajú problematiku 


zjednotenia postupov pri príprave a obstarávaní stavieb a technologických 


zariadení

HDP


              hrubý domáci  produkt
IO

Implementačný orgán

ITMS 

IT monitorovací systém

KF

Kohézny fond

LAU1

              okres

LAU2
              obec

P
Prijímateľ 

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MV 

Monitorovací výbor 
MV pre OP ŽP
 Monitorovací výbor pre operačný program Životné prostredie

MVRR SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

MŽP SR 
Ministerstvo životného prostredia SR

NFP

Nenávratný finančný príspevok
NSRR

Národný referenčný strategický rámec

NUTS 

Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

NUTS I
            členský štát

NUTS II           región

NUTS III          kraj
OKPP



Odbor koordinácie a prípravy projektov
OIP
Odbor implementácie projektov 

OPVIP             Oddelenie prípravy veľkých investičných projektov
OP 
Operačný program  

OP ŽP 

Operačný program Životné prostredie 

PM 
Projektový manažér

PM OP ŽP

Programový manuál Operačného programu Životné prostredie
Príručka     Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty)
PZ VP

Projektový zámer veľkého projektu

RO

Riadiaci orgán
ŠF 

Štrukturálne fondy
ŠU 

Štúdia uskutočniteľnosti
ŽP 

Životné prostredie

ŽoNFP           Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

ŽoP
               Žiadosť o platbu
ŽoPP


             Žiadosť o potvrdenie pomoci
Právny rámec

Medzinárodné dohody

· Zmluva o Európskej únii, 1993;

· Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej, podpísaná dňa 4. októbra 1993. Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 1995 a účinnosť uverejnením v Zbierke zákonov SR dňa 10. júna 1997 vo forme Oznámenia MZV SR č. 158/1997 Z. z.;

· Rámcová dohoda medzi Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky o úprave podmienok pre technický, legislatívny a administratívny rámec, na základe ktorého budú vykonávané opatrenia súvisiace s financovaním programov pomoci v SR, podpísaná dňa 10. mája 1994;

· Zmluva o pristúpení SR k Európskej únii podpísaná dňa 16. apríla 2003.

Základné právne predpisy ES

· Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej aj „všeobecné nariadenie“);

· Nariadenie Rady (ES) č. 284/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia;

· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 zo 6. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov energie v oblasti bývania;

· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1784/1999;

· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009 zo 6. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF

· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS);

· Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/1994;

· Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006,  ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA);

· Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ďalej aj „vykonávacie nariadenie“); 

· Nariadenie Komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja

· Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa v súvislosti        s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde;

· Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;

· Nariadenie Komisie (ES, EURATOM) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom)           č. 1605/
2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev;

· Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi; 

· Rozhodnutie Rady č. 702/2006 zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti.

Základné právne predpisy SR

· Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
· Zákon č. 266/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);

· Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (ďalej aj „zákon o podpore regionálneho rozvoja“);

· Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);

· Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejných prácach“);

· Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej aj „kompetenčný zákon“);

· Zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky“);

· Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o kontrole v štátnej správe“);

· Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o NKÚ“);

· Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);

· Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o správach finančnej kontroly“);

· Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

· Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“);

· Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiaca legislatíva platná pre investičnú výstavbu v SR (ďalej aj „stavebný zákon“);

· Zákon č. 291/2002 Z. Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o Štátnej pokladnici“);

· Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o správe daní a poplatkov“);

· Zákon č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“);

· Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o správnom konaní“);

· Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“);

· Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“);

· Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník “);   
· Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“);

· Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o informačnom systéme verejnej správy“);

· Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“);

· Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „antidiskriminačný zákon“);

· Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o slobode informácií“);

· Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
1. Úvod  

Táto príručka je určená pre žiadateľov, ktorí sa uchádzajú o  NFP pre veľké projekty z ERDF/KF a štátneho rozpočtu v rámci oznamov o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov (ďalej len „oznam“) vyhlásených RO pre OP ŽP, pre projekty ktorých celkové náklady presahujú 25 mil. EUR (tzv. „veľké projekty“).

Príručka je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri príprave veľkého projektu a slúži na orientáciu žiadateľa pri práci s oznamom vrátane jeho príloh a relevantnými programovými dokumentmi. Ustanovenia uvedené v tejto príručke sú záväzné.

Cieľom tejto príručky je poskytnúť žiadateľovi nevyhnutné informácie na to, aby mohol vypracovať a realizovať svoj projekt. Oboznamuje ho s organizačnými a vecnými aspektmi nevyhnutnými na vypracovanie a realizovanie projektu.

Pre komplexné informácie žiadateľom je vybudovaný informačný portál Ministerstva životného prostredia SR, http://www.opzp.sk. Na tejto internetovej stránke sa nachádzajú aktuálne oznamy, potrebné formuláre, príručky, programové dokumenty, súvisiace právne predpisy a ostatné doplňujúce dokumenty a informácie. Okrem toho je MŽP SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor koordinácie a prípravy projektov, Oddelenie prípravy veľkých investičných projektov v zmysle organizačnej štruktúry MŽP SR, gestorom usmerňovania žiadateľov pri príprave veľkých projektov.

Pre získanie finančnej pomoci z ERDF/KF pre veľké projekty prostredníctvom vyššie uvedených oznamov je potrebné v prvej fáze vypracovať projektový zámer veľkého projektu (ďalej len „PZ VP“) a na základe schváleného PZ VP následne vypracovať žiadosť o NFP, ktorej povinnou prílohou bude žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článku 40 nariadenia všeobecného nariadenia v platnom znení (ďalej len „ŽoPP“). 

V príručke záujemca nájde predovšetkým: 

· základné informácie – základné informácie o procese prípravy a realizácie veľkých projektov, financovaní projektu, informáciu v súvislosti so zavedením meny euro,
· pokyny pre žiadateľa v súvislosti s prípravou a predkladaním PZ VP, 

· informácie k procesu schvaľovania PZ VP, 

· pokyny pre žiadateľa v súvislosti s prípravou ŽoPP,

· pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadosti o NFP, 

· informácie k posudzovaniu žiadosti o NFP a schvaľovaniu ŽoPP,

· informácie k postupom pre podpisovanie zmluvy o poskytnutí NFP
· postupy realizácie projektov,

· spôsob komunikácie medzi žiadateľmi a RO
· postupy pri podávaní a vybavovaní sťažností podaných na RO.
Žiadateľ o NFP je pri vypĺňaní dokumentácie povinný riadiť sa okrem príručky najmä nasledovnými dokumentmi:

a) Všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými na národnej úrovni -   Národný  strategický referenčný rámec, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, ktorých aktuálne verzie sú dostupné na internetových stránkach www.nsrr.sk, www.build.gov.sk a www.finance.gov.sk,

b) Operačným programom Životné prostredie (strategický dokument schválený Európskou komisiou),

c) Programovým manuálom Operačného programu Životné prostredie,

d) Usmernením riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013, 
e) Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci Operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1 a 1.2 v programovom období 2007-2013 v SR, schválenými uznesením vlády SR             č. 394/2008 z 11.6.2008, 

f) oznamom o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov a ďalšími podmienkami poskytovania pomoci.
Aktuálne verzie dokumentov uvedených v bodoch b) až f) sú uverejnené na internetovej stránke www.opzp.sk 

Z dôvodu zachovania prehľadnosti, stručnosti a z dôvodu zamedzenia duplicít sa príručka na viacerých miestach odvoláva na vyššie uvedené dokumenty. Vzhľadom na túto skutočnosť je nevyhnutné, aby potenciálni žiadatelia o NFP boli podrobne oboznámení s ich obsahom a aktívne ich spolu s touto príručkou využívali pri vypĺňaní dokumentácie žiadosti o NFP.

Žiadateľ o poskytnutie NFP je zodpovedný za prípravu PZ VP, ŽoPP, žiadosti o NFP a za predloženie žiadosti o NFP a jej povinných príloh RO. V prípade schválenia projektu je zodpovedný za jeho realizáciu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OP ŽP.

Pomoc v rámci oznamov je realizovaná formou NFP za účelom spolufinancovania preukázateľných oprávnených výdavkov bezprostredne súvisiacich s uskutočnenými aktivitami uvedenými v žiadosti o NFP.

Na príspevok z  ERDF/KF nie je v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona o pomoci a podpore právny nárok.

2. Platnosť príručky  
Príručka platí pre oznam zverejnený v rámci OP ŽP v programovom období 2007 - 2013 pre prioritnú osi č. 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.
Táto príručka je otvoreným dokumentom, ktorý bude dopĺňaný podľa skúseností a odoziev z procesu koordinácie prípravy a implementácie veľkých projektov. RO si preto vyhradzuje právo, v prípade vzniku relevantných skutočností upraviť a aktualizovať informácie v príručke. O akejkoľvek aktualizácii resp. úprave tejto príručky bude RO informovať na svojej internetovej stránke. 

Na úvodnej strane príručky je vždy uvedené číslo verzie príručky spolu s dátumom jej platnosti. 

Táto príručka sa vzťahuje iba na projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR, t.j. na veľké projekty.  
Formuláre dokumentov je potrebné si stiahnuť a následne vypĺňať zo stránky www.opzp.sk, na ktorej budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie a aktualizované dokumenty a formuláre.
3. Základné informácie
3.1. Základné informácie o procese prípravy a realizácie veľkých projektov 
Základným predpokladom pre predloženie a schválenie žiadosti o NFP je splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré sú uvedené v ozname, v dokumente „ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“ a tejto príručke. 

Upozorňujeme na skutočnosť, že pri veľkých projektoch všeobecne rozoznávame dva základné typy žiadosti, a to:

1.„žiadosť o potvrdenie pomoci – ŽoPP“, ktorá je prílohou č. XXI resp. XXII vykonávacieho nariadenia v platnom znení. Príloha č. XXI predstavuje „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 Nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“.

Termín „žiadosť o potvrdenie pomoci“ sa vzťahuje na proces prípravy tejto žiadosti, t.j. proces, ktorý začína predložením PZ VP a končí vypracovaním finálnej ŽoPP. Na základe tejto ŽoPP vydáva EK rozhodnutie o spolufinancovaní projektu. Formuláre ŽoPP v slovenskom a v anglickom jazyku sú prílohou č.1A a 1B tejto príručky. 

2. „žiadosť o NFP“, predstavuje dokument, ktorý pozostáva z formuláru a jeho povinných príloh, prostredníctvom ktorého po skončení procesu prípravy ŽoPP (t.j. vypracovanie finálnej ŽoPP) žiadateľ požiada o poskytnutie NFP. Jednou z povinných príloh žiadosti o NFP je práve finálna verzia ŽoPP. 

Žiadosť o NFP obsahuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely hodnotenia žiadosti o NFP a prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré sú dôležité pre potreby výkazníctva                  a monitorovania na centrálnej úrovni prostredníctvom ITMS.
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP je súčasťou formulára žiadosti o NFP, ktorý je zverejnený v rámci oznamu.
Upozorňujeme, že pred samotným vyplnením formulára žiadosti o NFP a doložením všetkých jeho povinných príloh je potrebné splniť všetky náležitosti procesu vypracovania PZ VP, vypracovania ŠU a ŽoPP. Tieto procesy, ako aj výstupy z nich sú uvedené v kapitolách 4 a 5. 

K základným podmienkam poskytnutia pomoci ďalej patrí splnenie formálnych a odborných náležitostí. Medzi formálne náležitosti patrí splnenie kritérií oprávnenosti projektu, t.j. oprávnenosti žiadateľa, oprávnenosti miesta realizácie projektu a oprávnenosti projektovej aktivity a kritérií úplnosti PZ VP a žiadosti o NFP. 

Žiadateľ, resp. budúci prijímateľ, musí zároveň preukázať, že disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami potrebnými na spolufinancovanie projektu, pričom tieto prostriedky môžu byť z vlastných zdrojov žiadateľa alebo z iných zdrojov, napr. bankové úvery.

Zmluvy o dielo na stavebné práce budú uzatvárané pri líniových stavbách a stavbách s nenáročným technologickým vybavením v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC (červená kniha – vydanie r. 1999) a pri stavbách s náročným technologickým vybavením (napr. ČOV, veľké úpravne vôd, a pod.) v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha – vydanie r. 1999 alebo červená kniha, prípadne strieborná kniha). 

Znenie štandardných súťažných podkladov na výber zhotoviteľa diela (vrátane návrhu zmluvy, technických špecifikácií, metodológie merania, a iné) a súťažných podkladov na výber nezávislého stavebného dozoru bude umiestnené na informačnom portáli RO.

Pre úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutná dôkladná príprava projektovej dokumentácie prostredníctvom projekčnej firmy. Žiadateľom sa odporúča pri uzatváraní zmluvy s projekčnou firmou, aby vyžadovali jej poistenie proti škodám spôsobených ich činnosťou až do výšky finančnej alokácie na projekt.
3.2.  Financovanie projektu
Základným koncepčným a strategickým dokumentom vo vzťahu k financovaniu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 je dokument „Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013“. 

Ďalším dokumentom relevantným v tejto oblasti je materiál „Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013“. Tieto dokumenty, ako aj ich prípadné aktualizácie, sú publikované na web stránke Ministerstva financií SR. 
3.2.1   Pravidlá financovania projektov predložených subjektmi zo súkromného sektora, na ktoré sa nevzťahuje poskytnutie štátnej pomoci a ktoré generujú príjmy
V zmysle „Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“ platia v programovom období 2007 – 2013 pre poskytovanie pomoci z prostriedkov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a národných verejných zdrojov za splnenia ustanovení vyplývajúcich z čl. 53 všeobecného nariadenia v platnom znení nasledovné pravidlá financovania pre projekty mimo schém štátnej pomoci (t.j. na ktoré sa nevzťahuje poskytnutie štátnej pomoci), kde sa stanovuje podiel:

· zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na úroveň 85,0% z celkových oprávnených verejných výdavkov;

· k podielu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (vrátane prípadného prevzatia štátnej záruky za úver od medzinárodných finančných inštitúcií) v celkovom podiele doplňujúcom 95,0 % z celkových oprávnených výdavkov, ak je prijímateľom subjekt súkromného sektora
 (vrátane mimovládnych organizácií), ktorý v rámci aktivít projektu nie je účastníkom hospodárskej súťaže

Žiadateľ – súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci
	Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci
	Celkové oprávnené výdavky = 100%

	
	Zdroje EÚ
	Národné verejné zdroje
	Súkromné zdroje

	
	ERDF alebo Kohézny fond
	štátny rozpočet
	žiadateľ

	
	80,75 %
	14,25 %
	5,0 %


V prípade, ak projekt, na ktorý sa nevzťahuje poskytnutie štátnej pomoci, predloží subjekt zo súkromného sektora, príspevok z ERDF alebo Kohézneho fondu sa stanovuje vo výške 80,75%, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 14,25% a príspevok prijímateľa vo výške 5,0% z celkových oprávnených výdavkov. 

Pre projekty generujúce príjmy sa v zmysle čl. 55 na určenie miery pomoci z fondov používa tzv. metóda „medzery vo financovaní“ (resp. finančného gapu).
Na základe vykalkulovanej výšky medzery vo financovaní dochádza pri projektoch generujúcich príjmy k zníženiu výšky celkových oprávnených výdavkov projektu. Na rozdiel od programového obdobia 2004 – 2006 sa pri projektoch generujúcich príjmy namiesto miery spolufinancovania upravujú oprávnené výdavky projektu tak, aby sa príspevok z fondov uviedol do vzťahu s výnosmi vytvorenými v rámci projektu.

Stanovenie, resp. úprava oprávnených výdavkov podľa článku 55 ods. 2 zabezpečuje, že projekt má dosť finančných zdrojov na svoju realizáciu a bráni tomu, aby bola žiadateľovi poskytnutá neprimeraná výhoda, t. j. nadmerné financovanie projektu.

Zo zníženej výšky oprávnených výdavkov sa následne počíta výška nenávratného finančného príspevku. Výsledný podiel nenávratného finančného príspevku na celkových oprávnených výdavkoch (neznížených na základe výšky medzery vo financovaní) sa označuje ako „intenzita pomoci“.
Pri stanovovaní výšky NFP zo zníženej výšky oprávnených výdavkov sa vychádza z percentuálnych podielov financovania podľa typu žiadateľa. 

Predkladatelia projektov generujúcich príjmy sú povinní vypracovávať analýzu nákladov a výnosov (ďalej len „ANV“) ktorá je povinnou prílohou ŽoPP. Súčasťou ANV je aj finančná analýza.
RO pre OP ŽP za týmto účelom vydal dokument s názvom „Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu“ (zverejnený na stránke www.opzp.sk ako príloha 4.3. Príručky), v ktorom je okrem postupu na vypracovanie finančnej analýzy projektu popísaný aj zjednodušený postup určenia výšky medzery vo financovaní pre projekty generujúce príjmy. 

Výška medzery vo financovaní, ako aj intenzita pomoci a výška NFP, sú v tabuľkovej časti uvedenej metodiky (príloha 4.3.1 a 4.3.2 Finančná analýza) vykalkulované automaticky po vyplnení všetkých potrebných vstupných údajov žiadateľom, bez potreby ďalších výpočtov zo strany žiadateľa.
Zároveň, ak je to relevantné, sa financovanie oprávnených prijímateľov v rámci operačného cieľa 1.1 a 1.2 bude uskutočňovať v súlade s „Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci Operačného programu Životné prostredie Prioritnej osi 1 Operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike“, schválenými bodom A.1 uznesenia vlády SR č. 394/2008. Uvedené podmienky tvoria prílohu č. 5 PM OP ŽP. 

Časť „Špecifické podmienky pre prevádzkové zmluvy“ stanovuje podmienky financovania v prípade využitia existujúcej prevádzkovej zmluvy s prevádzkovateľom s účasťou súkromného kapitálu na prevádzkovanie infraštruktúry spolufinancovanej z finančných prostriedkov ES a ŠR SR v programovom období 2007 – 2013 nasledovne: 

· ak účinnosť takejto zmluvy je do 31. 12. 2017, spolufinancovanie bude v plnej výške tak, ako je definované v OP ŽP;

· ak účinnosť takejto zmluvy je do 31. 12. 2020, budú do výpočtu pre určenie výšky NFP zahrnuté výdavky len do výšky 60 % celkových oprávnených výdavkov* príslušného projektu (*oprávnené výdavky v zmysle článku 55 všeobecného nariadenia v platnom znení);

· ak účinnosť takejto zmluvy je do 31. 12. 2022, budú do výpočtu pre určenie výšky  NFP zahrnuté výdavky len do výšky 30 % celkových oprávnených výdavkov* príslušného projektu (*oprávnené výdavky v zmysle článku 55 všeobecného nariadenia v platnom znení);

· ak účinnosť takejto zmluvy je po 31. 12. 2022, nie je možné príslušný projekt financovať z OP ŽP. 

Uvedené podmienky financovania v prípade využitia existujúcej prevádzkovej zmluvy s prevádzkovateľom s účasťou súkromného kapitálu sú už automaticky zahrnuté do výpočtu pre určenie výšky NFP v tabuľkovej časti finančnej analýzy (príloha 1 a 2 Finančná analýza – tabuľková časť).  

3.3. Informácia v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro a o zmene a doplnení niektorých zákonov je nevyhnutné všetky finančné údaje uvádzať v mene euro. 

Z uvedeného dôvodu je prílohu II ŽoPP(ANV) potrebné predložiť v nasledovnej forme:     

·     Všetky vstupné údaje v textovej a tabuľkovej časti finančnej analýzy musia byť uvedené v eurách a zaokrúhlené s presnosťou na dve desatinné miesta (podľa § 2, ods.3 zákona 659/2007 Z.z.), s výnimkou jednotkových cien uvedených vo finančnej analýze, ktoré je potrebné uvádzať  s presnosťou najmenej na tri desatinné miesta. 

·     Jednotkové ceny, ktoré sú vyjadrené v slovenskej mene a ktoré slúžia ako veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných súm, nepodliehajú po prepočte na eurá zaokrúhľovaniu (ak hodnota jednotkovej ceny po prepočte je 1,327756 EUR, do finančnej analýzy je potrebné uviesť hodnotu minimálne 1,327 EUR). Pre ceny vodného a stočného platia osobitné pravidlá. Jednotkové ceny vodného a stočného, jednotkové ceny tepla a jednotkové ceny elektriny a plynu v eurách sa zaokrúhľujú matematicky najmenej na štyri desatinné miesta (ak hodnota jednotkovej ceny po prepočte je 1,327756 EUR, do finančnej analýzy je potrebné uviesť hodnotu minimálne 1,3278 EUR).

·     V prípade, že ide o jednotkové ceny, ktoré neboli konvertované, t.j. prepočítané z SKK na EUR (t.j. žiadateľ má jednotkové ceny k dispozícii iba v eurách), je potrebné stanoviť jednotkové ceny s presnosťou min. na tri desatinné miesta v súlade so všeobecnými pravidlami zaokrúhľovania, pokiaľ nebude všeobecne záväzným právnym predpisom upravené inak. 

Problematika prechodu na menu Euro sa týka aj nasledovných príloh žiadosti o NFP:

Príloha 6 – Doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľa vo výške rozdielu medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a požadovanou výškou NFP:

- záväzné vyhlásenie najvyššieho orgánu žiadateľa (v prípade akciových spoločností je postačujúce záväzné vyhlásenie predstavenstva),  že schvaľuje predloženie žiadosti o NFP – je potrebné doložiť záväzné vyhlásenie najvyššieho orgánu žiadateľa s finančnými údajmi uvedenými v eurách a zaokrúhlenými s presnosťou na dve desatinné miesta;
- v prípade zabezpečenia spolufinancovania z vlastných zdrojov je potrebné doložiť výpis z účtu žiadateľa v eurách nie starší ako 1 mesiac ku dňu podania žiadosti o NFP preukazujúci, že žiadateľ disponuje finančnými prostriedkami vo výške rozdielu medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a požadovanou výškou NFP;
- v prípade zabezpečenia spolufinancovania z úverových zdrojov je potrebný relevantný doklad vydaný na žiadateľa potvrdzujúci záujem banky podieľať sa na spolufinancovaní predkladaného projektu nie starší ako 3 mesiace – je potrebné doložiť relevantný doklad s finančnými údajmi uvedenými v eurách a zaokrúhlenými s presnosťou na dve desatinné miesta.  

Príloha 16 - Vydané právoplatné stavebné povolenie pri líniových stavbách a stavbách s nenáročným technologickým vybavením spolu s kompletnou dokumentáciou predloženou na príslušný stavebný úrad vrátane rozpočtu stavby podľa výkazu výmer.
Príloha 17 – Vydané právoplatné územné rozhodnutie alebo vydané právoplatné stavebné povolenie pri stavbách s náročným technologickým vybavením (napr. ČOV, veľké úpravne vôd a pod.) spolu s kompletnou dokumentáciou predloženou na príslušný stavebný úrad.
A) Projekt pred verejným obstarávaním

Všetky finančné čiastky, vrátane jednotkových cien, musia byť uvedené v eurách a zaokrúhlené s presnosťou na dve desatinné miesta. Rozpočet stavby vrátane výkazu výmer v eurách je potrebné doložiť potvrdený autorizovaným projektantom. 
B) Projekt, kde už bolo vykonané verejné obstarávanie (podľa zákona č. 25/2006 Z.z.)

V rozpočte budú prepočítané konverzným kurzom len jednotkové ceny. Počet desatinných miest je minimálne 3 desatinné miesta (pričom jednotkové ceny sa po prepočte zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu uvádzajú tak, že jednotkové ceny uvedené v eurách majú spravidla najmenej o jedno desatinné miesto viac ako rovnaké jednotkové ceny uvedené v slovenských korunách). V tlačenej forme rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, musia byť vytlačené všetky desatinné miesta, s ktorými sa počíta cena položky. Všetky položky rozpočtu budú vypočítané ako násobok množstva a jednotkovej ceny v EUR. Výsledkom bude cena položiek v EUR, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Jednotlivé skupiny položiek rozpočtu, resp. súhrnný rozpočet budú vypočítané ako súčet jednotlivých položiek v EUR. NEPREPOČÍTAVAŤ KONVERZNÝM KURZOM CENY POLOŽIEK ANI CELKOVÚ CENU PÔVODNÉHO ROZPOČTU V SKK. 

V prípade vykonania verejného obstarávania pred 1. 1. 2009 (ak zmluva o dielo aj vytendrovaný rozpočet sú v mene SKK), je potrebné doložiť rozpočet, ktorý je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, v mene SKK (potvrdený autorizovaným projektantom) a súčasne rozpočet v mene EUR (v zmysle bodu B) potvrdený štatutárnym orgánom žiadateľa. V súvislosti s prepočtom na menu euro odporúčame uzatvoriť dodatok k Zmluve o dielo.    

Príklad:

	Popis
	Množstvo
	MJ
	Jednotková cena              v SKK (JC)
	Spolu v SKK (množstvo*JC v SKK)
	Jednotková cena v EUR
	Spolu v EUR (množstvo*JC v EUR) - správne

	Zemné práce
	1 047,00
	 m3
	40,00
	41 880,00
	1, 327756...
	1 389,37 

	
	
	
	
	
	1, 327

(minimálne)
	

	Rúra 
	1 047,00
	 m
	40,00
	41 880,00
	1,327
	 1 389,37

	
	
	
	
	
	
	

	Spolu
	 
	 
	 
	83 760,00
	 
	2 778,74

	
	
	
	
	
	
	


Iné prílohy - Podporná dokumentácia k stanoveniu výdavkov projektu (napr. ponuky a cenníky dodávateľov zariadení, kópie zmlúv uzatvorených s odberateľmi, ponuky z realizovaného prieskumu trhu a pod.), znalecké posudky, marketingové štúdie, kúpne zmluvy, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, a pod. – finančné údaje je potrebné uviesť v eurách  a zaokrúhlené s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Vzhľadom na ustanovenia zákona č. 659/ 2007 Z. z. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov všetky finančné čiastky uvádzané v predkladaných dokumentoch je žiadateľ povinný zaokrúhliť s presnosťou na dve desatinné miesta, s výnimkou tých finančných čiastok, kde je v zmysle zákona, resp. iných všeobecne záväzných právnych predpisov, uvedená povinnosť zaokrúhľovať na tri desatinné miesta, resp. 4 desatinné miesta.

Žiadateľ je povinný pri akomkoľvek prepočte  používať základnú hodnotu na prepočet slovenskej koruny na euro, tzv. konverzný kurz.  

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SK
RO si zároveň dovoľuje žiadateľov upozorniť, že v prípade, ak v rámci predloženej žiadosti o NFP si žiadateľ bude uplatňovať ako oprávnený výdavok taký výdavok, ktorý už bol zrealizovaný a uhradený pred 1. 1. 2009 v slovenských korunách, jeho refundácia po schválení žiadosti o NFP v rámci žiadosti o platbu sa uskutoční v eurách, a to spôsobom ustanoveným v Usmernení MF SR č. 15/2008-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013, resp. jeho aktualizácii.  

Rozdiely pri prepočte na euro vzniknuté zo zaokrúhľovania v medziach pravidiel pre zaokrúhľovanie pri prechode na euro, a to tak v žiadosti o NFP, ako aj v žiadostiach o platbu v prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku, nezakladajú na žiadnej zo strán bezdôvodné obohatenie ani škodu a takýto rozdiel zo zaokrúhľovania nezakladá právo na náhradu.
4. Projektový zámer veľkého projektu
PZ VP slúži ako základný registračný dokument a dokument pre prvotné posudzovanie veľkého projektu. PZ VZ definuje základné ciele projektu s uvedením stručného technického popisu, súladu s národnými pravidlami a politikami ES a s uvedením odhadovaných celkových investičných nákladov. Formulár PZ VP je prílohou oznamu.

4.1.  Pokyny pre vypracovanie PZ VP
V predpísanom formulári PZ VP vyplňte všetky požadované údaje. Nižšie je uvedený postup pri vypĺňaní jednotlivých časti PZ VP.
1. Informácie o žiadateľovi
Uveďte všetky požadované údaje o subjekte, ktorý žiada NFP, t.j. o žiadateľovi. 

Kolónky „PSČ“ a „Obec“ vyplňte v súlade s aktuálne platnými číselníkmi Štatistického úradu SR; www.statistics.sk
Kolónku „Právna forma“ vyplňte podľa aktuálne platných právnych foriem číselníka  Štatistického úradu SR; www.statistics.sk.

2. Kontaktná osoba pre projekt (adresa na doručenie)


Kontaktná osoba je osoba, ktorá prijíma korešpondenciu a komunikuje s RO v súvislosti s predloženým PZ VP. 
Uveďte všetky požadované údaje o kontaktnej osobe pre projekt, pričom v kolónke „Adresa (vrátane PSČ)“ uveďte kontaktnú adresu – PSČ, obec (výber z platného číselníka NUTS), ulicu, číslo, štát.
V kolónke „Funkcia“ uveďte funkciu kontaktnej osoby. V prípade, že kontaktná osoba pre projekt nie je zamestnancom žiadateľa, do kolónky uveďte „externý pracovník“.
3. Štatutárny orgán žiadateľa
Uveďte všetky požadované údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.
V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých členov štatutárneho orgánu. V prípade potreby tabuľku zopakujte.

Táto časť je zameraná na získanie údajov o štatutárnom orgáne žiadateľa, t.j.:

· uveďte titul/-y, meno a priezvisko, všetkých členov štatutárneho orgánu (napr. podľa výpisu z obchodného registra alebo podľa iného relevantného dokumentu).

· uveďte telefónny kontakt, fax a e-mailovú adresu jednotlivých členov štatutárneho orgánu.
4. Názov projektu
Do tejto časti uveďte oficiálny názov projektu. V prípade, že sa oficiálny názov projektu v PZ VP opakuje, dbajte na to, aby bol používaný rovnako, alebo si zvoľte a v tejto kolónke uveďte aj skrátený názov projektu a taktiež dbajte, aby bol používaný rovnako. Oficiálny názov projektu je potrebné obmedziť na maximálne 120 znakov.
5. Priradenie projektu k programovej štruktúre
V zmysle PM OP ŽP priraďte projekt k jednému alebo podľa potreby k viacerým operačným cieľom v rámci danej prioritnej osi.
6. Typ projektu
V tejto časti špecifikujte o aký typ projektu ide v zmysle nasledujúcich definícií:

· Samostatný projekt je séria prác s presnou technickou funkciou a s identifikovaným cieľom/cieľmi.

· Etapa projektu je technicky a finančne nezávislá časť investičného projektu, skladajúceho sa z viacerých etáp.

· Skupina projektov je niekoľko projektov umiestnených v tej istej programovej oblasti, uskutočňovaných v rámci jedného globálneho plánu pre určenú oblasť (spádovú oblasť) a kontrolovateľných jedným orgánom zodpovedným za koordináciu a monitoring.

7. Miesto realizácie projektu 

Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto  realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vypĺňa vždy, nižšie úrovne LAU 1 a LAU 2 sa vypĺňajú, ak sú jednoznačne určiteľné. Tieto úrovne (t.j. región, VÚC, okres a obec) sa vyplnia podľa Štatistických územných jednotiek v databáze Štatistických klasifikácií STAKLAS Štatistického úradu SR na str:

http://www.statistics.sk/wmetis/klas_s/index.jsp. 

Ak sa projekt realizuje na viacerých miestach, vyplňte túto časť pre všetky miesta realizácie projektu.

Existenciu marginalizovaných komunít vyplňte podľa Atlasu rómskych osídlení http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556.  
8. Ciele projektu

V prvej kolónke uveďte aká je východisková situácia v mieste realizácie projektu v súčasnosti a aké sú hlavné potreby a problémy v záujmovom území projektu. 

V druhej kolónke definujte hlavný cieľ projektu, ktorým projekt napĺňa cieľ danej prioritnej osi a uveďte konkrétny cieľ/ciele projektu, ktorým/i projekt napĺňa príslušný operačný cieľ a skupiny oprávnených aktivít príslušného operačného cieľa v súlade s OP ŽP/PM OP ŽP. Dbajte taktiež na to, aby tieto ciele boli definované aj vo väzbe na identifikované hlavné potreby a problémy v záujmovom území projektu.

V tretej kolónke uveďte aké projekty už boli v mieste realizácie projektu, resp. v záujmovom území projektu a v regióne realizované, prípadne sa realizujú pre zabezpečenie lepšieho stavu/ vyriešenie uvedených hlavných problémov a uveďte akú majú súvislosť s predloženým PZ VP.

9. Popis projektu

V tejto časti PZ VP je priestor pre popis projektu, je to dôležitá a najrozsiahlejšia časť PZ VP. Rozsah popisu projektu nie je stanovený, avšak odporúčame, aby boli uvedené informácie komplexné, konkrétne a čo možno najpodrobnejšie.
V prvej kolónke zadefinujte a detailne popíšte jednotlivé časti a aktivity projektu spolu s miestom ich realizácie a uveďte ako sa realizáciou týchto aktivít dosiahne hlavný cieľ a konkrétny cieľ/ciele projektu. Ďalej uveďte spôsob realizácie projektu vrátane popisu technického a technologického riešenia projektu, spôsob zabezpečenia funkčnosti, etapizáciu a nadväznosť projektu na existujúcu environmentálnu infraštruktúru. Ďalej uveďte do akej miery projekt prispeje k riešeniu potrieb a problémov územia identifikovaných v predchádzajúcej časti.

V druhej kolónke popíšte ostatné etapy projektu, relevantné iba v prípade ak ste označili kolónku „Etapa projektu“ v časti 6 PZ VP. Samostatne pre každú etapu projektu uveďte jej cieľ, detailne charakterizujte aktivity, vrátane miesta ich realizácie a uveďte akým spôsobom etapa prispieva k riešeniu hlavných problémov a potrieb územia. Zároveň pre všetky tieto etapy uveďte plánovaný začiatok a  koniec ich realizácie. 

10. Prínos projektu k dosiahnutiu Operačného(-ných) cieľa(-ov)

Popíšte predpokladané prínosy projektu k dosiahnutiu operačného(-ných) cieľa(-ov) s použitím merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 tejto príručky. Ukazovatele uvedené v tejto prílohe tučným písmom, ktoré sa vzťahujú na aktivity projektu, je žiadateľ v tejto časti PZ VP povinný použiť. 

11. Prínosy projektu

Konkrétne popíšte ostatné environmentálne a socio-ekonomické prínosy projektu po jeho realizácii. Podľa možnosti tieto prínosy kvantifikujte.

12. Stupeň rozpracovania projektu

Uveďte dokumentáciu, štúdie, prieskumy a iné materiály, ktoré boli doposiaľ vypracované, rozhodnutia a povolenia, ktoré už boli vydané, resp. aj dokumentáciu (štúdie, prieskumy a iné materiály) rozhodnutia a povolenia, ktoré sú v štádiu vypracovania/získania. 

Pre všetky materiály, resp. rozhodnutia a povolenia uveďte rok ich vypracovania, resp. získania, presný názov a autora, resp. orgán, ktorý ich vydal.

13. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
V tejto časti zhodnoťte svoje administratívne, odborné a technické kapacity, resp. popíšte, akým spôsobom bude zabezpečená realizácia projektu. V prvej kolónke zároveň uveďte, kto bude zodpovedný za prípravu projektu a za riadenie a kontrolu počas jeho realizácie. 
V poslednej kolónke uveďte zoznam projektov s obdobným zameraním riešených za posledných 5 rokov a vyjadrite sa k skúsenostiam žiadateľa v danej oblasti.

14. Súlad s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi

V prvej kolónke sa zamerajte na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti. Uveďte, ak relevantné, predovšetkým v nadväznosti na príslušné záväzky SR v danej oblasti. Platná legislatíva SR je uvedená na stránke MŽP SR www.enviro.gov.sk. Platná legislatíva EÚ je uvedená na stránke http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm.

V druhej kolónke uveďte a špecifikujte súlad s národnými strategickými dokumentmi, ako napr. Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, Národný environmentálny akčný program II., Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Strategický plán regionálneho rozvoja SR, Národný plán regionálneho rozvoja SR. Ďalej uveďte a špecifikujte súlad s príslušnými sektorovými dokumentmi ako napr.: 

· Koncepcia územného rozvoja Slovenska,

· Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,

· Vodný plán SR,

· Plán rozvoja verejných vodovodov verejných kanalizácií pre územie SR,

· Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010,

· Energetická politika SR,

· Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie,

· Koncepcia využitia poľnohospodárskej e lesníckej biomasy na energetické účely,

· Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010,

· Investičná stratégia odstraňovania environmentálnych záťaží,

· Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku,

· Aktualizovaný akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 2003-2010,

· Koncepcia ochrany prírody a krajiny.
V tretej kolónke uveďte súlad s regionálnymi dokumentmi (Regionálnym plánom rozvoja, Programom rozvoja kraja (Koncepciou rozvoja kraja), územným plánom, Územným systémom ekologickej stability (ÚSES), Plánom manažmentu povodia, a iné) a podporte tvrdenia konkrétnymi referenciami na texty jednotlivých dokumentov. Pre všetky citované regionálne dokumenty uveďte ich presný názov, rok vydania a orgán, ktorý ich vydal.

15. Súlad s horizontálnymi prioritami

V tejto časti charakterizujte príspevok projektu k realizácii horizontálnych priorít, ktoré boli stanovené v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na obdobie 2007 – 2013 a na jeho základe zadefinované aj v OP ŽP. Ide o nasledujúce štyri horizontálne priority: 

1. Rozvoj informačnej spoločnosti - podpora zavádzania a využívania informačno– komunikačných technológií, šírenia informácií prostredníctvom elektronických médií, digitálnej gramotnosti a zručnosti;

2. Trvalo udržateľný rozvoj - rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jednej z kľúčových podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a ekonomiky SR v období rokov 2007 – 2013. Cieľom uvedenej priority je zabezpečiť, aby výsledný efekt intervencií financovaných z fondov EÚ synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj v jednote jeho všetkých zložiek, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej;

3. Marginalizované rómske komunity – podpora opatrení zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia a optimalizácie infraštruktúry (vrátane environmentálnej infraštruktúry) rómskych osídlení, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb;

4. Rovnosť príležitostí:

· dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo iná sexuálna orientácia;

· eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie

zabezpečenie predchádzania všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie.

V časti 15 A Rozvoj informačnej spoločnosti uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť, najmä na zavádzanie a využívanie informačno-komunikačných technológií, využitie internetu a podporu šírenia informácií elektronickou formou. Ak áno, stručne a výstižne špecifikujte ako. Zároveň uveďte predpokladanú výšku výdavkov, ktoré budú použité na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti informačných technológií (IT).

Ak ste vyznačili, že Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť, je nevyhnutné vybrať do  kolónky 15 A  minimálne 1 ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu vyplnením ich východiskovej a plánovanej hodnoty v zmysle a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 6 tejto príručky. 
V prípade, ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority a túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority rozvoj informačnej spoločnosti. 
V časti 15 B Trvalo udržateľný rozvoj uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority  trvalo udržateľný rozvoj. Ak áno, stručne a výstižne špecifikujte akým spôsobom. Pri identifikácii príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) je potrebné brať do úvahy, že  k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj prispeje projekt, v ktorého prípade   jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť sú použité na zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálnu solidaritu a inklúziu a vyrovnaný regionálny rozvoj. Podrobnejšiu špecifikáciu čiastkových cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj nájdete na stránke:  

http://sepavs.vlada.gov.sk/7589/horizontalna-priorita-trvalo-udrzatelny-rozvoj-2007-2013.php , a to v aktuálnej verzii dokumentu Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013, kapitola 4. Zároveň je potrebné rešpektovať aj relevanciu prioritných osí jednotlivých operačných programov, obsiahnutú v prílohe č. 1 uvedeného dokumentu, kde sú vo vzťahu k jednotlivým prioritným osiam Operačného programu Životné prostredie identifikované príslušné ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj ( v číslovaní uvedenom v kapitole 4.).

Za účelom konkretizácie Vášho tvrdenia zároveň uveďte, či a akým spôsobom Vás projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 274/2005. Materiál je zverejnený na stránke: (http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/171BAC19741F61DBC125703B003A01AE?OpenDocument). Uveďte číslo a názov hlavnej úlohy (v materiáli sú tieto úlohy uvedené pod číslom 1. – 14.) a v prípade možnosti aj číslo a názov konkrétnej úlohy v jej rámci, k realizácii ktorej Váš projekt prispieva.  

Ak ste vyznačili, že Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj, je nevyhnutné vybrať do  kolónky 15 B  minimálne 1 ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu vyplnením ich východiskovej a plánovanej hodnoty v zmysle a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 6 tejto príručky. 
V prípade, ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority a túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 B. Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj. 
V časti 15 C Marginalizované rómske komunity uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. Ak áno, stručne špecifikujte aký. Zároveň uveďte informácie o lokalizácii osídlenia (intravilán, extravilán) a polohe osídlenia (integrované/rozptýlené, integrované/koncentrované, osídlenie na okraji obce/mesta, osídlenie mimo obce/mesta). Pri vypĺňaní týchto údajov postupujte podľa Atlasu rómskych osídlení (http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556).
Ak ste vyznačili, že Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, je nevyhnutné vybrať do  kolónky 15 C  minimálne 1 ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu vyplnením ich východiskovej a plánovanej hodnoty v zmysle a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 6 tejto príručky. 
V prípade, ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority a túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 C. Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. 

V časti 15 D Rovnosť príležitostí uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí. Globálnym cieľom tejto horizontálnej priority  je zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Táto horizontálna priorita sa zameriava na podporu potierania diskriminácie na základe pohlavia a rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. Princíp rodovej rovnosti je analytický a rozhodovací postup, pri ktorom všetky koncepčné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie procesy vo všetkých fázach prípravy a realizácie sú podriadené hľadisku rodovej rovnosti.
V rámci OP ŽP boli z hľadiska jeho príspevku k rovnosti príležitostí identifikované nasledovné ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí:

1. cieľ: 

· zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu

· zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

2. cieľ:

· zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre zamestnávateľov 

· zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám

Ak ste vyznačili, že Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí, je nevyhnutné vybrať do  kolónky 15 D  minimálne 1 ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu vyplnením ich východiskovej a plánovanej hodnoty v zmysle a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 6 tejto príručky. 
V prípade, ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority a túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 D. Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí. 

16. Časový harmonogram prípravy a realizácie projektu

V tejto časti uveďte pre jednotlivé činnosti v rámci prípravy a realizácie projektu termín ich zahájenia a ukončenia, resp. predpokladaný termín zahájenia a ukončenia vo forme mesiac/rok. 

17. A. Odhadované celkové náklady projektu

Vyplňte celkové odhadované náklady projektu v EUR, ktoré predstavujú súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov na projekt vrátane DPH a to aj v prípade, ak je žiadateľ platcom DPH. 

17.B. Odhadované celkové náklady projektu rozdelené podľa operačných cieľov            - ak relevantné

V prípade, že realizujete projekt prostredníctvom viacerých operačných cieľov vybranej prioritnej osi, rozpíšte celkové odhadované náklady pre jednotlivé operačné ciele osobitne.

18. Zabezpečenie spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa   

Uveďte, z akých zdrojov bude zabezpečené spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa:

· z vlastných zdrojov, 

· z úverových zdrojov, 

· iné zdroje v prípade, že spolufinancovanie projektu bude zabezpečené iným spôsobom ako prostredníctvom vlastných zdrojov príp. úverových zdrojov

19. Uveďte, aké zmluvné podmienky na výstavbu a stavebné a inžinierske diela  plánujete použiť (zmluvy musia byť uzatvorené v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC)
FIDIC je medzinárodná federácia konzultačných inžinierov, ktorá vypracovala vzory zmluvných podmienok pre jednotlivé typy stavebných prác a súvisiacich činností. Uveďte, ktoré z nasledujúcich typov zmluvných podmienok plánujete použiť:

· tzv. Červená kniha, zmluvné podmienky na výstavbu - na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, rok vydania 1999,

· tzv. Žltá kniha, zmluvné podmienky na projektovanie a výstavbu - pre strojné a elektrické zariadenia a pre stavebné a inžinierske práce projektované zhotoviteľom, rok vydania 1999

· tzv. Strieborná kniha, zmluvné podmienky na projekty EPC - Engineering, Procurement and Construction (Inžinierske práce, obstarávanie /dodávka a stavba) /“na kľúč“, rok vydania 1999
21. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Je potrebné vyplniť titul, meno a priezvisko, podpis žiadateľa, resp. štatutárneho orgánu žiadateľa, a zároveň je potrebné vyplniť miesto a dátum podpisu čestného prehlásenia ako súhlas s bodmi uvedenými v tejto časti.

Žiadateľ zodpovedá za pravdivosť čestného vyhlásenia v PZ VP. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť obsahu čestného vyhlásenia, bude proces prípravy relevantného veľkého projektu ukončený.

4.2. Pokyny pre predloženie PZ VP
Za prípravu PZ VP je zodpovedný žiadateľ. Žiadateľ vypracuje PZ VP vyplnením štandardizovaného formulára, ktorý je prílohou oznamu zverejnenom na internete.  
Žiadateľ zabezpečí fyzické doručenie PZ VP  na RO, t.j. MŽP SR v termíne a podľa podmienok stanovených v ozname. Formulár PZ VP a jeho povinné prílohy je potrebné vyplniť, resp. predložiť v slovenskom jazyku. Žiadateľ je povinný dodržať oficiálny formulár PZ VP a priložiť všetky povinné prílohy v predpísanom počte (originál a kópie, viď nižšie). 

Zoznam povinných príloh PZ VP je uvedený vo formulári PZ VP.
PZ VP je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači. Rukou a písacím strojom vyplnené PZ VP budú zamietnuté. Tie časti formuláru PZ VP, ktoré nie sú relevantné k danej priorite je potrebné prečiarknuť.

Pri spracúvaní PZ VP je potrebné dodržať nasledovné pokyny:

· Prílohy musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v časti Prílohy v závere formuláru PZ VP a viditeľne označené príslušným číslom a názvom uvedeným v týchto prílohách.

· PZ VP spolu s povinnými prílohami musí byť usporiadaný v obale, v ktorom je možné jednoduchým spôsobom v prípade potreby dopĺňať jednotlivé strany.

PZ VP je potrebné predložiť v nasledovnej forme:

· 1 x originál PZ VP a 1x originál povinných príloh PZ VP v tlačenej forme,

· 1 x kópia PZ VP a 1 x kópia povinných príloh PZ VP v tlačenej forme,

· 1 x elektronická verzia originálu PZ VP a originálu povinných príloh PZ VP na CD nosiči,

· v prípade, že žiadateľ predkladá k PZ VP aj nepovinné prílohy, predkladá ich vyššie uvedeným spôsobom, t.j. 1 x originál nepovinných príloh a 1 x kópia nepovinných príloh v tlačenej forme a 1 x elektronická verzia originálu nepovinných príloh na CD nosiči. 

PZ VP je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

- doporučenou poštou, 

- expresnou kuriérnou zásielkou,

- osobne.

na adresu:  Ministerstvo životného prostredia SR

                                Sekcia environmentálnych programov a projektov

                                Odbor koordinácie a prípravy projektov

                                Námestie Ľudovíta Štúra 1

                                812 35 Bratislava 

  osobne na podateľňu MŽP SR denne 7:30 – 12:00 a 12:30 - 15:30

Za dátum prijatia PZ VP na RO sa považuje dátum fyzického doručenia PZ VP na MŽP SR.

RO nezodpovedá za PZ VP, ktorý bude zaslaný žiadateľom poštou a bude doručený poškodený, resp. nebude doručený v stanovenom termíne, prípadne nebude doručený vôbec. 

PZ VP zasielané e-mailom, faxom alebo iným spôsobom, prípadne zasielané na akúkoľvek inú adresu, nebudú akceptované.
PZ VP je po doručení zaregistrovaný prostredníctvom evidencie pošty MŽP SR (evidenčná kniha, evidenčné číslo) a následne je poštou žiadateľovi, ktorý doručil PZ VP v stanovenom termíne a stanoveným spôsobom, vydaný záznam o registrácii PZ VP.

Termíny predkladania PZ VP 

Žiadatelia o poskytnutie NFP majú možnosť predkladať PZ VP v súlade s podmienkami a termínmi stanovenými v  ozname.
4.3. Proces posudzovania PZ VP
Žiadateľ predloží PZ VP na RO (adresu pozri v kapitole 4.2.). Následne prebehne registrácia prijatého PZ VP cez evidenciu pošty (evidenčná kniha, evidenčné číslo). Žiadateľovi je do 10 pracovných dní od zaregistrovania PZ VP vydaný záznam o registrácii PZ VP. 

Proces posudzovania PZ VP pozostáva z  kontroly formálnej  správnosti a odborného hodnotenia. 

· Kontrola formálnej správnosti PZ VP

Predmetom kontroly formálnej  správnosti PZ VP je overenie:

· splnenia kritérií oprávnenosti PZ VP 

· splnenia kritérií úplnosti PZ VP
Overenie kritérií oprávnenosti pozostáva z overenia oprávnenosti PZ VP a oprávnenosti žiadateľa v zmysle podmienok definovaných v ozname.

V prípade, ak žiadateľ/PZ VP nespĺňa minimálne 1 z kritérií oprávnenosti je vyradený z ďalšieho procesu posudzovania PZ VP. O tejto skutočnosti je žiadateľ písomne informovaný najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia PZ VP. U vyradeného PZ VP  sa  ďalej neoverujú kritériá úplnosti a ani sa nevyzýva žiadateľ na doplnenie chýbajúcich údajov do PZ VP.

Overenie kritérií úplnosti pozostáva z overenia úplnosti formulára PZ VP a úplnosti povinných príloh PZ VP vrátane overenia právoplatnosti relevantných príloh PZ VP v zmysle podmienok definovaných v ozname.

V prípade, ak sa kontrolou formálnej správnosti zistí, že predložený PZ VP nespĺňa požadované kritéria úplnosti, žiadateľ je najneskôr do 10 pracovných dní od zaregistrovania PZ VP  písomne vyzvaný na doplnenie chýbajúcich údajov. 

Žiadateľ má na doplnenie chýbajúcich údajov lehotu 7 pracovných dní 
od odoslania žiadosti o doplnenie údajov. V prípade, že žiadateľ doplnil požadované údaje nasleduje overenie kritérií úplnosti PZ VP po doplnení. Ak žiadateľ nedoplnil všetky požadované údaje proces sa opakuje. V prípade doplnenia všetkých požadovaných údajov nasleduje odborné hodnotenie PZ VP.

·  Odborné hodnotenie PZ VP

Odborné hodnotenie vykonávajú interní pracovníci odborných útvarov MŽP SR v rámci jednotlivých prioritných osí stanovením počtu bodov pre jednotlivé hodnotiace kritériá uvedené v ozname. Pri odbornom hodnotení sa hodnotí predpokladaná vhodnosť a účelnosť realizácie projektu, súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v nadväznosti na záväzky SR vyplývajúce z prechodných období v danej oblasti. Ďalej sa skúma prínos navrhovaného veľkého projektu pre dosiahnutie daného operačného cieľa, preveruje sa zohľadnenie potrieb a podmienok územia a posudzuje sa zabezpečenie funkčnosti a nadväznosti výstavby na existujúcu environmentálnu infraštruktúru. Taktiež sa posudzuje administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa realizovať navrhovaný projekt. Odborné hodnotenie má za cieľ posúdiť aj nakoľko sú jednotlivé plánované aktivity uskutočniteľné a venuje sa aj vhodnosti vybraného technického riešenia. 

Proces odborného hodnotenia je ukončený do 20 dní od obdržania PZ VP po doplnení údajov.
Výstupom z odborného hodnotenia PZ VP je percentuálne hodnotenie úspešnosti PZ VP. Minimálny podiel bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia je 70% maximálneho počtu bodov, pričom podiel dosiahnutého bodového hodnotenia z maximálneho bodového hodnotenia ani jedného z bloku (skupín) kritérií nesmie dosiahnuť menej ako 50% maximálneho bodového hodnotenia stanoveného pre príslušný blok (skupinu) kritérií.

Okrem odborného hodnotenia odborným hodnotiteľom je PZ VP posudzovaný aj ŠOP SR, ktorá vo svojom predbežnom stanovisku k lokalitám sústavy NATURA 2000 predbežne zisťuje/ vyhodnocuje či projekt pravdepodobne bude, alebo nebude mať významný vplyv na lokality sústavy NATURA 2000. Žiaduce je, aby projekt nemal významný vplyv na lokality sústavy NATURA 2000, t.j. aby ich svojimi aktivitami nenarúšal. 

Následne je vytvorený tzv. spis PZ VP, ktorého obsahom je informácia o PZ VP, odborné hodnotenie, predbežné stanovisko ŠOP SR k projektu z hľadiska lokalít NATURA 2000, kontrolný list oprávnenosti PZ VP, kontrolný list úplnosti PZ VP a ďalšie relevantné dokumenty. Spis sa zašle tajomníkovi výberovej komisie.

Výberová komisia  prijíma odporúčajúce stanoviská len k tým PZ VP, ktoré dosiahli aspoň minimálny počet bodov v odbornom hodnotení. Výberová komisia odporučí PZ VP na schválenie na základe výberových kritérií schválených MV pre OP ŽP.
Výberová komisia zasadne do 40 dní od odstúpenia spisov PZ VP tajomníkovi výberovej komisie. 

Žiadateľ je do 7 dní od zasadnutia výberovej komisie s výsledkom oboznámený Rozhodnutím o schválení alebo neschválení PZ VP. Zároveň je žiadateľ oboznámený s ďalším postupom prípravy veľkého projektu.

5. Žiadosť o potvrdenie pomoci 
ŽoPP je štandardizovaný formulár, v ktorom žiadateľ deklaruje svoj záujem o pridelenie pomoci. ŽoPP vypracúva žiadateľ. Celkovú prípravu ŽoPP môžeme rozdeliť do nasledujúcich fáz:

1. príprava štúdie uskutočniteľnosti (ŠU)
· kontrola ŠU zo strany OPVIP a odborných útvarov MŽP SR, ŠOP SR a iných relevantných subjektov o.i.  JASPERS 

· prezentácia ŠU
2. príprava ŽoPP s povinnými prílohami

· kontrola ŽoPP zo strany OPVIP a odborných útvarov MŽP SR, ŠOP SR a iných relevantných subjektov o.i. CO, JASPERS 

· prezentácia ŽoPP
Pre projekty, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013 je OPVIP, ktoré pôsobí v rámci OKPP MŽP SR, v zmysle organizačného poriadku MŽP SR, gestorom koordinácie prípravy veľkých projektov v súlade s príslušnými programovými dokumentmi. OPVIP preto poskytuje žiadateľovi pri príprave ŽoPP súčinnosť a koordinuje proces jej prípravy.

5.1. Štúdia uskutočniteľnosti

ŠU slúži ako nástroj na preukázanie uskutočniteľnosti projektu, na posúdenie alternatívnych riešení a výberu optimálnej alternatívy a je nevyhnutným podkladom pre plánovanie a rozhodovanie v procese realizácie významných investícií. ŠU musí preukázať, že vybraná alternatíva je z environmentálneho, technického, finančného a socio-ekonomického hľadiska najlepším riešením danej situácie. Tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP.

ŠU by mala minimálne obsahovať nasledujúce hlavné časti:

1. Úvod

2. Ciele opatrenia

3. Inštitucionálny rámec

4. Legislatíva a normy

5. Environmentálne aspekty, Vplyvy (dopady) projektu na životné prostredie

6. Súčasný stav (zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, ČOV, kalové hospodárstvo), Analýza dopytu 

7. Analýza možností (všeobecne + alternatívy + porovnanie alternativ, komplexný popis alternatív projektu vrátane technického riešenie vybraných alternatív, výber a odôvodnenie výberu optimálnej technickej alternatívy, harmonogram realizácie projektu, rozbor jednotlivých nákladových položiek investičných a prevádzkových nákladov daných alternatív a ich vzájomné porovnanie a prepojenie na realizovateľnosť alternatív a na výber optimálnej technickej alternatívy)

8. Popis navrhovaného technického riešenia

9. Kalové hospodárstvo

10. Verejné obstarávanie a stratégia implementácie 

11. Zhrnutie a odporúčania - rekapitulácia výsledkov štúdie

12. Prílohy a iné podporné dokumenty (mapy, dokumenty, schémy, tabuľky a pod.) 
13. Rozpočet stavby: 

a) podľa výkazu výmer vypracovaný na úroveň stavebných objektov a prevádzkových súborov v členení na oprávnené a neoprávnené náklady spolu so zdôvodnením oprávnenosti jednotlivých nákladov – ak relevantné, t.j. v prípade plánovaného použitia zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha  alebo 

b) podľa súpisu položiek vypracovaný na úroveň predpokladaných stavebných objektov a prevádzkových súborov v členení na oprávnené a neoprávnené náklady spolu so zdôvodnením oprávnenosti jednotlivých nákladov – ak relevantné. t.j. v prípade plánovaného použitia zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha;

Body 2, 6 ,7, 8, 9, je  pre potreby posúdenia JASPERS potrebné predložiť  aj v anglickom jazyku.

ŠU je potrebné predložiť v nasledovnej forme:

· 2 x ŠU v tlačenej forme v slovenskom jazyku,

· 1 x ŠU v tlačenej forme v anglickom jazyku (časti v zmysle inštrukcií uvedených vyššie),

· 5 x elektronická verzia ŠU v slovenskom jazyku na CD nosiči,

· 1 x elektronická verzia ŠU v  anglickom jazyku na CD nosiči.
· Kontrola ŠU
Žiadateľ, ktorý má schválený PZ VP a bol písomne vyzvaný RO na predloženie ŠU,  zašle ŠU na OKPP. OKPP zašle ŠU na posúdenie odborným útvarom MŽP SR, ŠOP SR a iným relevantným subjektom o. i. JASPERS. Do 20 dní od prijatia ŠU je vykonaná jej kontrola, v ktorej sa podrobne posudzuje úplnosť informácií a údajov uvedených v ŠU ako aj kvalita, komplexnosť a konzistentnosť spracovania. 

Výstupom kontroly je sumárne stanovisko k ŠU, ktoré OKPP odošle žiadateľovi spolu so žiadosťou o zapracovanie pripomienok do ŠU. Spolu so súhrnným stanoviskom bude žiadateľovi zaslaná aj pozvánka na prezentáciu ŠU. Na prezentáciu budú pozvaní aj zástupcovia odborných útvarov MŽP SR, ŠOP SR a príp. iné relevantné subjekty o.i. JASPERS.

· Prezentácia ŠU
Následným krokom je prezentácia ŠU na pôde MŽP SR, ktorá sa uskutoční do 10 dní od odoslania sumárneho stanoviska žiadateľovi. Žiadateľ prezentuje alternatívne riešenia projektu a návrh najvhodnejšej alternatívy. 

Na prezentácii je prerokované aj sumárne stanovisko k  ŠU. Z prezentácie je vyhotovený zápis. V zápise sa uvádzajú závažné skutočnosti vyplývajúce z prezentácie a nasledovnej diskusie, ako aj závery vo vzťahu k uskutočniteľnosti projektu. Zápis bude žiadateľovi odoslaný sprievodným listom do 5 dní od uskutočnenia prezentácie. 

Závery prezentácie vo vzťahu k uskutočniteľnosti projektu:

· ŠU preukáže, že veľký projekt je uskutočniteľný. Žiadateľ bude do 5 dní od uskutočnenia prezentácie vyzvaný na zapracovanie pripomienok do ŠU v zmysle zápisu z prezentácie a sumárneho stanoviska,

· ŠU preukáže, že veľký projekt je neuskutočniteľný. V sprievodnom liste k zápisu z prezentácie bude žiadateľovi navrhnuté prepracovanie ŠU v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie. V prípade neakceptovania návrhu na prepracovanie ŠU (čo môže žiadateľ deklarovať buď priamo na prezentácii, a táto skutočnosť bude uvedená v zápise, alebo neskôr prostredníctvom oficiálneho listu) bude príprava veľkého projektu zastavená. 
Žiadateľ zašle ŠU po zapracovaní pripomienok v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie  na OKPP do 15 dní od odoslania  zápisu z prezentácie. 

Tu môžu nastať nasledujúce situácie:

· Žiadateľ zapracuje všetky pripomienky. Fáza prípravy ŠU je považovaná za ukončenú a žiadateľovi je do 5 dní od doručenia ŠU po zapracovaní pripomienok zaslaný list o ďalšom postupe prípravy veľkého projektu. 

· Žiadateľ nezapracuje všetky pripomienky. V tomto prípade sa proces bude opakovať a žiadateľovi bude odoslaný do 5 dní od doručenia ŠU po zapracovaní pripomienok list so žiadosťou  o opätovné zapracovanie pripomienok.

Žiadateľovi odporúčame začať s prípravou zámeru na posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie (EIA) a následne získať Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie lokalít NATURA 2000 až po ukončení fázy prípravy ŠU.
Presný postup pri posudzovaní veľkých projektov z hľadiska lokalít sústavy NATURA 2000, ktorý zahŕňa aj informáciu, akým spôsobom bude pre veľký projekt pripravená povinná príloha Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000 tvorí prílohu č.2 tejto príručky.
5.2 Žiadosť o potvrdenie pomoci
Formuláre ŽoPP v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré sú prílohou XXI a XXII vykonávacieho nariadenia v platnom znení, sú uvedené v prílohách 1. A a 1.B tejto príručky.
Formulár 1. A, resp. 1. B, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ v slovenskom jazyku, resp. v anglickom jazyku sa použije v prípade projektov na udelenie dotácie pre verejnú infraštruktúru.  

Povinné prílohy k ŽoPP
· príloha I Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie lokalít sústavy Natura 2000,

· príloha II Analýza nákladov a výnosov

Ďalšie povinné prílohy predkladané v procese prípravy ŽoPP
· Opis projektu – len tab. 4 a 8; tab. 5 (ak relevantné) - viď formulár žiadosti o NFP, príloha 2;

· Dokumentácia k verejnému obstarávaniu / obchodnej verejnej súťaži (ak relevantné)
· Tabuľka porovnania jednotkových cien stanovených podľa štátnej expertízy (výška, rok vykonania štátnej expertízy) a podľa predloženej ŽoPP.
Žiadateľ je povinný dodržať oficiálny formulár ŽoPP.

ŽoPP je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači. Rukou a písacím strojom vyplnené ŽoPP budú zamietnuté. V tých častiach formuláru ŽoPP, ktoré sa netýkajú konkrétneho projektu, resp. nie sú relevantné k danej priorite, je potrebné uviesť „Nerelevantné“ alebo Nevzťahuje sa“.
ŽoPP je potrebné predložiť v nasledovnej forme:

· 2 x ŽoPP v tlačenej forme spolu s povinnými prílohami a ďalšími povinnými prílohami v slovenskom jazyku,

· 1 x ŽoPP spolu s povinnými prílohami v tlačenej forme v anglickom jazyku,

· 6 x elektronická verzia ŽoPP s povinnými prílohami a ďalšími povinnými prílohami v slovenskom jazyku na CD nosiči,

· 1 x elektronická verzia ŽoPP spolu s povinnými prílohami v anglickom jazyku na CD nosiči.

Odporúčaná postupnosť krokov pri príprave ŽoPP:


[image: image4.emf]Projektové dokumentácie (DUR, DSP, ...)

Analýza nákladov a výnosov (ANV)

Žiadosť o potvrdenie pomoci

Projektový zámer

Štúdia uskutočniteľnosti

EIA, NATURA 2000


Pozn. Uvedená postupnosť krokov je iba odporúčaná a zahŕňa len niektoré povinné prílohy k ŽoPP, resp. žiadosti o NFP. Načasovanie vypracovania/zabezpečenia ostatných povinných príloh žiadosti o NFP je plne v kompetencii žiadateľa. 
Podrobnejšia špecifikácia povinnej prílohy č.II ŽoPP - Analýza nákladov a výnosov projektu 

Táto príloha si kladie za cieľ objasniť všetky aspekty projektu, ktoré ovplyvňujú štruktúru financovania projektu, vstupné údaje, finančnú situáciu žiadateľa a vplyv projektu z celospoločenského hľadiska.

ANV pozostáva z finančnej analýzy projektu, ekonomickej analýzy projektu a analýzy citlivosti a rizík projektu. Podrobný popis jednotlivých častí ANV je vymedzený v metodologickom pracovnom dokumente vydanom EK s názvom „Pracovný dokument 4 Príručka metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov“, ktorý je prílohou č. 4.2 tejto príručky. Dokument stručne popisuje zásady analýzy nákladov a výnosov a sústredí sa aj na popis metodiky stanovenia grantu EÚ prostredníctvom metódy medzery vo financovaní, t.j. podielu diskontovaných investičných nákladov, ktorý nie je pokrytý diskontovanými čistými príjmami z investície za stanovené referenčné obdobie. Uvedená medzera vo financovaní je zadefinovaná aj vo všeobecnom nariadení, čl. 55, kde sa však v tejto súvislosti používa pojem „oprávnené výdavky“. Princíp výpočtu grantu prostredníctvom medzery vo financovaní zabezpečuje, že prijímateľovi nebude poskytnutá neprimeraná výhoda, resp. nadmerné financovanie projektu. 

Obšírnejším materiálom pojednávajúcom detailne o  problematike ANV sa venuje príručka vydaná EK s názvom „Guide to cost-benefit analysis of the investment projects“, ktorá je prílohou tejto príručky a možno ju nájsť v anglickej verzii na nasledujúcej webovej stránke:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf.

ANV ako celku a špecificky jej najdôležitejšej časti - finančnej analýze sa venuje príloha 4.3 Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu, kde je bližšie popísaný odporúčaný obsah povinnej prílohy ANV a detailná pozornosť je zameraná na popis postupov pre vypravovanie finančnej analýzy ako aj postupy pre zadávanie údajov do tabuľkových príloh 4.3.1 a 4.3.2.
Pokyny pre vypracovanie analýzy rizík a citlivosti sú popísané v prílohe 4.4 tejto príručky.

Ekonomickou analýzou a pokynmi na jej spracovanie sa zaoberá príloha 5.5 tejto príručky.
Osobitne je potrebné v súvislosti s finančno-ekonomickou časťou ŽoPP upozorniť na vypĺňanie tabuľky H.2.1 formulára ŽoPP. Ide o tabuľku, ktorá má v jednotlivých krokoch dospieť k vypočítaniu príspevku Spoločenstva (čiže výške grantu z Kohézneho fondu). Vzor vyplnenia tabuľky je uvedený nižšie, vrátane poznámky č. 1, ktorú je potrebné vložiť pod tabuľku vo formulári ŽoPP. 

Vysvetlenie: 

Riadok 1: sem vpíšte sumu rovnajúcu sa 95%-tám oprávnených výdavkov.

Riadok 2: sem vpíšte mieru schodku financovania s plným desatinným rozvojom (podľa jej vypočítaného výsledku z tabuľkovej prílohy 4.3.1

Riadok 3: sem vpíšte sumu rozhodnutia vypočítanú podľa pokynov ako súčin riadkov 1 a 2

Riadok 4: sem vpíšte vždy 85%

Riadok 5: sem vpíšte vypočítanú výšku príspevku ES ako súčin riadkov 3 a 4.

H.2.1. Výpočet príspevku spoločenstva

	
	
	
	 

	 
	Hodnota 
	

	1.   
	Oprávnené náklady (v EUR, nediskontované)
[Oddiel H.1.12(C)]
	95 (1)
	 

	2.   
	Miera schodku financovania (%) = (E.1.2.11)
	60%
	 

	3.   
	Suma podľa rozhodnutia, t. j. „suma, na ktorú sa vzťahuje podiel spolufinancovania pre prioritnú os“ (článok 41 ods. 2) = (1)*(2) (pri rešpektovaní maximálneho štátneho príspevku v súlade s pravidlami štátnej pomoci)
	57
	 

	4.   
	Podiel spolufinancovania prioritnej osi (%)
	85,00%
	 

	5.   
	Príspevok Spoločenstva (v EUR) = (3)*(4)
	48,45
	 


(1) Hodnota Oprávnených nákladov uvedená v riadku 1. tejto tabuľky použitá pre výpočet Príspevku Spoločenstva rešpektujúc národné pravidlá pre určenie miery spolufinancovania jednotlivých zdrojov, ktoré boli schválené vládou SR v Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a podľa ktorých podiel zdrojov EÚ predstavuje maximálne 85% z celkových oprávnených verejných výdavkov, zodpovedá 95% Oprávnených výdavkov uvedených v tab. H.1. tejto Žiadosti.
· Kontrola ŽoPP 
Žiadateľ zašle ŽoPP na OKPP, ktoré ho následne do 2 dní zašle na posúdenie odborným útvarom MŽP SR vrátane ŠOP SR, prípadne iným relevantným subjektom o i. CO, JASPERS. Do 20 dní je vykonaná  jej kontrola, v ktorej sa podrobne overuje úplnosť informácií a údajov uvedených v ŽoPP ako aj kvalita, komplexnosť a konzistentnosť spracovania návrhu a súlad ŽoPP s PZ VP, schválenou ŠU, prípadne inými výstupmi z procesu prípravy projektu (rozhodnutie EIA, stavebné povolenie, stavebný zámer verejnej práce, atď.). 

Výstupom kontroly je sumárne stanovisko k ŽoPP, ktoré je zaslané žiadateľovi ihneď po jeho vyhotovení spolu s požiadavkou o zapracovanie pripomienok v zmysle sumárneho stanoviska. Zároveň s ním mu bude zaslaná aj pozvánka na prezentáciu ŽoPP. Na prezentáciu budú pozvané aj odborné útvary MŽP SR, ŠOP SR a príp. iné relevantné subjekty o.i. CO, JASPERS.

· Prezentácia ŽoPP
Následným krokom je prezentácia ŽoPP na pôde MŽP SR, ktorá sa uskutoční do 10 dní od odoslania sumárneho stanoviska žiadateľovi. Žiadateľ prezentuje ŽoPP, predovšetkým výsledky ANV. Na prezentácii je prerokované aj sumárne stanovisko k ŽoPP. Z prezentácie bude  vyhotovený zápis. V zápise sa uvedú závažné skutočnosti vyplývajúce z prezentácie a nasledovnej diskusie, ako aj záver vo vzťahu k finančno-ekonomickým ukazovateľom projektu. Zápis bude žiadateľovi odoslaný sprievodným listom do 5 dní od uskutočnenia prezentácie. 

Po prezentácii môžu vzniknúť nasledujúce situácie:

· ŽoPP je akceptovateľná. Žiadateľ bude vyzvaný o zapracovanie pripomienok v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie;
· ŽoPP je neakceptovateľná. V sprievodnom liste k zápisu z prezentácie ŽoPP bude žiadateľovi navrhnuté prepracovanie ŠU v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie ŽoPP. V prípade neakceptovania návrhu na prepracovanie a opätovné predloženie ŠU žiadateľom (čo môže deklarovať buď priamo na prezentácii, a táto skutočnosť bude uvedená v zápise, alebo neskôr prostredníctvom oficiálneho listu) je príprava veľkého projektu zastavená . 
V prípade, ak v predloženej ŽoPP došlo k zmenám oproti schválenej ŠU, o čom žiadateľ informuje počas prezentácie ŽoPP, OKPP sa vyjadrí, či je možné pokračovať v procese schvaľovania ŽoPP, alebo je potrebné ŠU znovu schváliť. OKPP v závislosti od charakteru zmien môže vyzvať žiadateľa len na predloženie zoznamu zmien oproti schválenej ŠU.

Žiadateľ zašle ŽoPP po zapracovaní pripomienok v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie so všetkými požadovanými prílohami na OKPP do 15 dní od odoslania  zápisu z prezentácie. Do 5 dní je vykonaná kontrola zapracovania pripomienok. Tu môžu nastať nasledujúce situácie:

· Žiadateľ dostatočne zapracuje všetky pripomienky. Fáza prípravy ŽoPP je ukončená. Žiadateľovi sa do 5 dní od obdržania ŽoPP po zapracovaní pripomienok zašle žiadosť o predloženie žiadosti o NFP so všetkými povinnými prílohami v požadovanom počte exemplárov (viď kapitola 6).
· Žiadateľ nezapracuje všetky pripomienky. V tomto prípade sa proces opakuje a žiadateľovi bude do 5 dní od obdržania ŽoPP po zapracovaní pripomienok zaslaný list so žiadosťou o opätovné zapracovanie pripomienok do ŽoPP.

V prípade, že v ktorejkoľvek fáze prípravy veľkého projektu bude ukončený proces posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie (EIA) s negatívnym výsledkom, t.j. MŽP SR realizáciu posudzovaného projektu neodporučí, bude príprava veľkého projektu zastavená. 
6. Žiadosť o NFP 
Žiadosti o NFP sa na RO predkladajú priebežne v súlade s § 19 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v platnom znení. 
Upozorňujeme, že žiadosť o NFP môže predložiť len žiadateľ, ktorý úspešne ukončil proces prípravy ŠU a ŽoPP a bol zo strany RO písomne vyzvaný na predloženie vyplneného formulára žiadosti o NFP, ktorej jednou z povinných príloh je schválená ŽoPP. Na základe tejto žiadosti vydáva Európska komisia svoje rozhodnutie o spolufinancovaní projektu. 

Žiadosť o NFP obsahuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely hodnotenia žiadosti o NFP a prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré sú dôležité pre potreby výkazníctva                a monitorovania na centrálnej úrovni prostredníctvom systému ITMS. Povinné prílohy žiadosti o NFP sú uvedené vo formulári žiadosti o NFP, ktorý je prílohou oznamu a je uverejnený na internetovej stránke www.opzp.sk. Zoznam povinných príloh a ich bližšia špecifikácia sú uvedené v prílohe 8 tejto Príručky.
6.1. Pokyny pre vypracovanie žiadosti o NFP

Formulár žiadosti o NFP je potrebné vyplniť elektronicky prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke pre užívateľov portálu ITMS  (príloha 7 Príručky).

Zmeny v samotnom formulári žiadosti o NFP v rámci doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadateľom nie je možné vykonať vo verejnej časti ITMS, ale vo formulári žiadosti o NFP zverejnenom v rámci oznamu.

Ďalšie potrebné vysvetlenia jednotlivých údajov o žiadateľovi ako aj všeobecných údajov o projekte sa nachádzajú ako odkazy pod čiarou vo formulári žiadosti o NFP. Časť odkazov pod čiarou sú aj inštrukcie k vypĺňaniu elektronického formulára žiadosti o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS.

Úvodná strana formuláru žiadosti o NFP
Kolónka Názov projektu - uveďte presný názov projektu. V prípade, že sa názov projektu v žiadosti o NFP vrátane jej príloh opakuje, dbajte na to, aby bol v každej jej časti rovnaký. Názov projektu je potrebné obmedziť na maximálne 120 znakov.

Kolónka Žiadateľ uveďte názov žiadateľa -  v ITMS sa generuje automaticky.

Kolónka Sektor -  v ITMS sa generuje automaticky na základe hodnoty kódu právnej formy priradenej subjektu.

Kolónka Operačný program - v ITMS sa generuje automaticky na základe výberu z Programovej štruktúry  - 1. úroveň Programovej štruktúry. 

Kolónka Prioritná os - v ITMS sa generuje automaticky na základe výberu z Programovej štruktúry  - 2. úroveň Programovej štruktúry.

Kolónka Opatrenie v ITMS sa generuje automaticky na základe výberu z Programovej štruktúry  - 3. úroveň Programovej štruktúry.

Kolónka Kód výzvy - vyberte relevantný kód výzvy, resp. oznamu z ponuky ITMS.

Kolónka Celkové výdavky projektu  - v ITMS sa generuje automaticky po vyplnení sekcie (resp. tabuľky č. 13) Rozpočet projektu a sekcie (resp. tabuľky) č. 14 Zdroje financovania projektu. 

Kolónka  Požadovaná výška NFP - v ITMS sa generuje automaticky po vyplnení sekcie (resp. tabuľky č. 13) Rozpočet projektu a sekcie (resp. tabuľky) č. 14 Zdroje financovania projektu. 

Kolónka Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu/ integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí je relevantná iba v prípade výziev v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu, pre ostatné výzvy, resp. oznamy nerelevantné. V prípade relevantnosti sa v ITMS generuje automaticky. 

Kolónka Identifikátor žiadosti – v ITMS sa generuje automaticky po prvom uložení formulára žiadosti o NFP.

Kolónku Kód ITMS nevypĺňajte, daný údaj sa v ITMS generuje automaticky po zaregistrovaní Vašej žiadosti o NFP RO. 

1.
 Identifikácia žiadateľa

Táto časť je zameraná na získanie údajov o žiadateľovi, t.j.:

· názov žiadateľa – v ITMS sa generuje automaticky,

· sídlo/adresa žiadateľa – PSČ, obec, ulica, číslo, štát – v ITMS sa generuje automaticky,
· vyberte z ponuky, či ste žiadateľom z verejného sektora, resp. súkromného sektora,

· právna forma - v ITMS sa generuje automaticky,

· IČO - v ITMS sa generuje automaticky,

· DIČ – vyplňte uvedenú kolónku ak relevantné,

· vyberte z ponuky, či ste, alebo nie ste platiteľom DPH (áno/nie),

· vyplňte IČ DPH, ak ste platiteľom DPH.

· vyplňte adresu svojej internetovej stránky vrátane e-mailovej adresy,

2.
 Štatutárny orgán žiadateľa

V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých členov štatutárneho orgánu. V prípade potreby tabuľku zopakujte.

Táto časť je zameraná na získanie údajov o štatutárnom orgáne žiadateľa, t.j.:

· vyplňte titul/-y, meno a priezvisko, všetkých členov štatutárneho orgánu (napr. podľa výpisu z obchodného registra alebo podľa iného relevantného dokumentu).

· vyplňte  telefónny kontakt a e-mailovú adresu jednotlivých členov  štatutárneho orgánu.

V prípade, že údaje o štatutárnom orgáne / členoch štatutárneho orgánu žiadateľa sa už nachádzajú v ponuke ITMS, nie je potrebné jeho / ich identifikačné údaje zadávať opätovne. V takomto prípade je potrebné vyššie uvedené  údaje iba vybrať z existujúcej ponuky, príp. ich upraviť.  

Údaje o štatutárnom orgáne vypĺňa žiadateľ i v prípade, ak žiadosť o NFP podpisuje osoba odlišná od štatutárneho orgánu, ktorá však musí preukázať osvedčeným písomným plnomocenstvom svoje oprávnenie na podpis žiadosti o nenávratný finančný príspevok (rovnako sa osvedčené písomné plnomocenstvo vyžaduje pri všetkých ostatných právnych úkonoch, ktoré namiesto štatutárneho orgánu bude vykonávať osoba odlišná od štatutárneho orgánu - splnomocnenec; zo znenia plnomocenstva musí byť zrejmý presný rozsah oprávnení splnomocnenca.)
V prípade ak za právnickú osobu koná prokurista, osobitné plnomocenstvo sa nevyžaduje.

3.
 Profil žiadateľa

Táto časť je zameraná na získanie ďalších údajov o žiadateľovi:

Od 1.1.2008 vstúpila do platnosti nová "Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE“. Nová klasifikácia, ktorá vznikla v dôsledku ekonomického rozvoja, vzniku nových technológií, služieb a výrobkov, je plne kompatibilná s európskou klasifikáciou NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady /ES/ č. 1893/2006 z 20. decembra 2006. SK NACE nahradzuje "Štatistickú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností – OKEČ“.

· názov SK NACE podľa platného číselníka Štatistickej klasifikácie ekonomických činností uvedeného na stránke www.statistics.sk – vyberte relevantný SK NACE z ponuky ITMS, 

· kód SK NACE – v ITMS sa generuje automaticky po vybratí názvu SK NACE v predchádzajúcom bode,

(V prípade, že  máte viac pracovných činností, je potrebné vyplniť názov/-y a kód/-y SK NACE súvisiaci/e s predmetom projektu.)

· vyplňte dátum (deň/mesiac/rok) vzniku žiadateľa (resp. dátum zápisu žiadateľa do verejného registra, pokiaľ nevznikla zo zákona),

· vyberte z ponuky počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním žiadosti o NFP,

· vyberte z ponuky spôsob vedenia účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP.

4.
 Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu

Tabuľku je potrebné vyplniť iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje organizácia v pôsobnosti žiadateľa (napr. škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce).

· Vyplňte názov, sídlo/adresu – PSČ, obec, ulicu, číslo  subjektu v pôsobnosti žiadateľa, 

· názov SK NACE podľa platného číselníka Štatistickej klasifikácie ekonomických činností uvedeného na stránke www.statistics.sk – vyberte relevantný SK NACE z ponuky ITMS, 

· kód SK NACE – v ITMS sa generuje automaticky po vybratí názvu SK NACE v predchádzajúcom bode,

· vyberte z ponuky počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP organizácie v pôsobnosti žiadateľa.

V prípade, že údaje o subjekte v pôsobnosti žiadateľa sa už nachádzajú v ponuke ITMS, nie je potrebné jeho identifikačné údaje zadávať opätovne. V takomto prípade je potrebné vyššie uvedené  údaje iba vybrať z existujúcej ponuky, príp. ich upraviť.  

5.
 Kontaktná osoba pre projekt

Kontaktná osoba je osoba, ktorá prijíma korešpondenciu v súvislosti s predkladaným projektom a komunikuje s ROohľadne procesných záležitostí v súvislosti s predkladaným projektom/projektom v procese implementácie.

Táto časť je zameraná na získanie údajov o kontaktnej osobe, t. j.:

· vyplňte meno, priezvisko, titul/-y kontaktnej osoby,

· vyplňte kontaktnú adresu – PSČ, obec (výber z platného číselníka NUTS), ulicu, číslo, štát, 

· vyplňte funkciu kontaktnej osoby. V prípade, že kontaktná osoba pre projekt nie 
je zamestnancom žiadateľa, do kolónky uveďte „externý pracovník“,

· vyplňte telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

V prípade, že údaje o kontaktnej osobe pre projekt sa už nachádzajú v ponuke ITMS, nie je potrebné jej identifikačné údaje zadávať opätovne. V takomto prípade je potrebné vyššie uvedené  údaje iba vybrať z existujúcej ponuky, príp. ich upraviť.  

6.
 Partner žiadateľa 
- Nerelevantné pre OPŽP. 

7.
 Projekt

Táto časť je zameraná na získanie údajov o projekte, t.j.:

· názov projektu - v ITMS sa generuje automaticky z informácie vyplnenej na úvodnej strane formuláru žiadosti o NFP,

· priradenie projektu k programovej štruktúre –názov operačného programu, kód výzvy, názov lokálnej stratégie komplexného prístupu/integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí – ak relevantné, číslo prioritnej osi, názov prioritnej osi, číslo opatrenia a názov opatrenia - v ITMS sa generuje automaticky z informácií uvedených na úvodnej strane formuláru žiadosti o NFP ,
· vyberte z ponuky relevantnú prioritnú tému (kód a názov); pri určovaní prioritnej témy vychádzajte z tabuľky PM OP ŽP č. 3 Prehľad kategorizácie pomoci z fondov na roky 2007-2013, stĺpca Prioritná téma.

· vyplňte podiel výdavkov určených na danú prioritnú tému z celkových výdavkov projektu v % (ak je pre Váš projekt relevantná 1 prioritná téma, podiel prioritnej témy z celkových výdavkov projektu predstavuje 100 %, ak sú pre Váš projekt relevantné 2 prioritné témy, súčet podielu prvej prioritnej témy z celkových výdavkov projektu a podielu druhej prioritnej témy z celkových výdavkov projektu musí byť 100%);

· vyberte z ponuky relevantnú formu financovania (kód a názov); pri určovaní vychádzajte z PM OP ŽP, tabuľky č. 3 Prehľad kategorizácie pomoci z fondov na roky 2007-2013, stĺpca Forma financovania.

· vyberte z ponuky relevantnú hospodársku činnosť (kód a názov); pri určovaní vychádzajte z PM OP ŽP, tabuľky č. 3 Prehľad kategorizácie pomoci z fondov na roky 2007-2013, stĺpca Hospodárska činnosť.
Kódy sa vzťahujú výhradne na sektor, v ktorom bude projekt implementovaný a nie na činnosti, ktoré daný subjekt (žiadateľ) vykonáva podľa právnych predpisov, štatútu, stanov, spoločenskej zmluvy a pod.!

· vyplňte podiel výdavkov určených na danú hospodársku činnosť z celkových výdavkov projektu v % (ak je pre Váš projekt relevantný 1 kód hospodárskej činnosti, podiel výdavkov predstavuje 100 %);
· vyberte z ponuky relevantnú územnú oblasť (kód a názov); pri určovaní vychádzajte z PM OP ŽP, z tabuľky č. 3 Prehľad kategorizácie pomoci z fondov na roky 2007-2013, zo špecifikácie územnej oblasti uvedenej v stĺpci Typ územia.

Pri určovaní typu územnej oblasti a hospodárskej činnosti je možné v súlade s OP ŽP a PM OP ŽP uviesť aj viac ako 1 kód (ak sú pre Váš projekt  relevantné).

Postup pre potreby kategorizácie projektu podľa územnej oblasti všeobecne:

1. Pre určenie územnej oblasti sa používajú výhradne kódy územnej oblasti definované v tabuľke č. 3 PM OP ŽP.

2. Územná oblasť pre príslušnú žiadosť o NFP sa určuje na základe určenia najnižšej možnej spoločnej lokalizácie miesta užívania výsledkov projektu v poradí (obec, okres, kraj, región)

3. Kritériá pre zaradenie jednotlivých územných jednotiek sú uvedené v tabuľke nižšie.

4. V prípade uplatnenia kategórií mestská oblasť, vidiecka oblasť a horská oblasť na úrovni obce v rámci jedného opatrenia, sa pri územnej kategorizácii obce uplatňujú najprv kritériá pre horskú oblasť.

	Umiestnenie pomoci
	Mestská
	Vidiecka
	Horská
	Neuplatňuje sa

	Obec (LAU2)
	Inovačné póly rastu
	Obce mimo inovačných pólov rastu
	Nadmorská výška stredu obce viac ako 700 m. n.m vrátane.
	Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje.

	Okres (LAU1)
	Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve okresu je nižší ako 15%
	Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve okresu je vyšší ako 15%
	
	Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje.

	Kraj (NUTS III)
	Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve kraja je nižší ako 15% 
	Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve kraja je vyšší ako 15%
	
	Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje.

	Región (NUTS II)
	Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve regiónu je nižší ako 15%
	Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve regiónu je vyšší ako 15%
	
	Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje.


Tabuľka 2 Kritéria pre kategorizáciu územných jednotiek

Zoznam kódov pre oblasť prioritných tém, pre oblasť formy financovania, pre oblasť hospodárskej činnosti a kódov pre územnú oblasť sú súčasťou prílohy 2, tabuľky 1, tabuľky 2, tabuľky 3 a tabuľky 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 v platnom znení, ktoré je zverejnené na stránke www.eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do (na uvedenej stránke si v pravom hornom rohu zvoľte slovenský jazyk SK);

· umiestnenie pomoci - v ITMS sa generuje automaticky na základe definície miesta užívania výsledkov projektu. 
8.
 Miesto realizácie projektu

Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto  realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vypĺňa vždy, nižšie úrovne sa vypĺňajú, ak sú jednoznačne určiteľné. 

Ak sa projekt realizuje na viacerých miestach, vyplňte všetky miesta realizácie projektu, t. j. tabuľku opakujte.

· vyberte z ponuky miesto realizácie projektu – región (NUTS II.), názov vyššieho územného celku (NUTS III.), názov okresu (LAU 1 (NUTS IV.)) , PSČ, názov obce (LAU 2 (NUTS V.), ulicu, číslo, 

· existencia marginalizovaných komunít – v ITMS sa generuje automaticky.

U projektov, ktoré majú viac lokalizácií na úrovni NUTS III., LAU 1 (NUTS IV.), alebo LAU II. (NUTS V.) na prvom mieste uveďte lokalitu, kde sa realizuje väčšina aktivít projektu!

9.
 Ciele projektu

· Vyplňte konkrétny cieľ projektu (max. 160 znakov), ktorým projekt napĺňa ciele OP vo väzbe na príslušný cieľ danej prioritnej osi/operačného cieľa.

· Vyplňte špecifické ciele projektu v súlade s OP v rozsahu max. 160 znakov na každý špecifický cieľ vo väzbe na príslušný cieľ operačného cieľa a aktivity danej prioritnej osi/operačného cieľa v súlade s OP ŽP/PM OP ŽP.

Projekt môže mať aj viac ako 1 cieľ. Ak je to možné, Vami uvedené ciele kvantifikujte použitím merateľných ukazovateľov.

· Väzba na príslušný cieľ opatrenia -  vyberte z ponuky väzbu na špecifický cieľ príslušnej prioritnej osi/operačného cieľa podľa OP ŽP. 

· Väzba na príslušné aktivity opatrenia“ -  vyberte z ponuky väzbu na príslušnú aktivitu operačného cieľa. 

10.
 Stručný popis projektu

V tejto časti žiadosti o NFP je priestor pre popis Vášho projektu. Rozsah jednotlivých častí je obmedzený počtom znakov. Odporúčame však, aby bol text čo najvýstižnejší.

Popíšte projekt, jeho etapy, prípadne stavebné objekty, prevádzkové súbory. Tam, kde je to možné, údaje kvantifikujte. 

Pokiaľ je potrebné uvádzať podrobnejšie technické informácie podporné pre popis projektu, zahrňte ich do príloh žiadosti a v texte na nich na príslušnom mieste odkážte.

Pri popise projektu sa riaďte nasledovnými inštrukciami:

a) východisková situácia 

Vyplňte východiskovú situáciu v mieste realizácie projektu, tzn. v regióne ak má projekt regionálny dosah alebo v obci ak má projekt lokálny dosah. Uveďte aktuálne údaje o obyvateľstve a cieľových skupinách. Uveďte presnú lokalizáciu stavby a územný dosah projektu.

Pre určenie kontextu, v ktorom sú projekty navrhované, je možné použiť nasledovné zdroje informácií:

· stratégia, koncepcia, program alebo plán, s ktorým projekt či skupina projektov súvisí (národnej, regionálnej, miestnej úrovne) a v prípadoch, kedy je to relevantné i odkaz na príslušnú legislatívu o životnom prostredí),

· podrobnosti o umiestnení a lokalite - projektové plány a nákresy, mapa (min. 1:100 000), citlivé oblasti,

· stručný prehľad súčasných údajov (infraštruktúra, prehľad celkového stavu v dotknutej oblasti, regióne), problémy a riešenia, ciele projektu.

Pre Vami navrhované aktivity použite v popise projektu východiskové hodnoty ukazovateľov výsledku resp. dopadu, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12, resp. 15 žiadosti o NFP.

Uveďte hlavné environmentálne problémy v riešenej oblasti. Uveďte súvislosť projektu s inými zámermi v danej lokalite (regióne). Uveďte akékoľvek projektové zámery už realizované, alebo v príprave, ktoré nejakým spôsobom súvisia s vami predkladaným projektom, napr. zámery financované z Európskych fondov, zahraničných zdrojov, národných zdrojov a iné.

Charakterizujte environmentálne a iné problémy (dôvody), ktoré viedli k vypracovaniu tejto žiadosti a popíšte, ako projekt prispeje k rozvoju regiónov a k zlepšeniu životného prostredia, zdravia obyvateľstva a ďalších socio-ekonomických ukazovateľov. Problémy a ich riešenie stručne popíšte. 

b) situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Vyplňte, ako a do akej miery projekt prispeje k riešeniu situácie v riešenej oblasti. Slovne popíšte environmentálne, socio - ekonomické a iné prínosy projektu po jeho realizácii v danej lokalite, resp. regióne. 

Popíšte predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu s použitím výsledkových a dopadových ukazovateľov, vrátane popisu schopnosti projektu umožniť realizáciu ďalších projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho výsledkov, resp. schopnosti projektu umožniť realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným žiadateľom s použitím výstupov projektu.

Dbajte na súlad údajov popísaných v tejto časti žiadosti s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov. V prípade, že mernou jednotkou Vami sledovaných ukazovateľov je %, uveďte  spôsob výpočtu vrátane popisu vstupných údajov.

c) spôsob realizácie projektu

Zadefinujte a popíšte jednotlivé aktivity projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie.

Popíšte projekt, jeho etapy, prípadne stavebné objekty, prevádzkové súbory a pod. Tam, kde je to možné, údaje kvantifikujte. Popis projektu by mal byť koncipovaný tak, aby z neho bolo jednoznačné ako sa realizáciou jednotlivých aktivít projektu dosiahne stanovený cieľ projektu. 

Pri popise projektu sa riaďte závermi sprievodnej správy a súhrnnej technickej správy projektu pre stavebné povolenie. 

V tejto časti zároveň zhodnoťte svoje administratívne - personálne, odborné a technické kapacity, resp. popíšte, akým spôsobom bude zabezpečená realizácia Vášho projektu.

Uveďte, kto bude zodpovedný za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie (napr. vaša organizácia, dodávateľská firma alebo iný subjekt).

Špecifikujte, ktoré aktivity budú realizované vlastnými zamestnancami vo vlastnej réžii, a ktoré budú realizované dodávateľským spôsobom tak, aby boli tieto informácie v súlade s popisom projektu, s položkami rozpočtu a položkami verejného obstarávania. 

Popíšte spôsob vykonávania internej finančnej kontroly (kto bude vykonávať internú finančnú kontrolu – budete ju zabezpečovať vlastnými kapacitami alebo dodávateľsky, aký postup bude mať finančná kontrola, a pod.).

Špecifikujte indikátory, ktoré budete používať pre monitorovanie skutočného (fyzického) napredovania realizácie/výstavby projektu. Indikátory by mali byť merateľné a kontrolovateľné. Uveďte postup kontroly napredovania projektu voči indikátorom identifikovaným v projekte.

Uveďte, či bude kontraktovaná externá firma na monitoring alebo riadenie projektu, alebo iné špeciálne opatrenia, ktoré predpokladáte pre zabezpečenie adekvátneho postupu projektu a opodstatneného využitia finančných prostriedkov.

Popíšte, ako bude zabezpečená prevádzka projektu po jeho zrealizovaní. Či ju plánujete zabezpečovať sami, alebo plánujete výber prevádzkovateľa výberovým konaním a pod.

d) zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Zdôvodnite vhodnosť realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt súčasťou väčšieho celku) a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne.

V tejto časti taktiež uveďte popis spôsobilosti na realizáciu projektu - stručnú charakteristiku z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný.

Popíšte Vašu spôsobilosť realizovať Vami predložený projekt. 

V prípade, že k realizácii, príp. k samotnej prevádzke je v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR potrebná akákoľvek spôsobilosť na vykonávanie danej činnosti v zmysle predmetu činností uvedených v Obchodnom resp. živnostenskom registri a pod., je potrebné popísať, akým spôsobom bude zabezpečená a priložiť k zoznamu povinných príloh doklady potvrdzujúce jej platnosť.

V prípade, že predmet projektu bude prevádzkovať iná osoba, je potrebné popísať spôsob výberu ďalšieho subjektu zapojeného do projektu a preukázať jeho spôsobilosť.

V prípade zapojenia ďalšieho subjektu (alebo viacerých subjektov) do projektu, je potrebné podrobne popísať:

·  ktorý subjekt bude zabezpečovať prevádzku (používať majetok)

·  ktorý subjekt získa výnosy z prevádzky projektu

·  ktorý subjekt bude mať právo stanovovať ceny produktov a služieb

·  či bude za prenájom majetku platené nájomné

·  či bude spolupráca medzi subjektmi prebiehať za trhových podmienok alebo si budú žiadateľ a ďalší subjekt navzájom poskytovať zvýhodnené podmienky. 

e) udržateľnosť výsledkov projektu

Popíšte, ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po skončení realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite. 

Ak je to relevantné uveďte aj zhrňte výsledky finančnej analýzy s poskytnutím NFP ako aj bez poskytnutia NFP.

11.
 Časový rámec realizácie projektu

· dĺžka realizácie projektu  – v ITMS sa generuje automaticky, 

· Vyplňte Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu v podobe názov aktivity, začiatok realizácie aktivity (mesiac/rok) a ukončenie realizácie aktivity (mesiac/rok) v členení na hlavné a podporné aktivity za každú aktivitu samostatne.

Pozn. Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre žiadateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a nákladmi, pričom realizácia a ukončenie aktivity je merateľné dosiahnutím ukazovateľov výsledku
Príklad:

Hlavné aktivity projektu:

1. aktivita 1 – Výstavba ČOV (začiatok realizácie aktivity/ukončenie realizácie aktivity)

2. aktivita 2 – Dostavba kanalizačného zberača (začiatok realizácie aktivity/ukončenie realizácie aktivity)

V prípade projektov, ktoré boli zrealizované už pred podaním žiadostí o NFP je potrebné uvádzať termíny ich skutočnej realizácie.

Upozornenie: ukončenie realizácie aktivít projektu je potrebné stanoviť s dostatočnou časovou rezervou na vydanie kolaudačného rozhodnutia, skúšobnej prevádzky a pod.,(treba vziať do úvahy, že ak projekt končí kolaudáciou, kolaudačné rozhodnutie musí byť na trvalú prevádzku a musí byť právoplatné) (ak relevantné)

Pri uvádzaní začiatku realizácie aktivít projektu dbajte na oprávnenosť obdobia výdavkov na projekt stanovených v príslušnom ozname.

Podporné aktivity projektu:

Riadenie projektu – pokrýva oblasť projektového riadenia, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a zabezpečenia realizácie hlavných aktivít projektu
Publicita a informovanosť - pokrýva oblasť popísanú v prílohe č.520-1 - Manuál pre informovanosť a publicitu k Systému riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013, verzia 3.2 (informačné tabule a pamätné tabule a pod.).

V prípade, ak si výdavky na projektovú dokumentáciu, príp. už ukončené verejné obstarávanie súvisiace s projektom a pod. budete nárokovať ako oprávnené, je potrebné ich zahrnúť do časového rámca realizácie aktivít projektu – riadku Riadenie projektu. 

Názvy jednotlivých položiek v tabuľke je potrebné prispôsobiť konkrétnemu projektu.

12.
 Hodnoty merateľných ukazovateľov

Ukazovatele sa udávajú od začiatku realizácie projektu stanovenej v tabuľke č. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov. 

·  Vyberte z ponuky ukazovatele, ktoré sa týkajú vášho projektu, pričom sledovaný musí byť minimálne 1 indikátor typu výsledok a 1 indikátor typu dopad týkajúci sa Vášho projektu. Pri výbere postupujte v súlade s prílohou č. 5 Príručky.
V prípade, že realizáciou projektu dôjde k pokrytiu dvoch prípadne viacerých aktivít, je potrebné vybrať minimálne 1 indikátor typu výsledok a 1 indikátor typu dopad pre každú aktivitu. 
Všetky indikátory, ktoré je žiadateľ povinný sledovať v rámci príslušnej aktivity, sú vo vyššie uvedenej prílohe č. 5 Príručky napísané tučným písmom. U niektorých aktivít je žiadateľ povinný sledovať povinne viac ako 1 indikátor typu výsledok prípadne aj viac ako 1 indikátor typu dopad (napr. aktivita: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov  len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd  v zmysle záväzkov SR voči EÚ). V prípade, že daný indikátor je označený/zadefinovaný ako povinný, pričom jeho plánovaná hodnota je 0, neuvádzajte ho do tabuľky č. 12.
V prípade, že pri nejakej aktivite sú uvedené dva resp. viac indikátorov typu výsledok a ani jeden z nich nie je napísaný tučným písmom, je žiadateľ povinný vybrať si minimálne jeden z nich, pričom zoberie do úvahy povahu projektu a ciele projektu. Analogicky v prípade, že pri nejakej aktivite sú uvedené dva  resp. viac indikátorov typu dopad a ani jeden z nich nie je napísaný tučným písmom, je žiadateľ povinný vybrať si minimálne jeden z nich, pričom zoberie do úvahy povahu projektu a ciele projektu. 

· Merná jednotka – v ITMS sa generuje automaticky,

· východisková hodnota - pri všetkých indikátoroch uvádzajte ako východiskovú hodnotu číslo 0, nakoľko sa pomocou nich sledujú výsledky dosiahnuté realizáciou projektu ,
· vyberte z ponuky rok, viažuci sa na východiskovú hodnotu,
· vyplňte plánovanú hodnotu a 
· vyberte z ponuky rok, viažuci sa na plánovanú hodnotu.
13.
 Rozpočet projektu

Oprávnenosť výdavkov pre OP ŽP je v nadväznosti na relevantné predpisy na európskej a národnej úrovni definovaná RO. Všeobecné zásady oprávnenosti výdavkov, ako aj ďalšie obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/ neoprávneným výdavkom pre jednotlivé operačné ciele sú stanovené v PM OP ŽP. Ďalej je oprávnenosť výdavkov definovaná v Usmernení riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci OP ŽP pre programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Usmernenie RO k oprávnenosti výdavkov“), a to formou oprávnených a neoprávnených výdavkov vo všeobecnosti a podľa jednotlivých operačných cieľov prioritných osí a v závislosti od toho, či žiadateľ je subjektom podporovaným mimo schémy štátnej pomoci (sektor verejnej správy resp. subjekt zo súkromného sektora mimo schémy štátnej pomoci) alebo v rámci schémy štátnej pomoci. 

Pri stanovovaní oprávnenosti/neoprávnenosti výdavkov vychádzajte z PM OP ŽP a z daného usmernenia. Jednotlivé výdavky na projekt je potrebné vybrať z Číselníka oprávnených výdavkov v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov, ktorý je zverejnený spolu s oznamom, príručkou a ďalšími relevantnými dokumentmi na stránke www.opzp.sk.

Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť s rozpočtom/výkazom výmer projektovej dokumentácie (s podrobným položkovým rozpočtom) v prípade, keď nie je ukončené verejné obstarávanie (ďalej len „VO“), resp. VO sa nevyžaduje.

Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť so zmluvou/zmluvami o dielo v prípade ukončeného VO v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť s cenovými ponukami resp. predloženým prieskumom trhu v prípade, že VO sa nevyžaduje a v prípade, ak charakter projektu nevyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu/výkazu výmer.

Údaje uvádzané v tabuľke 13. Rozpočet projektu je potrebné zosúladiť s údajmi v prílohe II. ŽoPP uvedenými tabuľke 13 prílohy 4.3.1 tejto príručky.   

Jednotlivé výdavky je ďalej potrebné vybrať z Číselníka oprávnených výdavkov pre relevantný operačný cieľ v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov. 

Do kolónky Názov skupiny výdavkov v tabuľke č. 13. Rozpočet projektu (v EUR) Žiadosti o NFP uveďte kód skupiny výdavkov vrátane názvu Vami vybranej skupiny výdavkov.

Pri určení skupiny výdavkov (stĺpec č. 2 tabuľky Usmernenia RO k oprávnenosti výdavkov) je potrebné vychádzať z ponuky výdavkov vymedzených v Popise výdavkov (3. stĺpec tabuľky Usmernenia RO k oprávnenosti výdavkov), pričom jednotlivé vybrané výdavky vrátane ich výšky v EUR je potrebné podrobne uviesť a odôvodniť v prílohe II. ŽoPP .

Pri definovaní skupín výdavkov vybraných z Číselníka oprávnených výdavkov v rámci daného operačného cieľa je potrebné výšku výdavkov v EUR priradiť do stĺpca oprávnené výdavky v EUR/neoprávnené výdavky v EUR a následne celkové výdavky v EUR (v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov i ďalšími relevantnými dokumentmi). 

· vyplňte ku každej Vami vybranej skupine výdavkov výšku oprávnených výdavkov v EUR 

· vyplňte ku každej Vami vybranej skupine výdavkov výšku neoprávnených výdavkov v EUR, v prípade, že daná skupina výdavkov obsahuje okrem oprávnených výdavkov aj neoprávnené výdavky

· celkové výdavky spolu – v ITMS sa generuje automaticky

· percentuálny podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu - v ITMS sa generuje automaticky.

Ďalej uveďte Iné neoprávnené výdavky - do tejto skupiny výdavkov je potrebné uviesť všetky výdavky uskutočnené mimo obdobia oprávnenosti, výdavky neoprávnené podľa vnútroštátnych pravidiel, iné náklady nepredložené na spolufinancovanie v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 v platnom znení. 
Uvádzanie DPH:

Do tejto kolónky je zároveň potrebné zahrnúť aj DPH v prípade, ak je neoprávnená              (t.j. existuje zákonný nárok na jej odpočet - v prípade platiteľa DPH). Výšku neoprávnenej DPH je potrebné uviesť v plnom rozsahu, a to z oprávnených a im prislúchajúcich neoprávnených výdavkov, ako aj z iných neoprávnených výdavkov. Žiadateľ následne do prílohy II ŽoPP k popisu výdavkov uvedených v tab. č. 13 žiadosti o NFP uvedie a vyčísli všetky položky, ktoré sú zahrnuté do iných neoprávnených výdavkov, s osobitným uvedením a vyčíslením výšky neoprávnenej DPH vo forme prehľadnej tabuľky.     
V prípade, ak je DPH oprávneným výdavkom (nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom – v prípade neplatiteľa DPH), neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok, ale je potrebné zahrnúť ju do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených a neoprávnených / iných neoprávnených výdavkov.  Žiadateľ do textovej časti finančnej analýzy k popisu výdavkov uvedených v tab. č. 13 žiadosti o NFP uvedie, že DPH je súčasťou oprávnených a neoprávnených výdavkov a všetky výdavky sú uvádzané vrátane DPH.

Ďalej uveďte, či bolo vykonané VO pred predložením žiadosti o NFP. O ďalších relevantných údajoch týkajúcich sa VO pojednáva tabuľka v prílohe 2 Opis projektu a príloha žiadosti o NFP týkajúca sa VO.

Úspešné VO je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom VO. V takomto prípade do kolónky v tabuľke uveďte objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním žiadosti o NFP.

Ak bolo vykonané VO na práce pred predložením žiadosti o NFP je potrebné predložiť vytendrovaný rozpočet. Ak vytendrovaný rozpočet nie je zhodný s rozpočtom podľa výkazu výmer z projektu na stavebné povolenie, je potrebné priložiť k žiadosti o NFP písomné zdôvodnenie vzniknutých rozdielov.

14.
 Zdroje financovania projektu

Údaje do tabuľky č. 14. Zdroje financovania projektu zadávajte z  prílohy 4.3.1 tejto príručky, kde sú tieto údaje v tabuľke 14. vyplnené automaticky.
· celkové výdavky projektu v EUR – v ITMS sa generuje automaticky. 
· celkové oprávnené výdavky v EUR v súlade so všeobecným nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov – v ITMS sa generuje automaticky 
· celkové neoprávnené výdavky v EUR t. j. výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v rámci OP ŽP – v ITMS sa generuje automaticky 
· vyplňte požadovanú výšku NFP v EUR v súlade s pravidlami financovania projektu predloženého v rámci OP ŽP, 

· intenzita pomoci v % ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu v EUR – v ITMS sa generuje automaticky

· uveďte zdroje žiadateľa celkom –výšku spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov v EUR (resp. rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a požadovanou výškou NFP),

·     uveďte predpokladaný príjem z projektu v EUR (údaj vyplňte na základe prílohy 4.3.1 tejto príručky, kde sú tieto údaje v tabuľke 14. vyplnené automaticky) uveďte objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi - všetky práce, tovary a služby dodané na základe zmluvného vzťahu s právnickou/fyzickou osobou mimo pracovnoprávnych vzťahov, ktoré nie sú závislou prácou a ich vzťahy sa neriadia zákonníkom práce.

Pri určovaní intenzity pomoci je potrebné postupovať v zmysle kapitoly 3.2 Financovanie projektu. 

15.
 Súlad s horizontálnymi prioritami

V tejto časti charakterizujte príspevok Vášho projektu k realizácii horizontálnych priorít, ktoré boli stanovené v NSRR SR na obdobie 2007 – 2013 a na jeho základe zadefinované aj v OP ŽP. Ide o nasledujúce štyri horizontálne priority: 

1. informačná spoločnosť - podpora zavádzania a využívania informačno– komunikačných technológií, šírenia informácií prostredníctvom elektronických médií, digitálnej gramotnosti a zručnosti

2. trvalo udržateľný rozvoj - rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jednej z kľúčových podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a ekonomiky SR v období rokov 2007 – 2013. Cieľom uvedenej priority je zabezpečiť, aby výsledný efekt intervencií financovaných z fondov EÚ synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj v jednote jeho všetkých zložiek, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej;

3. marginalizované rómske komunity – podpora opatrení zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia a optimalizácie infraštruktúry (vrátane environmentálnej infraštruktúry) rómskych osídlení, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb;

4. rovnosť príležitostí:

· dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

· zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo iná sexuálna orientácia,

· eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie

· zabezpečenie predchádzania všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie;

K časti 15 A.: Rozvoj informačnej spoločnosti

Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť, najmä na zavádzanie a využívanie informačno-komunikačných technológií, využitie internetu a podporu šírenia informácií elektronickou formou. Ak áno, stručne a výstižne špecifikujte aký. Zároveň uveďte predpokladanú výšku výdavkov, ktoré budú použité na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti informačných technológií (IT). Vami uvedené údaje musia vychádzať z údajov uvedených v tabuľke v časti 13. Rozpočet projektu a byť s nimi v súlade.  

Ak ste vyznačili, že Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť,  je nevyhnutné vybrať do  tabuľky z ponuky v bode 15 A  minimálne 1 ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu s vyplnením ich východiskovej a plánovanej hodnoty v zmysle a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe 6 tejto príručky.
V prípade, ak neuvediete povinný ukazovateľ výsledku podľa vyššie uvedenej tabuľky vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková hodnota, rok, plánovaná hodnota, rok) a zároveň povinný ukazovateľ dopadu podľa vyššie uvedenej tabuľky vrátane ostatných relevantných údajov (merná jednotka, východisková hodnota, rok, plánovaná hodnota, rok) deklarujete tým, že Váš projekt neprispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť.  Túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli  „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 A. Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude teda Váš projekt považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority informačná spoločnosť. 

K časti 15 B.: Trvalo udržateľný rozvoj 
Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority  trvalo udržateľný rozvoj. Ak áno, stručne a výstižne špecifikujte akým spôsobom. Pri identifikácii príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) je potrebné brať do úvahy, že  k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj prispeje projekt, v ktorého prípade   jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť sú použité na zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálnu solidaritu a inklúziu a vyrovnaný regionálny rozvoj. Podrobnejšiu špecifikáciu čiastkových cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj nájdete na stránke: 

http://sepavs.vlada.gov.sk/7589/horizontalna-priorita-trvalo-udrzatelny-rozvoj-2007-2013.php , a to v aktuálnej verzii dokumentu Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013, kapitola 4. Zároveň je potrebné rešpektovať aj relevanciu prioritných osí jednotlivých operačných programov, obsiahnutú v prílohe č. 1 uvedeného dokumentu, kde sú vo vzťahu k jednotlivým prioritným osiam Operačného programu Životné prostredie identifikované príslušné ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj ( v číslovaní uvedenom v kapitole 4.).

Za účelom konkretizácie Vášho tvrdenia zároveň uveďte, či a akým spôsobom Vás projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 274/2005. Materiál je zverejnený na stránke: (http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/171BAC19741F61DBC125703B003A01AE?OpenDocument).

Uveďte číslo a názov hlavnej úlohy (v materiáli sú tieto úlohy uvedené pod číslom 1. – 14.) a v prípade možnosti aj číslo a názov konkrétnej úlohy v jej rámci, k realizácii ktorej Váš projekt prispieva.  

Ak ste vyznačili, že Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj, je nevyhnutné vybrať do  kolónky 15 B  minimálne 1 ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu vyplnením ich východiskovej a plánovanej hodnoty v zmysle a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 6 tejto príručky. 
V prípade, ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority a túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 B. Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj. 
K časti 15 C.: Marginalizované rómske komunity
Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. Ak áno, stručne špecifikujte aký. Zároveň uveďte informácie o lokalizácii osídlenia (intravilán, extravilán) a polohe osídlenia (integrované/rozptýlené, integrované/koncentrované, osídlenie na okraji obce/mesta, osídlenie mimo obce/mesta). Pri vypĺňaní týchto údajov postupujte podľa Atlasu rómskych osídlení (http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556).
Ak ste vyznačili, že Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, je nevyhnutné vybrať do  kolónky 15 C  minimálne 1 ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu vyplnením ich východiskovej a plánovanej hodnoty v zmysle a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 6 tejto príručky. 
V prípade, ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority a túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 C. Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. 

K časti 15 D.: Rovnosť príležitostí 
Uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí. Globálnym cieľom tejto horizontálnej priority  je zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Táto horizontálna priorita sa zameriava na podporu potierania diskriminácie na základe pohlavia a rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. Princíp rodovej rovnosti je analytický a rozhodovací postup, pri ktorom všetky koncepčné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie procesy vo všetkých fázach prípravy a realizácie sú podriadené hľadisku rodovej rovnosti.
V rámci OP ŽP boli z hľadiska jeho príspevku k rovnosti príležitostí identifikované nasledovné ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí:

1. cieľ: 

· zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu

· zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

2. cieľ:

· zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre zamestnávateľov 

· zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám

Ak ste vyznačili, že Váš projekt prispeje k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí, je nevyhnutné vybrať do  kolónky 15 D  minimálne 1 ukazovateľ výsledku a 1 ukazovateľ dopadu spolu vyplnením ich východiskovej a plánovanej hodnoty v zmysle a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe č. 6 tejto príručky. 
V prípade, ak požadované ukazovatele neuvediete, deklarujete tým, že Váš projekt neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority a túto skutočnosť ste zároveň povinný označiť krížikom v poli „nie“ v možnostiach v úvode časti 15 D. Bez uvedenia merateľných ukazovateľov bude Váš projekt v každom prípade považovaný za taký, ktorý neprispieva k napĺňaniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí. 

16.
 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

Žiadateľ prikladá k žiadosti o NFP povinné prílohy, ktorých originály môžu byt nahradené úradne osvedčenou kópiou originálu. Zoznam povinných príloh je súčasťou žiadosti o NFP. 

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP a ich bližšia špecifikácia sú popísané v prílohe 8 príručky. 

Žiadateľ môže zoznam príloh, ktoré sú povinné, rozšíriť o ďalšie relevantné prílohy, ktoré sú podľa jeho uváženia dôležité z hľadiska posudzovania a hodnotenia jeho projektu. Tieto prílohy je potrebné prehľadne označiť a očíslovať nasledujúcim číslom v poradí.
V prípade, že sa žiadateľa niektorá z príloh netýka a nedokladá ju, žiadateľ túto skutočnosť uvedie a odôvodní pri každej z jednotlivých nerelevantných príloh! Tieto odôvodnenia je potrebné podpísať a potvrdiť pečiatkou štatutárneho orgánu žiadateľa, pričom popis všetkých nerelevantných príloh s uvedením dôvodu ich nerelevantnosti je možné predložiť spolu na jednom liste.

Prílohy je potrebné očíslovať v zmysle poradia uvedeného v tabuľke zoznam povinných príloh žiadosti o NFP a predložiť 1 originál resp. úradne osvedčenú kópiu a 2 kópie každej prílohy. V prípade, že príloha sa skladá z viacerých podpríloh, je potrebné pri každej podprílohe zodpovedajúcej danej prioritnej osi/operačnému cieľu/aktivite priložiť danú podprílohu, resp. priložiť názov podprílohy s uvedením podpríloha nerelevantná – nevzťahuje sa a uviesť dôvod nerelevantnosti vo vzťahu k Vašej žiadosti o NFP.

V čestných vyhláseniach podpísaných štatutárnym orgánom žiadateľa je potrebné uviesť názov žiadosti o NFP, názov žiadateľa, predmet čestného vyhlásenia, dátum vyhlásenia a vyhlásenie potvrdiť podpisom a pečiatkou štatutárneho orgánu žiadateľa.

Žiadateľom predložené prílohy musia byť:
aktuálne – dokumenty ku dňu podania žiadosti o NFP nie staršie ako 3 mesiace (ak relevantné),
adresné – v závislosti od typu dokumentu vystavené na to oprávneným orgánom v súlade s platnou legislatívou SR a to na žiadateľa (ak relevantné),
adekvátne – doklady, ktoré svojim obsahom korešpondujú so zoznamom povinných príloh žiadosti o NFP. 

V sekcii (resp. tabuľke) č. 16 vyberte z ponuky všetky relevantné prílohy, ktoré prikladáte k Vašej žiadosti o NFP s uvedením počtu kópií. U všetkých príloh vyplňte v prípade relevantnosti údaj „Platnosť do“. A tiež údaj „Elektronická príloha“.

17.
 Čestné vyhlásenie žiadateľa

Je potrebné vybrať z ponuky štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu, ktorý podpisuje všetky relevantné náležitosti žiadosti o NFP (s možnosťou zmeny údajov), prípadne vyplniť identifikačné údaje  štatutárneho orgánu, ak nie je evidovaný v systéme.  Zároveň je potrebné vyplniť miesto a dátum podpisu čestného prehlásenia ako súhlas s bodmi uvedenými v tejto tabuľke.

Žiadateľ vyplnením dokumentácie žiadosti o NFP a jej predložením na RO sa zaväzuje, že akceptuje všetky stanovené podmienky a garantuje splnenie všetkých predpokladov, ktoré uviedol v dokumentácii žiadosti o NFP. Zároveň sa zaväzuje, že v prípade schválenia žiadosti o NFP sa bude riadiť ostatnými ustanoveniami uvedenými v OP ŽP, PM OP ŽP, v príručke a bude rešpektovať záväzky vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ z toho vyplývajúce.

Žiadateľ/prijímateľ zodpovedá za pravdivosť čestných vyhlásení priložených k žiadosti o NFP. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť obsahu čestných vyhlásení, zakladá to nárok poskytovateľa pomoci na vyvodenie dôsledkov vyplývajúcich z podmienok poskytnutia pomoci, resp. zo zmluvy o poskytnutí NFP.

6.1.1 Príloha 2 žiadosti o NFP - Opis projektu a postup pri jeho vypracovávaní 
V predpísanom formulári Opis projektu vyplňte všetky požadované údaje. Pokiaľ niektoré tabuľky nevypĺňate, pretože sa netýkajú vášho projektu, prečiarknite ich. Všetky potrebné vysvetlenia jednotlivých údajov ako aj všeobecných údajov o projekte sa nachádzajú ako odkazy pod čiarou v samotnom Opise projektu.
Úvodná strana 

Do kolónky Názov projektu uveďte presný názov projektu. V prípade, že názov projektu sa v žiadosti opakuje, dbajte na to, aby bol v každej jej časti rovnaký.

Do kolónky Žiadateľ uveďte názov žiadateľa.

Do kolónky Celkové oprávnené výdavky projektu uveďte celkové oprávnené výdavky projektu v EUR. Pri vypĺňaní celkových oprávnených výdavkov projektu je potrebné dbať na to, aby sa číselný údaj zhodoval s údajmi uvedenými v tabuľke č. 13 a 14 žiadosti o NFP i v jej ostatných relevantných častiach resp. prílohách.

Do kolónky Požadovaná výška NFP uveďte výšku NFP, o ktorý žiadate v delení na ERDF/KF a štátny rozpočet. Pri vypĺňaní požadovanej výšky NFP je potrebné dbať na to, aby sa číselný údaj zhodoval s údajom uvedeným v tabuľke č. 14 žiadosti o NFP prípadne v jej ostatných relevantných častiach resp. prílohách.

Do kolónky Dĺžka realizácie aktivít projektu uveďte dĺžku realizácie v mesiacoch. Dbajte na to, aby bol údaj v mesiacoch zosúladený s ostatnými časťami v žiadosti o NFP a v jej prílohách.
Do nasledujúcich kolóniek priraďte projekt k programovej štruktúre, t. j. uveďte číslo a názov prioritnej osi, číslo a názov operačného cieľa vrátane označenia skupiny aktivít/podskupiny aktivity vrátane názvu. 

1.
 Vlastnícke vzťahy/zmluvné vzťahy k nehnuteľnosti

Vysporiadané vlastnícke vzťahy sú jednou zo základných podmienok schválenia žiadosti o NFP, preto venujte náležitú pozornosť vypĺňaniu tejto časti.

V prípade, že nie ste vlastníkom nehnuteľností, ktorých sa projekt týka, popíšte akým spôsobom sú/budú vysporiadané vlastnícke/zmluvné vzťahy (napr. uzavretá nájomná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zmluva o zriadení vecného bremena) spolu s uvedením čísiel parciel/stavieb, ktorých sa projekt týka. Ako prílohu žiadosti o NFP priložte v súlade s podmienkami vzťahujúcimi sa k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov zmluvy potvrdzujúce iný ako vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam.

V prípade, ak ste vlastníkom nehnuteľností, ktorých sa projekt týka, uveďte všetky čísla parciel/stavieb, na ktorých sa projekt bude realizovať v rozdelení podľa záberu pôdy. Ako prílohu žiadosti o NFP priložte výpis/výpisy z listu vlastníctva/listov vlastníctva alebo výpis/výpisy z katastra nehnuteľností nie starší/staršie ako 3 mesiace deklarujúci/deklarujúce Váš vzťah k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam v súlade s podmienkami vzťahujúcimi sa k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov. 

V prípade nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zakúpenia v rámci projektu, priložte zmluvu o budúcej kúpnej zmluve/kúpnu zmluvu k tejto nehnuteľnosti a znalecký posudok  na dokladovanie toho, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu.

Uveďte meno vlastníka parcely/meno vlastníka stavby a priložte výpis/výpisy z listu vlastníctva/listov vlastníctva deklarujúci/deklarujúce vzťah predávajúceho/budúceho predávajúceho k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam.

Pri vypĺňaní tejto tabuľky dbajte na podmienky uvedené v podkapitole č. 4 Podmienky dokladovania vlastníckych práv uvedené v dokumente Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.

2.
 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu

Uveďte, či sa stavba navrhuje v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Uveďte kód stavby podľa Klasifikácie stavieb vyhlásenej Štatistickým úradom Opatrením č.128/2000 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2000 (www.statistics.sk).

Uveďte názov príslušného stavebného úradu.

Územné rozhodnutie/stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby: 

Preukážte oprávnenie na realizáciu projektu/stavby. Samotné stavebné povolenie, príp. územné rozhodnutie v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, predložte v prílohe. 

V prípade realizácie aktivity, ktorá si nevyžaduje územné rozhodnutie/stavebné povolenie v zmysle platnej legislatívy SR, je táto časť nerelevantná.

3.
 Súlad s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi

Uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti. Zamerajte sa na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti. Platná legislatíva je uvedená na stránke MŽP SR www.enviro.gov.sk.

Uveďte súlad s národnými strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia. Uveďte súlad so strategickými dokumentmi (Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, Národný environmentálny akčný program II., Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Strategický plán regionálneho rozvoja SR (Národný plán regionálneho rozvoja SR). 

Zamerajte sa na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou/dokumentmi platnými v danej oblasti, napr.: 

· Koncepcia územného rozvoja Slovenska,

· Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,

· Vodný plán SR,

· Plán rozvoja verejných vodovodov verejných kanalizácií pre územie SR,

· Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010,

· Energetická politika SR,

· Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie,

· Koncepcia využitia poľnohospodárskej e lesníckej biomasy na energetické účely,

· Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010,

· Investičná stratégia odstraňovania environmentálnych záťaží,

· Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku,

· Aktualizovaný akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 2003-2010,

· Koncepcia ochrany prírody a krajiny

Uveďte súlad s regionálnymi dokumentmi (Regionálnym plánom rozvoja, Programom rozvoja kraja (Koncepciou rozvoja kraja), územným plánom, Územným systémom ekologickej stability (ÚSES), Plánom manažmentu povodia, a iné) a podporte tvrdenia konkrétnymi referenciami na texty jednotlivých dokumentov. 

Zamerajte sa na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou/dokumentmi platnými v danej oblasti.
4. 
Celkové výdavky projektu (EUR) podľa rokov

Uveďte výdavky projektu podľa rokov. Pri vypĺňaní údajov vychádzajte z číselníka oprávnených výdavkov, ktorý je súčasťou Usmernenia RO k oprávnenosti výdavkov. Dbajte na to, aby číselné údaje v tabuľke boli v súlade s tabuľkou č. 13 Rozpočet projektu vo formulári žiadosti o NFP a s ostatnými časťami žiadosti o NFP a jej príloh.
5. Verejné obstarávanie/Obchodná verejná súťaž
Uveďte, či si realizácia Vášho projektu vyžaduje výber zhotoviteľa podľa zákona o verejnom obstarávaní (VO). V prípade, že nie, bude v Zmluve o poskytnutí NFP takýto príjemca zaviazaný použiť na obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb tzv. Obchodnú verejnú súťaž podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

K časti 5a:

Uveďte, či bolo vykonané/vyhlásené VO na dodávku stavebných prác, služieb a dodávok tovaru pred podaním žiadosti o NFP.
V prípade ak VO bolo vyhlásené, uveďte relevantné dátumy/číslo vestníka VO (v prípade, ak bolo oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania).

V prípade, ak VO nebolo vyhlásené, uveďte, či boli začaté práce na príprave súťažných podkladov, plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a typ, popis a časové ohraničenie zmluvy/zmlúv vrátane rámcových zmlúv uzatvorených podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa v projekte plánujú uzatvoriť alebo už boli uzavreté v rozdelení na zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb s uvedením začiatku/konca/hodnoty zákazky.

Pre konkrétny projekt treba presne špecifikovať, o aký predmet zmluvy sa jedná. Jednotlivé položky VO musia byť v súlade s položkami rozpočtu a časovým harmonogramom projektu.

V prípade verejným obstarávateľom podľa  zákona o verejnom obstarávaní bude na základe zmluvy o poskytnutí NFP zaviazaný na použitie tzv. Obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Časť 5.b:

V prípade, ak žiadateľ nie je verejným obstarávateľom/obstarávateľom ani subjektom podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní bude na základe zmluvy o poskytnutí NFP zaviazaný na použitie tzv. Obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

V tabuľke 7 b) uveďte, či bola obchodná verejná súťaž vykonaná pred podaním žiadosti o NFP. 

V prípade, ak obchodná verejná súťaž bola vyhlásená, uveďte dátum vyhlásenia podmienok súťaže a miesto uverejnenia podmienok súťaže, ako aj dátum podpisu zmluvy s vybraným účastníkom. 
V prípade, ak obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená, uveďte, či boli začaté práce na príprave podmienok súťaže, plánovaný termín uverejnenia oznámenia o obchodnej verejnej súťaži a typ, popis a časové ohraničenie zmluvy/zmlúv vrátane rámcových zmlúv uzatvorených podľa zákona  č. 513/1991, ktoré sa v projekte plánujú uzatvoriť alebo už boli uzavreté v rozdelení na zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb s uvedením začiatku/konca/hodnoty zákazky.

Pre konkrétny projekt treba presne špecifikovať, o aký predmet zmluvy sa jedná. Jednotlivé položky musia byť v súlade s položkami rozpočtu a časovým harmonogramom projektu.

6.
 Prehľad predchádzajúcej pomoci

Uveďte všetky zdroje pomoci, ktoré Vám boli v minulosti poskytnuté zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov na výdavky súvisiace s predloženým projektom v mieste jeho realizácie.

Údaje uveďte v podobe kto pomoc poskytol, rok poskytnutia pomoci, názov pomoci/programu/grantovej schémy vrátane názvu projektu a celkovú výšku poskytnutej pomoci.

7.
 Propagačné aktivity

V tabuľke vymenujte všetky predpokladané spôsoby propagácie projektu. Uveďte stručnú charakteristiku spôsobov propagácie, v časti tabuľky „poznámka“.

Žiadateľ/Prijímateľ je povinný informovať o operačnom programe a fonde (ERDF/KF), cez ktorý je alebo bude príslušný projekt realizovaný.

Konkrétne náležitosti sú uvedené v Manuáli pre informovanie a publicitu, ktorý je zverejnený spolu s oznamom na internetovej stránke www.opzp.sk.

8. 
Technické a environmentálne ukazovatele

Uveďte kvantifikované technické a environmentálne ukazovatele projektu vyplnením relevantnej/relevantných tabuliek, podľa prioritnej osi/operačných cieľov projektu.
Priložte len tú tabuľku, ktorá sa Vás týka. 

9.
 Sledovanie energetickej efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení
Jednou z oblastí významne prispievajúcou k trvalo udržateľnému rozvoju je oblasť energetiky a energetickej efektívnosti. OP ŽP prispieva k uplatňovaniu právnych predpisov EÚ v tejto oblasti4 najmä podporou znižovania energetickej náročnosti stavieb (súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov) a technológií a využitia obnoviteľných zdrojov energie ako jedného z prostriedkov na zníženie znečistenia ovzdušia. Je potrebné, aby pre každý projekt boli vyplnené indikátory energetickej efektívnosti a rámček určený pre popis opatrení zmierňujúcich dôsledky klimatických zmien a adaptačných opatrení na klimatické zmeny. V prípadoch ak projekt neprispieva k naplneniu indikátorov a nerealizuje žiadne adaptačné a zmierňujúce opatrenia, je potrebné vyplniť do tabuľky 0 a napísať že, sa nerealizujú žiadne opatrenia.
10. Rozpočet výdavkov projektu vo väzbe na jeho aktivity

Uveďte rozpočet projektu v rozdelení podľa jednotlivých skupín výdavkov uvedených vo formulári žiadosti o NFP v tab. 13 Rozpočet projektu vo väzbe na aktivity projektu uvedené vo formulári žiadosti o NFP v tab. 11 Časový rámec realizácie projektu. Uvedenú tabuľku je potrebné vyplniť tak, aby bolo možné jednoznačným spôsobom identifikovať príslušnosť každého výdavku projektu k príslušnej/príslušným aktivite/aktivitám projektu“.

11. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu

Uveďte hlavné aktivity projektu podľa aktivít uvedených vo formulári žiadosti o NFP v tab. 11 „Časový rámec realizácie projektu“ vo väzbe na relevantné merateľné ukazovatele výsledku v súlade s údajmi uvedenými vo formulári žiadosti o NFP v tab. 12 „Hodnoty merateľných ukazovateľov“, s uvedením mernej jednotky a počtu jednotiek. Uvedenú tabuľku je potrebné vyplniť tak, aby bolo možné jednoznačným spôsobom identifikovať príspevok jednotlivých aktivít k výsledkom projektu.
6.2. Pokyny pre predloženie žiadosti o NFP 
Žiadosti o NFP sú na MŽP SR ako RO doručované v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme. Postup pri vypracovaní žiadosti o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti prostredníctvom verejnej časti ITMS je popísaný v Príručke pre užívateľov portálu ITMS (príloha 7).

Každú žiadosť o NFP je potrebné zároveň doručiť na RO v písomnej forme. 

Žiadateľ bezodkladne po odoslaní svojej vyplnenej žiadosti o NFP cez portál ITMS danú žiadosť o NFP cez aplikáciu vytlačí, podpíše (štatutár žiadateľa), opečiatkuje a v takomto v písomnom vyhotovení ju predloží spolu s požadovanými povinnými prílohami na RO.
Formulár žiadosti o NFP a jej prílohy je potrebné vyplniť, resp. predložiť v slovenskom jazyku. Ako už bolo uvedené vyššie, povinnou prílohou žiadosti o NFP je aj ŽoPP, ktorú je potrebné aj s jej povinnými prílohami predložiť v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.
Žiadateľ je povinný dodržať oficiálne formuláre pre žiadosť o NFP a ŽoPP a priložiť všetky povinné prílohy v predpísanom poradí, rozsahu a počte. Formuláre je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači. Rukou a písacím strojom vyplnené žiadosti o NFP, resp. ŽoPP budú zamietnuté. Časti formuláru žiadosti o NFP, resp. ŽoPP, ktoré nie sú pre danú konkrétnu žiadosť, alebo danú prioritu relevantné je potrebné prečiarknuť.

Žiadosť o NFP musí obsahovať:

· originál vyplnenej žiadosti o NFP potvrdený v záhlaví prednej časti žiadosti o NFP pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa a jej dve identické kópie; 

· originály príloh podľa zoznamu povinných príloh uvedených v žiadosti o NFP potvrdené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa (v prípade, že za údaje a vypracovanie príloh zodpovedá výhradne žiadateľ a nie sú vydané príslušným úradom/inštitúciou na žiadateľa, napr. čestné prehlásenia, finančná analýza a pod.) alebo úradne osvedčené kópie originálu a dve identické kópie každej prílohy;

· 1 x originál ŽoPP a 1x originál povinných príloh ŽoPP v písomnom vyhotovení v anglickom jazyku,
· 1 x elektronickú verziu originálu žiadosti o NFP a originálu povinných príloh žiadosti o NFP na neprepisovateľnom elektronickom médiu napr. CD/ DVD nosiči,

· 1 x elektronickú verziu originálu ŽoPP a originálu povinných príloh ŽoPP na neprepisovateľnom elektronickom médiu napr. CD/ DVD nosiči.

Žiadateľ pri podaní žiadosti o NFP čestne prehlasuje, že každá z kópií žiadosti o NFP je zhodná s predloženým originálom. RO nezodpovedá za nesúlad údajov medzi originálom a kópiami žiadosti o NFP a nenesie dôsledky z toho vyplývajúce. Zároveň sa na uvedené nevzťahuje umožnenie nápravy.

Pred podaním žiadosti o NFP dodržte nasledovné formálne požiadavky:

· viacstranové dokumenty a prílohy musia byť zviazané (hrebeňovou väzbou, zošívačkou a podobne),

· prílohy musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v Zozname povinných príloh a viditeľne označené príslušným číslom podľa Zoznamu povinných príloh,

· originál žiadosti o NFP musí byť viditeľne označený nápisom „Originál“ a kópie viditeľne označené nápisom „Kópia“. 

žiadosť o NFP je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

- doporučenou poštou, 

- expresnou kuriérnou zásielkou,

- osobne na podateľňu MŽP SR (podateľňa denne v časoch: 7:30–12:00 a 12:30- 15:00);

na adresu:  Ministerstvo životného prostredia SR

                   Sekcia environmentálnych programov a projektov

                   Odbor koordinácie a prípravy projektov

                   Námestie Ľudovíta Štúra 1

                   812 35 Bratislava 

v uzavretom a nepriehľadnom obale, na ktorom musia byť uvedené nasledovné údaje:

· názov a adresa žiadateľa o NFP,

· názov a adresa MŽP SR ako RO,

· názov projektu, 

· kód oznamu, ku ktorému sa žiadosť o NFP vzťahuje,

· identifikátor žiadosti o NFP,

· nápis „ŽIADOSŤ O NFP“,

· nápis „NEOTVÁRAŤ“

V prípade, ak nie je doručenie žiadosti o NFP v súlade s týmito podmienkami RO žiadosť neprevezme a v prípade doručenia žiadosti o NFP poštou alebo kuriérom vráti túto späť žiadateľovi spolu s identifikáciou porušenia podmienok.
Za dátum prijatia žiadosti o NFP na RO sa považuje dátum fyzického doručenia žiadosti o NFP v písomnom vyhotovení. Po doručení žiadosti o NFP je táto žiadosť zaevidovaná podľa štandardných postupov evidovania došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom MŽP SR a v prípade osobného doručenia na podateľňu, jej pracovník vystaví žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP. 
Potvrdenie o prijatí žiadosti  o NFP obsahuje tieto povinné údaje: 

· názov a adresa žiadateľa,

· názov a adresa MŽP SR,

· názov projektu,

· dátum príjmu žiadosti o NFP,

· meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť o NFP prijala.

V prípade doručenia žiadosti o NFP poštou, resp. kuriérom, obdrží žiadateľ o NFP doklad potvrdzujúci doručenie žiadosti o NFP od subjektu vykonávajúceho doručovanie zásielok. Tento doklad nahrádza potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP, t.j. RO v prípade doručenia žiadosti o NFP poštou alebo kuriérom Potvrdenie o prijatí nevydáva.

Doručením ŽoNFP riadiacemu orgánu v súlade s podmienkami na predkladanie ŽoNFP sa podľa § 19 ods. 1 zákona o pomoci a podpore začína konanie o ŽoNFP.
RO nezodpovedá za dokumentáciu žiadosti o NFP, ktorá bude zaslaná žiadateľom poštou a bude doručená poškodená. Žiadosti o NFP zasielané e-mailom, faxom alebo iným spôsobom, prípadne zasielané na akúkoľvek inú adresu, nebudú akceptované.
Po doručení písomnej verzie žiadosti o NFP, RO do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti o NFP overí splnenie podmienok na predkladanie žiadostí o NFP stanovených v ozname, v dokumentoch, na ktoré sa oznam odvoláva a v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“. 

V prípade, ak nie je doručenie žiadosti o NFP v súlade s podmienkami na predkladanie žiadostí o NFP stanovenými v ozname alebo v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“ (napr. žiadosť o NFP bola zaslaná emailom alebo na inú adresu než je uvedené vyššie, žiadosť o NFP bola vyplnená rukou alebo písacím strojom), RO žiadosť o NFP neprevezme a vráti späť žiadateľovi ako „doručenú v rozpore s podmienkami na predkladanie žiadostí o NFP.  V tomto prípade nedôjde k zaregistrovaniu žiadosti o NFP. 

RO zaregistruje len tie žiadosti o NFP, ktoré boli predložené v súlade s podmienkami na predkladanie žiadostí o NFP a u ktorých bola vykonaná kontrola súladu elektronického a písomného vyhotovenia. 

Po vyplnení a odoslaní žiadosti o NFP cez portál ITMS v zmysle postupov uvedených v Príručke pre užívateľov portálu ITMS (príloha  je žiadosti o  NFP prenesená portálom ITMS do CORE ITMS, pričom portál ITMS pridelí žiadosti o NFP jednoznačný identifikátor vo forme šesťmiestneho čísla, tzv. ID portálu. RO využíva identifikátor v procese registrácie žiadosti o  NFP, prostredníctvom ktorého vyhľadá v CORE ITMS fyzicky predloženú písomnú formu žiadosti o  NFP.

Po obdržaní písomnej verzie žiadosti o  NFP v súlade s procesom príjmu žiadosti o  NFP, RO vyhľadá príslušnú žiadosti o  NFP v zozname importovaných žiadosti o  NFP a žiadosti o  NFP zaregistruje. 

Pre žiadosti o  NFP je po zaregistrovaní v CORE ITMS vygenerovaný 14 miestny kód, ktorý obsahuje informáciu o poradí registrácie žiadosti o  NFP aj o začlenení žiadosti o  NFP v programovej štruktúre OP.

RO vykoná kontrolu súladu údajov uvedených v predloženej písomnej forme žiadosti o  NFP s údajmi, ktoré sú uvedené (naimportované v CORE ITMS) v žiadosti o  NFP predloženej cez verejný portál ITMS. V prípade, že údaje z písomnej formy žiadosti o  NFP nie sú identické s údajmi, ktoré sú uvedené (naimportované) v ITMS, RO zmení údaje v ITMS podľa písomnej formy žiadosti o  NFP.

RO prostredníctvom aplikácie ITMS vystaví Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP, ktoré následne doručí žiadateľovi poštou na adresu kontaktnej osoby uvedenej v žiadosti o NFP. 

7. Posudzovanie žiadosti o NFP a schvaľovanie ŽoPP
7.1. Proces posudzovania žiadosti o NFP 

Celkový proces posudzovania žiadosti o NFP môžeme rozdeliť do nasledujúcich fáz: 

· Predloženie žiadosti o NFP 

· kontrola formálnej správnosti zaregistrovanej žiadosti o NFP 

· overenie splnenia kritérií oprávnenosti

· overenie splnenia kritérií úplnosti
·   predbežná finančná kontrola
· odborné hodnotenie žiadostí o NFP,
· vyhodnotenie výsledkov odborného hodnotenia

· Rozhodnutie Európskej komisie 

ŽoPP je schvaľovaná Európskou komisiou, ktorá prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí veľkého projektu v súlade s čl. 41 všeobecného nariadenia v platnom znení.
· Informácia o potvrdení/nepotvrdení pomoci 

RO po prijatí rozhodnutia EK o schválení/neschválení ŽoPP zašle žiadateľovi informáciu o potvrdení/nepotvrdení pomoci. 
· Kontrola formálnej správnosti zaregistrovanej žiadosti o NFP

RO vykonáva kontrolu formálnej správnosti iba zaregistrovaných žiadostí o NFP. Cieľom kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP je zabezpečiť správne, transparentné a efektívne overenie splnenia kritérií formálnej správnosti zaregistrovaných žiadostí o NFP v zmysle podmienok definovaných v ozname, v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“ a v tejto príručke.

Predmetom kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP je overenie:

· splnenia kritérií oprávnenosti zaregistrovanej žiadosti o NFP,

· splnenia kritérií úplnosti zaregistrovanej žiadosti o NFP,

a vykonanie predbežnej finančnej kontroly žiadosti o NFP, ktorá splnila kritériá oprávnenosti a kritériá úplnosti žiadosti o NFP.

Overenie kritérií oprávnenosti pozostáva z overenia oprávnenosti žiadosti o NFP a žiadateľa v zmysle podmienok definovaných v ozname a v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“. 
Overenie kritérií úplnosti žiadosti o  NFP pozostáva z overenia úplnosti formulára žiadosti o  NFP a úplnosti povinných príloh žiadosti o NFP vrátane overenia právoplatnosti relevantných príloh žiadosti o NFP v zmysle podmienok definovaných v ozname a v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“. 

Kritériá oprávnenosti žiadosti o NFP a žiadateľa a kritériá úplnosti žiadosti o NFP sú špecifikované v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“
V prípade, ak žiadateľ nespĺňa minimálne 1 z kritérií oprávnenosti je vyradený z ďalšieho procesu posudzovania žiadosti o NFP. O tejto skutočnosti je žiadateľ písomne informovaný do 15 pracovných dní od obdržania žiadosti o NFP. V takomto prípade RO už ďalej neoveruje kritériá úplnosti žiadosti o NFP a ani nevyzýva žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov do žiadosti o NFP. 

V prípade, ak sa kontrolou formálnej správnosti (v rámci overenia kritérií úplnosti) zistí, že predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, žiadateľ je do 15 pracovných dní od obdržania žiadosti o NFP písomne vyzvaný na doplnenie chýbajúcich formálnych náležitostí žiadosti o NFP.

Taxatívne stanovenie formálnych náležitosti kontrolovaných v rámci kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP je špecifikované v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“. 
Možnosť doplnenia chýbajúcich údajov (maximálne 1 krát) je použitá pre všetkých žiadateľov rovnako.

Žiadateľ má na doplnenie chýbajúcich dokumentov lehotu 10 pracovných dní od doručenia Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, pričom doručovanie písomností sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)  (§§ 24, 25). 

Všetky žiadateľom doplnené údaje je potrebné potvrdiť podpisom a pečiatkou žiadateľa. Takto doplnené údaje sa stávajú súčasťou predloženej žiadosti o NFP. V prípade, ak žiadateľ v nadväznosti na Výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP mení, resp. dopĺňa údaje aj v rámci formuláru žiadosti o NFP, je potrebné vzhľadom na skutočnosť, že zmeny v samotnom formulári žiadosti o NFP nie je možné vykonať vo verejnej časti ITMS, doložiť doplnenú žiadosť o NFP vo formulári žiadosti o NFP zverejnenom v rámci oznamu a doložiť doplnený formulár žiadosti o  NFP v písomnej verzii a v elektronickej verzii na CD. V prípade, ak sa menia len vybrané časti formulára žiadosti o NFP/vybrané strany príloh žiadosti o NFP, je potrebné samostatné strany potvrdiť podpisom a pečiatkou žiadateľa, pričom je potrebné uviesť číslo prílohy a predložiť danú doplnenú časť formulára žiadosti o NFP/prílohu samostatne. V prípade, ak doplnená príloha pozostáva z viacstranných dokumentov, je potrebné danú prílohu zviazať. 
V prípade, ak sa doplnením menia elektronické údaje je potrebné predložiť aktualizované CD s označením „po doplnení“.
V prípade, že žiadateľ stanovený termín nesplní, je žiadosť o NFP z ďalšieho procesu posudzovania vyradená a žiadosť o NFP sa považuje za nekompletnú. O tejto skutočnosti je žiadateľ informovaný v termíne do 15 pracovných dní odo dňa, kedy mal žiadateľ možnosť doplniť požadované údaje. So žiadosťou o  NFP RO ďalej postupuje v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu MŽP SR. 

V prípade, že žiadateľ doplnil požadované údaje v stanovenej lehote, nasleduje overenie kritérií úplnosti doplnených náležitosti, ktoré je špecifikované v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“.
Žiadosť o NFP, ktorá nesplnila minimálne jedno z kritérií úplnosti ani po vyzvaní na doplnenie v stanovenom časovom limite, je z ďalšieho procesu posudzovania vyradená. RO písomne informuje žiadateľa o uvedenej skutočnosti do 15 dní odo dňa doplnenia údajov žiadateľom. 

· Predbežná finančná kontrola

Pri žiadosti o NFP, ktorá splnila všetky kritéria úplnosti po doplnení požadovaných údajov v stanovenom časovom limite, sa najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia požadovaných údajov RO vykoná predbežná finančná kontrola žiadosti o NFP. 

V prípade, že žiadosť o NFP ako aj žiadateľ spĺňajú kritériá oprávnenosti, a zároveň spĺňajú všetky kritériá úplnosti už pri podaní žiadosti o NFP, žiadateľ nie je vyzvaný na doplnenie údajov do žiadosti o NFP. U takejto žiadosti o NFP sa najneskôr do 30 pracovných dní od overenia kritérií oprávnenosti a overenia kritérií úplnosti vykoná predbežná finančná kontrola žiadosti o NFP.
Predmetom predbežnej finančnej kontroly je prvotná kontrola oprávnenosti výdavkov uvedených v projekte v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov, kontrola duplicity financovania (či na daný projekt nebola poskytnutá iná pomoc zo zdrojov EÚ, národných zdrojov a iných zdrojov), kontrola kalkulácie a matematickej správnosti údajov v žiadosti o NFP. Pri kontrole sa uplatňujú kontrolné postupy prostriedkov financovaných z ERDF/KF v zmysle platných právnych predpisov SR, ako aj v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady a Komisie. 
Pri overení kritérií oprávnenosti, kritérií úplnosti a predbežnej finančnej kontrole sa dôsledne uplatňuje princíp štyroch očí. 
V prípade, ak sa v rámci kontroly formálnej správnosti nezistia nedostatky v súvislosti s úplnosťou žiadosti o NFP a v ďalšom procese posudzovania žiadosti o NFP sa preukáže, že nie je splnená niektorá z formálnych náležitostí (okrem kritérií oprávnenosti), nie je možné, aby bola žiadosť o NFP vyradená z procesu posudzovania žiadosti o NFP dodatočne bez toho, aby bola žiadateľovi poskytnutá možnosť nápravy. RO v takomto prípade vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP (maximálne 1x). Žiadateľ má na doplnenie lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP. Žiadosť o NFP môže byť vyradená z ďalšieho procesu posudzovania v  prípade, ak náležitosti v stanovenom termíne nebudú doplnené, o čom je žiadateľ informovaný. 

Rovnaký princíp sa uplatní aj v prípade, ak žiadateľ bol v rámci kontroly formálnej správnosti dožiadaný o doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, avšak v ďalšom procese RO zistil, že žiadateľ bol nesprávne dožiadaný (napr. žiadateľ nebol dožiadaný o doplnenie prílohy č. 13 a v ďalšom procese sa zistí, že žiadateľ nepreukázal k predmetnej nehnuteľnosti vlastnícke právo alebo iné právo v súlade s podmienkami určenými  v ozname a v dokumente „Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci“) (okrem kritérií oprávnenosti), a teda nebola mu umožnená náprava chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP rovnako ako ostatným žiadateľom. Na základe uvedeného, RO bezodkladne ako zistí uvedenú skutočnosť, doručí žiadateľovi „Doplnenie už odoslanej výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP“, pričom žiadateľovi určí lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí 10 pracovných dní odo dňa doručenia tejto doplnenej výzvy. 

Žiadosť o NFP je vyradená z ďalšieho procesu posudzovania v  prípade, ak náležitosti v stanovenom termíne nebudú doplnené, o čom je žiadateľ informovaný. 
Možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí musí byť uplatnená u všetkých žiadateľov s rovnakým nedostatkom rovnako.
Žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadosti, sú postúpené do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP.

· Odborné hodnotenie žiadostí o NFP
Cieľom odborného hodnotenia je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu žiadostí o NFP s hodnotiacimi kritériami schválenými monitorovacím výborom OP ŽP.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP sa začína po ukončení kontroly formálnej správnosti príslušnej zaregistrovanej žiadosti o NFP. 

Odborní hodnotitelia sú povinní vykonať odborné hodnotenie im priradenej žiadosti o NFP náhodným výberom v časovej lehote do 10 pracovných dní.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP vykonávajú interní hodnotitelia. Odborné hodnotenie pozostáva z vyhodnotenia kritérií hodnotenia pridelením počtu bodov k príslušnému kritériu. Kritériá hodnotenia sú stanovené v ozname a schvaľuje ich MV pre OP ŽP. 
Odborné hodnotenie je vo všeobecnosti zamerané najmä na hodnotenie:

· cieľov projektu,

· potenciálu projektu naplniť indikátory,

· udržateľnosti projektu,

· odborného spracovania projektu,

· technického spracovania projektu,

· finančnej stránky projektu,

· napĺňania špecifických kritérií.

Proces odborného hodnotenia žiadosti o NFP je ukončený po odbornom posúdení žiadosti o NFP. V prípade, že žiadosť o NFP nespĺňa minimálny počet bodov schválený monitorovacím výborom, žiadateľ je zo strany RO písomne informovaný o tejto skutočnosti do 5 pracovných dní od vykonania odborného hodnotenia.

Kritériá odborného hodnotenia žiadostí o NFP sú zverejnené spolu s oznamom na internetovej stránke www.opzp.sk. 
· Vyhodnotenie výsledkov odborného hodnotenia

RO môže predložiť EK iba tie ŽoPP, ktoré sú prílohami tých žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, t.j. ktoré dosiahli v rámci odborného hodnotenia aspoň minimálny stanovený celkový počet bodov a zároveň aj minimálny počet bodov stanovený pre jednotlivé skupiny kritérií.
V prípade, že žiadosť o NFP splní podmienky odborného hodnotenia, je následne príslušná ŽoPP spolu s jej povinnými prílohami zaslaná EK na posúdenie. 

V prípade, že žiadosť o NFP nesplnila hodnotiace kritériá, t.j. ak žiadosť o NFP v rámci odborného hodnotenia nedosiahla minimálny stanovený celkový počet bodov a zároveň aj minimálny počet bodov stanovený pre jednotlivé skupiny kritérií, jej príslušná ŽoPP sa na posúdenie EK nezasiela. Takáto žiadosť o NFP je následne vyradená z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií odborného hodnotenia. 
RO písomne informuje žiadateľa o tom či príslušná žiadosť o NFP splnila/ nesplnila hodnotiace kritériá do 5 dní od ukončenia procesu odborného hodnotenia. 
Žiadateľ môže kedykoľvek v priebehu procesu schvaľovania žiadosti o NFP svoju žiadosť o NFP stiahnuť, a to písomným oznámením na adresu  uvedenú v ozname. Doručením oznámenia o stiahnutí žiadosti o NFP z procesu posudzovania je proces schvaľovania žiadosti o NFP ukončený.
7.2. Schvaľovanie ŽoPP a Rozhodnutie EK
RO overí zabezpečenie zdrojov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu. V prípade že sú finančné zdroje zo štátneho rozpočtu alokované, RO následne zabezpečí predloženie ŽoPP na schválenie EK.

Po prijatí ŽoPP môže EK vzniesť k nej svoje pripomienky a požiadavky a vrátiť príslušnú ŽoPP na doplnenie. RO do 7 dní písomne informuje žiadateľa, ktorý zapracuje pripomienky a požiadavky EK o doplnenie do ŽoPP, resp. pripraví vysvetlenie k tejto žiadosti formou listu. 

RO skontroluje dostatočnosť doplnenia prípadne prepracovania ŽoPP do 10 dní od obdržania odpovedí a v prípade, že posúdi doplnenie ako postačujúce zabezpečí opätovné zaslanie ŽoPP na schválenie EK aj s prípadnou odpoveďou žiadateľa formou listu do 5 dní od kontroly doplnenia.

EK pristúpi k posúdeniu ŽoPP a prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí veľkého projektu v súlade s čl. 41 všeobecného nariadenia v platnom znení. Rozhodnutie EK je konečné.    
7.3.  Informácia o potvrdení/ nepotvrdení pomoci
RO.

 štyry časti

















































































































OAPPOo informuje žiadateľa o rozhodnutí EK prostredníctvom zaslania informácie o potvrdení/ nepotvrdení pomoci, ktorú zasiela spolu s kópiou rozhodnutia EK  do 5 pracovných dní od jeho doručenia kontaktnej osoby uvedenej v žiadosti o NFP.

RO je povinný zverejniť zoznam schválených žiadostí o NFP na internetovej stránke www.opzp.sk do 5 pracovných dní od doručenia rozhodnutia EK s uvedením nasledovných minimálnych údajov:

·   názov žiadateľa

·   názov projektu

·   výška schváleného NFP
V prípade kladného rozhodnutia EK bude žiadateľovi do 30 dní od zaslania informácie s rozhodnutím zaslaný návrh zmluvy o poskytnutí NFP.   

Prevzatie kópií žiadostí o NFP
Najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia informácie o potvrdení, resp. nepotvrdení pomoci, si žiadateľ môže na RO vyzdvihnúť kópiu/kópie žiadosti o NFP. Žiadateľ je písomne informovaný o možnosti prevzatia kópie žiadosti o NFP. Rovnako si žiadateľ môže najneskôr do 30 pracovných dní od stiahnutia žiadosti o NFP na RO vyzdvihnúť kópiu/kópie žiadosti o NFP.
Kópiu/kópie žiadostí o NFP si žiadateľ osobne prevezme na RO po dohode termínu so zodpovedným pracovníkom OPVIP. V prípade schválenej ŽoPP sú originál a 1 kópia príslušnej žiadosti o NFP archivované na RO, v prípade neschválenej ŽoPP je originál príslušnej žiadosti o NFP archivovaný na RO a nie je možné ich vrátiť. Osoba poverená prevzatím predmetných kópií sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho orgánu žiadateľa. Z odovzdania sa vyhotoví písomný záznam o odovzdaní kópie/kópií žiadostí o NFP, a to v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden sa stáva súčasťou spisu žiadosti o NFP a druhý je určený pre žiadateľa.

Kópie žiadosti o NFP, ktoré si žiadateľ v stanovenej lehote nevyzdvihne, budú skartované.

Príklady dôvodov neschválenia žiadosti o NFP:

1. Žiadosť o NFP je neúplná a nebola do určeného termínu doplnená.

2. Žiadateľ je neoprávnený v zmysle  vyhláseného oznamu.

3. Projekt je neoprávnený (napríklad navrhovaná aktivita nie je v súlade s OP ŽP, Programovým manuálom OP ŽP, príp. podmienkami stanovenými vo ozname,  atď.).

4. Nízka úroveň naplnenia cieľov - realizácia projektu navrhovaného žiadateľom by neviedla k naplneniu cieľov definovaných v OP ŽP a PM OP ŽP, resp. by viedla iba k nízkemu naplneniu cieľov. 

5. Závažné nezrovnalosti technického charakteru v projektovej dokumentácii - projektová dokumentácia neobsahovala popis všetkých častí realizovaného projektu, nebol k nej doložený súhrnný rozpočet projektu a pod.

6. Nedostatky v súvislosti s predložením stavebného povolenia – predloženie neplatného stavebného povolenia, resp. povolenia, ktoré nebolo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. Vo viacerých prípadoch nebolo stavebné povolenie vydané na realizáciu všetkých stavebných objektov, ktoré mali byť predmetom realizácie predloženého projektu.

7. Nedostatky v dokladovaní vlastníckych vzťahov (nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy) – nepredloženie listov vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa mal projekt realizovať, resp. nepredloženie dokladov o inom práve k pozemkom, napr. zmlúv o nájme.

8.  Záložné právo na nehnuteľnosť/nehnuteľnosti, ktorá/é je/sú predmetom projektu.

8. Postupy pre podpisovanie zmluvy o poskytnutí NFP

8.1. Zmluva o poskytnutí NFP 

Zmluva o NFP sa uzatvára po vydaní rozhodnutia EK a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok zo strany žiadateľa v stanovenom termíne, medzi poskytovateľom pomoci a prijímateľom NFP. Poskytovateľom pomoci je MŽP SR ako RO pre OP ŽP. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára v EUR a stanovuje základné práva a povinnosti strán pri implementácii projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP z ERDF alebo KF a zo štátneho rozpočtu SR.

Štandardná zmluva o poskytnutí NFP má nasledovné časti:

· Zmluva o poskytnutí NFP;

· Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP;

· Predmet podpory NFP;

· Podpisové vzory;

· Rozhodnutie EK;
· Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike.

RO vypracuje v 4 rovnopisoch návrh Zmluvy o poskytnutí NFP s príslušnými prílohami a zašle žiadateľovi doporučenou poštou. RO má právo o zaslaní návrhu zmluvy úspešného žiadateľa informovať aj elektronickou poštou a/alebo telefonicky. 

RO stanoví úspešnému žiadateľovi lehotu na oboznámenie sa s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP a spätné zaslanie všetkých rovnopisov zmluvy o poskytnutí NFP podpísaných štatutárnym orgánom úspešného žiadateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom. 

Lehoty popísané vyššie začínajú plynúť doručením predmetných dokumentov žiadateľovi a splnenie lehoty sa posudzuje dňom prijatia požadovaných dokumentov o poskytnutí NFP podpísaných štatutárnym orgánom úspešného žiadateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom podateľňou MŽP SR, resp. v prípade zaslania poštou dňom podania na pošte.

Žiadateľ je povinný v prípade záujmu RO umožniť výkon kontroly na mieste pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

Ak úspešný žiadateľ nedoručí návrh zmluvy o poskytnutí NFP podpísaný štatutárnym orgánom úspešného žiadateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom, RO vyradí takúto žiadosť o NFP zo zoznamu schválených žiadostí o NFP a o tejto skutočnosti informuje príslušného žiadateľa oznámením o vyradení žiadosti o NFP zo zoznamu schválených žiadostí o NFP. O tejto skutočnosti bude zároveň informovaná Európska komisia.

V prípade, ak:

· žiadateľ neuzavrie v stanovenej lehote s RO zmluvu, 

· žiadateľ písomne informuje RO, že nebude schopný realizovať projekt, ktorého sa týka rozhodnutie o schválení žiadosti,

· RO alebo prijímateľ od uzavretej zmluvy odstúpi,

budú finančné prostriedky vyčlenené na projekt prirátané k alokovaným prostriedkom na danú prioritnú os. Žiadateľ je o tejto skutočnosti informovaný písomne.

RO po skontrolovaní doručených rovnopisov zmlúv o poskytnutí NFP podpísaných  žiadateľom zabezpečí podpis zmluvy o poskytnutí NFP štatutárnym orgánom RO, resp. jeho oprávneným zástupcom a zašle jeden rovnopis zmluvy úspešnému žiadateľovi
Deň podpisu zmluvy štatutárnym orgánom RO, resp. jeho oprávneným zástupcom, je aj dňom platnosti a účinnosti zmluvy a úspešný žiadateľ sa stáva prijímateľom. Zároveň sa od tohto dňa prijímateľ riadi zmluvnými podmienkami.

RO zabezpečí doručenie rovnopisu podpísanej zmluvy prijímateľovi tak, aby bolo potvrdené jej prevzatie prijímateľom. Tri rovnopisy zmluvy ostávajú na RO.

Zmluva o poskytnutí NFP je v elektronickej verzii uložená v ITMS pre účely finančného a vecného riadenia projektu.

8.2. 
Zmenové riadenie (zmluvy a projektu)
Zmenové riadenie predstavuje súhrn administratívno - technických postupov a činností, ktoré je potrebné vykonať k zabezpečeniu odstránenia zisteného/zistených nedostatkov pri implementácii projektov ERDF/KF v čo najkratšom čase, s cieľom zabrániť prerušeniu a plynule pokračovať v realizácii projektov. Zmenové riadenie rieši odstránenie určitých problémov, ktoré sa vyskytujú pri realizácii projektov, definuje typ problému a spôsob jeho odstránenia. Na odstránení problému musí byť vzájomná dohoda všetkých zainteresovaných strán podieľajúcich sa na implementácii projektov ERDF/KF, ktorými sú RO, prijímateľ, zhotoviteľ/dodávateľ, stavebný/technický dozor, projektant/generálny  projektant a Európska komisia. 

Zmenové riadenie môže byť aplikované v:

· zmene zmluvy o poskytnutí NFP

· zmene projektu, resp. Rozhodnutí EK

Zmena zmluvy
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP je možná len dodatkom podpísaným zmluvnými stranami v zmysle podmienok definovaných v zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto zmluve.

Zmena projektu

Prijímateľ je povinný informovať o všetkých technických zmenách RO a v prípade takých technických zmien, ktoré majú vplyv na fakturáciu prijímateľ podáva žiadosť o zmenu, na ktorej schválenie nemá právny nárok. V prípade zmeny v charaktere, základných východiskách, cieľoch, navyšovania rozpočtu projektu a záväzných ukazovateľov uvedených v Rozhodnutí EK je potrebné ex-ante schválenie Európskej komisie. V tomto prípade je prijímateľ povinný vypracovať Návrh na zmenu Rozhodnutia EK a zaslať ho RO. Takáto zmena projektu je akceptovaná RO v prípade, že EK vydá Rozhodnutie o zmene projektu.

V prípade iných zmien projektu (zmena merateľných ukazovateľov výsledku projektu – zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku uvedených v príslušnom rozhodnutí EK; zníženie alebo zvýšenie odhadovanej hodnoty jednotlivej skupiny výdavkov uvedených v príslušnom rozhodnutí EK väčšie ako 15%; zvýšenie výdavkov na propagáciu a publicitu, nákup pozemkov, stavieb a použitého zariadenia oproti plánovaným výdavkom uvedeným v príslušnom rozhodnutí EK) je prijímateľ povinný písomne požiadať RO o schválenie takejto zmeny. Výdavky uplatňované na základe takejto inej zmeny sa stanú oprávnenými až po doručení oznámenia o schválení žiadosti o zmenu projektu RO. Na základe posúdenia uvedených iných zmien projektu si RO vyhradzuje právo rozhodnúť o predložení takýchto zmien na ex-ante schválenie Európskou komisiou. V tomto prípade je prijímateľ povinný vypracovať Návrh na zmenu Rozhodnutia EK a zaslať ho RO. Takáto zmena projektu je akceptovaná RO v prípade, že EK vydá Rozhodnutie o zmene projektu.

Akákoľvek zmena v rámci investičných nákladov projektu, iná ako zmena projektu uvedená v prvom a druhom odseku, sa uskutočňuje v súlade so zmluvou o dielo uzatvorenou v zmysle zmluvných podmienok FIDIC okrem zmien podľa pod-klauzúl 13.7, 13.8 a 20.1. Náklady, ktoré vznikli týmto spôsobom sú oprávnené na preplatenie len za predpokladu splnenia podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

8.3. Ukončenie zmluvného vzťahu

K ukončeniu zmluvného vzťahu dochádza: 

· splnením záväzkov zmluvných strán (v prípade riadneho ukončenia vzťahu), 

· odstúpením od zmluvy (v prípade mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu).

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu môže byť vykonané na podnet prijímateľa alebo RO, v zmysle zmluvných podmienok. 

V prípade mimoriadneho odstúpenia od zmluvy z dôvodov nedodržiavania zmluvných podmienok zo strany prijímateľa musia byť zachované práva RO na ďalšie právne úkony (najmä práva na požadovanie vrátenia poskytnutej čiastky NFP, právo na vstup do priestorov prijímateľa, a pod.).
9. Postupy realizácie projektov

9.1. Financovanie projektov
RO  prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb (prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu) dvoma spôsobmi:

- systémom predfinancovania,

- systémom refundácie. 

Prijímateľ môže kombinovať uvedené spôsoby v závislosti od rozhodnutia RO stanoveného v zmluve o poskytnutí NFP, avšak nemožno kombinovať oba spôsoby v rámci jednej žiadosti o platbu.

Aktuálne zaradenie oprávnených prijímateľov do konkrétneho spôsobu financovania je nutné sledovať v aktuálnej verzii Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 -2013.

Predkladanie žiadostí o platbu

NFP na realizáciu projektu (prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie) sa prijímateľovi poskytujú na základe žiadostí o platbu (ŽoP). Formulár ŹoP je prílohou platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Prijímateľ vypracuje ŽoP a elektronicky ju odošle prostredníctvom elektronického formulára v rámci verejnej časti ITMS. Následne predkladá ŽoP v dvoch origináloch v písomnej forme (spolu s prílohami) na RO, pričom ďalší originál si ponechá. RO stanovilo prechodné obdobie, počas ktorého žiadateľ nie je povinný vypĺňať ŽOP v ITMS, najdlhšie však do 31.12.2009. Súčasťou každej ŽoP je podporná dokumentácia/prílohy –  originály alebo overené kópie faktúr, resp. účtovných dokladov rovnocennej hodnoty, výpisy z účtu a pod.

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť a správnosť údajov uvedených v ŽoP a to bez ohľadu na zavinenie.

RO vykoná overenie podľa čl. 60 nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje administratívne overenie a  overenie na mieste. 

- administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej správnosti žiadosti o platbu (pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti) a vecnej správnosti (reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov, súlad s finančným plánom a položkami nákladov v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). Súčasťou kontroly je aj overenie súladu so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). 

- RO má právo kedykoľvek vykonať overenie na mieste, ktoré je mu prijímateľ povinný umožniť. Cieľom je najmä overenie skutočného dodania spolufinancovaných tovarov, uskutočnených prác alebo poskytnutých služieb.

Na základe kontroly RO žiadosť o platbu schváli, neschváli, vyzve na doplnenie alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia predloží túto žiadosť spolu s vyhlásením o overení na platobnú jednotku v stanovenom termíne. 

Platobná jednotka vykoná overenie ŽoP, vrátane predbežnej finančnej kontroly v stanovenom termíne odo dňa prijatia (overenie formálnej správnosti, pravdivosti a kompletnosti vyplnenia údajov vo vyhlásení o overení a žiadosti prijímateľa o platbu). Ďalej overí súlad deklarovanej sumy so schváleným rozpočtom platobnej jednotky. Následne ŽoP schváli, neschváli, alebo pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov). 

Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti.

Systém predfinancovania

V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, dosiaľ neuhradených účtovných dokladov vystavených zhotoviteľom/dodávateľom. 

V prípade, že súčasťou výdavkov prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie tieto výdavky do ŽoP (predfinancovanie).

Po schválení ŽoP zašle RO túto žiadosť na platobnú jednotku.

Platobná jednotka po schválení ŽoP zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.  

Prijímateľ je následne povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na svoj účet previesť prostriedky zhotoviteľovi/ dodávateľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. 

Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný do 15 pracovných dní odo dňa pripísania prostriedkov na jeho účet celú poskytnutú sumu zúčtovať. Prijímateľ predkladá vyplnený formulár žiadosti o zúčtovanie predfinancovania (v dvoch origináloch) spolu s dvoma originálmi (resp. overenými kópiami) výpisov z účtu potvrdzujúcimi skutočné uhradenie účtovných dokladov zhotoviteľovi/dodávateľovi. 

V rámci žiadosti o zúčtovanie predfinancovania prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na vyššie uvedené hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté v žiadosti o platbu (predfinancovanie), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.

RO a PJ pri kontrole žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (predfinancovanie).

Predloženie záverečnej žiadosti o platbu v systéme predfinancovania

Po vyčerpaní maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na projekt je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení projektu je prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.(etapa refundácie).

Prijímateľ predkladá RO žiadosť o záverečnú platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu. 

RO a PJ postupujú obdobne ako pri kontrole žiadosti o platbu (systém refundácie).

Systém refundácie

V rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa. V rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky najskôr z vlastných zdrojov a spolu so žiadosťou o platbu predkladá výpisy z účtu potvrdzujúce úhradu faktúr dodávateľovi/zhotoviteľovi.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (napr. podrobného postupu a lehôt od predloženia ŽoP na RO  až po jej úhradu, účtovníctvo, systém účtov, používanie mien a kurzové rozdiely, nezrovnalosti) sú popísané v aktuálnej verzii Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013.
9.2. Monitorovanie
Cieľom monitorovania na úrovni projektu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie aktivít projektu s využitím fyzických a finančných indikátorov výsledku projektu. Výstupmi monitorovania sú podklady pre vypracovanie správ na úrovni prioritných osí/operačných cieľov ako podklad pre zostavovanie výročných správ a záverečnej správy operačného programu.

Základnými zdrojmi údajov pre monitorovanie sú údaje poskytnuté prijímateľom a údaje uložené v ITMS v súvislosti s projektom.

Monitorovanie projektu začína dňom platnosti zmluvy o poskytnutí NFP medzi RO a prijímateľom a končí sa dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Monitorovanie projektu je vykonávané:

-
počas realizácie aktivít projektu,

-
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP po ukončení realizácie aktivít projektu.

Monitorovacia správa na úrovni projektu je výstup v písomnej forme generovaný ITMS na základe údajov od prijímateľa a údajov uložených v ITMS. Monitorovacia správa obsahuje vybrané údaje a informácie o projekte pre účely monitorovania a hodnotenia, prípadne pre ďalšie účely podľa usmernenia CKO a RO.

Monitorovacia správa je tvorená údajmi:

-
 vkladanými prijímateľom, ktoré sú akceptované projektovým manažérom RO;

-
 načítanými pre príslušný projekt z ITMS;

-
 priloženými prijímateľom k monitorovacej správe v písomnej forme podľa požiadaviek RO.

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať RO monitorovacie správy vo formáte určenom RO a to:

a)
 Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít projektu,

b)
 Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu,

c)
 Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

RO je oprávnené upozorniť prijímateľa na konci sledovaného obdobia na povinnosť pripraviť príslušnú monitorovaciu správu projektu elektronickou poštou.

RO kontroluje údaje zadané prijímateľom do príslušnej monitorovacej správy projektu a na základe posúdenia môže správu schváliť, zamietnuť alebo vyzvať prijímateľa na úpravu a/alebo doplnenie. RO vyzve prijímateľa na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej monitorovacej správy v prípade nevyplnenia monitorovacej správy v celom rozsahu, nepriloženia požadovaných príloh a/alebo zadania údajov, ktoré sú nejasné, chybné alebo sú v rozpore so zmluvou. RO poskytne prijímateľovi časový limit na odstránenie nedostatkov monitorovacej správy.

RO schvaľuje monitorovaciu správu, ktorá je podpísaná štatutárnym orgánom prijímateľa alebo inou oprávnenou osobou prijímateľa a obsahuje aj ďalšie prílohy v zmysle inštrukcie RO v písomnej forme.

Prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP predkladá priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít projektu každých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy je mesiac podpisu zmluvy.

RO overí, že prijímateľ zadal do formulára monitorovacej správy, ktorá je umiestnená v ITMS, údaje vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu:

a)
 o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);

b)
 o postupe realizácie aktivít na základe vecných a finančných údajov a dosiahnutých výsledkových indikátoroch (vrátane nedodržania plánovaných hodnôt ak je to relevantné);

c)
 o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

Prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP predloží záverečnú monitorovaciu správu projektu spolu so záverečnou ŽoP najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Na formu a obsah záverečnej monitorovacej správy projektu sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na priebežnú monitorovaciu správu projektu. Záverečná monitorovacia správa projektu obsahuje okrem iného:

-

 reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových indikátorov projektu;

-
 zoznam výstupov jednotlivých aktivít projektu;

-
 konečný rozpočet projektu na základe zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa;

-
 ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany RO vo vzťahu k overeniu výsledkov projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie apod.).

Prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP predkladá následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu každých 12 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola uhradená záverečná žiadosť o platbu. 

Následná monitorovacia správa projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a tam kde je to relevantné dopadových ukazovateľov projektu. Prípadné zmeny výsledkových ukazovateľov musia byť prijímateľom zdôvodnené. Prílohou následnej monitorovacej správy sú minimálne posledná účtovná závierka a v prípadoch, kde je príprava výročnej správy povinná zo zákona, aj výročná správa. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006.

Za podstatnú zmenu sa považuje minimálne:

-
 generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v žiadosti o NFP;

-
 predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnemu subjektu bez jednoznačného zmluvného zachovania ich používania na pôvodný účel resp. pri poskytnutí neoprávneného zvýhodnenia akémukoľvek subjektu;

-
 zmena charakteru prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa.

RO umožní prijímateľovi na jeho odôvodnenú žiadosť zmenu už zaslanej monitorovacej správy.

RO na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh projektu je oprávnené:

-
vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;

-
navrhnúť vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov projektu.

Nesplnenie povinnosti prekladať monitorovacie správy projektu, ktorá vyplýva pre prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP, je porušením zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný na žiadosť RO bezodkladne predložiť informácie a dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a stanovených termínov. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať RO o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči prijímateľovi, o vstupe prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu a/alebo na povahu a účel projektu. 
Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných RO.

Monitorovanie projektov s podporou ITMS

Rozsah údajov jednotlivých monitorovacích správ projektu je v ITMS pevne stanovený pri zachovaní práva RO definovať v ITMS osobitné špecifické údaje monitorovacích správ na úrovni opatrení, ktoré sa následne automaticky prenášajú na Portál ITMS.

Zadávať monitorovacie údaje projektu je možné len k zazmluvneným projektom. Pre efektívne monitorovanie je nevyhnutné mať evidované údaje projektu v stave podľa zmluvy o poskytnutí NFP. Počas tvorby tejto zmluvy sa aktualizujú v ITMS nasledovné údaje:

· Základné identifikačné údaje,

· Priradenie projektu ku 5 kategóriám,

· Indikátory a ich hodnoty,

· Rozpočet,

· Intenzity financovania,

· Harmonogram.

V procese zazmluvnenia projektu užívateľ s rolou „projektový manažér - PM“, t.j. oprávnený zamestnanec RO definuje tzv. monitorovacie termíny, t.j. termíny, ku ktorým sa majú vytvárať monitorovacie správy projektov. V týchto termínoch Portál ITMS automaticky posiela notifikačné maily na prijímateľa a príslušného PM. V ITMS sú projekty, ktoré ešte nemajú schválenú monitorovaciu správu ku danému termínu automaticky indikované.

Prijímateľ cez Portál ITMS vypĺňa formulár príslušnej monitorovacej správy, a po vyplnení ju odošle. Portál ITMS prenesie údaje z formulára monitorovacej správy do ITMS. PM je upozornený na prijatie formulára monitorovacej správy. Na základe akceptovania alebo neakceptovania údajov vo formulári monitorovacej správy zo strany PM prijímateľ dopĺňa údaje vo formulári monitorovacej správy alebo vytlačí príslušnú monitorovaciu správu. V prípade doplnenia formulára monitorovacej správy prijímateľ upravuje poslednú verziu formulára monitorovacej správy, nevytvára novú. 

Údaje použité v monitorovacej správe sú na portáli ITMS zablokované oproti zmenám.

Po akceptovaní údajov uvedených vo formulári monitorovacej správy a vytvorení príslušnej monitorovacej správy nemá prijímateľ možnosť akejkoľvek zmeny údajov použitých v príslušnej monitorovacej správe bez súhlasu RO. 

Prijímateľ má možnosť v prípade zistenia chýb a preklepov ním spôsobených pri zadávaní údajov do formulára monitorovacej správy požiadať RO o umožnenie opravy týchto údajov v poslednej monitorovacej správe. Žiadosť o opravu generuje Portál ITMS. V ITMS na základe tejto žiadosti PM odblokuje poslednú monitorovaciu správu projektu, a informuje prijímateľa notifikačným mailom. Priebeh prijímania opravenej MS je rovnaký, ako pri riadnych monitorovacích správach.

9.3. Verejné obstarávanie
Žiadateľ/prijímateľ, ktorý má záujem získať NFP zo ŠF/KF je povinný realizovať obstarávanie akýchkoľvek tovarov, služieb a stavebných prác spolufinancovaných zo ŠF/KF v súlade so zdravým finančným riadením výdavkov a dodržiavať v tejto súvislosti platnú  legislatívu EU a SR .

Verejné obstarávanie sa realizuje podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb alebo stavebných prác  v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní (subjekty iné ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktoré sú povinné aplikovať zákon o verejnom obstarávaní). 

Žiadateľ/prijímateľ, ktorý je verejným obstarávateľom/obstarávateľom/iným subjektom (§7) v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je povinný podľa tohto zákona vykonať verejné obstarávanie za účelom realizácie projektu na uskutočnenie stavebných prác, dodávku tovarov a poskytnutie služieb. Zákon o verejnom obstarávaní je smerodajný a aplikuje sa na prijímateľov, ktorí pod neho spadajú v plnom znení. 

Za vykonanie verejného obstarania zodpovedá žiadateľ/prijímateľ. Žiadateľ/prijímateľ (ak je relevantné) vykonáva verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb pre verejné obstaranie (zákazka s nízkou hodnotou nemusí byť realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie). 

Bližšie informácie ohľadne verejného obstarávania môžete získať na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. Na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk je zverejnený aj zoznam odborne spôsobilých osôb.

RO vykonáva overovanie procesu verejného obstarávania administratívne na základe informácií a dokumentov predložených žiadateľom/prijímateľom. Týmto nie je dotknuté právo RO zúčastňovať sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen výberovej komisie na vyhodnotenie ponúk, ani právo RO overovať proces verejného obstarávania následne v rámci overenia realizácie projektu na mieste.

Overovanie procesu verejného obstarávania vykonáva RO po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľom na základe dodanej dokumentácie:
a) po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi avšak pred podpisom zmluvy žiadateľa/prijímateľa s úspešným uchádzačom a;

b) pred podpisom dodatku zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom a;

c)   po podpise zmluvy žiadateľa/prijímateľa s úspešným uchádzačom a;

d)


   po podpise dodatku zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom;

Dokumentáciu tvorí najmä:

- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej  kópie

- zverejneného oznámenia vo vestníkoch, resp. na internete alebo v tlači;

- súťažné podklady v plnom rozsahu;

- vysvetlenie, ak sa uskutočnilo;

- čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty

- výpočet predpokladanej hodnoty zákazky;

- zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou;

- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a  rokovacieho

konania so zverejnením);


- zápisnica z vyhodnotenia ponúk;

- zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia;

- ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača)

- rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak to je relevantné);

- oznámenie žiadateľa/prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia;

- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent;

- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov;

- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom;

- návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky

stavebných prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného

príslušného odborníka atď.. Stanovisko by malo obsahovať dôvody, ktoré vedú

k zazmluvneniu dodatočných prác a služieb, nad s rámec zmluvy medzi prijímateľom

a úspešným uchádzačom;

- zmluva uzatvorená medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom

- dodatok zmluvy uzatvorený medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešných uchádzačom

RO vyzve žiadateľa/prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom zistí nesúlad návrhu zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom, pričom podmienkou vyzvania je súlad súťažných podkladov, resp. ekvivalentu s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

RO vykonáva overenie verejného obstarávania pre všetky verejné obstarávania realizované prijímateľom najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. RO vykonáva overovanie týchto postupov vo verejnom obstarávaní:

· zákazka s nízkou hodnotou,

· podprahová zákazka,

· podlimitná zákazka,

· nadlimitná zákazka.

RO overuje postupy verejného obstarávania podľa predchádzajúcich odsekov na základe dokumentácie predloženej žiadateľom/prijímateľom minimálne v rozsahu: 

a) pre overenie po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. po ukončení vyhodnotenia návrhov z realizovaného procesu verejného obstarávanie v plnom rozsahu, napr.: oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent, súťažné podklady, resp. súťažné podmienky, zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou, ponuky jednotlivých uchádzačov, resp. návrhy účastníkov, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením), zápisnica z vyhodnotenia ponúk, zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia, informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent, návrh zmluvy s úspešným uchádzačom, dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov; 

b) pre overenie pred podpisom/po podpise dodatku zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva, návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka a príslušná dokumentácia ohľadom ukončenia rokovacieho konania bez zverejnenia,

c) pre overenie po podpise zmluvy medzi  žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom: uzatvorená zmluva, návrh zmluvy, príslušná dokumentácia týkajúca sa  oznámení výsledkov verejného obstarávania (v prípade ak žiadateľ/prijímateľ vykonal verejné obstarávanie pred podaním žiadosti o NFP,  RO vykoná overenie postupov verejného obstarávania aj v rozsahu podľa odseku b);

d) pre overenie po podpise dodatku zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom: dodatok zmluvy, návrh dodatku zmluvy (v prípade ak žiadateľ/prijímateľ podpísal dodatok zmluvy pred podaním žiadosti o NFP, RO vykoná overenie postupov verejného obstarávania aj v rozsahu podľa odseku b); 

V prípade nadlimitnej zákazky nasledovné kroky verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní podliehajú predbežnému súhlasu Poskytovateľa :

a)
použitie postupu vo verejnom obstarávaní,

b)
verejným obstarávateľom/obstarávateľom pripravené návrhy oznámení používaných vo verejnom obstarávaní, uvedené vo vyhláške Úradu pre verejné obstarávanie č. 35/2006 Z.z.,

c)
súťažné podklady, vrátane doplnenia informácií v súťažných podkladoch a vysvetľovania súťažných podkladov v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní,

d)
zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk, resp. komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zriadi verejný obstarávateľ/obstarávateľ vždy pri použití postupu, ktorý jej zriadenie vyžaduje alebo umožňuje,

e)
záznam z otvárania ponúk,

f)
 zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

g)
zápisnica o vyhodnotení ponúk – podrobné písomné zachytenie činnosti komisie uvedenej v písm. d),

h)
návrh zmluvy s úspešným uchádzačom pred jej podpisom druhou Zmluvnou stranou,

i)
 návrh dodatku k zmluve pred jeho podpisom druhou Zmluvnou stranou, (vrátane dokumentácie verejného obstarávania ak sa na uzatvorenie dodatku používali metódy a postupy verejného obstarávania uvedené v zákone o verejnom obstarávaní), 

j)
 výsledok verejného obstarávania,

k)
 zrušenie postupu verejného obstarávania.

RO vyzve žiadateľa/prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak v procese overovania verejného obstarávania pred podpisom zmluvy žiadateľa/prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia zákona o verejnom obstarávaní,  resp. postupov a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom.

V prípade ak RO postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie (požiada ÚVO o vykonanie kontroly verejného obstarávania pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom alebo o vypracovanie odborného stanoviska/informácie k čiastkovým problémom v konkrétnom verejnom obstarávaní o ich súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom), nie je prijímateľ oprávnený vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy, podpis dodatku zmluvy). Ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie prijímateľ uzavrie zmluvu alebo dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie prijímateľa za podstatné porušenie zmluvy o NFP.

Ak žiadateľ/prijímateľ pochybenia nemôže odstrániť, alebo ich odstránenie odmietol, budú takéto výdavky obstarané v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní uznané za neoprávnené na preplatenie. Výdavky raz uznané za neoprávnené nemôžu byť predmetom žiadnej z nasledovných žiadostí o platbu. V prípade podpisu dodatku existujúcej zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania nákladov vzniknutých podpisom dodatku použije obdobne.

Verejné obstarávanie je možné vykonať pred alebo po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Rozhodnutie, kedy bude verejné obstarávanie vykonané, je ponechané na žiadateľovi.

Ak verejné obstarávanie prebehne a je ukončené pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, doručí žiadateľ zmluvu o dielo medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom ako súčasť povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Schválená výška NFP uvedená v Rozhodnutí EK a v Informácii o potvrdení pomoci je maximálna a nesmie byť zvýšená v priebehu realizácie projektu s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane RO. Toto ustanovenie je aj súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP.
Ak bude verejné obstarávanie vykonané až „po“ rozhodnutí o pridelení nenávratného finančného príspevku, resp. po podpise zmluvy, môžu nastať dva prípady:

· ak po vykonaní verejného obstarávania bude výška určená v zmluve o dielo nižšia ako výška NFP, poskytnutie NFP bude vo výške sumy určenej v zmluve o dielo;

· ak po vykonaní verejného obstarávania bude výška určená v zmluve o dielo vyššia ako výška NFP, poskytnutie NFP bude len do výšky NFP uvedenom v rozhodnutí EK.

Povinnosť verejného obstarávateľa/obstarávateľa/iného subjektu (§7) obstarávať tovary, práce a služby sa nevzťahuje na zákazky s nízkou hodnotou, kde žiadateľ/prijímateľ môže zadať zákazku priamo. RO v prípade zákazky s nízkou hodnotou overí, či vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene.  Pre overenie verejného obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami RO môže požadovať od žiadateľa/prijímateľa zdôvodnenie výberu dodávateľa na základe predložených ponúk a tieto ponuky.

10. Komunikácia medzi žiadateľmi a RO
Spôsoby poskytovania priebežných informácií o oznamoch a o predkladaní žiadostí o NFP žiadateľom o NFP vrátane kontaktných údajov sú uvedené v rámci samotného oznamu a vo všetkých informačných a propagačných materiáloch v rámci OP ŽP. 

Podrobné informácie a inštrukcie je možné získať na telefónnom čísle 02/5956 2522 (Odbor programov, Sekcia environmentálnych programov a projektov, MŽP SR).

Na žiadosti o informácie zasielané na RO poštou, faxom alebo elektronicky odpovedá príslušný PM písomne v lehote podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami sú zverejňované na web stránke RO www.enviro.gov.sk, resp. www.opzp.sk (v kategórii: „často kladené otázky“).

Odpovede zverejnené na internetovej stránke, alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej alebo elektronickej forme, sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté žiadateľovi ústnou formou sa nepovažujú za záväzné a  žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať. Týmto odsekom nie sú dotknuté povinnosti RO v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Informácie všeobecného charakteru a opakujúce sa otázky (FAQ) RO zverejňuje prostredníctvom vyššie uvedenej internetovej stránky.
Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

Odpovede zverejnené na internetovej stránke sa nemenia s výnimkou prípadov, keď výrazným spôsobom na príslušnej webovej stránke sa označí zmena, ku ktorej došlo a uvedie sa dôvod zmeny.

Informácie týkajúce sa prípravy veľkého projektu poskytne žiadateľovi počas celej prípravy projektu OPVIP.  

Informačné kanály na zverejňovanie priebežných informácií o oznamoch sú:

a) pre poskytovanie povinných informácií k oznamom:

· webová stránka RO (www.opzp.sk) 

b) pre žiadosti o informácie zasielané na RO potenciálnymi žiadateľmi:

· manažér pre informovanie a publicitu, ktorý žiadateľom odpovedá písomne na žiadosti o informácie zasielané na RO poštou, faxom alebo elektronicky v lehote do 10 dní od doručenia požiadavky podľa zákona o poskytovaní informácií. Otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami sú zverejnené na web stránke ministerstva www.enviro.gov.sk a www.opzp.sk v časti „Často kladené otázky“.

c) pre poskytovanie doplnkových informácií k oznamom:

· informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP;

· informačné a propagačné materiály (plagáty, letáky, billboardy, informačné panely, publikácie, články v novinách a časopisoch, tlačové informácie, atď.); 
· tlačové konferencie, prezentácie, festivaly a výstavy; 

· médiá. 
11. Postup pri podávaní a vybavovaní sťažností podaných na RO
Voči postupu RO môžu byť v ktorejkoľvek fáze riadenia a implementácie OP ŽP podané sťažnosti zo strany externých subjektov, ktorí sa dožadujú ochrany svojich  práv a právom chránených záujmov podľa ustanovení zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach). Každý podnet zo strany externého subjektu poukazujúci na nesprávny, resp. nekorektný postup orgánov zapojených do implementácie ŠF a KF môže zároveň, bez ohľadu na jeho povahu, poukazovať na nezrovnalosť/nezrovnalosti, za riešenie ktorých je v súlade s príslušnou legislatívou a internou dokumentáciou RO zodpovedný.

RO vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach ako aj v súlade  s platnými internými právnymi predpismi MŽP SR. RO prijíma sťažnosti podané písomne alebo ústne (výhradne len tie sťažnosti, pri ktorých podaní sa vyhotoví záznam). Telefonicky sa sťažnosti neprijímajú, pričom RO poučí sťažovateľa o spôsobe podania sťažnosti. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha. Evidenciu sťažností zabezpečuje v rámci MŽP SR Odbor rezortnej kontroly  („ďalej len ORK“), ktorý vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností. 

Každú prijatú sťažnosť OKPP, bezodkladne postúpi ORK  v zmysle platných interných právnych predpisov MŽP SR. ORK  sťažnosť zaeviduje a posúdi, či podanie označené ako sťažnosť spĺňa náležitosti sťažnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach. Ak podanie označené žiadateľom (resp. odosielateľom) ako sťažnosť nespĺňa náležitosti v zmysle ustanovenia § 4 zákona o sťažnostiach nie je sťažnosťou, ORK  je povinný ho do piatich dní vrátiť s uvedením dôvodu tomu, kto ho podal. Podanie, ktoré nie je označené ako sťažnosť a ktoré z obsahovej stránky nespĺňa náležitosti sťažnosti, sa neprešetruje podľa zákona o sťažnostiach. Tieto sa vybavia podľa príslušného právneho predpisu alebo ako bežná korešpondencia. Sťažnosťou nie je podanie, ktoré spĺňa náležitosti sťažnosti, ale ministerstvu bolo zaslané iba na vedomie, pričom inému orgánu verejnej správy bolo adresované na priame vybavenie.

Konanie, resp. nekonanie RO, ktoré je predmetom podaní externých subjektov v súvislosti s procesom schvaľovania žiadostí o NFP, môže mať charakter tak porušenia povinností zo strany RO (nevyzvanie žiadateľa na doplnenie chýbajúcich formálnych náležitostí, nedodržanie podmienok stanovených pre výber hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení, porušenie povinnosti zabezpečiť informovanosť žiadateľov o schválení/neschválení ich žiadosti o NFP stanoveným spôsobom, resp. v stanovenom termíne), ako aj iného postupu (vrátane nečinnosti) RO, vplyvom ktorého bol žiadateľ neoprávnene vylúčený z ďalšieho procesu schvaľovania (pre nesplnenie povinnosti vplyvom informácie poskytnutej žiadateľovi v písomnej forme, povinnosti, ktorá mu priamo nevyplýva zo zverejneného oznamu a pod.) Tento druh podaní (v prípade, ak spĺňajú aj ďalšie podmienky stanovené zákonom o sťažnostiach) možno definovať ako sťažnosť a v tomto režime ich aj vybavovať.

Lehoty na vybavenie sťažnosti

Sťažnosť musí byť prešetrená a vybavená do 30 dní od jeho doručenia RO (§ 13 zákona o sťažnostiach). Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, sťažnosť musí byť vybavená najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže minister životného prostredia SR predĺžiť lehotu na vybavenie sťažnosti o ďalších 30 dní, t.j. na 90 dní, o čom písomne informuje sťažovateľa.

Oznámenie o vybavení sťažnosti

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. Ak nemožno prešetriť predmet sťažnosti, RO to bez zbytočného odkladu oznámi sťažovateľovi. Písomné oznámenie o vybavení sťažnosti MŽP SR vykoná v lehotách určených na vybavenie sťažnosti. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.[image: image5.png]


































































� vrátane prijímateľov, ktorí nespadajú pod definíciu prijímateľov uvedených v poznámkach č. 1 a 2 a okrem obcí, vyšších územných celkov a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom





4 Napr. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS, smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 21. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou, smernica Európskeho parlamentu  a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov (transponovaná zákonom  č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).





PAGE  
2
Príručka pre žiadateľa o NFP z ERDF/KF  pre veľké projekty 

marec 2010, verzia IV.


_1301313471.xls
Hárok1

		POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PRÍPRAVE KĽÚČOVÝCH DOKUMENTOV K ŽIADOSTI O NFP PRE VEĽKÉ PROJEKTY

														Projektový zámer

														Štúdia uskutočniteľnosti

														EIA, NATURA 2000

														Projektové dokumentácie (DUR, DSP, ...)

														Analýza nákladov a výnosov (ANV)

														Žiadosť o potvrdenie pomoci





Hárok2

		





Hárok3

		






