- Príloha č. 2

- Sledovanie vývoja implementácie OP ŽP k 31.12.2009

| Prioritná os | Prijaté ŽoNFP |  | Zamietnuté ŽoNFP |  | Schválené ŽoNFP |  | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii | Odstúpené od zmluvy | Ukončené projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 291 |  | 53 |  | 60 |  | 58 | 56 | 0 | 1 |
| 2 Ochrana pred povodňami | 72 |  | 2 |  | 36 |  | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 324 |  | 73 |  | 33 |  | 33 | 31 | 0 | 2 |
| 4 Odpadové hospodárstvo | 506 |  | 94 |  | 157 |  | 117 | 116 | 0 | 1 |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 61 |  | 0 |  | 40 |  | 35 | 35 | 1 | 0 |
| Celkom | 1254 |  | 222 |  | 326 |  | 259 | 252 | 2 | 5 |
| 6 Technická pomoc | 8 |  | 0 |  | 8 |  | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritná os | Výška žiadaného príspevku (NFP) | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška schváleného príspevku (NFP) |  | Výška zazmluvnených prostriedkov |  |  | Výška vrátených prostriedkov | Výška ukončených projektov |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 1 483 887 258 | 204 286 486 |  | 319 297 505 |  | 285 860 292 |  |  | 0 | 360 543 |
| 2 Ochrana pred povodňami | 124 370 158 | 4 903 117 |  | 48 804 865 |  | 14 524 181 |  |  | 662,22 | 112 896 |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 396 777 408 | 75 525 478 |  | 69 065 826 |  | 69 065 826 |  |  | 0 | 4 055 460 |
| 4 Odpadové hospodárstvo | 731 416 866 | 124 063 200 |  | 272 811 210 |  | 206 790 538 |  |  | 0 | 399 908 |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 76 978 887 | 0 |  | 55 962 889 |  | 40 517 533 |  |  | 0 | 0 |
| Celkom | 2 813 430 577 | 408 778 279 |  | 765 942 295 |  | 616 758 370 |  |  | 662,22 | 4 928 807 |
| 6 Technická pomoc | 34 011 134 | 0 |  | 34 011 134 |  | 32 128 590 |  |  | 15 971,54 | 6 574 006 |

Zdroj: RO

- Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

| Operačný cieľ |  | Prijaté ŽoNFP |  | Zamietnuté ŽoNFP |  | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii |  | Odstúpené od zmluvy |  | Ukončené projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov |  | 42 |  | 12 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ |  | 215 |  | 35 |  | 43 | 41 | 40 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1 + 1.2 |  | 23 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd |  | 11 |  | 3 |  | 6 | 6 | 5 |  | 0 |  | 1 |
| Celkom |  | 291 |  | 53 |  | 60 | 58 | 56 |  | 0 |  | 1 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operačný cieľ | Výška žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška schváleného príspevku (NFP) |  | Výška zazmluvnených prostriedkov |  | Výška vrátených prostriedkov |  | Výška ukončených projektov |  |
| 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov | 179 761 945 |  | 22 364 200 |  | 22 787 154 |  | 22 787 154 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ | 1 187 056 658 |  | 169 054 350 |  | 264 235 998 |  | 230 798 785 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 + 1.2 | 83 757 215 |  | 7 785 280 |  | 11 396 250 |  | 11 396 250 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd | 33 311 440 |  | 5 082 656 |  | 20 878 103 |  | 20 878 103 |  | 0 |  | 360 543 |  |
| Celkom | 1 483 887 258 |  | 204 286 486 |  | 319 297 505 |  | 285 860 292 |  | 0 |  | 360 543 |  |

Zdroj: RO

- Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami

| Operačný cieľ |  | Prijaté ŽoNFP |  | Zamietnuté ŽoNFP |  | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii |  | Odstúpené od zmluvy |  | Ukončené projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami |  | 71 |  | 2 |  | 36 | 16 | 14 |  | 1 |  | 1 |
| 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Celkom |  | 72 |  | 2 |  | 36 | 16 | 14 |  | 1 |  | 1 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operačný cieľ | Výška žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška schváleného príspevku (NFP) |  | Výška zazmluvnených prostriedkov |  | Výška vrátených prostriedkov |  | Výška ukončených projektov |  |
| 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami | 100 633 761 |  | 4 903 117 |  | 48 804 865 |  | 14 524 181 |  | 662,22 |  | 112 896 |  |
| 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému | 23 736 397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Celkom | 124 370 158 |  | 4 903 117 |  | 48 804 865 |  | 14 524 181 |  | 662,22 |  | 112 896 |  |

Zdroj: RO

- Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

| Operačný cieľ |  | Prijaté ŽoNFP |  | Zamietnuté ŽoNFP |  | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii |  | Odstúpené od zmluvy |  | Ukončené projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Ochrana ovzdušia |  | 164 |  | 3 |  | 16 | 16 | 14 |  | 0 |  | 2 |
| 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie |  | 160 |  | 70 |  | 17 | 17 | 17 |  | 0 |  | 0 |
| Celkom |  | 324 |  | 73 |  | 33 | 33 | 31 |  | 0 |  | 2 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operačný cieľ | Výška žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška schváleného príspevku (NFP) |  | Výška zazmluvnených prostriedkov |  | Výška vrátených prostriedkov |  | Výška ukončených projektov |  |
| 3.1 Ochrana ovzdušia | 236 489 254 |  | 17 139 439 |  | 45 818 868 |  | 45 818 868 |  | 0 |  | 4 055 460 |  |
| 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie | 160 288 154 |  | 58 386 039 |  | 23 246 958 |  | 23 246 958 |  | 0 |  | 0 |  |
| Celkom | 396 777 408 |  | 75 525 478 |  | 69 065 826 |  | 69 065 826 |  | 0 |  | 4 055 460 |  |

Zdroj: RO

- Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo

| Operačný cieľ |  | Prijaté ŽoNFP |  | Zamietnuté ŽoNFP |  | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii |  | Odstúpené od zmluvy |  | Ukončené projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu |  | 246 |  | 48 |  | 58 | 53 | 53 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov |  | 109 |  | 15 |  | 35 | 28 | 28 |  | 0 |  | 0 |
| 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie |  | 10 |  | 0 |  | 8 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |
| 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania |  | 5 |  | 0 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |
| 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov |  | 106 |  | 28 |  | 42 | 20 | 19 |  | 0 |  | 1 |
| Kombinácia operačných cieľov (4.1, 4.2) |  | 30 |  | 3 |  | 11 | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 |
| Celkom |  | 506 |  | 94 |  | 157 | 117 | 116 |  | 0 |  | 1 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operačný cieľ | Výška žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška schváleného príspevku (NFP) |  | Výška zazmluvnených prostriedkov |  | Výška vrátených prostriedkov |  | Výška ukončených projektov |  |
| 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu | 189 145 218 |  | 23 503 921 |  | 56 604 455 |  | 53 301 325 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov | 311 557 856 |  | 57 740 388 |  | 94 149 394 |  | 68 264 356 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie | 13 824 613 |  | 0 |  | 12 483 311 |  | 3 550 154 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania | 1 869 178 |  | 0 |  | 1 357 590 |  | 1 357 590 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov | 138 889 408 |  | 42 568 197 |  | 56 665 925 |  | 33 087 987 |  | 0 |  | 399 908 |  |
| Kombinácia operačných cieľov (4.1, 4.2) | 76 130 593 |  | 250 694 |  | 51 550 535 |  | 47 229 126 |  | 0 |  | 0 |  |
| Celkom | 731 416 866 |  | 124 063 200 |  | 272 811 210 |  | 206 790 538 |  | 0 |  | 399 908 |  |

Zdroj: RO

- Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

| Operačný cieľ |  | Prijaté ŽoNFP |  | Zamietnuté ŽoNFP |  | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii |  | Odstúpené od zmluvy |  | Ukončené projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie mon. druhov a biotopov |  | 9 |  | 0 |  | 5 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov |  | 14 |  | 0 |  | 10 | 8 | 8 |  | 1 |  | 0 |
| 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami |  | 11 |  | 0 |  | 9 | 9 | 9 |  | 0 |  | 0 |
| Kombinácia operačných cieľov |  | 27 |  | 0 |  | 16 | 14 | 14 |  | 0 |  | 0 |
| Celkom |  | 61 |  | 0 |  | 40 | 35 | 35 |  | 1 |  | 0 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operačný cieľ | Výška žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška schváleného príspevku (NFP) |  | Výška zazmluvnených prostriedkov |  | Výška vrátených prostriedkov |  | Výška ukončených projektov |  |
| 5.1 | 7 102 656 |  | 0 |  | 5 294 883 |  | 4 523 297 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.2 | 15 392 888 |  | 0 |  | 9 563 777 |  | 7 949 635 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.3 | 7 665 321 |  | 0 |  | 5 572 190 |  | 5 572 190 |  | 0 |  | 0 |  |
| Kombinácia oper. cieľov | 46 818 022 |  | 0 |  | 35 532 039 |  | 22 472 411 |  | 0 |  | 0 |  |
| Celkom | 76 978 887 |  | 0 |  | 55 962 889 |  | 40 517 533 |  | 0 |  | 0 |  |

Zdroj: RO

Prioritná os 6 Technická pomoc

| Prioritná os |  | Prijaté ŽoNFP |  | Zamietnuté ŽoNFP |  | Schválené ŽoNFP | Zazmluvnené projekty | Projekty v realizácii |  | Odstúpené od zmluvy |  | Ukončené projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Technická pomoc |  | 8 |  | 0 |  | 8 | 7 | 6 |  | 0 |  | 1 |
| Celkom |  | 8 |  | 0 |  | 8 | 7 | 6 |  | 0 |  | 1 |
| Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritná os | Výška žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) |  | Výška schváleného príspevku (NFP) |  | Výška zazmluvnených prostriedkov |  | Výška vrátených prostriedkov |  | Výška ukončených projektov |  |
| 6 Technická pomoc | 34 011 134 |  | 0 |  | 34 011 134 |  | 321 28 590 |  | 15 971,54 |  | 6 574 006 |  |
| Celkom | 34 011 134 |  | 0 |  | 34 011 134 |  | 32 128 590 |  | 15 971,54 |  | 6 574 006 |  |

Zdroj: RO

Objem čerpaných prostriedkov

Objem čerpaných prostriedkov

objem čerpaných prostriedkov

Objem čerpaných prostriedkov

Objem čerpaných prostriedkov

Objem čerpaných prostriedkov

Objem čerpaných prostriedkov