Príloha č. 15

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

riadiaci orgán

pre Operačný program Životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Zhodnotenie príspevku projektov prioritnej osi 1 k napĺňaniu záväzkov SR smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Zhodnotenie príspevku	5

2.1.	Projekty s celkovými výdavkami do 50 MEUR - malé projekty	5

2.2.	Projekty s celkovými výdavkami nad 50 MEUR - veľké projekty	10

2.3.	Plánované naplnenie ukazovateľov	13

3.	Záver	14

# Úvod

V oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd má Slovenská republika záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (uvedené v bode 3., časti C. Kvalita vôd – uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie z 23.9.2003) podľa ustanovení smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. S ohľadom na vecnú aj ekonomickú náročnosť splnenia podmienok smernice 91/271/EHS boli v prístupových rokovaniach s EÚ dohodnuté pre Slovenskú republiku nasledovné prechodné obdobia pre splnenie povinností SR:

- do 31. decembra 2004 dosiahnuť súlad so smernicou pre 83 % celkového množstva biologicky odstrániteľného znečistenia;

- do 31. decembra 2008 dosiahnuť súlad so smernicou pre 91 % celkového množstva biologicky odstrániteľného znečistenia;

- do 31. decembra 2010 dosiahnuť súlad so smernicou pre aglomerácie s viac ako 10 000 ekvivalentnými obyvateľmi (zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie vrátane odstraňovania nutrientov);

- do 31. decembra 2012 dosiahnuť súlad so smernicou pre 97 % celkového množstva biologicky odstrániteľného znečistenia;

- do konca roka 2015 zabezpečiť odvádzanie a biologické čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov (EO);

- priebežne zabezpečovať primerané čistenie odpadových vôd vo všetkých aglomeráciách pod 2 000 EO, ktoré majú vybudovanú stokovú sieť.

Uvedené záväzky SR plní prostredníctvom Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Tento Národný program SR je považovaný za vecné naplnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

V súlade s čl. 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd Slovenská republika každé dva roky predkladá jeho aktualizované znenie Európskej komisii. Posledná aktualizácia Národného programu SR bola vykonaná k 31. decembru 2008 a predložená Európskej komisii v júni 2010. Súčasťou aktualizácie bola  aj úprava finančného vyčíslenia  nákladov potrebných na zabezpečenie záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii stanovená na základe odborných odhadov.

Slovenská republika v zmysle článku 16 smernice Rady 91/271/EHS vypracúva a predkladá EK taktiež Situačnú správu o stave a vývoji zneškodňovania komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v SR podľa záväzkov po dvojročných obdobiach.

Operačný program Životné prostredie

Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ je riešené prostredníctvom operačného cieľa 1.2, prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, prioritná téma HT 46 Spracovanie vody (odpadová voda), kde bola na uvedenú problematiku vyčlenená čiastka vo výške 691,710 mil. EUR z  Kohézneho fondu (KF). V roku 2010 bolo navrhnuté pôvodnú čiastku KF navýšiť ešte o 108,28 mil. EUR presunom z operačného cieľa 1.1. Uvedené spolu predstavuje čiastku 800 mil. EUR z KF plus tomu zodpovedajúce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ŠR). K 31.12.2010 bolo vyhlásených už 5 výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre tieto aktivity vo výške 780,0 mil. EUR.

Zhodnotenie príspevku projektov v rámci prioritnej osi 1 k napĺňaniu záväzkov SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd obsahuje údaje a informácie z Kalkulácie príspevku projektov PO1 k dosahovaniu cieľov operačného programu v oblasti vodného hospodárstva, resp. k napĺňaniu kvantifikovaných cieľov vyjadrených prostredníctvom ukazovateľov operačného programu, ktorú Riadiaci orgán pre OP ŽP vypracoval a zaslal v rámci stanoviska k predloženým pripomienkam EK k revízii OP ŽP listom zo dňa 16.03.2011.

Zhodnotenie zahŕňa zazmluvnené projekty (t.j. projekty, u ktorých je zmluva o NFP podpísaná alebo v procese prípravy) k 31.12.2010. Nakoľko k dátumu vyhotovenia výročnej správy neboli projekty v rámci výziev OPŽP-PO1-10-1 a OPŽP-PO1-10-2 schválené resp. zazmluvnené, nie sú žiadosti o NFP v rámci nich predložené zahrnuté v nasledovných informáciách.

# Zhodnotenie príspevku

## Projekty s celkovými výdavkami do 50 MEUR - malé projekty

Kanalizácia

| Veľkostná kategória |  | Počet projektov | Počet riešených aglomerácií nad 2000 | Suma EÚ+ŠR v EUR | Počet EO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-2000 |  | 7 | 0 | 18 380 922 | 7 655 |
| 2000-10000 |  | 65 | 66 | 314 199 351 | 117 023 |
| 10000-15000 |  | 2 | 2 | 34 669 359 | 5 762 |
| 15000-150000 |  | 13 | 13 | 70 037 636 | 21 399 |
| viac ako 150000 |  | 4 | 4 | 19 976 861 | 7 202 |
| SPOLU |  | 91 | 85 | 457 264 129 | 159 041 |
| SPOLU za projekty, ktoré riešia aglomerácie nad 2000 obyv. |  |  |  | 438 883 207 | 151 386 |
| Zdroj: ITMS, MŽP SR ČOV - intenzifikácia |  |  |  |  |  |
| Veľkostná kategória | Počet projektov |  | Počet riešených aglomerácií nad 2000 | Suma EÚ+ŠR v EUR | Počet O |
| 0-2000 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2000-10000 | 2 |  | 2 | 9 225 366 | 36552 |
| 10000-15000 | 2 |  | 2 | 14 961 418 | 27746 |
| 15000-150000 | 3 |  | 3 | 37 561 221 | 190189 |
| viac ako 150000 | 1 |  | 1 | 14 392 137 | 190820 |
|  | 8 |  | 8 | 76 140 142 | 445 307 |
| Zdroj: ITMS, MŽP SR |  |  |  |  |  |
| Vysvetlivky: |  |  |  |  |  |
| Počet EO - počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovaný kanalizačnú sieť |  |  |  |  |  |
| Počet O - Počet obyvateľov napojených na novovybudované/zrekonštruované ČOV |  |  |  |  |  |

Vyššie uvedené tabuľky uvádzajú počet projektov podporených v rámci OP ŽP, prioritnej témy 46 Spracovanie vody (odpadová voda), ktorých aktivity sú zamerané na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Z prehľadu počtu projektov v rozdelení podľa jednotlivých veľkostných kategórií riešených aglomerácií vyplýva, že realizáciou 84 projektov v objeme 438 883 207 EUR sa zabezpečí pripojenie 151 386 ekvivalentných obyvateľov na novovybudovanú kanalizačnú sieť, čím sa dosiahne vyriešenie 85 aglomerácií nad 2000 EO. V prípade intenzifikácie čističiek odpadových vôd (ČOV) bude realizáciou 8 projektov v objeme 76 140 142 EUR napojených na novovybudované/zrekonštruované ČOV 445 307 obyvateľov.

Celkovo možno konštatovať, že prostredníctvom OP ŽP bolo k 31.12.2010 podporených 93 „malých projektov“, v objeme 533 404 271 EUR (KF a ŠR), ktoré prispievajú k napĺňaniu záväzkov SR vyplývajúcich z ustanovení smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Zoznam týchto projekty je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Projekty podporené v rámci HT 46, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR

| Číslo projektu | Názov projektu | Prostriedky EÚ+ŠR v EUR odpad. voda | Počet aglomerácií | Názov aglomerácie | Veľkostná kategória | Riešené | Počet EO | Počet obyv. ČOV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24110110007 | Ochrana spodných vôd v regióne Polomka | 1 211 854,41 | 1 | Polomka | 4 | Kanál | 538 |  |
| 24110110008 | Kanalizácia, ulica Medlenova | 491 480,30 | 0 |  |  | Kanál | 98 |  |
| 24110110010 | Kanalizácia Leopoldov a Červeník | 4 841 067,48 | 1 | Leopoldov | 4 | Kanál | 3 118 |  |
| 24110110011 | Sečovce – Albinov – výstavba kanalizácie | 1 194 355,89 | 1 | Sečovce | 4 | Kanál | 210 |  |
| 24110110012 | Dostavba kanal. siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava | 11 455 052,70 | 1 | Stupava | 4 | Kanál | 4 732 |  |
| 24110110013 | Giraltovce, ul. Kpt. Nálepku - kanalizácia | 779 228,65 | 1 | Giraltovce | 4 | Kanál | 246 |  |
| 24110110014 | Kanalizácia Mestskej časti Košice – Krásna, II. etapa | 1 024 304,14 | 1 | Košice | 1 | Kanál | 431 |  |
| 24110110015 | Kanalizácia Štvrtok na Ostrove - 4. časť | 1 152 691,56 | 0 |  |  | Kanál | 1 500 |  |
| 24110110016 | ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica | 4 386 165,15 | 1 | Gelnica | 4 | Kanál | 4 887 |  |
| 24110110017 | Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV obce Lendak | 6 143 757,46 | 1 | Lendak | 4 | Kanál | 4 985 |  |
| 24110110018 | Splašková tlaková kanalizácia II. etapa | 6 391 851,36 | 1 | Borský Mikuláš | 4 | Kanál | 3 131 |  |
| 24110110019 | Splašková kanal. + ČOV Belá nad Cirochou - II. etapa | 4 828 339,98 | 1 | Belá nad Cirochou | 4 | Kanál | 3 374 |  |
| 24110110020 | Trnové - kanalizácia | 5 142 298,79 | 0 |  |  | Kanál | 2 535 |  |
| 24110110021 | ČOV a kanalizácia Raslavice | 3 567 530,84 | 1 | Raslavice | 4 | Kanál | 1 500 |  |
| 24110110022 | Rozšírenie ČOV a dostavba kanal. - Spiš. Štvrtok | 1 204 274,63 | 1 | Spiš. Štvrtok | 4 | Kanál | 1 567 |  |
| 24110110023 | Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete | 10 932 322,64 | 1 | Nitra | 1 | Kanál | 5 036 |  |
| 24110110024 | Verejná kanalizácia Rajec | 3 361 127,29 | 1 | Rajec | 4 | Kanál |  |  |
| 24110110025 | ČOV a kanalizácia obce Stakčín - VI. a VII. etapa | 2 025 310,37 | 1 | Stakčín | 4 | Kanál | 755 |  |
| 24110110026 | Vybud. a využ. stokovej siete v aglomerácií obcí | 7 758 006,67 | 1 | Kočovce | 4 | Kanál | 2 470 |  |
| 24110110027 | Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Zohor | 499 035,63 | 1 | Zohor | 4 | Kanál | 880 |  |
| 24110110028 | Kanalizácia a ČOV -Turčianske Teplice, Horný Turiec | 5 485 567,53 | 1 | Turčianske Teplice | 4 | Kanál | 793 |  |
| 24110110029 | SKKa ČOV Liptov. Lúžna, Liptov. Osada a Liptov. Revúce | 10 160 290,92 | 1 | Liptovská Lúžna | 4 | Kanál | 2 906 |  |
| 24110110030 | Papradňanská dolina - kanalizácia | 14 900 974,31 | 1 | Papradno | 3 | Kanál | 4 925 |  |
| 24110110033 | Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka | 4 473 813,50 | 1 | Sečovská Polianka | 4 | Kanál | 2 650 |  |
| 24110110034 | Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica -kanalizácia a ČOV | 6 033 144,44 | 1 | Žbince | 4 | Kanál | 3 130 |  |
| 24110110036 | Splašková kanalizácia a ČOV -Závadka nad Hronom | 7 663 823,14 | 1 | Závadka nad Hronom | 4 | Kanál | 2 500 |  |
| 24110110037 | Čistiareň odpadových vôd Heľpa 2009 | 1 397 442,11 | 1 | Heľpa | 4 | Kanál |  |  |
| 24110110039 | Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohrani | 2 522 253,25 | 0 |  |  | Kanál | 1 194 |  |
| 24110110041 | Záhorie, Malacky - odkanalizovanie | 13 928 550,76 | 1 | Malacky | 2 | Kanál | 2 721 |  |
| 24110110042 | Kanalizácia a ČOV Važec | 10 792 653,45 | 1 | Važec | 4 | Kanál |  |  |
| 24110110043 | Odkanalizovanie Obce Marcelová | 8 220 111,64 | 1 | Marcelová | 4 | Kanál | 3 210 |  |
| 24110110045 | Spišská Belá - environ. infraštruk.- splašková kanalizácia | 5 680 236,50 | 1 | Spišská Belá | 4 | Kanál | 4 559 |  |
| 24110110046 | Kanalizácia a ČOV Východná | 12 054 682,96 | 1 | Východná | 4 | Kanál | 2 251 |  |
| 24110110047 | SČOV Žilina - intenzifikácia | 14 392 136,72 | 1 | Žilina | 1 | ČOV | 0 | 190 820 |
| 24110110048 | Muráň kanalizácia a ČOV-2.etapa-kanalizácia | 2 492 745,09 | 0 |  |  | Kanál | 1 073 |  |
| 24110110049 | Mestská ČOV Hlohovec | 2 839 524,37 | 1 | Hlohovec | 2 | ČOV | 0 | 27 271 |
| 24110110050 | Dobudovanie celoobecnej kanalizácie a vodovodu | 638 280,81 | 1 | Lehnice | 4 | Kanál | 202 |  |
| 24110110051 | Krásnohorské Podhradie, kanalizácia dokonč. I. etapy | 432 818,40 | 1 | Krásnohorské Podhradie | 4 | Kanál | 208 |  |
| 24110110053 | Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV | 15 852 381,18 | 1 | Hubová | 4 | Kanál | 2 640 |  |
| 24110110054 | Trenčianska Turná KANALIZÁCIA | 3 271 272,54 | 1 | Trenčianska Turná | 4 | Kanál | 2 080 |  |
| 24110110055 | Splašková kanalizácia Pohorelá–II., III. a IV. stavba | 4 578 170,83 | 1 | Pohorelá | 4 | Kanál | 1 515 |  |
| 24110110056 | Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš | 19 752 359,92 | 1 | Liptovský Mikuláš | 2 | ČOV | 0 | 126 400 |
| 24110110057 | Obecná kanalizácia – ČOV, Cabaj-Čápor 2009 | 7 846 672,40 | 1 | Cabaj - Čápor | 4 | Kanál | 2 167 |  |
| 24110110058 | Kanalizačný zberač ul. Kamenárska | 1 036 464,33 | 1 | Nová Baňa | 4 | Kanál | 500 |  |
| 24110110059 | Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec | 6 312 379,71 | 1 | Plešivec | 4 | Kanál | 2 480 |  |
| 24110110060 | Dolný Bar - kanalizácia | 914 492,12 | 1 | Dunajská Streda | 2 | Kanál | 340 |  |
| 24110110062 | Trebišov - Milhostov | 3 006 541,95 | 1 | Trebišov | 2 | Kanál | 561 |  |
| 24110110063 | Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii | 6 266 765,77 | 1 | Čachtice | 4 | Kanál | 2 762 |  |
| 24110110064 | Zemplínske Hámre - kanalizácia | 3 283 471,96 | 1 | Zemplínske Hámre | 4 | Kanál | 1 360 |  |
| 24110110065 | Slovenská Ľupča - Splašková kanalizácia | 13 641 206,90 | 1 | Slovenská Ľupča | 4 | Kanál | 3 230 |  |
| 24110110067 | Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo – dokončenie | 1 151 640,99 | 1 | Nálepkovo | 4 | Kanál | 266 |  |
| 24110110068 | Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptov. | 4 686 273,74 | 1 | Liptovský Mikuláš | 1 | Kanál | 941 |  |
| 24110110069 | Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené | 4 018 053,28 | 1 | Bobrovec | 4 | Kanál | 349 |  |
| 24110110070 | Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia - SO 13, 14 a 15 | 9 941 395,47 | 1 | Vlčany | 4 | Kanál | 3 780 |  |
| 24110110071 | Rozšírenie stokovej siete Strážske | 2 816 548,36 | 1 | Strážske | 4 | Kanál | 1 600 |  |
| 24110110072 | Vybudovanie celoobecnej kanalizácie Drietoma | 8 269 389,57 | 1 | Drietoma | 4 | Kanál | 1 894 |  |
| 24110110073 | Jesenské – kanalizácia a ČOV | 6 293 291,93 | 1 | Jesenské | 4 | Kanál | 1 884 |  |
| 24110110074 | Kanal. obcí Družstevná p H, Kostoľany n H 11/2009 | 13 016 916,96 | 1 | Družstevná pri Hornáde | 4 | Kanál | 3 412 |  |
| 24110110075 | Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, Stará Ľubovňa | 253 782,36 | 1 | Stará Ľubovňa | 2 | Kanál | 1 648 |  |
| 24110110076 | Kanaliz. a rekonštr. ČOV Hliník nad Hronom 11/2009 | 1 852 078,24 | 1 | Hliník nad Hronom | 4 | Kanál | 330 |  |
| 24110110078 | Dobud. kanal. a vodov. v aglom. V. Lomnica a V. Tatry | 3 192 612,40 | 1 | Veľká Lomnica | 4 | Kanál | 729,50 |  |
|  |  |  | 1 | Vysoké Tatry | 4 | Kanál | 729,50 |  |
| 24110110079 | Kanalizácia a ČOV Zborov III | 2 705 613,88 | 1 | Zborov | 4 | Kanál | 2 350 |  |
| 24110110080 | Kanalizácia a ČOV Jarovnice - rozšírenie | 520 632,92 | 1 | Jarovnice | 4 | Kanál | 190 |  |
| 24110110081 | Sobrance, ul. Michalovská -rozšírenie kanalizácie II. | 777 486,52 | 1 | Sobrance | 4 | Kanál | 164 |  |
| 24110110083 | Dobudovanie kan. a ČOV St. Ľubovňa | 16 425 407,99 | 1 | Stará Ľubovňa | 2 | Kanál | 3 810 |  |
| 24110110084 | IS- vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok | 469 496,28 | 1 | Spišská Nová Ves | 2 | Kanál | 504 |  |
| 24110110085 | Jablonica splašková kanalizácia II. etapa | 2 326 870,19 | 1 | Jablonica | 4 | Kanál | 630 |  |
| 24110110086 | Komárno – rozšírenie kanalizácie, Alžbetin ostrov | 1 233 887,53 | 1 | Komárno | 2 | Kanál | 221 |  |
| 24110110087 | Dobudovanie kanalizácie v obci Kopčany III. | 1 747 820,77 | 1 | Kopčany | 4 | Kanál | 1 080 |  |
| 24110110088 | Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stok | 6 696 220,18 | 1 | Hurbanovo | 4 | Kanál | 4 297 |  |
| 24110110089 | Brezno - kanalizačné zberače A a H, zruš | 2 525 886,30 | 1 | Brezno | 2 | Kanál | 879 |  |
| 24110110090 | Tajov - kanalizácia | 5 525 152,11 | 1 | Banská Bytrica | 2 | Kanál | 500 |  |
| 24110110091 | Tisovec - intenzifikácia ČOV | 4 265 722,02 | 1 | Tisovec | 4 | ČOV | 0 | 4 330 |
| 24110110092 | ZELENEČ - Vodovod a kanalizácia | 159 015,88 | 1 | Zeleneč | 4 | Kanál | 150 |  |
| 24110110093 | Fiľakovo - intenzifikácia a rozšírenie ČOV II | 5 270 891,47 | 1 | Fiľakovo | 3 | ČOV | 0 | 10 333 |
| 24110110094 | Polomka – splašková kanalizácia II. etapa | 2 426 970,26 | 1 | Polomka | 4 | Kanál | 380 |  |
| 24110110095 | GAJARY – Celoobecná kanalizácia a ČOV II | 1 996 450,64 | 1 | Gajary | 4 | Kanál | 948 |  |
| 24110110096 | Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie | 6 729 593,41 | 1 | Moravský Sv. Ján | 4 | Kanál | 2 173 |  |
| 24110110097 | Necpaly - kanalizácia | 4 427 471,67 | 0 |  |  | Kanál | 765 |  |
| 24110110098 | Holíč– rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV | 9 690 526,70 | 1 | Holíč | 3 | ČOV | 0 | 17 413 |
| 24110110099 | Závod - kanalizácia II. etapa | 4 456 383,52 | 1 | Závod | 4 | Kanál | 1 533 |  |
| 24110110100 | Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače | 4 081 729,45 | 1 | Tlmače | 4 | Kanál | 2 055 |  |
| 24110110101 | Šarišské Michaľany -kanalizácia | 697 632,50 | 1 | Šarišské Michaľany | 4 | Kanál | 150 |  |
| 24110110102 | Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec | 2 108 373,11 | 1 | Habovka | 4 | Kanál | 1 500 |  |
| 24110110103 | Zámutov - kanalizácia a ČOV | 4 610 771,47 | 1 | Zámutov | 4 | Kanál | 2 800 |  |
| 24110110104 | Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hriňová | 4 959 643,86 | 1 | Hriňová | 4 | ČOV | 0 | 32 222 |
| 24110110105 | Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie OV | 19 768 384,75 | 1 | Štúrovo | 3 | Kanál | 837 |  |
| 24110110106 | Zásobovanie vodou, odkanal. a čist. vôd D. Kysuce | 17 744 061,28 | 1 | Kysucké Nové Mesto | 2 | Kanál | 7 033 |  |
| 24110110107 | Zásobovanie pitnou vodou a čistenie Mad | 2 151 981,04 | 0 |  |  | Kanál | 490 |  |
| 24110110108 | Kanali. splaš. vôd obce Chtelnica -stav. 2,5-6.etap | 2 426 270,91 | 1 | Chtelnica | 4 | Kanál | 646 |  |
| 24110110110 | Intenzifikácia ČOV Bardejov | 14 969 337,07 | 1 | Bardejov | 2 | ČOV | 0 | 36 518 |
| 24110110111 | Kanalizácia obce Bernolákovo III | 6 157 362,98 | 1 | Bernolákovo | 4 | Kanál | 2 437 |  |
| 24110110112 | Hlohovec - Šulekovo - II. Etapa - odkanalizovanie | 2 207 362,80 | 1 | Hlohovec | 2 | Kanál | 1 731 |  |
| 24110110113 | Obec Marianka - splašková kanalizácia 11/2009 | 2 172 764,74 | 1 | Marianka | 4 | Kanál | 631 |  |
| 24110110114 | Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa | 3 333 960,59 | 1 | Bratislava | 1 | Kanál | 794 |  |
| 24110110115 | Brezno -Podkoreňová vodovod, kanalizácia, ČOV 11/2009 | 1 732 308,99 | 1 | Brezno | 2 | Kanál | 476 |  |
| 24110110116 | Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo | 12 288 247,79 | 1 | Príbovce | 4 | Kanál | 2 699 |  |
| 24110110117 | Obec Teriakovce - splašková kanalizácia | 4 070 705,63 | 1 | Prešov | 2 | Kanál | 975 |  |
| 24110110118 | Vodovod, kanalizácia a ČOV Petrovany | 3 792 603,58 | 1 | Kendice | 4 | Kanál | 1700 |  |
| Spolu |  | 533 404 271,53 | 93 |  |  |  | 159 041 | 445 307 |
|  | Objem prostriedkov na kanalizáciu | 457 264 129,40 | 85 |  |  |  | 159 041 |  |
|  | Objem prostriedkov na intenzifikáciu ČOV | 76 140 142,13 | 8 |  |  |  |  | 445 307 |
|  | SPOLU | 533 404 271,53 | 93 |  |  |  |  |  |

Zdroj: ITMS, MŽP SR

## Projekty s celkovými výdavkami nad 50 MEUR - veľké projekty

| Kanalizácia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkostná kategória | Počet projektov | Počet riešených aglomerácií nad 2000 | Suma EÚ+ŠR | Počet EO |
| 0-2000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2000-10000 |  | 23 | * | 46 310 |
| 10000-15000 |  | 1 | * | 8 378 |
| 15000-150000 |  | 9 | * | 13 965 |
| viac ako 150000 |  | 1 | * | 1 392 |
|  | 6 | 34 | 290 561 812 | 70 045 |
| ČOV |  |  |  |  |
| Veľkostná kategória | Počet projektov | Počet riešených aglomerácií nad 2000 | Suma EÚ+ŠR | Počet O |
| 0-2000 |  |  |  |  |
| 2000-10000 |  |  |  |  |
| 10000-15000 |  |  |  |  |
| 15000-150000 |  |  |  |  |
| viac ako 150000 | 1 | 1 | 30 289 951 | 618 245 |
|  | 1 | 1 | 30 289 951 | 618 245 |
| Zdroj: MŽP SR |  |  |  |  |
| Vysvetlivky: |  |  |  |  |
| Počet EO - počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovaný kanalizačnú sieť |  |  |  |  |
| Počet O - Počet obyvateľov napojených na novovybudované/zrekonštruované ČOV |  |  |  |  |
| * - Suma príspevku EÚ+ŠR v rozdelení podľa jednotlivých veľkostných kategórií aglomerácií nie je známa |  |  |  |  |

Ako východiskové boli použité údaje zo siedmich veľkých projektov, ktorých aktivity sú zamerané na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, a ktorých žiadosti boli k 31.12.2010 predložené EK alebo sú v záverečnom štádiu prípravy a nachádzajú sa v odbornom hodnotení.

Šesť veľkých projektov deklaruje svojou realizáciou zabezpečiť vyriešenie 34 aglomerácií v celkovom objeme 290 561 812 EUR (KF a ŠR), s pripojením 70 045 ekvivalentných obyvateľov na novovybudovanú kanalizačnú sieť. Prostredníctvom jedného projektu v objeme 30 289 951 EUR bude po zrealizovaní pripojených 618 245 obyvateľov na novovybudované/zrekonštruované ČOV.

Zoznam veľkých projektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Projekty v rámci HT 46, ktorých celkové náklady presahujú 50 mil. EUR

| Číslo projektu | Názov projektu | Prostriedky EÚ+ŠR v EUR odpad. voda | Počet aglomerácií | Názov aglomerácie | Veľkostná kategória | Riešené | Počet EO | Počet EO Spolu | Počet obyv. ČOV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFP24110110293 | SKK Ružomberok a ČOV Lipt. Teplá | 17 173 414,27 | 1 | Ružomberok | 1. | Kanál | 1392 | 5195 |  |
|  |  |  | 1 | Sliače | 4. | Kanál | 3639 |  |  |
|  |  |  | 1 | Lúčky | 4. | Kanál | 164 |  |  |
| NFP24110110294 | ČOV a kanalizácia Ilava | 38 073 342,35 | 1 | Dubnica n. Váhom | 2. | Kanál | 1670 | 6070 |  |
|  |  |  | 1 | Ladce | 4. | Kanál | 1460 |  |  |
|  |  |  | 1 | Košeca | 4. | Kanál | 2270 |  |  |
|  |  |  | 1 | Ilava | 4. | Kanál | 670 |  |  |
| NFP24110110295 | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie Trenčín | 44 420 054,56 | 1 | Trenčín | 2. | Kanál | 3506 | 12529 |  |
|  |  |  | 1 | Nové Mesto n. Váhom | 2. | Kanál | -167 |  |  |
|  |  |  | 1 | Trenčianska Teplá | 4. | Kanál | 144 |  |  |
|  |  |  | 1 | Trenčianske Teplice | 4. | Kanál | 1686 |  |  |
|  |  |  | 1 | Trenčianske Stankovce | 4. | Kanál | 2432 |  |  |
|  |  |  | 1 | Chocholná - Velčice | 4. | Kanál | 4928 |  |  |
| NFP24110110296 | Odkanalizovanie podunajskej časti BA regiónu | 30 289 951,49 | 1 | Bratislava | 1. | ČOV | 0 |  | 618 245 |
| NFP24110110297 | Zásobovanie vodou a kanalizácia Orava 2 etapa | 61 457 306,39 | 1 | Oravská Jasenica | 4. | Kanál | 1221 | 18801 |  |
|  |  |  | 1 | Rabča | 3. | Kanál | 8378 |  |  |
|  |  |  | 1 | Hruštín | 4. | Kanál | 2603 |  |  |
|  |  |  | 1 | Zákamenné | 4. | Kanál | 4091 |  |  |
|  |  |  | 1 | Novoť | 4. | Kanál | 2508 |  |  |
|  |  |  | 1 | Dolný Kubín | 2. | Kanál | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 | Tvrdošín | 2. | Kanál | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 | Trstená | 4. | Kanál | 0 |  |  |
| NFP24110110298 | Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okr. Prievidza | 64 494 231,75 | 1 | Prievidza | 2. | Kanál | 2055 | 16063 |  |
|  |  |  | 1 | Kanianka | 4. | Kanál | 365 |  |  |
|  |  |  | 1 | Nitrianske Pravno | 4. | Kanál | 2820 |  |  |
|  |  |  | 1 | Nedožery-Brezany | 4. | Kanál | 4461 |  |  |
|  |  |  | 1 | Chrenovec-Brusno | 4. | Kanál | 3707 |  |  |
|  |  |  | 1 | Sebedražie | 4. | Kanál | 2655 |  |  |
| NFP24110110325 | ČOV Sever | 64 943 462,66 | 1 | Topoľčany | 2. | Kanál | 1275 | 11387 |  |
|  |  |  | 1 | Bošany | 4. | Kanál | 1322 |  |  |
|  |  |  | 1 | Solčany | 4. | Kanál | 413 |  |  |
|  |  |  | 1 | Kovarce | 4. | Kanál | 582 |  |  |
|  |  |  | 1 | Partizánske | 2. | Kanál | 4757 |  |  |
|  |  |  | 1 | Veľké Uherce | 4. | Kanál | 2169 |  |  |
|  |  |  | 1 | Bánovce n. Bebravou | 2. | Kanál | 869 |  |  |
| Spolu |  | 320 851 763,47 | 35 |  |  |  | 70 045 | 70 045 | 618 245 |
|  | Objem prostriedkov na kanalizáciu | 290 561 811,98 | 34 |  |  |  | 70 045 |  |  |
|  | Objem prostriedkov na intenzifikáciu ČOV | 30 289 951,49 | 1 |  |  |  |  |  | 618 245 |
|  | SPOLU | 320 851 763,47 | 35 |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: MŽP SR

## Plánované naplnenie ukazovateľov

| Prioritná téma 46 Spracovanie vody (odpadová voda) | MJ | Východisková hodnota ukazovateľa podľa OP ŽP | Cieľová hodnota ukazovateľa podľa OP ŽP | Rozdiel medzi cieľovou a východiskovou hodnotou | Deklarovaná hodnota ukazovateľa - za malé projekty | Plánované % naplnenia ukazovateľa - malé projekty | Deklarovaná hodnota ukazovateľa - za veľké projekty | Plánované % naplnenia ukazovateľa - veľké projekty | SPOLU za malé a veľké projekty | Plánované % naplnenia ukazovateľa (spolu za malé a veľké projekty) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) | km | 84 | 1 211 | 1 127 | 813 | 72% | 497 | 44% | 1 310 | 116% |
| Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV | počet | 46 | 105 | 59 | 40 | 68% | 16 | 27% | 56 | 95% |
| Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | počet EO | 4 696 | 325 696 | 321 000 | 159 041 | 50% | 70 045 | 22% | 229 086 | 71% |
| Počet obyvateľov napojených na novovybudované/zrekonštruované ČOV | počet | 0 | 1 360 000 | 1 360 000 | 588 792 | 43% | 1 005 771 | 74% | 1 594 563 | 117% |
|  |  |  | Objem finančných prostriedkov celkom EÚ+ŠR v EUR |  | 533 404 272 |  | 290 561 812 |  | 823 966 084 |  |

Zdroj: ITMS, MŽP SR

Tabuľka zahŕňa hodnoty ukazovateľov projektov s celkovými výdavkami do 50 MEUR ako aj s výdavkami presahujúcimi uvedený objem, ktoré boli predmetom zhodnotenia príspevku k napĺňaniu záväzkov SR vyplývajúcich z ustanovení smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd vo vyššie uvedených kapitolách.

Celkový príspevok projektov prioritnej osi 1, ktorých aktivity riešia odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, možno vyjadriť hodnotami deklarovaných ukazovateľov spolu za malé a veľké projekty. Prostredníctvom realizácie týchto projektov v objeme takmer 824 mil. EUR sa zabezpečí napojenie 229 076 EO na novovybudovanú kanalizačnú sieť a 1 594 563 obyvateľov na novovybudované/zrekonštruované ČOV, vybuduje sa 1 310 km kanalizačných sietí a 56 ČOV, ktoré budú v súlade s ustanoveniami smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Taktiež po zazmluvnení projektov v rámci výziev OPŽP-PO1-10-1 a OPŽP-PO1-10-2, ktoré k 31.12.2010 neboli vyhodnotené, hodnoty ukazovateľov vzrastú a pravdepodobne prekročia stanovené cieľové hodnoty, čím zvýšia príspevok k napĺňaniu záväzkov SR voči EÚ v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd.

# Záver

Cieľom predkladaného materiálu bolo zhodnotiť príspevok projektov podporených v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd Operačného programu Životné prostredie, k napĺňaniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii podľa ustanovení smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Zhrnutím informácií jednotlivých kapitol možno konštatovať, že všetky podporené tzv. malé projekty ako aj veľké projekty vo fáze schvaľovania v rámci prioritnej osi 1, prioritná téma 46 Spracovanie vody (odpadová voda), prispejú k napĺňaniu záväzkov SR voči EK v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd. Taktiež ukončením procesu schvaľovania žiadostí o NFP a zazmluvnením projektov prijatých v rámci výziev OPŽP-PO1-10-1 a OPŽP-PO1-10-2 dôjde k zvyšovaniu dosahovaných hodnôt relevantných ukazovateľov a cieľov prioritnej osi, a tým k zvyšovaniu príspevku k napĺňaniu ustanovení smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Aglomerácie v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, t.j. verejná kanalizácia a ČOV v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS.

Aglomerácie v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, t.j. verejná kanalizácia a ČOV v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS.