Príloha č.11

Prehľad schválených projektov s uvedením stavu k 31.12.2010

EUR

| Projekt | Žiadateľ | Lokalizácia | Stav | Zazmluvnené |  |  | Čerpané |  |  | Zazmluvnené spolu EÚ+ŠR | Čerpané spolu EÚ+ŠR | % Čerpania EÚ+ŠR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prostriedky EÚ | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Prostriedky EÚ | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje |  |  |  |
| Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24110110001 - Monitor. a hodnotenie stavu vôd | Výskum. ústav vod. hospodárstva | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 4 432 708,52 | 782 242,68 | 0,00 | 949 122,83 | 167 492,27 | 0,00 | 5 214 951,20 | 1 116 615,10 | 21,41% |
| 24110110002 - Monit.fyz.-chem. a biol.prvkov kvality povrch vôd | SVP, š.p. | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je riadne ukončený | 1 268 311,11 | 223 819,61 | 78 533,20 | 306 461,85 | 54 081,51 | 18 975,96 | 1 492 130,72 | 360 543,36 | 24,16% |
| 24110110003 - Integrované riešenie informačných tokov sledovania | Výskum. ústav vod. hospodárstva | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 5 024 595,86 | 886 693,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 289,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110004 - Monitorovanie kvality podzemných vôd SR | Štátny geologický ústav DŠ | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 105 807,79 | 195 142,55 | 0,00 | 285 915,31 | 50 455,64 | 0,00 | 1 300 950,34 | 336 370,95 | 25,86% |
| 24110110005 - Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov | SHMÚ | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 3 151 314,48 | 556 114,32 | 0,00 | 1 396,06 | 246,36 | 0,00 | 3 707 428,80 | 1 642,42 | 0,04% |
| 24110110006 - Terchová-Struháreň,prívod vody zo zdroja Balátovia | Obec Terchová | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 2 773 226,80 | 326 261,98 | 163 130,99 | 1 009 989,67 | 118 822,32 | 59 411,16 | 3 099 488,78 | 1 128 811,99 | 36,42% |
| 24110110007 - Ochrana spodných vôd v regióne Polomka | obec Polomka | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 1 084 290,79 | 127 563,62 | 63 781,81 | 11 318,07 | 1 331,54 | 665,77 | 1 211 854,41 | 12 649,61 | 1,04% |
| 24110110008 - Kanalizácia, ulica Medlenova | Mesto Gbely | Trnavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 439 745,53 | 51 734,77 | 25 867,38 | 226 678,04 | 26 668,02 | 13 334,00 | 491 480,30 | 253 346,06 | 51,55% |
| 24110110009 - Mon.fyz-chem a bio.prvkov kval.povrch.vôd 2009,10 | SVP, š.p. | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 2 763 649,94 | 487 702,93 | 171 123,84 | 353 746,07 | 62 425,77 | 21 903,78 | 3 251 352,87 | 416 171,84 | 12,80% |
| 24110110010 - Kanalizácia Leopoldov a Červeník | TVS a.s. | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 4 114 907,36 | 726 160,12 | 254 793,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 067,48 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110011 - Sečovce – Albinov – výstavba kanalizácie | Mesto Sečovce | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 1 068 634,22 | 125 721,67 | 62 860,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 355,89 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110012 - Dostavba kanal.siete a intenz. ČOV mesta Stupava | Mesto Stupava | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 10 249 257,68 | 1 205 795,02 | 602 897,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 455 052,70 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110013 - Giraltovce, ul. Kpt. Nálepku - kanalizácia | Mesto Giraltovce | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 697 204,58 | 82 024,07 | 41 012,03 | 387 054,04 | 45 535,78 | 22 767,89 | 779 228,65 | 432 589,82 | 55,52% |
| 24110110014 - Kanalizácia Mestskej časti Košice – Krásna, II.et. | MČ Košice - Krásna | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 916 482,65 | 107 821,49 | 53 910,74 | 376 105,54 | 44 247,71 | 22 123,86 | 1 024 304,14 | 420 353,25 | 41,04% |
| 24110110015 - Kanalizácia Štvrtok na Ostrove - 4. časť | Obec Štvrtok na Ostrove | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 031 355,61 | 121 335,95 | 60 667,98 | 566 054,78 | 66 594,68 | 33 297,34 | 1 152 691,56 | 632 649,46 | 54,88% |
| 24110110016 - ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica | Mesto Gelnica | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 3 924 463,55 | 461 701,60 | 230 850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 386 165,15 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110017 - Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV obce Lendak | Obec Lendak | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 5 497 046,15 | 646 711,31 | 323 355,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 757,46 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110018 - Splašková tlaková kanalizácia II.etapa | obec Borský Mikuláš | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 5 719 024,90 | 672 826,46 | 336 413,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 391 851,36 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110019 - Splašk. kanal. + ČOV Belá nad Cirochou - II.Etapa | Obec Belá nad Cirochou | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 4 320 093,67 | 508 246,31 | 254 123,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 828 339,98 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110020 - Trnové - kanalizácia | SeVAK, a.s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 4 370 953,97 | 771 344,82 | 270 647,30 | 381 979,90 | 67 408,22 | 23 652,01 | 5 142 298,79 | 449 388,12 | 8,74% |
| 24110110021 - ČOV a kanalizácia Raslavice | Obec Raslavice | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 3 192 001,28 | 375 529,56 | 187 764,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 530,84 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110022 - Rozšírenie ČOV a dostavba kanal. - Spiš.Štvrtok | Obec Spišský Štvrtok | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 077 508,88 | 126 765,75 | 63 382,88 | 108 345,38 | 12 746,51 | 6 373,26 | 1 204 274,63 | 121 091,89 | 10,06% |
| 24110110023 - Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete | ZVS, a. s. Nitra | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 9 292 474,24 | 1 639 848,40 | 575 385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 932 322,64 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110024 - Verejná kanalizácia Rajec | SeVAK, a.s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 2 856 958,20 | 504 169,09 | 176 901,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 361 127,29 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110025 - ČOV a kanalizácia obce Stakčín - VI.a VII. etapa | Obec Stakčín | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 812 119,80 | 213 190,57 | 106 595,28 | 681 120,92 | 80 131,89 | 40 065,94 | 2 025 310,37 | 761 252,81 | 37,59% |
| 24110110026 - Vybud. a využ. stokovej siete v aglomeráciií obcí | Kočovce | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 6 941 374,39 | 816 632,28 | 408 316,14 | 5 471 171,41 | 643 667,24 | 321 833,61 | 7 758 006,67 | 6 114 838,65 | 78,82% |
| 24110110027 - Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Zohor | Obec Zohor | Bratislavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 446 505,56 | 52 530,07 | 26 265,03 | 433 930,77 | 51 050,70 | 25 525,36 | 499 035,63 | 484 981,47 | 97,18% |
| 24110110028 - Kanalizácia a ČOV-Turčianske Teplice, Horný Turiec | TURVOD, a.sl. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 4 939 335,17 | 871 647,38 | 305 841,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 810 982,55 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110029 - SKKaČOV Liptov.Lúžna, Liptov.Osada a Liptov.Revúce | Vodár. spol. Ružomberok, a.s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 8 636 247,28 | 1 524 043,64 | 534 752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 160 290,92 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110030 - Papradňanská dolina - kanalizácia | PVS, a.s. | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 12 665 828,16 | 2 235 146,15 | 784 261,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900 974,31 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110031 - Vodovod obce Žikava,zásob.vod.potrub. Žikava-Lovce | Obec Žikava | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 044 926,91 | 122 932,58 | 61 466,29 | 753 993,96 | 88 705,19 | 44 352,58 | 1 167 859,49 | 842 699,15 | 72,16% |
| 24110110032 - Svidník-Medzianky, prívod vody z nádrže Starina | VVS,a.s. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 8 725 396,17 | 1 539 775,80 | 540 272,21 | 1 180 437,36 | 208 312,48 | 73 092,10 | 10 265 171,97 | 1 388 749,84 | 13,53% |
| 24110110033 - Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka | Sečovská Polianka | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 4 169 672,67 | 490 549,73 | 245 274,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660 222,40 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110034 - Žbince,Dúbravka,Hatalov,Vrbnica -kanalizácia a ČOV | VVS,a.s. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 5 128 172,77 | 904 971,67 | 317 533,92 | 121 985,13 | 21 526,80 | 7 553,25 | 6 033 144,44 | 143 511,93 | 2,38% |
| 24110110035 - Rimavské Brezovo - vodovod | StVS | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 877 505,27 | 154 853,87 | 54 334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 359,14 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110036 - Splašková kanalizácia a ČOV-Závadka nad Hronom | Obec Závadka nad Hronom | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 6 857 104,91 | 806 718,23 | 403 359,11 | 56 071,33 | 6 596,63 | 3 298,31 | 7 663 823,14 | 62 667,96 | 0,82% |
| 24110110037 - Čistiareň odpadových vôd Heľpa 2009 | Obec Heľpa | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 1 250 342,94 | 147 099,17 | 73 549,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 442,11 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110038 - Zabezpečenie dodávky pitnej vody v Nižnej Rybnici | Nižná Rybnica | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 589 369,24 | 69 337,56 | 34 668,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 706,80 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110039 - Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohrani | Obec Pohranice | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 256 752,91 | 265 500,34 | 132 750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 253,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110040 - Dokončenie výstaby vodovodu v Petrovciach | Obec Petrovce nad Laborcom | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 1 743 838,49 | 205 157,47 | 102 578,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 995,96 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110041 - Záhorie, Malacky - odkanalizovanie | Mesto Malacky | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 12 462 387,52 | 1 466 163,24 | 733 081,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 928 550,76 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110042 - Kanalizácia a ČOV Važec | LVS | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 9 173 755,43 | 1 618 898,02 | 568 034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 792 653,45 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110043 - Odkanalizovanie Obce Marcelová | OcÚ Marcelová | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 7 354 836,73 | 865 274,91 | 432 637,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 220 111,64 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110044 - Vodovod Veľká Čierna | Obec Veľká Čierna | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 719 399,53 | 202 282,30 | 101 141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 681,83 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110045 - Spišská Belá - environ.infraštruk.- splašková kan. | Spišská Belá | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 5 082 316,87 | 597 919,63 | 298 959,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 236,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110046 - Kanalizácia a ČOV Východná | LVS | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 10 246 480,52 | 1 808 202,44 | 634 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054 682,96 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110047 - SČOV Žilina - intenzifikácia | SeVAK, a.s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 12 233 316,21 | 2 158 820,51 | 757 480,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 392 136,72 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110048 - Muráň kanalizácia a ČOV-2.etapa-kanalizácia | Obec Muráň | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 2 230 350,87 | 262 394,22 | 131 197,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 745,09 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110049 - Mestská ČOV Hlohovec | Mestská ČOV s.r.o. | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 2 413 595,71 | 425 928,66 | 149 448,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 524,37 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110050 - Dobudovanie celoobecnej kanalizácie a vodovodu | Obec Lehnice | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 827 671,54 | 97 373,12 | 48 686,56 | 435 780,51 | 51 268,30 | 25 634,15 | 925 044,66 | 487 048,81 | 52,65% |
| 24110110051 - Krásnohorské Podhradie, kanalizácia dokon.I.etapy | obec krasnohorske podhradie | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 387 258,57 | 45 559,83 | 22 779,92 | 378 284,08 | 44 504,01 | 22 252,01 | 432 818,40 | 422 788,09 | 97,68% |
| 24110110052 - Spišská Belá - environ. infraštruktúra - vodovod | Spišská Belá | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 2 409 428,14 | 283 462,14 | 141 731,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 890,28 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110053 - Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV | Vodár. spol. Ružomberok, a.s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 13 474 524,00 | 2 377 857,18 | 834 335,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 852 381,18 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110054 - Trenčianska Turná KANALIZÁCIA | Obec Trenčianska Turná | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 926 928,06 | 344 344,48 | 172 172,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 272,54 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110055 - Splašková kanalizácia Pohorelá–II.,III.a IV.stavba | Obec Pohorelá | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 4 096 258,11 | 481 912,72 | 240 956,36 | 498 569,46 | 58 655,25 | 29 327,62 | 4 578 170,83 | 557 224,71 | 12,17% |
| 24110110056 - Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš | LVS | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 16 789 505,93 | 2 962 853,99 | 1 039 597,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 752 359,92 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110057 - Obecná kanalizácia – ČOV, Cabaj-Čápor 2009 | obec Cabaj-Čápor | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 7 020 706,88 | 825 965,52 | 412 982,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 846 672,40 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110058 - Kanalizačný zberač ul. Kamenárska | Nová Baňa | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 927 362,82 | 109 101,51 | 54 550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 464,33 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110059 - Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec | Obec Plešivec | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 5 647 918,69 | 664 461,02 | 332 230,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312 379,71 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110060 - Dolný Bar - kanalizácia | Obec Dolný Bar | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 818 229,79 | 96 262,33 | 48 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 492,12 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110061 - Rakovnica - vodovod | VVS,a.s. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 1 423 181,54 | 251 149,68 | 88 122,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 331,22 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110062 - Trebišov - Milhostov | Trebišov | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 2 690 063,85 | 316 478,10 | 158 239,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 541,95 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110063 - Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii | Obec Čachtice | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 5 607 106,21 | 659 659,56 | 329 829,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 266 765,77 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110064 - Zemplínske Hámre - kanalizácia | VVS,a.s. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 2 790 951,16 | 492 520,80 | 172 814,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 471,96 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110065 - Slovenská Ľupča - Splašková kanalizácia | Obec Slovenská Ľupča | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 12 205 290,38 | 1 435 916,52 | 717 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 641 206,90 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110066 - Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom 2 | TVS a.s. | Trnavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 7 474 639,31 | 1 319 054,00 | 462 825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 793 693,31 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110067 - Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo – dokončenie | Nálepkovo | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 1 084 648,02 | 127 605,65 | 63 802,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 253,67 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110068 - Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovs | LVS | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 3 983 332,68 | 702 941,06 | 246 645,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686 273,74 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110069 - Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené | LVS | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 3 415 345,29 | 602 707,99 | 211 476,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 053,28 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110070 - Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia - SO 13, 14 a 15 | Obec Neded | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 8 894 932,79 | 1 046 462,68 | 523 231,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 941 395,47 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110071 - Rozšírenie stokovej siete Strážske | Mesto Strážske | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 2 520 069,58 | 296 478,78 | 148 239,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 548,36 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110072 - Vybudovanie celoobecnej kanalizácie Drietoma | Obec Drietoma | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 7 398 927,51 | 870 462,06 | 435 231,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 269 389,57 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110073 - Jesenské – kanalizácia a ČOV | Jesenské | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 5 630 840,15 | 662 451,78 | 331 225,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 293 291,93 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110074 - Kanal. obcí Družstevná p H, Kostoľany n H 11/2009 | OUDPH | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 11 646 715,17 | 1 370 201,79 | 685 100,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 016 916,96 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110075 - Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 227 068,43 | 26 713,93 | 13 356,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 782,36 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110076 - Kanaliz. a rekonštr. ČOV Hliník nad Hronom 11/2009 | Hliník nad Hronom | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 1 657 122,63 | 194 955,61 | 97 477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 078,24 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110077 - Napoj.obcí západ.časti komárňan.reg.na diaľkovod | KOMVAK | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 228 994,66 | 393 352,00 | 138 018,25 | 191 023,97 | 33 710,11 | 11 828,11 | 2 622 346,66 | 224 734,08 | 8,57% |
| 24110110078 - Dobud.kanal.a vodov.v aglom.V.Lomnica a V.Tatry | PVS a.s. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 4 522 867,56 | 798 153,10 | 280 053,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321 020,66 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110079 - Kanalizácia a ČOV Zborov III | Zborov | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 2 420 812,42 | 284 801,46 | 142 400,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 613,88 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110080 - Kanalizácia a ČOV Jarovnice - rozšírenie | Obec Jarovnice | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 465 829,45 | 54 803,47 | 27 401,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 632,92 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110081 - Sobrance,ul.Michalovská-rozšírenie kanalizácie II. | Sobrance | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 695 645,83 | 81 840,69 | 40 920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 486,52 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110082 - Považská Bystrica, mestská časť Podvažie - rozšíre | Mesto Považská Bystrica | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 821 592,02 | 96 657,89 | 48 328,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 249,91 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110083 - Dobudovanie kan. a ČOV St. Ľubovňa | PVS a.s. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 13 961 596,79 | 2 463 811,20 | 864 495,16 | 186 629,42 | 32 934,62 | 11 556,00 | 16 425 407,99 | 219 564,04 | 1,34% |
| 24110110084 - IS- vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok | Spišská Nová Ves | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 2 100 378,10 | 247 103,31 | 123 551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 481,41 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110085 - Jablonica splašková kanalizácia II. etapa | obec Jablonica | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 2 081 936,48 | 244 933,71 | 122 466,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 326 870,19 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110086 - Komárno – rozšírenie kanalizácie, Alžbetin ostrov | KOMVAK | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 048 804,40 | 185 083,13 | 64 941,45 | 290 098,97 | 51 193,94 | 17 962,79 | 1 233 887,53 | 341 292,91 | 27,66% |
| 24110110087 - Dobudovanie kanalizácie v obci Kopčany III. | Obec Kopčany | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 563 839,64 | 183 981,13 | 91 990,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 820,77 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110088 - Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stok | Mesto Hurbanovo | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 5 991 354,90 | 704 865,28 | 352 432,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 220,18 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110089 - Brezno - kanalizačné zberače A a H, zruš | StVS | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 2 147 003,35 | 378 882,95 | 132 941,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 886,30 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110090 - Tajov - kanalizácia | StVS | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 4 696 379,29 | 828 772,82 | 290 797,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 152,11 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110091 - Tisovec - intenzifikácia ČOV | StVS | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 3 625 863,72 | 639 858,30 | 224 511,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 722,02 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110092 - ZELENEČ - Vod. a kanal. | Zeleneč | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 3 556 934,34 | 418 462,86 | 209 231,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 397,20 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110093 - Fiľakovo - intenzifikácia a rozšírenie ČOV II | StVS | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 4 480 257,75 | 790 633,72 | 277 415,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 891,47 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110094 - Polomka – splašková kanalizácia II. etap | obec Polomka | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 2 171 499,71 | 255 470,55 | 127 735,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 970,26 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110095 - GAJARY – Celoobecná kanalizácia a ČOV II | Obec Gajary | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 786 297,94 | 210 152,70 | 105 076,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 450,64 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110096 - Výstavba splaškovej tlakovej kanalizácie | Moravský Sv. Ján | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 6 021 215,16 | 708 378,25 | 354 189,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 593,41 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110097 - Necpaly - kanalizácia | TURVOD, a.sl. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 3 763 350,92 | 664 120,75 | 233 024,83 | 15 354,56 | 2 709,64 | 950,76 | 4 427 471,67 | 18 064,20 | 0,41% |
| 24110110098 - Holíč– rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV | Bratisl. vodárenská spoločnosť | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 8 236 947,69 | 1 453 579,01 | 510 027,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690 526,70 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110099 - Závod - kanalizácia II. etapa | Obec Závod | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 3 987 290,52 | 469 093,00 | 234 546,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 383,52 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110100 - Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače | Tlmače | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 3 652 073,72 | 429 655,73 | 214 827,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 729,45 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110101 - Šarišské Michaľany-kanalizácia | Šarišské Michaľany | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 624 197,50 | 73 435,00 | 36 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 632,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110102 - Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec | Obec Habovka | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 886 439,10 | 221 934,01 | 110 967,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 373,11 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110103 - Zámutov - kanalizácia a ČOV | Zámutov | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 4 125 427,10 | 485 344,37 | 242 672,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 771,47 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110104 - Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hriňo | Hriňová | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 4 437 576,08 | 522 067,78 | 261 033,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 643,86 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110105 - Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čisten | ZVS, a. s. Nitra | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 16 803 127,04 | 2 965 257,71 | 1 040 441,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 768 384,75 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110106 - Zásobovanie vodou, odkanal. a čist. vôd D. Kysuce | SeVAK, a.s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 15 082 452,09 | 2 661 609,19 | 933 897,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 744 061,28 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110107 - Zásobovanie pitnou vodou a čistenie Mad | obec Mad | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 2 265 243,20 | 266 499,20 | 133 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 742,40 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110108 - Kanali. splaš. vôd obce Chtelnica-stav. 2,5-6.etap | obec Chtelnica | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 2 170 873,97 | 255 396,94 | 127 698,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 270,91 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110109 - Dobudovanie vodovodu v obci Fintice 3 | Fintice | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 848 298,87 | 217 446,93 | 108 723,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 745,80 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110110 - Intenzifikácia ČOV Bardejov | VVS,a.s. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 12 723 936,51 | 2 245 400,56 | 787 859,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 969 337,07 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110111 - Kanalizácia obce Bernolákovo III | Obec Bernolákovo | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 5 509 219,51 | 648 143,47 | 324 071,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 157 362,98 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110112 - Hlohovec - Šulekovo - II.Etapa - odkanalizovanie | Mesto Hlohovec | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 975 008,82 | 232 353,98 | 116 176,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 362,80 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110113 - Obec Marianka - splašková kanalizácia 11/2009 | Obec Marianka | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 944 052,66 | 228 712,08 | 114 356,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 764,74 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110114 - Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 2 983 017,37 | 350 943,22 | 175 471,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 960,59 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110115 - Brezno-Podkoreňová vodovod,kanalizácia,ČOV 11/2009 | Brezno | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 2 924 454,10 | 344 053,43 | 172 026,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 507,53 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110116 - Odkanalizovanie obcí Valča,Príbovce,Benice,Rakovo | TURVOD, a.sl. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 10 445 010,62 | 1 843 237,17 | 646 749,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 247,79 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110117 - Obec Teriakovce - splašková kanalizácia | Teriakovce | Prešovský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 3 642 210,30 | 428 495,33 | 214 247,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 705,63 | 0,00 | 0,00% |
| 24110110118 - Vodovod, kanalizácia a ČOV Petrovany | Petrovany | Prešovský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 3 992 214,29 | 469 672,27 | 234 836,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461 886,56 | 0,00 | 0,00% |
| Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24120110001 - Lipany bez povodní | Mesto Lipany | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 151 820,11 | 135 508,25 | 67 754,12 | 828 802,08 | 97 506,15 | 48 753,09 | 1 287 328,36 | 926 308,23 | 71,96% |
| 24120110002 - Prečerpávacia stanica dažďov.vôd Vranov nad Topľou | mesto vranov nad toplou | Prešovský kraj | Projekt je riadne ukončený | 143 078,79 | 16 832,80 | 8 416,40 | 101 012,28 | 11 883,79 | 5 941,90 | 159 911,59 | 112 896,07 | 70,60% |
| 24120110003 - Úprava potoka Bobkovec v obci Jasenov | Jasenov | Prešovský kraj | Projekt je riadne ukončený | 169 914,95 | 19 989,99 | 9 995,00 | 161 260,69 | 18 971,84 | 9 485,93 | 189 904,94 | 180 232,53 | 94,91% |
| 24120110004 - Realizácia protipovod. opatrení v obci Krásny Brod | Krásny Brod | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 240 007,85 | 145 883,28 | 72 941,64 | 1 239 407,63 | 145 812,67 | 72 906,35 | 1 385 891,13 | 1 385 220,30 | 99,95% |
| 24120110005 - Úprava potoka Studenec v obci Vojkovce | Obec Vojkovce | Košický kraj | Projekt je riadne ukončený | 433 902,84 | 51 047,39 | 25 523,70 | 431 950,43 | 50 817,71 | 25 408,85 | 484 950,23 | 482 768,14 | 99,55% |
| 24120110006 - Suchohrad, dotesn.podlož.nábrež.múru-19.657-20.309 | SVP, š.p. | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 835 289,88 | 323 874,69 | 113 640,24 | 1 074 638,77 | 189 642,18 | 66 541,09 | 2 159 164,57 | 1 264 280,95 | 58,55% |
| 24120110007 - Banský Studenec - úprava potoka Jasenica | SVP, š.p. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 170 349,23 | 30 061,63 | 10 547,94 | 124 194,16 | 21 916,63 | 7 690,04 | 200 410,86 | 146 110,79 | 72,91% |
| 24120110008 - Poltár-ochr.opatr.na potok.Poltarica-3,0-5,0 SO 02 | SVP, š.p. | Banskobystrický kraj | Projekt je riadne ukončený | 109 168,49 | 19 265,03 | 6 759,66 | 99 721,10 | 17 597,88 | 6 174,66 | 128 433,52 | 117 318,98 | 91,35% |
| 24120110009 - Kalinovo-úprava Ipľa,r.km 174,854-175,325 (DS 05) | SVP, š.p. | Banskobystrický kraj | Projekt je riadne ukončený | 336 907,95 | 59 454,34 | 20 861,17 | 317 405,66 | 56 012,85 | 19 653,59 | 396 362,29 | 373 418,51 | 94,21% |
| 24120110010 - I.etapa protipov.opatrení, ľavý a pravý breh Nitry | SVP, š.p. | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 840 115,27 | 148 255,63 | 52 019,52 | 68 071,19 | 12 012,57 | 4 214,93 | 988 370,90 | 80 083,76 | 8,10% |
| 24120110011 - Žblnkajúci Inovský potok | Inovce | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 565 616,86 | 66 543,16 | 33 271,58 | 69 531,82 | 8 180,21 | 4 090,11 | 632 160,02 | 77 712,03 | 12,29% |
| 24120110012 - Oravský Biely potok-Studený potok, stabiliz.koryta | SVP, š.p. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 364 114,93 | 240 726,16 | 84 465,32 | 677 670,27 | 119 588,89 | 41 961,00 | 1 604 841,09 | 797 259,16 | 49,68% |
| 24120110013 - Pšurnovice - úprava Pšurnovického potoka | SVP, š.p. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 325 662,87 | 57 469,92 | 20 164,88 | 261 348,27 | 46 120,29 | 16 182,56 | 383 132,79 | 307 468,56 | 80,25% |
| 24120110014 - Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad | SVP, š.p. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 477 339,14 | 260 706,91 | 91 476,11 | 213 126,60 | 37 610,58 | 13 196,69 | 1 738 046,05 | 250 737,18 | 14,43% |
| 24120110015 - Ružín - Rekonštrukcia technologických zariadení VS | SVP, š.p. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 2 191 894,94 | 386 804,99 | 135 721,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 699,93 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110016 - Protipovodňová ochrana ZB Bystrý potok | LESY SR, š.p. | Banskobystrický kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 184 827,99 | 21 744,47 | 10 872,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 572,46 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110017 - Eliminácia rizík spojených s výskytom povod. skôd | obec Lieskovec | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 416 056,90 | 166 594,93 | 83 297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 651,83 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110018 - Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií Janov | Janov | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 721 196,21 | 84 846,61 | 42 423,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 042,82 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110019 - Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského | Dolný Lieskov | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 93 262,48 | 10 972,06 | 5 486,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 234,54 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110020 - Úprava Draveckého potoka | Obec Dravce | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 397 601,34 | 46 776,63 | 23 388,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 377,97 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110021 - Tvarožná – Úprava Tvarožnianskeho potoka | Tvarožná | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 406 839,90 | 47 863,52 | 23 931,76 | 81 586,81 | 9 598,45 | 4 799,23 | 454 703,42 | 91 185,26 | 20,05% |
| 24120110022 - Investičné akcie v obci Jakubany | Jakubany | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 666 994,09 | 78 469,89 | 39 234,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 463,98 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110023 - Vybudovanie poldra Svacenický jarok | Mesto Myjava | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 026 708,51 | 238 436,30 | 119 218,15 | 706 229,78 | 83 085,87 | 41 542,93 | 2 265 144,81 | 789 315,65 | 34,85% |
| 24120110024 - Kluknava – Dolinský potok, III. etapa | SVP, š.p. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 238 130,27 | 42 022,99 | 14 744,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 153,26 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110025 - Košice - Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske | SVP, š.p. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 1 940 908,14 | 342 513,20 | 120 180,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 421,34 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110026 - Rekonštrukcia čerpacej stanice Kopčany | SVP, š.p. | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 268 035,96 | 223 771,05 | 78 516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 807,01 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110027 - Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá | Spišská Belá | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 4 307 724,64 | 506 791,14 | 253 395,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 515,78 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110028 - Utesnenie ĽOH Váhu v úseku Kolárovo - Komoča | SVP, š.p. | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 4 912 935,43 | 866 988,61 | 304 206,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 779 924,04 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110029 - Dobrá Niva, úprava odtokových pomerov v povodí Dob | SVP, š.p. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 271 971,84 | 47 995,03 | 16 840,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 966,87 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110030 - VD Kráľová - stabilizácia ĽOH | SVP, š.p. | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 4 325 773,07 | 763 371,72 | 267 849,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089 144,79 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110031 - TVRDOŠÍN - ORAVICE, úprava toku Oravica | SVP, š.p. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 899 072,92 | 335 130,52 | 117 589,65 | 381 943,55 | 67 401,82 | 23 649,77 | 2 234 203,44 | 449 345,37 | 20,11% |
| 24120110032 - Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových | SVP, š.p. | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 3 307 846,68 | 583 737,65 | 204 820,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 584,33 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110033 - Úprava vodného toku v obci Vydrní | Obec Vydrník | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 193 710,89 | 22 789,52 | 11 394,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 500,41 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110034 - Preventívne opatrenia na ochranu pred po | Obec Beňatina | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 395 386,95 | 46 516,11 | 23 258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 903,06 | 0,00 | 0,00% |
| 24120110035 - Úprava Hlbokého potoka v obci Bresto | Obec Brestov | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 605 436,20 | 71 227,79 | 35 613,89 | 12 506,92 | 1 471,42 | 735,70 | 676 663,99 | 13 978,34 | 2,07% |
| 24120110036 - Koromľa – realizácia protipovodňových opatrení | Obec Koromľa | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 320 563,51 | 37 713,36 | 18 856,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 276,87 | 0,00 | 0,00% |
| Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24130120001 - Syst.a tech.riešenie monitor.kvality ovzd-SS,VS,ZS | SHMÚ | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 3 366 026,12 | 594 004,61 | 0,00 | 2 510 534,67 | 443 035,52 | 0,00 | 3 960 030,73 | 2 953 570,19 | 74,58% |
| 24130120002 - Úprava zariad. na čist. spalín spaľovne MFN Martin | Univerzitná nemocnica Martin | Žilinský kraj | Projekt je riadne ukončený | 736 351,12 | 129 944,32 | 0,00 | 733 360,45 | 129 416,55 | 0,00 | 866 295,44 | 862 777,00 | 99,59% |
| 24130120003 - Zabezp. laboratórií SHMÚ k monit. kval. ovzdušia | SHMÚ | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 409 996,11 | 248 822,84 | 0,00 | 1 231 363,06 | 217 299,38 | 0,00 | 1 658 818,95 | 1 448 662,44 | 87,33% |
| 24130120004 - System. a technolog. zabezp. IS ovzdušia na SHMÚ | SHMÚ | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 783 142,05 | 314 672,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 814,18 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120005 - Zvýš.kvality ovzdušia pre obyv. mesta Galanta | Mesto Galanta | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 302 180,84 | 35 550,69 | 17 775,34 | 287 078,87 | 33 773,99 | 16 886,99 | 337 731,53 | 320 852,86 | 95,00% |
| 24130120006 - Vybud.CNG stanice a obnova voz.parku SAD Prievidza | SAD Prievidza, a.s. | Trenčiansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 4 721 092,85 | 833 134,03 | 292 327,73 | 4 392 208,53 | 775 095,62 | 271 963,37 | 5 554 226,88 | 5 167 304,15 | 93,03% |
| 24130120007 - Výsadba zelene v Holíči za účel.zniž.vplyvu imisií | Mesto Holíč | Trnavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 136 534,22 | 16 062,85 | 8 031,43 | 135 034,66 | 15 886,45 | 7 943,21 | 152 597,07 | 150 921,11 | 98,90% |
| 24130120008 - Ekologizácia MHD v Banskej Bystrici | SAD Zvolen | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 3 323 319,90 | 586 468,22 | 205 778,32 | 3 316 070,85 | 585 188,98 | 205 329,47 | 3 909 788,12 | 3 901 259,83 | 99,78% |
| 24130120009 - NsP Myjava - Rekonštr. kotolne a spaľovne | Trenčiansky samosprávny kraj | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 091 411,91 | 246 048,46 | 123 024,23 | 1 643 853,83 | 193 394,58 | 96 697,29 | 2 337 460,37 | 1 837 248,41 | 78,60% |
| 24130120010 - Nová technológia spaľovania v Bukoceli | Bukocel, a.s. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 7 618 004,38 | 1 344 353,71 | 8 962 358,10 | 2 502 310,11 | 441 584,15 | 2 943 894,28 | 8 962 358,09 | 2 943 894,26 | 32,85% |
| 24130120011 - Zvýš.kval.ovzd. využ.BAT tech.-údržba komunikácií | Mesto Vysoke Tatry | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 583 712,74 | 68 672,09 | 34 336,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 384,83 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120012 - Zlepš.kvality ovzd. čistiac.technik. v Krompachoch | Mesto Krompachy | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 146 311,39 | 17 213,10 | 8 606,55 | 137 968,60 | 16 231,60 | 8 115,80 | 163 524,49 | 154 200,20 | 94,30% |
| 24130120013 - Vým.vykurov.systému Domu služ.-Helcmanovce | Obec Helcmanovce | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 33 648,96 | 3 958,70 | 1 979,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 607,66 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120014 - Zníženie emisií zmenou paliv.základne ZŠ a MŠ | Nižné Ružbachy | Prešovský kraj | Projekt je riadne ukončený | 32 435,81 | 3 815,98 | 1 907,99 | 27 499,53 | 3 235,24 | 1 617,62 | 36 251,79 | 30 734,77 | 84,78% |
| 24130120015 - Dôsledky klimat.zmeny a adaptač.opatr.v sektor.vSR | SHMÚ | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 125 080,25 | 22 072,99 | 0,00 | 5 729,04 | 1 011,01 | 0,00 | 147 153,24 | 6 740,05 | 4,58% |
| 24130120016 - Zmena palivovej základne - ZŠ a MŠ Nižný Slavkov | Nižný Slavkov | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 882 651,21 | 103 841,32 | 51 920,66 | 549 797,72 | 64 682,09 | 32 341,04 | 986 492,53 | 614 479,81 | 62,29% |
| 24130120017 - Rekonštrukcia vykurovania objektov m. Sobrance | Sobrance | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 1 692 646,66 | 199 134,90 | 99 567,45 | 610 180,80 | 71 785,98 | 35 892,99 | 1 891 781,56 | 681 966,78 | 36,05% |
| 24130120018 - Prechod na výrobu tepla z biomasy v meste Šahy | ENERGO - BYTOS, s.r.o. | Nitriansky kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 1 264 238,51 | 223 100,91 | 2 231 009,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 339,42 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120019 - Kotolňa na biomasu - Dolný Kubín - Brezovec | TEHOS, s.r.o. | Žilinský kraj | Projekt je riadne ukončený | 1 018 642,92 | 179 760,52 | 1 198 403,44 | 1 018 641,28 | 179 760,23 | 1 198 401,57 | 1 198 403,44 | 1 198 401,51 | 100,00% |
| 24130120020 - Kotoľňa so spaľovaním biomasy - ZŠ Švedlár | Obec Švedlár | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 411 192,71 | 48 375,61 | 24 187,81 | 401 225,98 | 47 203,06 | 23 601,54 | 459 568,32 | 448 429,04 | 97,58% |
| 24130120021 - Rekonštrukcia plynovej kotolne | Bytherm, s.r.o. | Banskobystrický kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 1 528 417,01 | 269 720,65 | 1 798 137,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 137,66 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120022 - Využitie štiepky v CZT a modern.rozvodov-Žarnovica | Žarnovická energetická, s.r.o. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 2 170 333,13 | 382 999,96 | 1 094 285,61 | 1 652 905,71 | 291 689,26 | 833 397,89 | 2 553 333,09 | 1 944 594,97 | 76,16% |
| 24130120023 - Inštalácia slneč. kolektorov na predohrev TV | Psychiatrická nemocnica | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 334 160,60 | 58 969,52 | 0,00 | 177 850,67 | 31 385,42 | 0,00 | 393 130,12 | 209 236,09 | 53,22% |
| 24130120024 - Šetrnejšou produkciou tepla k lepšej kvalite ovzdu | Stara Bystrica | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 301 789,61 | 35 504,66 | 17 752,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 294,27 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120025 - Rekonštr. kotolní a vykurov. syst. Liptovská Lúžna | Liptovská Lúžna | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 2 332 408,82 | 274 401,04 | 137 200,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 809,86 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120026 - Inštal.slneč.kolekt.a zatep.budov DD a DSS v Barci | VIA LUX-DSS a ZpS | Košický kraj | Projekt je riadne ukončený | 926 916,52 | 109 049,00 | 54 524,50 | 925 585,61 | 108 892,44 | 54 446,20 | 1 035 965,52 | 1 034 478,05 | 99,86% |
| 24130120027 - Rekonštr.kotol.obec.budov v okolí BB na biomasu | Združ.obcíBioenergia Bystricko | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 5 570 703,13 | 983 065,26 | 344 935,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553 768,39 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120028 - Efektív.využív.energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku | Rudník (Myjava) | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 170 450,50 | 20 053,00 | 10 026,50 | 58 513,43 | 6 883,93 | 3 441,97 | 190 503,50 | 65 397,36 | 34,33% |
| 24130120029 - Zmena palivovej základne v ZŠ Klin - biomasa | Obec Klin | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 476 226,74 | 56 026,68 | 28 013,34 | 342 129,63 | 40 250,55 | 20 125,27 | 532 253,42 | 382 380,18 | 71,84% |
| 24130120030 - Zmena paliv. základne v školsk. budove obce Slopná | obec Slopná | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 373 617,73 | 43 955,03 | 21 977,51 | 338 895,93 | 39 870,11 | 19 935,07 | 417 572,76 | 378 766,04 | 90,71% |
| 24130120031 - Nechajme dýchať | obec Pruské | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 588 245,06 | 69 205,30 | 34 602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 450,36 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120032 - Zníženie emisií modernizác. MHD | Mesto Košice | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 8 150 832,75 | 958 921,50 | 479 460,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 109 754,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120033 - Ekologická MHD v Trnave | Slovenská autobusová doprava Trnava, akc | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 5 084 890,46 | 897 333,61 | 314 853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 982 224,07 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120034 - Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Malženi | Obec Malženice | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 285 482,11 | 33 586,13 | 16 793,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 068,24 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120035 - Zefektívnenie vykurovacieho systému Horné Orešany | Obec Horné Orešany | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 428 451,22 | 50 406,03 | 25 203,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 857,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120036 - Zefektívnenie vykurovacieho systému v ob | Obec Horné Srnie | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 451 698,36 | 53 140,99 | 26 570,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 839,35 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120037 - Modernizácia kotolne ZŠ Heľpa, zmena palivovej zák | Obec Heľpa | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 152 728,41 | 17 968,05 | 8 984,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 696,46 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120038 - Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov | obec Polomka | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 839 742,62 | 98 793,25 | 49 396,63 | 20 887,47 | 2 457,35 | 1 228,68 | 938 535,87 | 23 344,82 | 2,49% |
| 24130120039 - Rekonštrukcia tepel.hospodárstva-Brezová p.Bradlom | COFELY a.s. | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 916 413,96 | 161 720,11 | 1 617 201,10 | 428 179,71 | 75 561,13 | 755 611,27 | 1 078 134,07 | 503 740,84 | 46,72% |
| 24130120040 - Zmena palivovej základne v objekte KS centra | Mesto Tvrdošín | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 388 115,29 | 45 660,62 | 22 830,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 775,91 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120041 - Komplex.program zvýš.efekt.výrob.tepla v Hriňovej | Hriňovská energetická,s.r.o. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 2 871 531,34 | 506 740,83 | 1 447 830,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 272,17 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120042 - Rekonštrukcia a výstavba distribúcie tep | Rimavská energetická, s.r.o. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 2 661 486,08 | 469 674,01 | 1 341 925,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 160,09 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120043 - Zmena palivovej základne ZŠ Poloma | Obec Poloma | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 367 457,12 | 43 230,25 | 21 615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 687,37 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120044 - Zmena palivovej základne kotolne ZŠ Červenica | Červenica | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 226 647,80 | 26 664,45 | 13 332,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 312,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120045 - KOTOLŇA NA SPAĽOVANIE BIOMASY-ZŠ a MŠ Krivany | Obec Krivany | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 373 544,33 | 43 946,39 | 21 973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 490,72 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120046 - Zmena palivovej základne - KD, MŠ,OÚ- Okrúhle | Okrúhle | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 517 947,47 | 60 935,00 | 30 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 882,47 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120047 - Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v L.M | LMT, a. s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 230 669,87 | 217 177,04 | 1 447 846,91 | 1 135 960,25 | 200 463,59 | 1 336 423,88 | 1 447 846,91 | 1 336 423,84 | 92,30% |
| 24130120048 - Modernizácia rozvodov tepla a zmena palivovej zákl | Technické služby mesta Partizánske, spol | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 359 651,15 | 239 938,44 | 2 399 384,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 589,59 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120049 - Zefektívnenie vykurovacieho systému v m. Nemšová | Mesto Nemšová | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 081 299,53 | 127 211,71 | 63 605,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 511,24 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120050 - Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníž | Obec Margecany | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 770 819,79 | 90 684,68 | 45 342,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 504,47 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120051 - Zmena palivovej základne v objekte ZŠ-Breza | Obec Breza | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 766 960,07 | 90 230,60 | 45 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 190,67 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120052 - Zmena palivovej základne v objekte OÚ a ZŠ-Pčoliné | Obec Pčoliné | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 037 416,69 | 122 049,02 | 61 024,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 465,71 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120053 - Zlepšenie kvality ovzdušia obce Lisková | Obec Lisková | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 173 894,65 | 20 458,19 | 10 229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 352,84 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120054 - Rozšír. teplovodu Liptov. Osada, III. stavba - ZŠ | Obec Liptovská Osada | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 377 021,10 | 44 355,42 | 22 177,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 376,52 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120055 - Ochrana ovzdušia v Ružomberku | Mesto Ružomberok | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 113 800,07 | 131 035,30 | 65 517,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 835,37 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120056 - Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica | Mesto Banská Štiavnica | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 356 226,02 | 41 908,95 | 20 954,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 134,97 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120057 - Rieš. kvality ovzdušia nákupom čist. tech. Uhrovec | Obec Uhrovec | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 246 396,34 | 28 987,81 | 14 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 384,15 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120058 - Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiac | Kežmarok | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 810 398,67 | 95 341,02 | 47 670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 739,69 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120059 - Nákup čistiacej techniky poz. komun. Revúca | Mesto Revúca | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 775 575,96 | 91 244,23 | 45 622,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 820,19 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120060 - Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií M/B | Moldava nad Bodvou | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 324 130,16 | 38 132,96 | 19 066,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 263,12 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120061 - Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej tech. | Obec Horné Srnie | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 246 396,34 | 28 987,81 | 14 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 384,15 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120062 - Kúpou čistiacej techniky zlepšiť kvalitu ovzdušia | Obec Zákamenné | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 368 292,25 | 43 328,50 | 21 664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 620,75 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120063 - Zvyšovanie kvality ovzdušia na území TTS | Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 3 275 300,81 | 385 329,51 | 192 664,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 630,32 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120064 - Zníženie prašnosti pri vykládke uhlia na skládku | Tepláreň Košice, a.s. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 729 404,55 | 128 718,45 | 1 593 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 123,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120065 - Ekologizácia parného kotla TEKO | Tepláreň Košice, a.s. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 8 928 368,21 | 1 575 594,39 | 10 503 962,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 503 962,60 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120066 - Čisté mesto | Mesto Rajec | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 460 384,22 | 54 162,85 | 27 081,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 547,07 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120067 - Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup m | Obec Oslany | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 356 226,50 | 41 909,00 | 20 954,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 135,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120068 - Zvýšenie kvality ovzdušia čistením miest | Kamenná Poruba | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 571 542,17 | 67 240,26 | 33 620,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 782,43 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120069 - Ochrana ovzdušia-Bystričany-Nákup multif.čist.auta | Obec Bystričany | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 315 398,82 | 37 105,75 | 18 552,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 504,57 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120070 - Ochrana ovzdušia prostredníctvom nákupu | obec Jablonica | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 246 396,34 | 28 987,81 | 14 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 384,15 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120071 - Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čist. techniky | Trnava | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 447 993,35 | 52 705,10 | 26 352,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 698,45 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120072 - Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčians | Trenčiansky samosprávny kraj | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 599 039,13 | 305 769,31 | 152 884,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 808,44 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120073 - Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali | Mesto Šaľa | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 044 599,16 | 240 541,08 | 120 270,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 140,24 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120074 - Nákup čistiacej techniky v meste Nová Baňa | Nová Baňa | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 539 421,48 | 63 461,35 | 31 730,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 882,83 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120075 - Štiavnik – Zákl. škola – prestavba kotolne na plyn | Obec Štiavnik | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 173 549,29 | 20 417,56 | 10 208,78 | 76 214,85 | 8 966,45 | 4 483,23 | 193 966,85 | 85 181,30 | 43,92% |
| 24130120076 - Skvalitnenie ŽP v obci Oščadnica | Obec Oščadnica | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 545 223,62 | 64 143,96 | 32 071,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 367,58 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120077 - Ochrana ovzdušia v meste Vranov nad Topľou | mesto vranov nad toplou | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 845 490,68 | 99 469,49 | 49 734,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 960,17 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120078 - Zlepšenie kvality ovzdušia v Strážskom | Mesto Strážske | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 1 165 983,72 | 137 174,56 | 68 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 158,28 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120079 - Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit p | Mesto Svit | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 810 398,67 | 95 341,02 | 47 670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 739,69 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120080 - Zlepšenie kvality ovzdušia na území Bardejova | Bardejov | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 673 904,43 | 196 929,93 | 98 464,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 834,36 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120081 - Nákup čistiacej techniky pozemných komun | Mesto Košice | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 2 550 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120082 - Humenné - nákup čistiacej techniky. | Mesto Humenné | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 673 259,50 | 79 207,00 | 39 603,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 466,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120083 - Ochrana ovzdušia v meste Bojnice | Bojnice | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 246 396,34 | 28 987,81 | 14 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 384,15 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120084 - Akreditácia meracích skupín SIŽP | SIŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 798 884,79 | 140 979,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 864,46 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120085 - Ochrana ovzdušia v meste Nováky - nákup mult.voz. | Mesto Nováky | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 351 168,52 | 41 313,95 | 20 656,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 482,47 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120086 - Modernizácia kotolne pomocou BAT Niž. Hrabovec | Nižný Hrabovec | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 255 383,70 | 30 045,14 | 15 022,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 428,84 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120087 - Nákup čistiacej techniky pre SaÚC PSK | Správa a údržba ciest PSK | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 4 760 200,60 | 560 023,60 | 280 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 224,20 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120088 - Čistiaca komunálna technika pre Štrbu a | Obec Štrba | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 366 311,18 | 43 095,43 | 21 547,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 406,61 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120089 - Zlepšenie kvality ovzdušia obce Bystré. | Bystré | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 571 824,75 | 67 273,50 | 33 636,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 098,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120090 - Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad H | Mesto Žiar n/H | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 1 514 794,35 | 178 211,10 | 89 105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 005,45 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120091 - Modernizácia kotolní v objektoch MŠ a ZŠ Beluša | Obec Beluša | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 285 847,98 | 33 629,18 | 16 814,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 477,16 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120092 - Modernizácia systému vykurovania - BAT | Krásno nad Kysucou | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 414 209,25 | 48 730,50 | 24 365,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 939,75 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120093 - Ochrana ovzdušia v Nemšovej | Mesto Nemšová | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 452 890,02 | 53 281,18 | 26 640,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 171,20 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120094 - Riešenie kvality ovzd. nákupom čistiacej techniky | Obec Lendak | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 246 396,34 | 28 987,81 | 14 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 384,15 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120095 - Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčn | Obec Lehota pod Vtáčnikom | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 307 167,90 | 36 137,40 | 18 068,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 305,30 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120096 - Inovácia čistiacej techniky-zlepš.kvality ovzdušia | mesto Snina | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 686 755,80 | 80 794,80 | 40 397,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 550,60 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120097 - Technika na čistenie ciest pre mesto Handlová | Mesto Handlová | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 691 191,95 | 81 316,70 | 40 658,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 508,65 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120098 - Čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia | Mesto Nitra | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 633 175,38 | 192 138,28 | 96 069,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 313,66 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120099 - Riešenie kvality ovzdušia - čistiaca technika | Obec Horná Súča | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 371 417,74 | 43 696,21 | 21 848,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 113,95 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120100 - Nákup čistiacej techniky v obci Veľká Lomnica | obec Veľká Lomnica | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 67 633,95 | 7 956,94 | 3 978,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 590,89 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120101 - Nákup čistiacej techniky v Košickom samospr. kraji | Správa ciest Košického samosprávneho kra | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 5 892 493,25 | 693 234,50 | 346 617,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 727,75 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120102 - Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 590 013,75 | 304 707,50 | 152 353,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 721,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120103 - Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného pr | Žilinský samosprávny kraj | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 615 000,00 | 190 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120104 - Riešenie kvality ovzdušia v meste Želiezovce | Želiezovce | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 687 362,70 | 80 866,20 | 40 433,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 228,90 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120105 - Riešenie kvality ovzdušia nákupom čist | Obec Kopčany | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 246 396,34 | 28 987,81 | 14 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 384,15 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120106 - Ovzdušie bez prachu v meste Senica | Mesto Senica | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 871 291,65 | 102 504,90 | 51 252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 796,55 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120107 - Náhrada autobusov trolejbusmi v Banskej Bystrici | Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 6 631 714,87 | 1 170 302,63 | 410 632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 802 017,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120108 - Zníženie emisii znečisťujúcich látok v ovzduší B.B | SAD Zvolen | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 4 790 522,05 | 845 386,25 | 296 626,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 908,30 | 0,00 | 0,00% |
| 24130120109 - Úvodný grant - operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia |  | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 27 000 000,10 | 4 764 705,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 764 706,00 | 0,00 | 0,00% |
| Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24140110001 - Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov - Kúty | Kúty | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 2 100 164,57 | 247 078,19 | 123 539,09 | 1 882 965,07 | 221 525,29 | 110 762,66 | 2 347 242,76 | 2 104 490,36 | 89,66% |
| 24140110002 - Uzavr. a rekult. skládky nie nebez.odpad-Lastomír | Michalovce | Košický kraj | Projekt je riadne ukončený | 1 828 269,31 | 215 090,51 | 107 545,25 | 1 805 257,60 | 212 383,26 | 106 191,64 | 2 043 359,82 | 2 017 640,86 | 98,74% |
| 24140110003 - Zakrytie a rekult. skládky NNO Tvrdošín-Jurčov Laz | Mesto Tvrdošín | Žilinský kraj | Projekt je riadne ukončený | 796 968,05 | 93 760,95 | 46 880,47 | 709 522,83 | 83 473,29 | 41 736,63 | 890 729,00 | 792 996,12 | 89,03% |
| 24140110004 - Rekult. skládky inertného odpadu Galanta - Javorin | Mesto Galanta | Trnavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 375 158,70 | 44 136,32 | 22 068,16 | 359 433,00 | 42 286,24 | 21 143,12 | 419 295,02 | 401 719,24 | 95,81% |
| 24140110005 - Šurianky - rekultivácia skládky KO | obec Šurianky | Nitriansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 365 621,52 | 43 014,30 | 21 507,15 | 357 811,92 | 42 095,53 | 21 047,76 | 408 635,82 | 399 907,45 | 97,86% |
| 24140110006 - Trakovice - rekultivácia skládky odpadov | obec Trakovice | Trnavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 426 912,01 | 50 224,94 | 25 112,47 | 381 076,77 | 44 832,58 | 22 416,28 | 477 136,95 | 425 909,35 | 89,26% |
| 24140110007 - Atlas sanačných metód environm. záťaží | Štátny geologický ústav DŠ | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 97 165,64 | 17 146,88 | 0,00 | 75 649,81 | 13 349,99 | 0,00 | 114 312,52 | 88 999,80 | 77,86% |
| 24140110008 - Uzatv.a rekul.skládky odpadov-Ban.Štiavnica-nie NO | Technické služby-B.Štiavnica | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 1 441 363,65 | 169 572,19 | 84 786,10 | 689 258,09 | 81 089,20 | 40 544,60 | 1 610 935,84 | 770 347,29 | 47,82% |
| 24140110009 - Skládka odpadov Kremnické bane-Ovčín:rekultivácia | Mesto Kremnica | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 952 770,25 | 112 090,62 | 56 045,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 860,87 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110010 - Uzatvor. a rekult. skládky KO "Dlhé Stráže" Levoča | Mesto Levoča | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 3 038 180,69 | 357 433,02 | 178 716,51 | 2 600 311,59 | 305 919,03 | 152 959,51 | 3 395 613,71 | 2 906 230,62 | 85,59% |
| 24140110011 - Skládka TKO Hontianska Vrbica-rekult.uzatv a mon.s | obec Hontianska Vrbica | Nitriansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 1 183 645,82 | 139 252,45 | 69 626,22 | 1 076 591,80 | 126 657,88 | 63 328,92 | 1 322 898,27 | 1 203 249,68 | 90,96% |
| 24140110012 - Hurbanovo - skládka TKO - rekultivácia skládky | Mesto Hurbanovo | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 502 404,13 | 176 753,43 | 88 376,71 | 1 296 277,17 | 152 503,20 | 76 251,60 | 1 679 157,56 | 1 448 780,37 | 86,28% |
| 24140110013 - Uzatvor.skládky TKO Zubrohlava sev.kazeta-I.etapa | Mesto Námestovo | Žilinský kraj | Projekt je riadne ukončený | 1 965 840,39 | 231 275,34 | 115 637,67 | 1 917 109,07 | 225 542,26 | 112 771,14 | 2 197 115,73 | 2 142 651,33 | 97,52% |
| 24140110014 - Rekultivácia skládky Hanušovce n/Topľou | Mesto Hanušovce nad Topľou | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 866 826,62 | 101 979,60 | 50 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 806,22 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110015 - Uzatv. a rekult. skládky odpadov Nová Ves n. Váhom | Obec Nová Ves nad Váhom | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 172 077,03 | 20 244,36 | 10 122,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 321,39 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110016 - Reg. štúdie hodnotenia dopadov envir. záťaží na ŽP | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 272 428,30 | 48 075,58 | 0,00 | 271 562,89 | 47 922,86 | 0,00 | 320 503,88 | 319 485,75 | 99,68% |
| 24140110017 - Dobudovanie Informač. syst. enviro. záťaží | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 784 357,80 | 138 416,08 | 0,00 | 165 062,61 | 29 128,75 | 0,00 | 922 773,88 | 194 191,36 | 21,04% |
| 24140110018 - Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom | Mesto Humenné | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 970 507,15 | 231 824,37 | 115 912,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 331,52 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110019 - Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina | mesto Snina | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 450 490,80 | 52 998,92 | 26 499,46 | 111 107,64 | 13 071,49 | 6 535,74 | 503 489,72 | 124 179,13 | 24,66% |
| 24140110020 - Dobudovanie infraštruktúry OH mesta Sereď | Mesto Sereď | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 166 485,67 | 19 586,55 | 9 793,27 | 85 937,95 | 10 110,35 | 5 055,17 | 186 072,22 | 96 048,30 | 51,62% |
| 24140110021 - Zefekt. a rozšírenie.sepr.odpadu Nedožery-Brezany | Obec Nedožery - Brezany | Trenčiansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 279 038,65 | 32 828,08 | 16 414,04 | 243 725,80 | 28 673,64 | 14 336,83 | 311 866,73 | 272 399,44 | 87,34% |
| 24140110022 - Zavedenie tatranského separovaného zberu odpadu | Mesto Vysoke Tatry | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 499 683,19 | 58 786,26 | 29 393,13 | 396 945,34 | 46 699,46 | 23 349,74 | 558 469,45 | 443 644,80 | 79,44% |
| 24140110023 - Program separovaného zberu odpadov-Kátlovce | obec Kátlovce | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 382 886,37 | 45 045,46 | 22 522,73 | 363 391,33 | 42 751,95 | 21 375,97 | 427 931,83 | 406 143,28 | 94,91% |
| 24140110024 - Dotrieďovací dvor odpadového hosp. Topoľčany | Topoľčany | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 242 689,58 | 146 198,77 | 73 099,39 | 445 105,95 | 52 365,43 | 26 182,71 | 1 388 888,35 | 497 471,38 | 35,82% |
| 24140110025 - Zberný dvor odpadov Gbely | Mesto Gbely | Trnavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 634 351,15 | 74 629,55 | 37 314,77 | 585 655,53 | 68 900,66 | 34 450,31 | 708 980,70 | 654 556,19 | 92,32% |
| 24140110026 - Vybudovanie technic.zariad.- sep.zber Oščadnica | Obec Oščadnica | Žilinský kraj | Projekt je riadne ukončený | 162 683,72 | 19 139,26 | 9 569,63 | 147 422,92 | 17 343,87 | 8 671,94 | 181 822,98 | 164 766,79 | 90,62% |
| 24140110027 - SEPARUJME SPOLU A LEPŠIE - Nové Zámky a okolie | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 300 391,09 | 53 010,19 | 530 101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 401,28 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110028 - Intenzifikácia separ. zberu v Žiari n. Hronom | Mesto Žiar n/H | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 2 763 469,69 | 325 114,08 | 162 557,04 | 2 447 663,80 | 287 960,48 | 143 980,22 | 3 088 583,77 | 2 735 624,28 | 88,57% |
| 24140110029 - Zaved.sep.zberu kovov a BRO na úz.mesta B.Bystrica | Mesto Banská Bystrica | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 557 057,68 | 65 536,20 | 32 768,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 593,88 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110030 - Zberný dvor a separácia odpadov - obec Telgárt | Obec Telgárt | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 395 541,59 | 46 534,31 | 23 267,15 | 228 998,54 | 26 941,01 | 13 470,50 | 442 075,90 | 255 939,55 | 57,89% |
| 24140110031 - Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia linky | Michalovce | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 687 494,09 | 80 881,66 | 40 440,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 375,75 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110032 - Integr.systém OH Ružomberok-zberný dvor | Mesto Ružomberok | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 026 259,91 | 120 736,46 | 60 368,23 | 1 007 130,90 | 118 485,99 | 59 243,01 | 1 146 996,37 | 1 125 616,89 | 98,14% |
| 24140110033 - Dobudov. separ. zberu odpadov v Spišskej Belej | Spišská Belá | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 347 323,16 | 40 861,55 | 20 430,77 | 190 695,95 | 22 434,83 | 11 217,41 | 388 184,71 | 213 130,78 | 54,90% |
| 24140110034 - Existujúca hala -modernizácia sprac.druhot.surovín | Mesto Malacky | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 630 523,80 | 191 826,33 | 95 913,16 | 1 629 539,81 | 191 710,59 | 95 855,27 | 1 822 350,13 | 1 821 250,40 | 99,94% |
| 24140110035 - Kompostáreň - Veľké Kosihy | Obec Veľké Kosihy | Nitriansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 155 820,94 | 18 331,88 | 9 165,94 | 148 894,31 | 17 516,99 | 8 758,48 | 174 152,82 | 166 411,30 | 95,55% |
| 24140110036 - Kompostáreň pre mesto Nitra | Mesto Nitra | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 851 728,86 | 335 497,51 | 167 748,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 226,37 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110037 - Kompostáreň nad 10 ton | Trnovec nad Váhom | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 355 636,52 | 41 839,59 | 20 919,80 | 150 707,06 | 17 730,24 | 8 865,12 | 397 476,11 | 168 437,30 | 42,38% |
| 24140110038 - Rozšírenie a moderniz. v Starej Turej - II. etapa | Mesto Stará Turá | Trenčiansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 743 416,36 | 87 460,75 | 43 730,37 | 723 998,28 | 85 176,29 | 42 588,13 | 830 877,11 | 809 174,57 | 97,39% |
| 24140110039 - Zhodnocovanie drobných stavebných odpadov | Sládkovičovo | Trnavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 262 591,24 | 30 893,09 | 15 446,54 | 238 446,37 | 28 052,52 | 14 026,26 | 293 484,33 | 266 498,89 | 90,81% |
| 24140110040 - Separovaný zber v obci Čierne | Obec Čierne | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 143 322,64 | 16 861,49 | 8 430,74 | 131 271,03 | 15 443,65 | 7 721,83 | 160 184,13 | 146 714,68 | 91,59% |
| 24140110041 - Uzatvor. a rekul. Skl.odp. H. Opatovce, Žiar/Hrono | Mesto Žiar n/H | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 3 376 395,88 | 397 223,05 | 198 611,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 618,93 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110042 - Kompostáreň - Brestovec | Obec Brestovec | Nitriansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 156 809,65 | 18 448,19 | 9 224,10 | 150 022,17 | 17 649,69 | 8 824,83 | 175 257,84 | 167 671,86 | 95,67% |
| 24140110043 - Projekt materiál.zhodn. BRO aerobnou fermentáciou | Mesto Liptovský Hrádok | Žilinský kraj | Projekt je riadne ukončený | 607 252,26 | 71 441,44 | 35 720,72 | 600 198,38 | 70 611,60 | 35 305,78 | 678 693,70 | 670 809,98 | 98,84% |
| 24140110044 - Vybudovanie zariad.na zhodnoc.BRO GA-Zámocká Lúka | Mesto Galanta | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 049 222,89 | 123 437,99 | 61 718,99 | 877 938,27 | 103 286,86 | 51 643,43 | 1 172 660,88 | 981 225,13 | 83,68% |
| 24140110045 - Modernizácia odpad. hosp. v NMnV - 2. etapa | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 547 647,50 | 64 429,12 | 32 214,56 | 339 778,91 | 39 973,98 | 19 987,00 | 612 076,62 | 379 752,89 | 62,04% |
| 24140110046 - Kompostáreň Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 2 086 931,98 | 245 521,41 | 122 760,71 | 1 083 711,60 | 127 495,48 | 63 747,75 | 2 332 453,39 | 1 211 207,08 | 51,93% |
| 24140110047 - Kompostáreň Čalovec | Obec Čalovec - 139066 | Nitriansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 155 850,00 | 18 335,29 | 9 167,65 | 149 076,40 | 17 538,41 | 8 769,19 | 174 185,29 | 166 614,81 | 95,65% |
| 24140110048 - Skládka odpadov - Mnešice - Tušková | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 757 915,17 | 324 460,61 | 162 230,30 | 2 391 167,06 | 281 313,78 | 140 656,88 | 3 082 375,78 | 2 672 480,84 | 86,70% |
| 24140110049 - Plášťovce - rekult. skládky TKO | Obec Plášťovce | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 437 919,51 | 51 519,94 | 25 759,97 | 373 557,59 | 43 947,96 | 21 973,97 | 489 439,45 | 417 505,55 | 85,30% |
| 24140110050 - Andovce - skládka TKO, rekultivácia skládky | Obec Andovce | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 402 861,71 | 47 395,50 | 23 697,75 | 155 609,95 | 18 307,05 | 9 153,53 | 450 257,21 | 173 917,00 | 38,63% |
| 24140110051 - Úprava zložiek BRO pred zhodnotením - Nová Baňa | Nová Baňa | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 503 237,55 | 59 204,42 | 29 602,21 | 429 886,47 | 50 574,87 | 25 287,44 | 562 441,97 | 480 461,34 | 85,42% |
| 24140110052 - Raciona.zhodnoc.odpad.v kompos-BRANTNER NOVÉ ZÁMKY | Brantner Nové Zámky s.r.o. | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 76 979,09 | 13 584,54 | 135 845,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 563,63 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110053 - Kompostáreň bioodpadov mesta Košice | Mesto Košice | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 3 377 229,81 | 397 321,16 | 198 660,58 | 3 364 634,11 | 395 839,32 | 197 919,66 | 3 774 550,97 | 3 760 473,43 | 99,63% |
| 24140110054 - Zakratie a rekultivácia skládky Lednické Rovne | Obec Lednické Rovne | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 915 419,05 | 342 990,48 | 171 495,24 | 561 521,36 | 66 061,33 | 33 030,66 | 3 258 409,53 | 627 582,69 | 19,26% |
| 24140110055 - Rekultivácia skládky TKO v obci Mad 30.6.2008 | obec Mad | Trnavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 476 391,48 | 56 046,06 | 28 023,03 | 436 247,07 | 51 323,21 | 25 661,57 | 532 437,54 | 487 570,28 | 91,57% |
| 24140110056 - Zlepš.recykl.olov.odpadu-odsír.olov.pasty z akumul | MACH TRADE, spol.s r.o. | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 2 602 496,58 | 459 264,11 | 2 041 173,79 | 2 216 235,16 | 391 100,33 | 1 738 223,66 | 3 061 760,69 | 2 607 335,49 | 85,16% |
| 24140110057 - Zber a dopr.prenos.bat.a akumul a sprac.Zn-Mn a Li | INSA, s.r.o. | Trnavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 741 251,58 | 130 809,11 | 581 373,79 | 741 080,66 | 130 778,95 | 581 239,74 | 872 060,69 | 871 859,61 | 99,98% |
| 24140110058 - Lučenec kompostáreň BRO | Mesto Lučenec | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 1 830 267,99 | 215 325,65 | 107 662,82 | 1 034 147,79 | 121 664,44 | 60 832,23 | 2 045 593,64 | 1 155 812,23 | 56,50% |
| 24140110059 - Technol.term.úpravy NO zo zdrav.zar-AGB ekoservis | AGB ekoservis | NUTS 2 Východné Slovensko | Projekt je riadne ukončený | 968 372,05 | 170 889,19 | 488 254,82 | 968 321,78 | 170 880,32 | 488 229,49 | 1 139 261,24 | 1 139 202,10 | 99,99% |
| 24140110060 - Zhodn.dekont.zemín prid.BROv bior.tuneli-EKOSERVIS | EKOSERVIS | Prešovský kraj | Projekt je riadne ukončený | 417 377,19 | 73 654,80 | 210 442,28 | 410 134,26 | 72 376,67 | 206 790,39 | 491 031,99 | 482 510,93 | 98,26% |
| 24140110061 - Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov | MILENIUM TRADING, a.s. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 11 795 006,97 | 2 081 471,82 | 5 947 062,34 | 3 639 037,46 | 642 183,09 | 1 834 808,81 | 13 876 478,79 | 4 281 220,55 | 30,85% |
| 24140110062 - Zhodnocovanie stavebných odpadov-Jozef Podolan | Jozef Podolan | Trenčiansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 93 126,49 | 16 434,09 | 73 040,39 | 86 649,00 | 15 291,00 | 67 960,00 | 109 560,58 | 101 940,00 | 93,04% |
| 24140110063 - Rekonštrukcia silážnych žľabov - Záhorce | AGROSPOL Želovce s.r.o | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 1 631 881,91 | 287 979,16 | 822 797,60 | 49 376,07 | 8 713,43 | 24 895,50 | 1 919 861,07 | 58 089,50 | 3,03% |
| 24140110064 - Integrovaný systém OH Ružomberok-kompostovanie BRO | Mesto Ružomberok | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 123 586,80 | 132 186,68 | 66 093,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 773,48 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110065 - Zariadenie na zhodnoc. SO- ERSON Recycling,s.r.o | ERSON Recycling, s.r.o | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 6 507 315,58 | 1 148 349,81 | 5 103 776,92 | 1 672 198,34 | 295 093,83 | 1 311 528,11 | 7 655 665,39 | 1 967 292,17 | 25,70% |
| 24140110066 - Uzatvor. a rekult. skládky Trenč.Teplice - Kaňová | Mesto Trenčianske Teplice | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 5 137 354,13 | 604 394,61 | 302 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 741 748,74 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110067 - Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom | Mesto Žiar n/H | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 16 999 864,63 | 1 999 984,08 | 999 992,04 | 613 768,65 | 72 208,08 | 36 104,04 | 18 999 848,71 | 685 976,73 | 3,61% |
| 24140110068 - Zberný dvor Svidník – pre mesto Svidník | Mesto Svidník | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 845 136,01 | 99 427,77 | 49 713,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 563,78 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110069 - Kompostáreň bioodpadov Senica | Mesto Senica | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 3 361 149,26 | 395 429,33 | 197 714,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 578,59 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110070 - Dobudovanie infraštruktúry odpadového hos | Mesto Holíč | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 606 802,51 | 71 388,53 | 35 694,27 | 201 746,15 | 23 734,84 | 11 867,43 | 678 191,04 | 225 480,99 | 33,25% |
| 24140110071 - Podpora aktivít v oblasti separovaného z | MEPOS, s.r.o. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 372 136,88 | 65 671,21 | 187 632,04 | 61 192,75 | 10 798,72 | 30 853,49 | 437 808,09 | 71 991,47 | 16,44% |
| 24140110072 - Regionálne centrum zhodnocovania biologi | mesto Snina | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 2 005 911,12 | 235 989,54 | 117 994,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 900,66 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110073 - Intenzifikácia separovaného zberu vo Vra | mesto vranov nad toplou | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 3 739 683,79 | 439 962,80 | 219 981,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 646,59 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110074 - Vybudovanie zariadenia na zber komunálny | Obec Heľpa | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 658 000,90 | 77 411,87 | 38 705,94 | 258 228,32 | 30 379,80 | 15 189,90 | 735 412,77 | 288 608,12 | 39,24% |
| 24140110075 - Zvýšenie kvality separovaného zberu Lipt. Mikuláš | Mesto Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 2 187 684,83 | 257 374,69 | 128 687,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 059,52 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110076 - Zavedenie separovaného zberu biologicky | Mesto Liptovský Hrádok | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 373 904,63 | 43 988,78 | 21 994,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 893,41 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110077 - Skvalitnenie separovania zberu v Rajeckej doline | ZRD | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 2 112 485,53 | 372 791,56 | 130 804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 277,09 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110078 - Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 | Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 182 144,37 | 208 613,71 | 73 197,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 758,08 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110079 - Obecná kompostáreň a zberný dvor - H. Súča | Obec Horná Súča | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 261 603,84 | 148 423,98 | 74 211,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 027,82 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110080 - Ekodvor a kompostáreň Zemné | Obec Zemné | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 301 820,84 | 35 508,33 | 17 754,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 329,17 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110081 - Strojové vybavenie zberného dvora separo | Obec Pribeta | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 226 104,64 | 26 600,55 | 13 300,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 705,19 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110082 - Zberný dvor Tvrdošín | Mesto Tvrdošín | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 773 397,32 | 208 634,98 | 104 317,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 032,30 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110083 - Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV | Mesto Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 739 399,19 | 322 282,26 | 161 141,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 681,45 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110084 - Lom Krásna Hôrka – zhodnocovanie stav. odpadu | Marián Balún BAPA | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 323 130,35 | 233 493,59 | 667 124,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 623,94 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110085 - Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozlož | Spišská Nová Ves | NUTS 2 Východné Slovensko | Projekt je v realizácii | 5 557 379,85 | 653 809,40 | 326 904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 211 189,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110087 - Zvýšenie intenzity separovaného zberu ko Ekotorysa | Združenie Ekotorysa | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 2 549 315,86 | 299 919,51 | 149 959,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 235,37 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110088 - Separovaný zber komunálneho odpadu pre m | Turčianske Teplice | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 635 138,62 | 74 722,19 | 37 361,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 860,81 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110089 - Rozšírenie a zefektívnenie separovaného | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 725 659,87 | 128 057,63 | 44 932,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 717,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110090 - Dobudovanie infraštruktúry odpadového hosp. | Štôla | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 39 127,48 | 4 603,23 | 2 301,62 | 31 379,98 | 3 691,76 | 1 845,88 | 43 730,71 | 35 071,74 | 80,20% |
| 24140110091 - Hala Strážske - separovaný zber odpadov | Mest.podnik služieb mesta Strážske | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 487 319,20 | 57 331,67 | 28 665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 650,87 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110092 - Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce | Želiezovce | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 825 843,35 | 214 805,10 | 107 402,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 648,45 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110093 - Zberný dvor Námestovo 2009 | Mesto Námestovo | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 268 447,45 | 31 582,05 | 15 791,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 029,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110094 - BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia KONZEKO | KONZEKO spol. s.r.o. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 1 975 038,17 | 348 536,15 | 995 817,57 | 47 124,00 | 8 316,00 | 23 760,00 | 2 323 574,32 | 55 440,00 | 2,39% |
| 24140110095 - Výstavba odpadovej bioplynovej stanice v Bošanoch | Alternative Energy | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 7 012 509,77 | 1 237 501,73 | 8 250 011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 011,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110096 - Efektívnejšia separácia a zber odpadov - EKOLÓG | Združenie obcí EKOLÓG | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 1 058 825,26 | 186 851,52 | 65 561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 676,78 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110097 - Rozšírenie a zvýšenie kvality separácie | Mesto Medzilaborce | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 103 517,32 | 129 825,57 | 64 912,78 | 166 140,13 | 19 545,89 | 9 772,95 | 1 233 342,89 | 185 686,02 | 15,06% |
| 24140110098 - Program separ. zberu obce Lehnice | Obec Lehnice | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 692 129,00 | 81 426,94 | 40 713,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 555,94 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110099 - Program sep. zberu obce Dolné Obdokovce | Dolné Obdokovce | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 425 007,52 | 167 647,95 | 83 823,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 655,47 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110100 - Čisté mesto bez odpadu:zefektí.odpad.hosp-Turzovka | Turzovka | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 344 395,01 | 40 517,06 | 20 258,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 912,07 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110101 - Zefektívnenie separ. zberu v Hurbanove | Mesto Hurbanovo | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 463 120,66 | 54 484,79 | 27 242,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 605,45 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110102 - Systém separácie a zhodnocovania odpadov | Mesto Giraltovce | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 304 968,13 | 35 878,60 | 17 939,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 846,73 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110103 - Výkup a úprava druhotných surovín | Irena Lamancová - Druhotné suroviny | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 301 712,23 | 53 243,33 | 152 123,81 | 67 826,41 | 11 969,37 | 34 198,20 | 354 955,56 | 79 795,78 | 22,48% |
| 24140110104 - Zefekt. syst. zberu sep.zlož.kom.odp. v obci Prib | Obec Pribylina | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 134 716,62 | 15 849,02 | 7 924,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 565,64 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110105 - Podpora aktivít v oblasti sep. zberu v obci Pucov | Obec Pucov | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 98 922,33 | 11 637,92 | 5 818,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 560,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110106 - Podpora aktivít v oblasti sep. zberu v obci Bziny | Obec Bziny | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 98 922,33 | 11 637,92 | 5 818,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 560,25 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110107 - Integrované riešenie nakladania s komuná Čadca | Čadca | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 717 770,62 | 202 090,66 | 101 045,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 861,28 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110108 - Zvýš. sep. od. v Bytči a okol. ob. zamer. na BRO | Mesto Bytča | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 848 781,35 | 99 856,63 | 49 928,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 637,98 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110109 - Zužitkovanie drobného stavebného odpadu | Dúha a.s. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 530 784,62 | 93 667,88 | 624 452,50 | 432 412,00 | 76 308,00 | 508 720,00 | 624 452,50 | 508 720,00 | 81,47% |
| 24140110110 - Nákup technológie na zhodnocovanie stav.odpadov | Stredoslovenské kameňolomy, a. s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 514 755,12 | 90 839,14 | 259 540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 594,26 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110111 - Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separované | Kežmarok | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 162 899,36 | 136 811,69 | 68 405,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 711,05 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110112 - Zberný dvor Zákamenné | Obec Zákamenné | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 602 593,96 | 70 893,41 | 35 446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 487,37 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110113 - Rozšír. syst.separov.zberu-Krásno nad Kysucou | Krásno nad Kysucou | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 194 851,45 | 22 923,70 | 11 461,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 775,15 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110114 - Recyklačné centrum - plasty | J&M consulting s.r.o. | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 9 976 792,39 | 1 760 610,42 | 5 030 315,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 737 402,81 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110115 - Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava | Trnava | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 2 753 881,00 | 323 986,00 | 161 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110116 - Regionálne centrum zhodnocovania BRO v m | Mesto Nemšová | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 4 086 762,16 | 480 795,55 | 240 397,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 567 557,71 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110117 - Separovaný zber a Zberný dvor vyseparova | SLUŽBA, mestský podnik Stropkov | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 676 501,84 | 79 588,45 | 39 794,23 | 2 295,00 | 270,00 | 135,00 | 756 090,29 | 2 565,00 | 0,34% |
| 24140110118 - Zavedenie efektívneho systému separované | Mesto Banská Štiavnica | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 3 088 488,51 | 363 351,59 | 181 675,79 | 137 700,00 | 16 200,00 | 8 100,00 | 3 451 840,10 | 153 900,00 | 4,46% |
| 24140110119 - Rozšír. kapacity na zhod. odpadov z elektr.zariad. | ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 416 941,85 | 73 577,97 | 327 013,21 | 414 262,40 | 73 105,13 | 324 911,69 | 490 519,82 | 487 367,53 | 99,36% |
| 24140110120 - Zberný dvor separátov komunálneho odpadu | Obec Tešedíkovo | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 776 327,04 | 208 979,65 | 104 489,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 306,69 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110121 - Zefektívnenie separovaného zberu Vráble | Mesto Vráble | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 1 407 718,99 | 165 614,00 | 82 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 332,99 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110122 - Regionálne centrum pre zhodnotenie biolog. | Mesto Myjava | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 531 341,54 | 297 804,89 | 148 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 146,43 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110123 - Vybudovanie integrovaného zariadenia na | Tvrdošovce | Nitriansky kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 3 866 523,60 | 454 885,13 | 227 442,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 408,73 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110124 - Zhodnocovanie stavebných odpadov | CSM - STAV s r.o. | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 956 807,75 | 168 848,43 | 482 424,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 656,18 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110125 - Separovaný zber papiera,plastov,skla,kovov a BRO | T+T, a. s. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 435 903,37 | 76 924,13 | 512 827,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 827,50 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110126 - Vybudovanie zberného dvora v obci Polomk | obec Polomka | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 787 287,46 | 92 622,06 | 46 311,03 | 2 465,00 | 290,00 | 145,00 | 879 909,52 | 2 755,00 | 0,31% |
| 24140110127 - Nákup technologickej linky na recykláciu | ISO & spol, s.r.o. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 1 417 753,08 | 250 191,72 | 1 111 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 944,80 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110128 - Zberný dvor a kompostáreň Drahňov | Drahňov | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 3 904 684,05 | 459 374,60 | 229 687,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 058,65 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110129 - Kompostáreň bioodpadu Záhorce | ELEMONT, s.r.o. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 919 590,96 | 162 280,76 | 463 659,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 871,72 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110130 - ZOHT –Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu | Združenie obcí hornej Torysy | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 443 756,37 | 78 309,95 | 27 477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 066,32 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110131 - Čistá domácnosť-použitý olej z kuchyne do zberu | INTA, s.r.o. | SLOVENSKÁ REPUBLIKA ** | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110132 - Rekultiv. skládky TKO Nová Vieska | Obec Nová Vieska | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 234 155,60 | 27 547,72 | 13 773,86 | 818,23 | 96,26 | 48,13 | 261 703,32 | 914,49 | 0,35% |
| 24140110133 - Projekt uzavretia a rekultivácie skládky | Obec Mojmirovce | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 991 868,65 | 116 690,43 | 58 345,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 559,08 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110134 - Rekut. reg. skl. odpadov Detva-Studienec, II.etap | Mesto Detva | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 476 034,05 | 56 004,01 | 28 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 038,06 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110135 - Michal nad Žitavou - uzatvorenie a rekult.skládky | Obec Michal nad Žitavou | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 374 953,22 | 44 112,14 | 22 056,07 | 8 449,62 | 994,07 | 497,04 | 419 065,36 | 9 443,69 | 2,25% |
| 24140110136 - Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpad- Lúky | Obec Lúky | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 293 627,95 | 34 544,47 | 17 272,23 | 195 953,29 | 23 053,34 | 11 526,66 | 328 172,42 | 219 006,63 | 66,74% |
| 24140110137 - Lehota – rekultivácia skládky odpadov | Obec Lehota | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 413 770,82 | 48 678,92 | 24 339,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 449,74 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110138 - Uzav. a rekult. skládky PDO Kopec-Čierny Balog | Obec Čierny Balog | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 215 218,90 | 25 319,87 | 12 659,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 538,77 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110139 - Rekultivácia skládky odpadov Torysa | Obec Torysa | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 526 889,66 | 61 987,02 | 30 993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 876,68 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110140 - Skládka odpadov – uzavretie a rekultivác | Obec Unín | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 404 740,73 | 47 616,56 | 23 808,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 357,29 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110141 - Uzatvorenie a rekultivácia existujúcej skl. k. od | Obec Belá nad Cirochou | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 221 590,87 | 26 069,52 | 13 034,76 | 84 323,06 | 9 920,36 | 4 960,18 | 247 660,39 | 94 243,42 | 38,05% |
| 24140110142 - Uzavretie a rekultiv.skládky odpadov-Spišská Belá | Spišská Belá | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 1 066 246,89 | 125 440,81 | 62 720,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 687,70 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110143 - Skládka TKO pre mesto Hnúšťa a zvoz. oblasť | Hnúšťa | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 303 138,93 | 35 663,41 | 17 831,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 802,34 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110144 - Rekultivácia skládky TKO v Spišskom Podhradí | Mesto Spišské Podhradie | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 429 979,84 | 50 585,87 | 25 292,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 565,71 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110145 - Skládka Halňa 1. stavba, skládka priemys | Mesto Krompachy | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 5 623 071,64 | 661 537,84 | 330 768,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 284 609,48 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110146 - Uzavretie a rekult. skládky Krupina - Biely Kamen | Mestský podnik služieb, s.r.o. | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 760 893,00 | 134 275,23 | 47 114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 168,23 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110147 - Rekultivácia skládky TKO v obci Kyselica | Obec Kyselica | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 436 105,09 | 51 306,48 | 25 653,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 411,57 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110148 - Rekultivácia skládky odpadov v Preseľanoch n/Ipľom | Mesto Šahy | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 3 588 441,60 | 422 169,60 | 211 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 611,20 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110149 - Uzavretie a rekultivácia skládky TKO | Mesto Humenné | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 930 949,85 | 109 523,51 | 54 761,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 473,36 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110150 - Čechynce - uzatvorenie a rekultivácia skládky | OBEC ČECHYNCE | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 387 513,16 | 45 589,78 | 22 794,89 | 359 811,09 | 42 330,71 | 21 165,37 | 433 102,94 | 402 141,80 | 92,85% |
| 24140110151 - Uzavretie a rekultivácia skládky Veľké Zlievce | Obec Veľké Zlievce | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 296 522,09 | 34 884,95 | 17 442,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 407,04 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110152 - Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO K.Lieskovec | Kysucký Lieskovec | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 152 707,88 | 17 965,63 | 8 982,82 | 138 747,94 | 16 323,28 | 8 161,65 | 170 673,51 | 155 071,22 | 90,86% |
| 24140110153 - Ekolog.spaľovne nebezpeč.odpadov Pov.Bystrica | Helpeko, s.r.o. | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 4 175 761,00 | 736 899,00 | 4 912 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110154 - Príprava zberu a zneškodnenia PCB odpadov | Košický samosprávny kraj | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 850 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110155 - Stratégia nakladania s odpad.zo zdravot.starostl. | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 272 223,72 | 48 039,48 | 0,00 | 42 496,60 | 7 499,41 | 0,00 | 320 263,20 | 49 996,01 | 15,61% |
| 24140110156 - Modernizácia spaľovne nebezpečného odpadu | ARCHÍV SB, s.r.o. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 980 321,08 | 172 997,84 | 494 279,54 | 160 707,19 | 28 360,09 | 81 028,84 | 1 153 318,92 | 189 067,28 | 16,39% |
| 24140110157 - Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi-SAŽP | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 357 377,41 | 239 537,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 914,60 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110158 - Pataš rekultivácia skládky TKO | Pataš | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 303 523,01 | 35 708,59 | 17 854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 231,60 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110159 - Rekultivácia skládky TKO Hriňová Fangová | Hriňová | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 965 705,01 | 113 612,35 | 56 806,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 317,36 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110160 - REKULTIVÁCIA SKLÁDKY TKO VOL. - ĽUBORČA | Mesto Nemšová | Trenčiansky kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 1 457 797,99 | 171 505,65 | 85 752,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 303,64 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110161 - Projekt rek. skládky odpadov Orechová Potôň | Obec Orechová Potôň | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 923 482,37 | 108 644,99 | 54 322,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 127,36 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110162 - Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpad Myslava | Mesto Košice | Košický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 11 049 899,24 | 1 299 988,15 | 649 994,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 349 887,39 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110163 - Rekultivácia a uzavretie skládky KO Široká | Technické služby, s.r.o. | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 4 524 146,65 | 798 378,82 | 280 132,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 322 525,47 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110164 - Skládka odpadu Boleráz -rekultivácia | Trnava | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 3 115 647,31 | 366 546,74 | 183 273,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 194,05 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110165 - Rekultiv. a uzavretie skládky TKO v obci Vydrany | obec vydrany | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 453 853,78 | 53 394,56 | 26 697,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 248,34 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110166 - Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Dolný Bar | Obec Dolný Bar | Trnavský kraj | Projekt je v realizácii | 1 720 474,92 | 202 408,82 | 101 204,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 883,74 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110167 - Uzavr. a rekult. skládky odpadov Poltár - Slaná Le | Mesto Poltár | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 948 587,79 | 111 598,56 | 55 799,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 186,35 | 0,00 | 0,00% |
| 24140110168 - Regionálne centrum zhodnocovania BR vo Svite | Mesto Svit | Prešovský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110169 - Podpora separ. zberu odpadov v reg. Spiš.Belá | Spišská Belá | Prešovský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110170 - Vybudovanie zberného miesta a intenz. SZ | Obec Trenčianska Turná | Trenčiansky kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110171 - Zelená dedina - komplexný systém zb | obec Pruské | Trenčiansky kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110172 - Kompostáreň - Skalica | Mesto Skalica | Trnavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110173 - Zberný dvor mesta Gelnica. | Mesto Gelnica | Košický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110174 - Zberný dvor Prakovce | Prakovce | Košický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110175 - Areál na dočasné uloženie vyseparov | Zeleneč | Trnavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110176 - Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce | Obec Jaklovce | Košický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110177 - Eko dvor a kompostáreň Veľká Mača | Obec Veľká Mača | Trnavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110178 - Zlepšenie systému separovaného zberu | Obec Kostolné Kračany | Trnavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110179 - Zberný dvor triedeného odpadu v obci | Obec Závadka nad Hronom | Banskobystrický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110180 - Vybudov. zber. dvora na separ. KO a kompostárne | Nitrianska Blatnica | Nitriansky kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110181 - SEPARÁCIA A ZHODNOCOVANIE ODPADOV OBCE NOVOŤ | Obec Novoť | Žilinský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110182 - Ekologizácia stavebnej výroby | MBM-ARMO, s.r.o. | Žilinský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110183 - Ekodvor Nižná Kamenica | Nižná Kamenica | Košický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110184 - Ekodvor Herľany | Herľany | Košický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110185 - Ekodvor Kecerovce | Kecerovce | Košický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110186 - Zberný dvor Štvrtok na Ostrov | Obec Štvrtok na Ostrove | Trnavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110187 - Zberný dvor obce Rabča | Obec Rabča | Žilinský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24140110188 - Riešenie separovaného zberu v obci | Obec Korytárky | Banskobystrický kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24150120001 - Digitalizácia fondov a podpora informatiz. v OPaK | Sloven.múz. ochr.prír.a jaskyn | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 457 401,91 | 80 717,99 | 0,00 | 83 735,91 | 14 776,93 | 0,00 | 538 119,90 | 98 512,84 | 18,31% |
| 24150120002 - Natura 2000 v celoživotnom vzdelávaní | Sloven.múz. ochr.prír.a jaskyn | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 271 072,41 | 47 836,31 | 0,00 | 177 968,84 | 31 406,27 | 0,00 | 318 908,72 | 209 375,11 | 65,65% |
| 24150120003 - Získ. zemepis. sur. jaskýň a dobud. archívu múzea | Sloven.múz. ochr.prír.a jaskyn | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 289 675,40 | 51 119,19 | 0,00 | 102 127,02 | 18 022,45 | 0,00 | 340 794,59 | 120 149,47 | 35,26% |
| 24150120004 - Zlepš.infraš.ochr.prír.a kra.Dobšinská ľad.jaskyňa | ŠOP SR | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 715 502,36 | 126 265,12 | 0,00 | 646 748,76 | 114 132,14 | 0,00 | 841 767,48 | 760 880,90 | 90,39% |
| 24150120005 - Vybudovanie Náuč.chodníka Karpat.fauny-ZOO Bojnice | Zoologická záhrada Bojnice | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 362 577,74 | 416 925,48 | 0,00 | 137 135,40 | 24 200,38 | 0,00 | 2 779 503,22 | 161 335,78 | 5,80% |
| 24150120006 - Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 165 128,71 | 29 140,36 | 0,00 | 105 703,14 | 18 653,52 | 0,00 | 194 269,07 | 124 356,66 | 64,01% |
| 24150120007 - Zlepšenie environmentálneho povedomia v OPaK | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 202 428,63 | 212 193,29 | 0,00 | 318 877,37 | 56 272,54 | 0,00 | 1 414 621,92 | 375 149,91 | 26,52% |
| 24150120008 - Systém. kontinuál.vzdelávania v oblasti OPaK | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 533 888,09 | 94 215,54 | 0,00 | 115 319,23 | 20 350,43 | 0,00 | 628 103,63 | 135 669,66 | 21,60% |
| 24150120009 - Charakter a typ krajiny | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je mimoriadne ukončený | 1 074 931,77 | 189 693,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 625,61 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120010 - Priazn. stav vtákov a ich biotopov v CHVÚ-1. etapa | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 183 527,59 | 208 857,81 | 0,00 | 91 095,18 | 16 075,62 | 0,00 | 1 392 385,40 | 107 170,80 | 7,70% |
| 24150120011 - PS CHÚ - 1. etapa | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 282 736,17 | 226 365,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 101,38 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120012 - Rekonštrukcia budovy múzea + environ. vzdelávan. | Sloven.múz. ochr.prír.a jaskyn | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 8 153 606,52 | 1 438 871,74 | 0,00 | 65 640,39 | 11 583,60 | 0,00 | 9 592 478,26 | 77 223,99 | 0,81% |
| 24150120013 - Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry SSJ | ŠOP SR | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 181 434,06 | 32 017,78 | 0,00 | 32 159,69 | 5 675,25 | 0,00 | 213 451,84 | 37 834,94 | 17,73% |
| 24150120014 - Posil. infrašt. v Pienin. NP pre zabez.plnenia | ŠOP SR | Prešovský kraj | Projekt je v realizácii | 705 575,51 | 124 513,32 | 0,00 | 224 839,41 | 39 677,56 | 0,00 | 830 088,83 | 264 516,97 | 31,87% |
| 24150120015 - Podpora NATURA - celopriest. systém ekostybility | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 700 078,63 | 300 013,88 | 0,00 | 337 579,40 | 59 572,85 | 0,00 | 2 000 092,51 | 397 152,25 | 19,86% |
| 24150120016 - DNA pracovisko - ZOO Bojnice | Zoologická záhrada Bojnice | Trenčiansky kraj | Projekt je riadne ukončený | 18 208,40 | 3 213,25 | 0,00 | 14 851,74 | 2 620,90 | 0,00 | 21 421,65 | 17 472,64 | 81,57% |
| 24150120017 - Info. centrum v ZOO Bojnice | Zoologická záhrada Bojnice | Trenčiansky kraj | Projekt je v realizácii | 2 857 656,73 | 504 292,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 361 949,09 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120018 - Zlep. info. v obl. NATURA 2000 a podp. kom..... | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 486 419,29 | 85 838,70 | 0,00 | 160 906,15 | 28 395,22 | 0,00 | 572 257,99 | 189 301,37 | 33,08% |
| 24150120019 - Zlepšenie infraštrukt. ochrany prír. a krajiny V.F | ŠOP SR | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 398 073,94 | 70 248,34 | 0,00 | 110 538,11 | 19 506,71 | 0,00 | 468 322,28 | 130 044,82 | 27,77% |
| 24150120020 - Infraštruktúra NATURA 2000 - NP Slovenský raj | ŠOP SR | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 987 519,09 | 174 268,08 | 0,00 | 27 932,68 | 4 929,30 | 0,00 | 1 161 787,17 | 32 861,98 | 2,83% |
| 24150120021 - Zlepšenie informovanosti - CHKO Horná Orava | ŠOP SR | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 846 155,13 | 149 321,49 | 0,00 | 39 061,32 | 6 893,19 | 0,00 | 995 476,62 | 45 954,51 | 4,62% |
| 24150120022 - Rekonštr. návštevnej trasy v Demän. ľadov.jaskyni | ŠOP SR | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 497 411,72 | 87 778,54 | 0,00 | 129 238,27 | 22 806,76 | 0,00 | 585 190,26 | 152 045,03 | 25,98% |
| 24150120023 - Vyprac. PS pre 10 CHÚ | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 315 988,67 | 232 233,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 221,97 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120024 - Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harm | ŠOP SR | Banskobystrický kraj | Projekt je v realizácii | 297 088,13 | 52 427,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 515,45 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120025 - Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 861 999,62 | 152 117,58 | 0,00 | 13 613,31 | 2 402,36 | 0,00 | 1 014 117,20 | 16 015,67 | 1,58% |
| 24150120026 - Zlepšenie infraštruktúry Národného parku | ŠOP SR | Košický kraj | Projekt je v realizácii | 294 458,45 | 51 963,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 421,71 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120027 - Zlep.stavu tetrov hlucháň a tetrov hoľniak | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 489 925,73 | 86 457,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 383,21 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120028 - Monitoring a manažment kormorána veľkého | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 163 674,06 | 205 354,25 | 0,00 | 8 272,74 | 1 459,91 | 0,00 | 1 369 028,31 | 9 732,65 | 0,71% |
| 24150120029 - Duch prírody-propagácia NATURA 2000 | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 103 037,35 | 194 653,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 691,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120030 - Príprava a zavedenie monitoringu biotopo | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 9 937 010,26 | 1 753 590,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 690 600,31 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120031 - Realizácia schválených programov záchran | ŠOP SR | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 37 165,95 | 6 558,70 | 0,00 | 2 252,32 | 397,48 | 0,00 | 43 724,65 | 2 649,80 | 6,06% |
| 24150120032 - Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lok | ŠOP SR | Žilinský kraj | Projekt je v realizácii | 334 184,11 | 58 973,67 | 0,00 | 40 645,88 | 7 172,80 | 0,00 | 393 157,78 | 47 818,68 | 12,16% |
| 24150120033 - Propagácia chránených území a druhov NAT | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 227 309,35 | 40 113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 422,76 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120034 - Sieť záchranných staníc | Zoologická záhrada Bojnice | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 357 774,46 | 239 607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 381,72 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120035 - Realizácia programu záchrany druhu zubor | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 400 902,75 | 70 747,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 650,30 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120036 - Posilnenie infraštruktúry Správy CHKO Po | ŠOP SR | Nitriansky kraj | Projekt je v realizácii | 681 862,94 | 120 328,76 | 0,00 | 15 876,89 | 2 801,80 | 0,00 | 802 191,70 | 18 678,69 | 2,33% |
| 24150120038 - Vyprac. projektov ochrany pre 26 území EV | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 62 550,36 | 11 038,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 588,66 | 0,00 | 0,00% |
| 24150120039 - Výskum a monitoring populácií veľkých še | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 785 338,89 | 315 059,80 | 0,00 | 135 200,03 | 23 858,83 | 0,00 | 2 100 398,69 | 159 058,86 | 7,57% |
| 24150120040 - Zlepšenie stavu motýľov Maculinea | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 191 326,39 | 33 763,48 | 0,00 | 2 089,33 | 368,72 | 0,00 | 225 089,87 | 2 458,05 | 1,09% |
| 24150120041 - Monitoring a manažment vybraných jaskýň | ŠOP SR | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 655 847,40 | 115 737,78 | 0,00 | 18 626,47 | 3 287,03 | 0,00 | 771 585,18 | 21 913,50 | 2,84% |
| Prioritná os 6 Technická pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24160110001 - Refundácia osob.nákladov zmestnancov v rámci OP ŽP | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 4 997 990,29 | 881 998,29 |  | 4 997 990,26 | 881 998,32 |  | 5 879 988,58 | 5 879 988,58 | 100,00% |
| 24160110002 - Dobudovanie siete REPIS (1. etapa) | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 804 263,76 | 141 928,90 | 0,00 | 699 170,35 | 123 383,01 | 0,00 | 946 192,66 | 822 553,36 | 86,93% |
| 24160110003 - Personál. zabezpeč. riadenia a implementácie OPŽP | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 328 983,39 | 58 055,89 |  | 328 983,35 | 58 055,93 |  | 387 039,28 | 387 039,28 | 100,00% |
| 24160110004 - Externé expertné služby | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 66 265,54 | 11 693,92 |  | 66 265,53 | 11 693,93 |  | 77 959,46 | 77 959,46 | 100,00% |
| 24160110005 - Technické zabezpečenie | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 208 542,46 | 36 801,61 |  | 222 118,25 | 39 197,36 |  | 245 344,07 | 261 315,61 | 106,51% |
| 24160110006 - Zabezpečenie propagácie 2007 - 2013 | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt je riadne ukončený | 5 642 966,20 | 995 817,57 |  | 5 593 003,11 | 987 000,54 |  | 6 638 783,77 | 6 580 003,65 | 99,11% |
| 24160110007 - Zabezpeč.propagácie v prog.obd.2007-2013,II.etapa | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 2 877 567,15 | 507 805,97 |  | 2 877 567,14 | 507 805,98 |  | 3 385 373,12 | 3 385 373,12 | 100,00% |
| 24160110008 - Dobudovanie a prevádzka siete REPIS ako | Slov. agentúra ŽP | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Projekt je v realizácii | 1 600 162,40 | 282 381,60 | 0,00 | 186 760,11 | 32 957,67 | 0,00 | 1 882 544,00 | 219 717,78 | 11,67% |
| 24160110009 - Refundácia osob.nákladov zmestnancov v rámci OP ŽP_01 | MPaRV SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 1 151 441,46 | 203 195,55 |  | 1 151 441,43 | 203 195,58 |  | 1 354 637,01 | 1 354 637,01 | 100,00% |
| 24160110010 - Personál. zabezpeč. riadenia a implementácie OPŽP_01 | MPaRV SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24160110011 - Externé expertné služby_01 | MPaRV SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24160110012 - Technické zabezpečenie_01 | MPaRV SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24160110013 - Zabezpeč.propagácie v prog.obd.2007-2013,II.etapa _01 | MPaRV SR | Bratislavský kraj | Projekt je mimoriadne ukončený | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24160110014 - Refundácia osob.nákladov zmestnancov v rámci OP ŽP_02 | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt je v realizácii | 7 055 109,17 | 1 245 019,27 |  | 431 336,42 | 76 118,23 |  | 8 300 128,44 | 507 454,65 | 6,11% |
| 24160110015 - Personál. zabezpeč. riadenia a implementácie OPŽP_02 | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24160110016 - Externé expertné služby_02 | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24160110017 - Technické zabezpečenie_02 | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24160110018 - Zabezpeč.propagácie v prog.obd.2007-2013,II.etapa _02 | MŽP SR | Bratislavský kraj | Projekt vo fáze zazmluvnenia | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Spolu |  |  |  | 1 069 199 300,35 | 157 180 229,76 | 127 393 291,66 | 114 904 585,97 | 16 919 446,20 | 18 546 744,24 | 1 226 379 530,11 | 131 824 032,17 | 10,75% |

Zdroj: ITMS

Pozn.

Uvedená tabuľka odzrkadľuje stav k 31.12.2010, ktorý bol vygenerovaný zo systému ITMS k tomuto dátumu a nezahŕňa zmeny vykonané v ITMS v roku 2011.

Pozn: Údaje za čerpanie jednotlivých prioritných osí vygenerované z ITMS sú prepočítavané pre výdavky realizované v SKK na EUR konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR v zmysle zákona o účtovníctve a v zmysle Generálneho zákona o prechode na euro.