Príloha č. 2

Plnenie ukazovateľov na úrovni OP ŽP k 31.12.2010

| Prioritná os | Ukazovatele |  | 2007 | 2008 | 20091 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentár3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | O-0001 - Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok) - [km] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 6,033 | 31,115 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,115 | 162 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 410 | 410 |  |
|  |  | Východisko | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 |  |
|  | O-0003 - Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok) - [km] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 18,614 | 95,941 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,941 | 813 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 211 | 1 211 |  |
|  |  | Východisko | 84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 84 |  |
|  | O-0005 - Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0,870 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,870 | 40 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | 105 |  |
|  |  | Východisko | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 |  |
|  | R-0002 - Core 25 - Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 48 795 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 155 | 18 155 |  |
|  |  | Východisko | 8 655 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 655 |  |
|  | R-0004 - Core 26 - Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 159 041 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 325 696 | 325 696 |  |
|  |  | Východisko | 4 696 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 696 |  |
|  | R-0006 - Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vode - [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 37,32% | 54,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,08% | 100% |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% |  |
|  |  | Východisko | 44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44% |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 200 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| 2 Ochrana pred povodňami | O-0007 - Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami (spolu za projekty) - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 43 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 117 | 117 |  |
|  |  | Východisko | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 |  |
|  | O-0009 - Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 |  |
|  |  | Východisko | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  |
|  | R-0008 - Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou - [km2] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 3,050 | 3,141 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,141 | 465,23 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 970 | 5 970 |  |
|  |  | Východisko | 5 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 800 |  |
|  | R-0010 - Počet vydaných hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | neschválený žiaden projekt - 0 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 000 | 15 000 |  |
|  |  | Východisko | 7 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 200 |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 31 - Počet projektov na prevenciu rizík - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 35 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 35 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49 | 49 |  |
|  |  | Východisko | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 |  |
|  | Core 32 - Počet osôb chránených pred povodňami (spolu za projekty) - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 800 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 462 000 | 1 462 000 |  |
|  |  | Východisko | 1 420 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 420 000 |  |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | O-0011 - Počet podporených aktivít zameraných na znižovanie znečistenia ovzdušia a počet podporených štúdií a analýz - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 34 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62 | 62 |  |
|  |  | Východisko | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 |  |
|  | O-0014 - Počet projektov zameraných na ekologizáciu verejnej dopravy v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 8 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | O-0016 - Počet aktivít na znižovanie emisií skleníkových plynov a zmenu palivovej základne energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech obnoviteľných zdrojov energie a počet podporných štúdií a programov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 52 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 35 |  |
|  |  | Východisko | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 |  |
|  | R-0012 - Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 (spolu za podporené projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0% | 0,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,06% | 42,59% |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,00% | 30,00% |  |
|  |  | Východisko | 45,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,00% |  |
|  | R0013 - Zníženie emisií prchavých organických látok (spolu za jednotlivé projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | neschválený žiaden projekt - 0 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | R0015 - Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia) - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 | 27 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 25 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | R0017 - Zníženie emisií skleníkových plynov (spolu za jednotlivé projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 94,00% |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,00% | 15,00% |  |
|  |  | Východisko | 13,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,00% |  |
|  | R-0018 - Core 30 - Redukcia emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 - [tis.ton] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 40,64 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 234 | 234 |  |
|  |  | Východisko | 124 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 124 |  |
|  | R-0019 - Core 24 - Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie - [mw] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 1,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,78 | 42,37 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115 | 115 |  |
|  |  | Východisko | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95 |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 6 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65 | 65 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 7 - Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 9 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 20 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 9 - Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 15 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 23 - Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 36 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 | 21 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 28 - Počet projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 108 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 108 | 108 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115 | 115 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| 4 Odpadové hospodárstvo | O-0021 - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 46 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48 | 148 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 50 |  |
|  |  | Východisko | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 |  |
|  | O-0023 - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 5 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 | 111 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 42 | 42 |  |
|  |  | Východisko | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 |  |
|  | O-0025 - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 6 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 |  |
|  |  | Východisko | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 |  |
|  | O-0027 - Počet vybudovaných zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 6 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 9 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 15 |  |
|  |  | Východisko | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 |  |
|  | O-0030 - Počet sanovaných environmentálnych záťaží - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | neschválený žiaden projekt - 0 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 | 120 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | O-0032 - Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 5 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 50 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | 64 |  |
|  |  | Východisko | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |  |
|  | R-0022 - Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 97 926,93 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 000 | 100 000 |  |
|  |  | Východisko | 286 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 286 |  |
|  | R-0024 - Množstvo materiálovo zhodnotených odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 7 000 | 33 954 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 954 | 775 830,92 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 205 000 | 205 000 |  |
|  |  | Východisko | 105 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 000 |  |
|  | R-0026 - Množstvo energeticky zhodnotených odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 160 156,11 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 000 | 50 000 |  |
|  |  | Východisko | 2 040 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 040 |  |
|  | R-0028 - Podiel zneškodnených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR - [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00% | 0,14% |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,00% | 4,00% |  |
|  |  | Východisko | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00% |  |
|  | R-0029 - Podiel zhodnotených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR - [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,21% | 0,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,23% | 3,30% |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,00% | 5,00% |  |
|  |  | Východisko | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00% |  |
|  | R-0031 - Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy (spolu za projekty) - [km2] (Operačný cieľ 4.4 – súčasť core 29 ) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | neschválený žiaden projekt-0 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,30 | 0,30 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | R-0033 - Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy - [km2] (Operačný cieľ 4.5 – súčasť core 29) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,090 | 0,149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,149 | 0,9868 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,323112 | 1,323112 |  |
|  |  | Východisko | 0,323112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,323112 |  |
|  | Core 29 - Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy - [km2] 4 | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,090 | 0,149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,149 | 0,9868 |
|  |  | Cieľ 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,62 |  |
|  |  | Východisko | 0,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 117 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | 105 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 7 - Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 33 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 9 - Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 35 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 25 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | Core 27 - Počet projektov v oblasti odpadového hospodárstva - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 221 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 221 | 221 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 235 | 235 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | O-0034 - Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti o územia - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 16 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 420 | 420 |  |
|  |  | Východisko | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 |  |
|  | O-0035 - Počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územia - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 280 | 280 |  |
|  |  | Východisko | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 |  |
|  | O-0038 - Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,720 | 3,410 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,410 | 87 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62 | 62 |  |
|  |  | Východisko | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 |  |
|  | O-0040 - Počet zrealizovaných aktivít (podujatí) zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávani - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 25 | 132 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 132 | 511 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 000 | 2 000 |  |
|  |  | Východisko | 130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 130 |  |
|  | R-0036 - Percento z celkovej výmery CHÚ, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti - [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00% | 4,66% |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 60 |  |
|  |  | Východisko | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |  |
|  | R-0037 - Počet chránených druhov, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 84 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 35 |  |
|  |  | Východisko | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 |  |
|  | R-0039 - Percento z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia - [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,00% | 4,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,35% | 26,09% |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | 80 |  |
|  |  | Východisko | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 |  |
|  | R-0041 - Počet informovaných subjektov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2 239 | 2 239 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 239 | 147 970 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 000 | 16 000 |  |
|  |  | Východisko | 3 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 000 |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| 6 Technická pomoc | R-0042 - Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 7 | 78 | 162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 162 | N/A |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 40 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
|  | R-0043 - Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA - muži - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 53 | 67 | 69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 | N/A |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |  |
|  |  | Východisko | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 |  |
|  | R-0043 - Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA - ženy - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 80 | 82 | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | N/A |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 |  |
|  |  | Východisko | 63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63 |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 40 | 49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49 | N/A |
|  |  | Cieľ 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 41 | 41 |  |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |
| Zdroj: ITMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Údaje roku 2009 sú aktualizované v dôsledku existencie presnejších údajov získaných z monitorovacích správ jednotlivých projektov podľa ITMS 2 Cieľová hodnota zahŕňa východiskovú hodnotu ukazovateľa pri všetkých ukazovateľov okrem ukazovateľov s MJ-% a ukazovateľa R-0043. 3 Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2010. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektu sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov. 4 Hodnota core ukazovateľa 29 – veľkosť sanovanej a zrekultivovanej plochy obsahuje sumár hodnoty ukazovateľa R-0031, ktorý je ukazovateľom operačného cieľa 4.4 (veľkosť sanovanej a zrekultivovanej plochy) a ukazovateľa R-0033, ktorý je ukazovateľom operačného cieľa 4.5 (veľkosť sanovanej a zrekultivovanej plochy). N/A – Vzhľadom na stav implementácie OP ŽP hodnota nie je aplikovateľná (not applicable) Poznámka: Merané hodnoty core ukazovateľov charakteru „počet projektov“ predstavujú hodnoty zazmluvnených projektov. Pri ostatných core ukazovateľoch merané hodnoty predstavujú hodnoty ukončených projektov. |