Ministerstvo životného prostredia SR

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF

pre žiadosti, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR

- VEREJNÝ SEKTOR

- verzia 1.0

- Dátum: 17.1.2008                                                      Schválil: Ing. arch. Jaroslav Izák

- minister životného prostredia SR

O  B  S  A  H

Definície a zoznam skratiek ...................................................................................3

1.	 Úvod ................................................................................................................. 	7

2. Platnosť príručky ................................................................................................. 	9

3. Podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi ........................................................... 	10

4. Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s predkladaním a vypracovaním žiadosti o NFP........	40

5. Proces schvaľovania  žiadosti o NFP ....................................................................	111

6. Komunikácia so žiadateľmi a poskytovanie informácií ...........................................121

Definície a zoznam skratiek

centrálny koordinačný orgán  pre operačné programy v NSRR – hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenia a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR. V podmienkach SR je CKO ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

cieľ Konvergencia - cieľ ES umožňujúci podporu zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre zaostávajúce regióny, v ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2000-2002 je menšia ako 75 % priemeru EÚ 25

cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť - cieľ ES umožňujúci podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu pre regióny s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov

cieľ Európska územná spolupráca - cieľ ES zameraný na posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce

cieľová skupina – skupina alebo entita, ktorá má úžitok/je pozitívne ovplyvnená realizáciou projektu

dopad - vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a definitívnej kontroly subjektom zodpovedným za realizáciu intervencie

Európska komisia - inštitúcia Spoločenstva poverená zabezpečovaním správneho fungovania Spoločenstva, tiež známa ako "Európska komisia" alebo "Komisia

Európsky fond regionálneho rozvoja - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce

forma pomoci – pomoc poskytnutá prijímateľovi môže mať formu návratnej pomoci alebo nenávratného finančného príspevku

finančná analýza – posúdenie finančnej výkonnosti projektu, ktorého výsledkom je majetok, pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s a bez financovania projektu

horizontálna priorita NSRR - priorita NSRR, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty

Kohézny fond - finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25. Podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia

IT monitorovací systém – informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s RO, OA a CO, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF systémom

marginalizované rómske komunity - koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie

Monitorovací výbor pre operačný program - orgán zriadený riadiacim orgánom pre operačný program po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a schvaľovanie zmien v operačnom programe

Nákladovo výnosová analýza (cost benefit analysis) - nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi  algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných) nákladov a výnosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu

Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Centrálnym koordinačným orgánom po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v NSRR 2007-2013

Národný strategický referenčný rámec - programový dokument členského štátu obsahujúci analýzu situácie vzhľadom na ciele uvedené vo Všeobecnom nariadení Rady č. 1083/2006 ES a prioritné osi pre dosiahnutie týchto cieľov, vrátane stratégie, plánovaných prioritných činností, ich špecifických cieľov a s tým spojených finančných prostriedkov. Tvorí referenčný nástroj na prípravu programovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu  pre ciele 1 a 2, prípadne aj pre cieľ 3, ak sa tak členský štát rozhodne. V podmienkach SR sa NSSR vzťahuje na cieľ  1  a 2

nenávratný finančný príspevok - suma finančných prostriedkov poskytnutých prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

- neoprávnené výdavky - sú náklady, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovania z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciou projektu

- nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva

operácia (projekt) - projekt alebo súbor projektov, ktorý bol vybraný riadiacim orgánom príslušného operačného programu alebo na jeho zodpovednosť podľa kritérií ustanovených monitorovacím výborom a ktorého vykonávanie jedným alebo viacerými prijímateľmi umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, na ktoré sa vzťahuje

operačný cieľ - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov

operačný program - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou Kohézneho fondu a ERDF

- Operačný program Životné prostredie - predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013

operácia (aktivita) - projekt alebo súbor projektov, ktorý bol vybraný riadiacim orgánom príslušného operačného programu alebo na jeho zodpovednosť podľa kritérií ustanovených monitorovacím výborom a ktorého vykonávanie jedným alebo viacerými prijímateľmi umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, na ktoré sa vzťahuje

oprávnené výdavky - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov a výdavkov prijímateľa v súlade s nariadeniami EÚ a národnou legislatívou

predmet projektu - cieľ, ktorého dosiahnutie garantuje prijímateľ realizáciou nosných aktivít špecifických pre príslušné opatrenie vyjadrený kľúčovým výstupovým ukazovateľom pre danú oblasť intervencie OP

prijímateľ - orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie  projektu poskytované prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi

projekt generujúci príjmy - je každá operácia zahŕňajúca investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spojené s platbou a výdavky sú priamo uhradené užívateľmi, alebo každú operáciu zahrňujúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok

programový manuál - dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa 2 a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení

riadiaci orgán - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR

štrukturálne fondy - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond

verejné výdavky - všetky verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

všeobecné nariadenie – Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999

vlastné zdroje prijímateľa - finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja štátneho rozpočtu), ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby

- výsledok projektu (výstup operačného programu) - okamžitý efekt realizácie aktivít (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícií pre končených užívateľov

- výstupy projektu – práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené finančne a fyzicky ak relevantne

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o NFP“) - podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom a prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia pomoci, ako aj práva a povinnosti zúčastnených

Zoznam skratiek

CKO 		Centrálny koordinačný orgán

CO		Certifikačný orgán, MF SR

DPH		daň z pridanej hodnoty

EK 		Európska komisia

ES 		Európske spoločenstvo

ERDF		Európsky fond regionálneho rozvoja

EÚ		Európska únia

FIDIC		Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov so sídlom v Ženeve

HDP		hrubý domáci produkt

ITMS 		IT monitorovací systém

KF		Kohézny fond

KÚ ŽP		Krajský úrad životného prostredia

MV 		Monitorovací výbor

MV pre OP ŽP	Monitorovací výbor pre Operačný program Životné prostredie

MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

MŽP SR 	Ministerstvo životného prostredia SR

NFP		nenávratný finančný príspevok

NMV		Národný monitorovací výbor

NSRR		Národný strategický referenčný rámec

NUTS 		Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

NUTS I 	členský štát

NUTS II 	región

NUTS III 	kraj

OLAF		European Anti-Fraud Office (Európsky úrad boja proti podvodom)

OP 		Operačný program

OP ŽP 		Operačný program Životné prostredie

PM 		Programový manuál

PM OP ŽP	Programový manuál Operačného programu Životné prostredie

RO 		riadiaci orgán

SEPP		Sekcia environmentálnych programov a projektov

ŠF 		štrukturálne fondy

ŽP 		životné prostredie

ŽoNFP		Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

1.	Úvod

Programovým dokumentom Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013 je Operačný program Životné prostredie, ktorý je financovaný spoločne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

Pre získanie finančnej podpory v rámci ERDF/KF prostredníctvom výziev na predkladanie projektov je potrebné vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v požadovanom rozsahu a kvalite, odovzdať ju v riadnom a stanovenom termíne, splniť kritéria formálnej správnosti žiadosti vrátane kritérií oprávnenosti projektu a splniť kritériá odborného hodnotenia. Po splnení vyššie uvedených náležitosti o Vašej žiadosti rozhoduje Výberová komisia zodpovedná za schvaľovanie žiadostí o NFP.

Cieľom tejto príručky je poskytnúť nevyhnutné informácie na to, aby ste mohli svoj projekt vypracovať a realizovať, a zároveň oboznamuje o organizačných a vecných aspektoch nevyhnutných na vypracovanie a realizáciu projektu.

Nakoľko problematika ŠF/KF je rozsiahlou a pomerne zložitou témou, nie je možné v príručke pre žiadateľa do detailu rozpracovať všetky možné súvislosti čerpania prostriedkov. Pre komplexné informácie pre žiadateľov je vybudovaný informačný portál Ministerstva životného prostredia SR, ktorý záujemcovia nájdu na internetovej stránke www.opzp.sk. Na tejto stránke je možné nájsť aktuálne oznamy MŽP SR ako riadiaceho orgánu pre OP ŽP, relevantné programové dokumenty, súvisiace právne predpisy, formuláre, príručky pre žiadateľov, usmernenia a ostatné doplňujúce dokumenty a informácie.

V príručke pre žiadateľa záujemca nájde:

- podmienky poskytnutia pomoci,

- pokyny pre žiadateľa v súvislosti s predkladaním žiadosti o NFP,

- postupy pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok,

- postupy pri výbere projektov – proces schvaľovania žiadostí, systém hodnotenia, kritériá výberu žiadostí atď..

Táto príručka je určená pre žiadateľov o NFP z verejného sektora, ktorí sa uchádzajú o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF a ŠR v rámci výziev na predkladanie žiadostí zverejnených MŽP SR ako RO pre OP ŽP.

- Táto príručka sa nevzťahuje na veľké projekty, ktorých celkové náklady na projekt presahujú 25 mil. EUR.

Dokumentácia žiadosti o NFP sa skladá zo samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej povinných príloh.

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je pri vypĺňaní dokumentácie žiadosti povinný sa riadiť najmä nasledovnými dokumentmi:

- Národný strategický referenčný rámec,

- Operačný program Životné prostredie (strategický dokument),

- Programový manuál Operačného programu Životné prostredie,

- Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok,

- Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013,

- náležitosťami stanovenými vo výzve na predkladanie projektov.

Uvedené dokumenty sú uverejnené na internetovej stránke www.opzp.sk.

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je zodpovedný za prípravu návrhu projektu a za podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej príloh. V prípade schválenia projektu je zodpovedný za jeho realizáciu.

V zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo životného prostredia SR poskytovateľom pomoci a žiadateľ (štatutárny zástupca) prijímateľom pomoci.

Na príspevok z ERDF/KF nie je právny nárok.

2.	Platnosť príručky

Príručka platí pre výzvy zverejnené v rámci OP ŽP v programovom období 2007-2013 pre žiadateľov z verejného sektora v rámci:

- prioritnej osi č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

- prioritnej osi č. 2 Ochrana pred povodňami

- prioritnej osi č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

- prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo

- prioritnej osi č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Uvedená príručka je otvoreným dokumentom, ktorý bude dopĺňaný podľa skúseností a odoziev z implementačného procesu. MŽP SR si vyhradzuje právo v prípade vzniku akýchkoľvek skutočností upraviť, modifikovať  a aktualizovať informácie v tejto príručke. MŽP SR bude o akejkoľvek aktualizácii resp. úprave príručky informovať na vyššie uvedenej internetovej stránke.

3.	Podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi

- A. Podmienky poskytnutia pomoci všeobecne:

- oprávnenosť aktivít projektu – aktivity projektu korešpondujú so skupinami oprávnených aktivít definovaných v PM OP ŽP a s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP

- oprávnenosť miesta – miesto realizácie projektu korešponduje s oprávneným územím definovaným v PM OP ŽP a s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP

- oprávnenosť obdobia – obdobie, na ktoré sa viaže oprávnenosť výdavkov, začína plynúť 1.1.2007 a končí 31.12.2015

- oprávnenosť žiadateľa – typ žiadateľa korešponduje s oprávnenými prijímateľmi definovanými v PM OP ŽP a s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP

- oprávnenosť výdavkov – oprávnené výdavky na projekt korešpondujú s definovaním oprávnených a neoprávnených výdavkov v PM OP ŽP, s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP a s Usmernením riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013

- financovanie projektu – maximálna a minimálna výška pomoci na projekt korešponduje s PM OP ŽP a s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP, maximálna intenzita pomoci zodpovedá typu žiadateľa v zmysle  Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 i ďalších relevantných dokumentov, metodika u projektov generujúcich príjem je zohľadnená  pri výpočte NFP (ak relevantné)

- podmienky prijateľnosti – základné predpoklady prijateľnosti projektu na spolufinancovanie zo ŠF a KF sú splnené (napr. formálne náležitosti, odborné, technické kapacity žiadateľa, zabezpečenie spolufinancovania zo strany žiadateľa a iné)

B. Podmienky poskytnutia pomoci pre žiadateľov z verejného sektora konkrétne:

- Oprávnené aktivity

- V rámci prioritnej osi č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

- V rámci operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

V rámci operačného cieľa budú podporené projekty, ktoré vychádzajú z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky (schválený vedením ministerstva a prerokovaný vo vláde SR dňa 15.2.2007 – UZV SR č. 119/2006) a jednotlivých plánov rozvoja krajov (predpokladaný termín ich schválenia je do 31.12.2007), Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska (dokumenty budú schválené do 31.12.2009 v súlade s § 13 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - vodný zákon) v zmysle nižšie uvedených skupín oprávnených aktivít v nasledovnom prioritnom poradí:

I. skupina: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd  v zmysle záväzkov SR voči EÚ“

II. skupina: Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu.

V rámci predkladaných projektov sa pritom uplatňuje zásada prednostného využitia už vybudovaných vodárenských zdrojov a kapacít podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska.

Napĺňanie operačných cieľov 1.1 a 1.2 je možné riešiť aj kombinovanými projektmi na realizáciu oprávnených aktivít zameraných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd, čím sa dosiahne efektívnejšie nakladanie s finančnými zdrojmi, pričom každá aktivita bude posudzovaná podľa stanovených oprávnených aktivít operačných cieľov a obmedzení vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom.

- V rámci operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

A)  podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska v nasledovnom prioritnom poradí:

I. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO;

II. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO;

III. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO;

IV. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO;

B) ďalšie oprávnené aktivity:

V. skupina: Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná a prevádzkovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 EO podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska;

VI. skupina: Výstavba stokovej siete v aglomeráciách do 2 000 EO v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení,  ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd  tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.

Podpora sa poskytne len na projekty určené pre aglomerácie, ktoré sú v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (zoznam týchto aglomerácií je uvedený v prílohe č. 1 Programového manuálu OP ŽP), ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR okrem skupiny aktivít V. a VI.

Podpora bude poskytnutá projektom, ktoré riešia celú aglomeráciu (aglomerácie z prílohy 1 Programového manuálu OP ŽP).

Aglomerácia je vyriešená v prípade, ak je pripojených na verejnú kanalizáciu cca 90 – 95 % existujúcich producentov (podľa Národného programu SR) v závislosti od miestnych podmienok a ČOV je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR 
č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Rekonštrukcie stokových sietí, objektov a zariadení ČOV budú v rámci vyššie uvedených aktivít podporované iba za predpokladu, že sa zvýši kapacita uvedených zariadení za účelom reálneho napojenia nových producentov odpadových vôd a napĺňania záväzkov SR zo Zmluvy o pristúpení k EÚ (okrem aktivity VI., ku ktorej sa tieto záväzky nevzťahujú), a to len v rozsahu zodpovedajúcom uvedenému zvýšeniu. Uvedené skutočnosti treba preukázať hydrotechnickým výpočtom, ktorý je v prípade relevantnosti doložte ako prílohu žiadosti.

Napĺňanie operačných cieľov 1.1 a 1.2 je možné riešiť aj kombinovanými projektmi na realizáciu oprávnených aktivít zameraných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd, čím sa dosiahne efektívnejšie nakladanie s finančnými zdrojmi, pričom každá aktivita bude posudzovaná podľa stanovených oprávnených aktivít operačných cieľov a obmedzení vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom.

- V rámci operačného cieľa 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ, najmä:

A.  Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality povrchových vôd B.  Spracovanie dát súčasného stavu povrchových vôd

C.  Hodnotenie stavu povrchových vôd

D. Reportovanie - príprava správ o stave povrchových vôd vo forme a s obsahom vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd

II. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ, najmä:

A.  Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality podzemných vôd

B.  Spracovanie dát súčasného stavu podzemných vôd

C.  Hodnotenie stavu podzemných vôd

D. Reportovanie - príprava správ o stave podzemných vôd vo forme a s obsahom vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd

III. skupina: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov,

najmä:

- A. Vybudovanie sond pre monitorovanie hladiny podzemnej vody

- B. Vybudovanie merných objektov na prameňoch

C. Odstránenie starého merného objektu pri súčasnom budovaní nového merného objektu (sondy)

D. Nákup a inštalácia zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemných vôd

- V rámci prioritnej osi č. 2 Ochrana pred povodňami

- V rámci operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska najmä:

- technické a biotechnické opatrenia v povodí spomaľujúce odtok vôd z povodia do vodných tokov,

- výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd

- úprava tokov a ich nevyhnutná oprava, údržba, ako aj budovanie poldrov

II. skupina: Opatrenia vyplývajúce zo  smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík, vrátane plánov manažmentu povodňových rizík

- V rámci operačného cieľa 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina: Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS, najmä:

A.  dobudovanie siete pozemných staníc

B.  dobudovanie systémov distančných metód monitoringu

C.  dobudovanie informačných technológií a informačných systémov, vrátane

telekomunikačného systému

D.  dobudovanie systémov predpovedných modelov, metód, metodík

- V rámci prioritnej osi č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy:

- V rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina:  Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä  tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH :

A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ, najmä:

-	inštalovanie odlučovacích technológií, alebo iných koncových technológií (napr. DESOX, DENOX) a inštalácia BAT technológií (napr. zmena surovinovej základne s nižším obsahom, resp. vznikom emisií znečisťujúcich látok);

-	zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem obnoviteľných zdrojov energie);

-	opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaľovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom zosúladenia zdroja so smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii kvality ovzdušia);

-	rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného monitorovania.

B. Zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení na znižovanie emisií prchavých organických látok (VOC) zo zariadení, najmä:

-	opatrenia (technického charakteru) na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky obsahujúce menej VOC)

-	technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 uvedenej smernice), ako napr. inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek,  prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom procese a pod.)

-	znižovanie emisií prchavých organických látok zo skladovania benzínu v distribučných skladoch s obratom 0 – 25 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES)

-	znižovanie emisií prchavých organických zlúčenín z prečerpávacích zariadení benzínu (plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov) s obratom  do 150 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES)

-	opatrenia na uvedenie čerpacích staníc pohonných hmôt do súladu so smernicou 94/63/ES

II. skupina: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy  prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia:

A. plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby

B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)

C. náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou

III. skupina: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS):

A. Projekty zamerané na znižovanie znečisťovania ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania a iné efektívne opatrenia na riešenie dobrej kvality ovzdušia v okolí zdrojov znečisťovania a v územiach vyžadujúcich osobitnú ochranu vzdušia, najmä:

-	nákup čistiacej techniky (postrekové cisterny, čistiace vozy)  pozemných komunikácií (diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest 1. a 2. triedy a miestnych komunikácií);

-	zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov) a výsadba stanovištne vhodných druhov drevín;

-	zmena v organizácii dopravy, budovanie záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny;

-	aktivity v oblastiach riadenia kvality ovzdušia za účelom dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia (vo vzťahu k znečisťujúcim látkam, pre ktoré sú, resp. budú určené limitné, prípadne cieľové hodnoty), ktoré vyplývajú z programov na zlepšenie kvality ovzdušia, prípadne z akčných plánov na zabezpečenie kvality ovzdušia, vypracovaných KÚŽP;

-	technické opatrenia na zníženie prašnosti skládok (napr. skrápaním, zazelenaním a pod.);

-	informačné kampane o význame dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia alebo o vplyve znečisťujúcich látok, nachádzajúcich sa v ovzduší na zdravie ľudí.

B. Projekty zamerané na kontrolu správnosti výsledkov meraní, akreditáciu a na systémy riadenia kvality kontinuálneho a diskontinuálneho merania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, vykonávaných poverenou organizáciou a orgánmi štátnej správy najmä:

-	technické a metrologické vybavenie a zabezpečenie školení pracovníkov Referenčného laboratória, odbor meraní „Imisie – emisie“;

-	akreditácia odborných činností Referenčného laboratória a akreditácia organizátora porovnávacích meraní;

-	technické a metrologické vybavenie a zabezpečenie školení pracovníkov kontrolných orgánov štátnej správy pre výkon ich činností:

-	kontrola zdrojov emisií meraním;

-	kontrola a dohľad nad kontinuálnymi a diskontinuálnymi meraniami;

-	akreditácia príslušných odborných činností kontrolných orgánov štátnej správy

C. Projekty na systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia podľa požiadaviek smerníc EÚ vrátane riešenia akreditácie systémov kvality (smernice č. 96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2000/69/ES, č. 2002/3/ES, č. 2004/107 a návrh novej smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183), najmä:

-	obnova a dovybavenie už existujúcich meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) v období rokov 2007 – 2013;

-	zjednotenie systémov prenosu dát z meracích staníc NMSKO do centrálnej databázy;

-	modernizácia a dovybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre analýzy vzoriek vonkajšieho ovzdušia a kalibráciu analyzátorov NMSKO  podľa požiadaviek smerníc vrátane komplexného riešenia akreditácie činnosti skúšobného laboratória a kalibračného laboratória podľa EN ISO/IEC 17025.)

D. Projekty na zabezpečenie kvalifikovaného hodnotenia kvality ovzdušia na území SR, najmä:

-	spracovanie a interpretácie dát o kvalite ovzdušia;

-	modelovacie techniky;

-	analýza rozptylu a pôvodu znečisťujúcich látok, pre ktoré je hodnotená kvality ovzdušia;

-	štúdie hodnotenia podielov zdrojov na znečistení  ovzdušia látkami, pre ktoré je hodnotená kvalita ovzdušia;

-	skvalitnenie projekcií základných znečisťujúcich látok.

E. Návrhy systémového riešenia znižovania národných emisných stropov určených smernicou č. 2000/81, prípadne jej pripravovanou novelou.

F. Projekty na skvalitnenie Národného Emisného Informačného Systému (NEIS), na riešenie zberu, spracovania a distribúcie dát a informačných správ o prevádzke zdrojov znečisťovania podľa požiadaviek smerníc EÚ a  pokynov EK.

- V rámci operačného cieľa 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina:. znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov:

A. Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu. Súčasťou projektov budú aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj, V tomto prípade musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení.

B. Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou. Súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla)

C. Výstavba alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za účelom znižovania emisií základných znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden žiadateľ.

D. Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne v prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) alebo bez nej

II. skupina: štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia, vrátane analýzy  ekonomických nákladov; skvalitňovanie  monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií; programy na podporu vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia, analýza nástrojov na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácia výsledkov aktivít:

A. Analytické štúdie dopadov nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na zložky životného prostredia vrátane hodnotenia sociálno-ekonomických dôsledkov a návrhu opatrení

B. Projekty na skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií skleníkových plynov na prípravu dlhodobých prognóz pre rozhodovací proces

C. Príprava programov vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia v oblasti zmeny klímy (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch)

D. Projekty na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácie výsledkov

E. Špecifické projekty a informačné kampane o dôsledkoch zmeny klímy zamerané priamo na majiteľov a užívateľov pôdy, lesov, technický a riadiaci personál pôsobiaci v energetických odvetviach, doprave a pri nakladaní s odpadmi (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch)

F. Projekty na propagáciu a podporu projektov zmeny palivovej základne zdrojov z neobnoviteľných na obnoviteľné resp. alternatívne zdroje energie na výrobu tepla a teplej vody na úrovni mikroregiónu (PR kampane, konzultačné centrá)

- V rámci prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo:

- V rámci operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:

A. projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch),

B. budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu,

C. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad),

- tieto projekty budú podporované prioritne,

D. projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,

E. projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov,

F. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov,

G. projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 ods. 14 zákona o odpadoch),

H. projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov,

I. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte,

J. koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR.

II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpad:

A. projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),

B. projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu,

C. projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov.

- V rámci operačného cieľa 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením

II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy:

A. projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch),

B. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva  (20 01 10),

C. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov,

D. projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE, PVC, PS a iné),

E. projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné),

F. projekty zamerané na recykláciu problematických druhov skla (autosklá, sklá z elektrozariadení a iné),

G. projekty zamerané na výstavbu zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného odpadu,

H. projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov,

I. realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,

J. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO) ako súčasť investičných aktivít v projekte,

K. projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel,

L. projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel: vozidlá hromadnej dopravy (napr. autobusy, trolejbusy a iné), nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje, vyradená špeciálna vojenská technika.

III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov:

A. projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity,

B. projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES,

C. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť odpadov vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov technológie),

D. projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov – prioritne budú podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov.

IV. skupina:  Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:

A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov,

B. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – bioplynové a biofermentačné stanice.

- V rámci operačného cieľa 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk:

A.	projekty zamerané na výstavbu zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom  zníženia ich nebezpečných vlastností (autoklávy, mikrovlnné zariadenia, nízko-termické technológie a iné).

II. skupina: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom:

A. projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane odpadov zo zdravotníckej starostlivosti a odpadov z elektrických a elektronických zariadení (napríklad: mechanické, biologické, termické, plazmové, gazifikačné technológie vrátane ich kombinácie a iné),

B. projekty zamerané na zavádzanie a intenzifikáciu separovaného zberu odpadov zo zdravotníckej starostlivosti

C. realizačný plán nakladania s nebezpečným odpadom

D. realizačný plán nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti

III. skupina: Environmentálne vhodné zneškodnenie prestárlych pesticídov vrátane POPs a PCB:

A. projekt zameraný na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie PCB odpadov – neinvestičná aktivita

B. projekt zameraný  na inventarizáciu, zber a zneškodnenie prestárlych pesticídov – neinvestičná aktivita

C. projekt komplexného riešenia zberu a zneškodnenia polychlórovaných bifenylov a terfenylov (PCB/PCT) – neinvestičný projekt

D. projekt komplexného riešenia zberu a zneškodnenia prestárlych pesticídov – neinvestičný projekt

- V rámci operačného cieľa 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz:

A. projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych záťaží,

B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží,

C. projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami,

D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie,

E. projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami.

II. skupina:  Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:

A. projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami.

III. skupina:  Dobudovanie informačného systému  environmentálnych záťaží

A. zavedenie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy,

B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti informačného systému environmentálnych záťaží,

C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží.

- Pred prijatím zákona o environmentálnych záťažiach bude možné podporiť len aktivity I.D a III. A,B,C. Ostatné aktivity budú podporené až po nadobudnutí účinnosti zákona o environmentálnych záťažiach.

- V rámci operačného cieľa 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina:  Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov:

A. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných  za osobitných podmienok, ktoré ukončili prevádzku k 30.6.2000,

B. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec  alebo nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia.

Podporované budú len skládky odpadov, ktoré nevytvorili v dostatočnej miere účelovú finančnú rezervu (§ 22 zákona o odpadoch) na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov.

- V rámci prioritnej osi č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny:

- V rámci operačného cieľa 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina:  vypracovanie dokumentov starostlivosti, a to:

A.	programov starostlivosti o chránený areál, (národnú) prírodnú rezerváciu, (národnú) prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do súvislej európskej sústavy NATURA 2000 a územie medzinárodného významu;

B.	programov záchrany chráneného areálu, (národnej) prírodnej rezervácie, (národnej) prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku;

C.	programov záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu);

D. programov starostlivosti o vybrané chránené druhy rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu), ak je potrebné stanoviť zásady starostlivosti o tieto druhy;

II. skupina: realizácia schválených dokumentov starostlivosti, a to:

A.	programov starostlivosti o územia; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;

B.	programov záchrany území; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov  (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;

C.	programov záchrany druhov, vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území), odstraňovania migračných bariér, záchranných chovov ex situ a ďalších opatrení;

D.	programov starostlivosti o druhy, vrátane výkupu pozemkov, opatrení na zabránenie konfliktov záujmov ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov

III. skupina: vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane technického zabezpečenia na evidenciu, spracovanie a sprístupňovanie údajov;

IV. skupina: realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia;

V. skupina: vypracovanie metodických materiálov, napríklad štúdií uskutočniteľnosti (pre oblasť monitoringu, programov starostlivosti a programov záchrany a pre ďalšie oblasti), zásad starostlivosti, hospodárenia a využívania území zaradených do sústavy NATURA 2000 z hľadiska vybraných druhov a biotopov európskeho významu; dopracovania metodiky pre dokumenty starostlivosti, zonáciu chránených území.

V rámci Operačného cieľa č. 5. 2.  Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina: výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií (v zmysle PM OP ŽP daného operačného cieľa), vrátane výkupu pozemkov a ďalších aktivít;

II. skupina: výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít, objektov a zariadení na povrchu i v podzemí na ochranu jaskýň a na sprístupňovanie jaskýň ako náučných lokalít;

III. skupina: vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií (v zmysle PM OP ŽP daného operačného cieľa), vrátane zariadení na informačné a propagačné činnosti, a ďalších aktivít.

IV. skupina: monitoring významných charakteristických čŕt krajiny

V. skupina: vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia opatrení pre udržanie typického rázu

V rámci Operačného cieľa č. 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami sú oprávnené tieto skupiny aktivít:

I. skupina:  vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, príprava a realizácia tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny

II. skupina:  vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami vlastníkov, správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov(napr. regionálne a lokálne štúdie trvalo udržateľného rozvoja), zakladanie regionálnych rád pre trvalo udržateľný rozvoj, informačné a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov v chránených územiach;

III. skupina:  príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť;

IV. skupina: príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie aktuálnych problémov;

V. skupina:  sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej komisii a iným medzinárodným a národným inštitúciám.

VI. skupina: zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do života vidieckeho obyvateľstva

- Oprávnené územie

- Pri zadefinovaní územia, na ktorom sa bude projekt realizovať je potrebné poznať územné členenie regiónov zavedené Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat). Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek." („Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques" – NUTS).

- V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické jednotky) na základe opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT- om nasledovne:

NUTS I		Slovenská republika
NUTS II 	4 štatistické územné jednotky

- Bratislavský kraj

- Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj)

- Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj)

- Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)

NUTS III 	8 VÚC (samosprávnych krajov)

NUTS IV 	79 okresov
NUTS V 	2 883 obcí

Základným východiskom pre územný priemet poskytovania finančných prostriedkov z OP ŽP je geografická oprávnenosť regiónov čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd je financovaná z Kohézneho fondu.  Na podporu z neho je oprávnené územie tých členských štátov EÚ, ktorých hodnota hrubého národného dôchodku (HND) na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2001 – 2003 je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25.

Pre operačné ciele 1.1,  1.2 a 1.3 je preto oprávneným územím celý región NUTS I, t. j. celé územie Slovenskej republiky.

Vo vzťahu k operačnému cieľu 1.1, 1.2 a 1.3 sa neuplatňuje princíp územnej koncentrácie aktivít do inovačných a kohéznych pólov rastu.

Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami je financovaná z Kohézneho fondu.  Na podporu z neho je oprávnené územie tých členských štátov EÚ, ktorých hodnota hrubého národného dôchodku (HND) na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2001 – 2003 je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25.

Pre operačné ciele 2.1 a 2.2 je preto oprávneným územím celý región NUTS I, t. j. celé územie Slovenskej republiky.

Vo vzťahu k operačnému cieľu 2.1, 2.2 sa neuplatňuje princíp územnej koncentrácie aktivít do inovačných a kohéznych pólov rastu.

Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Na podporu z ERDF sú v rámci cieľa Konvergencia oprávnené tie regióny NUTS II, ktorých hodnota hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2000 – 2002 je menšia ako 75 % priemeru EÚ 25.

V prípade Slovenskej republiky je preto na podporu z ERDF oprávnené celé jej územie okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Pre operačné ciele 3.1 a 3.2 sú preto oprávneným územím nasledujúce regióny NUTS II:

| Región NUTS II | Územie |
| --- | --- |
| Západné Slovensko | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj |
| Stredné Slovensko | Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj |
| Východné Slovensko | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj |

NUTS II Bratislavský kraj, t.j. územie Bratislavského samosprávneho kraja nie je na podporu z ERDF v rámci operačných cieľov 3.1 a 3.2 oprávnené.

Vo vzťahu k operačným cieľom 3.1 a 3.2 sa neuplatňuje princíp územnej koncentrácie aktivít do inovačných a kohéznych pólov rastu.

Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo (a všetky operačné ciele, ktoré sú jej súčasťou) je financovaná z Kohézneho fondu.  Na podporu z neho je oprávnené územie tých členských štátov EÚ, ktorých hodnota hrubého národného dôchodku (HND) na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2001 – 2003 je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25.

Pre operačné ciele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 je preto oprávneným územím celý región NUTS I, t. j. celé územie Slovenskej republiky.

Vo vzťahu k operačným cieľom 4.1, 4.2., 4.3, 4.4 a 4.5 sa neuplatňuje princíp územnej koncentrácie aktivít do inovačných a kohéznych pólov rastu.

Prioritná os 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (a všetky operačné ciele, ktoré sú jej súčasťou) je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na podporu z ERDF sú v rámci cieľa Konvergencia oprávnené tie regióny NUTS II, ktorých hodnota hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2000 – 2002 je menšia ako 75 % priemeru EÚ 25.

V prípade Slovenskej republiky je preto na podporu z ERDF oprávnené celé jej územie okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Pre operačné ciele v rámci prioritnej osi 5 sú preto oprávneným územím nasledujúce regióny NUTS II:

| Región NUTS II | Územie |
| --- | --- |
| Západné Slovensko | Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj |
| Stredné Slovensko | Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj |
| Východné Slovensko | Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj |

NUTS II Bratislavský kraj, t.j. územie Bratislavského samosprávneho kraja nie je na podporu z ERDF oprávnené.

Vo vzťahu k operačným cieľom 5.1, 5.2 a 5.3 sa neuplatňuje princíp územnej koncentrácie aktivít do inovačných a kohéznych pólov rastu.

- Oprávnené obdobie

- Obdobie, na ktoré sa viaže oprávnenosť výdavkov, začína plynúť 1.1.2007 končí 31.12.2015.

- Oprávnenosť žiadateľa

- Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok - prijímateľ  je orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

- Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok musí spĺňať podmienky definované vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP a v dokumente „Programový manuál k Operačnému programu Životné prostredie“.

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty územnej samosprávy | obce, mestá | Skupina I, Skupina II zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| Subjekty územnej samosprávy | obce, mestá | Skupina I – VI zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačného cieľa 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie | subjekty podľa vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii (SHMÚ, VÚVH, ŠGÚDŠ) | Skupina I., Skupina II. a Skupina III. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| Štátna príspevková organizácia | Slovenská agentúra životného prostredia | Skupina I., Skupina III. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| Iný subjekt verejnej správy | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - subjekt podľa vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii | Skupina I., Skupina III. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 2 Ochrana pred povodňami, operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie | správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona | Skupina I, zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| Iný subjekt verejnej správy | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004 | Skupina I, Skupina II. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| subjekty územnej samosprávy | mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách v znení neskorších predpisov | Skupina I. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 2 Ochrana pred povodňami, operačného cieľa 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| štátna príspevková organizácia | Slovenský hydrometeorologický ústav | Skupina I. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy | ústredné orgány štátnej správy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. - A,B (s výnimkou projektov súvisiacich so smernicu 94/63/ES, kde je oprávnené iba MV SR a MO SR) zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Ministerstvo vnútra SR (vrátane Policajného zboru a zložiek zodpovedných za zabezpečenie civilnej ochrany), Ministerstvo obrany SR (vrátane Ozbrojených síl SR) | Skupina I. -B – iba projekty súvisiace so smernicu 94/63/ES zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Ministerstvo životného prostredia SR | Skupina III. -A - informačné kampane v oblasti kvality ovzdušia, D, E zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Slovenská agentúra životného prostredia | Skupina III.- A - informačné kampane v oblasti kvality ovzdušia zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Slovenský hydrometeorologický ústav | Skupina III.- A - informačné kampane v oblasti kvality ovzdušia, B, C, D, E, F zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Slovenská inšpekcia životného prostredia | Skupina III. - B zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Slovenská správa ciest | Skupina III. - A - nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej frekventované dopravné koridory (výsadba stanovištne vhodných druhov drevín) iba v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| subjekty územnej samosprávy | obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I.- A,B (s výnimkou projektov súvisiacich so smernicu 94/63/ES) Skupina II.- A,B,C Skupina III. A ( s výnimkou informačných kampaní v oblasti kvality ovzdušia) zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| iný subjekt verejnej správy | Železnice SR | Skupina I. B – iba projekty súvisiace so smernicou 94/63/ES |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačného cieľa 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímate oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy | ústredné orgány štátnej správy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I.- B,D zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Ministerstvo životného prostredia SR | Skupina II. A – F zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Slovenská agentúra životného prostredia | Skupina II. A – F zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Slovenský hydrometeorologický ústav | Skupina II. A – E zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| subjekty územnej samosprávy | obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. -A,B,C,D Skupina II. - C – F zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo, operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímate oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy | Ministerstvo životného prostredia SR | Skupina I. – bod J - Koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| subjekty územnej samosprávy | obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. (s výnimkou Koncepcie separovaného zberu komunálneho odpadu v SR) Skupina II. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo, operačného cieľa 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímate oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy | Ministerstvo životného prostredia SR | Skupina II. - Realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| subjekty územnej samosprávy | obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi) Skupina III. Skupina IV. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi) Skupina III. Skupina IV. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo, operačného cieľa 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímate oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy | Ministerstvo životného prostredia SR | Skupina II. - Realizačný plán nakladania s nebezpečnými odpadmi, Realizačný plán nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti Skupina III. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| subjekty územnej samosprávy | obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s nebezpečnými odpadmi a Realizačného plánu nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti) zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s nebezpečnými odpadmi a Realizačného plánu nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti) zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo, operačného cieľa 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímate oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy * | MŽP SR a ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. A,B,C,D,E Skupina II. A Skupina III. A, B, C zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | Ostatné ministerstvá zodpovedné za environmentálne záťaže a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. A,C,D,E Skupina II. A zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
| subjekty územnej samosprávy* | obce zodpovedné za environmentálne záťaže alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. A,B,C,E Skupina II. A zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |
|  | vyššie územné celky, ktoré prevezmú zodpovednosť za environmentálne záťaže alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. A,B,C,E Skupina II.A zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

* Pred prijatím zákona o environmentálnych záťažiach bude možné podporiť len aktivity I.D a III. A,B,C. Ostatné aktivity budú podporené až po nadobudnutí účinnosti zákona o environmentálnych záťažiach.

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo, operačného cieľa 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímate oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty územnej samosprávy | obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie | Skupina I. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, operačného cieľa 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy | Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice, Slovenská agentúra životného prostredia | Skupina I., Skupina II., Skupina III., Skupina IV., Skupina V. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, operačného cieľa č. 5. 2.  Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímateľ oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy | Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice, Slovenská agentúra životného prostredia | Skupina I., Skupina II., Skupina III., Skupina IV, Skupina V. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

Medzi oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, operačného cieľa č. 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami patria:

| Typ prijímateľa (v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013) | Presné vymedzenie oprávneného subjektu (ak relevantné) | Vymedzenie skupiny oprávnených aktivít (príp. aj typu projektov), pre ktoré je daný prijímate oprávnený |
| --- | --- | --- |
| Sektor verejnej správy |  |  |
| subjekty ústrednej správy | Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice, Slovenská agentúra životného prostredia | Skupina I., Skupina II., Skupina III. , Skupina IV., Skupina V., Skupina VI. zo skupín oprávnených aktivít v rámci daného operačného cieľa |

- Postup pri určovaní subjektov verejnej správy:

Subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu(§ 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike) a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to:

a) v ústrednej správe

- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,

- verejné vysoké školy,

- iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom  SR podľa § 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (www.statistics.sk),

- b) v územnej samospráve

- obce a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,

- VÚC a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie.

Žiadatelia nie sú oprávnení uchádzať sa o NFP z OP ŽP, ak:

-	sú v nútenej správe, v konkurze alebo v likvidácii, v súdnom konaní, uzatvorili dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, majú pozastavené aktivity alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z príslušných platných právnych predpisov,

-	boli odsúdení za trestný čin, týkajúci sa profesionálneho správania,

-	sú predmetom súdneho konania za účasť na trestnom čine, ktorý poškodzuje finančné záujmy SR,

-	dopustili sa konania, ktoré závažným spôsobom odporuje profesionálnej etike,

-	nesplnili si povinnosti, týkajúce sa platby príspevkov sociálneho poistenia v súlade s právnymi ustanoveniami SR, nesplnili si povinnosti týkajúce sa odvodov a platby daní v súlade s právnymi ustanoveniami SR,

-	konanie žiadateľov môže byť kvalifikované ako konflikt záujmov,

-	snažili sa získať informácie alebo ovplyvňovať subjekty, zapojené do procesu hodnotenia žiadostí,

-	bolo deklarované, že vážne porušili zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou financovanou z fondov Európskych spoločenstiev,

-	nie sú zadefinovaný vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP ako oprávnení žiadatelia.

- Oprávnené výdavky

- Oprávnenosť výdavkov pre OP ŽP upravuje Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013, ktoré je zverejnené súčasne s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP a je zverejnené na internetovej stránke www.opzp.sk. Pri stanovovaní oprávnenosti/neoprávnenosti výdavkov vychádzajte z daného usmernenia.

- Financovanie projektu

Základným koncepčným a strategickým dokumentom vo vzťahu k financovaniu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 je dokument „Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý je možné nájsť na adrese http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6255.

Ďalším dokumentom relevantným v tejto oblasti je materiál „Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013“,verzia 2.0 platná od 01.07.2007. Tento dokument, ako aj jeho prípadné aktualizácie je publikovaný na stránke Ministerstva financií SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6253.

Dokument podrobne uvádza legislatívny rámec SR a EÚ vzťahujúci sa k tejto oblasti, definície základných pojmov, popis subjektov zainteresovaných v systéme finančného riadenia ŠF a KF a ich zodpovednosti a v kapitole 4 kompletne popisuje systém financovania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre súčasné programové obdobie, vrátane napr. mechanizmu platieb z EK, systému účtov, systému informačných a finančných tokov na úrovni SR certifikácie výdavkov, nezrovnalostí, apod.

### V zmysle vyššie uvedených dokumentov sa pre prijímateľov z verejného sektora stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

Pri projektoch verejného sektora je potrebné určovať, či daný projekt generuje, resp. negeneruje príjmy v zmysle čl. 55 všeobecného nariadenia Rady (ES) 1083/2006:

- projekt generujúci príjmy znamená každú operáciu zahŕňajúcu investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo uhradené užívateľmi, alebo každú operáciu zahŕňajúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok

- oprávnené výdavky na projekty generujúce príjmy nepresiahnu súčasnú hodnotu investičných nákladov očistenú o súčasnú hodnotu čistých príjmov z investície za stanovené referenčné obdobie pri:

  - investíciách do infraštruktúry alebo

  - ostatných projektoch, pri ktorých možno dopredu objektívne odhadnúť príjmy.

- ak na spolufinancovanie nie sú oprávnené všetky investície, čistý príjem sa pridelí pomerne k oprávneným a neoprávneným častiam investičných nákladov. Riadiaci orgán zohľadní pri výpočte referenčné obdobie vhodné pre kategóriu príslušnej investície, kategóriu projektu, bežne očakávanú ziskovosť v príslušnej kategórii investície, uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ a v prípade potreby aj zásadu spravodlivosti spojenú s relatívnou prosperitou dotknutého členského štátu.

- ak nemožno dopredu objektívne odhadnúť príjmy, príjmy vygenerované do piatich rokov od ukončenia operácie sa odpočítajú z výdavkov vykázaných Komisii. Toto odpočítanie urobí certifikačný orgán najneskôr pri čiastočnom alebo úplnom ukončení operačného programu. Žiadosť o záverečnú platbu sa zodpovedajúcim spôsobom opraví.

- ak sa najneskôr tri roky po skončení operačného programu stanoví, že operácia generovala príjem, takýto príjem sa vráti do všeobecného rozpočtu Európskej únie pomerne k príspevku z fondov!

Ak projekt v zmysle článku 55 negeneruje príjmy (t.j. ide o investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie nie je spoplatnené a nie je priamo uhradené užívateľmi), nedochádza k zníženiu výšky oprávnených výdavkov projektu pomocou zisťovania medzery vo financovaní - výška nenávratného finančného príspevku z fondov sa určí ako % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

A.) Pre projekty, ktoré negenerujú príjem sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania:

a) Financovanie projektov prijímateľa – organizácie štátnej správy – ministerstvá a ostatné štátne  rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

Pre prijímateľa – organizácie štátnej správy sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Organizácie štátnej správy | Celkové oprávnené výdavky |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Spolu |
|  | ERDF/Kohézny fond | Štátny rozpočet |  |
|  | 85,0 % | 15,0 % | 100,0 % |

V prípade, ak je prijímateľom organizácia štátnej správy, príspevok z ERDF alebo Kohézneho fondu sa stanovuje vo výške 85 % a príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 15 %.

b) Financovanie projektov prijímateľa – iné subjekty verejnej správy

Pre prijímateľa  - iné subjekty verejnej správy sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Iné subjekty verejnej správy | Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje |  | Spolu |
|  | ERDF/Kohézny fond | Štátny rozpočet | Iný subjekt verejnej správy |  |
|  | 85,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 100,0 % |

V prípade, ak je prijímateľom iný subjekt verejnej správy príspevok z ERDF príp. Kohézneho fondu sa stanovuje vo výške 85,0 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10,0 % a príspevok iného subjektu verejnej správy vo výške 5,0 %.

c) Financovanie projektov prijímateľa – subjekty územnej samosprávy – obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, VÚC alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

Pre prijímateľa – obec, príp. rozpočtové organizácie (ďalej len „RozO“)  a príspevkové organizácie (ďalej len „PO“) zriadené obcou a VÚC, príp. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie  zriadené VÚC sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| obec, príp. RozO a PO zriadené obcou VÚC, príp. RozO a PO zriadené VÚC | Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje |  | Spolu |
|  | ERDF/Kohézny fond | Štátny rozpočet | Obec, príp. RozO a PO zriadené obcou/ VÚC , príp. RozO a PO zriadené VÚC |  |
|  | 85,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 100,0 % |

V prípade, ak je prijímateľom obec/VÚC, príp. RozO alebo PO zriadená obcou/VÚC príspevok z ERDF príp. KF sa stanovuje vo výške 85 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 10 % a príspevok obce/VÚC príp. RozO alebo PO zriadenej obcou/VÚC vo výške 5,0 %.

B.) Pre projekty, ktoré generujú príjem v zmysle článku 55 všeobecného nariadenia 1083/2006 sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania:

Pre projekty generujúce príjmy sa v zmysle uvedeného článku 55 na určenie miery pomoci z fondov používa tzv. metóda „medzery vo financovaní“ (resp. finančného gapu).

Na základe vykalkulovanej výšky medzery vo financovaní dochádza pri projektoch generujúcich príjmy k zníženiu výšky celkových oprávnených výdavkov projektu. Na rozdiel od programového obdobia 2004 – 2006 sa pri projektoch generujúcich príjmy namiesto miery spolufinancovania upravujú oprávnené výdavky projektu tak, aby sa príspevok z fondov uviedol do vzťahu s výnosmi vytvorenými v rámci projektu.

Z tejto zníženej výšky oprávnených výdavkov sa následne počíta výška nenávratného finančného príspevku (t.j. percentuálna výška nenávratného finančného príspevku sa nemení, ale mení sa výška oprávnených výdavkov, z ktorých sa nenávratný finančný príspevok ráta). Výsledný podiel nenávratného finančného príspevku na celkových oprávnených výdavkoch (neznížených na základe výšky medzery vo financovaní) sa označuje ako „intenzita pomoci“.

- Pri stanovovaní NFP zo zníženej výšky oprávnených výdavkov sa vychádza z nasledujúcich pravidiel financovania podľa typu žiadateľa (% podiely z jednotlivých zdrojov ostávajú nezmenené):

| Organizácie štátnej správy | Celkové oprávnené výdavky znížené na základe medzery vo financovaní |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Spolu |
|  | ERDF/Kohézny fond | Štátny rozpočet |  |
|  | 85,0 % | 15,0 % | 100,0 % |

| obec, príp. RozO a PO zriadené obcou VÚC, príp. RozO a PO zriadené VÚC, - Iné subjekty verejnej správy | Celkové oprávnené výdavky znížené na základe medzery vo financovaní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje |  | Spolu |
|  | ERDF/Kohézny fond | Štátny rozpočet | Obec, príp. RozO a PO zriadené obcou/ VÚC , príp. RozO a PO zriadené VÚC |  |
|  | 85,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 100,0 % |

Stanovenie, resp. úprava oprávnených výdavkov podľa článku 55 ods. 2 zabezpečuje, že projekt má dosť finančných zdrojov na svoju realizáciu a bráni tomu, aby bola žiadateľovi poskytnutá neprimeraná výhoda, t. j. nadmerné financovanie projektu.

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vydalo dokument s názvom „Metodika na vypracovanie finančnej analýzy“ (je priložená ako samostatná príloha tejto príručky pre žiadateľa), v ktorom je okrem postupu na vypracovanie finančnej analýzy projektu popísaný aj zjednodušený postup určenia výšky medzery vo financovaní pre projekty generujúce príjmy.

Výška medzery vo financovaní, ako aj intenzita pomoci, je v tabuľkovej časti uvedenej metodiky (v .xls súbore) vykalkulovaná automaticky po vyplnení všetkých potrebných vstupných údajov žiadateľom, bez potreby ďalších výpočtov zo strany žiadateľa.

- Zjednodušený postup určenia výšky medzery vo financovaní pre projekty generujúce príjmy je v metodike na vypracovanie finančnej analýzy uvedený nasledovne:

- zistí sa rozdiel medzi príjmami z prevádzky a výdavkami na prevádzku. Ide o tú časť príjmov, ktoré po uhradení prevádzkových výdavkov zostanú k dispozícii na úhradu investičných výdavkov.

- vyššie uvedený rozdiel, o ktorý príjmy z prevádzky prevyšujú výdavky na prevádzku, sa nazýva čistý výnos. Tento sa porovná s výškou investičných výdavkov.

- ak čistý výnos prevyšuje investičné výdavky, projekt je ziskový a dokáže si na seba „zarobiť“. V tom prípade nepotrebuje nenávratný finančný príspevok.

- ak však čistý výnos nedokáže v plnej miere pokryť investičné výdavky,  vznikne           tzv. medzera vo financovaní. V takom prípade je potrebné zabezpečiť dodatočné zdroje na financovanie projektu, v opačnom prípade by bol projekt pre žiadateľa stratový. Toto dodatočné dofinancovanie projektu je preto zabezpečené z nenávratného finančného príspevku.

V zmysle Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 však nie je možné z nenávratného finančného príspevku pokryť celú výšku medzery vo financovaní, ale len 95% z nej (v prípade organizácií štátnej správy 100%). Zvyšných 5% musí žiadateľ pokryť z vlastných zdrojov alebo úverom.

- Zabezpečenie spolufinancovania zo strany žiadateľa

Podiel spolufinancovania záleží od charakteru projektu (generujúci, negenerujúci príjmy) a typu žiadateľa. Pri stanovení výšky spolufinancovania je potrebné vychádzať z údajov uvedených vyššie v časti Financovanie projektu.

Žiadatelia z verejného sektora, ktorých projekty negenerujú príjmy, sa musia na spolufinancovaní projektu podieľať vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

- Organizácie štátnej správy, ktorých projekty negenerujú príjmy, sa nepodieľajú na spolufinancovaní oprávnených výdavkov. Nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF a štátneho rozpočtu môžu získať až do výšky 100% oprávnených výdavkov projektu     (t.j. dokladovanie spolufinancovania projektu je pre tieto subjekty nerelevantné).

- Výška spolufinancovania v prípade žiadateľov z verejného sektora, ktorých projekty generujú príjmy, bude vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov, pričom konečná výška spolufinancovania bude závisieť od výšky príjmov generovaných projektom.

- Výška spolufinancovania v prípade organizácií štátnej správy, ktorých projekty generujú príjmy, bude závisieť od výšky príjmov generovaných projektom. V tomto prípade je žiadateľ v prílohe k žiadosti o NFP povinný doložiť doklad o zabezpečení spolufinancovania z vlastných zdrojov.

- V prípade, ak žiadateľ v rámci prílohy 1 Žiadosti o NFP predkladá Finančnú analýzu vypracovanú v zmysle Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy (bližšie údaje sú uvedené v časti Prílohy k Žiadosti o NFP), pri stanovovaní podielu spolufinancovania z vlastných zdrojov (vrátane neoprávnených výdavkov) je možné vychádzať z tabuľkovej časti finančnej analýzy, z listu Investičné výdavky, tabuľky č. 14 Zdroje financovania projektu, kde sa po zadaní vstupných údajov automaticky vyplnia aj zdroje žiadateľa.

Žiadatelia musia preukázať, že majú stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby sa zabezpečila kontinuita procesu počas realizácie projektu. Zároveň musia preukázať, že majú zabezpečené dostatočné spolufinancovanie z vlastných zdrojov, resp. úverových zdrojov zabezpečených prostredníctvom komerčného bankového sektora.

- Doklad o zabezpečení spolufinancovania:

- -	v prípade spolufinancovania z vlastných zdrojov je potrebné záväzné vyhlásenie najvyššieho orgánu  žiadateľa - uznesenie obecného, mestského zastupiteľstva/ VÚC zastupiteľstva, resp. záväzné prehlásenie najvyššieho orgánu žiadateľa,

- - 	v prípade zabezpečenia spolufinancovania z úverových zdrojov je potrebný relevantný doklad potvrdzujúci záujem banky podieľať sa na spolufinancovaní (napr. potvrdenie z komerčnej banky, nezáväzný prísľub úveru z komerčnej banky (tzv. indikovaný úver), záväzný úverový prísľub, úverovú zmluvu preukazujúcu účelovosť úveru v prospech predkladaného projektu).

- Ak banka z objektívnych príčin nemôže poskytnúť žiadateľovi záväzný úverový prísľub pred schválením žiadosti o NFP, v oznámení o schválení žiadosti o NFP bude stanovená podmienka, že v stanovenom termíne pred podpisom zmluvy je žiadateľ povinný predložiť MŽP SR záväzný úverový prísľub. Márnym uplynutím tejto lehoty na splnenie podmienky nebude žiadateľovi zaslaný na podpis návrh zmluvy a žiadateľ tým stratí nárok na nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR.

- Pred podpisom zmluvy je žiadateľ povinný preukázať, že disponuje finančnými prostriedkami potrebnými na spolufinancovanie projektu aj v prípade, že pri podaní žiadosti deklaroval vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu (napr. výpisom z bankového účtu).

- Forma poskytovania nenávratného finančného príspevku

Prostriedky EÚ a spolufinancovanie štátneho rozpočtu sú prijímateľom poskytované systémom predfinancovania, refundáciou, alebo ich kombináciou v závislosti o typu prijímateľa.

Systém informačných a finančných tokov je zadefinovaný v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013.

Spôsob vyplácania nenávratného finančného príspevku prijímateľovi bude so žiadateľom dohodnutý v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

- Podmienky prijateľnosti

Žiadosť o NFP musí spĺňať základné predpoklady prijateľnosti projektu na  
spolufinancovanie zo ŠF/KF a ŠR, napr. administratívnu, odbornú a technickú kapacitu žiadateľa, zabezpečenie vlastných resp. iných zdrojov na financovanie projektu, vlastnícke vzťahy a formálne i odborné náležitosti popísané v kapitole Proces schvaľovania žiadosti o NFP.

4.	Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s predkladaním a vypracovaním žiadosti o NFP

Žiadateľ nepovinne vypracuje žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti prostredníctvom verejnej časti ITMS (www.itms.sk) v prípade, že svoju žiadosť podá v termíne do 31.12.2008, v rámci ktorého MŽP SR ako RO pre OP ŽP stanovilo prechodné obdobie, počas ktorého žiadateľ nie je povinný vypĺňať a odosielať žiadosť o NFP elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

Žiadosť je možné vypĺňať prostredníctvom verejnej časti ITMS až po spustení prevádzky verejného portálu. O spustení prevádzky verejnej časti ITMS bude MŽP SR ako RO pre OP ŽP bezodkladne informovať na webovej stránke www.opzp.sk. Až po zverejnení informácie o spustení prevádzky bude možné vypĺňať žiadosť elektronicky. Do tejto doby a počas prechodného obdobia (do 31.12.2008) žiadateľ vypĺňa žiadosť vyplnením formulára žiadosti zverejneného na www.opzp.sk.

Žiadateľ povinne vypracuje žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti, prostredníctvom verejnej časti ITMS v prípade, že svoju žiadosť podá v termíne po 31.12.2008.

Každú žiadosť o NFP (vrátane žiadosti podanej prostredníctvom verejnej časti ITMS) je potrebné fyzicky doručiť na MŽP SR.

Postup pri vypracovaní žiadosti o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti prostredníctvom verejnej časti ITMS:

V rámci zadefinovanej výzvy je možné predkladať žiadosť o NFP cez verejnú časť ITMS len  za podmienky, že výzva je označená ako platná a dátum predloženia spadá medzi dátumy zverejnenia a ukončenia výzvy.

V ITMS sú definované nasledovné údaje o výzve:

- názov výzvy,

- kód výzvy,

- priradenie výzvy k prioritnej osi,

- termín predkladania žiadostí od – do,

- prioritné témy - výber z hlavných tém priradených k opatreniu,

- výška pomoci pre danú výzvu,

- špecifické dátové polia žiadosti o NFP,

- zoznam povinných príloh žiadosti o NFP,

- zoznam a hodnoty hodnotiacich kritérií a výberových kritérií.

Po dátume uzávierky výzvy je možné zaevidovať žiadosť o NFP len zodpovedným pracovníkom MŽP SR. V prípade využitia prechodného obdobia na predkladanie žiadostí o NFP prostredníctvom verejného portálu (do 31.12.2008) je možné zaevidovať žiadosť o NFP doručenú v súlade s termínom na predkladanie žiadostí v zmysle príslušnej výzvy aj po dátume uzávierky výzvy. Rozhodujúci u takejto žiadosti je dátum na pečiatke pošty, ktorý musí byť v súlade s termínom na predkladanie žiadostí stanoveným vo výzve!

Vytvorenie prístupu prijímateľa do verejnej časti ITMS

Verejná časť ITMS je prístupná cez adresu http://www.itms.sk. Prístup do verejnej časti môžu získať všetci žiadatelia pre programové obdobie 2007-2013.

Postup získavania prístupu do verejnej časti ITMS:

1 žiadateľ môže mať aj viac užívateľských kont na portáli ITMS. Užívatelia majú prístup ku všetkým evidenciám žiadateľa, ku ktorému patria.

Užívateľ vyplní a odošle elektronickú formu žiadosti o aktiváciu užívateľského konta prostredníctvom Portálu ITMS (v žiadosti definuje subjekt prijímateľa, užívateľské meno a heslo. Heslo musí vyhovovať bezpečnostným podmienkam pre heslo.)

Užívateľ vytlačí, podpíše a zašle poštou žiadosť o aktiváciu užívateľského konta na adresu CKO:

Centrálny koordinačný orgán

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prievozská 2/B

825 25

Bratislava 26

Zamestnanec CKO na základe kontroly elektronickej a papierovej verzie žiadosti aktivuje konto užívateľa, vytlačí a zašle poštou na štatutárnu adresu užívateľa grid kartu do 1 dňa od doručenia papierovej formy žiadosti o aktiváciu.

Užívateľ sa po obdržaní grid karty môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby v rámci svojho projektu/svojich projektov.

Autentifikácia prijímateľa ITMS

Užívateľ sa do verejnej časti ITMS prihlasuje pomocou jednoznačného loginu (definuje sám), tajného hesla (definuje a spravuje sám) a pomocou grid karty 7x7, ktorú obdrží poštou od CKO.

Heslo užívateľa je možné meniť len cez Portál ITMS.

Postup zmeny hesla:

- zadanie aktuálne platného hesla

- zadanie nového hesla

- potvrdenie nového hesla

V prípade zabudnutého hesla užívateľ zadá prihlasovacie meno a e-mail adresu. Po overení údajov užívateľovi sa pridelí nové heslo na jedno použitie. Po nasledujúcom prihlásení bude musieť užívateľ heslo zmeniť. Heslo je doručené na mailovú adresu užívateľa. Vygenerované heslo musí vyhovovať bezpečnostným podmienkam pre heslo.

Vypracovanie a odoslanie žiadostí o NFP užívateľom prostredníctvom portálu ITMS

Portál ITMS zabezpečuje užívateľom prístup ku všetkým žiadostiam o NFP daného žiadateľa. Novú žiadosť o NFP je možné zaevidovať len v rámci aktuálnych výziev. Portál ITMS rozlíši žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme a žiadateľa, ktorý nie je evidovaný v systéme.

V prípade žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme sa údaje, ktoré sú už známe prenesú do polí formulára. V prípade, že tieto predvyplnené údaje sú neaktuálne, užívateľ má možnosť ich zmeniť.

Vypĺňanie žiadosti o NFP môže užívateľ kedykoľvek prerušiť a opätovne sa k vypĺňaniu vrátiť. Editovať je možné len žiadosti o NFP v stave „Otvorená“. Po vyplnení žiadosti o NFP je potrebné vykonať kontrolu vyplnených údajov. Užívateľ môže zaslať žiadosť o NFP, ktorá je v stave otvorená a kontrola zadaných údajov prebehne bez chýb. Po odoslaní portál danú žiadosť o NFP prenesie do neverejnej časti ITMS. Odoslanie elektronickej formy žiadosti o NFP je potrebné vykonať do dátumu uzávierky výzvy. Odoslanie elektronickej formy žiadosti pritom nemá vplyv na povinnosť včasného predloženia žiadosti o NFP fyzicky v papierovej forme podľa podmienok definovaných vo výzve.

Odoslaním pridelí portál žiadosti o NFP jednoznačný identifikátor vo forme šesťmiestneho čísla.

Následne žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú žiadosť o NFP v papierovej forme, podpíše, opečiatkuje a predloží ju spolu s požadovanými prílohami v 1 origináli a 3 kópiách na MŽP SR.

Žiadateľ zabezpečí fyzické doručenie žiadosti vrátane jej príloh na MŽP SR v termíne a podľa podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Každú žiadosť o NFP je potrebné fyzicky doručiť na MŽP SR v uzavretom a nepriehľadnom obale, na ktorom musia byť uvedené nasledovné údaje:

- názov a adresa žiadateľa o NFP,

- názov a adresa MŽP SR ako RO pre OP ŽP,

- názov projektu,

- kód výzvy, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

- identifikátor žiadosti o NFP (v prípade, že žiadosť je vypracovaná prostredníctvom verejnej časti ITMS),

- nápis „ŽIADOSŤ O NFP“,

- nápis „neotvárať“.

Žiadosť o NFP a jej prílohy je potrebné vyplniť resp. predložiť v slovenskom jazyku.

Žiadateľ je povinný dodržať formát formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok a priložiť všetky požadované doklady v predpísanom rozsahu a počte.

Dokumentáciu žiadosti je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači (rukou a písacím strojom vyplnené žiadosti budú zamietnuté). Ak nevypĺňate niektoré časti žiadosti, pretože nie sú pre vás relevantné, tak ich preškrtnite. Nevyplnenie a nepreškrtnutie okienka/tabuľky môže byť považované za nesplnenie formálnych náležitostí žiadosti.

Dokumentácia žiadosti musí obsahovať:

- originál vyplnenej žiadosti potvrdený v záhlaví pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa a jej 3  identické kópie,

- originály príloh podľa zoznamu príloh uvedených v žiadosti o NFP potvrdené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo notárom overené kópie a 3 identické kópie každej prílohy.

Dokumentácia žiadosti sa zároveň predkladá v elektronickom formáte v jednom exemplári (na CD nosiči).

- Pred podaním Žiadosti o NFP dodržte nasledovné formálne požiadavky:

- viacstranové dokumenty a prílohy musia byť zviazané (hrebeňovou väzbou, zošívačkou a podobne),

- prílohy musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v zozname príloh a viditeľne označené príslušným číslom podľa zoznamu príloh,

- originál žiadosti musí byť viditeľne označený nápisom „Originál“ a kópie  viditeľne označené nápisom „Kópia“.

Dokumentáciu žiadosti je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

- doporučenou poštou,

- expresnou kuriérnou zásielkou,

- osobne na podateľňu MŽP SR denne 7 30 – 12 15 a 12 45 - 15 30.

na adresu:  Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor administrácie a prípravy projektov

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

V prípade, ak nie je doručenie žiadosti v súlade podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP (napr. poškodený, resp. neuzavretý obal žiadosti, žiadosť doručená po termíne uzávierky výzvy), MŽP SR žiadosť neprevezme a vráti späť žiadateľovi ako doručenú v rozpore s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadosti o NFP spolu s identifikáciou porušenia podmienok stanovených vo výzve.

Za dátum prijatia žiadosti sa považuje dátum fyzického doručenia papierovej formy žiadosti na MŽP SR.

Po doručení žiadosti, pracovník podateľne žiadosť zaeviduje podľa štandardných postupov evidovania došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom MŽP SR a v prípade osobného doručenia vystaví žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.

Potvrdenie o prijatí žiadosti  o NFP obsahuje tieto povinné údaje:

- názov a adresa žiadateľa,

- názov a adresa MŽP SR,

- názov projektu,

- dátum príjmu žiadosti o NFP,

- meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť o NFP prijala.

V prípade doručenia žiadosti poštou, resp. kuriérom, obdrží žiadateľ o NFP doklad potvrdzujúci doručenie žiadosti od subjektu vykonávajúceho doručovanie zásielok. Tento doklad nahrádza potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP, t.j. MŽP SR v prípade doručenia žiadosti poštou alebo kuriérom Potvrdenie o prijatí nevydáva.

MŽP SR nezodpovedá za dokumentáciu žiadosti, ktorá bude zaslaná žiadateľom poštou a bude doručená poškodená, resp. nebude doručená v stanovenom termíne, prípadne nebude doručená vôbec.

Žiadosti zasielané e-mailom, faxom alebo iným spôsobom, prípadne zasielané na akúkoľvek inú adresu nebudú akceptované.

Popis dokumentácie žiadosti a postup pri jej vypracovaní

Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je povinnou prílohou k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF a je zverejnený na internetovej stránke www.opzp.sk.

V predpísanom formulári žiadosti o NFP vyplňte všetky požadované údaje.

Pokiaľ niektoré tabuľky nevypĺňate, pretože sa netýkajú vášho projektu, prečiarknite ich (v prípade tabuľky 19. Technické a environmentálne ukazovatele platí výber tabuľky/tabuliek, ktorá zodpovedá/ktoré zodpovedajú vášmu operačnému cieľu/operačným cieľom a aktivite/aktivitám a je postačujúce priložiť len tú tabuľku, ktorá sa týka Vášho projektu. Ak pre aktivitu tabuľka neexistuje, nie je potrebné vypĺňať a prikladať žiadnu z uvedených tabuliek v časti 19.).

- Všetky potrebné vysvetlenia jednotlivých údajov o žiadateľovi ako aj všeobecných údajov o projekte sa nachádzajú ako odkazy pod čiarou v samotnej žiadosti. Časť odkazov pod čiarou sú inštrukcie k vypĺňaniu elektronického formulára žiadosti prostredníctvom verejného portálu ITMS (nie je relevantné pri vypĺňaní do formulára žiadosti stiahnutého cez www.opzp.sk).

- Úvodná strana formuláru žiadosti

- Do kolónky Názov projektu uveďte presný názov projektu. V prípade, že názov projektu sa v žiadosti opakuje, dbajte na to, aby bol v každej jej časti rovnaký.

- Do kolónky Žiadateľ uveďte názov žiadateľa.

- Do kolónky Sektor uveďte, ži ste žiadateľ z verejného sektora.

- Do kolónky Operačný program uveďte názov Operačného programu prostredníctvom ktorého má byť Váš projekt financovaný.

- Do kolónky Prioritná os uveďte názov relevantnej prioritnej osi v rámci daného Operačného programu.

- Do kolónky Opatrenie uveďte názov operačného cieľa/operačných cieľov Operačného programu.

- Do kolónky Kód výzvy uveďte kód príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z úvodnej strany výzvy.

- Do kolónky Celkové výdavky projektu uveďte celkové výdavky projektu v SKK. Pri vypĺňaní celkových výdavkov projektu je potrebné dbať na to, aby sa číselný údaj zhodoval s údajmi uvedenými v tabuľke č. 13 a 14 žiadosti i v jej ostatných relevantných častiach resp. prílohách.

- Do kolónky Požadovaná výška NFP uveďte výšku nenávratného finančného príspevku, o ktorý žiadate. Pri vypĺňaní požadovanej výšky NFP je potrebné dbať na to, aby sa číselný údaj zhodoval s údajom uvedeným v tabuľke č. 14 žiadosti prípadne v jej ostatných relevantných častiach resp. prílohách.

- Kolónka Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu/ integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí je relevantná iba v prípade výziev v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu, pre ostatné výzvy nerelevantné.

- Kolónku Identifikátor žiadosti vypĺňate iba v prípade, ak žiadosť vypĺňate elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS. Identifikátor žiadosti je šesťmiestny kód, ktorý odoslaním žiadosti pridelí portál ITMS vašej žiadosti. V prípade, že žiadosť neregistrujete elektronicky prostredníctvom ITMS počas prechodného obdobia stanoveného do 31.12.2007, kolónku nevypĺňate.

- Kolónku Kód ITMS nevypĺňajte, daný údaj vyplní MŽP SR ako poskytovateľ pomoci pri registrácií Vašej žiadosti.

1.	Identifikácia žiadateľa

Táto časť je zameraná na získanie údajov o žiadateľovi, t.j.:

- uveďte názov žiadateľa,

- uveďte sídlo/adresu žiadateľa – obec, mesto (výber z platného číselníka NUTS podľa aktuálne platných číselníkov Štatistického úradu SR; www.statistics.sk), PSČ, ulicu, číslo, štát

- vyznačte, že ste žiadateľom z verejného sektora,

- vyplňte právnu formu podľa aktuálne platných právnych foriem číselníka Štatistického úradu SR (www.statistics.sk),

- uveďte IČO,

- uveďte DIČ,

- vyznačte, či ste, alebo nie ste platcom DPH (áno/nie),

- uveďte IČ DPH,

- uveďte adresu svojej internetovej stránky vrátane e-mailovej adresy,

2.	Štatutárny/-i zástupca/- ovia žiadateľa

Ak máte viac štatutárnych zástupcov, vyplňte údaje o každom z nich, t. j. tabuľku zopakujte.

Táto časť je zameraná na získanie údajov o štatutárnom/- ych zástupcovi/- och žiadateľa, t.j.:

- uveďte titul/-y, meno a priezvisko, všetkých štatutárnych zástupcov, ktorí majú právo konať v mene spoločnosti a podpisovať písomnosti, zakladajúce práva a  povinnosti spoločnosti (napr. podľa výpisu z obchodného registra alebo podľa iného relevantného dokumentu).

- uveďte  telefónny kontakt a e-mailovú adresu jednotlivých štatutárnych zástupcov.

3.	Profil žiadateľa

- Táto časť je zameraná na získanie ďalších údajov o žiadateľovi:

- uveďte predmet činností – názov a kód ŠKEČ podľa platného číselníka Štatistickej klasifikácie ekonomických činností uvedeného na stránke www.statistics.sk, (v prípade, že žiadateľ má viac pracovných činností, uvedie názov/-y a kód/-y ŠKEČ súvisiaci/e s predmetom projektu),

- uveďte dátum (deň/mesiac/rok) vzniku organizácie (resp. dátum zápisu organizácie do verejného registra, pokiaľ nevznikla zo zákona),

- vyznačte počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP,

- vyznačte spôsob vedenia účtovníctva ku dňu podania žiadosti.

4.	Identifikácia organizácie v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu

Tabuľku je potrebné vyplniť iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje organizácia v pôsobnosti žiadateľa (napr. škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce).

Uveďte názov, sídlo/adresu – PSČ, obec (výber z platného číselníka NUTS), ulicu, číslo, názov ŠKEČ, kód ŠKEČ (podľa platného číselníka ŠKEČ - v prípade, že máte viac pracovných činností, uvedie názov/-y a kód/-y ŠKEČ súvisiaci/e s predmetom projektu) a počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP organizácie v pôsobnosti žiadateľa.

5.	Kontaktná osoba pre implementáciu projektu

Kontaktná osoba je osoba zodpovedná za vypracovanie projektu, prijíma korešpondenciu v súvislosti s predkladaným projektom a bude komunikovať s MŽP SR ohľadne procesných záležitostí v súvislosti s predkladaným projektom/projektom v procese implementácie.

Táto časť je zameraná na získanie údajov o kontaktnej osobe, t. j.:

- uveďte meno, priezvisko, titul/-y kontaktnej osoby,

- uveďte kontaktnú adresu – PSČ, obec (výber z platného číselníka NUTS), ulicu, číslo, štát,

- uveďte funkciu kontaktnej osoby,

- uveďte telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

6.	Partner žiadateľa

Partneri žiadateľa - nerelevantné pre OPŽP, tabuľku 6 prečiarknite.

7.	Projekt

Táto časť je zameraná na získanie údajov o projekte, t.j.:

- uveďte názov projektu,

- priraďte projekt k programovej štruktúre – uveďte názov operačného programu, kód výzvy, názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí – ak relevantné, číslo prioritnej osi, názov prioritnej osi, do kolónky číslo opatrenia uveďte číslo operačného cieľa, do kolónky názov opatrenia uveďte názov operačného cieľa,

- uveďte prioritnú tému (kód a názov) podľa výberu z číselníka prioritných tém pre roky 2007-2013, číselník prioritných tém je súčasťou prílohy 2, tabuľky 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja; predmetné nariadenie komisie je zverejnené na stránke www.eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do (na uvedenej stránke si v pravom hornom rohu zvoľte slovenský jazyk SK), pri voľbe prioritnej témy zároveň vychádzajte zo špecifikácie prioritnej témy vzťahujúcej sa k danej výzve určenej v  texte výzvy;

- uveďte podiel výdavkov určených na danú prioritnú tému z celkových výdavkov projektu (číselný údaj z úvodnej strany formulára žiadosti) v % (ak je pre Váš projekt relevantná 1 prioritná téma, podiel výdavkov predstavuje 100 %, ak uvádzate viacero prioritných tém, ich súčet predstavuje 100 %);

- uveďte typ pomoci (kód a názov) podľa výberu z číselníka typov pomoci – kódy pre oblasť formy financovania sú súčasťou prílohy 2, tabuľky 2 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja; predmetné nariadenie komisie je zverejnené na stránke www.eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do (na uvedenej stránke si v pravom hornom rohu zvoľte slovenský jazyk SK);

- uveďte hospodársku činnosť (kód a názov) podľa výberu z číselníka ekonomických aktivít – kódy pre oblasť hospodárskej činnosti sú súčasťou prílohy 2, tabuľky 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja; predmetné nariadenie komisie je zverejnené na stránke www.eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do (na uvedenej stránke si v pravom hornom rohu zvoľte slovenský jazyk SK);

- uveďte podiel výdavkov určených na danú hospodársku činnosť z celkových výdavkov projektu (číselný údaj z úvodnej strany formulára žiadosti) v % (ak je pre Váš projekt relevantný 1 kód hospodárskej činnosti, podiel výdavkov predstavuje 100 %, ak uvádzate viacero kódov hospodárskej činnosti, ich súčet musí predstavovať 100 %);

- uveďte územnú oblasť (kód a názov) podľa výberu z číselníka územných oblastí – kódy pre územnú oblasť sú súčasťou prílohy 2, tabuľky 3 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja; predmetné nariadenie komisie je zverejnené na stránke www.eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do (na uvedenej stránke si v pravom hornom rohu zvoľte slovenský jazyk SK);

- umiestnenie pomoci vyplňte na základe miesta realizácie projektu – uveďte najnižšiu možnú spoločnú lokalizáciu všetkých miest realizácie projektu z číselníka NUTS (napr. ak je žiadateľom obec/mesto vyplňte názov obce/mesta, ak je žiadateľom viac obcí/miest, vyplňte názov okresu apod.).

Pri výbere z jednotlivých číselníkov (číselník prioritných tém pre roky 2007-2013, číselník typov pomoci, číselník ekonomických aktivít, číselník územných oblastí) využívajte prílohu II. Kategorizácia pomoci z fondov Nariadenia komisie (ES) č.1828/2006 z 8 decembra 2006 www.eur-lex.europa.eu.

8.	Miesto realizácie projektu

Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto  realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vypĺňa vždy, nižšie úrovne sa vypĺňajú, ak sú jednoznačne určiteľné.

Ak sa projekt realizuje na viacerých miestach, vyplňte všetky miesta realizácie projektu, t. j. tabuľku opakujte.

uveďte miesto realizácie projektu – uveďte región (NUTS II. - výber z platného číselníka NUTS), uveďte názov vyššieho územného celku (NUTS III. - výber z platného číselníka NUTS), uveďte názov okresu (NUTS IV. - výber z platného číselníka NUTS) , PSČ, názov obce/mesta (NUTS V. - výber z platného číselníka NUTS), ulicu, číslo, existenciu marginalizovaných komunít (vyplňte podľa Atlasu rómskych osídlení http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556)

U projektov, ktoré majú viac lokalizácií na úrovni NUTS III., IV., alebo V. na prvom mieste uveďte lokalitu, kde sa realizuje väčšina aktivít projektu!

9.	Ciele projektu

Uveďte konkrétny cieľ projektu (max. 160 znakov), ktorým projekt napĺňa ciele OP vo väzbe na príslušný cieľ danej prioritnej osi/operačného cieľa.

Uveďte špecifické ciele projektu v súlade s OP v rozsahu max. 160 znakov na každý špecifický cieľ vo väzbe na príslušné aktivity danej prioritnej osi/operačného cieľa v súlade s PM OP ŽP.

- Projekt môže mať aj viac ako 1 cieľ. Ak je to možné, Vami uvedené ciele kvantifikujte použitím merateľných ukazovateľov (napr. plocha územia chráneného pred povodňami, rozsah zmapovaného územia, počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny a pod.).

10.	Stručný popis projektu

V tejto časti žiadosti je priestor pre popis Vášho projektu, je to najrozsiahlejšia časť dokumentácie žiadosti. Rozsah projektu nie je stanovený, avšak odporúčame, aby bol text čo najvýstižnejší.

Popíšte projekt, jeho etapy, prípadne stavebné objekty, prevádzkové súbory. Tam, kde je to možné, údaje kvantifikujte.

Pokiaľ je potrebné uvádzať podrobnejšie technické informácie podporné pre popis projektu, zahrňte ich do príloh žiadosti a v texte na nich na príslušnom mieste odkážte.

Pri popise projektu sa riaďte nasledovnými inštrukciami:

a) východisková situácia

Popíšte východiskovú situáciu v regióne (obci). Uveďte aktuálne údaje o obyvateľstve a cieľových skupinách. Uveďte presnú lokalizáciu stavby a územný dosah projektu.

Pre určenie kontextu, v ktorom sú projekty navrhované, je možné použiť nasledovné zdroje informácií:

- stratégia, koncepcia, program alebo plán, s ktorým projekt či skupina projektov súvisí (národnej, regionálnej, miestnej úrovne) a v prípadoch, kedy je to relevantné i odkaz na príslušnú legislatívu o životnom prostredí),

- podrobnosti o umiestnení a lokalite - projektové plány a nákresy, mapa (min. 1:100 000), citlivé oblasti,

- stručný prehľad súčasných údajov (infraštruktúra, prehľad celkového stavu v dotknutej oblasti, regióne), problémy a riešenia, ciele projektu.

Pre Vami navrhované aktivity použite východiskové hodnoty ukazovateľov výstupu, výsledku resp. dopadu.

- Uveďte hlavné problémy v riešenej oblasti. Uveďte súvislosť projektu s inými zámermi v danej lokalite (regióne). Slovne popíšte environmentálne, socio - ekonomické a iné prínosy projektu.

- Charakterizujte problémy (dôvody), ktoré viedli k vypracovaniu tejto žiadosti a popíšte, ako projekt prispeje k rozvoju regiónov a k zlepšeniu životného prostredia, zdravia obyvateľstva a ďalších socio-ekonomických ukazovateľov. Problémy a ich riešenie stručne popíšte.

- Uveďte súvislosť projektu s inými zámermi v danej lokalite (regióne).

- Uveďte akékoľvek projektové zámery už realizované, alebo v príprave, ktoré nejakým spôsobom súvisia s vami predkladaným projektom, napr. zámery financované z Európskych fondov, zahraničných zdrojov, národných zdrojov a iné.

V rámci operačného cieľa 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd uveďte zoznam projektov s obdobným zameraním riešených za posledných 5 rokov.

V rámci operačného cieľa 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami uveďte:

-	počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu,

- 	chránené krajinné a ekologické prvky (lokality) v dotknutom území.

b) situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

- Popíšte, ako a do akej miery projekt prispeje k ich riešeniu situácie v riešenej oblasti.

- Popíšte predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu s použitím výstupových, výsledkových a dopadových ukazovateľov, vrátane popisu schopnosti projektu umožniť realizáciu ďalších projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho výsledkov, resp. schopnosti projektu umožniť realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným žiadateľom s použitím výstupov projektu.

- Dbajte na súlad údajov popísaných v tejto časti žiadosti s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov. V prípade, že mernou jednotkou Vami sledovaných ukazovateľov je %, uveďte  spôsob výpočtu vrátane popisu vstupných údajov.

c) spôsob realizácie projektu

- Zadefinujte a popíšte aktivity projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie.

- Popíšte projekt, jeho etapy, prípadne stavebné objekty, prevádzkové súbory a pod.. Tam, kde je to možné, údaje kvantifikujte. Popis projektu by mal byť koncipovaný tak, aby z neho bolo jednoznačné ako sa realizáciou projektu dosiahne stanovený cieľ.

Pri popise projektu sa riaďte závermi sprievodnej správy a súhrnnej technickej správy projektu pre stavebné povolenie.

V tejto časti zároveň zhodnoťte svoje administratívne - personálne, odborné a technické kapacity, resp. popíšte, akým spôsobom bude zabezpečená realizácia Vášho projektu.

- Uveďte, kto bude zodpovedný za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie (napr. vaša organizácia, dodávateľská firma alebo iný subjekt).

- Špecifikujte, ktoré aktivity budú realizované vlastnými zamestnancami vo vlastnej réžii, a ktoré budú realizované dodávateľským spôsobom tak, aby boli tieto informácie v súlade s popisom projektu, s položkami rozpočtu a položkami verejného obstarávania.

- Popíšte spôsob vykonávania internej finančnej kontroly (kto bude vykonávať internú finančnú kontrolu – budete ju zabezpečovať vlastnými kapacitami alebo dodávateľsky, aký postup bude mať finančná kontrola, a pod.).

- Špecifikujte indikátory, ktoré budete používať pre monitorovanie skutočného (fyzického) napredovania realizácie/výstavby projektu. Kľúčovými indikátormi môžu byť, napr. výkopové práce, služby, množstvo položeného betónu, príprava priebežných správ a podobne. Indikátory by mali byť merateľné a kontrolovateľné. Uveďte postup kontroly napredovania projektu voči indikátorom identifikovaným v projekte.

Uveďte či bude kontraktovaná externá firma na monitoring alebo riadenie projektu, alebo iné špeciálne opatrenia, ktoré predpokladáte pre zabezpečenie adekvátneho postupu projektu a opodstatneného využitia finančných prostriedkov.

- Popíšte, ako bude zabezpečená prevádzka projektu po jeho zrealizovaní. Či ju plánujete zabezpečovať sami, alebo plánujete výber prevádzkovateľa výberovým konaním a pod..

V rámci operačného cieľa 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd je potrebné popísať metódy riešenia plánovaných aktivít s odvolaním sa na príslušné technické normy a iné relevantné metodické dokumenty.

d) zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

- Zdôvodnite vhodnosť realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt súčasťou väčšieho celku) a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne.

- V tejto časti taktiež uveďte popis spôsobilosti na realizáciu projektu - stručnú charakteristiku z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný.

Popíšte Vašu spôsobilosť realizovať Vami predložený projekt.

V prípade, že k realizácii, príp. k samotnej prevádzke je v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR potrebná akákoľvek spôsobilosť na vykonávanie danej činnosti v zmysle predmetu činností uvedených v Obchodnom resp. živnostenskom registri a pod., je potrebné popísať, akým spôsobom bude zabezpečená a priložiť k zoznamu povinných príloh doklady potvrdzujúce jej platnosť.

V prípade, že zariadenie bude prevádzkovať iná osoba, je potrebné popísať a preukázať jej spôsobilosť.

e) udržateľnosť výsledkov projektu

- Popíšte, ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po skončení realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite.

- Ak je to relevantné uveďte aj zhrňte výsledky finančnej analýzy s a bez NFP.

11.	Časový rámec realizácie projektu

Uveďte dĺžku realizácie projektu v mesiacoch.

Vyplňte Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu  v podobe začiatok realizácie aktivity (mesiac/rok) a ukončenie realizácie aktivity (mesiac/rok) v členení na hlavné a podporné aktivity za každú aktivitu samostatne.

Za začiatok realizácie projektu sa považuje plánovaný začiatok realizácie prác (fyzicky prebiehajúcich aktivít) uvedených v cieľoch podanej žiadosti.

Názvy jednotlivých položiek v tabuľke je potrebné prispôsobiť konkrétnemu projektu.

V tabuľke uveďte jednotlivé činnosti projektu (od začiatku prípravy projektových štúdií až po realizáciu, prípadne prevádzku objektu), začiatok a koniec činností vo forme mesiac/rok. Časový harmonogram projektu musí byť v logickom časovom súlade s položkami verejného obstarávania.

Pri vypĺňaní hlavných aktivít dodržiavajte nasledovné poradie aktivít:

Predprojektové štúdie:

Štúdia uskutočniteľnosti

Finančná analýza

Analýza nákladov a výnosov

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Príprava súťažných podkladov

Výber zhotoviteľa

Realizačná projektová dokumentácia

Realizácia predmetu zmluvy o dielo

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Skúšobná prevádzka (ak relevantné)

Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu

Prevádzka

Vymenované názvy aktivít sú uvedené ako príklad, nemusia všetky súvisieť s vaším projektom. Uveďte len tie, ktoré sa týkajú predkladaného projektu.

Pri vypĺňaní podporných aktivít dodržiavajte nasledovné poradie aktivít:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

12.	Hodnoty merateľných ukazovateľov

Ukazovatele sa udávajú od začiatku realizácie projektu stanovenej v tabuľke č. 12.Hodnoty merateľných ukazovateľov.

Z nasledujúcich tabuliek v rozdelení podľa prioritných osí/operačných cieľov vyberte ukazovatele, ktoré sa týkajú vášho projektu, pričom sledovaný musí byť minimálne 1 indikátor typu výstup a 1 indikátor typu výsledok týkajúci sa Vášho projektu. Ukazovateľ typu dopad nie je povinným údajom.

V prípade, že realizáciou projektu dôjde k pokrytiu dvoch prípadne viacerých aktivít (napr. projekt regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov a zároveň  zameraný na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov), je potrebné vybrať minimálne 1 indikátor typu výstup a 1 indikátor typu výsledok pre každú aktivitu. Vo vyššie uvedenom prípade ide o dve aktivity, teda je potrebné vybrať 2 indikátory typu výstup a 2 indikátory typu výsledok. Pre prvú  aktivitu je ako indikátor typu výstup potrebné vybrať minimálne jeden z nasledovných 3 indikátorov: počet zakúpených zberových vozidiel, počet zakúpených kontajnerov, počet zakúpených zberných nádob a ako indikátor typu výsledok je potrebné vybrať nasledovný indikátor: množstvo vyseparovaných jedlých olejov a tukov. Pre druhú aktivitu je potrebné vybrať nasledovný indikátor typu výstup: počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov a ako indikátor typu výsledok je potrebné vybrať nasledovný indikátor: množstvo zhodnotených jedlých tukov a olejov.

Všetky indikátory, ktoré je žiadateľ povinný sledovať v rámci príslušnej aktivity, sú napísané tučným písmom. U niektorých aktivít je žiadateľ povinný sledovať povinne viac ako 1 indikátor typu výstup prípadne aj viac ako 1 indikátor typu výsledok (napr. aktivita: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov  len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd  v zmysle záväzkov SR voči EÚ)

V prípade, že pri nejakej aktivite sú uvedené 2  resp. viac indikátorov typu výstup a ani jeden z nich nie je napísaný tučným písmom, je žiadateľ povinný vybrať si minimálne jeden z nich, pričom zoberie do úvahy povahu projektu a ciele projektu. Analogicky v prípade, že pri nejakej aktivite sú uvedené 2  resp. viac indikátorov typu výsledok a ani jeden z nich nie je napísaný tučným písmom, je žiadateľ povinný vybrať si minimálne jeden z nich, pričom zoberie do úvahy povahu projektu a ciele projektu.

Prioritná os č. 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačných cieľov 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ | Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok) – km | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú pripojení k novovybudovaným rozvodom pitnej vody na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |  |
|  |  | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |  |
| Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu | Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok) – km | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú pripojení k novovybudovaným rozvodom pitnej vody na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú kanalizačnú sieť na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  |  | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |  |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú kanalizačnú sieť na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  |  | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |  |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú kanalizačnú sieť na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  |  | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |  |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú kanalizačnú sieť na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  |  | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |  |
| Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná a prevádzkovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 EO podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  |  | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |  |
| Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú kanalizačnú sieť na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV | Podiel počtu obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí), ktorí sú napojení na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV na celkovom počte obyvateľov podporeného územia (mesto, obec, skupina obcí) – % |
|  |  | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |  |

Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa č. 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ | počet realizovaných odberov vzoriek pre monitoring povrchovej vody, vrátane terénnych meraní (ak sú potrebné) | Počet zhodnotených útvarov povrchovej vody | Nie je povinný údaj |
|  | počet realizovaných analýz (skúšok) kvality povrchovej vody | Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách - % |  |
| Monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ | počet realizovaných odberov vzoriek pre monitoring podzemnej vody, vrátane terénnych meraní (ak sú potrebné) | Počet zhodnotených útvarov podzemnej vody |  |
|  | počet realizovaných analýz (skúšok) kvality podzemnej vody | Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách - % |  |
| Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov | počet vybudovaných sond (vrtov) pre monitorovanie podzemných vôd | Počet monitorovaných útvarov podzemnej vody so začiatkom monitorovania automatickými prístrojmi |  |
|  | Počet vybudovaných merných zariadení na prameňoch |  |  |
|  | Počet vybudovaných objektov pre monitorovanie kvantity podzemných vôd so začiatkom monitorovania automatickými prístrojmi | Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách - % |  |
|  | Počet vybudovaných objektov pre monitorovanie kvantity podzemných vôd so začiatkom monitorovania automatickými prístrojmi |  |  |

Prioritná os č. 2 – Ochrana pred povodňami

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska najmä | Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami | Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou – km2 | Počet obyvateľov, ktorí sú chránení pred povodňami v dôsledku uskutočnených opatrení zameraných na ochranu pred povodňami |
| Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík, vrátane plánov manažmentu povodňových rizík | Počet vypracovaných máp povodňového ohrozenia | Počet identifikovaných oblastí s povodňovým ohrozením | - Nie je povinný údaj |
|  | Počet vypracovaných máp povodňového rizika | Počet identifikovaných oblastí s povodňovým rizikom |  |
|  | Počet vypracovaných plánov manažmentu povodňového rizika | Počet opatrení, ktoré je potrebné vykonať za účelom zníženia povodňového rizika |  |
|  | Počet vykonaných predbežných hodnotení povodňového rizika v oblasti povodia | Počet predbežne vymedzených oblastí s povodňovým rizikom alebo s povodňovým ohrozením |  |

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS | Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS | Počet vydaných hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah | Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS |

- Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| inštalovanie odlučovacích technológií, alebo iných koncových technológií (napr. DESOX, DENOX) a inštalácia BAT technológií (napr. zmena surovinovej základne s nižším obsahom, resp. vznikom emisií znečisťujúcich látok) | Počet nainštalovaných odlučovacích technológií alebo iných koncových technológií - DESOX, DENOX a BAT technológií (napr. zmena surovinovej základne s nižším obsahom, resp. vznikom emisií znečisťujúcich látok) | Zníženie emisií PM10 – v tonách/rok Zníženie emisií PM2,5 - v tonách/rok Zníženie emisií SO2 - v tonách/rok Zníženie emisií NOx - v tonách/rok Zníženie emisií benzénu - v tonách/rok Zníženie emisií VOC- prchavých organických látok - v tonách/rok Zníženie emisií NH3 - v tonách/rok Zníženie emisií ťažkých kovov - v tonách/rok Zníženie emisií PAH - v tonách/rok Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 –v tonách /rok | Nie je povinný údaj |
| zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem obnoviteľných zdrojov energie) | Počet nainštalovaných technológií za účelom zmeny palivovou základňou na environmentálne prijateľnejšie palivo s výnimkou obnoviteľných zdrojov energie | Zníženie emisií PM10 - v tonách/rok Zníženie emisií PM2,5 - v tonách/rok Zníženie emisií SO2 - v tonách/rok Zníženie emisií NOx - v tonách/rok Zníženie emisií benzénu - v tonách/rok Zníženie emisií VOC prchavých organických látok - v tonách/rok Zníženie emisií NH3 - v tonách/rok Zníženie emisií ťažkých kovov - v tonách/rok Zníženie emisií PAH - v tonách/rok Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 - –v tonách /rok | Nie je povinný údaj |
| opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaľovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom zosúladenia zdroja so smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii kvality ovzdušia) | počet opatrení investičného charakteru určených v integrovanom povolení v spaľovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW prostredníctvom ktorých došlo k zosúladeniu zdroja so smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (vrátane BAT technológií, koncových technológií, technológií podporených za účelom zmeny palivovej základne a iných) | Zníženie emisií PM10 - v tonách/rok Zníženie emisií PM2,5 - v tonách/rok Zníženie emisií SO2 - v tonách/rok Zníženie emisií NOx - v tonách/rok Zníženie emisií benzénu - v tonách/rok Zníženie emisií VOC prchavých organických látok - v tonách/rok Zníženie emisií NH3 - v tonách/rok Zníženie emisií ťažkých kovov - v tonách/rok Zníženie emisií PAH - v tonách/rok Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 - –v tonách /rok | Nie je povinný údaj |
| rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného monitorovania | počet zrekonštruovaných existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice č. 2000/76/ES | Zníženie emisií PM10 - v tonách/rok Zníženie emisií PM2,5 - v tonách/rok Zníženie emisií SO2 - v tonách/rok Zníženie emisií NOx - v tonách/rok Zníženie emisií benzénu - v tonách/rok Zníženie emisií VOC prchavých organických látok - v tonách/rok Zníženie emisií NH3 - v tonách/rok Zníženie emisií ťažkých kovov - v tonách/rok Zníženie emisií PAH - v tonách/rok Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 - –v tonách /rok | Nie je povinný údaj |
| opatrenia (technického charakteru) na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky obsahujúce menej VOC) | Počet opatrení technického charakteru zameraných na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES | Zníženie emisií prchavých organických látok - v tonách/rok | Nie je povinný údaj |
| technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 uvedenej smernice ), ako napr. inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek, prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom procese a pod.) | Počet technologických opatrení umožňujúcich znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES (ako napr. inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek, prechod na neformaldehydové technológie nízkoteplotnej sterilizácie, prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov a riedidiel vo výrobnom procese a pod.) | Zníženie emisií prchavých organických látok - v tonách/rok | Nie je povinný údaj |
| znižovanie emisií prchavých organických látok zo skladovania benzínu v distribučných skladoch s obratom 0 – 25 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES) | Počet zariadení na znižovanie emisií prchavých organických látok zo skladovania benzínu v distribučných skladoch s obratom 0 – 25 000 t/rok | Zníženie emisií prchavých organických látok - v tonách/rok | Nie je povinný údaj |
| znižovanie emisií prchavých organických zlúčenín z prečerpávacích zariadení benzínu (plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov) s obratom do 150 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES) | Počet podporených zariadení na znižovanie emisií prchavých organických zlúčenín z prečerpávacích zariadení benzínu s obratom do 150 000 t/rok | Zníženie emisií prchavých organických látok - v tonách/rok | Nie je povinný údaj |
| opatrenia na uvedenie čerpacích staníc pohonných hmôt do súladu so smernicou 94/63/ES | Počet opatrení na uvedenie čerpacích staníc pohonných hmôt do súladu so smernicou 94/63/ES | Zníženie emisií prchavých organických látok - v tonách/rok | Nie je povinný údaj |
| plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby | Počet plynofikovaných autobusov Počet vybudovaných CNG čerpacích staníc | Zníženie emisií znečisťujúcej látky PM10 vyjadrené v hmotnostnej jednotke g/ na 100 km (percentuálne zníženie hmotnostného ekvivalentu emisií prepočítané na 100 km) - % | Nie je povinný údaj |
| náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom) | Počet autobusov verejnej dopravy, ktoré boli nahradené trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom) | Zníženie emisií znečisťujúcej látky PM10 vyjadrené v hmotnostnej jednotke g/ na 100 km (percentuálne Zníženie hmotnostného ekvivalentu emisií prepočítané na 100 km) - % | Nie je povinný údaj |
| náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou | Počet autobusov, ktoré boli nahradené električkovou dopravou | Zníženie emisií znečisťujúcej látky PM10 vyjadrené v hmotnostnej jednotke g/ na 100 km (percentuálne zníženie hmotnostného ekvivalentu emisií prepočítané na 100 km) - % | Nie je povinný údaj |
| nákup čistiacej techniky (postrekové cisterny, čistiace vozy) pozemných komunikácií (diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest 1. a 2. triedy a, a miestnych komunikácií) | Počet zakúpených kusov čistiacej techniky cestných komunikácií | dĺžka čistených komunikácií v meste alebo danej oblasti zakúpenou technikou v projekte v správe žiadateľa v km | Nie je povinný údaj |
| zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov) a výsadba stanovištne vhodných druhov drevín | počet vysadených kusov izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov | zazelenaná plocha v m2 | Nie je povinný údaj |
| zmena v organizácii dopravy, budovanie záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny | počet vybudovaných záchytných parkovísk | Počet parkovacích miest na novovybudovaných parkoviskách | Nie je povinný údaj |
| aktivity v oblastiach riadenia kvality ovzdušia za účelom dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia (vo vzťahu k znečisťujúcim látkam, pre ktoré sú, resp. budú určené limitné, prípadne cieľové hodnoty), ktoré vyplývajú z programov na zlepšenie kvality ovzdušia, prípadne z akčných plánov na zabezpečenie kvality ovzdušia, vypracovaných KÚŽP | počet zrealizovaných aktivít v oblastiach riadenia kvality ovzdušia za účelom dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia | zazelenaná plocha v m2 | Nie je povinný údaj |
|  |  | zníženie emisií prachu v tonách/rok |  |
|  |  | dĺžka čistených komunikácií v meste alebo danej oblasti zakúpenou technikou v projekte v správe žiadateľa v km |  |
|  |  | Počet parkovacích miest na novovybudovaných parkoviskách |  |
| technické opatrenia na zníženie prašnosti skládok (napr. skrápaním, zazelenaním a pod.) | počet skládok, u ktorých boli vykonané opatrenia na zníženie ich prašnosti | Zníženie prašnosti skládok v tonách/rok | Nie je povinný údaj |
| informačné kampane o význame dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia alebo o vplyve znečisťujúcich látok, nachádzajúcich sa v ovzduší na zdravie ľudí | počet zrealizovaných informačných aktivít zameraných na zdôraznenie významu dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia alebo na zdôraznenie vplyvu znečisťujúcich látok, nachádzajúcich sa v ovzduší na zdravie ľudí | Počet obyvateľov, ktorí boli zahrnutí do informačných aktivít | Nie je povinný údaj |
| technické a metrologické vybavenie a zabezpečenie školení pracovníkov Referenčného laboratória, odbor meraní „Imisie – emisie | Počet zakúpených kusov technického a metrologického vybavenia Referenčného laboratória | Počet pracovníkov, ktorí budú používať technické a metrologické zariadenie počet analýz realizovaných na technických a metrologických zariadeniach ročne | Nie je povinný údaj |
|  | Počet zabezpečených školení pracovníkov Referenčného laboratória | Počet pracovníkov Referenčného laboratória, ktorí sa zúčastnili školení |  |
| akreditácia odborných činností Referenčného laboratória a akreditácia organizátora porovnávacích meraní | Počet akreditovaných odborných činností Referenčného laboratória | Počet pracovníkov vykonávajúcich odborné činnosti Referenčného laboratória | Nie je povinný údaj |
|  | Počet akreditovaných organizátorov porovnávacích meraní |  |  |
| technické a metrologické vybavenie a zabezpečenie školení pracovníkov kontrolných orgánov štátnej správy pre výkon ich činností: kontrola zdrojov emisií meraním kontrola a dohľad nad kontinuálnymi a diskontinuálnymi meraniami | Počet zakúpených kusov technického a metrologického vybavenia kontrolných orgánov štátnej správy | Počet pracovníkov , ktorí budú používať technické a metrologické zariadenie počet analýz realizovaných na technických a metrologických zariadeniach ročne | Nie je povinný údaj |
|  | Počet zabezpečených školení pracovníkov kontrolných orgánov štátnej správy | Počet pracovníkov kontrolných orgánov štátnej správy, ktorí sa zúčastnili školení | Nie je povinný údaj |
| akreditácia príslušných odborných činností kontrolných orgánov štátnej správy | Počet akreditovaných odborných činností kontrolných orgánov štátnej správy | Počet pracovníkov vykonávajúcich príslušné odborné činnosti kontrolných orgánov štátnej správy | Nie je povinný údaj |
| obnova a dovybavenie už existujúcich meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) v období rokov 2007 – 2013 | Počet obnovených a dovybavených už existujúcich meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia | Podiel plochy územia SR s obnovenými a dovybavenými už existujúcimi meracími stanicami Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia na celkovej ploche územia SR, pre ktorú je potrebné zabezpečiť obnovu a dovybavenie už existujúcich meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia - % | Nie je povinný údaj |
| zjednotenie systémov prenosu dát z meracích staníc NMSKO do centrálnej databázy | Počet zjednotených systémov prenosu dát z meracích staníc NMSKO do centrálnej databázy | Podiel počtu zjednotených systémov prenosu dát z meracích staníc NMSKO do centrálnej databázy na celkovom počte systémov prenosu dát z meracích staníc NMSKO do centrálnej databázy, ktoré majú byť zjednotené - % | Nie je povinný údaj |
| modernizácia a dovybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre analýzy vzoriek vonkajšieho ovzdušia a kalibráciu analyzátorov NMSKO podľa požiadaviek smerníc vrátane komplexného riešenia akreditácie činnosti skúšobného laboratória a kalibračného laboratória podľa EN ISO/IEC 17025.) | Počet zmodernizovaných a dovybavených technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre analýzy vzoriek vonkajšieho ovzdušia a kalibráciu analyzátorov NMSKO podľa požiadaviek smerníc vrátane komplexného riešenia akreditácie činnosti skúšobného laboratória a kalibračného laboratória podľa EN ISO/IEC 17025.) | Počet pracovníkov, ktorí budú používať technické a metrologické zariadenie Počet analýz realizovaných na technických a metrologických zariadeniach ročne | Nie je povinný údaj |
|  |  | Počet analýz realizovaných na technických a metrologických zariadeniach ročne |  |
| spracovanie a interpretácie dát o kvalite ovzdušia | Počet zrealizovaných aktivít zaoberajúcich sa spracovaním a interpretáciou dát o kvalite ovzdušia | Podiel plochy územia SR, pre ktoré sú spracovávané a interpretované dáta o kvalite ovzdušia na celkovej ploche územia SR, pre ktorú majú byť spracovávané a interpretované dáta o kvalite ovzdušia - % | Nie je povinný údaj |
| modelovacie techniky | Počet modelovacích techník | Podiel plochy územia SR, pre ktoré sú spracované modelovacie techniky na celkovej ploche územia SR - % | Nie je povinný údaj |
| analýza rozptylu a pôvodu znečisťujúcich látok, pre ktoré je hodnotená kvality ovzdušia | Počet analýz rozptylu a pôvodu znečisťujúcich látok, pre ktoré je hodnotená kvalita ovzdušia | Podiel plochy územia SR s vykonanými analýzami rozptylu a pôvodu znečisťujúcich látok, pre ktoré je hodnotená kvalita ovzdušia na celkovej ploche územia SR - % | Nie je povinný údaj |
| štúdie hodnotenia podielov zdrojov na znečistení ovzdušia látkami, pre ktoré je hodnotená kvalita ovzdušia | Počet štúdií hodnotenia podielov zdrojov na znečistení ovzdušia látkami, pre ktoré je hodnotená kvalita ovzdušia | Podiel plochy územia SR s vykonanými štúdiami hodnotenia podielov zdrojov na znečistení ovzdušia látkami, pre ktoré je hodnotená kvalita ovzdušia na celkovej ploche územia SR - % | Nie je povinný údaj |
| skvalitnenie projekcií základných znečisťujúcich látok | Počet nových resp. zdokonalených softwareov | Počet základných znečisťujúcich látok, u ktorých sú zdokonalené projekcie | Nie je povinný údaj |
| Návrhy systémového riešenia znižovania národných emisných stropov určených smernicou č. 2000/81, prípadne jej pripravovanou novelou | Počet znečisťujúcich látok, u ktorých boli sú navrhnuté opatrenia na ich komplexné vyriešenie | Počet znečisťujúcich látok, ktoré boli komplexne vyriešené | Nie je povinný údaj |
|  | Počet vypracovaných dokumentov a materiálov pre potreby systémového riešenia znižovania národných emisných stropov určených smernicou č. 2000/81, prípadne jej pripravovanou novelou |  |  |
| Projekty na skvalitnenie Národného Emisného Informačného Systému (NEIS), na riešenie zberu, spracovania a distribúcie dát a informačných správ o prevádzke zdrojov znečisťovania podľa požiadaviek smerníc EÚ a pokynov EK | počet PC, ktorými boli vybavené pracoviská úradov životného prostredia | počet pracovísk životného prostredia, ktoré boli vybavené novými PC | Nie je povinný údaj |
|  |  | Podiel počtu prevádzkovateľov zdrojov znečistenia, ktorí sú napojení na Národný Emisný Informačný Systém (NEIS) na celkovom počte prevádzkovateľov zdrojov znečistenia – % |  |

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu. Súčasťou projektov budú aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj, V tomto prípade musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení. | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla | Zníženie emisií PM10 – v tonách/rok Zníženie emisií PM2,5 - v tonách/rok Zníženie emisií SO2 - v tonách/rok Zníženie emisií NOx - v tonách/rok Zníženie emisií benzénu - v tonách/rok Zníženie emisií VOC prchavých organických látok- v tonách/rok Zníženie emisií NH3 - v tonách/rok Zníženie emisií ťažkých kovov - v tonách/rok Zníženie emisií PAH - v tonách/rok Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 - v tonách/rok Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v MW/rok Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie - MW Zvýšenie energetickej efektívnosti – spotreba energie v GJ/rok | Nie je povinný údaj |
| Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou. Súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla) | Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla Počet inštalovaných kogeneračných jednotiek, ako súčasť projektu zmeny palivovej základne | Zníženie emisií PM10 - v tonách/rok Zníženie emisií PM2,5 - v tonách/rok Zníženie emisií SO2 - v tonách/rok Zníženie emisií NOx - v tonách/rok Zníženie emisií benzénu - v tonách/rok Zníženie emisií VOC - v tonách/rok Zníženie emisií NH3 - v tonách/rok Zníženie emisií ťažkých kovov - v tonách/rok Zníženie emisií PAH - v tonách/rok Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 - v tonách/rok Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v MW/rok Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie - MW Zvýšenie energetickej efektívnosti – spotreba energie v GJ/rok | Nie je povinný údaj |
| Výstavba alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za účelom znižovania emisií základných znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden žiadateľ | Počet aktivít zameraných na znižovanie emisií základných znečisťujúcich látok na zdroji tepla prostredníctvom zmeny palivovej základne | Zníženie emisií PM10 - v tonách/rok Zníženie emisií PM2,5 - v tonách/rok Zníženie emisií SO2 - v tonách/rok Zníženie emisií NOx - v tonách/rok Zníženie emisií benzénu - v tonách/rok Zníženie emisií VOC - v tonách/rok Zníženie emisií NH3 - v tonách/rok Zníženie emisií ťažkých kovov - v tonách/rok Zníženie emisií PAH - v tonách/rok Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 - v tonách/rok Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v MW/rok Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie - MW Zvýšenie energetickej efektívnosti – spotreba energie v GJ/rok | Nie je povinný údaj |
| Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne v prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) alebo bez nej | Počet nainštalovaných tepelných čerpadiel | Zníženie emisií PM10 - v tonách/rok Zníženie emisií PM2,5 - v tonách/rok Zníženie emisií SO2 - v tonách/rok Zníženie emisií NOx - v tonách/rok Zníženie emisií benzénu - v tonách/rok Zníženie emisií VOC - v tonách/rok Zníženie emisií NH3 - v tonách/rok Zníženie emisií ťažkých kovov - v tonách/rok Zníženie emisií PAH - v tonách/rok Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 - v tonách/rok Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v MW/rok Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie - MW Zvýšenie energetickej efektívnosti – spotreba energie v GJ/rok | Nie je povinný údaj |
| Analytické štúdie dopadov nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na zložky životného prostredia vrátane hodnotenia sociálno-ekonomických dôsledkov a návrhu opatrení | Počet štúdií dopadov nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na zložky životného prostredia | Predpokladaný počet navrhovaných opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na zložky ŽP ako výsledok štúdií | Nie je povinný údaj |
| Projekty na skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií skleníkových plynov na prípravu dlhodobých prognóz pre rozhodovací proces | Počet podkladových dokumentov na skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií skleníkových plynov na prípravu dlhodobých prognóz pre rozhodovací proces | Zníženie počtu výhrad ku stanoveným parametrom pre pravidelné ročné hodnotenie výsledkov inventarizácie a projekcií emisií skleníkových plynov (sekretariátom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy) | Nie je povinný údaj |
| Príprava programov vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia v oblasti zmeny klímy (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch) | Počet realizovaných vzdelávacích programov na zvyšovanie verejného povedomia v oblasti zmeny klímy | Počet obyvateľov, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích programov na zvyšovanie verejného povedomia v oblasti zmeny klímy | Nie je povinný údaj |
| Projekty na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácie výsledkov | Počet realizovaných aktivít na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácie výsledkov | Počet obyvateľov, ktorí sa zúčastnili aktivít na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácie výsledkov | Nie je povinný údaj |
| Špecifické projekty a informačné kampane o dôsledkoch zmeny klímy zamerané priamo na majiteľov a užívateľov pôdy, lesov, technický a riadiaci personál pôsobiaci v energetických odvetviach, doprave a pri nakladaní s odpadmi (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch) | Počet realizovaných informačných aktivít o dôsledkoch zmeny klímy zameraných priamo na majiteľov a užívateľov pôdy, lesov, technický a riadiaci personál pôsobiaci v energetických odvetviach, doprave a pri nakladaní s odpadmi | Počet obyvateľov, ktorí sa zúčastnili informačných aktivít o dôsledkoch zmeny klímy | Nie je povinný údaj |
|  |  | Počet odvetví, z ktorých sa obyvatelia zúčastnili informačných aktivít o dôsledkoch zmeny klímy |  |
| Projekty na propagáciu a podporu projektov zmeny palivovej základne zdrojov z neobnoviteľných na obnoviteľné resp. alternatívne zdroje energie na výrobu tepla a teplej vody na úrovni mikroregiónu (PR kampane, konzultačné centrá) | Počet realizovaných aktivít na propagáciu a podporu projektov zmeny palivovej základne zdrojov z neobnoviteľných na obnoviteľné resp. alternatívne zdroje energie na výrobu tepla a teplej vody na úrovni mikroregiónu | Počet obyvateľov, ktorí sa zúčastnili aktivít na propagáciu a podporu projektov zmeny palivovej základne zdrojov z neobnoviteľných na obnoviteľné resp. alternatívne zdroje energie na výrobu tepla a teplej vody na úrovni mikroregiónu | Nie je povinný údaj |

- Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo:

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) | počet vybudovaných zberných miest a dvorov | plocha vybudovaných zberných miest a dvorov – m2 | Nie je povinný údaj |
|  |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov – t/rok |  |
| budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu | počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov | plocha vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov – m2 | Nie je povinný údaj |
|  |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov – t/rok |  |
| projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) | počet zakúpených vriec | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  | počet zakúpených kontajnerov |  |  |
|  | počet zakúpených zberných nádob |  |  |
|  | počet zakúpených zberových vozidiel |  |  |
|  | počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov |  |  |
| projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov | počet zakúpených vriec | množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  | počet zakúpených kontajnerov |  |  |
|  | počet zakúpených zberných nádob |  |  |
|  | počet zakúpených zberových vozidiel |  |  |
| projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov | počet zakúpených zberových vozidiel | množstvo vyseparovaných jedlých olejov a tukov – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  | počet zakúpených kontajnerov |  |  |
|  | počet zakúpených zberných nádob |  |  |
| projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov | počet zakúpených vriec | množstvo vyseparovaných nebezpečných zložiek komunálnych odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  | počet zakúpených kontajnerov |  |  |
|  | počet zakúpených zberných nádob |  |  |
|  | počet zakúpených zberových vozidiel |  |  |
|  | počet vyseparovaných zložiek |  |  |
| projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 ods. 14 zákona o odpadoch) | počet zakúpených vriec | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  | počet zakúpených kontajnerov |  |  |
|  | počet zakúpených zberných nádob |  |  |
|  | počet zakúpených zberových vozidiel |  |  |
|  | počet vyseparovaných zložiek |  |  |
| projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov | počet zakúpených vriec | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  | počet zakúpených kontajnerov |  |  |
|  | počet zakúpených zberných nádob |  |  |
|  | počet zakúpených zberových vozidiel |  |  |
| aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte | počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov | Nie je povinný údaj |
| koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR | počet vypracovaných koncepcií separovaného zberu komunálneho odpadu v SR | počet separovaných druhov komunálnych odpadov | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče) | počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov | množstvo upravených komunálnych odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu | počet zakúpených zariadení na dotrieďovanie komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu | množstvo dotriedených komunálnych odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov | počet zakúpených zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov | množstvo vyseparovaných a dotriedených komunálnych odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením | počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením | množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch) | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov | množstvo zhodnotených stavebných odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva (20 01 10) | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva | množstvo zhodnotených odpadov zo šatstva – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov | množstvo zhodnotených jedlých tukov a olejov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE, PVC, PS a iné), | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov | množstvo zhodnotených plastov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné) | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie obalových materiálov | množstvo zhodnotených obalových materiálov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na recykláciu problematických druhov skla (autosklá, sklá z elektrozariadení a iné) | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na recykláciu problematických druhov skla | množstvo zrecyklovaných problematických druhov skla – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na výstavbu zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného odpadu | počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov | množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov | počet vybudovaných regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov | množstvo mechanicko-biologicky a termicky upravených odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi | počet vypracovaných realizačných plánov nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi | množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 – t/rok | Nie je povinný údaj |
| aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO) ako súčasť investičných aktivít v projekte | počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO) | počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO) - t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel | množstvo zhodnotených odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel: vozidlá hromadnej dopravy (napr. autobusy, trolejbusy a iné), nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje, vyradená špeciálna vojenská technika | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na spracovanie starých vozidiel | počet spracovaných starých vozidiel | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení | množstvo spracovaných odpadov z elektrických a elektronických zariadení – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov | množstvo zhodnotených prenosných batérií a akumulátorov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť odpadov vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov technológie) | počet modernizovaných zariadení | množstvo zhodnotených odpadových olovených akumulátorov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov - prioritne budú podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov | počet vybudovaných resp. zrekonštruovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie odpadových olejov | množstvo zhodnotených odpadových olejov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov | počet novovybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov | množstvo energeticky zhodnotených odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  |  | množstvo vyrobenej elektrickej energie – MW/rok |  |
|  |  | množstvo vyrobeného tepla – GJ/rok |  |
| projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - bioplynové a biofermentačné stanice | počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov | množstvo energeticky zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  |  | množstvo vyrobenej elektrickej energie – MW/rok |  |
|  |  | množstvo vyrobeného tepla – GJ/rok |  |

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v  rámci operačného cieľa 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| projekty zamerané na výstavbu zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností (autoklávy, mikrovlnné zariadenia, nízko-termické technológie a iné) | počet novovybudovaných zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností | množstvo upravených nebezpečných odpadov, u ktorých došlo k zníženiu ich nebezpečných vlastností – t/rok | Nie je povinný údaj |
|  | počet zakúpených zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností |  |  |
| projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane odpadov zo zdravotníckej starostlivosti (napríklad: mechanické, biologické, termické, plazmové, gazifikačné technológie vrátane ich kombinácie a iné) | počet novovybudovaných resp. zrekonštruovaných existujúcich zariadení na úpravu nebezpečných odpadov | množstvo zhodnotených resp. zneškodnených nebezpečných odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na zavádzanie a intenzifikáciu separovaného zberu odpadov zo zdravotníckej starostlivosti | počet zakúpených zberných nádob | množstvo vyseparovaných odpadov zo zdravotníckej starostlivosti – t/rok | Nie je povinný údaj |
| realizačný plán nakladania s nebezpečným odpadom | počet realizačných plánov nakladania s nebezpečným odpadom | množstvo zhodnotených resp. zneškodnených nebezpečných odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| realizačný plán nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti | počet realizačných plánov nakladania s odpadmi zo zdravotníckej starostlivosti | množstvo zneškodnených nebezpečných odpadov zo zdravotníckej starostlivosti okrem skládkovania – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekt zameraný na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie PCB odpadov – neinvestičná aktivita | počet aktivít zameraných na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie PCB odpadov | množstvo zneškodnených PCB odpadov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekt zameraný na inventarizáciu, zber a zneškodnenie prestárlych pesticídov – neinvestičná aktivita | počet aktivít zameraných na inventarizáciu, zber a zneškodnenie prestárlych pesticídov | množstvo zneškodnených prestárlych pesticídov – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekt komplexného riešenia zberu a zneškodnenia polychlórovaných bifenylov a terfenylov (PCB/PCT) – neinvestičný projekt | počet aktivít zameraných na zber a zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a terfenylov (PCB/PCT) | množstvo zneškodnených PCB/PCT – t/rok | Nie je povinný údaj |
| projekt komplexného riešenia zberu a zneškodnenia prestárlych pesticídov – neinvestičný projekt | počet aktivít zameraných na komplexné riešenie zberu a zneškodnenia prestárlych pesticídov | množstvo zneškodnených prestárlych pesticídov – t/rok | Nie je povinný údaj |

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v   rámci operačného cieľa 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych záťaží | počet vypracovaných rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti sanácie | plocha environmentálnych záťaží u ktorých boli vypracované rizikové analýzy, štúdie uskutočniteľnosti – m2 | Nie je povinný údaj |
|  | počet vykonaných auditov environmentálnych záťaží | plocha environmentálnych záťaží u ktorých boli vykonané audity – m2 |  |
|  | počet vypracovaných programov sanácie | plocha environmentálnych záťaží pre ktoré boli vypracované programy sanácie – m2 |  |
| projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží | počet preskúmaných prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží | plocha preskúmaných prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží - m2 | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami | počet najrizikovejších environmentálnych záťaží, u ktorých bol vykonaný podrobný prieskum | plocha najrizikovejších environmentálnych záťaží, u ktorých bol vykonaný podrobný prieskum – m2 | Nie je povinný údaj |
|  | počet najrizikovejších environmentálnych záťaží, u ktorých bol vykonaný doplnkový prieskum | plocha najrizikovejších environmentálnych záťaží, u ktorých bol vykonaný doplnkový prieskum – m2 |  |
| regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie | počet vypracovaných regionálnych štúdií hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie | počet environmentálnych záťaží pre ktoré boli vypracované regionálne štúdie hodnotenia ich dopadov na životné prostredie | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami | počet vybudovaných monitorovacích systémov pre najrizikovejšie environmentálne záťaže | počet environmentálnych záťaží pre ktoré boli vybudované monitorovacie systémy | Nie je povinný údaj |
| projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami | počet sanovaných najrizikovejších environmentálnych záťaží | plocha sanovaných najrizikovejších environmentálnych záťaží – m2 | Nie je povinný údaj |
| zavedenie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy | počet zavedených Informačných systémov environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy | počet environmentálnych záťaží, ktoré sú súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží | Nie je povinný údaj |
| vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti informačného systému environmentálnych záťaží | počet vypracovaných Atlasov sanačných metód ako súčasti informačného systému environmentálnych záťaží | počet výtlačkov Atlasu sanačných metód | Nie je povinný údaj |
|  |  | počet sanačných metód, ktoré sú súčasťou Atlasu sanačných metód |  |
| projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží | počet podporených aktivít zameraných na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží | počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do aktivít zameraných na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží | Nie je povinný údaj |

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v  rámci operačného cieľa 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných za osobitných podmienok, ktoré ukončili prevádzku k 30.6.2000 | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky – m2 | Nie je povinný údaj |
| uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec alebo nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia. Podporované budú len skládky odpadov, ktoré nevytvorili v dostatočnej miere účelovú finančnú rezervu (§ 22 zákona o odpadoch) na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky – m2 | Nie je povinný údaj |

- Prioritná os č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracovanie programov starostlivosti o chránený areál, (národnú) prírodnú rezerváciu, (národnú) prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do súvislej európskej sústavy NATURA 2000 a územie medzinárodného významu | Počet vypracovaných programov starostlivosti o územia | Plocha chránených území, ktoré majú vypracované programy starostlivosti - km2 | Podiel plochy chránených území, ktoré majú vypracované programy starostlivosti na celkovej ploche chránených území, pre ktoré majú byť vypracované programy starostlivosti - % |
|  |  | Podiel počtu chránených území, ktoré majú vypracované programy starostlivosti na celkovom počte chránených území - % |  |
| Vypracovanie programov záchrany chráneného areálu, (národnej) prírodnej rezervácie, (národnej) prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku | Počet vypracovaných programov záchrany o územia | Plocha chránených území, ktoré majú vypracované programy záchrany – km2 | Podiel plochy chránených území, ktoré majú vypracované programy záchrany na celkovej ploche chránených území, pre ktoré majú byť vypracované programy záchrany - % |
|  |  | Podiel počtu chránených území, ktoré majú vypracované programy záchrany na celkovom počte chránených území - % |  |
| Vypracovanie programov záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu) | Počet vypracovaných programov záchrany druhov | Počet chránených druhov, ktoré majú vypracované programy záchrany | Podiel počtu chránených druhov, ktoré majú vypracované programy záchrany na celkovom počte chránených druhov, pre ktoré majú byť vypracované programy záchrany - % |
| Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené druhy rastlín a živočíchov (európskeho a národného významu), ak je potrebné stanoviť zásady starostlivosti o tieto druhy | Počet vypracovaných programov starostlivosti o druhy | Počet druhov, ktoré majú vypracované programy starostlivosti | Podiel počtu chránených druhov, ktoré majú vypracované programy starostlivosti na celkovom počte chránených druhov, pre ktoré majú byť vypracované programy starostlivosti - % |
| Realizácia programov starostlivosti o územia; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení | Počet realizovaných programov starostlivosti o územia | Plocha chránených území, ktoré majú realizované programy starostlivosti - km2 | Podiel plochy chránených území, ktoré majú realizované programy starostlivosti na celkovej ploche chránených území, ktoré majú mať realizované programy starostlivosti - % |
|  |  | Podiel počtu chránených území, ktoré majú realizované programy starostlivosti na celkovom počte chránených území - % |  |
| Realizácia programov záchrany území; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení | Počet realizovaných programov záchrany území | Plocha chránených území, ktoré majú realizované programy záchrany – km2 | Podiel plochy chránených území, ktoré majú realizované programy záchrany na celkovej ploche chránených území, ktoré majú mať realizované programy záchrany - % |
|  |  | Podiel počtu chránených území, ktoré majú realizované programy záchrany na celkovom počte chránených území - % |  |
| Realizácia programov záchrany druhov, vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území), odstraňovania migračných bariér, záchranných chovov ex situ a ďalších opatrení | Počet realizovaných programov záchrany druhov | Počet chránených druhov, ktoré majú realizované programy záchrany | Podiel počtu chránených druhov, ktoré majú realizované programy záchrany na celkovom počte chránených druhov, pre ktoré majú byť realizované programy záchrany - % |
| Realizácia programov starostlivosti o druhy, vrátane výkupu pozemkov, opatrení na zabránenie konfliktov záujmov ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov | Počet realizovaných programov starostlivosti o druhy | Počet druhov, ktoré majú realizované programy starostlivosti | Podiel počtu chránených druhov, ktoré majú realizované programy starostlivosti na celkovom počte chránených druhov, pre ktoré majú byť zrealizované programy starostlivosti - % |
| Vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane technického zabezpečenia na evidenciu, spracovanie a sprístupňovanie údajov | Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému (pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov) | Počet druhov rastlín, a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov | Podiel počtu druhov rastlín a živočíchov európskeho a národného významu, ktoré sú súčasťou informačného systému monitoringu druhov a biotopov na celkovom počte druhov rastlín a živočíchov európskeho a národného významu - % |
| Realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov (európskeho a národného významu), vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia | Počet realizovaných monitoringov aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov | Počet druhov rastlín a živočíchov a biotopov, pre ktoré sa realizuje systematický monitoring | Podiel počtu druhov a biotopov, pre ktoré sa realizuje systematický monitoring na celkovom počte druhov a biotopov, ktoré je potrebné monitorovať - % |
| Vypracovanie metodických materiálov, napríklad štúdií uskutočniteľnosti (pre oblasť monitoringu, programov starostlivosti a programov záchrany a pre ďalšie oblasti), zásad starostlivosti, hospodárenia a využívania území zaradených do sústavy NATURA 2000 z hľadiska vybraných druhov a biotopov európskeho významu; dopracovania metodiky pre dokumenty starostlivosti, zonáciu chránených území | Počet vypracovaných metodických materiálov ochrany prírody | Počet opatrení ochrany prírody, k riešeniu ktorých by mali prispieť metodické materiály | Podiel počtu aspoň čiastočne vyriešených opatrení ochrany prírody na celkovom počte opatrení, ktoré vyžadujú dopracovanie metodiky - % |

Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa č. 5. 2.  Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| Výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií, vrátane výkupu pozemkov a ďalších aktivít | Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry | Podiel počtu novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry - % | Podiel počtu organizačných útvarov ŠOP SR, SMOPaJ alebo ZOO Bojnice, ktoré majú dostatočne vybudované alebo zrekonštruované budovy a inú infraštruktúru, na celkovom počte organizačných útvarov ŠOP SR, SMOPaJ alebo ZOO Bojnice, ktoré majú mať dostatočne vybudované alebo zrekonštruované budovy a inú infraštruktúru - % |
| Výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít, objektov a zariadení na povrchu i v podzemí na ochranu jaskýň a na sprístupňovanie jaskýň ako náučných lokalít | Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít | Podiel počtu novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít na celkovom plánovanom počte novovybudovaných alebo zrekonštruovaných náučných chodníkov alebo náučných lokalít - % | Podiel počtu organizačných útvarov ŠOP SR, SMOPaJ alebo ZOO Bojnice, ktoré majú dostatočne vybudované alebo zrekonštruované náučné chodníky a náučné lokality, na celkovom počte organizačných útvarov ŠOP SR, SMOPaJ alebo ZOO Bojnice, ktoré majú mať dostatočne vybudované alebo zrekonštruované náučné chodníky a náučné lokality - % |
| Vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií, vrátane zariadení na informačné a propagačné činnosti, a ďalších aktivít | Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry | Podiel počtu vybavených budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte vybavených budov alebo inej infraštruktúry - % | Podiel počtu organizačných útvarov ŠOP SR, SMOPaJ alebo ZOO Bojnice, ktoré majú dostatočne vybavené budovy alebo inú infraštruktúru, na celkovom počte organizačných útvarov ŠOP SR, SMOPaJ alebo ZOO Bojnice, ktoré majú mať dostatočne vybavené budovy alebo inú infraštruktúru - % |
| monitoring významných charakteristických čŕt krajiny | Počet podporených dokumentov zameraných na monitoring a analýzu územia | Počet oblastí/území, v ktorých sa realizuje monitoring | Počet oblastí/území so zvýšeným stupňom poznania |
| vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia opatrení pre udržanie typického rázu | Počet vypracovaných dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny | Počet realizovaných opatrení pre udržanie typického rázu | Podiel plochy územia s udržaným typickým rázom na celkovej ploche územia SR - % |

- Indikátory podľa aktivity/skupiny aktivít v rámci operačného cieľa č. 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok | Ukazovateľ – dopad |
| --- | --- | --- | --- |
| vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, príprava a realizácia tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny | Počet realizovaných tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny | Počet subjektov, ktoré sa zúčastnili tematických vzdelávacích programov | Podiel počtu subjektov, ktoré sa zúčastnili tematických vzdelávacích programov na celkovom počte subjektov, pre ktoré je potrebné pripraviť a realizovať tematické vzdelávacie programy - % |
| vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami vlastníkov, správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov(napr. regionálne a lokálne štúdie trvalo udržateľného rozvoja), zakladanie regionálnych rád pre trvalo udržateľný rozvoj, informačné a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov v chránených územiach | Počet pripravených a/alebo realizovaných dokumentov, vzdelávacích podujatí alebo iných opatrení pre subjekty v chránených územiach | Počet subjektov, zapojených do prípravy alebo prezentácie dokumentov alebo do činnosti regionálnych rád TUR alebo súvisiacich podujatí | Podiel počtu subjektov zapojených do prípravy alebo prezentácie dokumentov alebo do činností regionálnych rád TUR alebo súvisiacich podujatí na celkovom počte subjektov, ktoré je potrebné zapojiť do prípravy alebo prezentácie dokumentov, do činnosti regionálnych rád TUS alebo súvisiacich podujatí - % |
| príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť | Počet pripravených a/alebo realizovaných informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť | Počet informovaných alebo inak zapojených subjektov | Podiel počtu informovaných alebo inak zapojených subjektov na celkovom počte subjektov, ktoré je potrebné informovať alebo inak zapojiť - % |
| Príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie aktuálnych problémov | Počet pripravených a/alebo vydaných materiálov ochrany prírody | Počet informovaných subjektov, ktorým boli doručené materiály | Počet aktuálnych problémov, k riešeniu ktorých by mali prispieť materiály |
| sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej komisii a iným medzinárodným a národným inštitúciám | Počet správ a iných dokumentov, ktoré boli spracované a/alebo sprístupnené | Podiel počtu správ a iných dokumentov, ktoré boli spracované a/alebo sprístupnené na celkovom počte správ a iných dokumentov, ktoré majú byť spracované a/alebo sprístupnené - % | Podiel počtu splnených záväzkov týkajúcich sa podávania správ na celkovom počte záväzkov voči Európskej komisii a iným medzinárodným a národným inštitúciám - % |
| zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do života vidieckeho obyvateľstva | Počet programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu, ktoré boli zavedené do života vidieckeho obyvateľstva | Plocha území/oblastí, v ktorých sú programy smerujúce k praktickej starostlivosti o krajinu zavedené do života vidieckeho obyvateľstva - km2 | Počet obyvateľov vidieckych území, ktorí sú ovplyvnení zavedením programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do ich života |

13.	Rozpočet projektu

Jednotlivé výdavky na projekt je potrebné vybrať z Číselníka oprávnených výdavkov vypracovaného MŽP SR ako RO pre OP ŽP, ktorý je súčasťou Usmernenia RO k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci OP ŽP pre programové obdobie 2007 - 2013, a ktorý je zverejnený spolu s výzvou, príručkou a ďalšími relevantnými dokumentmi na stránke www.opzp.sk.

Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť s rozpočtom/výkazom výmer projektovej dokumentácie v prípade, keď nie je ukončené verejné obstarávanie, resp. verejné obstarávanie sa nevyžaduje.

Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť so zmluvou/zmluvami o dielo v prípade ukončeného verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť s cenovými ponukami resp. predloženým prieskumom trhu v prípade, že verejné obstarávanie sa nevyžaduje a charakter projektu nevyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu/výkazu výmer.

V prípade, že realizujete projekt prostredníctvom viacerých operačných cieľov vybranej prioritnej osi rozpíšte jednotlivé položky výdavkov pre jednotlivé operačné ciele osobitne. Jednotlivé výdavky je ďalej potrebné vybrať z Číselníka oprávnených výdavkov pre relevantný operačný cieľ.

Pri definovaní skupín výdavkov vybraných z Číselníka oprávnených výdavkov v rámci daného operačného cieľa je potrebné výšku výdavkov v SKK priradiť do stĺpca oprávnené výdavky v SKK/neoprávnené výdavky v SKK a následne celkové výdavky v SKK (v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov pre OP ŽP spolufinancované zo ŠF/KF na programové obdobie 2007-2013 i ďalšími relevantnými dokumentmi).

Uveďte výdavky spolu v členení oprávnené výdavky spolu/neoprávnené výdavky spolu/celkové výdavky spolu.

Zároveň ku každej z jednotlivých skupín výdavkov je potrebné stanoviť percentuálny podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Do tabuľky je potrebné uvádzať ceny vrátane DPH v prípade, ak je DPH pre žiadateľa oprávneným výdavkom (platí pre neplatcov DPH).

Do tabuľky je potrebné uvádzať ceny bez DPH v prípade, že DPH je pre žiadateľa neoprávneným výdavkom (platí pre platcov DPH). V takomto prípade nie je DPH potrebné uvádzať ani ako neoprávnený výdavok.

- V prípade, že v rámci prílohy 1 Žiadosti o NFP budete predkladať Finančnú analýzu vypracovanú v zmysle Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy (bližšie údaje sú uvedené v časti Prílohy k Žiadosti o NFP), údaje uvádzané v tabuľke 13. Rozpočet projektu je potrebné zosúladiť s údajmi v tabuľkovej časti finančnej analýzy v liste Investičné výdavky v tabuľke 13.

Ďalej uveďte, či bolo vykonané verejné obstarávanie pred predložením žiadosti o NFP. O ďalších relevantných údajoch týkajúcich sa verejného obstarávania pojednáva tabuľka č. 17  formuláru žiadosti a príloha č. 20 žiadosti.

Úspešné verejné obstarávanie je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom VO. V takomto prípade do kolónky v tabuľke uveďte objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním žiadosti o NFP.

Ak bolo vykonané verejné obstarávanie na práce pred predložením Žiadosti o NFP je potrebné predložiť vytendrovaný rozpočet. Ak vytendrovaný rozpočet nie je zhodný s výkazom výmer z projektu na stavebné povolenie, je potrebné priložiť k Žiadosti o NFP písomné zdôvodnenie rozdielov a projektovú dokumentáciu.

14.	Zdroje financovania projektu

Vyplňte údaje v tabuľke:

- vyplňte celkové výdavky projektu v SKK, ktoré predstavujú súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov na projekt; uvedený číselný údaj musí byť zhodný s údajom uvedeným v tabuľke 13. Rozpočet projektu,

- vyplňte celkové oprávnené výdavky v SKK v súlade so všeobecným nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 zo dňa 11. júla 2006 o všeobecných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č. 1260/1999 a v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci OP ŽP pre programové obdobie 2007 - 2013; uvedený číselný údaj musí byť zhodný s údajom uvedeným v tabuľke 13. Rozpočet projektu,

- vyplňte celkové neoprávnené výdavky v SKK t. j. výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v rámci OP ŽP; uvedený číselný údaj musí byť zhodný s údajom uvedeným v tabuľke 13. Rozpočet projektu,

- uveďte požadovanú výšku nenávratného finančného príspevku v SKK v súlade s pravidlami financovania projektu predloženého v rámci OP ŽP,

- uveďte intenzitu pomoci v % ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu v SKK,

- uveďte zdroje žiadateľa celkom – ďalej uveďte výšku spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov v SKK – a vlastné zdroje v SKK, v prípade, že projekt budete spolufinancovať z vlastných zdrojov (hotovosť), pôžičky – (bankové aj nebankové) v prípade, že projekt budete spolufinancovať z úverových zdrojov, iné zdroje v SKK, v prípade, že spolufinancovanie projektu bude zabezpečené iným spôsobom ako prostredníctvom vlastných zdrojov príp. úverových zdrojov,

- uveďte predpokladaný príjem z projektu v SKK vytvorený počas realizácie aktivít projektu; v prípade, že príjem z projektu nepredpokladáte, do kolónky uveďte 0,

- uveďte objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi - všetky práce, tovary a služby dodané na základe zmluvného vzťahu s právnickou/fyzickou osobou mimo pracovnoprávnych vzťahov, ktoré nie sú závislou prácou a ich vzťahy sa neriadia zákonníkom práce.

- V prípade, že v rámci prílohy 1 Žiadosti o NFP budete predkladať Finančnú analýzu vypracovanú v zmysle Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy (bližšie údaje sú uvedené v časti Prílohy k Žiadosti o NFP), údaje do tabuľky č. 14. Zdroje financovania projektu zadávajte z tabuľkovej  časti finančnej analýzy z listu Investičné výdavky, kde sú tieto údaje v tabuľke 14. vyplnené automaticky.

15.	Súlad s horizontálnymi prioritami

V tejto časti charakterizujte príspevok Vášho projektu k realizácii horizontálnych priorít, ktoré boli stanovené v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na obdobie 2007 – 2013 a na jeho základe zadefinované aj v OP ŽP. Ide o nasledujúce štyri horizontálne priority:

- informačná spoločnosť - podpora zavádzania a využívania informačno– komunikačných technológií, šírenia informácií prostredníctvom elektronických médií, digitálnej gramotnosti a zručnosti

- trvalo udržateľný rozvoj - rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jednej z kľúčových podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a ekonomiky SR v období rokov 2007 – 2013. Cieľom uvedenej priority je zabezpečiť, aby výsledný efekt intervencií financovaných z fondov EÚ synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj v jednote jeho všetkých zložiek, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej;

- marginalizované rómske komunity – podpora opatrení zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia a optimalizácie infraštruktúry (vrátane environmentálnej infraštruktúry) rómskych osídlení, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb;

- rovnosť príležitostí:

- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo iná sexuálna orientácia,

- eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie

zabezpečenie predchádzania všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie;

K časti 15 A.:

Rozvoj informačnej spoločnosti

Uveďte a krížikom vyznačte, či Váš projekt bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti, najmä na zavádzanie a využívanie informačno-komunikačných technológií, využitie internetu a podporu šírenia informácií elektronickou formou.

Ak áno, stručne a výstižne špecifikujte, aký. Ak je to možné, zároveň uveďte predpokladanú výšku výdavkov, ktoré budú použité na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti informačných technológií (IT), resp. podporu šírenia informácií prostredníctvom internetu, rozvoja digitálnej gramotnosti a zručnosti, tvorbu pracovných miest v sektore IT.

Vami uvedené údaje musia vychádzať z údajov uvedených v tabuľke v časti 13. Rozpočet projektu a byť s nimi v súlade.

Ak ste vyznačili, že Vás projekt prispieva k realizácii horizontálnej priority informačná spoločnosť,  vyplňte v tabuľke v žiadosti názov ukazovateľa, ktorý sa týka Vášho projektu.

Ukazovateľ vyberte v závislosti od operačného cieľa a skupiny aktivít, ku ktorej sa Váš projekt vzťahuje, a to z nasledujúcich možností:

Prioritná os č. 2 – Ochrana pred povodňami

- Operačný cieľ 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS | Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS |  |

Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| modernizácia a dovybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre analýzy vzoriek vonkajšieho ovzdušia a kalibráciu analyzátorov NMSKO podľa požiadaviek smerníc vrátane komplexného riešenia akreditácie činnosti skúšobného laboratória a kalibračného laboratória podľa EN ISO/IEC 17025.) | Počet zmodernizovaných a dovybavených technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre analýzy vzoriek vonkajšieho ovzdušia a kalibráciu analyzátorov NMSKO podľa požiadaviek smerníc vrátane komplexného riešenia akreditácie činnosti skúšobného laboratória a kalibračného laboratória podľa EN ISO/IEC 17025.) |  |

- Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo:

- Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| zavedenie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy | počet zavedených Informačných systémov environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy |  |

- Pri vypĺňaní ukazovateľov zároveň zachovajte súlad s údajmi, ktoré ste uviedli v bode 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov.

- Konkrétne to znamená, že ak ste v bode 12 vybrali ako relevantný pre Váš projekt jeden z ukazovateľov obsiahnutých vo vyššie uvedenej tabuľke, je potrebné, aby ste vyplnili aj bod 15.A, (vrátane slovnej špecifikácie) a zahrnuli tento ukazovateľ do tabuľky v bode 15. A.

- V prípade, ak ste v bode 12 nevybrali ako relevantný pre Váš projekt ani jeden z ukazovateľov obsiahnutých vo vyššie uvedenej tabuľke, ale domnievate sa, že Váš projekt prispieva k realizácii horizontálnej priority informačná spoločnosť, obmedzte sa iba na slovnú špecifikáciu a tabuľku prečiarknite.

K časti 15 B.:

Trvalo udržateľný rozvoj

Uveďte a krížikom vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, schválenej uznesením vlády SR č. 978/2001

(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F34F511CC50CD268C1256ADA003D484F?OpenDocument).

Ak áno, výstižne a prehľadne špecifikujte, akým spôsobom. Za účelom konkretizácie Vášho      tvrdenia zároveň uveďte, či a akým spôsobom Vás projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 274/2005

(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/171BAC19741F61DBC125703B003A01AE?OpenDocument ).

Uveďte číslo a názov hlavnej úlohy (v materiáli sú tieto úlohy uvedené pod číslom 1. – 14.) a v prípade možnosti aj číslo a názov konkrétnej úlohy v jej rámci, k realizácii ktorej Váš projekt prispieva.

Ak ste vyznačili, že Vás projekt prispieva k realizácii priority trvalo udržateľný rozvoj, vyplňte v tabuľke v žiadosti názov ukazovateľa, ktorý sa týka Vášho projektu.

Ukazovateľ vyberte v závislosti od operačného cieľa a skupiny aktivít, ku ktorej sa Váš projekt vzťahuje, a to z nasledujúcich možností:

Prioritná os č. 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

- Operačný cieľ 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ |  | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody |
| Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu |  | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
| Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |

Prioritná os č. 2 – Ochrana pred povodňami

- Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska najmä |  | Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou – km2 |

- Prioritná os 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

- Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia

- TUR Indikátor : Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 (spolu za podporené projekty) v %

- TUR Indikátor : Zníženie emisií prchavých organických látok (spolu za jednotlivé projekty) v %

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| inštalovanie odlučovacích technológií, alebo iných koncových technológií (napr. DESOX, DENOX) a inštalácia BAT technológií (napr. zmena surovinovej základne s nižším obsahom, resp. vznikom emisií znečisťujúcich látok) |  | Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 –tony/rok pred aj po projekte Zníženie emisií prchavých organických látok VOC–ton/rok pred aj po projekte Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |
| zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem obnoviteľných zdrojov energie) |  | Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 –tony/rok pred aj po projekte Zníženie emisií prchavých organických látok VOC –ton/rok pred aj po projekte Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |
| opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaľovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom zosúladenia zdroja so smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii kvality ovzdušia) |  | Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 –tony/rok pred aj po projekte Zníženie emisií prchavých organických látok VOC –ton/rok pred aj po projekte Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |
| rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného monitorovania |  | Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 –tony/rok pred aj po projekte Zníženie emisií prchavých organických látok VOC –ton/rok pred aj po projekte Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |
| opatrenia (technického charakteru) na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky obsahujúce menej VOC) |  | Zníženie emisií prchavých organických látok VOC –ton/rok pred aj po projekte - Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |
| technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 uvedenej smernice ), ako napr. inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek, prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom procese a pod.) |  | Zníženie emisií prchavých organických látok VOC –ton/rok pred aj po projekte Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |
| znižovanie emisií prchavých organických látok zo skladovania benzínu v distribučných skladoch s obratom 0 – 25 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES) |  | Zníženie emisií prchavých organických látok VOC –ton/rok pred aj po projekte Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |
| znižovanie emisií prchavých organických zlúčenín z prečerpávacích zariadení benzínu (plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov) s obratom do 150 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES) |  | Zníženie emisií prchavých organických látok VOC –ton/rok pred aj po projekte Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |
| opatrenia na uvedenie čerpacích staníc pohonných hmôt do súladu so smernicou 94/63/ES |  | Zníženie emisií prchavých organických látok VOC –ton/rok pred aj po projekte Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) |

- TUR indikátor: Počet projektov zameraných na ekologizáciu verejnej dopravy v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia

- Tento indikátor sa bude stanovovať z celkovej štatistiky podaných projektov v rámci aktivít:

- - plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby

- - náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)

- - náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou

- Operačný cieľ č. 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane obnoviteľných zdrojov energie

- TUR Indikátor: Zníženie emisií skleníkových plynov (spolu za jednotlivé podporené projekty) v %

- TUR Indikátor: zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni podporených projektov %

- TUR Indikátor: Zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni projektov %

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- |
| Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu. Súčasťou projektov budú aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný tepelný zdroj, V tomto prípade musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení. | Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 – ton/rok pred aj po realizácii projektu Zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v MWh/rok pred aj po realizácii projektu Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie - MW pred aj po realizácii projektu Zvýšenie energetickej efektívnosti – spotreba energie v GJ/rok pred a po realizácii projektu Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) - Výsledná hodnota TUR indikátorov sa vypočíta z údajov uvedených v tabuľkách jednotlivých projektov. |
| Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou. Súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla) | Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 – t/rok pred aj po realizácii projektu Zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v MWh/rok pred aj po realizácii projektu Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie - MW pred aj po realizácii projektu Zvýšenie energetickej efektívnosti – spotreba energie v GJ/rok pred a po realizácii projektu Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) Výsledná hodnota TUR indikátorov sa vypočíta z údajov uvedených v tabuľkách jednotlivých projektov. |
| Výstavba alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za účelom znižovania emisií základných znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden žiadateľ | Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 – t/rok pred aj po realizácii projektu Zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v MWh/rok pred aj po realizácii projektu Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie - MW pred aj po realizácii projektu Zvýšenie energetickej efektívnosti – spotreba energie v GJ/rok pred a po realizácii projektu Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) Výsledná hodnota TUR indikátorov sa vypočíta z údajov uvedených v tabuľkách jednotlivých projektov. |
| Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne v prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) alebo bez nej | Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 – t/rok pred aj po realizácii projektu Zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v MWh/rok pred aj po realizácii projektu Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie - MW pred aj po realizácii projektu Zvýšenie energetickej efektívnosti – spotreba energie v GJ/rok pred a po realizácii projektu Žiadateľ vypĺňa východiskovú (pred projektom) aj plánovanú hodnotu (po projekte) - Výsledná hodnota TUR indikátorov sa vypočíta z údajov uvedených v tabuľkách jednotlivých projektov. |

- Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo:

- Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov |  | množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov |
| projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov |  | množstvo vyseparovaných jedlých olejov a tukov |
| projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov |  | množstvo vyseparovaných nebezpečných zložiek komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 ods. 14 zákona o odpadoch) |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče) |  | množstvo upravených komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu |  | množstvo dotriedených komunálnych odpadov |
| projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov |  | množstvo vyseparovaných a dotriedených komunálnych odpadov |

- Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov:

| Ukazovateľ- výstup | Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
|  | Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením | množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením |
|  | projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch) | množstvo zhodnotených stavebných odpadov |
|  | projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva (20 01 10) | množstvo zhodnotených odpadov zo šatstva |
|  | projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov | množstvo zhodnotených jedlých tukov a olejov |
|  | projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE, PVC, PS a iné), | množstvo zhodnotených plastov |
|  | projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné) | množstvo zhodnotených obalových materiálov |
|  | projekty zamerané na recykláciu problematických druhov skla (autosklá, sklá z elektrozariadení a iné) | množstvo zrecyklovaných problematických druhov skla |
|  | projekty zamerané na výstavbu zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného odpadu | množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov |
|  | projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov | množstvo mechanicko-biologicky a termicky upravených odpadov |
|  | realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi | množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 |
|  | projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel | množstvo zhodnotených odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel |
|  | projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel: vozidlá hromadnej dopravy (napr. autobusy, trolejbusy a iné), nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje, vyradená špeciálna vojenská technika | počet spracovaných starých vozidiel |
|  | projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity | množstvo spracovaných odpadov z elektrických a elektronických zariadení |
|  | projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES | množstvo zhodnotených prenosných batérií a akumulátorov |
|  | projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť odpadov vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov technológie) | množstvo zhodnotených odpadových olovených akumulátorov |
|  | projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov - prioritne budú podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov | množstvo zhodnotených odpadových olejov |
|  | projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov | množstvo energeticky zhodnotených odpadov |
|  | projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - bioplynové a biofermentačné stanice | množstvo energeticky zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov |

- Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane odpadov zo zdravotníckej starostlivosti (napríklad: mechanické, biologické, termické, plazmové, gazifikačné technológie vrátane ich kombinácie a iné) |  | množstvo zhodnotených resp. zneškodnených nebezpečných odpadov |
| realizačný plán nakladania s nebezpečným odpadom |  | množstvo zhodnotených resp. zneškodnených nebezpečných odpadov |
| realizačný plán nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti |  | množstvo zneškodnených nebezpečných odpadov zo zdravotníckej starostlivosti okrem skládkovania |
| projekt zameraný na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie PCB odpadov – neinvestičná aktivita |  | množstvo zneškodnených PCB odpadov |
| projekt zameraný na inventarizáciu, zber a zneškodnenie prestárlych pesticídov – neinvestičná aktivita |  | množstvo zneškodnených prestárlych pesticídov |
| projekt komplexného riešenia zberu a zneškodnenia polychlórovaných bifenylov a terfenylov (PCB/PCT) – neinvestičný projekt |  | množstvo zneškodnených PCB/PCT |
| projekt komplexného riešenia zberu a zneškodnenia prestárlych pesticídov – neinvestičný projekt |  | množstvo zneškodnených prestárlych pesticídov |

- Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami | počet sanovaných najrizikovejších environmentálnych záťaží | plocha sanovaných najrizikovejších environmentálnych záťaží |

- Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných za osobitných podmienok, ktoré ukončili prevádzku k 30.6.2000 |  | veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky |
| uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec alebo nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia. Podporované budú len skládky odpadov, ktoré nevytvorili v dostatočnej miere účelovú finančnú rezervu (§ 22 zákona o odpadoch) na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov |  | veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky |

- Prioritná os č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

- Operačný cieľ 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| Realizácia programov starostlivosti o územia; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení | Počet realizovaných programov starostlivosti o územia |  |
| Realizácia programov záchrany území; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení | Počet realizovaných programov záchrany území |  |
| Realizácia programov záchrany druhov, vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území), odstraňovania migračných bariér, záchranných chovov ex situ a ďalších opatrení | Počet realizovaných programov záchrany druhov |  |
| Realizácia programov starostlivosti o druhy, vrátane výkupu pozemkov, opatrení na zabránenie konfliktov záujmov ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov | Počet realizovaných programov starostlivosti o druhy |  |

- Pri vypĺňaní ukazovateľov zároveň zachovajte súlad s údajmi, ktoré ste uviedli v bode 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov.

- Konkrétne to znamená, že ak ste v bode 12 vybrali ako relevantný pre Váš projekt jeden z ukazovateľov obsiahnutých vo vyššie uvedenej tabuľke, je potrebné, aby ste vyplnili aj bod 15.B, (vrátane slovnej špecifikácie) a zahrnuli tento ukazovateľ do tabuľky v bode 15. B.

- V prípade, ak ste v bode 12 nevybrali ako relevantný pre Váš projekt ani jeden z ukazovateľov obsiahnutých vo vyššie uvedenej tabuľke, ale domnievate sa, že Váš projekt prispieva k realizácii horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj, obmedzte sa iba na slovnú špecifikáciu a tabuľku prečiarknite.

Jednou z oblastí významne prispievajúcou k trvalo udržateľnému rozvoju je oblasť energetiky a energetickej efektívnosti.

V prípade, ak Váš projekt prispieva k zvýšeniu energetickej efektívnosti, doplňte do tabuľky v bode 15 B/ k tým indikátorom trvalo udržateľného rozvoja, ktoré ste už vybrali v predchádzajúcom kroku z jednotlivých tabuliek podľa operačných cieľov, taktiež  indikátory pre sledovanie energetickej efektívnosti.

Pri výbere indikátora energetickej efektívnosti postupujte podľa nižšie uvedenej tabuľky. V nej je stanovené, ktoré indikátory prislúchajú k jednotlivým operačným cieľom:

| Názov indikátora | Číslo operačného cieľa |
| --- | --- |
| Zvýšený inštalovaný výkon zodpovedajúci OZE | 3.2, 4.2, 5.2 |
| Zateplená plocha | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 |
| Úspory energie | 1,1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 |

- Pri  výpočte hodnoty Vami vybraného/-ých indikátora/-ov energetickej efektívnosti postupujte podľa usmernení v bode 20. Sledovanie energetickej efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení.

K časti 15 C.:

Marginalizované rómske komunity

Stručne a prehľadne uveďte, či projekt bude mať dopad na marginalizované rómske komunity. Ak áno, špecifikujte aký. Údaje vyplňte podľa Atlasu rómskych osídlení (http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556). Zároveň uveďte, či je v obci evidované rómske osídlenie, koľkých rómskych obyvateľov sa projekt priamo dotýka, či je indikovaná prítomnosť segregovanej alebo separovanej osady, príp. koncentrácia Rómov.

V prípade, že je v obci evidované rómske obyvateľstvo, popíšte, o aký typ sa jedná podľa nasledovných definícií:

- 1. segregované rómske osady – ide o samostatný urbanistický celok, ktorý je fyzicky oddelený od obce a fakticky tvorí samostatný útvar. Často je od obce vzdialený aj niekoľko kilometrov. Typickým príkladom je rómska osada v obci Letanovce (okres Spišská Nová Ves) alebo v obci Rakúsy (okres Kežmarok). V niektorých prípadoch tieto osady nie sú napojené ani na dostupné inžinierske siete. Osada v obci Ortuťová (okres Bardejov) nie je napojená ani na elektrickú energiu.

- 2. separované osady – ide o sídelné útvary, ktoré sú fyzicky oddelené od obce, ale reálne sa nachádzajú v jej blízkosti. Oddeľujúcim prvkom je väčšinou prírodný útvar (najčastejšie potok alebo pole), cesta alebo železničná trať. Typickým príkladom je rómska osada v obci Svinia (okres Prešov), oddelená potokom, rómska osada v obci Kurov (okres Bardejov), oddelená neveľkým poľom, alebo osada v Huncovciach (okres Kežmarok), ktorá sa nachádza za železničnou traťou.

- 3. koncentrácia - samostatné sídelné útvary v rámci obcí – najčastejšie predstavujú samostatné ulice alebo štvrte, ktoré sú urbanisticky integrálnou súčasťou obce ale sociokultúrne tvoria samostatnú entitu. Typickým príkladom môže byť osada v obci Hermanovce (okres Prešov), ktorá je lokalizovaná v dolnej časti obce na samostatnom ostrove medzi dvoma potokmi, či obec Ľubica (okres Kežmarok), Kurima (okres Bardejov) alebo Spišský Hrhov (okres Levoča), kde sú Rómovia koncentrovaní na samostatnej ulici.

- Stručne popíšte aký dopad budú mať výstupy projektu na rómske obyvateľstvo.

- Zároveň vyberte minimálne 1 ukazovateľ podporujúci HP MRK v rámci danej prioritnej osi a operačného cieľa:

Prioritná os č. 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

- Operačný cieľ 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ | Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok) – km | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody |
| Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu | Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok) – km | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV |
| Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |
| Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná a prevádzkovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 EO podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |
| Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť |
|  | Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS |

- Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo:

- Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) | počet vybudovaných zberných miest a dvorov | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu | počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov |  | množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov |
| projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov |  | množstvo vyseparovaných jedlých olejov a tukov |
| projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov |  | množstvo vyseparovaných nebezpečných zložiek komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 ods. 14 zákona o odpadoch) |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov |  | množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče) | počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov | množstvo upravených komunálnych odpadov |
| projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu | počet zakúpených zariadení na dotrieďovanie komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu | množstvo dotriedených komunálnych odpadov |
| projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov | počet zakúpených zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov | množstvo vyseparovaných a dotriedených komunálnych odpadov |

- Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením | počet zakúpených zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením | množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením |
| projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch) | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov | množstvo zhodnotených stavebných odpadov |
| projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva (20 01 10) | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva | množstvo zhodnotených odpadov zo šatstva |
| projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov | množstvo zhodnotených jedlých tukov a olejov |
| projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE, PVC, PS a iné), | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov | množstvo zhodnotených plastov |
| projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné) | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie obalových materiálov | množstvo zhodnotených obalových materiálov |
| projekty zamerané na recykláciu problematických druhov skla (autosklá, sklá z elektrozariadení a iné) | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na recykláciu problematických druhov skla | množstvo zrecyklovaných problematických druhov skla |
| projekty zamerané na výstavbu zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného odpadu | počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov | množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov |
| projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov | počet vybudovaných regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov | množstvo mechanicko-biologicky a termicky upravených odpadov |
| realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi | počet vypracovaných realizačných plánov nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi | množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995 |
| projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel | množstvo zhodnotených odpadov vzniknutých zo spracovania starých vozidiel |
| projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel: vozidlá hromadnej dopravy (napr. autobusy, trolejbusy a iné), nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje, vyradená špeciálna vojenská technika | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na spracovanie starých vozidiel | počet spracovaných starých vozidiel |
| projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení | množstvo spracovaných odpadov z elektrických a elektronických zariadení |
| projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES | počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov | množstvo zhodnotených prenosných batérií a akumulátorov |
| projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť odpadov vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov technológie) | počet modernizovaných zariadení | množstvo zhodnotených odpadových olovených akumulátorov |
| projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov - prioritne budú podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov | počet vybudovaných resp. zrekonštruovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie odpadových olejov | množstvo zhodnotených odpadových olejov |
| projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov | počet novovybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov | množstvo energeticky zhodnotených odpadov |
| projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - bioplynové a biofermentačné stanice | počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov | množstvo energeticky zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov |

- Operačný cieľ 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| projekty zamerané na výstavbu zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností (autoklávy, mikrovlnné zariadenia, nízko-termické technológie a iné) | počet novovybudovaných zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností | množstvo upravených nebezpečných odpadov, u ktorých došlo k zníženiu ich nebezpečných vlastností |
|  | počet zakúpených zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za účelom zníženia ich nebezpečných vlastností |  |
| projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane odpadov zo zdravotníckej starostlivosti (napríklad: mechanické, biologické, termické, plazmové, gazifikačné technológie vrátane ich kombinácie a iné) | počet novovybudovaných resp. zrekonštruovaných existujúcich zariadení na úpravu nebezpečných odpadov | množstvo zhodnotených resp. zneškodnených nebezpečných odpadov |
| projekty zamerané na zavádzanie a intenzifikáciu separovaného zberu odpadov zo zdravotníckej starostlivosti |  | množstvo vyseparovaných odpadov zo zdravotníckej starostlivosti |
| realizačný plán nakladania s nebezpečným odpadom |  | množstvo zhodnotených resp. zneškodnených nebezpečných odpadov |
| realizačný plán nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti |  | množstvo zneškodnených nebezpečných odpadov zo zdravotníckej starostlivosti okrem skládkovania |
| projekt zameraný na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie PCB odpadov – neinvestičná aktivita | počet aktivít zameraných na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie PCB odpadov | množstvo zneškodnených PCB odpadov |
| projekt zameraný na inventarizáciu, zber a zneškodnenie prestárlych pesticídov – neinvestičná aktivita | počet aktivít zameraných na inventarizáciu, zber a zneškodnenie prestárlych pesticídov | množstvo zneškodnených prestárlych pesticídov |
| projekt komplexného riešenia zberu a zneškodnenia polychlórovaných bifenylov a terfenylov (PCB/PCT) – neinvestičný projekt | počet aktivít zameraných na zber a zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a terfenylov (PCB/PCT) | množstvo zneškodnených PCB/PCT |
| projekt komplexného riešenia zberu a zneškodnenia prestárlych pesticídov – neinvestičný projekt | počet aktivít zameraných na komplexné riešenie zberu a zneškodnenia prestárlych pesticídov | množstvo zneškodnených prestárlych pesticídov |

- Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami | počet sanovaných najrizikovejších environmentálnych záťaží | plocha sanovaných najrizikovejších environmentálnych záťaží |

- Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov:

| Aktivita/skupina aktivít | Ukazovateľ- výstup | Ukazovateľ - výsledok |
| --- | --- | --- |
| uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných za osobitných podmienok, ktoré ukončili prevádzku k 30.6.2000 | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky |
| uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec alebo nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia. Podporované budú len skládky odpadov, ktoré nevytvorili v dostatočnej miere účelovú finančnú rezervu (§ 22 zákona o odpadoch) na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky |

- Pri vypĺňaní ukazovateľov zároveň zachovajte súlad s údajmi, ktoré ste uviedli v bode 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov.

- Konkrétne to znamená, že ak ste v bode 12 vybrali ako relevantný pre Váš projekt jeden z ukazovateľov obsiahnutých vo vyššie uvedenej tabuľke, je potrebné, aby ste vyplnili aj bod 15.C, (vrátane slovnej špecifikácie) a zahrnuli tento ukazovateľ do tabuľky v bode 15. C.

- V prípade, ak ste v bode 12 nevybrali ako relevantný pre Váš projekt ani jeden z ukazovateľov obsiahnutých vo vyššie uvedenej tabuľke, ale domnievate sa, že Váš projekt prispieva k realizácii horizontálnej priority informačná spoločnosť, obmedzte sa iba na slovnú špecifikáciu a tabuľku prečiarknite.

K časti 15 D.:

Rovnosť príležitostí

Globálnym cieľom horizontálnej priority Rovnosť príležitostí je zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Táto horizontálna priorita sa zameriava na podporu potierania diskriminácie na základe pohlavia a rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. Princíp rodovej rovnosti je analytický a rozhodovací postup, pri ktorom všetky koncepčné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie procesy vo všetkých fázach prípravy a realizácie sú podriadené hľadisku rodovej rovnosti.

Uveďte, či projekt bude mať vplyv na rovnosť príležitostí. V prípade, ak nemá, tabuľku nevypĺňate.

V prípade, že váš projekt má vplyv na rovnosť príležitosti, uveďte minimálne jeden indikátor výsledku a jeden indikátor dopadu z príkladov uvedených v nasledovnej tabuľke:

| Výsledok | Dopad |
| --- | --- |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu | Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu |
| Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu | Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu |
| Podiel priemerných zárobkov žien a priemerných zárobkoch mužov u žiadateľa v % | Percentuálne zvýšenie priemerných zárobkov žien u žiadateľa |
| Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu | Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu |
| Podiel počtu žien a počtu mužov využívajúcich výsledky projektu v % |  |

- Znevýhodnené skupiny: Občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie („absolvent školy“), občan starší ako 50 rokov veku, občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie  najmenej 12 mesiacov  z posledných 16 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie („dlhodobo nezamestnaný občan“), občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností, osamelý občan starajúci sa o dieťa do desať rokov veku, občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie a nie je občan so zdravotným postihnutím, občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie za účelom výkonu zamestnania a občan so zdravotným postihnutím.

K tomuto bodu je k dispozícii Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci  v programovacom období 2007 – 2013 zverejnená na stránke www.gender.gov.sk.

16.	Schéma štátnej pomoci

Pre žiadateľa z verejného sektora nerelevantné. Tabuľku prečiarknite.

17.	Verejné obstarávanie/Obchodná verejná súťaž

Žiadateľ, ktorý má záujem získať NFP zo ŠF/KF je povinný realizovať obstarávanie akýchkoľvek tovarov, služieb a stavebných prác spolufinancovaných zo ŠF/KF v súlade so zdravým finančným riadením výdavkov a dodržiavať v tejto súvislosti platnú  legislatívu EU a SR .

Verejné obstarávanie sa realizuje podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb alebo stavebných prác  v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní (subjekty iné ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktoré sú povinné aplikovať zákon o verejnom obstarávaní).

Subjekt, ktorý je verejným obstarávateľom/obstarávateľom/iným subjektom (§ 7) v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je povinný podľa tohto zákona vykonať verejné obstarávanie za účelom realizácie projektu na uskutočnenie stavebných prác, dodávku tovarov a poskytnutie služieb. Zákon o verejnom obstarávaní je smerodajný a aplikuje sa na prijímateľov, ktorí pod neho spadajú v plnom znení.

Za vykonanie verejného obstarania zodpovedá žiadateľ. Žiadateľ (ak je relevantné) vykonáva verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb pre verejné obstaranie (zákazku s nízkou hodnotou nemusí byť realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie).

Bližšie informácie ohľadne verejného obstarávania môžete získať na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. Na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk je zverejnený aj zoznam odborne spôsobilých osôb.

- Uveďte, či si realizácia Vášho projektu vyžaduje výber zhotoviteľa podľa zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že nie, bude v Zmluve o poskytnutí NFP takýto príjemca zaviazaný použiť na obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb tzv. Obchodnú verejná súťaž podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- Vyplňte časť 17 a. resp. 17 b. týkajúcu sa Vášho projektu.

- K časti 17a:

- Uveďte, či bolo vykonané/vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác, služieb a dodávok tovaru pred podaním žiadosti o NFP.

- V prípade ak verejné obstarávanie bolo vyhlásené, uveďte relevantné dátumy/číslo vestníka VO (v prípade, ak bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania).

- V prípade, ak verejné obstarávanie nebolo vyhlásené, uveďte, či boli začaté práce na príprave súťažných podkladov, plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a typ, popis a časové ohraničenie zmluvy/zmlúv vrátane rámcových zmlúv uzatvorených podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa v projekte plánujú uzatvoriť alebo už boli uzavreté v rozdelení na zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb s uvedením začiatku/konca/hodnoty zákazky.

- Pre konkrétny projekt treba presne špecifikovať, o aký predmet zmluvy sa jedná. Jednotlivé položky verejného obstarávania musia byť v súlade s položkami rozpočtu a časovým harmonogramom projektu.

Overovanie procesu verejného obstarávania sa vykonáva obvykle po schválení nenávratného finančného príspevku výberovou komisiou predbežne (ex-ante) spravidla v troch etapách (pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, po ukončení hodnotenia ponúk a pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom). Za účelom vykonania administratívneho overenia verejného obstarávania je prijímateľ pri každej z troch etáp overovania povinný poskytovateľovi zaslať zodpovedajúcu dokumentáciu a vyplnený informačný list verejného obstarávania. Verejné obstarávanie, týkajúce sa výdavku uplatňovaného v predloženej žiadosti o platbu, musí byť celé overené najneskôr pred schválením prvej žiadosti o platbu, týkajúcej sa tohto výdavku. MŽP SR vykonáva overovanie týchto postupov vo verejnom obstarávaní:

- zákazka s nízkou hodnotou,

- podprahová zákazka,

- podlimitná zákazka,

- nadlimitná zákazka.

V prípade, že MŽP SR zistí závažný nesúlad alebo porušenie legislatívy SR a EÚ v uvedenej oblasti, ktoré už nemôže prijímateľ odstrániť, alebo ktorých odstránenie prijímateľ odmietol, budú tieto výdavky obstarané v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní uznané za neoprávnené na preplatenie. Výdavky raz uznané za neoprávnené nemôžu byť predmetom žiadnej z nasledovných žiadostí o platbu (okrem zádržného).

Verejné obstarávanie je možné vykonať pred resp. po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Rozhodnutie, kedy prijímateľ bude vykonávať verejné obstarávanie, je ponechané na žiadateľovi.

Celková výška nenávratného finančného príspevku stanovená v zmluve nesmie byť prekročená.

Obstarávateľ môže vykonať proces verejného obstarávania aj pred oznámením o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku výberovou komisiou.

Ak verejné obstarávanie prebehne a je ukončené „pred“ podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, doručí žiadateľ zmluvu medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom ako súčasť povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Ak bude verejné obstarávanie vykonané až „po“ rozhodnutí o pridelení nenávratného finančného príspevku, resp. po podpise zmluvy, môžu nastať dva prípady:

    - ak bude výška NFP po vykonaní verejného obstarávania vyššia ako výška určená v zmluve, poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude vo výške sumy určenej v zmluve;

    - ak bude výška NFP po vykonaní verejného obstarávania nižšia ako výška určená v zmluve, poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude vo výške sumy určenej z výsledku verejného obstarávania.

Povinnosť verejného obstarávateľa/obstarávateľa/iného subjektu (§7) obstarávať tovary, práce a služby sa nevzťahuje na zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ jednoznačne preukáže, že náklady na obstarávanie (cena práce/ služby za prípravu verejného obstarávania, inzerciu, vyhodnotenie a administráciu) prekročia 10% predpokladanej hodnoty zákazky. V tomto prípade je možné zadanie zákazky priamo pri jej hodnote rovnej alebo menšej ako 150 000 Sk. Ak predpokladaná cena obstarávaného tovaru alebo služieb je od 150 tis. do 1 mil. Sk (4 000 000 Sk pri stavebných prácach), je potrebné na obstaranie týchto tovarov a služieb vykonať aspoň prieskum trhu (min. 3 cenové ponuky) tak, aby sa dal jeho priebeh spätne poskytovateľom overiť.

MŽP SR ako RO pre OP ŽP odporúča pre zmluvy projektov investičného charakteru s predpokladanou cenou 5 - 25 mil. EUR aplikovať FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu.

Časť 17b:

Pre verejný sektor nerelevantná.

18.	Súlad s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi

Uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti

Zamerajte sa na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti. Platná legislatíva je uvedená na stránke MŽP www.enviro.gov.sk.

Uveďte súlad s národnými strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia

Uveďte súlad so strategickými dokumentmi (Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, Národný environmentálny akčný program III, Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Strategickým plánom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky).

Zamerajte sa na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti.

Uveďte súlad s regionálnymi dokumentmi

Uveďte súlad s regionálnymi dokumentmi (Regionálnym plánom rozvoja, Koncepciou rozvoja kraja, územným plánom, ÚSES, vodným plánom, plánom manažmentu povodia, a iné) a podporte tvrdenia konkrétnymi referenciami na texty jednotlivých dokumentov.

Zamerajte sa na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti.

19.	Technické a environmentálne ukazovatele

- Uveďte kvantifikované technické a environmentálne ukazovatele projektu vyplnením jednej z tabuliek, ktorá zodpovedá prioritnej osi/operačnému cieľu Vášho projektu.

- Priložte len tú tabuľku, ktorá sa vás týka.

- Ak pre Váš typ projektu neexistuje tabuľka, nevypĺňajte žiadnu z uvedených tabuliek.

20.	Sledovanie energetickej efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení

Jednou z oblastí významne prispievajúcou k trvalo udržateľnému rozvoju je oblasť energetiky a energetickej efektívnosti.  OP ŽP prispieva k uplatňovaniu právnych predpisov EÚ v tejto oblasti najmä podporou znižovania energetickej náročnosti stavieb (súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov) a technológií a využitia obnoviteľných zdrojov energie ako jedného z prostriedkov na zníženie znečistenia ovzdušia.

V rámci energetickej efektívnosti sa sledujú nasledovné indikátory:

Zvýšený inštalovaný výkon zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (OZE)  - v tomto indikátore sa sleduje o koľko sa v danom projekte zvýšil inštalovaný výkon napr. kotla na biomasu na úkor napr. kotla na plyn, uhlie alebo iný neobnoviteľný zdroj. Pokiaľ v projekte boli inštalované solárne články, ktoré nahradili tiež výkon kotla na plyn alebo iný neobnoviteľný zdroj, tiež sa to započítava do tohto indikátora. Rovnako je to v projekte, kde sa realizuje tepelné čerpadlo alebo v projekte, kde sa na výrobu tepla alebo elektrickej energie využíva bioplyn. Ak sa v projekte realizovala kogeneračná jednotka vyrábajúca teplo aj elektrinu započítava za aj tepelný aj elektrický výkon. Tepelné aj elektrické výkony sa spočítavajú do jednej hodnoty.

Indikátor neplatí iba pre aktivity v rámci prioritnej osi 3, ale je aplikovateľný aj na iné prioritné osi, kde sa napr. rekonštruujú objekty a mení sa zároveň zdroj tepla na obnoviteľný - napr. rekonštrukcia zariadení ochrany prírody spolu s inštaláciou solárnych článkov a kotla na biomasu, využitie solárnej energie pre chod ČOV alebo inej vodárenskej infraštruktúry, využitie bioplynu na vykurovanie budovy bioplynovej stanice a pod.

Zateplená plocha – v tomto indikátore sa vyčísľuje plocha stien so zateplením, ktorá sa zrealizovala v projekte oproti pôvodnému stavu.

Úspory energie môžu priniesť nie len zateplenie administratívnych budov a budov občianskej vybavenosti (napr. obecné úrady, školy, zriadenia ochrany prírody) ale aj zateplenie technických budov, ktoré sa vykurujú (napr. na ČOV, budovy pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na nakladanie s nebezpečným odpadom). Priestory, ktoré nie je nutné vykurovať alebo udržovať stabilnú teplotu nie je potrebné zatepľovať ani vykazovať v tomto indikátore.

Úspory energie – tento indikátor sa vyplňuje pre tie projekty, kde sa oproti pôvodnému stavu dosiahlo zníženie ročnej spotreby energie rôznymi opatreniami: napr. zateplením stien budov, výmenou okien, výmenou kotla, výmenou technologického zariadenia, výmenou čerpadla, modernizáciou ČOV alebo prečerpávacej stanice, inštaláciou kogeneračnej jednotky, výmenou izolácie rozvodov, celkovou rekonštrukciou vodárenských objektov alebo objektov verejnej kanalizácie, ktoré prinieslo zníženie spotreby energie.

Výpočet úspory energie

- Qu = Qo-Qr=∑Qo,i-∑Qr,i

Qu - úspora energie vzniknutá realizáciou projektu [GJ/rok]

Qo - Celková spotreba energie pred realizáciou projektu

Qr  - Celková spotreba energie po realizácii projektu

Qo,i - spotreba energie bez realizácie projektu využitím  i-teho paliva/zdroja energie [GJ/rok]

Qr,i  - spotreba energie po realizácii projektu využitím i-teho paliva/zdroja energie [GJ/rok]

i – index určujúci palivo/ zdroj energie: napr:

pl - plyn,  u-uhlie, d-drevo, e - elektrická energia, geo - geotermálna energia

Ročná spotreba energie pred zrealizovaním projektu pre daný zdroj tepla alebo po zrealizovaní sa určí  podľa nasledujúcich vzorcov v závislosti od typu vykurovania/ typu paliva.

- V nasledujúcich vzorcoch budeme používať označenie x kde

x=o pre spotrebu bez realizácie projektu

x=r spotreba po realizácii projektu

Spotrebu energie pred alebo po zrealizovaní projektu pre daný zdroj tepla sa určí nasledovane:

- Ak je palivo plyn použite pre výpočet tento vzorec:

- Qx,pl = Vx,pl. Qn,pl /1000

Qx,pl     - ročná spotreba energie z plynu bez realizácie projektu alebo s realizáciou projektu [GJ/rok]

Vx,pl       - ročná spotreba plynu bez alebo s realizáciou projektu [m3/rok]

Qn,pl     - výhrevnosť plynu [MJ/m3]

Ak je palivo  pevné palivo napr. drevo použite pre výpočet tento vzorec:

Qx,d = mxpp . Qn . [GJ]

m,d     -  ročná spotreba dreva/uhlia [t/rok]

Qn,d    - výhrevnosť dreva/uhlia [GJ/t, (MJ/kg)]

Ak je palivo kvapalné  palivo napr. ľahký vykurovací olej použite pre výpočet tento vzorec:

Qx,lvo = mxpp . Qn . [GJ]

m,lvo     -  ročná spotreba dreva/uhlia [t/rok]

Qn,lvo    - výhrevnosť kvapalného paliva [GJ/t]

- Ak je palivo elektrická energia použite pre výpočet tento vzorec:

Qx,e = Ee*3,6    [GJ]

Ee   - ročná spotreba elektrickej energie bez realizácie projektu/s realizáciou projektu [MWh]

Ak je palivo geotermálna energia použite pre výpočet tento vzorec:

Qx,geo = Qvgeo    [GJ]

Qvgeo   - ročné využitie energie z geotermálnej energie bez realizácie projektu alebo s realizáciou projektu  [GJ/rok]

Ak je palivo solárna energia použite pre výpočet tento vzorec:

- Qxs= Qvs

Qvs    - ročná energia využitá zo solárnej energie bez realizácie projektu alebo s realizáciou projektu [GJ]

- Príklad:

Pred realizáciou projektu sa teplo na vykurovanie projektov dodáva z kotolne na uhlie so  štyrmi uhoľnými kotlami a jedným kotlom na plyn. Spotreba uhlia 60 000 t/rok, spotreba plynu 40 000 m3/rok. Priemerná výhrevnosť uhlia je 11 MJ/kg, výhrevnosť zemného plynu 34 MJ/m3.

Po realizácii projektu sa demontujú dva kotle, a nahradia sa kotlom na biomasu, pričom bude čiastočne využívané teplo z existujúceho geotermálneho vrtu. Dva pôvodné kotle, uhoľný a plynový  budú používané ako špičkové a záložné zdroje. Spotreba štiepky je 53 000 t/rok. Priemerná výhrevnosť drevnej štiepky 10 MJ/kg. Pre uhlie a plyn ostávajú pôvodné výhrevnosti. Spotreba uhlia klesne na 800 t/rok, spotreba plynu stúpne na 45 000 m3/rok. Súčasťou projektu je zateplenie zdroja,  a rekonštrukcia primárnych rozvodov. Predpokladaná spotreba elektrickej energie ostáva nezmenená. Prietok z geotermálneho vrtu sa predpokladá 7 litrov/s s teplotou 60C s vychladením na 45C. Priemerné ročné využitie 7000 hod.

- Spotreba energie pred realizáciou projektu:

Zníženie spotreby energie je spôsobené zatepľovaním stien, izoláciou primárnych rozvodov, čo sa prejaví na zníženej spotrebe palív po realizácii projektu.

Spotreba uhlia

Qou = mxu . Qn . [GJ] = 60 000.11=660 000 GJ

Spotreba plynu

- Qp = Vxp. Qn /1000=40 000.34/1000=1360 GJ

Spotreba energie pred realizáciou projektu

Qo = Qou  +  Qop=660 000+ 1 360 = 661 360 GJ

- Spotreby energie pred realizáciou projektu použijeme vzorec:

Spotreba biomasy

- Qr,u = mxu . Qn . [GJ]=53 000.10=530 000 GJ

Spotreba uhlia

- Qr,u = mxu . Qn . [GJ]=800*11= 8 800 GJ

Spotreba plynu

- Qr,p = Vxp. Qn /1000=45 000.34/1000=1 530 GJ

Dodávka tepla z geotermálneho vrtu

- Qr,geo=mv.(t2-t1).cp.hod.3,6=7*(60-45)*4,18*7000.3,6=11 GJ

- cp – merné teplo vody pri konštantnom tlaku = 4,18 kJ.kg-1.K-1

Spotreba energie po realizácii projektu

Qr= Qr,b  +  Qr,u  +  Qr,p  +  Qr,geo =530 000+ 8 800+ 1530 + 11=540 341 GJ

- Úspora energie:

- Qu = Qo –Qr = 661 360 – 544 341 = 121 019 GJ

Sledovanie indikátorov na úrovni jednotlivých operačných cieľov v rámci OPŽP:

Na úrovni jednotlivých operačných cieľov sa budú sledovať nasledovné indikátory podľa toho ako sú uvedené v tabuľke:

| Názov indikátora | Číslo operačného cieľa |
| --- | --- |
| Zvýšený inštalovaný výkon zodpovedajúci OZE | 3.2, 4.2, 5.2 |
| Zateplená plocha | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 |
| Úspory energie | 1,1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 |

Hodnoty vyššie uvedených indikátorov žiadateľ vyplní do tabuľky č.20 Sledovanie energetickej efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení.

Spolu s  energetickou efektívnosťou bude v rámci OP ŽP horizontálne sledovaný vplyv aktivít podporovaných z fondov EÚ na emisie skleníkových plynov a podporované opatrenia zmierňujúce dôsledky klimatických zmien a adaptačné opatrenia na klimatické zmeny.

V rámci jednotlivých prioritných osí sa navrhujú na podporu nasledujúce opatrenia:

Prioritná os 1:

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov (vodovody a úpravne vody) - adptačné opatrenia

-         efektívnejšie využívanie vodných zdrojov (znižovanie únikov pitnej vody),

-         prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

-         energetické využívanie čistiarenských kalov – redukčné (mitigation) opatrenie,

-         náhrada možnej klasickej energie obnoviteľnou (solárna, geotermálna, tepelné čerpadlá) – redukčné opatrenie

-         prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia  - adaptačné opatrenie

Prioritná os 2:

2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

-         podpora budovania poldrov vo vhodných územiach - reaktívne opatrenia

Prioritná os 3:

3. 1 Ochrana ovzdušia

-         zazelenanie miest druhmi drevín, ktoré sú odolnejšie v prípade extrémnych výkyvov počasia (búrky, suchá) a požiarov – adaptačné opatrenie

-         projekty na znižovanie emisií základných znečisťujúcich látok spolu so znižovaním emisií skleníkových plynov – redukčné opatrenie

Prioritná os 4:

4. 1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

-         prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie

4. 2  Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

-         výstavba bio-plynových staníc – redukčné opatrenie

-         prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie

-         náhrada možnej klasickej energie obnoviteľnou (solárna, geotermálna, tepelné čerpadlá) – redukčné opatrenie

4. 3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie

-         prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby a rekonštrukcie budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie

-         náhrada možnej klasickej energie obnoviteľnou (solárna, geotermálna, tepelné čerpadlá) – redukčné opatrenie

4. 5  Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

-         uzatvorenie a rekultivácia skládok spôsobom zohľadňujúcim budúce klimatické, podmienky a extrémne výkyvy počasia – adaptačné opatrenie

Prioritná os 5:

5. 1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov

-         v programoch starostlivosti o územia a programoch záchrany druhov  by sa mali podporovať výbery lesných druhov a postupov, ktoré zohľadňujú extrémne výkyvy počasia – adaptačné opatrenie

-         minimalizovanie množstva úniku NH3, CH4 obmedzovaním hnojenia tam, kde je to vhodné a možné a zavádzanie správnej poľnohospodárskej praxe pri tejto činnosti – redukčné opatrenia

-         rozvíjať priestorové a územné plány na pomoc migrácii druhov – adaptačné opatrenie

5. 2  Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

-         prispôsobenie existujúcich spôsobov výstavby a rekonštrukcie budúcim klimatickým, podmienkam a extrémnym výkyvom počasia – adaptačné opatrenie

-         náhrada možnej klasickej energie obnoviteľnou (solárna, geotermálna, tepelné čerpadlá) – redukčné opatrenie

5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

-         v pripravovaných vzdelávacích a propagačných aktivitách venovať pozornosť opatreniam vedúcim k zmierňovaniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy

V rámci Žiadosti o poskytnutie NFP žiadateľ do tabuľky č.20 Sledovanie energetickej efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení uvedie, či projekt prispieva k podpore niektorého z opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien alebo či sú jeho súčasťou adaptačné opatrenia na klimatické zmeny a popíše ich v tabuľke č.10 Stručný popis projektu, časť b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu.

21.	Vlastnícke vzťahy/zmluvné vzťahy k nehnuteľnosti

- Vysporiadané vlastnícke vzťahy sú jednou zo základných podmienok schválenia žiadosti, preto venujte náležitú pozornosť vypĺňaniu tejto časti.

- V prípade, že nie ste vlastníkom nehnuteľností, ktorých sa projekt týka, popíšte akým spôsobom sú / budú vysporiadané vlastnícke/ nájomné vzťahy (uzavretá zmluva o nájme, zmluva o budúcej kúpnej zmluve apod.). Ako prílohu žiadosti o NFP priložte zmluvy potvrdzujúce iný ako vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam.

- Uveďte všetky čísla parciel, na ktorých sa projekt bude realizovať v rozdelení podľa záberu pôdy. Ako prílohu žiadosti o NFP priložte list/listy vlastníctva alebo výpis/výpisy z katastra nehnuteľností nie starší ako 3 mesiace deklarujúce Váš vzťah k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam.

- V prípade nehnuteľností, ktorá je predmetom zakúpenia v rámci projektu, priložte zmluvu o budúcej kúpnej zmluve tejto nehnuteľnosti a znalecký posudok o tom, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu.

- Uveďte meno vlastníka parcely/meno vlastníka stavby.

- Údaje v bodoch „rok nadobudnutia parcely“, „rok nadobudnutia stavby“, „predchádzajúci vlastník parcely“ a „predchádzajúci vlastník stavby“ nie je potrebné v rámci daných operačných cieľov a ich aktivít vypĺňať.

- V prípade, že žiadateľ  nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje, musí predložiť doklad o inom práve k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 stavebného zákona (napr. nájomnú zmluvu), platný min. 5 rokov od ukončenia realizácie projektu.

22.	Rozhodnutie príslušného stavebného úradu

Uveďte, či sa stavba navrhuje v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Uveďte kód stavby podľa Klasifikácie stavieb vyhlásenej Štatistickým úradom Opatrením č.128/2000 Z. z., s účinnosťou od 1. mája 2000 (www.statistics.sk).

Uveďte názov príslušného stavebného úradu.

- Územné rozhodnutie/stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby:

- Preukážte oprávnenie na realizáciu stavby. Samotné stavebné povolenie, príp. územné rozhodnutie v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov, predložte v prílohe.

- V prípade realizácie aktivity, ktorá si nevyžaduje stavebné povolenie v zmysle platnej legislatívy SR, je táto časť nerelevantná.

23.	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- Označte krížikom jednu z možností: áno/nie.

- Do rámčeka uveďte dátum ukončenia procesu posudzovania (dátum vydania záverečného stanoviska) a označte jednu z možností.

24.	Princíp znečisťovateľ platí

- Princíp „znečisťovateľ platí“ je súčasťou viacerých strategických dokumentov a je aplikovaný v právnych normách, týkajúcich sa  znečisťovania životného prostredia.

- Znamená, že ten, kto spôsobuje poškodzovanie životného prostredia, by mal znášať i náklady na zabránenie alebo kompenzáciu tohto poškodzovania. Aby bolo možné uplatňovať tento princíp, musia existovať systémy poplatkov, ktoré by mali mať za cieľ spoplatňovanie využívania infraštruktúry a znečisťovania spôsobovaného infraštruktúrou.

- Uveďte ako systém spoplatnenia pokrýva náklady spojené so znižovaním znečistenia ŽP, ako aj náklady spojené s prevádzkou, údržbou a výmenou infraštruktúry. Odrážajú poplatky / tarify reálne náklady alebo sú nejakým spôsobom dotované?

- Uveďte či sú poplatky / tarify odlišné pre rôznych užívateľov.

- Uveďte aký je očakávaný vývoj poplatkov / taríf po jednotlivých rokoch pre rôzne skupiny užívateľov.

- Charakterizujte sociálnu únosnosť / neúnosnosť daného systému spoplatňovania.

25.	Propagačné aktivity

- V tabuľke vymenujte všetky predpokladané spôsoby propagácie projektu. Uveďte stručnú charakteristiku spôsobov propagácie, v časti tabuľky „poznámka“.

Prijímateľ je povinný informovať o operačnom programe a fonde (ERDF/KF), cez ktorý je alebo bude príslušný projekt realizovaný.

Konkrétne náležitosti, ktoré je žiadateľ povinný zabezpečiť v súvislosti s propagáciou schváleného projektu sú uvedené v manuáli pre informovanie a publicitu, ktorý je zverejnený spolu s výzvou na internetovej stránke www.opzp.sk.

26.	Prehľad predchádzajúcej pomoci

- Uveďte všetky zdroje pomoci, ktoré boli v minulosti poskytnuté zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov na aktivity súvisiace s navrhovaným projektom v mieste jeho realizácie.

Uveďte prehľad predchádzajúcej pomoci z národných zdrojov, predvstupových fondov EÚ, povstupových fondov EÚ, súkromných fondov a iných – názov programu/grantovej schémy, názov projektu, trvanie projektu od/do, celkovú sumu projektu, celkovú výšku poskytnutej pomoci.

27.	Čestné vyhlásenie žiadateľa

Čestné vyhlásenie žiadateľa podpisujú všetci štatutárni zástupcovia, ktorí majú právo konať v mene spoločnosti a podpisovať písomnosti, zakladajúce práva a  povinnosti spoločnosti.

Je potrebné vyplniť titul, meno a priezvisko, podpis štatutárneho/ych zástupcu/ov zodpovedných za projekt. Zároveň je potrebné vyplniť miesto a dátum podpisu čestného prehlásenia.

- Žiadateľ vyplnením Dokumentácie žiadosti a jej predložením na MŽP SR sa zaväzuje, že akceptuje všetky stanovené podmienky a garantuje splnenie všetkých predpokladov, ktoré uviedol v Dokumentácii žiadosti. Zároveň sa zaväzuje, že v prípade schválenia projektu sa bude riadiť ostatnými ustanoveniami, uvedenými v Operačnom programe Životné prostredie, Programovom manuáli OP ŽP, v príručke pre žiadateľa a bude rešpektovať záväzky vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ z toho vyplývajúce.

- PRÍLOHY K ŽIADOSTI O NFP

- Žiadateľ môže zoznam príloh, ktoré sú povinné, rozšíriť o ďalšie relevantné prílohy, ktoré sú podľa jeho uváženia dôležité z hľadiska posudzovania a hodnotenia jeho projektu.

- V prípade, že sa žiadateľa niektorá z príloh netýka a nedokladá ju, žiadateľ túto skutočnosť uvedie a odôvodní pri každej z jednotlivých nerelevantných príloh.

- Prílohy je potrebné očíslovať v zmysle poradia uvedeného v tabuľke zoznam povinných príloh a predložiť 1 originál a 3 kópie každej prílohy.

Bližšie špecifikácie k vybraným prílohám:

Príloha 1 Finančná analýza

Povinnosť vypracovať a doložiť finančnú analýzu projektu sa vzťahuje na všetky subjekty verejného sektora, okrem subjektov, ktorých projekty nebudú generovať príjmy v zmysle čl. 55 všeobecného nariadenia Rady (ES) 1083/2006.

Postup vypracovania finančnej analýzy je definovaný v dokumente „Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu“ vydanom Riadiacim orgánom pre OP ŽP. Tento dokument je uvedený samostatne k prílohe 1 Žiadosti o NFP.

Ak žiadateľ predkladá Finančnú analýzu projektu, v prípade relevantnosti je k nej potrebné priložiť:

- podpornú dokumentáciu k stanoveniu vstupných údajov uvádzaných vo finančnej analýze (napr. kópie zmlúv uzavretých s odberateľmi - na zdokumentovanie možností odbytu produkcie a predajných cien),

- ponuky a cenníky dodávateľov materiálu (na zdokumentovanie stanovenia vstupnej ceny materiálu, napr. prieskum trhu),

- znalecké posudky, marketingové štúdie, podnikateľské plány,

- rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,

- ponuky na financovanie projektu od bánk

- ďalšie dokumenty, ktoré môžu podporiť reálnosť vstupných údajov uvádzaných vo finančnej analýze.

Na všetky priložené dokumenty by mala odkazovať textová alebo tabuľková časť finančnej analýzy. Dokumenty, ktoré nesúvisia s finančnou analýzou, prikladajte v zodpovedajúcej prílohe žiadosti. Naopak dokumenty, ktoré sú súčasťou iných príloh žiadosti (napr. technická a projektová dokumentácia, rozpočet stavby) nie je potrebné prikladať duplicitne i k finančnej analýze.

V prípade projektov verejného sektora, ktoré nebudú generovať príjmy v zmysle čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, nie je potrebné vypracovanie finančnej analýzy projektu podľa vyššie uvedenej metodiky. Žiadateľ je v takom prípade povinný preukázať, že má zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na úhradu prevádzkových výdavkov projektu. Preto je v zmysle pokynov uvedených v dokumente „Inštrukcie k prílohe 1 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy“ (uvedený samostatne k prílohe 1 Žiadosti o NFP) v rámci prílohy 1 žiadosti o NFP postačujúce preukázať ekonomickú udržateľnosť prevádzky.

Príloha 22 Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000

V prípade, že projekt pravdepodobne bude mať významné vplyvy na navrhované lokality súvislej európskej sústavy chránených území, nemôže byť podporený z prostriedkov Európskych spoločenstiev.

Žiadateľ požiada o vyjadrenie územne príslušnú zložku ŠOP SR. Žiadateľ je povinný priložiť k žiadosti vecný popis projektu, mapu a vyjadrenie územne príslušného Obvodného alebo Krajského úradu životného prostredia k územnému rozhodnutiu/stavebnému povoleniu.

Vecný popis projektu obsahuje umiestnenie (k. ú., parcelné číslo), stručný popis technického a technologického riešenia, základné parametre, termíny začatia a skončenia výstavby a prevádzky, požiadavky na vstupy (záber pôdy, odber a spotreba vody, suroviny vrátane spôsobu ich získavania, energetické zdroje, nároky na dopravu a pod.), údaje o výstupoch (zdroje znečisťovania, odpadové vody, odpady, kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, hluk, terénne úpravy a zásahy do krajiny).

Náležitosti mapovej prílohy:

      - Mierka 1:50 000, alebo podrobnejšia, ktorá detailnejšie zobrazuje jednotlivé časti projektu (z dôvodu jednoznačného určenia či projekt priamo zasahuje, alebo nezasahuje do územia NATURA 2000) na podklade základnej mapy SR (ortofoto mapy, katastrálnej mapy) v zvolenej mierke

      - Orientácia (severka)

      - Obsah jasne odlíšenými časťami:

- predkladaný projekt

- zariadenia, stavby obdobného charakteru existujúce alebo v  rekonštrukcii

- plánované projekty obdobného charakteru v procese povoľovania

- územia NATURA 2000

      - Legenda so všetkými prvkami zobrazenými v mape

      - Dátum vyhotovenia aktuálnosti údajov

      - Formát a kvalita mapovej prílohy (farebná mapa alebo jej farebná kópia, kde hrúbka čiary znázorňujúca trasovanie, resp. umiestnenie zariadenia, stavby by nemala presiahnuť 1 mm. V digitálnej forme sú uprednostňované vektorové formáty súborov .shp, .dxf, .dgn, .vgi, alebo rastrové formáty .tiff, .jpg. v súradnicovom systéme S-JTSK, S42 alebo WGS84.

Špecifikácia skupín aktivít, pre ktoré sa vyžaduje/nevyžaduje deklarácia NATURA 2000:

V nasledujúcej časti je uvedený zoznam aktivít v rámci Operačného programu životné prostredie v programovom období 2007 – 2013, pre ktoré je potrebné vydávať tzv. deklarácie NATURA 2000.

Uvedené sú len aktivity, resp. všetky skupiny aktivít v rámci jednotlivých operačných cieľov, ktoré si vyžadujú deklaráciu NATURA 2000, príp. sú špecifické podmienky uvedené za príslušnými aktivitami, resp. operačnými cieľmi.

V prípade, ak žiadateľ bude realizovať aktivitu, ktorá vyžaduje deklaráciu NATURA 2000, tak príslušná Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky vyplní formulár prílohy č.22 Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pri identifikácii prioritnej osi/operačného cieľa/aktivít vychádzajte z PM OP ŽP.

Prioritná os č. 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov – deklarácia sa požaduje na všetky aktivity operačného cieľa.

Operačný cieľ č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ – deklarácia sa požaduje na všetky aktivity operačného cieľa.

Operačný cieľ č. 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd -

deklarácia je relevantná len pre III. skupinu oprávnených aktivít z PM OP ŽP - Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov, a to v prípade budovania nových objektov mimo zastavaného územia obce.

Prioritná os č. 2: Ochrana pred povodňami

Operačný cieľ č. 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - deklarácia sa požaduje na všetky aktivity operačného cieľa.

Operačný cieľ č. 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému:

Deklarácia je relevantná pre I. skupinu oprávnených aktivít:

I. skupina: Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS:

A. dobudovanie siete pozemných staníc.

Prioritná os č. 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ č. 3.1 Ochrana ovzdušia – deklarácia sa vyžaduje pri nasledovných skupinách aktivít/aktivitách:

I. skupina:  Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä  tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH :

A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ, najmä:

  - zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem obnoviteľných zdrojov energie);

  - opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaľovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom zosúladenia zdroja so smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii kvality ovzdušia);

  - rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného monitorovania.

III. skupina: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS):

A. Projekty zamerané na znižovanie znečisťovania ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania a iné efektívne opatrenia na riešenie dobrej kvality ovzdušia v okolí zdrojov znečisťovania a v územiach vyžadujúcich osobitnú ochranu vzdušia, najmä:

  - zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov) a výsadba stanovištne vhodných druhov drevín - deklarácia sa požaduje pri realizácii tejto činnosti mimo zastavaného územia obce,

  - zmena v organizácii dopravy, budovanie záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny- deklarácia sa požaduje pri realizácii tejto činnosti mimo zastavaného územia obce,

  - aktivity v oblastiach riadenia kvality ovzdušia za účelom dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia (vo vzťahu k znečisťujúcim látkam, pre ktoré sú, resp. budú určené limitné, prípadne cieľové hodnoty), ktoré vyplývajú z programov na zlepšenie kvality ovzdušia, prípadne z akčných plánov na zabezpečenie kvality ovzdušia, vypracovaných KÚŽP;

Operačný cieľ č. 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie - deklarácia sa vyžaduje pri nasledovných skupinách aktivít/aktivitách:

I. skupina: znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov. - deklarácia sa požaduje pri celej skupine aktivít.

II. skupina: štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia, vrátane analýzy  ekonomických nákladov; skvalitňovanie  monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií; programy na podporu vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia, analýza nástrojov na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácia výsledkov aktivít:

A. Analytické štúdie dopadov nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na zložky životného prostredia vrátane hodnotenia sociálno-ekonomických dôsledkov a návrhu opatrení – deklarácia sa požaduje pri návrhoch opatrení v rámci tejto činnosti, ale nie pri štúdiách.

Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ č. 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu -

Skupiny oprávnených aktivít:

I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:  - deklarácie sa požadujú pre celú skupinu aktivít (s výnimkou aktivít v bodoch H, I, J)

II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu  a zmesového komunálneho odpad:

B. projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu - deklarácia sa požaduje pri celej skupine aktivít,

C. projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov - deklarácia sa požaduje pri celej skupine aktivít.

Operačný cieľ č. 4.2  Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov -

deklarácie sa požadujú pre celý operačný cieľ a to pri výstavbe nových zariadení resp. rozširovaní existujúcich zariadení, nepožadujú sa pri aktivitách uvedených v bode J.

Operačný cieľ č. 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie -

Deklarácie sa požadujú pre celý operačný cieľ.

Operačný cieľ č. 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania -

Deklarácie sa požadujú pre:

II. skupina:  Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:

A. projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami.

III. skupina:  Dobudovanie informačného systému  environmentálnych záťaží

B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti informačného systému environmentálnych záťaží - pri uvedenej činnosti sa požadujú konzultácie pri stanovení sanačných metód (posúdenie ich vhodnosti v územiach alebo v blízkosti území NATURA 2000)

Operačný cieľ č. 4. 5.  Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov – deklarácia sa nevyžaduje pre skupiny aktivít/aktivity v rámci daného operačného cieľa.

Prioritná os č. 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

V prípade žiadateľov v rámci prioritnej osi 5 OP ŽP a všetkých jej operačných cieľov je uvedená príloha nerelevantná.

Ostatné prílohy je potrebné dopĺňať v zmysle inštrukcií uvedených v zozname povinných príloh k žiadosti o NFP!

5.	Proces schvaľovania  žiadostí o NFP

Proces schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pozostáva z nasledovných fáz:

- kontrola formálnej správnosti žiadosti,

- odborné hodnotenie žiadostí o NFP,

- výber a schvaľovanie žiadostí o NFP.

Kontrola formálnej správnosti žiadosti

Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP sa začína v najskoršom možnom termíne 
po termíne prijatia žiadosti v súlade s termínom stanoveným v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.

Cieľom kontroly formálnej správnosti žiadosti je zabezpečiť správne, transparentné a efektívne overenie splnenia kritérií oprávnenosti a úplnosti pri predložených žiadostiach o NFP v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Prvotným úkonom v rámci výkonu kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP je otvorenie žiadosti o NFP a založenie dokumentácie do vlastného projektového spisu (projektovej zložky).

Po uzatvorení výzvy, najneskôr však do 10 pracovných dní od ukončenia termínu na predkladanie žiadosti o NFP stanovenom vo výzve MŽP SR zaregistruje všetky v tlačenej forme doručené žiadostí o NFP v rámci príslušnej výzvy.

Zaregistrovanej žiadosti sa pridelí jej 11 miestny kód, ktorý sa ďalej využíva počas procesu schvaľovania žiadosti i pri ďalšej komunikácii so žiadateľom. MŽP SR prostredníctvom ITMS vystaví Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP, ktoré následne distribuuje žiadateľovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári žiadosti. Poštou je toto potvrdenie zasielané len na základe písomnej žiadosti žiadateľa priloženej pri podaní žiadosti.

V prípade, ak nie je doručenie žiadosti v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP (napr. poškodený, resp. neuzavretý obal žiadosti, žiadosť doručená po termíne uzávierky výzvy), MŽP SR žiadosť neprevezme a v prípade doručenia žiadosti poštou alebo kuriérom vráti túto späť žiadateľovi ako „doručenú v rozpore s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP“ spolu s identifikáciou porušenia podmienok stanovených vo výzve.

Predmetom kontroly formálnej správnosti žiadosti je overenie:

- splnenia kritérií oprávnenosti žiadosti o NFP,

- splnenia kritérií úplnosti žiadosti o NFP,

a vykonanie predbežnej finančnej kontroly žiadosti o NFP, ktorá splnila kritériá oprávnenosti a kritériá úplnosti žiadosti o NFP

Kritéria oprávnenosti sú splnené, ak:

- žiadateľ je oprávnený v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP,

- navrhované miesto realizácie projektu je na oprávnenom území v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

- ciele projektu sú oprávnené v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

- aktivity projektu sú oprávnené v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

- žiadaná výška NFP pre daný projekt je v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu stanovenú hranicu v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

- časový rámec realizácie projektu je v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu dĺžku realizácie projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

- projekt je v súlade s pravidlami príslušnej schémy štátnej pomoci (ak relevantné).

V prípade, ak žiadateľ nespĺňa minimálne 1 z uvedených kritérií oprávnenosti je vyradený z ďalšieho procesu posudzovania žiadosti. O tejto skutočnosti je žiadateľ písomne informovaný do 10 pracovných dní od uzatvorenia výzvy na predkladanie žiadostí. U takejto žiadosti MŽP SR neoveruje kritériá úplnosti a ani nevyzýva žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov do žiadosti.

Kritéria úplnosti žiadosti o NFP sú splnené ak:

- údaje uvedené v predloženej (tlačenej verzii) žiadosti o NFP sú identické s údajmi, ktoré sú v ŽoNFP predloženej cez verejný portál ITMS príp. sú identické s elektronickými údajmi na CD (počas prechodného obdobia do 31.12.2008 žiadateľ nie je povinný vypĺňať žiadosť prostredníctvom verejnej časti ITMS),

- originál ŽoNFP vrátane originálov všetkých povinných príloh a kópie ŽoNFP a všetkých povinných príloh sú v požadovanom počte a v požadovanej forme v zmysle podmienok definovaných vo výzve (predložený obal s označením „ŽIADOSŤ O NFP“ je nepriehľadný a obsahuje originál žiadosti o NFP a všetkých povinných príloh a kópie žiadosti o NFP a povinných príloh v  počte 1 originál a 3 kópie v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, originál a kópie žiadosti o NFP sú pevne zviazané apod.)

- originál ŽoNFP a všetky čestné vyhlásenia sú podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa,

- predložené kópie ŽoNFP vrátane všetkých povinných príloh sú identické s originálom ŽoNFP,

- predložené povinné prílohy ŽoNFP sú úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve.

V prípade, ak sa kontrolou formálnej správnosti zistí, že predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, žiadateľ je najneskôr do 10 pracovných dní od uzatvorenia výzvy na predkladanie žiadostí písomne vyzvaný na doplnenie chýbajúcich výlučne formálnych údajov do spisu projektu.

Formálne náležitosti, kontrolované v rámci kontroly formálnej správnosti žiadosti:

- údaje uvedené v predloženej tlačenej verzii žiadosti o NFP sú identické s údajmi uvedenými v elektronickej verzii (CD – definovanými v zozname povinných príloh)  žiadosti o NFP

- údaje uvedené v predloženej tlačenej verzii žiadosti o NFP sú identické s údajmi, ktoré sú v žiadosti o NFP predloženej cez verejný portál ITMS (v rámci týchto výziev nerelevantné)

- žiadateľ o NFP predloží jeden originál žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh a tri kópie žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh

- za originál je považovaná aj úradne overená kópia dokumentu v prípade, že žiadateľ nemôže predložiť originálnu verziu a následne za kópiu je považovaná kópia vytvorená z úradne overeného dokumentu

- žiadateľ o NFP má vyplnené všetky požadované údaje v žiadosti o NFP (nerelevantné musí žiadateľ o NFP vyčiarknuť)  a priložené všetky požadované prílohy vzťahujúce sa k predmetnému projektu podľa uvedeného zoznamu povinných príloh

- originál žiadosti o NFP a všetky čestné vyhlásenia sú potvrdené podpisom štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov orgánu žiadateľa vrátane pečiatky štatutárneho orgánu žiadateľa a následne z nich vytvorené tri identické kópie

- údaje uvedené v predloženom origináli žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh sú identické s údajmi uvedenými v priložených troch kópiách žiadostí o NFP vrátane všetkých povinných príloh. To znamená, že predložené kópie žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh sú identické s originálom žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh

- v rámci formálnej kontroly sa kontroluje právoplatnosť všetkých priložených príloh v zmysle uvedeného zoznamu povinných príloh. V rámci formálnej kontroly bude kontrolovaná úplnosť u nasledovných  príloh:

- č.2 CD poskytujúce údaje v elektronickej forme:

- formulár ŽoNFP v elektronickej podobe,

- prílohu 1 (finančnú resp. nákladovo – výnosovú analýzu) v elektronickej forme,

- rozpočet / výkaz -výmer projektovej dokumentácie v elektronickej podobe v MS Excel;

- č.3 Výpis z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho zástupcu, ktorý je právnickou osobou nie starší ako 3 mesiace - v prípade viacerých štatutárnych zástupcov sa skontroluje doloženie výpisov z registra trestu všetkých uvedených štatutárnych zástupov

- č.5 Účtovná závierka za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti (všetky výkazy) v rozsahu danej prílohy podľa typu žiadateľa

- č.8 Potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti nie staršie ako 3 mesiace

- č.9 Potvrdenie, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, resp. nebol voči nemu vyhlásený návrh na vyhlásenie konkurzu, v prípade obce vyjadrenie, že nie je v nútenej správe nie staršie ako 3 mesiace

- v rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP nebude kontrolovaná obsahová stránka príloh.

Možnosť doplnenia chýbajúcich údajov je použitá pre všetkých žiadateľov rovnako.

Umožnenie nápravy sa nevzťahuje na informácie uvedené v žiadosti o NFP vrátane odborných príloh (projektová dokumentácia, finančná analýza a pod.), iba výlučne na formálne náležitosti.

Žiadateľ má na doplnenie chýbajúcich dokumentov lehotu 5 pracovných dní 
od doručenia Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Za doručenie sa považuje aj neprevzatie zásielky alebo bezdôvodné odopretie jej prevzatia.

Všetky žiadateľom doplnené údaje je potrebné potvrdiť podpisom resp. pečiatkou žiadateľa. Takto doplnené údaje sa stávajú súčasťou predloženej žiadosti. Žiadateľom nepotvrdené údaje nemožno považovať za doplnené.

V prípade, že žiadateľ stanovený termín nesplní, je vyradený z ďalšieho procesu posudzovania žiadosti a spis projektu sa považuje za nekompletný. O tejto skutočnosti je žiadateľ informovaný v termíne do 15 pracovných dní odo dňa, kedy mal žiadateľ možnosť doplniť požadované údaje. So spisom projektu ministerstvo ďalej postupuje v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu MŽP SR.

V prípade, že žiadateľ doplnil požadované údaje v stanovenej lehote, nasleduje overenie kritérií úplnosti doplnených náležitosti.

Kritéria úplnosti doplnených náležitostí žiadosti o NFP sú splnené ak:

- údaje uvedené v predloženej (tlačenej verzii) žiadosti o NFP sú identické s údajmi, ktoré sú v ŽoNFP predloženej cez verejný portál ITMS, príp. sú identické s elektronickými údajmi na CD,

- originál ŽoNFP vrátane originálov všetkých povinných príloh a kópie ŽoNFP a všetkých povinných príloh sú v požadovanom počte a v požadovanej forme v zmysle podmienok definovaných vo výzve (predložený obal s označením „ŽIADOSŤ O NFP“ je nepriehľadný a obsahuje originál žiadosti o NFP a všetkých povinných príloh a kópie žiadosti o NFP a povinných príloh v  počte 1 originál a 3 kópie v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, originál a kópie žiadosti o NFP sú pevne zviazané apod.)

- originál ŽoNFP a všetky čestné vyhlásenia sú podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa,

- predložené kópie ŽoNFP vrátane všetkých povinných príloh sú identické s originálom ŽoNFP,

- predložené povinné prílohy ŽoNFP sú úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve.

Žiadosť, ktorá nesplnila minimálne jedno z kritérií úplnosti ani po vyzvaní na doplnenie v stanovenom časovom limite, je z ďalšieho procesu schvaľovania vyradená. MŽP SR informuje o uvedenej skutočnosti žiadateľa do 15 dní odo dňa doplnenia údajov žiadateľom.

Predmetom kontroly formálnej správnosti u žiadostí, ktoré splnili kritéria oprávnenosti a kritéria úplnosti je aj predbežná finančná kontrola zameraná na prvotnú identifikáciu neoprávnených výdavkov a slúži ako podklad pre ďalší proces schvaľovania žiadosti.

Overenie kritérií úplnosti doplnených náležitostí vrátane predbežnej finančnej kontroly vykoná projektový manažér najneskôr do 15 dní od doručenia doplnených údajov žiadateľom.

V prípade, že žiadateľ spĺňa kritériá oprávnenosti, a zároveň spĺňa všetky formálne náležitosti už pri podaní žiadosti, nie je vyzvaný na doplnenie údajov do žiadosti. U takejto žiadosti sa najneskôr do 20 pracovných dní od overenia kritérií oprávnenosti a overenia kritérií úplnosti vykoná predbežná finančná kontrola žiadosti.

Súčasťou kontroly formálnej správnosti je kontrola v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 618/2004 Z. z.. a kontrola duplicity financovania projektu.

Pri kontrole sa uplatňujú kontrolné postupy prostriedkov financovaných z ERDF/KF v zmysle platných právnych predpisov SR, ako aj v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady a Komisie.

Pri overení kritérií oprávnenosti a pri overení kritérií úplnosti sa dôsledne uplatňuje princíp štyroch očí.

V prípade, že sa v rámci formálnej kontroly nezistia nedostatky v súvislosti s úplnosťou žiadosti o NFP a v ďalšom procese sa preukáže, že nie je splnená niektorá z formálnych náležitostí (okrem kritérií oprávnenosti), nie je možné, aby bola žiadosť vyradená dodatočne bez toho, aby bola žiadateľovi poskytnutá možnosť nápravy. MŽP SR v takomto prípade vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Žiadateľ  má na doplnenie lehotu 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o doplnenie. Žiadateľ môže byť vyradený v tom prípade, ak náležitosti v uvedenom termíne nedoplní.

Umožnenie nápravy sa nevzťahuje na informácie uvedené v žiadosti o NFP a informácie uvedené v prílohách projektu, ale výlučne na formálne náležitosti.

Možnosť doplnenia chýbajúcich údajov musí byť uplatnená u všetkých žiadateľov s rovnakým nedostatkom rovnako, a to v súlade s formálnymi náležitosťami uvedenými v kroku kontrola formálnej správnosti žiadosti.

Žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadosti, sú postúpené
do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP

Cieľom odborného hodnotenia žiadosti je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu žiadostí o NFP s hodnotiacimi kritériami schválenými monitorovacím výborom OP ŽP.

Po ukončení kontroly formálnej správnosti žiadostí v rámci príslušnej výzvy sa začína odborné hodnotenie žiadostí o NFP. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti sa začína v najskoršom možnom termíne po ukončení kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP. Odborní hodnotitelia sú povinní vykonať odborné hodnotenie im priradených žiadostí náhodným výberom v termíne najneskôr do 10 pracovných dní od žiadosti o vykonanie odborného hodnotenia žiadosti s prideleným spisom žiadosti.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP vykonávajú interní resp. externí hodnotitelia.

Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov a databázy externých hodnotiteľov pridelený interný resp. externý hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia.

Odborné hodnotenie pozostáva z vyhodnotenia kritérií hodnotenia pridelením počtu bodov k príslušnému kritériu. Kritériá hodnotenia sú stanovené v príslušnej prílohe výzvy a schvaľuje ich príslušný MV.

Odborné hodnotenie je vo všeobecnosti zamerané najmä na hodnotenie:

- cieľov projektu,

- potenciálu projektu naplniť indikátory,

- udržateľnosti projektu,

- odborného spracovania projektu,

- technického spracovania projektu,

- finančnej stránky projektu,

- napĺňania špecifických kritérií.

Proces odborného hodnotenia žiadostí je ukončený po odbornom posúdení všetkých žiadostí o NFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie projektov.

- Kritériá odborného hodnotenia žiadostí sú zverejnené spolu s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP na internetovej stránke www.opzp.sk.

Výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výberovou komisiou

MŽP SR ako RO pre OP ŽP pri procese schvaľovania žiadostí o NFP zo ŠF a KF zabezpečuje dodržiavanie princípov partnerstva, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, vzájomného uznávania a proporcionality pri súčasnom uplatnení záverov a odporúčaní z uznesenia vlády SR č. 449/2007 z 23. mája 2007 týkajúce sa opatrení pre zabezpečenie „Právnej ochrany pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EU“.

Výberovú komisiu na výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zriaďuje MŽP SR. Zloženie, kompetencie, činnosť, spôsob rozhodovania a priebeh rokovania výberovej komisie sa upravuje štatútom a rokovacím poriadkom Výberovej komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

Výberová komisia pri výbere projektov postupuje v zmysle výberových kritérií schválených MV pre OP ŽP.

Výberové kritériá  pre žiadosti o NFP Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR schválené Monitorovacím výborom OP ŽP a Štatút a rokovací poriadok VK sú zverejnené spolu s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP na internetovej stránke www.opzp.sk.

Počet podporených projektov je limitovaný výškou alokácie na danú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Výberová komisia na základe výsledkov predchádzajúcich hodnotení rozhodne o

  - schválení žiadosti,

  - schválení žiadosti s podmienkou,

  - neschválení žiadosti s odôvodnením.

Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné.

MŽP SR zabezpečí informovanie všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti boli predmetom schvaľovacieho procesu, o schválení/schválení s podmienkou/neschválení ich žiadosti o NFP v zmysle rozhodnutia Výberovej komisie prostredníctvom zaslania Oznámenia o schválení žiadosti o NFP/schválení s podmienkou/neschválení žiadosti o NFP na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo formulári ŽoNFP.

Každý žiadateľ musí byť o výsledku procesu schvaľovania žiadosti informovaný najneskôr do 70 pracovných dní od konečného termínu danej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

V prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti sa uvedie dôvod neschválenia a možnosť vyzdvihnutia kópií žiadostí o NFP v stanovenom termíne.

- Oznámenie o schválení žiadosti/schválení žiadosti s podmienkou/neschválení žiadosti sa považuje za doručené dňom jeho prevzatia žiadateľom, pričom za doručenie sa považuje aj neprevzatie zásielky alebo bezdôvodné odopretie jej prevzatia.

- Po splnení všetkých podmienok zo strany žiadateľa v stanovenom termíne nasleduje podpis zmluvy o poskytnutí NFP medzi žiadateľom - prijímateľom a MŽP SR – poskytovateľom pomoci. V prípade márneho uplynutia lehoty na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy z dôvodu na strane žiadateľa návrh na uzavretie zmluvy zaniká, žiadateľ stráca nárok na NFP.

- Žiadateľ je povinný v prípade záujmu MŽP SR umožniť výkon kontroly na mieste pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

- Spôsob vyplácania nenávratného finančného príspevku prijímateľovi a ďalšie podmienky súvisiace s čerpaním NFP budú so žiadateľom dohodnuté v zmluve o poskytnutí NFP.

Vzhľadom na skutočnosť, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok, nie je možné podania, v ktorých sa pisatelia dožadujú revízie rozhodnutia Výberovej komisie, kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z.. o sťažnostiach a ani ich v tomto režime vybavovať.

Rovnako nie je možné podania v súvislosti s rozhodnutím Výberovej komisie kvalifikovať ako odvolania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) ani ich v zmysle správneho priadku vybavovať, pretože rozhodnutia Výberovej komisie nemajú charakter ani náležitosti rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu.

Na základe rozhodnutia príslušného kontrolného orgánu si ministerstvo vyhradzuje právo v prípade porušenia podmienok poskytnutia pomoci nenávratný finančný príspevok krátiť, alebo v prípade už vyplatenej sumy požadovať jej vrátenie na účet určený ministerstvom. Za porušenie podmienok sa považuje najmä významná zmena projektu voči pôvodnému zámeru, predkladanie nepravdivých údajov a dokumentov. Porušenie podmienok poskytnutia pomoci je porušením rozpočtovej disciplíny s následným uplatnením sankcií podľa osobitného predpisu.

Obsah dokumentácie každej žiadosti je považovaný za dôverný. Povinnosti, ktoré z toho vyplývajú zamestnancovi ministerstva, trvajú aj po ukončení jeho pracovného pomeru.

MŽP SR je povinné zverejniť informácie o schválených projektoch na svojej internetovej stránke s uvedením nasledovných minimálnych údajov:

- názov žiadateľa,

- názov projektu,

- výška schváleného NFP.

V prípade, ak:

- žiadateľ neuzavrie v stanovenej lehote s ministerstvom zmluvu,

- neboli splnené podmienky dané Výberovou komisiou uvedené v rozhodnutí o schválení alebo nebola dodržaná lehota na ich splnenie, resp. ministerstvo obdržalo písomnú informáciu žiadateľa, že pred uzavretím zmluvy nebude schopný splniť podmienky uvedené v akceptačnom liste,

- žiadateľ písomne informuje ministerstvo, že nebude schopný realizovať projekt, ktorého sa týka rozhodnutie o schválení žiadosti,

- ministerstvo alebo prijímateľ od uzavretej zmluvy odstúpi,

budú finančné prostriedky vyčlenené na projekt prirátané k alokovaným prostriedkom na danú prioritnú os.

Žiadateľ môže kedykoľvek v priebehu procesu schvaľovania žiadosti svoju žiadosť stiahnuť z procesu schvaľovania, a to písomným oznámením na adresu ministerstva uvedenú vo výzve na predkladanie žiadosti. Doručením oznámenia o stiahnutí žiadosti z procesu posudzovania je akýkoľvek ďalší proces schvaľovania žiadosti ukončený.

Prevzatie kópií žiadostí

Najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia oznámenia o schválení/schválení s podmienkou alebo neschválení žiadosti (platí aj v prípade doručenia informácie o vyradení z procesu posudzovania, aj v prípade stiahnutia žiadosti žiadateľom), si žiadateľ môže na ministerstve vyzdvihnúť kópiu/kópie žiadosti. Žiadateľ je písomne informovaný o možnosti prevzatia kópie žiadosti.

Kópie žiadostí si žiadateľ osobne prevezme na MŽP SR po dohode termínu so zodpovedným pracovníkom odboru. V prípade schválenej žiadosti sú originál a 2 kópie archivované na MŽP SR, v prípade neschválenej žiadosti sú originál a 1 kópia archivované na MŽP SR a nie je možné ich vrátiť. Osoba poverená prevzatím predmetných kópií sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho zástupcu žiadateľa. Z odovzdania sa vyhotoví písomný záznam o odovzdaní kópie/kópií žiadostí, a to v 2 vyhotoveniach, z toho 1 sa stáva súčasťou spisu žiadosti a 2 je určený pre žiadateľa.

Kópie žiadosti, ktoré si žiadateľ v stanovenej lehote nevyzdvihne, budú skartované.

- MŽP SR, ako aj všetky relevantné subjekty zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu administrácie a schvaľovania žiadostí neposkytujú v priebehu procesu schvaľovania informácie o priebehu a výsledkoch spracovávania dokumentácie žiadosti.

Príklady dôvodov neschválenia žiadosti:

- Žiadosť bola prijatá po dátume uzávierky na predkladanie projektov.

- Projektový spis je neúplný a nebol do určeného termínu doplnený.

- Žiadateľ je neoprávnený v zmysle príslušnej vyhlásenej výzvy.

- Projekt je neoprávnený (napríklad navrhovaná aktivita nie je v súlade s OP ŽP, Programovým manuálom OP ŽP, príp. podmienkami stanovenými vo výzve, požadovaný príspevok je vyšší, než maximálne povolená suma atď.).

- Relevantnosť a technická kvalita návrhu je na kvalitatívne nižšej úrovni, než ostatné predložené návrhy podľa hodnotenia, technické riešenie navrhnuté žiadateľom negarantuje plnenie požadovaných parametrov (indikátorov) a po ukončení realizácie projektu by neviedlo k výraznému zlepšeniu environmentálnej situácie.

- Finančná a technická kvalita návrhu je považovaná za nedostatočnú.

- Nízka úroveň naplnenia cieľov - realizácia projektu navrhovaného žiadateľom by neviedla k naplneniu cieľov definovaných v OP ŽP a PM OP ŽP.

- Závažné nezrovnalosti technického charakteru v projektovej dokumentácii - projektová dokumentácia neobsahovala popis všetkých častí realizovaného projektu, nebol k nej doložený súhrnný rozpočet projektu, prípadne zahŕňala stavby na pozemkoch s nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi.

- Nedostatky v stavebnom povolení – predloženie neplatného stavebného povolenia, resp. povolenia, ktoré nebolo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. Vo viacerých prípadoch nebolo stavebné povolenie vydané na realizáciu všetkých stavebných objektov, ktoré mali byť predmetom realizácie predloženého projektu.

- Nedostatky v dokladovaní vlastníckych vzťahov (nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy) – nepredloženie listov vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa mal projekt realizovať, resp. nepredloženie dokladov o inom práve k pozemkom, napr. zmlúv o prenájme.

- Závažné nedostatky vo finančnej analýze - nedostatočná udržateľnosť projektu po jeho zrealizovaní, finančná analýza projektu neobsahovala požadované údaje, bola v rozpore so súhrnným rozpočtom projektu, s ostatnými povinnými prílohami žiadosti, neuvádzala všetky nákladové položky, apod..

Postup pri podávaní a vybavovaní sťažností podaných na MŽP SR

Napriek tomu, že na NFP nie je právny nárok, MŽP SR určilo postup, ktorý reaguje na tieto podnety.

MŽP SR prijíma sťažnosti podané písomne alebo ústne (výhradne tie sťažnosti, pri ktorých podaní sa vyhotoví záznam). Evidenciu sťažností zabezpečuje v rámci MŽP SR Odbor rezortnej kontroly MŽP SR (ďalej len „ORK MŽP SR“), ktorý vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností s predpísanými náležitosťami tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažností. Prijaté sťažnosti, na ktorých vybavenie alebo prešetrenie MŽP SR nie je príslušné, bezodkladne odstúpi orgánu príslušnému na ich vybavenie a zároveň sa o tom upovedomí sťažovateľ.

Anonymná sťažnosť sa vybavuje, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis. Utajenie totožnosti sťažovateľa, ak o to požiada, sa rešpektuje, pri prešetrení sťažnosti sa postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa.

Všetky došlé sťažnosti najskôr posúdi Odbor rezortnej kontroly (ORK) MŽP SR. Ak zistí, že podľa zákona o sťažnostiach podanie:

- nie je sťažnosťou (ide a) o dopyt, b) o podanie orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nesprávnu činnosť iného orgánu verejnej správy, c/o podanie ktorého vybavovanie je upravené osobitným predpisom – Trestný poriadok, súdy, prokuratúry, dane a pod., d) proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v správnom konaní, ak je zrejmé že podanie možno vybaviť v správnom konaní) je povinnosťou ho vrátiť do 5 dní tomu, kto ho podal s uvedením dôvodu, podľa písm. d), i s poučením;

- je sťažnosťou ORK MŽP SR podanie zaregistruje, pridelí mu číslo (vždy v bežnom roku začína od čísla 1) a sťažnosť začne vybavovať v lehotách na vybavenie sťažnosti (do 30 dní odo dňa, keď mu sťažnosť bola doručená; do 60 dní, ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby; v prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže vedúci orgánu verejnej správy predlžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení vybavenia sťažnosti je povinnosťou písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu).

Zodpovedný zamestnanec

V zmysle zákona o sťažnostiach ako aj smernice MŽP SR z 21. decembra 2004 č. 11/2004-1.2 o vybavovaní sťažností a petícií na MŽP SR je na vybavenie sťažnosti v rámci MŽP SR príslušný minister, ktorý môže delegovať právomoc na vybavenie sťažnosti vedúcemu zamestnancovi niektorej z organizačných zložiek ministerstva, spravidla vedúcemu útvaru kontroly (ďalej len „zodpovedný zamestnanec“), ktorý mu však musí byť priamo podriadený (§ 7, ods. 3 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe). V zmysle uvedenej smernice vedúcim zamestnancom s delegovanou právomocou na vybavenie sťažnosti na ministerstve je riaditeľ odboru rezortnej kontroly, ktorý je priamo podriadený ministrovi. Ďalšie delegovanie právomoci na vybavenie sťažnosti nie je prípustné. Podľa čl. 5 ods. 2 uvedenej smernice riaditeľ odboru rezortnej kontroly môže nariadiť vedúcemu vecne príslušného odborného útvaru ministerstva, aby v rámci dodržania lehoty na vybavenie sťažnosti určenej zákonom o sťažnostiach zabezpečil priame prešetrenie sťažnosti.

Lehoty pre rozhodnutie

Zodpovedný zamestnanec je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť v lehote 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená. Ak je na úspešné vybavenie sťažnosti potrebná súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, zodpovedný zamestnanec je povinný sťažnosť vybaviť v lehote 60 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručené. O predĺžení uvedenej lehoty a o dôvodoch jej predĺženia je zodpovedný zamestnanec bez zbytočného odkladu povinný informovať sťažovateľa.

Vybavovanie sťažností

Zodpovedný zamestnanec, ktorý sťažnosť vybavuje, je povinný oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, iné písomnosti, informácie a údaje na vybavenie sťažnosti. Sťažovateľ je povinný spolupracovať so zodpovedným zamestnancom v rozsahu potrebnom na vybavovanie sťažnosti.

Zamestnanci ministerstva sú povinní poskytnúť zodpovednému zamestnancovi doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavenie sťažnosti, ako i ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej zodpovedný zamestnanec postupuje tak, aby zistil skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi, účelnosťou a hospodárnosťou plnenia úloh, osobu ktorá zodpovedá za zistené nedostatky, ako i príčiny ich vzniku a škodlivé následky.

Zodpovedný zamestnanec vyhotoví o prešetrení sťažnosti zápisnicu. Zápisnica obsahuje miesto a čas prešetrovania predmetu sťažnosti, preukázané zistenia, dátum vyhotovenia zápisnice, označenia zodpovedného zamestnanca, mená a vlastnoručné podpisy osôb, ktoré sťažnosť prešetrovali, ako aj mená a podpisy osôb, ktorých sa zistenia priamo týkajú a ktoré boli oboznámené s obsahom zápisnice. Ak sa zistili nedostatky, v zápisnici sa určí, kto, akým spôsobom a v akej lehote prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Zároveň sa určí povinnosť predložiť správu o ich splnení.

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. Ak nemožno prešetriť predmet sťažnosti, zodpovedný zamestnanec to bez zbytočného odkladu oznámi sťažovateľovi. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, v oznámení o výsledku prešetrenia sa údaje podľa odseku 1 uvedú ku každému bodu osobitne.

Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

V rámci vybavovania sťažností podaných v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov zodpovedný zamestnanec vychádza z charakteru podania (sťažnosti) a na základe toho posúdi, či sa dané podanie bude vybavovať podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. V rámci vybavovania sťažností podaných v záležitosti žiadostí o  nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu spolupracuje zodpovedný zamestnanec s určeným projektovým manažérom pôsobiacim v rámci odboru.

Vzhľadom na skutočnosť, že na nenávratný finančný príspevok nie je právny nárok, nie je možné podania, v ktorých sa pisatelia dožadujú revízie rozhodnutia Výberovej komisie, kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a ani ich v tomto režime vybavovať.

Rovnako nie je možné podania v súvislosti s rozhodnutím Výberovej komisie kvalifikovať ako odvolania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) ani ich v zmysle správneho poriadku vybavovať, pretože rozhodnutia Výberovej komisie („Oznámenie o neschválení žiadosti o NFP“) nemajú charakter ani náležitosti rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu.

Podrobnejší postup vybavovania sťažnosti ďalej upravuje aj Smernica Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 21. decembra 2004 č. 11/2004-1.2 o vybavovaní sťažností a petícií na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Registrácia podaných sťažností sa riadi ustanoveniami Registratúrneho poriadku MŽP SR a ustanoveniami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Evidencia podaných žiadostí sa spravuje ustanoveniami § 10 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

Vybavovanie podaných petícií sa riadi ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6.	Komunikácia so žiadateľmi a poskytovanie informácií

Spôsoby poskytovania priebežných informácií o výzvach a o predkladaní žiadostí žiadateľom o NFP vrátane kontaktných údajov sú uvedené v rámci samotnej výzvy a vo všetkých informačných a propagačných materiáloch v rámci OP ŽP.

- Podrobné informácie a inštrukcie k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP je možné získať na telefónnom čísle 02/5956 2522 (Odbor programov, Sekcia environmentálnych programov a projektov, MŽP SR).

- Na žiadosti o informácie na úrovni projektov zasielané na MŽP SR poštou, faxom alebo elektronicky odpovedá príslušný projektový manažér písomne v lehote do 10 dní od doručenia požiadavky podľa zákona o poskytovaní informácií. Často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami sú zverejňované na web stránke ministerstva www.enviro.gov.sk, resp. www.opzp.sk (v kategórii: „často kladené otázky“).

- Často kladené otázky zverejnené na web stránkach alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky, ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať. Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

- Odpovede zverejnené na internetovej stránke sa nemenia s výnimkou prípadov, keď výrazným spôsobom na príslušnej webovej stránke sa označí zmena, ku ktorej došlo a uvedie sa dôvod zmeny.

MŽP SR neposkytuje žiadateľom žiadne informácie o priebehu spracovávania žiadostí až do ich konečného informovania o výsledku posudzovania žiadosti.

- Bližšie informácie týkajúce sa prípravy projektov žiadateľom poskytnú projektoví konzultanti Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

http://www.opzp.sk/kontakty/kontakty-repis

Informačné kanály na zverejňovanie priebežných informácií o výzvach sú:

a) pre poskytovanie povinných informácií k výzvam:

- webové stránky MŽP SR (www.enviro.gov.sk a www.opzp.sk)

b) pre žiadosti o informácie zasielané na MŽP SR potenciálnymi žiadateľmi:

- manažér pre informovanie a publicitu, ktorý žiadateľom odpovedá písomne na žiadosti o informácie zasielané na MŽP SR poštou, faxom alebo elektronicky v lehote do 10 dní od doručenia požiadavky podľa zákona o poskytovaní informácií. Otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami sú zverejnené na web stránke ministerstva www.enviro.gov.sk a www.opzp.sk v časti „Často kladené otázky“.

- c) pre poskytovanie doplnkových informácií k výzvam:

- informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP,

- informačné a propagačné materiály (plagáty, letáky, billboardy, informačné panely, publikácie, články v novinách a časopisoch, tlačové informácie...),

- tlačové konferencie, prezentácie, festivaly a výstavy,

- médiá.

Informácie poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať.

obecný verejný vodovod – súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich  hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou;

vodárenská sústava – technicko – plánovací názov pre zdroj vody a sústavu skupinových vodovodov, prípadne oblastný vodovod, spravidla s veľkou kapacitou, zabezpečujúci zásobovanie rozsiahlej územnej oblasti pitnou vodou; oblastný vodovod – skupinový vodovod, alebo sústava vodovodov zásobujúcich pitnou vodou spravidla veľký počet spotrebísk na území presahujúcom obvykle aj rozsah okresu;

preukázaný bilančný dosah – preukázanie potrieb vody  a zdrojov vody v rámci celej vodárenskej sústavy;

Vzhľadom na tematicky podobné aktivity podporované v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je MH SR a v rámci  OP ŽP,  prioritnej osi 3, operačného cieľa 3.1., bolo v prípade skupiny aktivít  „Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä  tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH“ potrebné stanoviť deliace línie na úrovni projektov medzi OP ŽP a OP KaHR. Uvedená deliaca línia je presnejšie špecifikovaná na konci časti tohto programového manuálu, týkajúcej sa operačného cieľa 3.1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES

Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach

Príloha č. 1 obsahuje tieto činnosti-  polygrafia, odmasťovanie a čistenie povrchov,  chemické čistenie, nanášanie náterov, následná povrchová úprava vozidiel, natieranie pásov a zvitkov,  natieranie navíjaných drôtov, nanášanie lepidla, výroba obuvi,  výroba náterových látok, lakov a tlačiarenských farieb a lepidiel, výroba farmaceutických výrobkov ,výroba a spracovanie gumy,  extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov, impregnácia dreva, laminovanie dreva a plastov

V zmysle Operačného programu Životné prostredie aktivity zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy budú realizované prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia, najmä v oblastiach znečistených vplyvom dopravy (Košice, Nitra, Trenčín, Trnava, Martin, Žilina, Senica, Banská Bystrica, Prešov, Prievidza). Zoznam oblastí riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 2.

Podmienka: Kombinovaná prevádzka výroby tepla a elektriny (v prípade kogenerácie), musí priniesť úspory primárnej energie

Podmienka: Kombinovaná prevádzka výroby tepla (a elektriny v prípade kogenerácie), ako aj rozvod tepla prinesie úspory primárnej energie alebo diaľkový rozvod tepla zabezpečí využitie odpadového tepla na účely diaľkového vykurovania

Postup práce na uvedenej web stránke: na pravej lište v časti Produkty kliknúť na Klasifikácie, číselníky, registre, vybrať registre,  kliknúť na register organizácií, zadať vyhľadávacie kritérium, otvoriť výsledok hľadania, a pri riadku „národné účty“ musí byť uvedené buď „ústredná štátna správa“- platí pre štátnu správu, verejné vysoké školy, alebo „miestna samospráva“- platí pre obce a VÚC); čokoľvek iné uvedené v kolónke „národné účty“ znamená, že žiadateľ nie je z verejného sektora; združenia obcí, ktoré nemajú uvedené v tejto kolónke „miestna samospráva“, nie sú považované za verejný sektor  v zmysle zákona

medzi iné subjekty verejnej správy patria subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 § 3 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem obcí, VÚC a organizácií štátnej správy. Iným subjektom verejnej správy v zmysle PM OP ŽP je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p..

Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre žiadateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a nákladmi, pričom realizácia a ukončenie aktivity je merateľné dosiahnutím výstupových indikátorov.

Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

napr. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS, smernica  smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 21. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou, smernica Európskeho parlamentu  a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov (transponovaná zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)