Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP

1. Prijímateľ  (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 1.)

| Prijímateľ |  | Mesto Michalovce ( Podľa žiadosti o NFP „ Žiadateľ“) |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | Ulica | Námestie Snehulienky |
|  | Číslo | 10 |
|  | Obec | Michalovce |
|  | PSČ | 123 45 |
| Právna forma |  | 801 – mesto (Mestský úrad) |
| IČO |  | xxxxxxxx |
| DIČ |  | yyyyyyyyyy |
| IČ DPH |  | - |
| Číslo bankového účtu 1 |  | 1234567890/1234 ( ... prostredníctvom, ktorého sa bude uskutučňovať príjem NFP, v prípade voľby systému predfinancovania je potrebné zriadiť osobitný účet pre potreby projektu) |
| Číslo bankového účtu 2 |  | - |
| Meno kontaktnej osoby |  | Ing. Jozef Mrkvička (Aktuálna osoba určená prijímateľom) |
| Adresa | Ulica | Druhá |
|  | Číslo | 5 |
|  | Obec | Michalovce |
|  | PSČ | 123 45 |
| Telefón |  | 012/123456 |
| E-mail |  | mesto@michalovce.sk, |

2. Všeobecné informácie o Projekte (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 7.)

| Názov Projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód ITMS |  |  |
| Operačný program | Životné prostredie |  |
| Spolufinancovaný z | Kohézny fond (KF) resp. Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Štátny rozpočet (ŠR) (Výber podľa skutočného financovania v závislosti od príslušnej prioritnej osi) |  |
| Prioritná os |  |  |
| Opatrenie | Názov operačného cieľa |  |
| Prioritná téma | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%) | Forma financovania |
| 44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom | 100 % | 01 Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť |
| 21 Činnosti súvisiace so životným prostredím | 100 % | 01 Mestské |

3. Miesto realizácie Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 8.)

| NUTS II | Východné Slovensko |
| --- | --- |
| NUTS III | Košický samosprávny kraj |
| Okres | Michalovce |
| Obec | Michalovce |
| Ulica | - |

4. Ciele Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 9.)

| Cieľ projektu |  |
| --- | --- |
| Špecifický cieľ projektu 1 |  |

5. Merateľné ukazovatele Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka č.12)

| Typ | Názov indikátora | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výsledok | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 0 | 2007 | 1 | 2010 |
| Dopad | veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m² | m² | 0 | 2007 | 38956 | 2010 |

6. Časový rámec realizácie Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka č. 11)

| Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu | 9/2007 (začiatok prvej realizovanej aktivity) |
| --- | --- |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu | 10/2010 (koniec poslednej realizovanej aktivity) |

7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu (Podľa žiadosti o NFP – tabuľka 11.)

| Názov aktivity |  | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |  |  |  |  |
| 1 | A1/Zameranie pozemkov skládky | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 2 | A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 3 | A3/Výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie stavby | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 4 | A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP) | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 5 | A5/Meranie skládkového plynu | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 6 | A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt a vyhodnotenie doterajšieho monitorovania skládky | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 7 | A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 8 | A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty) | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 9 | A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |
| 10 | A10/Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu | počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov | počet | 1 |

8. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov (každá skupina výdavkov môže byť tvorená výdavkami viacerých aktivít ) | Merná jednotka | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkovo | Z toho oprávnené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia | - | - | - | 1 873 740,00 | 1 873 740,00 |
| A1/Zameranie pozemkov skládky | - | - | - | 39 100,00 | 39 100,00 |
| A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky | - | - | - | 47 500,00 | 47 500,00 |
| A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP) | - | - | - | 1 749 300,00 | 1 749 300,00 |
| A5/Meranie skládkového plynu | - | - | - | 25 940,00 | 25 940,00 |
| A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt a vyhodnotenie | - | - | - | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 717001 Realizácia nových stavieb | - | - | - | 105176925,07 | 105176925,07 |
| A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky | - | - | - | 157 491,65 | 157 491,65 |
| A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty) | - | - | - | 104994433,42 | 104994433,42 |
| A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 610620 osobné náklady | - | - | - | 529 607,07 | 529 607,07 |
| Riadenie projektu | - | - | - | 529 607,07 | 529 607,07 |
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Publicita a informovanosť | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 637004 Všeobecné služby | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Publicita a informovanosť | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| CELKOVO |  |  |  | 107680272,14 | 107680272,14 |

Poznámka: Rovnaká aktivita môže figurovať vo viacerých skupinách výdavkov. Celková suma jednotlivých výdavkov rovnakej aktivity sa musí rovnať výdavku aktivity uvedenom v tabuľke 9.(napr. Publicita a informovanosť)

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita |  | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné aktivity (číslo / názov) (Aktivity sú zhodné s aktivitami v tabuľke 7.) |  |  |  |  |
| 1 | A1/Zameranie pozemkov skládky | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 |
| 2 | A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 3 | A3/Výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP) | 1 749 300,00 | 0,00 | 1 749 300,00 |
| 5 | A5/Meranie skládkového plynu | 25 940,00 | 0,00 | 25 940,00 |
| 6 | A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt a vyhodnotenie doterajšieho monitorovania skládky | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 |
| 7 | A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky | 157 491,65 | 0,00 | 157 491,65 |
| 8 | A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty) | 104 994 433,42 | 0,00 | 104 994 433,42 |
| 9 | A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 10 | A10/Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podporné aktivity |  | 629 607,07 | 0,00 | 629 607,07 |
| Riadenie projektu |  | 529 607,07 | 0,00 | 529 607,07 |
| Publicita a informovanosť |  | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| CELKOVO |  |  | 0,00 | 107 680 272,14 |