Ministerstvo životného prostredia SR

Riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF

pre projekty,

ktorých celkové náklady

prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty)

verzia I.

- Dátum:			  11.7.2008                   						                			   		 Schválil: Ing. arch. Jaroslav Izák

- minister životného prostredia SR

O  B  S  A  H

Definície a skratky	4

1. Úvod	7

2. Platnosť príručky	9

3. Podmienky poskytnutia pomoci	10

3.1. Podmienky pre žiadateľa	10

3.2. Oprávnené aktivity	15

3.3. Oprávnené miesto	15

3.4. Oprávnené obdobie na predkladanie projektových zámerov	16

3.5. Oprávnenosť žiadateľa	16

3.6. Oprávnenosť výdavkov	17

3.7. Financovanie projektu	17

3.8. Podmienky dokladovania vlastníckych práv	22

4. Projektový zámer veľkého projektu	26

4.1. Pokyny pre vypracovanie PZ VP	26

4.2. Pokyny pre predloženie PZ VP	32

4.3. Proces posudzovania PZ VP	35

5. Žiadosť o potvrdenie pomoci	37

5.1. Štúdia uskutočniteľnosti	37

5.2. Návrh žiadosti o potvrdenie pomoci	39

6. Žiadosť o NFP	56

6.1. Pokyny pre vypracovanie žiadosti o NFP	56

6.2. Pokyny pre vyplnenie žiadosti o NFP v ITMS	70

6.3. Pokyny pre predloženie žiadosti o NFP	72

7. Posudzovanie žiadosti o NFP a schvaľovanie žiadosti o potvrdenie pomoci	74

7.1. Proces registrácie a posudzovania žiadosti o NFP	74

7.2. Schvaľovanie žiadosti o potvrdenie pomoci a Rozhodnutie EK	78

8. Postupy pre podpisovanie zmluvy o poskytnutí NFP	79

8.1. Oznámenie o schválení žiadosti o NFP a akceptačný list / Oznámenie o neschválení	79

8.2. Zmluva o poskytnutí NFP	80

8.3. Zmenové riadenie (zmluvy a projektu)	81

8.4. Ukončenie zmluvného vzťahu	82

9. Postupy realizácie projektov	83

9.1. Financovanie projektov	83

9.2. Monitorovanie	85

9.3. Verejné obstarávanie	88

10. Postup pri podávaní a vybavovaní sťažností podaných na MŽP SR	89

11. Komunikácia medzi žiadateľmi a MŽP SR	90

Prílohy

1. A Formulár žiadosti pre veľký projekt, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ v slovenskom jazyku

1. B Formulár žiadosti pre veľký projekt, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ v anglickom jazyku

2. A Formulár žiadosti pre veľký projekt, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – výrobné investície“ v slovenskom jazyku

2. B Formulár žiadosti pre veľký projekt, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – výrobné investície“ v anglickom jazyku

3. Postup pri posudzovaní veľkého projektu z hľadiska lokalít sústavy NATURA 2000

4. Dokumenty k finančno-ekonomickej časti projektu:

  - Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of Investment Projects

  - PRACOVNÝ DOKUMENT 4 - Príručka metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov

  - Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu

4.3.1 príloha 1 - k metodike FA Tabuľková časť

4.3.2 príloha 2 - k metodike FA Tabuľková časť VZOR pre žiadateľov

  - Guidelines for Demand Analysis in the COST-BENEFIT ANALYSIS of Water and Wastewater Projects

4.4.1 príloha – Demand Model A

  - Guidelines for Risk Analysis in the COST-BENEFIT ANALYSIS of Water and Wastewater Projects

5. Zoznam merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých prioritných osí

6.Zoznam merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých horizontálnych priorít

7. Inštrukcia pre žiadateľov o poskytnutie NFP pri uplatňovaní štátnej pomoci

# Definície a skratky

Centrálny koordinačný organ  pre operačné programy v NSRR (ďalej len „CKO“) – hlavný orgán SR zodpovedný za účinné riadenia a čerpanie ŠF a KF s cieľom zabezpečiť koordináciu procesov riadenia ŠF a KF v SR. V podmienkach SR plní úlohy CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Certifikačný orgán národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii (ďalej len „EK“). V podmienkach Slovenskej republiky certifikačný orgán rovnako plní úlohu orgánu zodpovedného za vypracovanie žiadostí o platbu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene Ministerstva financií SR ako klient Štátnej pokladnice;

Cieľ Konvergencia (ďalej len cieľ 1) - cieľ ES umožňujúci podporu zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre zaostávajúce regióny, v ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2000-2002 je menšia ako 75 % priemeru EÚ 25;

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ďalej len cieľ 2) - cieľ ES umožňujúci podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu pre regióny s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov;

Cieľ Európska územná spolupráca (ďalej len cieľ 3) - cieľ ES zameraný na posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce;

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

Kohézny fond (ďalej len „KF“) - finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25. Podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;

- Implementačné nariadenie – Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

IT monitorovací systém (ďalej len „ITMS“) – informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, certifikačným  orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF systémom;

Monitorovací výbor pre operačný program (ďalej len „MV pre OP“) - orgán zriadený riadiacim orgánom pre operačný program po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v operačnom programe a za schvaľovanie zmien v operačnom programe;

Národný monitorovací výbor (ďalej  len „NMV“) - orgán zriadený Centrálnym koordinačným orgánom po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených v NSRR 2007-2013;

Národný strategický referenčný rámec (ďalej len „NSRR“) - je základným programovým dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie  fondov Európskej únie          v rokoch 2007 – 2013. Je to programový dokument členského štátu obsahujúci analýzu situácie vzhľadom na ciele uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 a priority pre dosiahnutie týchto cieľov, vrátane stratégie, plánovaných prioritných činností, ich špecifických cieľov a s tým spojených finančných prostriedkov. Tvorí referenčný nástroj na prípravu programovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre ciele 1 a 2, prípadne aj pre cieľ 3, ak sa tak členský štát rozhodne. V podmienkach SR sa NSRR vzťahuje na cieľ  1 a 2;

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a jej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie                            a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii;

Odborné útvary MŽP SR – Ide o príslušné sekcie a odbory MŽP SR, určené pre konkrétnu oblasť projektov v zmysle prioritných osí,  podieľajú sa na posudzovaní jednotlivých štádií vývoja projektu od projektového zámeru až po žiadosť o NFP;

Operačný program (ďalej len „OP“) - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať v prípade cieľa Konvergencia s pomocou Kohézneho fondu a ERDF;

Orgán auditu národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program a zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR;

Prijímateľ – orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie  projektu poskytované prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013;

Programový manuál - dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa 2 a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení;

Riadiaci orgán (ďalej len „RO“)  - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program.                   V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR;

Štrukturálne fondy (ďalej len „ŠF“) - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond;

- Veľký projekt – projekt financovaný z ERDF alebo Kohézneho fondu definovaný v čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorého celkové náklady presahujú 25 mil. EUR v sektore životného prostredia a 50 mil. EUR v ostatných sektoroch. Schválenie veľkého projektu si vyžaduje samostatné rozhodnutie EK;

- Všeobecné nariadenie – Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

Žiadateľ - subjekt uchádzajúci sa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP sa žiadateľ stáva prijímateľom.

Zoznam zaužívaných skratiek

ANV	Analýza nákladov a výnosov

CKO					Centrálny koordinačný orgán

CO	Certifikačný orgán (MF SR)

ČOV	Čistiareň odpadových vôd

EIA	Environmental Impact Assessment – posúdenie vplyvov činností na ŽP

EK 		Európska komisia

ERDF		European Regional Development Fund - Európsky fond regionálneho

rozvoja

ES 		Európske spoločenstvo

EÚ					Európska únia

FIDIC	Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov so sídlom v Ženeve.  	Vypracovala publikácie, ktoré komplexne spracovávajú problematiku

zjednotenia postupov pri príprave a obstarávaní stavieb a technologických

zariadení

HM 	Hlavný manažér

IO		Implementačný orgán

ITMS 		IT monitorovací systém

KF		Kohézny fond

P	Prijímateľ

MF SR		Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MV 		Monitorovací výbor

MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

MŽP SR 	Ministerstvo životného prostredia SR

NFP		Nenávratný finančný príspevok

NSRR		Národný referenčný strategický rámec

NUTS 		Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

OAPP				Odbor administrácie a prípravy projektov

OIP	Odbor implementácie projektov

OKPP             Oddelenie koordinácie prípravy projektov

OP 	Operačný program

OP ŽP 		Operačný program Životné prostredie

PM OP ŽP		Programový manuál Operačného programu Životné prostredie

PZ VP		Projektový zámer veľkého projektu

RO		Riadiaci orgán

ŠF 		Štrukturálne fondy

ŽP 		Životné prostredie

# Úvod

Táto príručka sa vydáva pre žiadateľov, pre projekty ktorých celkové náklady presahujú 25 mil. EUR (tzv. „veľké projekty“).

Je určená pre žiadateľov, ktorí sa uchádzajú o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) pre veľké projekty z ERDF/KF a štátneho rozpočtu na oznamy o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov (ďalej len „oznam“) vyhlásené Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie.

Cieľom tejto príručky je poskytnúť žiadateľovi nevyhnutné informácie na to, aby mohol vypracovať svoj projekt. Oboznamuje ho s organizačnými a vecnými aspektmi nevyhnutnými na vypracovanie projektu.

Pre získanie finančnej pomoci z ERDF/KF pre veľké projekty prostredníctvom vyššie uvedených oznamov je potrebné v prvej fáze vypracovať projektový zámer a na základe schváleného projektového zámeru následne vypracovať žiadosť o NFP, ktorej povinnou prílohou bude žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článku 40 nariadenia (ES) č. 1083/2006 (ďalej len žiadosť o potvrdenie pomoci).

Pre komplexné informácie žiadateľom je vybudovaný informačný portál Ministerstva životného prostredia, http://www.opzp.sk. Na tejto internetovej stránke sa nachádzajú aktuálne oznamy Riadiaceho orgánu, potrebné formuláre, príručky, programové dokumenty, súvisiace právne predpisy a ostatné doplňujúce dokumenty a informácie. Okrem toho je MŽP SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor administrácie a prípravy projektov, Oddelenie koordinácie prípravy projektov v zmysle organizačnej štruktúry MŽP SR, gestorom usmerňovania žiadateľov pri príprave veľkých projektov.

V príručke pre žiadateľa záujemca nájde predovšetkým:

- podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi,

- pokyny pre žiadateľa v súvislosti s prípravou a predkladaním projektového zámeru veľkého projektu a následnou prípravou žiadosti o potvrdenie pomoci,

- informácie k procesu schvaľovania projektového zámeru,

- pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadosti o NFP,

- informácie k registrácii, hodnoteniu a posudzovaniu žiadosti o NFP,

- informácie k postupom pre podpisovanie zmluvy o poskytnutí NFP

- postupy realizácie projektov,

- spôsob komunikácie medzi žiadateľmi a MŽP SR.

Žiadateľ o poskytnutie NFP je povinný pri vypĺňaní dokumentácie riadiť sa nasledovnými dokumentmi:

- Národný strategický referenčný rámec (NSRR) je programový dokument členského štátu obsahujúci analýzu situácie vzhľadom na ciele uvedené vo Všeobecnom nariadení Rady č. 1083/2006 ES a prioritné osi pre dosiahnutie týchto cieľov, vrátane stratégie, plánovaných prioritných činností, ich špecifických cieľov a s tým spojených finančných prostriedkov. Tvorí referenčný nástroj na prípravu programovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu  pre ciele 1 a 2, prípadne aj pre cieľ 3, ak sa tak členský štát rozhodne. V podmienkach SR sa NSSR vzťahuje na cieľ  1   a 2.

- Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) je programovým dokumentom Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013, ktorý je financovaný spoločne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Kohézneho fondu (KF). Globálnym cieľom Operačného programu Životné prostredie je „dobudovanie environmentálnej infraštruktúry SR podľa štandardov EÚ a zvýšenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“, pričom tento cieľ prispieva k napĺňaniu cieľa strategickej priority NSRR Infraštruktúra a regionálna dostupnosť: zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb.

- Programový manuál Operačného programu Životné prostredie obsahuje podrobnejšie rozpracovanie operačného programu, charakteristiku prioritných osí až na úroveň operačných cieľov, oprávnených aktivít a oprávnených žiadateľov.

Všade kde sa táto príručka odvoláva na Programový manuál Operačného programu Životné prostredie, vzťahuje sa táto odvolávka vždy na platnú verziu tohto dokumentu.

- Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (NFP) z ERDF/KF, pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty)

- Oznam o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov

- Projektový zámer veľkého projektu (PZ VP) slúži ako základný registračný dokument a dokument pre prvotné posudzovanie veľkého projektu. Zámer definuje základné ciele projektu s uvedením stručného technického popisu, súladu s národnými pravidlami a politikami ES a s odhadovanými celkovými investičnými nákladmi.

- Žiadosť o NFP a jej povinné prílohy

- Usmernenie RO k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a HF v rámci OP ŽP na programové obdobie 2007-2013

- Zmluva o poskytnutí NFP

# Platnosť príručky

Príručka platí pre oznamy zverejnené v rámci OP ŽP v programovom období 2007-2013 pre nasledujúce prioritné osi:

- prioritná os č. 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

- prioritná os č. 2 - Ochrana pred povodňami

- prioritná os č. 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov     zmeny klímy

- prioritná os č. 4 - Odpadové hospodárstvo

- prioritná os č. 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Táto príručka je otvoreným dokumentom, ktorý bude dopĺňaný podľa skúseností a odoziev z procesu koordinácie prípravy a implementácie veľkých projektov. MŽP SR si preto vyhradzuje právo, v prípade vzniku relevantných skutočností upraviť a aktualizovať informácie v príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady  prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty). O akejkoľvek aktualizácii resp. úprave tejto príručky pre žiadateľa bude MŽP SR informovať na svojej internetovej stránke.

- Táto príručka sa vzťahuje iba na projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR, t.j. na veľké projekty.

# Podmienky poskytnutia pomoci

## Podmienky pre žiadateľa

Základným predpokladom pre predloženie a schválenie žiadosti o NFP je splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré sú uvedené v ozname.

Žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je zodpovedný za prípravu projektového zámeru veľkého projektu, žiadosti o potvrdenie pomoci, žiadosti o NFP a za predloženie žiadosti o NFP a jej povinných príloh. V prípade schválenia žiadosti o NFP je zodpovedný za realizáciu veľkého projektu.

Na príspevok z ERDF/KF nie je právny nárok.

Upozorňujeme na skutočnosť, že pri veľkých projektoch všeobecne rozoznávame dva základné typy žiadosti, a to:

1.„žiadosť o potvrdenie pomoci“, ktorá je prílohou č. XXI resp. XXII Implementačného nariadenia (Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006). Príloha č. XXI predstavuje „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 Nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ a príloha č. XXII predstavuje „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 Nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – výrobné investície“.

Termín „žiadosť o potvrdenie pomoci“ sa vzťahuje na proces prípravy tejto žiadosti, t.j. proces, ktorý začína predložením projektového zámeru a končí vypracovaním finálnej žiadosti  o potvrdenie pomoci. Na základe tejto žiadosti vydáva EK rozhodnutie o spolufinancovaní projektu. Formuláre žiadosti o potvrdenie pomoci v slovenskom a v anglickom jazyku sú prílohou č.1A a 1B a č.2A a 2B tejto príručky.

Žiadosť o potvrdenie pomoci je štruktúrovaná nasledovne:

- v časti A. žiadosti sa nachádzajú údaje o prijímateľovi pomoci, t.j. organizácii zodpovednej za realizáciu projektu a o riadiacom orgáne

- v časti B. žiadosti sa nachádzajú údaje o projekte

- v časti C. žiadosti sa uvádzajú výsledky realizačných štúdii

- v časti D. žiadosti sa nachádza časový harmonogram

- v časti E. žiadosti sa nachádza analýza výnosov a nákladov

- v časti F. žiadosti sa uvádza analýza environmentálneho vplyvu

- v časti G. žiadosti sa uvádza odôvodnenie štátneho príspevku

- v časti H. žiadosti sa nachádza plán financovania

- v časti I. žiadosti sa uvádza zlučiteľnosť s politikami a právom spoločenstva

- v časti J. žiadosti sa nachádza potvrdenie príslušného vnútroštátneho orgánu

- príloha I Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie lokalít sústavy Natura 2000

- príloha II Analýza nákladov a výnosov

- príloha III Hlavné štruktúrované údaje projektu na kódovanie

- príloha IV Výsledok z posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA)

2. „žiadosť o NFP“, predstavuje dokument, ktorý pozostáva z formuláru (ktorý je stanovený CKO) a jeho povinných príloh, prostredníctvom ktorého po skončení procesu prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci (t.j. vypracovanie finálnej žiadosti o potvrdenie pomoci) žiadateľ požiada o poskytnutie NFP. Jednou z povinných príloh žiadosti o NFP je práve finálna verzia žiadosti o potvrdenie pomoci.

- Žiadosť o NFP obsahuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely hodnotenia žiadosti o NFP a prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré sú dôležité pre potreby výkazníctva                  a monitorovania na centrálnej úrovni prostredníctvom ITMS.

Povinné prílohy k žiadosti o NFP sú súčasťou formulára žiadosti o NFP a sú nasledovné:

- Žiadosť o potvrdenie pomoci vrátane príslušných povinných príloh k tejto žiadosti;

- Opis projektu;

- Finančná analýza;

- Účtovná závierka v plnom rozsahu za posledné 3 roky predchádzajúce predloženiu žiadosti o  NFP;

- Štúdia uskutočniteľnosti projektu;

- Protokol o vykonaní štátnej expertízy na projekt v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č.260/2007 Z. z. vrátane relevantnej dokumentácie vyhotovenej pre potreby štátnej expertízy obsahujúcej odhad nákladov stavby;

- Vydané právoplatné stavebné povolenie pri líniových stavbách a stavbách s nenáročným technologickým vybavením, vrátane relevantnej projektovej dokumentácie predloženej na príslušný stavebný úrad;

- Minimálne dokumentácia pre územné rozhodnutie pri stavbách s náročným technologickým vybavením (napr. ČOV, veľké úpravne vôd a pod.);

- Minimálne vydané právoplatné územné rozhodnutie pri stavbách s náročným technologickým vybavením (napr. ČOV, veľké úpravne vôd a pod.);

- Dokladovanie majetkovo-právnych vzťahov:

List vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľností nie starší ako 3 mesiace (časť C: ťarchy vyžiadané), alebo doklad o  inom práve  k pozemkom alebo  stavbám podľa § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov platný minimálne 5 rokov  resp. 3 roky v prípade malých a stredných podnikov po ukončení projektu podľa náležitosti uvedených v časti 3.8 Podmienky dokladovania vlastníckych práv Príručky pre žiadateľa (veľké projekty);

- Kópia z katastrálnej mapy k nehnuteľnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode;

- Vyjadrenie dotknutých obcí k stavebným rozkopávkam (podmienky rozkopávkového povolenia + zohľadnenie podmienok, ktoré majú dopad na rozpočet);

- Súhlasné stanovisko dozornej rady/valného zhromaždenia /predstavenstva (v súlade so stanovami spoločnosti) k predloženiu žiadosti o NFP;

- Osvedčené písomné plnomocenstvo;

- Kontrolný zoznam a Čestné prehlásenie k zabezpečeniu prevádzkovania infraštruktúry spolufinancovanej z verejných zdrojov v programovom období 2007-2013 nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR. V prípade, že žiadateľ zabezpečuje prevádzku infraštruktúry iným, zmluvou na to oprávneným subjektom s účasťou súkromného kapitálu, pričom deklaruje, že bude aj naďalej postupovať v súlade s touto jestvujúcou zmluvou, priloží žiadateľ k tejto prílohe aj originál, resp. úradne overenú kópiu tejto prevádzkovej/ koncesnej zmluvy so všetkými jej prílohami.

- Táto príloha je relevantná pre operačné ciele 1.1. a 1.2.;

- Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa;

- Výpis z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho zástupcu, ktorý je právnickou osobou nie starší ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR;

- Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa;

- Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR;

- Potvrdenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, nemá začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu ani nebol zrušený konkurz (v prípade subjektov zo súkromného sektora), nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP. V prípade obce/mesta čestné vyhlásenie, že nie je v nútenej správe;

- Potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR. Zároveň je potrebné doložiť čestné prehlásenie, že potvrdenia z poisťovní sú kompletné a v iných poisťovniach nie sú poistení žiadni zamestnanci žiadateľa (v prípade, ak žiadateľ nepredložil potvrdenia zo všetkých existujúcich zdravotných poisťovní);

- Potvrdenie z Notárskeho centrálneho registra záložných práv vydané notárskym úradom nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR;

- Čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi (resp. voči štatutárnemu orgánu žiadateľa):

nie je vedené súdne konanie, ktorého predmet má alebo môže mať vplyv na realizáciu projektu, alebo na povahu a účel projektu,

nie je vedené súdne konanie (resp. nebol právoplatne odsúdený) za trestný čin podvodu, korupcie, účasti na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva alebo SR;

- V prípade, že stavba bola začatá, alebo v prípade, že sa jedná o stavbu rozloženú do viacerých etáp výstavby a aktivity už boli začaté, priložiť doklad o tom, ktoré časti stavby boli už zrealizované, zakresliť do situácie už zhotovené časti stavby, začiatok a koniec realizácie týchto častí a výšku preinvestovaných prostriedkov na zrealizované časti stavby, a taktiež priložiť položkový rozpočet s označením, ktoré položky sú zrealizované, a ktoré je potrebné realizovať;

- Čestné prehlásenie o prehľade predchádzajúcej pomoci a o tom, že Vám neboli poskytnuté na daný projekt žiadne finančné prostriedky z Envirofondu a Recyklačného fondu, resp. iné;

- Výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti o NFP (v prípade žiadateľov, ktorí sú povinní zo zákona vypracovať výročnú správu), alebo jej podobný dokument popisujúci činnosť organizácie súvisiacej s predkladaným projektom za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti o NFP (v prípade žiadateľov, ktorí nie sú povinní zo zákona vypracovávať výročnú správu);

- Čestné prehlásenie žiadateľa, že zariadenia a majetok získané prostredníctvom nenávratného finančného príspevku budú použité len pre účely stanovené v žiadosti o NFP;

- Čestné vyhlásenie žiadateľa (v zmysle Nariadenia Rady (ES) číslo 1083/2006, čl. 57.), že v období piatich rokov resp. troch rokov (v prípade malých a stredných podnikov) od ukončenia realizácie aktivít projektu nedôjde k takej podstatnej zmene projektu:

- ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá poskytuje neoprávnené zvýhodnenie akémukoľvek subjektu, a

- b)  ktorá sa týka zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo jej časti, alebo ukončenia výrobnej činnosti;

-    Dokumentácia k verejnému obstarávaniu / obchodnej verejnej súťaži;

- Špecifické prílohy podľa prioritných osí – viď. formulár žiadosti o NFP;

- V prípade kúpy použitého majetku je potrebné doložiť čestné prehlásenie, že na majetok v minulosti nebola poskytnutá pomoc z verejných zdrojov bez ohľadu na subjekt, ktorý mal majetok v držbe. Taktiež je potrebné predložiť osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca alebo riadne splnomocneného úradného orgánu, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu (napr. formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP) za takýto istý nový výrobok prístupný na trhu;

- V prípade, že predmetom oprávnených nákladov projektu je nákup pozemkov           a nehnuteľností, predložiť osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca alebo riadne splnomocneného úradného orgánu, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu (formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti o NFP);

- V prípade žiadateľov o NFP  v rámci schém štátnej pomoci je potrebné doložiť Čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že:

- žiadateľ nezačal stavebné práce, resp. nemá právne záväznú povinnosť objednať zariadenie, ktoré je predmetom projektu v zmysle podmienok stanovených v príslušnej schéme štátnej pomoci,

- v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom nebola žiadateľovi poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný spôsob financovania, ktorým by došlo k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci v prípade schválenia žiadosti o NFP  (článok L príslušnej schémy štátnej pomoci),

- spĺňa definíciu MSP v znení prílohy   č. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12.januára 2001, resp.  v zmysle prílohy č. 1 príslušnej schémy štátnej pomoci ku dňu podania žiadosti, v ktorom zároveň deklaruje, že daný stav sa nezmení od odovzdania žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedenú skutočnosť je potrebné kvantifikovať v zmysle kritérií pre MSP (ak relevantné),

- nehmotný majetok považovaný za odpisovateľný majetok bude používaný výlučne v podniku, ktorý dostáva pomoc, bude zakúpený od tretích strán na základe trhových podmienok, bude zaradený do majetku podniku a zostane v podniku prijímajúcom pomoc minimálne päť rokov resp. tri roky v prípade MSP,

- - v zmysle schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva budú zariadenia získané prostredníctvom finančného príspevku vrátane špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov použité len pre účely podporovaného projektu stanovené v žiadosti o NFP;

- Dotazník  k štátnej pomoci (ak relevantné);

- Nosič (CD/DVD alebo iné) poskytujúci údaje v elektronickej forme podľa požiadaviek uvedených v kapitole 6 tejto príručky.

Upozorňujeme, že pred samotným vyplnením formulára žiadosti o potvrdenie pomoci a doložením všetkých jeho povinných príloh je potrebné splniť všetky náležitosti procesu vypracovania projektového zámeru veľkého projektu, vypracovania štúdie uskutočniteľnosti a návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci vrátane analýzy nákladov a výnosov projektu. Tento proces, ako aj výstupy z neho sú uvedené v kapitole 5.

K základným podmienkam poskytnutia pomoci ďalej patrí splnenie formálnych a odborných náležitostí. Medzi formálne náležitosti patrí splnenie kritérií základnej oprávnenosti projektu, t.j. oprávnenosti žiadateľa, oprávnenosti miesta realizácie projektu a oprávnenosti projektovej aktivity a kritérií obsahovej úplnosti projektového zámeru a žiadosti o potvrdenie pomoci a žiadosti o NFP.

Žiadateľ, resp. budúci prijímateľ, musí zároveň preukázať, že disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami potrebnými na spolufinancovanie projektu, pričom tieto prostriedky môžu byť z vlastných zdrojov žiadateľa alebo z iných zdrojov, napr. bankové úvery.

Zmluvy o dielo na stavebné práce budú uzatvárané pri líniových stavbách a stavbách s nenáročným technologickým vybavením a pri stavbách s náročným technologickým vybavením (napr. ČOV, veľké úpravne vôd, a pod.) v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha – vydanie r. 1999 alebo červená kniha).

Znenie štandardných súťažných podkladov na výber zhotoviteľa diela (vrátane návrhu zmluvy, technických špecifikácií, metodológie merania...) a súťažných podkladov na výber nezávislého stavebného dozoru bude umiestnené na informačnom portáli MŽP SR.

- Pre úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutná dôkladná príprava projektovej dokumentácie prostredníctvom projekčnej firmy. Žiadateľom sa odporúča pri uzatváraní zmluvy s projekčnou firmou, aby vyžadovali jej poistenie proti škodám spôsobených ich činnosťou až do výšky finančnej alokácie na projekt.

## Oprávnené aktivity

Oprávnené aktivity v rámci prioritných osí sú zadefinované v jednotlivých oznamoch a v Programovom manuáli OP ŽP.

Programový manuál je ako základný podporný dokument súčasťou oznamu.

## Oprávnené miesto

Základným východiskom pre územný priemet poskytovania finančných prostriedkov z OP ŽP je geografická oprávnenosť regiónov čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v nadväznosti na tri ciele kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 - 2013, ktorá je určená na základe ich ekonomickej výkonnosti.

- Pri zadefinovaní územia, na ktorom sa bude projekt realizovať je potrebné poznať územné členenie regiónov zavedené Štatistickým úradom Európskej komisie (EUROSTAT).

- V SR sú určené úrovne NUTS/LAU (štatistické jednotky) na základe opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT-om nasledovne:

- NUTS I																	Slovenská republika

- NUTS II - región	4 štatistické územné jednotky

- Bratislavský kraj

- Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj)

- Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj)

- Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)

- NUTS III - kraj	8 VÚC (samosprávnych krajov)

- LAU 1 – okres				79 okresov

- LAU 2 - obec	2883 obcí

Zo štrukturálnych fondov – konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – je v rámci cieľa Konvergencia podpora zameraná na regióny NUTS II, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe disponibilných údajov za tri posledné roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej EÚ – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou Bratislavského kraja.

Cieľ Konvergencia financovaný z Kohézneho fondu pokrýva celé územie SR ako členského štátu, ktorého hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe disponibilných údajov za tri posledné roky nedosiahol 90% priemeru EÚ.

V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s plánom financovania jednotlivých prioritných osí OPŽP sú v rámci jednotlivých osí oprávnené ako miesta realizácie veľkých projektov nasledujúce územia:

Prioritná os č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd bude financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu (ďalej len „KF“), čo znamená, že pre veľké projekty v rámci tejto osi je ako miesto realizácie projektu oprávnené územie celej Slovenskej republiky.

Prioritná os č. 2 Ochrana pred povodňami bude financovaná z prostriedkov KF, čo znamená, že pre veľké projekty v rámci tejto osi je ako miesto realizácie projektu oprávnené územie celej Slovenskej republiky.

Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov  zmeny klímy bude financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), čo znamená, že pre veľké projekty v rámci tejto osi je ako miesto realizácie projektu oprávnené celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo bude financovaná z prostriedkov KF, čo znamená, že pre veľké projekty v rámci tejto osi je ako miesto realizácie projektu oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

- Prioritná os č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny bude financovaná z prostriedkov ERDF, čo znamená, že pre veľké projekty v rámci tejto osi je ako miesto realizácie projektu oprávnené celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

## Oprávnené obdobie na predkladanie projektových zámerov

Termín predkladania projektových zámerov veľkých projektov bude stanovený                    v ozname.

## Oprávnenosť žiadateľa

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF je subjekt, ktorý podal, resp. predkladá žiadosť o NFP.

Prijímateľ je orgán, organizácia, právnická osoba, alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu poskytované prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky zo štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu.

Žiadať o podporu z prostriedkov EÚ v programovom období 2007 – 2013 môžu subjekty označené ako oprávnení žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF. Každý žiadateľ musí splniť podmienky poskytnutia pomoci uvedené v ozname a v tejto príručke.

Subjekty uchádzajúce sa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF musia preukázať, že majú sídlo na území Slovenskej republiky.

- Prehľad subjektov oprávnených žiadať o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF v programovom období 2007 – 2013 podľa jednotlivých prioritných osí a operačných cieľov pod jednotlivými prioritnými osami je v súlade s Programovým manuálom Operačného programu Životné prostredie uvedený v príslušnom ozname ako oprávnený žiadateľ podľa jednotlivých prioritných osí.

Žiadatelia nie sú oprávnení uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ERDF/KF v programovom období 2007 – 2013 za nasledovných podmienok:

- Sú v konkurze alebo v likvidácii, v súdnom konaní, uzatvorili dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, majú pozastavené aktivity alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z príslušných platných právnych predpisov.

- Nie sú v nútenej správe MF SR alebo im nútená správa zo strany  MF SR nehrozí (v prípade obcí a miest).

- Boli odsúdení za trestný čin, týkajúci sa profesionálneho správania.

- Sú predmetom súdneho konania za účasť na trestnom čine, ktorý poškodzuje finančné záujmy SR.

- Dopustili sa konania, ktoré závažným spôsobom odporuje profesionálnej etike.

- Nesplnili si povinnosti týkajúce sa platby príspevkov sociálneho poistenia v súlade s právnymi ustanoveniami SR, nesplnili si povinnosti týkajúce sa odvodov a platby daní v súlade s právnymi ustanoveniami SR.

- Konanie týchto žiadateľov môže byť kvalifikované ako konflikt záujmov.

- Snažili sa získať informácie alebo ovplyvňovať subjekty zapojené do procesu hodnotenia žiadostí.

- Bolo deklarované, že vážne porušili zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou financovanou z fondov Európskych spoločenstiev.

Žiadateľ v rámci prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a/alebo 1.2. bude povinný pri predkladaní žiadosti o NFP deklarovať spôsob prevádzkovania novovybudovanej infraštruktúry, pričom musí spĺňať podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v SR schválené UV SR č. 394 z 11. júna 2008 (viď. príloha č. 5 Programového manuálu OP ŽP).

## Oprávnenosť výdavkov

Oprávnenosť výdavkov je definovaná v Nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 (t.j. vo Všeobecnom nariadení) v kapitole III, článok 56. Časová oprávnenosť výdavkov sa viaže na skutočne vynaložené výdavky medzi dátumom 1. 1. 2007 a dátumom 31. 12. 2015. Akékoľvek výdavky realizované prijímateľmi pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené. Projekty financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu nesmú byť ukončené pred začatím obdobia oprávnenosti.

Výdavky sú pre príspevok z KF/ERDF oprávnené, ak vznikli a boli skutočne uhradené medzi 1. januárom 2007 a 31. decembrom 2015.

Základný prehľad typov oprávnených a neoprávnených výdavkov podľa jednotlivých prioritných osí a operačných cieľov pod jednotlivými prioritnými osami je uvedený v Programovom manuáli Operačného programu Životné prostredie.

K oprávnenosti výdavkov vydal Riadiaci orgán pre OPŽP Usmernenie Riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007-2013, ktoré je prílohou oznamu.

Pre operačný cieľ 1.1 aj 1.2 v zmysle časti 1.1.6.2 a 1.2.6.2 PM OPŽP sa výdavky na rekonštrukcie vodovodných/stokových sietí, ich existujúcich objektov a zariadení považujú za oprávnené iba v prípade, ak vedú k zvýšeniu kapacity uvedených objektov a zariadení za účelom reálneho napojenia nových odberateľov pitnej vody/producentov odpadovej vody, a to len v rozsahu zodpovedajúcom tomuto zvýšeniu. Pod rozsahom zodpovedajúcom zvýšeniu napojenia obyvateľov sa rozumejú investície do objektov a zariadení, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie základného cieľa projektu pri rešpektovaní princípu efektívnosti vynaložených investičných nákladov. T.j. napr. ak sa projektom navrhuje zvýšenie pripojenia o 20 % odberateľov pitnej vody a toto zvýšenie si vyžaduje výmenu jestvujúceho potrubia, alebo zvýšenie kapacity zariadenia alebo objektu na verejnom vodovode, oprávnené náklady sú do výšky 20 % z celkových nákladov na relevantnú rekonštrukciu.

## Financovanie projektu

Pre účely tejto kapitoly upozorňujeme, že Všeobecné nariadenie (t.j. nariadenie Rady č. 1083/2006) podľa článku 55 ustanovuje, že oprávnené výdavky na projekty generujúce príjmy nepresiahnu súčasnú hodnotu investičných nákladov očistenú o súčasnú hodnotu čistých príjmov z investície za stanovené referenčné obdobie, tzn. pod oprávnenými výdavkami sa rozumie tzv. finančná medzera vypočítaná pomocou metódy finančnej medzery podrobne popísanej v pracovnom dokumente „Pracovný dokument 4 Príručka metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov“, ktorý je prílohou č. 4.2 tejto príručky.

Základným koncepčným a strategickým dokumentom vo vzťahu k financovaniu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 je dokument „Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý je možné nájsť na adrese:

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=6255

Ďalším dokumentom relevantným v tejto oblasti je materiál „Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013“, verzia 2.1 platná od 1.4.2008. Tento dokument, ako aj jeho prípadné aktualizácie je publikovaný na stránke Ministerstva financií SR, na adrese:

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=6236.

Dokument podrobne uvádza legislatívny rámec SR a EÚ vzťahujúci sa k tejto oblasti, definície základných pojmov, popis subjektov zainteresovaných v systéme finančného riadenia ŠF a KF a ich zodpovednosti a v kapitole 4 kompletne popisuje systém financovania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre súčasné programové obdobie, vrátane napr. mechanizmu platieb z EK, systému účtov, systému informačných a finančných tokov na úrovni SR certifikácie výdavkov, nezrovnalostí, apod.

- Financovanie projektov, na ktoré sa nevzťahuje poskytnutie štátnej pomoci

V časti 3 Stratégie financovania sa nachádza kompletný prehľad stratégie financovania na programové obdobie 2007-2013. V tejto časti okrem iného sa stanovujú všeobecné pravidlá stratégie financovania pre programové obdobie 2007 – 2013, ktoré sú:

- podiel zdrojov EÚ z celkových oprávnených verejných výdavkov v maximálnej výške 85,0 %;

- podiel zdrojov žiadateľa/prijímateľa z verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (okrem subjektov uvedených v ďalšej odrážke) na spolufinancovaní  vo výške 5,0 % z celkových oprávnených verejných výdavkov;

- podiel zdrojov EÚ a zdrojov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 100 % z celkových oprávnených výdavkov pre žiadateľov/prijímateľov - organizácie štátnej správy,  t.j. ministerstvá a ostatné štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie.

Vyššie uvedené dokumentujú nasledujúce tabuľky:

Pre žiadateľa/prijímateľa – organizácie štátnej správy, t.j. ministerstvá a ostatné štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, Sociálnu poisťovňu sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Organizácie štátnej správy, príp. RozO a PO, Sociálna poisťovňa | Celkové oprávnené výdavky |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Spolu |
|  | ERDF/ Kohézny fond | Štátny rozpočet |  |
|  | 85,0 % | 15,0 % | 100,0 % |

Pre žiadateľa/prijímateľa  - iné subjekty verejnej správy, t.j. verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 § 3 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane VÚC, prípadne rozpočtových organizácií (ďalej len „RozO“) a príspevkových organizácií (ďalej len „PO“) zriadených VÚC, obce, prípadne RozO a PO zriadených obcou, okrem organizácií štátnej správy sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Iné subjekty verejnej správy, VÚC, príp. RozO a PO zriadené VÚC, obce, príp. RozO, PO zriadené obcou | Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje |  | Spolu |
|  | ERDF/ Kohézny fond | Štátny rozpočet | Iný subjekt verejnej správy, VÚC, príp. RozO a PO zriadené VÚC, obce, príp. RozO, PO zriadené obcou |  |
|  | 85,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 100,0 % |

Pre žiadateľa/prijímateľa zo súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) mimo schém štátnej pomoci sa stanovujú nasledovné pravidlá spolufinancovania pomoci:

| Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci | Celkové oprávnené výdavky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zdroje EÚ | Národné verejné zdroje | Súkromné zdroje | Spolu |
|  | ERDF alebo Kohézny fond | Štátny rozpočet | Prijímateľ |  |
|  | 80,75 % | 14,25 % | 5,0 % | 100,0 % |

V prípade, ak je žiadateľom/prijímateľom organizácia zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci, príspevok z ERDF alebo Kohézneho fondu sa stanovuje vo výške 80,75 %, príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 14,25 % a príspevok žiadateľa/prijímateľa vo výške 5,0 % z celkových oprávnených výdavkov.

- Financovanie projektov, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie štátnej pomoci

V zmysle „Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“ platia v programovom období 2007 – 2013 pre poskytovanie pomoci z prostriedkov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a národných verejných zdrojov za splnenia ustanovení vyplývajúcich z čl. 53 všeobecného nariadenia Rady (ES) nasledovné pravidlá financovania pre projekty v rámci schém štátnej pomoci (t.j. na ktoré sa vzťahuje poskytnutie štátnej pomoci):

      - maximálna intenzita štátnej pomoci (ERDF/KF + štátny rozpočet) v súlade s príslušnou schémou štátnej pomoci

      - podiel zo zdrojov EÚ (t.j. z ERDF alebo Kohézneho fondu) v maximálnej výške 85 % z celkových oprávnených verejných výdavkov

      - k podielu štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške maximálnej možnej intenzity štátnej pomoci v súlade s príslušnou schémou štátnej pomoci

      - podiel zdrojov žiadateľa/prijímateľa zo súkromného sektora ako rozdiel medzi celkovými výdavkami a maximálnou intenzitou štátnej pomoci.

- Ak projekt spadá pod schému štátnej pomoci, vzťahujú sa naňho pravidlá financovania uvedené v príslušnej schéme.

Na projekty, ktoré podliehajú pravidlám o štátnej pomoci, sa nevzťahujú ustanovenia článku 55 všeobecného nariadenia Rady (ES) 1083/2006. Intenzita pomoci je stanovená fixne ako percento z oprávnených výdavkov projektu.

- Výšku pomoci predstavuje súčet jednotlivých hodnôt vyplateného nenávratného finančného príspevku. Minimálna výška pomoci nie je v zmysle schém štátnej pomoci stanovená.

Intenzita pomoci je hrubá suma pomoci vyjadrená ako percento oprávnených výdavkov projektu. Všetky použité číselné údaje sa uvádzajú pred odpočítaním dane alebo iných poplatkov.

Intenzita pomoci pre investičné projekty sa v zmysle schémy vypočíta ako percento poskytnutej pomoci z oprávnených investičných výdavkov.

Na základe výpočtu intenzity pomoci nesmie intenzita pomoci (vyjadrená v percentách) presiahnuť maximálnu intenzitu pomoci uvedenú v platnej mape regionálnej pomoci na roky 2007-2013. Nasledujúca tabuľka uvádza horné limity pre jednotlivé regióny:

| Regióny podľa čl. 87(3)(a) | Maximálna intenzita pomoci |
| --- | --- |
| Západné Slovensko | 40% |
| Stredné Slovensko | 50% |
| Východné Slovensko | 50% |
| Regióny podľa čl. 87(3)(c) | Maximálna intenzita pomoci (len do 31. 12. 2008) |
| Okres Bratislava II | 10% |
| Okres Bratislava III | 10% |
| Okres Bratislava IV | 10% |
| Bratislava – Čuňovo | 10% |
| Bratislava – Jarovce | 10% |
| Bratislava – Rusovce | 10% |
| Okres Malacky | 10% |
| Okres Senec | 10% |

- Tabuľka - Limity intenzity pomoci podľa regiónov

- Pre stanovenie výšky a intenzity pomoci je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu (nie sídlo žiadateľa/prijímateľa).

- V prípade stredných podnikov sa maximálna intenzita uvedená v tabuľke zvyšuje               o +10%.

- V prípade malých podnikov sa maximálna intenzita uvedená v tabuľke zvyšuje o +20%.

Určujúcou definíciou malých a stredných podnikov je definícia uvedená v prílohe č. 1 príslušnej schémy štátnej pomoci v zmysle prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004           z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 70/2001, Úradný vestník EÚ L 63, 28.2.2004.

V prípade definície veľkého podniku, ide o podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície malých a stredných podnikov.

Maximálna výška a intenzita pomoci stanovená v príslušnej schéme sa vzťahuje na celkovú výšku verejnej podpory pre podporované projekty bez ohľadu na to, či je takáto podpora financovaná z miestnych, regionálnych, národných zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva.

Pomoc podľa schémy štátnej pomoci sa v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom nemôže kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou alebo s inými spôsobmi financovania, či už ide o financovanie zo strany Európskeho spoločenstva alebo o vnútroštátne financovanie, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila intenzita pomoci stanovená v článku I. príslušnej schémy štátnej pomoci.

Pomoc podľa schémy štátnej pomoci sa v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom nemôže kumulovať ani                 s podporou de minimis podľa nariadenia Komisie (ES) č.1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis, ak by sa touto kumuláciou prekročila maximálna intenzita pomoci stanovená v článku I. tejto schémy štátnej pomoci.

V prípade, ak žiadateľ/prijímateľ získa (kumuláciou z viacerých zdrojov) pomoc, ktorá prekračuje maximálnu intenzitu pomoci, vráti tú časť pomoci, o ktorú bola prekročená maximálna intenzita pomoci podľa článku I. príslušnej schémy.

Žiadateľ/prijímateľ zároveň oznámi riadiacemu orgánu/poskytovateľovi každú pomoc, ktorá mu bola poskytnutá, okrem pomoci poskytnutej podľa príslušnej schémy štátnej pomoci, a to po dobu odo dňa podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok do uplynutia piatich rokov od ukončenia projektu, v prípade malých a stredných podnikov do uplynutia troch rokov od ukončenia projektu.

- Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt.

Ďalšie dokumenty dôležité pre prípravu finančno–ekonomických častí žiadostí o potvrdenie pomoci tvoria súčasť prílohy č. 4 tejto príručky a sú nasledovné:

- príloha č. 4. 1 Odporúčaná metodika vo forme príručky na prípravu analýzy nákladov a výnosov investičných projektov, pod názvom „Guide to cost-benefit analysis of investment projects“, pre ERDF, ISPA a Kohézny fond.

- príloha č. 4.2 „Pracovný dokument 4 Príručka metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov“ pre súčasné programové obdobie 2007-2013. Prvá časť tohto dokumentu sa týka všeobecných zásad analýzy nákladov a výnosov a uvádza náležitosti, ktoré majú byť súčasťou žiadostí o potvrdenie pomoci predkladaných EK na schválenie. Druhá časť dokumentu poskytuje usmernenie týkajúce sa určovania základu pre výpočet grantu EÚ. Tretia časť sa zaoberá konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa obvykle očakávanej ziskovosti, zásady „znečisťovateľ platí“ a verejno-súkromných partnerstiev.

- príloha č.4.3 Odporúčaná metodika finančnej analýzy (príloha žiadosti o NFP) vrátane prílohy excelovskej tabuľky, ktorú je žiadateľ povinný vyplniť a predložiť. Po správnom vyplnení tabuľky môže žiadateľ ihneď zistiť výšku grantu zo zdrojov ES a zo štátneho rozpočtu. Odporúčaná metodika slúži k vysvetleniu vyplnenia žiadosti o NFP vrátane prílohy „Finančná analýza“.

- Odporúčaná metodika Analýzy dopytu a Rizikovej analýzy, ktoré sú povinnou súčasťou Analýzy nákladov a prínosov sú uvedené v prílohách č. 4.4 a 4.5 tejto príručky v anglickom jazyku.

## Podmienky dokladovania vlastníckych práv

- V prípade oprávnených žiadateľov v rámci OP ŽP s výnimkou žiadateľov financovaných prostredníctvom schém štátnej pomoci:

Nehnuteľnosti musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k pozemkom alebo stavbám na nich iné práva v zmysle § 139, ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oprávňujúce žiadateľa na realizáciu projektu a garantujúce udržateľnosť projektu a to počas obdobia realizácie projektu a obdobia minimálne piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Vlastnícke právo žiadateľ deklaruje listom vlastníctva, výpisom z katastra nehnuteľností nie starším ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP, resp. kúpnou zmluvou, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom predávajúceho a príslušnou správou katastra nehnuteľností potvrdený návrh na vklad na kataster s priloženým LV predávajúceho.

Dokladmi o iných právach k pozemkom alebo stavbám v nadväznosti na § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sú pre potreby predkladania žiadostí          o NFP výhradne:

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom je uzavretie kúpnej zmluvy             k predmetnej nehnuteľnosti v určenej dobe s úradne overeným podpisom budúceho predávajúceho s priloženým LV budúceho predávajúceho. Zároveň je potrebné predložiť súhlas budúceho predávajúceho s realizáciou žiadateľom predkladaného projektu minimálne do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti žiadateľom;

- nájomná zmluva k predmetnej nehnuteľnosti platná minimálne na obdobie realizácie projektu a na obdobie  5 rokov od ukončenia realizácie projektu, ktorá nadobudne účinnosť najneskôr dňom začiatku realizácie projektu, ak začiatok realizácie projektu predchádza podpisu zmluvy o NFP, alebo najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ak začiatok realizácie projektu nepredchádza podpisu zmluvy o NFP. Spolu s nájomnou zmluvou je potrebné doložiť list vlastníctva, alebo výpis z katastra nehnuteľností k predmetnej nehnuteľnosti dokladujúci všetky ťarchy k danej nehnuteľnosti (upozorňujeme, že aj v prípade nájomnej zmluvy/nájomných zmlúv platia všetky náležitosti týkajúce sa záložného práva k nehnuteľnosti podľa bodu c) tejto kapitoly). V prípade nájomnej zmluvy je potrebné zakomponovať do zmluvy klauzulu, že prenajímateľ nehnuteľnosti súhlasí s investičnou aktivitou/s realizáciou predkladaného projektu resp. doložiť samostatnú prílohu vo forme čestného vyhlásenia od prenajímateľa;

- zmluva o zriadení vecného bremena, resp. iný doklad preukazujúci vznik                       a existenciu vecného bremena, na základe ktorého je preukázateľné, že ide o vecné bremeno, z ktorého charakteru a účelu je zrejmé, že oprávňuje žiadateľa na realizáciu projektu a garantuje jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti platný minimálne počas realizácie projektu a 5 rokov resp. 3 roky (relevantné pre malé a stredné podniky) po ukončení realizácie projektu s doloženým LV, na ktorom je  zapísané vecné bremeno.

Vyššie uvedené je potrebné doložiť ku všetkým parcelám, na ktorých dôjde k trvalému záberu pôdy.

- Pri dočasnom zábere pôdy je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že na p. č. ....(uviesť zoznam parciel) dôjde len k dočasnému záberu pôdy spolu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou investičnej aktivity – realizácie predkladaného projektu, na ktorej/ktorých dôjde k dočasnému záberu pôdy s priloženým LV potvrdzujúcim vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

- Výnimka na dokladovanie vlastníckych práv sa vzťahuje na rekonštrukciu líniových stavieb v súlade s úlohou B.3 Uznesenia vlády SR č. 45 zo 16. januára 2008 k správe o stave pripravenosti SR na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013.

V prípade rekonštrukcií líniových stavieb (podľa § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon) sa na preukázanie vlastníckych vzťahov nevyžaduje iný právny dokument viažuci sa k vlastníctvu a vlastníckym právam pozemkov pod predmetnými stavbami ako právoplatné povolenie – rozhodnutie príslušného stavebného úradu.

- V prípade prioritnej osi 5, operačného cieľa  5.2, II. skupiny aktivít „výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov...“, postačuje/ú súhlas/y vlastníka/kov pozemku/kov s realizáciou projektu platný/é na dobu min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu s relevantným/i LV (postačujúci je LV vytlačený z Katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR www.katasterportal.sk).

- V prípade oprávnených žiadateľov v rámci OP ŽP financovaných prostredníctvom schém štátnej pomoci:

Nehnuteľnosti musia byť ku dňu podpisu zmluvy vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k pozemkom alebo stavbám na nich iné práva v zmysle § 139, ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oprávňujúce žiadateľa na realizáciu projektu a garantujúce udržateľnosť projektu a to počas obdobia realizácie projektu a obdobia minimálne piatich rokov resp. troch rokov (relevantné pre malé a stredné podniky) od ukončenia realizácie projektu.

- Vlastnícke právo žiadateľ deklaruje listom vlastníctva, výpisom z katastra nehnuteľností nie starším ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP, resp. kúpnou zmluvou, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom predávajúceho a s priloženým LV predávajúceho. Pred podpisom zmluvy o NFP je žiadateľ povinný predložiť LV, na ktorom figuruje ako vlastník danej nehnuteľnosti a zároveň dokladajúci všetky ťarchy k danej nehnuteľnosti.

Dokladom o iných právach k pozemkom alebo stavbám v nadväznosti na § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, je pre potreby predkladania žiadostí o NFP výhradne:

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom je uzavretie kúpnej zmluvy k predmetnej nehnuteľnosti v určenej dobe s úradne overeným podpisom budúceho predávajúceho s priloženým LV budúceho predávajúceho. Pred podpisom zmluvy o NFP je žiadateľ povinný predložiť LV, na ktorom figuruje ako vlastník danej nehnuteľnosti a zároveň dokladajúci všetky ťarchy k danej nehnuteľnosti;

- nájomná zmluva k predmetnej nehnuteľnosti platná minimálne na obdobie realizácie projektu a na obdobie  5 rokov resp. 3 roky (relevantné pre malé a stredné podniky) od ukončenia realizácie projektu, ktorá nadobudne účinnosť najneskôr dňom začiatku realizácie projektu, ak začiatok realizácie projektu predchádza podpisu zmluvy o NFP, alebo najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ak začiatok realizácie projektu nepredchádza podpisu zmluvy o NFP. Spolu s nájomnou zmluvou je potrebné doložiť list vlastníctva, alebo výpis z katastra nehnuteľností k predmetnej nehnuteľnosti dokladujúci všetky ťarchy k danej nehnuteľnosti (upozorňujeme, že aj v prípade nájomnej zmluvy/nájomných zmlúv platia všetky náležitosti týkajúce sa záložného práva k nehnuteľnosti podľa bodu c) tejto kapitoly). V prípade nájomnej zmluvy je potrebné zakomponovať do zmluvy klauzulu, že prenajímateľ nehnuteľnosti súhlasí s investičnou aktivitou/s realizáciou predkladaného projektu resp. doložiť samostatnú prílohu vo forme čestného vyhlásenia od prenajímateľa.

Vyššie uvedené je potrebné doložiť ku všetkým parcelám, na ktorých dôjde k trvalému záberu pôdy.

- Pri dočasnom zábere pôdy je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že na p. č.....(uviesť zoznam parciel) dôjde len k dočasnému záberu pôdy spolu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou investičnej aktivity – realizácie predkladaného projektu, na ktorej/ktorých dôjde k dočasnému záberu pôdy s priloženým LV potvrdzujúcim vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

- Výnimka na dokladovanie vlastníckych práv sa vzťahuje na rekonštrukciu líniových stavieb v súlade s úlohou B.3 Uznesenia vlády SR č. 45 zo 16. januára 2008 k správe o stave pripravenosti SR na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013.

V prípade rekonštrukcií líniových stavieb (podľa § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon) sa na preukázanie vlastníckych vzťahov nevyžaduje iný právny dokument viažuci sa k vlastníctvu a vlastníckym právam pozemkov pod predmetnými stavbami ako právoplatné povolenie – rozhodnutie príslušného stavebného úradu.

- Záložné právo k hnuteľným aj nehnuteľným veciam, ktoré budú nadobudnuté a/alebo zhodnotené z NFP alebo jeho časti a ostatné povinnosti týkajúce sa všetkých oprávnených žiadateľov v rámci OP ŽP

- na nehnuteľnostiach/hnuteľnom majetku nesmie viaznuť záložné právo v čase od podania žiadosti až do doby 5 rokov po ukončení projektu resp. 3 roky pre malé a stredné podniky; uvedené sa nevzťahuje na nehnuteľnosti v rámci operačných cieľov 1.1., 1.2, 2.1. a 4.5;

- Rovnako sa uvedené nevzťahuje na nehnuteľnosti, ak predmetom projektu je nákup hnuteľného majetku (technológií, strojov, prístrojov, zariadení) a uvedené technológie budú umiestnené na predmetnej nehnuteľnosti. Ak medzi oprávnené výdavky projektu patria stavebné práce/nákup nehnuteľného majetku, na ktorom  bude hnuteľný majetok umiestnený, na tomto majetku nesmie viaznuť záložné právo v čase od podania žiadosti až do doby 5 rokov po ukončení projektu resp. 3 roky pre malé a stredné podniky;

- RO pre OP ŽP môže požadovať zriadenie záložného práva vo svoj prospech na zabezpečenie svojej možnej budúcej pohľadávky;

- nehnuteľnosť/hnuteľný majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť v období od podania žiadosti až do doby 5 rokov, resp. 3 roky pre malé a stredné podniky po ukončení projektu bez súhlasu RO prevedené do vlastníctva tretích osôb a  ani prenechané do nájmu tretích osôb;

- nehnuteľnosti nesmú mať v období od podania žiadosti až do doby 5 rokov po ukončení projektu, resp. 3 roky pre malé a stredné podniky zmenený účel využitia.

# Projektový zámer veľkého projektu

Pre projekty, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 je oddelenie koordinácie prípravy projektov (OKPP), ktoré pôsobí v rámci odboru administrácie a prípravy projektov (OAPP) MŽP SR, v zmysle organizačného poriadku MŽP SR, gestorom koordinácie prípravy veľkých projektov v súlade s príslušnými programovými dokumentmi. OKPP poskytuje žiadateľom súčinnosť pri príprave projektových zámerov veľkých projektov.

Projektový zámer veľkého projektu (ďalej len „PZ VP“) slúži ako základný registračný dokument a dokument pre prvotné posudzovanie veľkého projektu. PZ VZ definuje základné ciele projektu s uvedením stručného technického popisu, súladu s národnými pravidlami a politikami ES a s uvedením odhadovaných celkových investičných nákladov. Formulár projektového zámeru veľkého projektu je prílohou oznamu.

K PZ VZ sa vyjadruje OKPP, ako aj odborné útvary MŽP SR  (odborné hodnotenie zámeru, substanovisko ŠOP SR k územiam NATURA 2000) a slúži ako podkladový materiál pre výber návrhov projektov výberovou komisiou.

## Pokyny pre vypracovanie PZ VP

V predpísanom formulári PZ VP vyplňte všetky požadované údaje. Nižšie je uvedený postup pri vypĺňaní jednotlivých časti PZ VP.

1. Informácie o žiadateľovi

Uveďte všetky požadované údaje o subjekte, ktorý žiada NFP, t.j. o žiadateľovi.

Kolónky „PSČ“ a „Obec“ vyplňte v súlade s aktuálne platnými číselníkmi Štatistického úradu SR; www.statistics.sk.

Kolónku „Právna forma“ vyplňte podľa aktuálne platných právnych foriem číselníka  Štatistického úradu SR; www.statistics.sk.

2. Kontaktná osoba pre projekt (adresa na doručenie)

- Kontaktná osoba je osoba, ktorá prijíma korešpondenciu a komunikuje s MŽP SR v súvislosti s predloženým PZ VP.

- Uveďte všetky požadované údaje o kontaktnej osobe pre projekt, pričom v kolónke „Adresa (vrátane PSČ)“ uveďte kontaktnú adresu – PSČ, obec (výber z platného číselníka NUTS), ulicu, číslo, štát.

V kolónke „Funkcia“ uveďte funkciu kontaktnej osoby. V prípade, že kontaktná osoba pre projekt nie je zamestnancom žiadateľa, do kolónky uveďte „externý pracovník“.

3. Štatutárny orgán žiadateľa

- Uveďte všetky požadované údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby.

V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých členov štatutárneho orgánu. V prípade potreby tabuľku zopakujte.

Táto časť je zameraná na získanie údajov o štatutárnom orgáne žiadateľa, t.j.:

- uveďte titul/-y, meno a priezvisko, všetkých členov štatutárneho orgánu, ktorí majú právo konať v mene spoločnosti a podpisovať písomnosti, zakladajúce práva a  povinnosti spoločnosti (napr. podľa výpisu z obchodného registra alebo podľa iného relevantného dokumentu).

- uveďte telefónny kontakt, fax a e-mailovú adresu jednotlivých členov štatutárneho orgánu.

4. Názov projektu

Do tejto časti uveďte oficiálny názov projektu. V prípade, že sa oficiálny názov projektu v PZ VP opakuje, dbajte na to, aby bol používaný rovnako, alebo si zvoľte a v tejto kolónke uveďte aj skrátený názov projektu a taktiež dbajte, aby bol používaný rovnako. Oficiálny názov projektu je potrebné obmedziť na maximálne 120 znakov.

5. Priradenie projektu k programovej štruktúre

V zmysle Programového manuálu Operačného programu životné prostredie priraďte projekt k jednému alebo podľa potreby k viacerým operačným cieľom v rámci danej prioritnej osi.

6. Typ projektu

V tejto časti špecifikujte o aký typ projektu ide v zmysle nasledujúcich definícií:

- Samostatný projekt je séria prác s presnou technickou funkciou a s identifikovaným cieľom/cieľmi.

- Etapa projektu je technicky a finančne nezávislá časť investičného projektu, skladajúceho sa z viacerých etáp.

- Skupina projektov je niekoľko projektov umiestnených v tej istej programovej oblasti, uskutočňovaných v rámci jedného globálneho plánu pre určenú oblasť (spádovú oblasť) a kontrolovateľných jedným orgánom zodpovedným za koordináciu a monitoring.

7. Miesto realizácie projektu

Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto  realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vypĺňa vždy, nižšie úrovne LAU 1 a LAU 2 sa vypĺňajú, ak sú jednoznačne určiteľné. Tieto úrovne (t.j. región, VÚC, okres a obec) sa vyplnia podľa Štatistických územných jednotiek v databáze Štatistických klasifikácií STAKLAS Štatistického úradu SR na str.:

http://www.statistics.sk/wmetis/klas_s/index.jsp.

Ak sa projekt realizuje na viacerých miestach, vyplňte túto časť pre všetky miesta realizácie projektu.

Existenciu marginalizovaných komunít vyplňte podľa Atlasu rómskych osídlení http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556.

8. Ciele projektu

V prvej kolónke uveďte aká je východisková situácia v mieste realizácie projektu v súčasnosti a aké sú hlavné potreby a problémy v záujmovom území projektu.

V druhej kolónke definujte hlavný cieľ projektu, ktorým projekt napĺňa cieľ danej prioritnej osi a uveďte konkrétny cieľ/ciele projektu, ktorým/i projekt napĺňa príslušný operačný cieľ a skupiny oprávnených aktivít príslušného operačného cieľa v súlade s OP ŽP/PM OP ŽP. Dbajte taktiež na to, aby tieto ciele boli definované aj vo väzbe na identifikované hlavné potreby a problémy v záujmovom území projektu.

V tretej kolónke uveďte aké projekty už boli v mieste realizácie projektu, resp. v záujmovom území projektu a v regióne realizované, prípadne sa realizujú pre zabezpečenie lepšieho stavu/ vyriešenie uvedených hlavných problémov a uveďte akú majú súvislosť s predloženým zámerom.

9. Popis projektu

V tejto časti PZ VP je priestor pre popis projektu, je to dôležitá a najrozsiahlejšia časť PZ VP. Rozsah popisu projektu nie je stanovený, avšak odporúčame, aby boli uvedené informácie komplexné, konkrétne a čo možno najpodrobnejšie.

V prvej kolónke zadefinujte a detailne popíšte jednotlivé časti a aktivity projektu spolu s miestom ich realizácie a uveďte ako sa realizáciou týchto aktivít dosiahne hlavný cieľ a konkrétny cieľ/ciele projektu. Ďalej uveďte spôsob realizácie projektu vrátane popisu technického a technologického riešenia projektu, spôsob zabezpečenia funkčnosti, etapizáciu a nadväznosť projektu na existujúcu environmentálnu infraštruktúru. Ďalej uveďte do akej miery projekt prispeje k riešeniu potrieb a problémov územia identifikovaných v predchádzajúcej časti.

V druhej kolónke popíšte ostatné etapy projektu, relevantné iba v prípade ak ste označili kolónku „Etapa projektu“ v časti 6 PZ VP. Samostatne pre každú etapu projektu uveďte jej cieľ, detailne charakterizujte aktivity, vrátane miesta ich realizácie a uveďte akým spôsobom etapa prispieva k riešeniu hlavných problémov a potrieb územia. Zároveň pre všetky tieto etapy uveďte plánovaný začiatok a  koniec ich realizácie.

10. Prínos projektu k dosiahnutiu Operačného(-ných) cieľa(-ov)

Popíšte predpokladané prínosy projektu k dosiahnutiu operačného(-ných) cieľa(-ov) s použitím merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 tejto príručky. Ukazovatele uvedené v tejto prílohe tučným písmom, ktoré sa vzťahujú na aktivity projektu, je žiadateľ v tejto časti PZ VP povinný použiť.

11. Prínosy projektu

Konkrétne popíšte ostatné environmentálne a socio-ekonomické prínosy projektu po jeho realizácii. Podľa možnosti tieto prínosy kvantifikujte.

12. Stupeň rozpracovania projektu

Uveďte dokumentáciu, štúdie, prieskumy a iné materiály, ktoré boli doposiaľ vypracované, rozhodnutia a povolenia, ktoré už boli vydané, resp. aj dokumentáciu (štúdie, prieskumy a iné materiály) rozhodnutia a povolenia, ktoré sú v štádiu vypracovania/získania.

Pre všetky materiály, resp. rozhodnutia a povolenia uveďte rok ich vypracovania, resp. získania, presný názov a autora, resp. orgán, ktorý ich vydal.

13. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa

V tejto časti zhodnoťte svoje administratívne, odborné a technické kapacity, resp. popíšte, akým spôsobom bude zabezpečená realizácia projektu. V prvej kolónke zároveň uveďte, kto bude zodpovedný za prípravu projektu a za riadenie a kontrolu počas jeho realizácie.

V poslednej kolónke uveďte zoznam projektov s obdobným zameraním riešených za posledných 5 rokov a vyjadrite sa k skúsenostiam žiadateľa v danej oblasti.

14. Súlad s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi

V prvej kolónke sa zamerajte na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti. Uveďte, ak relevantné, predovšetkým v nadväznosti na príslušné záväzky SR v danej oblasti. Platná legislatíva SR je uvedená na stránke MŽP SR www.enviro.gov.sk. Platná legislatíva EÚ je uvedená na stránke http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm.

V druhej kolónke uveďte a špecifikujte súlad s národnými strategickými dokumentmi, ako napr. Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, Národný environmentálny akčný program II., Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Strategický plán regionálneho rozvoja SR, Národný plán regionálneho rozvoja SR. Ďalej uveďte a špecifikujte súlad s príslušnými sektorovými dokumentmi ako napr.:

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska,

- Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,

- Vodný plán SR,

- Plán rozvoja verejných vodovodov verejných kanalizácií pre územie SR,

- Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010,

- Energetická politika SR,

- Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie,

- Koncepcia využitia poľnohospodárskej e lesníckej biomasy na energetické účely,

- Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010,

- Investičná stratégia odstraňovania environmentálnych záťaží,

- Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku,

- Aktualizovaný akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 2003-2010,

- Koncepcia ochrany prírody a krajiny

V tretej kolónke uveďte súlad s regionálnymi dokumentmi (Regionálnym plánom rozvoja, Programom rozvoja kraja (Koncepciou rozvoja kraja), územným plánom, Územným systémom ekologickej stability (ÚSES), Plánom manažmentu povodia, a iné) a podporte tvrdenia konkrétnymi referenciami na texty jednotlivých dokumentov. Pre všetky citované regionálne dokumenty uveďte ich presný názov, rok vydania a orgán, ktorý ich vydal.

15. Súlad s horizontálnymi prioritami

V tejto časti charakterizujte príspevok projektu k realizácii horizontálnych priorít, ktoré boli stanovené v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na obdobie 2007 – 2013 a na jeho základe zadefinované aj v OP ŽP. Ide o nasledujúce štyri horizontálne priority:

- Rozvoj informačnej spoločnosti - podpora zavádzania a využívania informačno– komunikačných technológií, šírenia informácií prostredníctvom elektronických médií, digitálnej gramotnosti a zručnosti;

- Trvalo udržateľný rozvoj - rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jednej z kľúčových podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a ekonomiky SR v období rokov 2007 – 2013. Cieľom uvedenej priority je zabezpečiť, aby výsledný efekt intervencií financovaných z fondov EÚ synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj v jednote jeho všetkých zložiek, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej;

- Marginalizované rómske komunity – podpora opatrení zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia a optimalizácie infraštruktúry (vrátane environmentálnej infraštruktúry) rómskych osídlení, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb;

- Rovnosť príležitostí:

- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo iná sexuálna orientácia;

- eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie

zabezpečenie predchádzania všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie.

V časti 15 A Rozvoj informačnej spoločnosti uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti, najmä na zavádzanie a využívanie informačno-komunikačných technológií, využitie internetu a podporu šírenia informácií elektronickou formou. Ak áno, stručne a výstižne špecifikujte aký.

- Zároveň uveďte predpokladanú výšku výdavkov, ktoré budú použité na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti informačných technológií (IT).

- Ak ste vyznačili, že projekt bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti,  je nevyhnutné vyplniť do  kolónky 15 A  minimálne 1 povinný ukazovateľ výsledku a dopadu, prípadne ďalšie ukazovatele výsledku a dopadu spolu s ich mernou jednotkou, východiskovou hodnotou, rokom, plánovanou hodnotou a rokom pre konkrétne operačné ciele v zmysle prílohy č. 6 tejto príručky.

V časti 15 B Trvalo udržateľný rozvoj uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, schválenej uznesením vlády SR č. 978/2001

(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F34F511CC50CD268C1256ADA003D484F?OpenDocument). Ak áno, výstižne a prehľadne špecifikujte, akým spôsobom.

Za účelom konkretizácie uvedeného tvrdenia zároveň špecifikujte, či a akým spôsobom projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 274/2005

(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/171BAC19741F61DBC125703B003A01AE?OpenDocument). Uveďte číslo a názov hlavnej úlohy (v materiáli sú tieto úlohy uvedené pod číslom 1. – 14.) a podľa možnosti aj číslo a názov konkrétnej úlohy v jej rámci, k realizácii ktorej projekt prispieva.

- Ukazovatele výsledku a dopadu uveďte v súlade s prílohou č. 6 tejto príručky.

V časti 15 C Marginalizované rómske komunity uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt bude mať dopad na marginalizované rómske komunity. Ak áno, stručne špecifikujte aký. Zároveň uveďte informácie o lokalizácii osídlenia (intravilán, extravilán) a polohe osídlenia (integrované/rozptýlené, integrované/koncentrované, na okraji obce/mesta, mimo obce/mesta). Pri vypĺňaní týchto údajov postupujte podľa Atlasu rómskych osídlení (http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556).

Lokalizácia osídlenia – uvádza, či sa rómske osídlenie nachádza v intraviláne obce, v jej extraviláne, prípadne zasahuje do intravilánu aj extravilánu obce.

Poloha osídlenia – v Atlase rómskych osídlení boli použité štyri základné kategórie, ktoré vypovedajú o polohe osídlenia:

- Integrované/rozptýlené – obyvatelia osídlenia žijú rozptýlene medzi majoritou,

- Integrované/koncentrované – zahŕňa obecné a mestské koncentrácie, v ktorých podľa majority žije viac ako 80% Rómov a tvoria ich aspoň tri obydlia,

- Osídlenie na okraji obce/mesta – obyvatelia osídlenia žijú koncentrovane na určitom mieste v obci/meste, ktoré sa nachádza na okraji,

- Osídlenie mimo obce/mesta – toto osídlenie tvorí zoskupenie obydlí, ktoré sú vzdialené od obce/mesta, prípadne sú oddelené nejakou bariérou (napr. lesom, cestou, železnicou, atď.), medzi osídlením, ktoré je mimo obce/mesta a obcou/mestom nie je súvislá zástavba.

Ukazovatele výsledku a dopadu uveďte v súlade s prílohou č. 6 tejto príručky.

V časti 15 D Rovnosť príležitostí je globálnym cieľom tejto horizontálnej priority  zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Táto horizontálna priorita sa zameriava na podporu potierania diskriminácie na základe pohlavia a rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. Princíp rodovej rovnosti je analytický a rozhodovací postup, pri ktorom všetky koncepčné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie procesy vo všetkých fázach prípravy a realizácie sú podriadené hľadisku rodovej rovnosti.

V rámci OP ŽP boli z hľadiska jeho príspevku k rovnosti príležitostí identifikované nasledovné ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí:

1. cieľ:

  - zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu

  - zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

2. cieľ:

  - zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre zamestnávateľov

  - zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám

Ukazovatele výsledku a dopadu uveďte v súlade s prílohou č. 6 tejto príručky.

- 16. Časový harmonogram prípravy a realizácie projektu

- V tejto časti uveďte pre jednotlivé činnosti v rámci prípravy a realizácie projektu termín ich zahájenia a ukončenia, resp. predpokladaný termín zahájenia a ukončenia vo forme mesiac/rok.

- 17. A. Odhadované celkové náklady projektu

- Vyplňte celkové odhadované náklady projektu v SKK a v EUR, ktoré predstavujú súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov na projekt.

- Ak ste platca DPH uveďte sumu bez DPH, ak nie ste platcom DPH, uveďte sumu s DPH.

- 17.B. Odhadované celkové náklady projektu rozdelené podľa operačných cieľov            - ak relevantné

- V prípade, že realizujete projekt prostredníctvom viacerých operačných cieľov vybranej prioritnej osi, rozpíšte celkové odhadované náklady pre jednotlivé operačné ciele osobitne.

- Ak ste platca DPH uveďte sumu bez DPH, ak nie ste platcom DPH, uveďte sumu s DPH.

- 18. Zabezpečenie spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa

- Uveďte, z akých zdrojov bude zabezpečené spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa:

- z vlastných zdrojov,

- z úverových zdrojov,

- iné zdroje v prípade, že spolufinancovanie projektu bude zabezpečené iným spôsobom ako prostredníctvom vlastných zdrojov príp. úverových zdrojov

20. Uveďte, aké zmluvné podmienky na výstavbu a stavebné a inžinierske diela  plánujete použiť (zmluvy musia byť uzatvorené v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC)

FIDIC je medzinárodná federácia konzultačných inžinierov, ktorá vypracovala vzory zmluvných podmienok pre jednotlivé typy stavebných prác a súvisiacich činností. Uveďte, ktoré z nasledujúcich typov zmluvných podmienok plánujete použiť:

- tzv. Červená kniha, zmluvné podmienky na výstavbu - na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, rok vydania 1999,

- tzv. Žltá kniha, zmluvné podmienky na projektovanie a výstavbu - pre strojné a elektrické zariadenia a pre stavebné a inžinierske práce projektované zhotoviteľom, rok vydania 1999

- tzv. Strieborná kniha, zmluvné podmienky na projekty EPC - Engineering, Procurement and Construction (Inžinierske práce, obstarávanie /dodávka a stavba) /“na kľúč“, rok vydania 1999

- 21. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Je potrebné vyplniť titul, meno a priezvisko, podpis žiadateľa, resp. štatutárneho orgánu žiadateľa, a zároveň je potrebné vyplniť miesto a dátum podpisu čestného prehlásenia ako súhlas s bodmi uvedenými v tejto časti.

- Žiadateľ zodpovedá za pravdivosť čestného vyhlásenia v PZ VP. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť obsahu čestného vyhlásenia, bude proces prípravy relevantného veľkého projektu ukončený.

## Pokyny pre predloženie PZ VP

Za prípravu projektového zámeru veľkého projektu (ďalej len „PZ VP“) je zodpovedný žiadateľ. Žiadateľ vypracuje PZ VP vyplnením štandardizovaného formulára, ktorý je prílohou oznamu.

Žiadateľ zabezpečí fyzické doručenie PZ VP  na Riadiaci orgán, t.j. MŽP SR v termíne a podľa podmienok stanovených v ozname.

Formulár PZ VP a jeho povinné prílohy je potrebné vyplniť resp. predložiť v slovenskom jazyku. Žiadateľ je povinný dodržať oficiálny formulár PZ VP a priložiť všetky povinné prílohy v predpísanom počte (originál a kópie, viď nižšie).

Povinné prílohy PZ VP sú nasledovné:

Súhlasné stanovisko dozornej rady / valného zhromaždenia / predstavenstva (v súlade so stanovami spoločnosti) k predloženiu projektového zámeru

Výkresová a mapová dokumentácia k projektu (situačná mapa, resp. nákres záujmového územia projektu v mierke 1: 50 000 alebo väčšej, ktorá detailnejšie zobrazuje jednotlivé časti projektu najlepšie v digitálnej podobe vo formáte .shp, .dgn, .dxf, georeferencované v systéme S-JTSK, S-42,  alebo vo formáte .jpg, .tiff.)

- pre operačný cieľ 1.1:

čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom že údaje o počte obyvateľov a ďalších odberateľoch vody (napr. priemysel, služby a pod.) uvedené v PZ VP sú totožné s údajmi, ktoré obec zasiela/zaslala v rámci svojich povinností Štatistickému úradu

čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom že stavby už boli reálne začaté – t.j. začala ich výstavba, v prípade, ak vodárenské zariadenia sú kapacitne navrhované pre už reálne zahájené stavby bytovej výstavby, služieb, priemyslu a pod. (ak relevantné)

pre II. skupinu oprávnených aktivít operačného cieľa 1.1:

Stanovisko obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré preukazuje nedostatočnú kvalitu vody z individuálnych zdrojov

stanovisko (rozhodnutie, vyjadrenie, potvrdenie) miestne príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré preukazuje nedostatočnú kvalitu vody z individuálnych zdrojov, nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia PZ VP na MŽP SR.

Rozbory vody vykonané podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (resp. v predchádzajúcom období podľa vtedy platných všeobecne záväzných právnych predpisov)

Doložiť trend za roky, v ktorých je preukázateľné zhoršenie jednotlivých ukazovateľov pitnej vody vo využívanom vodárenskom zdroji, na základe vykonávaných a hlásených rozborov vody Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

Rozhodnutie príslušného orgánu štátnej vodnej správy k neúčinnosti opatrení a technických úprav z rozhodnutia o určení ochranných pásiem jestvujúceho vodárenského zdroja, ak takéto opatrenia boli stanovené

- pre operačný cieľ 1.2:

čestné vyhlásenie žiadateľa, že údaje o počte obyvateľov a ďalších producentoch odpadových vôd (napr. priemysel, služby a pod.) uvedené v PZ VP sú totožné s údajmi, ktoré obec zaslala v rámci svojich povinností Štatistickému úradu

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že stavby už boli reálne začaté, t.j. už začala ich výstavba v prípade, že verejná kanalizácia je kapacitne navrhovaná pre už reálne zahájené stavby bytovej výstavby, služieb, priemyslu a pod.

pre I. - IV. skupinu oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2:

čestné vyhlásenie žiadateľa, že realizáciou predloženého projektu sa zabezpečí pripojenie na verejnú kanalizáciu 85% a viac existujúcich producentov odpadových vôd (podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS) alebo minimálne 80% existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85% je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení miestnych podmienok ekonomicky neefektívna

pre V. skupinu oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2:

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je na 80% dobudovaná a prevádzkovaná stoková sieť (stoková sieť umožňuje odvádzanie odpadových vôd od 80% EO) a návrh výstavby ČOV vychádza zo zásad stanovených v zákone č. 442/2002 Z.z., vo vyhláške MŽP SR č. 684/2006 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií a príslušných platných STN EN

Doklad/y na preukázanie skutočnosti, že stoková sieť je dobudovaná a prevádzkovaná na 80%, napr. všeobecné záväzné nariadenie obce o povinnosti pripojenia sa na verejnú kanalizáciu, úradne overené kópie zmlúv o pripojení (zmluva, ktorej obsahom je dohoda zmluvných strán o pripojení producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu)

pre VI. skupinu oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2:

Rozhodnutia orgánov štátnej vodnej správy podľa § 60 a 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) o uložených opatreniach  podľa § 21 a 26 vodného zákona

Doložiť trend zhoršovania kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, na základe vykonávaných a hlásených rozborov vody Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa platnej legislatívy  (§17 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a rozhodnutie príslušného orgánu štátnej vodnej správy k neúčinnosti stanovených opatrení a technických úprav z rozhodnutia o určení ochranných pásiem jestvujúceho vodárenského zdroja

Stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 (vodný zákon), že pri nerealizácii navrhovanej stavby dôjde k závažnému ohrozeniu kvality jestvujúceho vodárenského zdroja využívaného na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom

- pre operačný cieľ 4.4:

Rozhodnutie OÚŽP o zodpovednosti za environmentálnu záťaž

Nepovinné prílohy PZ VP sú nasledovné:

- Iné materiály, výpočty, štúdie a pod. potrebné pre posudzovanie PZ VP

PZ VP je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači. Rukou a písacím strojom vyplnené PZ VP budú zamietnuté. Tie časti formuláru PZ VP, ktoré sa netýkajú danej žiadosti o potvrdenie pomoci, resp. nie sú relevantné k danej priorite je potrebné prečiarknuť.

- Pri spracúvaní PZ VP je potrebné dodržať nasledovné pokyny:

- Prílohy musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v časti Prílohy v závere formuláru PZ VP a viditeľne označené príslušným číslom a názvom uvedeným v týchto prílohách.

- PZ VP spolu s povinnými prílohami musí byť usporiadaný v obale, v ktorom je možné jednoduchým spôsobom v prípade potreby dopĺňať jednotlivé strany.

PZ VP je potrebné predložiť v nasledovnej forme:

- 1 x originál PZ VP a 1x originál povinných príloh PZ VP v tlačenej forme,

- 3 x kópia PZ VP a 3 x kópia povinných príloh PZ VP v tlačenej forme,

- 2 x elektronická verzia originálu PZ VP a originálu povinných príloh PZ VP na CD nosiči,

- v prípade, že žiadateľ predkladá k PZ VP aj nepovinné prílohy, predkladá ich vyššie uvedeným spôsobom, t.j. 1 x originál nepovinných príloh a 3 x kópia nepovinných príloh v tlačenej forme a 2 x elektronická verzia originálu nepovinných príloh na CD nosiči.

PZ VP je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

- doporučenou poštou,

- expresnou kuriérnou zásielkou,

- osobne.

na adresu:  Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor administrácie a prípravy projektov

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

osobne na podateľňu MŽP SR denne 7:30 – 12:00 a 12:30 - 15:30

Za dátum prijatia PZ VP na RO sa považuje dátum fyzického doručenia PZ VP na MŽP SR.

MŽP SR nezodpovedá za PZ VP, ktorý bude zaslaný žiadateľom poštou a bude doručený poškodený, resp. nebude doručený v stanovenom termíne, prípadne nebude doručený vôbec.

PZ VP zasielané e-mailom, faxom alebo iným spôsobom, prípadne zasielané na akúkoľvek inú adresu, nebudú akceptované.

PZ VP je po doručení zaregistrovaný prostredníctvom evidencie pošty MŽP SR (evidenčná kniha, evidenčné číslo) a následne je poštou žiadateľovi, ktorý doručil PZ VP v stanovenom termíne a stanoveným spôsobom, vydaný záznam o registrácii PZ VP.

Termíny predkladania projektových zámerov veľkých projektov

Žiadatelia o poskytnutie NFP majú možnosť predkladať projektové zámery v súlade s podmienkami a termínmi stanovenými v jednotlivých oznamoch.

## Proces posudzovania PZ VP

Žiadateľ predloží PZ VP na MŽP SR (adresu pozri v kapitole 4.2.). Následne prebehne registrácia prijatého projektového zámeru cez evidenciu pošty MŽP SR (evidenčná kniha, evidenčné číslo). Žiadateľovi je vydaný záznam o registrácii PZ VP.

Proces posudzovania PZ VP pozostáva z formálnej kontroly a odborného hodnotenia PZ VP.

- Formálna kontrola PZ VP

Formálnu kontrolu vykonáva určený projektový manažér OKPP. Formálnu kontrolu tvorí:

- kontrola základnej oprávnenosti projektového zámeru

- kontrola obsahovej úplnosti projektového zámeru

Kontrola základnej oprávnenosti projektového zámeru pozostáva z kontroly nasledovných kritérií základnej oprávnenosti PZ VP:

  - oprávnenosť žiadateľa v zmysle podmienok stanovených v ozname o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov (ďalej len „oznam“),

  - oprávnenosť navrhovaného miesta realizácie projektu v zmysle podmienok stanovených v ozname,

  - oprávnenosť cieľov projektu v zmysle podmienok stanovených v ozname,

  - oprávnenosť aktivít projektu v zmysle podmienok stanovených v ozname,

  - celkové predpokladané investičné náklady projektu presahujú 25 miliónov EUR,

  - časový rámec realizácie projektu je v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu dĺžku realizácie projektu v zmysle podmienok stanovených v ozname,

  - žiadateľ spĺňa podmienky definované v Príručke pre žiadateľa o NFP z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty) vrátane jej príloh a v PM OPŽP.

V prípade, že žiadateľ nespĺňa minimálne jedno z uvedených kritérií je vyradený z ďalšieho procesu posudzovania zámeru. Žiadateľovi bude táto informácia doručená poštou. Informácia sa takisto zasiela na vedomie výberovej komisii.

Kontrola obsahovej úplnosti projektového zámeru obsahuje kontrolu vypracovania a vyplnenia všetkých častí PZ VP vrátane príloh, ako aj kontrolu kvality a rozsahu uvedených údajov. Z kontroly obsahovej úplnosti napíše príslušný projektový manažér správu z kontroly obsahovej úplnosti zámeru, v ktorej zhodnotí obsahovú úplnosť daného zámeru a podľa potreby popíše náležitosti, ktoré je treba do zámeru doplniť resp. z neho odstrániť. Výstupom kontroly obsahovej úplnosti je formulár správy z kontroly obsahovej úplnosti projektového zámeru. V prípade, že je obsah PZ VP nepostačujúci na odborné hodnotenie odborným útvarom MŽP SR a pre predbežné stanovisko ŠOP SR, žiadateľ obdrží žiadosť OAPP o doplnenie údajov do PZ VP.

Žiadateľ zašle PZ VP s doplnením požadovaných  údajov. Následne príslušný projektový manažér skontroluje doplnenie údajov. Ak neboli doplnené všetky údaje, postup sa zopakuje a žiadateľ obdrží ďalšiu žiadosť o doplnenie údajov. Po doplnení všetkých požadovaných údajov sa zámer posiela so žiadosťou o odborné hodnotenie odbornému hodnotiteľovi na príslušnom odbornom útvare MŽP SR a so žiadosťou o predbežné stanovisko k zámeru z hľadiska lokalít NATURA 2000 sa zámer posiela ŠOP SR.

- Odborné hodnotenie PZ VP

Odborné hodnotenie vykonávajú interní pracovníci odborných útvarov MŽP SR v rámci jednotlivých prioritných osí. Pri odbornom hodnotení sa hodnotí predpokladaná vhodnosť a účelnosť realizácie projektu, súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v nadväznosti na záväzky SR vyplývajúce z prechodných období v danej oblasti. Ďalej sa skúma prínos navrhovaného veľkého projektu pre dosiahnutie daného operačného cieľa, preveruje sa zohľadnenie potrieb a podmienok územia a posudzuje sa zabezpečenie funkčnosti a nadväznosti výstavby na existujúcu environmentálnu infraštruktúru. Taktiež sa posudzuje administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa realizovať navrhovaný projekt. Odborné hodnotenie má za cieľ posúdiť aj nakoľko sú jednotlivé plánované aktivity uskutočniteľné a venuje sa aj vhodnosti vybraného technického riešenia.

Pri odbornom hodnotení hodnotiteľ stanoví počet bodov pre jednotlivé hodnotiace kritériá uvedené v ozname. Tieto sú zamerané na hodnotenie vhodnosti a účelnosti projektu, spôsobu realizácie projektu, administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa.

Po ukončení odborného hodnotenia OKPP obdrží od príslušného odborného útvaru výsledok odborného hodnotenia v podobe bodového hodnotenia, ktoré následne percentuálne vyhodnotí.

- Výstupom z odborného hodnotenia projektového zámeru je percentuálne hodnotenie úspešnosti projektového zámeru veľkého projektu. Minimálny počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia projektových zámerov je 70% maximálneho počtu bodov, pričom hodnotenie ani jednej zo skupín kritérií nesmie dosiahnuť menej ako 50% maximálneho počtu bodov stanoveného na príslušnú skupinu kritérií.

Okrem odborného hodnotenia odborným hodnotiteľom je PZ VP posudzovaný aj ŠOP SR, ktorá vo svojom predbežnom stanovisku k lokalitám sústavy NATURA 2000 predbežne zisťuje/ vyhodnocuje či projekt pravdepodobne bude, alebo nebude mať významný vplyv na lokality sústavy NATURA 2000. Žiaduce je, aby projekt nemal významný vplyv na lokality sústavy NATURA 2000, t.j. aby ich svojimi aktivitami nenarúšal.

Následne OKPP vytvorí tzv. spis PZ VP, ktorého obsahom je informácia o projektovom zámere, odborné hodnotenie zámeru, predbežné stanovisko ŠOP SR k zámeru z hľadiska lokalít NATURA 2000, kontrolný list základnej oprávnenosti zámeru, kontrolný list obsahovej úplnosti projektového zámeru a ďalšie relevantné dokumenty. Spis zámeru sa zašle tajomníkovi výberovej komisie.

- Výberová komisia rozhoduje o schválení/schválení s podmienkou/neschválení len tých projektových zámerov, ktoré dosiahli aspoň minimálny počet bodov v odbornom hodnotení. Výberová komisia rozhodne na základe výberových kritérií pre projektový zámer veľkého projektu, ktoré sú prílohou oznamu.

Žiadateľ je s výsledkom oboznámený oznámením o schválení, schválení s podmienkou alebo neschválení projektového zámeru veľkého projektu. V oznámení o schválení / schválení s podmienkou projektového zámeru je žiadateľ vyzvaný na vypracovanie žiadosti o potvrdenie pomoci.

# Žiadosť o potvrdenie pomoci

Žiadosť o potvrdenie pomoci je štandardizovaný formulár, v ktorom žiadateľ deklaruje svoj záujem o pridelenie pomoci. Žiadosť vypracúva žiadateľ. Celkovú prípravu žiadosti o potvrdenie pomoci až po jej schválenie v Európskej komisii môžeme rozdeliť do nasledujúcich fáz:

  - príprava štúdie uskutočniteľnosti

- predbežná kontrola návrhu štúdie uskutočniteľnosti

- detailná kontrola návrhu štúdie uskutočniteľnosti zo strany OKPP

- stanovisko k návrhu štúdie uskutočniteľnosti od odborných útvarov MŽP SR a Štátnej ochrany prírody SR (ďalej len „ŠOP SR“)

- prezentácia návrhu štúdie uskutočniteľnosti

  - príprava návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci s povinnými prílohami

- predbežná kontrola návrhu žiadosti

- detailná kontrola návrhu žiadosti zo strany OKPP

- stanovisko k návrhu žiadosti od odborných útvarov MŽP SR          a ŠOP SR

- prezentácia návrhu žiadosti

Za prípravu žiadosti o potvrdenie pomoci je zodpovedný žiadateľ.

Oddelenie koordinácie prípravy projektov, odbor administrácie a prípravy projektov, sekcia environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR poskytuje žiadateľovi pri príprave žiadosti o potvrdenie pomoci súčinnosť a koordinuje proces prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci.

## Štúdia uskutočniteľnosti

Štúdia uskutočniteľnosti slúži ako nástroj na preukázanie uskutočniteľnosti projektu, na posúdenie alternatívnych riešení a výberu optimálnej alternatívy a je nevyhnutným podkladom pre plánovanie a rozhodovanie v procese realizácie významných investícií. Štúdia uskutočniteľnosti musí preukázať, že vybraná alternatíva je z environmentálneho, technického, finančného a socio-ekonomického hľadiska najlepším riešením danej situácie. Tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP.

- Štúdia uskutočniteľnosti by mala minimálne obsahovať nasledujúce hlavné časti:

- Všeobecná časť (úvod, ciele projektu, inštitucionálny rámec, legislatíva a normy, všeobecné informácie a podporné dokumenty, opis súčasného stavu)

- Technická časť (komplexný popis alternatív projektu vrátane technického riešenie vybraných alternatív, výber a odôvodnenie výberu optimálnej technickej alternatívy, harmonogram realizácie projektu)

- Vplyvy (dopady) projektu na životné prostredie

- časť porovnávajúca náklady projektu (detailný rozbor jednotlivých nákladových položiek investičných a prevádzkových nákladov daných alternatív a ich vzájomné porovnanie a prepojenie na realizovateľnosť alternatív a na výber optimálnej technickej alternatívy)

- Zhrnutie – rekapitulácia výsledkov štúdie

- Prílohy (mapy, dokumenty, schémy, tabuľky a pod.)

- Predbežná kontrola návrhu štúdie uskutočniteľnosti

Žiadateľ zašle návrh štúdie uskutočniteľnosti na OAPP. Na OKPP nasleduje predbežná kontrola návrhu štúdie, kde príslušný projektový manažér skontroluje, či je návrh vypracovaný v rozsahu, ktorý umožňuje jeho posúdenie odbornými útvarmi MŽP SR (vrátane ŠOP SR, prípadne inými relevantnými subjektmi, ak to vyžaduje charakter projektu).

Predbežná kontrola obsahuje kontrolu kompletnosti vypracovania a vyplnenia všetkých častí návrhu štúdie vrátane príloh.

Výstupom z predbežnej kontroly je správa z predbežnej kontroly návrhu štúdie uskutočniteľnosti, ktorú vyhotoví príslušný projektový manažér OKPP. Správa obsahuje informáciu o kvalite obsahovej stránky návrhu štúdie, t.j. či obsahuje všetky potrebné náležitosti a prílohy potrebné na posúdenie odbornými útvarmi MŽP SR. Ak ich návrh neobsahuje, do správy sa napíše, čo je potrebné do štúdie uskutočniteľnosti doplniť alebo upraviť. Pokiaľ je obsah návrhu štúdie postačujúci na posúdenie odbornými útvarmi MŽP SR, zašle sa na posúdenie týmto útvarom a ŠOP SR.

V prípade, keď je obsah návrhu štúdie nepostačujúci na posúdenie odborným útvarom MŽP SR, žiadateľ obdrží žiadosť o doplnenie údajov do návrhu štúdie. Keď žiadateľ údaje nedoplní dostatočne, postup sa opakuje tým, že žiadateľ bude listom opätovne vyzvaný na doplnenie chýbajúcich údajov. V prípade doplnenia všetkých požadovaných údajov projektový manažér OKPP vyplní kontrolný list návrhu štúdie uskutočniteľnosti po doplnení údajov. Potom sa návrh štúdie postúpi na odborné posúdenie odborným útvarom MŽP SR a ŠOP SR.

- Detailná kontrola návrhu štúdie uskutočniteľnosti

Po zaslaní návrhu štúdie uskutočniteľnosti na odborné posúdenie odborným útvarom MŽP SR vykonajú projektový manažér a projektový manažér ekonóm z OKPP detailnú kontrolu návrhu štúdie, v ktorej sa podrobne posudzuje úplnosť informácií a údajov uvedených v návrhu ako aj kvalita, komplexnosť a konzistentnosť spracovania. Výstupom z ich detailnej kontroly je správa z detailnej kontroly návrhu štúdie uskutočniteľnosti, v ktorej sú popísané všetky nálezy, pripomienky a nedostatky.

Odborné útvary MŽP SR zašlú na OKPP svoje stanoviská, v ktorých hodnotia okrem iného aj spôsob realizácie projektu, uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít a úroveň technického riešenia. Príslušný projektový manažér daného projektu na OKPP následne spracuje tzv. sumárne stanovisko k návrhu štúdie uskutočniteľnosti. Sumárne stanovisko pozostáva zo správy OKPP z detailnej kontroly návrhu štúdie a zo stanovísk odborných útvarov. V prípade vzájomných rozporov alebo nejasností v jednotlivých stanoviskách, zabezpečí daný projektový manažér stretnutia prípadne konzultácie s relevantnými pracovníkmi za účelom vyriešenia sporných otázok.

Žiadateľ obdrží finálne sumárne stanovisko spolu so žiadosťou o zapracovanie pripomienok do návrhu štúdie uskutočniteľnosti v zmysle sumárneho stanoviska.             Zároveň s ním mu bude zaslaná aj pozvánka na prezentáciu návrhu štúdie uskutočniteľnosti. Na prezentáciu budú pozvaní aj zástupcovia odborných útvarov MŽP SR a ŠOP SR.

- Prezentácia návrhu štúdie uskutočniteľnosti

Následným krokom je prezentácia návrhu štúdie na pôde MŽP SR. Žiadateľ prezentuje alternatívne riešenia projektu a návrh najvhodnejšej alternatívy.

Na prezentácii je prerokované aj sumárne stanovisko k návrhu štúdie. Z prezentácie vyhotoví projektový manažér OKPP zápis. V zápise sa uvádzajú závažné skutočnosti vyplývajúce z prezentácie a nasledovnej diskusie, ako aj závery vo vzťahu k uskutočniteľnosti projektu. Zápis bude žiadateľovi odoslaný sprievodným listom.

Závery prezentácie vo vzťahu k uskutočniteľnosti projektu:

- Návrh štúdie uskutočniteľnosti preukáže, že veľký projekt je uskutočniteľný. Žiadateľ bude vyzvaný na zapracovanie pripomienok do návrhu štúdie v zmysle zápisu z prezentácie a sumárneho stanoviska k návrhu štúdie,

- Návrh štúdie uskutočniteľnosti preukáže, že veľký projekt je uskutočniteľný, avšak uskutočniteľná a vybraná alternatíva technického a koncepčného riešenia sa odchyľuje od technického a koncepčného riešenia schváleného v projektovom zámere. Na základe posúdenia uvedenej zmeny v charaktere projektu rozhodne príslušný odborný útvar, či je potrebné znovu schváliť projektový zámer vo výberovej komisii alebo či aj napriek uvedenej zmene je možné pokračovať v príprave žiadosti o potvrdenie pomoci. V prípade nutnosti znovuschvaľovacieho procesu vo výberovej komisii sa začína celý proces schvaľovania a prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci odznovu (ak výberová komisia schváli upravený PZ VP),

- Návrh štúdie uskutočniteľnosti preukáže, že veľký projekt je neuskutočniteľný. V sprievodnom liste k zápisu z prezentácie návrhu štúdie bude žiadateľovi navrhnuté prepracovanie návrhu štúdie v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie. V prípade neakceptovania návrhu na prepracovanie návrhu štúdie bude príprava veľkého projektu zastavená. O tejto skutočnosti vypracuje projektový manažér OKPP informáciu k zastaveniu prípravy štúdie uskutočniteľnosti a projektu, ktorá bude predložená výberovej komisii.

Žiadateľ zašle štúdiu uskutočniteľnosti po zapracovaní pripomienok v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie návrhu štúdie na OAPP, kde projektový manažér a projektový manažér ekonóm z OKPP skontrolujú zapracovanie pripomienok.

Tu môžu nastať nasledujúce situácie:

- Žiadateľ zapracuje všetky pripomienky. V tomto prípade projektový manažér vyplní kontrolný list štúdie uskutočniteľnosti po zapracovaní pripomienok. Fáza prípravy štúdie uskutočniteľnosti je považovaná za ukončenú a žiadateľovi je zaslaný list o ďalšom postupe pri príprave žiadosti.

- Žiadateľ nezapracuje všetky pripomienky. V tomto prípade sa proces bude opakovať a žiadateľovi bude odoslaný list so žiadosťou o zapracovanie pripomienok do návrhu štúdie.

Žiadateľovi odporúčame začať s prípravou zámeru na posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie (EIA) a následne získať Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie lokalít NATURA 2000 až po ukončení fázy prípravy štúdie uskutočniteľnosti.

Presný postup pri posudzovaní veľkých projektov z hľadiska lokalít sústavy NATURA 2000, ktorý zahŕňa aj informáciu, akým spôsobom bude pre veľký projekt pripravená povinná príloha Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie lokalít sústavy NATURA 2000 je prílohou č.3 tejto príručky.

## Návrh žiadosti o potvrdenie pomoci

Formuláre žiadosti o potvrdenie pomoci v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré sú prílohou XXI a XXII nariadenia Komisie ES č. 1828/2006, t.j. Implementačného nariadenia, sú uvedené v prílohách 1 A a 1.B a 2.A a 2.B tejto príručky.

- Formulár 1. A, resp. 1. B, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – investície do infraštruktúry“ v slovenskom jazyku, resp. v anglickom jazyku sa použije v prípade projektov na udelenie dotácie pre verejnú infraštruktúru a nie projektov uvedených v článku 55 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré nepodliehajú pravidlám štátnej pomoci v zmysle čl. 87 zmluvy.

- Formulár 2. A, resp. 2. B, t.j. „Hlavný projekt Žiadosť o potvrdenie pomoci podľa článkov 39 až 41 nariadenia (ES) č.1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja/Kohézny fond – výrobné investície“ v slovenskom jazyku, resp. v anglickom jazyku sa použije v prípade projektov uvedených v článku 55 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré podliehajú pravidlám štátnej pomoci v zmysle čl. 87 zmluvy.

V záujme urýchlenia procesu schvaľovania žiadosti v Európskej komisii je potrebné, aby žiadateľ vypracoval žiadosť o potvrdenie pomoci spolu s jej povinnými prílohami v slovenskom a aj v anglickom jazyku.

Žiadateľ je povinný dodržať oficiálny formulár žiadosti o potvrdenie pomoci.

Žiadosť je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači. Rukou a písacím strojom vyplnené žiadosti budú zamietnuté. V tých častiach formuláru žiadosti o potvrdenie pomoci, ktoré sa netýkajú konkrétneho projektu, resp. nie sú relevantné k danej priorite, je potrebné uviesť „Nerelevantné“ alebo Nevzťahuje sa“.

Odporúčaná postupnosť krokov pri príprave žiadosti o potvrdenie pomoci:

Pozn. Uvedená postupnosť krokov je iba odporúčaná a zahŕňa len niektoré povinné prílohy k žiadosti o potvrdenie pomoci, resp. žiadosti o NFP. Načasovanie vypracovania/zabezpečenia ostatných povinných príloh žiadosti o NFP je plne v kompetencii žiadateľa.

- Povinné prílohy k žiadosti o potvrdenie pomoci

- príloha I Vyhlásenie orgánu zodpovedného za monitorovanie lokalít sústavy Natura 2000,

- príloha II Analýza nákladov a výnosov

- príloha III Hlavné štruktúrované údaje projektu na kódovanie

- príloha IV Výsledok z posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA)

- Vybrané povinné prílohy k žiadosti o NFP predkladané v procese prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci

- Opis projektu;

- Finančná analýza – vypracovaná ako samostatná príloha žiadosti;

- Účtovná závierka v plnom rozsahu za posledné 3 roky predchádzajúce predloženiu žiadosti o  NFP;

- Štúdia uskutočniteľnosti projektu;

- Protokol o vykonaní štátnej expertízy na projekt v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č.260/2007 Z. z. vrátane relevantnej dokumentácie vyhotovenej pre potreby štátnej expertízy obsahujúcej odhad nákladov stavby;

- Vydané právoplatné stavebné povolenie pri líniových stavbách a stavbách                       s nenáročným technologickým vybavením, vrátane relevantnej projektovej dokumentácie predloženej na príslušný stavebný úrad;

- Minimálne dokumentácia pre územné rozhodnutie pri stavbách s náročným technologickým vybavením (napr. ČOV, veľké úpravne vôd a pod.);

- Minimálne vydané právoplatné územné rozhodnutie pri stavbách s náročným technologickým vybavením (napr. ČOV, veľké úpravne vôd a pod.);

- Vyjadrenie dotknutých obcí k stavebným rozkopávkam (podmienky rozkopávkového povolenia + zohľadnenie podmienok, ktoré majú dopad na rozpočet);

- V prípade, že stavba bola začatá, alebo v prípade, že sa jedná o stavbu rozloženú do viacerých etáp výstavby a aktivity už boli začaté, priložiť doklad o tom, ktoré časti stavby boli už zrealizované, zakresliť do situácie už zhotovené časti stavby, začiatok a koniec realizácie týchto častí a výšku preinvestovaných prostriedkov na zrealizované časti stavby, a taktiež priložiť položkový rozpočet s označením, ktoré položky sú zrealizované, a ktoré je potrebné realizovať;

- Výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti o NFP (v prípade žiadateľov, ktorí sú povinní zo zákona vypracovať výročnú správu), alebo jej podobný dokument popisujúci činnosť organizácie súvisiacej s predkladaným projektom za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti o NFP (v prípade žiadateľov, ktorí nie sú povinní zo zákona vypracovávať výročnú správu);

- Dokumentácia k verejnému obstarávaniu / obchodnej verejnej súťaži;

- Špecifické prílohy podľa prioritných osí – viď formulár žiadosti o NFP.

- Ostatné povinné prílohy k žiadosti o NFP – predkladané spolu so žiadosťou o NFP

- Žiadosť o potvrdenie pomoci;

- Dokladovanie majetkovo-právnych vzťahov:

List vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľností nie starší ako 3 mesiace (časť C: ťarchy vyžiadané), alebo doklad o  inom práve  k pozemkom alebo  stavbám podľa § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov platný minimálne 5 rokov  resp. 3 roky v prípade malých a stredných podnikov po ukončení projektu podľa náležitosti uvedených v časti 3.8 Podmienky dokladovania vlastníckych práv Príručky pre žiadateľa (veľké projekty);

- Kópia z katastrálnej mapy k nehnuteľnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode;

- Súhlasné stanovisko dozornej rady/valného zhromaždenia /predstavenstva (v súlade so stanovami spoločnosti) k predloženiu žiadosti o NFP;

- Osvedčené písomné plnomocenstvo;

- Kontrolný zoznam a Čestné prehlásenie k zabezpečeniu prevádzkovania infraštruktúry spolufinancovanej z verejných zdrojov v programovom období 2007-2013 nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR. V prípade, že žiadateľ zabezpečuje prevádzku infraštruktúry iným, zmluvou na to oprávneným subjektom s účasťou súkromného kapitálu, pričom deklaruje, že bude aj naďalej postupovať v súlade s touto jestvujúcou zmluvou, priloží žiadateľ k tejto prílohe aj originál, resp. úradne overenú kópiu tejto prevádzkovej/ koncesnej zmluvy so všetkými jej prílohami.

Táto príloha je relevantná pre operačné ciele 1.1. a 1.2.. Požaduje sa vyplniť vzorové tlačivo kontrolného zoznamu a čestného prehlásenia, viď. príloha č. 15 formulára žiadosti o NFP;

- Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa;

- Výpis z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho zástupcu, ktorý je právnickou osobou nie starší ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR;

- Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa;

- Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR;

- Potvrdenie že žiadateľ nie je v likvidácii, nemá začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu ani nebol zrušený konkurz (v prípade subjektov zo súkromného sektora) nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP. V prípade obce/mesta čestné vyhlásenie, že nie je v nútenej správe;

- Potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR. Zároveň je potrebné doložiť čestné prehlásenie, že potvrdenia z poisťovní sú kompletné a v iných poisťovniach nie sú poistení žiadni zamestnanci žiadateľa (v prípade, ak žiadateľ nepredložil potvrdenia zo všetkých existujúcich zdravotných poisťovní)

- Potvrdenie z Notárskeho centrálneho registra záložných práv vydané notárskym úradom nie staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR;

- Čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi (resp. voči štatutárnemu orgánu žiadateľa):

- nie je vedené súdne konanie, ktorého predmet má alebo môže mať vplyv na realizáciu projektu, alebo na povahu a účel projektu;

- nie je vedené súdne konanie (resp. nebol právoplatne odsúdený) za trestný čin podvodu, korupcie, účasti na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva alebo SR;

- Čestné prehlásenie o prehľade predchádzajúcej pomoci a o tom, že Vám neboli poskytnuté na daný projekt žiadne finančné prostriedky z Envirofondu a Recyklačného fondu, resp. iné.;

- Čestné prehlásenie žiadateľa, že zariadenia a majetok získané prostredníctvom nenávratného finančného príspevku budú použité len pre účely stanovené v žiadosti o NFP;

- Čestné vyhlásenie žiadateľa (v zmysle Nariadenia Rady (ES) číslo 1083/2006, čl. 57.), že v období piatich rokov resp. troch rokov (v prípade malých a stredných podnikov) od ukončenia realizácie aktivít projektu nedôjde k takej podstatnej zmene projektu:

- ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá poskytuje neoprávnené zvýhodnenie akémukoľvek subjektu, a

- b)  ktorá sa týka zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo jej časti, alebo ukončenia výrobnej činnosti;

- V prípade kúpy použitého majetku je potrebné doložiť čestné prehlásenie, že na majetok v minulosti nebola poskytnutá pomoc z verejných zdrojov bez ohľadu na subjekt, ktorý mal majetok v držbe. Taktiež je potrebné predložiť osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca alebo riadne splnomocneného úradného orgánu, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu (napr. formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP) za takýto istý nový výrobok prístupný na trhu.

- V prípade, že predmetom oprávnených nákladov projektu je nákup pozemkov a nehnuteľností, predložiť osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca alebo riadne splnomocneného úradného orgánu, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu (formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti o NFP)

- V prípade žiadateľov o NFP  v rámci schém štátnej pomoci je potrebné doložiť Čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že:

nezačal stavebné práce, resp. nemá právne záväznú povinnosť objednať zariadenie, ktoré je predmetom projektu v zmysle podmienok stanovených v príslušnej schéme štátnej pomoci,

v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom nebola žiadateľovi poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný spôsob financovania, ktorým by došlo k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci v prípade schválenia žiadosti o NFP  (článok L prísl. schémy štátnej pomoci),

spĺňa definíciu MSP v znení prílohy   č. 1 NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 70/2001 z 12.januára 2001, resp.  v zmysle prílohy č. 1 príslušnej schémy štátnej pomoci ku dňu podania žiadosti, v ktorom zároveň deklaruje, že daný stav sa nezmení od odovzdania žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedenú skutočnosť je potrebné kvantifikovať v zmysle kritérií pre MSP (ak relevantné),

nehmotný majetok považovaný za odpisovateľný majetok bude používaný výlučne v podniku, ktorý dostáva pomoc, bude zakúpený od tretích strán na základe trhových podmienok, bude zaradený do majetku podniku a zostane v podniku prijímajúcom pomoc minimálne päť rokov resp. tri roky v prípade MSP,

- v zmysle schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva budú zariadenia získané prostredníctvom finančného príspevku vrátane špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov použité len pre účely podporovaného projektu stanovené v žiadosti o NFP.

- Dotazník  k štátnej pomoci (ak relevantné)

- Nosič (CD/DVD alebo iné) poskytujúci údaje v elektronickej forme podľa požiadaviek MŽP SR uvedených v tejto príručke v kapitole 6.

V prípade, že v čestných prehláseniach žiadateľ uvedie nepravdivé informácie, príspevok z fondov EÚ mu bude odňatý.

Podrobnejšia špecifikácia vybraných povinných príloh:

- Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa

Pri spolufinancovaní projektu z úverových zdrojov je potrebné v rámci tejto povinnej prílohy predložiť:

- Záväzný úverový prísľub - relevantný doklad vydaný na žiadateľa potvrdzujúci záujem banky podieľať sa na spolufinancovaní - prísľub úveru z komerčnej banky (tzv. indikovaný úver), ktorý je podmienený pridelením NFP, na základe ktorého sa prísľub mení na úver, resp. úverovú zmluvu, preukazujúcu účelovosť úveru v prospech predkladaného projektu vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a 100%-ného krytia neoprávnených výdavkov (v prípade, že ich projekt obsahuje).

- Audítorská správa za minimálne 2 roky predchádzajúce predloženiu žiadosti o NFP

- Zápisnica z valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku

- Podnikateľský plán spoločnosti

Pri spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov je v rámci tejto povinnej prílohy potrebné predložiť:

- Záväzné vyhlásenie najvyššieho orgánu žiadateľa, že schvaľuje predloženie žiadosti o NFP s uvedením:

-  názvu projektu,

-  výšky celkových výdavkov na projekt,

-  výšky spolufinancovania projektu žiadateľom,

-  spôsobu financovania projektu (hotovostné/externé zdroje)

- Vinkulácia

- Audítorská správa za minimálne 2 roky predchádzajúce predloženiu žiadosti o NFP

- Zápisnica z valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku

- Podnikateľský plán spoločnosti

- Predmetom zálohu na zabezpečenie úveru z banky však musí byť iný majetok žiadateľa ako majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP, resp. iný spôsob zabezpečenia poskytnutého úveru voči banke, napr. ručenie.

- V prípade, že žiadateľ plánuje zabezpečenie spolufinancovania projektu z úverových zdrojov, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že predmetom zálohy nebude nehnuteľnosť/ nehnuteľnosti nadobudnuté/ zhodnotené z NFP.

- Analýza nákladov a výnosov projektu (ANV)

Táto príloha si kladie za cieľ objasniť všetky aspekty projektu, ktoré ovplyvňujú štruktúru financovania projektu, vstupné údaje, finančnú situáciu žiadateľa a vplyv projektu z celospoločenského hľadiska.

ANV by mala obsahovať minimálne nasledovné body:

- určenie východiskového stavu projektu (logika prístupu k vymedzeniu rozdielovej analýzy - teda posúdením rozdielu medzi scenárom projektu a scenárom bez projektu, analýza dopytu)

- finančná a inštitucionálna situácia prijímateľa (zhodnotenie hospodárenia prijímateľa, popis organizačnej štruktúry, špecifiká ako napr. oddelenie prevádzky od vlastníctva atď.)

- vymedzenie makroekonomického a relevantného trhového prostredia (zdôvodnenie použitia jednotlivých vstupných údajov ako rast HDP, miera inflácie pre jednotlivé nákladové položky, diskontná miera, projekcia trhu a produkcie, cena vstupov a výstupov projektu - v tejto časti odporúčame vychádzať z nasledovných zdrojov:

  - diskontná sadzba - EK odporučila SR používať diskontnú sadzbu vo výške 5% pre finančnú analýzu, pre ANV nie je doporučená žiadna oficiálna výška diskontnej miery, avšak MŽP odporúča používať rovnako 5%

  - miera inflácie - Na stránke www.nbs.sk v dokumente „Menový prehľad“ v tabuľke s názvom „Vybrané ukazovatele hospodárskeho a menového vývoja“ je pravidelne mesačne aktualizovaný ročný priemer medziročnej miery inflácie stanovenej na základe metodiky ECB.

  - odhad nárastu reálnych miezd - Ako zdroj odporúčame využiť prognózu vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR do roku 2010 podľa Inštitútu finančnej politiky na nasledujúcej stránke:

  - www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=112

  - odhad vývoja cien stavebných prác - je možné vychádzať z prognózy inflácie v priemysle (vrátane stavebného priemyslu), ako zdroj je možné použiť prognózu vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR do roku 2010 podľa Inštitútu finančnej politiky na nasledujúcej stránke: www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=112

  - odhad vývoja cien energií - Je možné vychádzať z vládneho dokumentu Ministerstva hospodárstva „Stratégia energetickej bezpečnosti SR“, kde sú uvedené isté predikcie pre vývoj cien energií.

- Okrem diskontnej miery majú všetky odporúčania nezáväzný charakter, stanovenie relevantných sadzieb je v kompetencii žiadateľa, avšak musia byť náležite odôvodnené.

- investičné a prevádzkové náklady projektu, príjmy z prevádzky projektu (detailný popis, spôsob predikcie, faktory rastu)

- finančná analýza (vrátane interpretácie jednotlivých ukazovateľov, zostatkovej hodnoty projektu, výpočet základu pre výšku grantu EK, teda tzv. finančnej medzery)

- ekonomická analýza (socio-ekonomické náklady a prínosy vrátane detailného objasnenia logiky ich stanovenia, ekonomické indikátory a ich interpretácia)

- analýza sociálnej dostupnosti

- analýza rizík a citlivosti

- zdroje financovania a finančná udržateľnosť projektu - zdroje krytia prípadného vzniku záporného cash-flow

ANV má za cieľ preukázať, že projekt je z hospodárskeho hľadiska vhodný a prispieva k cieľom regionálnej politiky EÚ a ďalej slúži k poskytnutiu dôkazov o tom, že príspevok z fondov je pre projekt potrebný, aby sa mohol finančne uskutočniť. Na tomto základe sa stanovuje primeraná úroveň pomoci.

Cieľom ANV je teda určiť a peňažne vyčísliť všetky možné dosahy projektu v podobe nákladov a výnosov a tie by sa mali postupne hodnotiť posúdením rozdielu medzi scenárom projektu a alternatívnym scenárom projektu, resp. scenárom bez projektu.

ANV pozostáva z finančnej analýzy projektu, ekonomickej analýzy projektu a analýzy citlivosti a rizika projektu. Podrobný popis jednotlivých častí ANV je vymedzený v metodologickom pracovnom dokumente vydanom EK s názvom „Pracovný dokument 4 Príručka metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a výnosov“, ktorý je prílohou č. 4.2 tejto príručky. Dokument stručne popisuje zásady analýzy nákladov a výnosov a sústredí sa aj na popis metodiky stanovenia grantu EÚ prostredníctvom metódy medzery vo financovaní, t.j. podielu diskontovaných investičných nákladov, ktorý nie je pokrytý diskontovanými čistými príjmami z investície za stanovené referenčné obdobie. Uvedená medzera vo financovaní je zadefinovaná aj vo všeobecnom nariadení, čl. 55, kde sa však v tejto súvislosti používa pojem „oprávnené výdavky“. Princíp výpočtu grantu prostredníctvom medzery vo financovaní zabezpečuje, že prijímateľovi nebude poskytnutá neprimeraná výhoda, resp. nadmerné financovanie projektu.

Obšírnejším materiálom pojednávajúcom detailne o  problematike ANV sa venuje príručka vydaná EK s názvom „Guide to cost-benefit analysis of the investment projects“, ktorú možno nájsť v anglickej verzii na nasledujúcej webovej stránke:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf.

Pri tvorbe ANV odporúčame dodržiavať postup uvedený v tejto príručke. Akýkoľvek zvolený iný postup je nutné prediskutovať s OKPP.

- Kontrolný zoznam a Čestné prehlásenie k zabezpečeniu prevádzkovania infraštruktúry spolufinancovanej z verejných zdrojov v programovom období 2007-2013

- Táto príloha je relevantná pre operačné ciele 1.1. a 1.2.. Požaduje sa vyplniť vzorové tlačivo kontrolného zoznamu a čestného prehlásenia, viď. príloha č. 14 formulára žiadosti o NFP.

Kontrolný zoznam a Čestné prehlásenie k zabezpečeniu prevádzkovania infraštruktúry spolufinancovanej z verejných zdrojov v programovom období 2007-2013 nesmie byť staršie ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP na MŽP SR. V prípade, že žiadateľ zabezpečuje prevádzku infraštruktúry iným, zmluvou na to oprávneným subjektom s účasťou súkromného kapitálu, pričom deklaruje, že bude aj naďalej postupovať v súlade s touto jestvujúcou prevádzkovou zmluvou, priloží žiadateľ v rámci tejto prílohy aj jestvujúcu prevádzkovú zmluvu.

- V prípade využitia jestvujúcej prevádzkovej zmluvy s prevádzkovateľom s účasťou súkromného kapitálu táto zmluva musí byť v súlade s Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 394/2008 z 11. 6. 2008.

- V prípade uzatvorenia novej prevádzkovej zmluvy s prevádzkovateľom s účasťou súkromného kapitálu, dĺžka jej trvania (účinnosti) je max. 10 rokov v súlade  s Podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy  v rámci OP ŽP prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007-2013 v SR, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 394/2008 z 11. 6. 2008.

- Opis projektu

Úvodná strana prílohy 1 Opis projektu

- Do kolónky Názov projektu uveďte presný názov projektu. V prípade, že názov projektu sa v žiadosti opakuje, dbajte na to, aby bol v každej jej časti rovnaký.

- Do kolónky Žiadateľ uveďte názov žiadateľa.

- Do kolónky Celkové oprávnené výdavky projektu uveďte celkové oprávnené výdavky projektu v SKK. Pri vypĺňaní celkových oprávnených výdavkov projektu je potrebné dbať na to, aby sa číselný údaj zhodoval s údajmi uvedenými v tabuľke č. 13 a 14 žiadosti i v jej ostatných relevantných častiach resp. prílohách.

- Do kolónky Požadovaná výška NFP uveďte výšku nenávratného finančného príspevku, o ktorý žiadate v delení na ERDF/KF a ŠR. Pri vypĺňaní požadovanej výšky NFP je potrebné dbať na to, aby sa číselný údaj zhodoval s údajom uvedeným v tabuľke č. 14 žiadosti prípadne v jej ostatných relevantných častiach resp. prílohách.

Do kolónky Dĺžka realizácie aktivít projektu uveďte dĺžku realizácie v mesiacoch. Dbajte na to, aby bol údaj v mesiacoch zosúladený s ostatnými časťami v žiadosti a v jej prílohách.

Do nasledujúcich kolóniek priraďte projekt k programovej štruktúre, t. j. uveďte číslo a názov prioritnej osi, číslo a názov operačného cieľa vrátane označenia skupiny aktivít/podskupiny aktivity vrátane názvu.

Do kolónky Jedná sa o poskytnutie štátnej pomoci je potrebné uviesť, či sa na žiadateľa v prípade predloženého projektu vzťahujú pravidlá poskytnutia štátnej pomoci alebo nie, na základe pokynov uvedených v Prílohe 1 tejto príručky – Inštrukcie pre žiadateľov pri uplatňovaní štátnej pomoci.

1.	 Vlastnícke vzťahy/zmluvné vzťahy k nehnuteľnosti

- Vysporiadané vlastnícke vzťahy sú jednou zo základných podmienok schválenia žiadosti, preto venujte náležitú pozornosť vypĺňaniu tejto časti.

- V prípade, že nie ste vlastníkom nehnuteľností, ktorých sa projekt týka, popíšte akým spôsobom sú/budú vysporiadané vlastnícke/nájomné vzťahy (napr. uzavretá nájomná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva) spolu s uvedením parciel, ktorých sa projekt týka. Ako prílohu žiadosti o NFP priložte zmluvy potvrdzujúce iný ako vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam.

- V prípade, ak ste vlastníkom nehnuteľností, ktorých sa projekt týka, uveďte všetky čísla parciel, na ktorých sa projekt bude realizovať v rozdelení podľa záberu pôdy. Ako prílohu žiadosti o NFP priložte list/listy vlastníctva alebo výpis/výpisy z katastra nehnuteľností nie starší/staršie ako 3 mesiace deklarujúci/deklarujúce Váš vzťah k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam.

- V prípade nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zakúpenia v rámci projektu, priložte zmluvu o budúcej kúpnej zmluve/kúpnu zmluvu k tejto nehnuteľnosti a znalecký posudok  na dokladovanie toho, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu.

- Uveďte meno vlastníka parcely/meno vlastníka stavby.

- Údaje v bodoch „rok nadobudnutia parcely“, „rok nadobudnutia stavby“, „predchádzajúci vlastník parcely“ a „predchádzajúci vlastník stavby“ je potrebné uviesť v rámci operačného cieľa č. 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania a 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov.

Pri vypĺňaní tejto tabuľky dbajte na podmienky uvedené v podkapitole 3.8 Podmienky dokladovania vlastníckych práv.

2.	 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu

Uveďte, či sa stavba navrhuje v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Uveďte kód stavby podľa Klasifikácie stavieb vyhlásenej Štatistickým úradom Opatrením č.128/2000 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2000 (www.statistics.sk).

Uveďte názov príslušného stavebného úradu.

- Územné rozhodnutie/stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby:

- Preukážte oprávnenie na realizáciu projektu/stavby. Samotné stavebné povolenie, príp. územné rozhodnutie v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov, predložte v prílohe.

- V prípade realizácie aktivity, ktorá si nevyžaduje územné rozhodnutie/stavebné povolenie v zmysle platnej legislatívy SR, je táto časť nerelevantná.

3.	 Súlad s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi

Uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti. Zamerajte sa na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou platnou v danej oblasti. Platná legislatíva je uvedená na stránke MŽP SR www.enviro.gov.sk.

Uveďte súlad s národnými strategickými dokumentmi v oblasti životného prostredia. Uveďte súlad so strategickými dokumentmi (Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, Národný environmentálny akčný program II., Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, Strategický plán regionálneho rozvoja SR (Národný plán regionálneho rozvoja SR).

Zamerajte sa na oblasť, na ktorú je projekt orientovaný a uveďte súlad s legislatívou/dokumentmi platnými v danej oblasti, napr.:

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska,

- Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,

- Vodný plán SR,

- Plán rozvoja verejných vodovodov verejných kanalizácií pre územie SR,

- Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010,

- Energetická politika SR,

- Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie,

- Koncepcia využitia poľnohospodárskej e lesníckej biomasy na energetické účely,

- Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010,

- Investičná stratégia odstraňovania environmentálnych záťaží,

- Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku,

- Aktualizovaný akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 2003-2010,

- Koncepcia ochrany prírody a krajiny

Uveďte súlad s regionálnymi dokumentmi. Uveďte súlad s regionálnymi dokumentmi (Regionálnym plánom rozvoja, Programom rozvoja kraja (Koncepciou rozvoja kraja), územným plánom, Územným systémom ekologickej stability (ÚSES), Plánom manažmentu povodia, a iné) a podporte tvrdenia konkrétnymi referenciami na texty jednotlivých dokumentov.

4.	 Personálne zabezpečenie

- Do tabuľky stručne popíšte personálne zabezpečenie subjektov/osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu/zabezpečujúcich aktivity projektu a vyplňte všetky stĺpce formulára (ak relevantné). Uvádzajte stav ku dňu podania ŽoNFP.

- Žiadateľ môže zároveň vypracovať komentár k tabuľke (napr. podrobnejšie údaje nad rámec položiek uvedených v tabuľke) uvedený pod tabuľkou.

5.	 Schéma štátnej pomoci

Pre žiadateľa zo sektora verejnej správy/súkromného sektora financovaného mimo schém štátnej pomoci nerelevantné. Tabuľku prečiarknite.

V prípade, ak je nenávratný finančný príspevok poskytovaný v zmysle schémy štátnej pomoci, uveďte jej názov a typ pomoci. V súčasnosti MŽP SR ako RO pre OP ŽP poskytuje NFP prostredníctvom schém štátnej pomoci pre regionálnu pomoc, a to pre ochranu ovzdušia a pre odpadové hospodárstvo.

Pri určovaní, či žiadateľ pre daný typ projektu spadá pod platnú schému štátnej pomoci alebo nie, postupujte podľa Prílohy 8 tejto príručky – Inštrukcie pre žiadateľov pri uplatňovaní štátnej pomoci.

6. 	Celkové výdavky projektu (SKK) podľa rokov

Uveďte výdavky projektu podľa rokov. Pri vypĺňaní údajov vychádzajte z číselníka oprávnených výdavkov, ktorý je súčasťou Usmernenia RO k oprávnenosti výdavkov. Dbajte na to, aby číselné údaje v tabuľke boli v súlade s tabuľkou č. 13 Rozpočet projektu vo formulári žiadosti a s ostatnými časťami žiadosti a jej príloh.

7.	 Verejné obstarávanie/Obchodná verejná súťaž

Žiadateľ, ktorý má záujem získať NFP zo ŠF/KF je povinný realizovať obstarávanie akýchkoľvek tovarov, služieb a stavebných prác spolufinancovaných zo ŠF/KF v súlade so zdravým finančným riadením výdavkov a dodržiavať v tejto súvislosti platnú  legislatívu EU a SR .

Verejné obstarávanie sa realizuje podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb alebo stavebných prác  v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní (subjekty iné ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktoré sú povinné aplikovať zákon o verejnom obstarávaní).

Žiadateľ, resp. prijímateľ, ktorý je verejným obstarávateľom/obstarávateľom/iným subjektom (§7) v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je povinný podľa tohto zákona vykonať verejné obstarávanie za účelom realizácie projektu na uskutočnenie stavebných prác, dodávku tovarov a poskytnutie služieb. Zákon o verejnom obstarávaní je smerodajný a aplikuje sa na prijímateľov, ktorí pod neho spadajú v plnom znení.

Za vykonanie verejného obstarania zodpovedá žiadateľ. Žiadateľ (ak je relevantné) vykonáva verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb pre verejné obstaranie (zákazka s nízkou hodnotou nemusí byť realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie).

Bližšie informácie ohľadne verejného obstarávania môžete získať na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. Na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk je zverejnený aj zoznam odborne spôsobilých osôb.

- Uveďte, či si realizácia Vášho projektu vyžaduje výber zhotoviteľa podľa zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že nie, bude v Zmluve o poskytnutí NFP takýto príjemca zaviazaný použiť na obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb tzv. Obchodnú verejnú súťaž podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- Vyplňte časť 9a. resp. 9b. v Žiadosti o NFP týkajúcu sa projektu.

- K časti 7a:

- Uveďte, či bolo vykonané/vyhlásené verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác, služieb a dodávok tovaru pred podaním žiadosti o NFP.

- V prípade ak verejné obstarávanie bolo vyhlásené, uveďte relevantné dátumy/číslo vestníka VO (v prípade, ak bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania).

- V prípade, ak verejné obstarávanie nebolo vyhlásené, uveďte, či boli začaté práce na príprave súťažných podkladov, plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a typ, popis a časové ohraničenie zmluvy/zmlúv vrátane rámcových zmlúv uzatvorených podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa v projekte plánujú uzatvoriť alebo už boli uzavreté v rozdelení na zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb s uvedením začiatku/konca/hodnoty zákazky.

- Pre konkrétny projekt treba presne špecifikovať, o aký predmet zmluvy sa jedná. Jednotlivé položky verejného obstarávania musia byť v súlade s položkami rozpočtu a časovým harmonogramom projektu.

- RO (MŽP SR) vykonáva overovanie procesu verejného obstarávania administratívne na základe informácií a dokumentov predložených prijímateľom. Týmto nie je dotknuté právo RO zúčastňovať sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen výberovej komisie, ani právo RO overovať proces verejného obstarávania následne v rámci overenia realizácie projektu na mieste.

Overovanie procesu verejného obstarávania vykonáva RO (MŽP SR) obvykle, po schválení nenávratného finančného príspevku výberovou komisiou a následnom podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľom, na základe dokumentácie dodanej prijímateľom:

a) po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi avšak pred podpisom zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a;

b) pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom súvisiacim so zmenou objemu či rozsahu zákazky.

MŽP SR vyzve prijímateľa na úpravu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom zistí nesúlad predmetu alebo hodnoty návrhu zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhnutej úspešným uchádzačom.

V prípade nadlimitných zákaziek môže MŽP SR overovať dokumentáciu verejného obstarávania pred jej zverejnením, pričom na takéto overenie je potrebná dokumentácia prijímateľa v minimálnom rozsahu opis predmetu obstarávania, podmienky účasti, kritériá pre vyhodnotenie ponúk a postup hodnotenia.

MŽP SR vykonáva overenie verejného obstarávania pre všetky verejné obstarávania realizované prijímateľom najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. MŽP SR vykonáva overovanie týchto postupov vo verejnom obstarávaní:

- zákazka s nízkou hodnotou,

- podprahová zákazka,

- podlimitná zákazka,

- nadlimitná zákazka.

MŽP SR overuje postupy verejného obstarávania podľa predchádzajúcich odsekov na základe dokumentácie predloženej prijímateľom minimálne v rozsahu:

a) pre overenie po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom: oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent, súťažné podklady - opis predmetu obstarávania, podmienky účasti, kritériá pre vyhodnotenie ponúk a postup hodnotenia; zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, zápisnica z vyhodnotenia ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent, návrh zmluvy s úspešným uchádzačom;

b) pre overenie pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka.

MŽP SR vyzve prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania návrhu dodatku zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom zistí nesplnenie podmienok vymedzených §58 ods. 1 (rokovacie konanie bez zverejnenia) a §88 ods. 1 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

V prípade ak MŽP SR postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne o tejto skutočnosti písomne informuje prijímateľa, nie je prijímateľ oprávnený vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy, podpis dodatku zmluvy). Ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie prijímateľ uzavrie zmluvu alebo dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie prijímateľa za podstatné porušenie zmluvy o NFP.

Ak prijímateľ pochybenia nemôže odstrániť, alebo ich odstránenie prijímateľ odmietol, budú takéto výdavky obstarané v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní uznané za neoprávnené na preplatenie. Výdavky raz uznané za neoprávnené nemôžu byť predmetom žiadnej z nasledovných žiadostí o platbu. V prípade podpisu dodatku existujúcej zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania nákladov vzniknutých podpisom dodatku použije obdobne.

Verejné obstarávanie je možné vykonať pred resp. po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Rozhodnutie, kedy prijímateľ bude vykonávať verejné obstarávanie, je ponechané na žiadateľovi.

Ak verejné obstarávanie prebehne a je ukončené pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, doručí žiadateľ zmluvu o dielo medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom ako súčasť povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Celková výška nenávratného finančného príspevku stanovená v zmluve nesmie byť prekročená.

Ak bude verejné obstarávanie vykonané až „po“ rozhodnutí o pridelení nenávratného finančného príspevku, resp. po podpise zmluvy, môžu nastať dva prípady:

- ak po vykonaní verejného obstarávania bude výška určená v zmluve o dielo nižšia ako výška NFP, poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude vo výške sumy určenej v zmluve o dielo;

- ak po vykonaní verejného obstarávania bude výška určená v zmluve o dielo vyššia ako výška NFP, poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude len do výšky NFP uvedenom v rozhodnutí o schválení ŽoNFP.

Povinnosť verejného obstarávateľa/obstarávateľa/iného subjektu (§7) obstarávať tovary, práce a služby sa nevzťahuje na zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ jednoznačne preukáže, že náklady na obstarávanie (cena práce/ služby za prípravu verejného obstarávania, inzerciu, vyhodnotenie a administráciu,...) neprekročia 10% predpokladanej hodnoty zákazky. V tomto prípade je možné zadanie zákazky priamo pri jej hodnote rovnej alebo menšej ako 150 000 Sk bez DPH. Ak predpokladaná cena zákazky s nízkou hodnotou je od 150 tis. do 1 mil. Sk bez DPH, je potrebné na jej obstaranie vykonať aspoň prieskum trhu (predložiť min. 3 cenové ponuky) tak, aby sa dal priebeh VO spätne poskytovateľom overiť.

Časť 7.b:

V prípade, ak žiadateľ nie je verejným obstarávateľom/obstarávateľom ani subjektom podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní bude na základe Zmluvy o poskytnutí NFP zaviazaný na použitie tzv. Obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

- V tabuľke 9 b) uveďte, či bola obchodná verejná súťaž vykonaná pred podaním žiadosti o NFP.

- V prípade, ak obchodná verejná súťaž bola vyhlásená, uveďte dátum vyhlásenia podmienok súťaže a miesto uverejnenia podmienok súťaže, ako aj dátum podpisu zmluvy s vybraným účastníkom.

- V prípade, ak obchodná verejná súťaž nebola vyhlásená, uveďte, či boli začaté práce na príprave podmienok súťaže, plánovaný termín uverejnenia oznámenia o obchodnej verejnej súťaži a typ, popis a časové ohraničenie zmluvy/zmlúv vrátane rámcových zmlúv uzatvorených podľa zákona  č. 513/1991, ktoré sa v projekte plánujú uzatvoriť alebo už boli uzavreté v rozdelení na zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb s uvedením začiatku/konca/hodnoty zákazky.

- Pre konkrétny projekt treba presne špecifikovať, o aký predmet zmluvy sa jedná. Jednotlivé položky musia byť v súlade s položkami rozpočtu a časovým harmonogramom projektu.

8.	 Prehľad predchádzajúcej pomoci

- Uveďte všetky zdroje pomoci, ktoré Vám boli v minulosti poskytnuté zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov na výdavky súvisiace s predloženým projektom v mieste jeho realizácie.

Údaje uveďte v podobe kto pomoc poskytol, rok poskytnutia pomoci, názov pomoci/programu/grantovej schémy vrátane názvu projektu a celkovú výšku poskytnutej pomoci.

9.	 Propagačné aktivity

- V tabuľke vymenujte všetky predpokladané spôsoby propagácie projektu. Uveďte stručnú charakteristiku spôsobov propagácie, v časti tabuľky „poznámka“.

Žiadateľ/Prijímateľ je povinný informovať o operačnom programe a fonde (ERDF/KF), cez ktorý je alebo bude príslušný projekt realizovaný.

Konkrétne náležitosti, ktoré je žiadateľ povinný zabezpečiť v súvislosti s propagáciou schváleného projektu sú uvedené v Manuáli pre informovanie a publicitu, ktorý je zverejnený spolu s výzvou na internetovej stránke www.opzp.sk.

10. 	Technické a environmentálne ukazovatele

- Uveďte kvantifikované technické a environmentálne ukazovatele projektu vyplnením relevantnej/relevantných tabuliek, podľa prioritnej osi/operačných cieľov projektu.

- Priložte len tú tabuľku, ktorá sa Vás týka.

- Ak pre daný typ projektu neexistuje tabuľka, nevypĺňajte žiadnu z uvedených tabuliek.

11.	 Sledovanie energetickej efektívnosti, adaptačných a redukčných opatrení

Jednou z oblastí významne prispievajúcou k trvalo udržateľnému rozvoju je oblasť energetiky a energetickej efektívnosti. OP ŽP prispieva k uplatňovaniu právnych predpisov EÚ v tejto oblasti najmä podporou znižovania energetickej náročnosti stavieb (súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov) a technológií a využitia obnoviteľných zdrojov energie ako jedného z prostriedkov na zníženie znečistenia ovzdušia.

- V rámci energetickej efektívnosti sa sledujú ukazovatele podrobne uvedené v prílohe 6 tejto príručky, pri horizontálnej priorite Trvalo udržateľný rozvoj.

- Predbežná kontrola návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci

Žiadateľ zašle návrh žiadosti o potvrdenie pomoci na OAPP. Nasleduje predbežná kontrola návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci na OKPP, kde príslušný projektový manažér skontroluje, či je návrh vypracovaný v rozsahu, ktorý umožňuje jeho posúdenie odbornými útvarmi MŽP SR (vrátane ŠOP SR, prípadne inými relevantnými subjektmi, ak to vyžaduje charakter projektu).

- Predbežná kontrola obsahuje kontrolu vypracovania a vyplnenia všetkých častí návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci vrátane jej povinných príloh. V tomto štádiu žiadateľ predkladá povinné prílohy k žiadosti o potvrdenie pomoci a Vybrané povinné prílohy k žiadosti o NFP predkladané v procese prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci. Výsledkom predbežnej kontroly je správa z predbežnej kontroly návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci. V nej sa v prípade potreby zapíšu náležitosti, ktoré je treba do návrhu doplniť alebo odstrániť.

- V prípade, že je obsah návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci postačujúci na posúdenie odbornými útvarmi MŽP SR pošle sa návrh na posúdenie týmto útvarom a ŠOP SR.

- V prípade, že obsah návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci nie je postačujúci na hodnotenie odbornými útvarmi MŽP SR, žiadateľ obdrží žiadosť o doplnenie údajov do návrhu tejto žiadosti. Potom čo žiadateľ zašle návrh žiadosti o potvrdenie pomoci po doplnení údajov skontroluje príslušný projektový manažér OKPP dané doplnenia. Ak žiadateľ údaje nedoplní, resp. ich doplní nedostatočne, postup sa zopakuje, a žiadateľ bude listom opätovne vyzvaný na doplnenie chýbajúcich údajov. V prípade doplnenia všetkých požadovaných údajov vyplní príslušný projektový manažér OKPP kontrolný list návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci po doplnení údajov. Následne sa návrh žiadosti o potvrdenie pomoci zašle na odborné hodnotenie odborným útvarom MŽP SR vrátane ŠOP SR.

- V prípade, že sa v procese prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci (resp. po prezentácii návrhu tejto žiadosti) zistí, že sa technické a koncepčné riešenie odchyľuje od schváleného technického a koncepčného riešenia v projektovom zámere, osloví sa príslušný odborný útvar MŽP SR o posúdenie uvedenej zmeny nakoľko je potrebné znovu schváliť projektový zámer vo výberovej komisii alebo či aj napriek uvedenej zmene je možné pokračovať v príprave žiadosti o potvrdenie pomoci. V prípade nutnosti znovuschvaľovacieho procesu vo výberovej komisii sa začína celý proces schvaľovania a prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci odznovu (ak výberová komisia schváli upravený PZ VP).

- Detailná kontrola návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci

Po zaslaní návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci na pripomienkovanie odborným útvarom MŽP SR vykonajú projektový manažér a projektový manažér ekonóm z OKPP detailnú kontrolu návrhu tejto žiadosti, v ktorej sa podrobne overuje úplnosť informácií a údajov uvedených v návrhu tejto žiadosti ako aj kvalita, komplexnosť a konzistentnosť spracovania návrhu a súlad návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci s projektovým zámerom, štúdiou uskutočniteľnosti, prípadne inými výstupmi z procesu prípravy projektu (rozhodnutie EIA, stavebné povolenie, stavebný zámer verejnej práce, atď.). Výstupom z detailnej kontroly je správa z detailnej kontroly návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci, v ktorej sú popísané všetky nálezy, pripomienky a nedostatky.

Odborný útvar MŽP SR doručí svoje stanovisko k návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci na OAPP.  Príslušný projektový manažér OKPP následne spracuje tzv. sumárne stanovisko k návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci, pozostávajúce zo stanoviska OKPP (správa z detailnej kontroly návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci) a stanovísk odborných útvarov MŽP SR. V prípade vzájomných rozporov alebo nejasností v jednotlivých stanoviskách, zabezpečí stretnutia alebo konzultácie s relevantnými pracovníkmi za účelom vyriešenia sporných otázok.

Žiadateľ obdrží finálne sumárne stanovisko k návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci spolu s požiadavkou o zapracovanie pripomienok v zmysle sumárneho stanoviska. Zároveň s ním mu bude zaslaná aj pozvánka na prezentáciu návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci. Na prezentáciu budú pozvané aj odborné útvary MŽP SR a ŠOP SR.

- Prezentácia návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci

Následným krokom je prezentácia na pôde MŽP SR. Žiadateľ prezentuje návrh žiadosti o potvrdenie pomoci, predovšetkým výsledky analýzy nákladov a prínosov. Na prezentácii je prerokované aj sumárne stanovisko k návrhu tejto žiadosti. Z prezentácie bude  príslušným projektovým manažérom OKPP vyhotovený zápis z prezentácie návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci. V zápise sa uvedú závažné skutočnosti vyplývajúce z prezentácie a nasledovnej diskusie, ako aj záver vo vzťahu k finančno-ekonomickým ukazovateľom projektu. Zápis bude žiadateľovi odoslaný sprievodným listom.

Po prezentácii môžu vzniknúť nasledujúce situácie:

- Návrh žiadosti o potvrdenie pomoci je akceptovateľný vrátane výsledkov analýzy nákladov a prínosov, žiadateľ je vyzvaný na zapracovanie pripomienok do návrhu tejto žiadosti v zmysle zápisu a sumárneho stanoviska k návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci.

- Návrh žiadosti o potvrdenie pomoci je neakceptovateľný vrátane výsledkov analýzy nákladov a prínosov. V sprievodnom liste k zápisu z prezentácie návrhu tejto žiadosti bude žiadateľovi navrhnuté prepracovanie návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie návrhu tejto žiadosti. V prípade neakceptovania návrhu na prepracovanie návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci je príprava veľkého projektu zastavená. V takomto prípade príslušný projektový manažér OKPP vypracuje o tejto skutočnosti informáciu, ktorá bude následne predložená výberovej komisii.

Žiadateľ zašle žiadosť o potvrdenie pomoci po zapracovaní pripomienok v zmysle sumárneho stanoviska a zápisu z prezentácie návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci so všetkými požadovanými prílohami na OAPP, kde projektový manažér a projektový manažér ekonóm skontrolujú zapracovanie pripomienok. Tu môžu nastať nasledujúce situácie:

- Žiadateľ dostatočne zapracuje všetky pripomienky. V tomto prípade projektový manažér vyplní  kontrolný list žiadosti o potvrdenie pomoci po zapracovaní pripomienok. Fáza prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci je týmto považovaná za ukončenú. Žiadateľovi sa zašle žiadosť o predloženie žiadosti o NFP so všetkými povinnými prílohami v požadovanom počte exemplárov (viď kapitola 6).

- Žiadateľ nezapracuje všetky pripomienky. V tomto prípade sa proces opakuje a žiadateľovi bude zaslaný list so žiadosťou o opätovné zapracovanie pripomienok do návrhu žiadosti o potvrdenie pomoci.

V prípade, že v ktorejkoľvek fáze prípravy veľkého projektu bude ukončený proces posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie (EIA) s negatívnym výsledkom, t.j. MŽP SR realizáciu posudzovaného projektu neodporučí, bude príprava veľkého projektu zastavená.

Projektový manažér vypracuje informáciu o zastavení prípravy veľkého projektu a zašle ju žiadateľovi.

# Žiadosť o NFP

Žiadosti o NFP (ďalej len „žiadosť/ ti o NFP“) sa na MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP (ďalej len „MŽP SR“) predkladajú priebežne na základe oznamu o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov (ďalej „oznam“).

- Upozorňujeme, že žiadosť o NFP môže predložiť len žiadateľ, ktorý úspešne ukončil proces prípravy projektového zámeru a žiadosti o potvrdenie pomoci a bol zo strany MŽP SR písomne vyzvaný na predloženie vyplneného formulára žiadosti o NFP, ktorej jednou z povinných príloh je žiadosť o potvrdenie pomoci. Na základe tejto žiadosti vydáva Európska komisia svoje rozhodnutie o spolufinancovaní projektu. Formulár žiadosti o potvrdenie pomoci sa nachádza v prílohe č. 1A, resp. 1B alebo č.2A, resp. 2B tejto príručky.

- Žiadosť o NFP obsahuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely hodnotenia žiadosti o NFP a prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré sú dôležité pre potreby výkazníctva                a monitorovania na centrálnej úrovni prostredníctvom systému ITMS. Povinné prílohy žiadosti o NFP sú uvedené vo formulári žiadosti o NFP, ktorý je prílohou oznamu a je uverejnený na internetovej stránke www.opzp.sk.

## Pokyny pre vypracovanie žiadosti o NFP

V predpísanom formulári žiadosti o NFP vyplňte všetky požadované údaje. Nižšie je uvedený postup pri vypĺňaní jednotlivých časti.

- Úvodná strana formuláru žiadosti

- Do kolónky Názov projektu uveďte oficiálny názov projektu. V prípade, že sa názov projektu v žiadosti o NFP opakuje, dbajte na to, aby bol používaný rovnako, alebo uveďte aj skrátený názov projektu a taktiež dbajte, aby bol používaný rovnako. Oficiálny názov projektu je potrebné obmedziť na maximálne 120 znakov.

- Do kolónky Žiadateľ uveďte názov žiadateľa.

- Do kolónky Sektor uveďte, či ste žiadateľ z verejného / súkromného sektora.

- Do kolónky Operačný program uveďte názov Operačného programu prostredníctvom ktorého má byť projekt financovaný.

- Do kolónky Prioritná os uveďte názov relevantnej prioritnej osi v rámci OP ŽP.

- V kolónke Opatrenie zopakujte názov prioritnej osi v rámci OP ŽP.

- Do kolónky Kód výzvy uveďte kód oznamu o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov z úvodnej strany oznamu.

- Do kolónky Celkové výdavky projektu uveďte celkové výdavky projektu. Pri vypĺňaní celkových výdavkov projektu je potrebné dbať na to, aby sa číselný údaj zhodoval s údajmi uvedenými v tabuľke č. 13 a 14 žiadosti a v jej ostatných relevantných častiach resp. prílohách.

- Do kolónky Požadovaná výška NFP uveďte výšku nenávratného finančného príspevku, o ktorý žiadate. Pri vypĺňaní požadovanej výšky NFP je potrebné dbať na to, aby sa číselný údaj zhodoval s údajom uvedeným v tabuľke č. 14 žiadosti prípadne v jej ostatných relevantných častiach resp. prílohách.

- Kolónky Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu/ integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí je relevantná iba v prípade výziev v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu. T.j. v rámci OP ŽP sú tieto kolónky nerelevantné, preto v kolónkach uveďte „NERELEVANTNÉ“.

- Kolónku Identifikátor žiadosti relevantné len v prípade, ak žiadosť vypĺňate elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS. Identifikátor žiadosti je šesťmiestny kód, ktorý odoslaním žiadosti pridelí portál ITMS vašej žiadosti. V prípade, že žiadosť neregistrujete elektronicky prostredníctvom ITMS počas prechodného obdobia, kolónka sa nevypĺňa.

- Kolónku Kód ITMS nevypĺňajte, daný údaj vyplní MŽP SR ako poskytovateľ pomoci pri registrácií žiadosti.

1.	 Identifikácia žiadateľa

Táto časť je zameraná na získanie údajov o žiadateľovi, t.j.:

- uveďte názov žiadateľa,

- uveďte sídlo/adresu žiadateľa – PSČ, obec (výber z aktuálne platných číselníkov Štatistického úradu SR; www.statistics.sk), ulicu, číslo, štát

- vyznačte, či ste žiadateľom z verejného sektora alebo súkromného sektora,

- vyplňte právnu formu podľa aktuálne platných právnych foriem číselníka Štatistického úradu SR (www.statistics.sk),

- uveďte IČO,

- uveďte DIČ,

- vyznačte, či ste, alebo nie ste platcom DPH (áno/nie),

- uveďte IČ DPH,

- uveďte adresu svojej internetovej stránky vrátane e-mailovej adresy

2.	 Štatutárny orgán žiadateľa

V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu uveďte všetkých členov štatutárneho orgánu. V prípade potreby tabuľku zopakujte.

Táto časť je zameraná na získanie údajov o štatutárnom orgáne žiadateľa, t.j.:

- uveďte titul/-y, meno a priezvisko, všetkých štatutárnych zástupcov, ktorí majú právo konať v mene spoločnosti a podpisovať písomnosti, zakladajúce práva a  povinnosti spoločnosti (napr. podľa výpisu z obchodného registra alebo podľa iného relevantného dokumentu).

- uveďte  telefónny kontakt a e-mailovú adresu jednotlivých štatutárnych zástupcov.

Údaje o štatutárnom orgáne vypĺňa žiadateľ i v prípade, ak žiadosť o NFP podpisuje osoba odlišná od štatutárneho orgánu, ktorá však musí preukázať osvedčeným písomným plnomocenstvom svoje oprávnenie na podpis žiadosti o NFP (rovnako sa osvedčené písomné plnomocenstvo vyžaduje pri všetkých ostatných právnych úkonoch, ktoré namiesto štatutárneho orgánu bude vykonávať osoba odlišná od štatutárneho orgánu - splnomocnenec; zo znenia plnomocenstva musí byť zrejmý presný rozsah oprávnení splnomocnenca.

V prípade ak za právnickú osobu koná prokurista, osobitné plnomocenstvo sa nevyžaduje.

V prípade, ak ide o žiadateľa – fyzickú osobu (napr. živnostník), táto osoba koná vo vlastnom mene, a preto do uvedenej tabuľky uvedie svoje meno a priezvisko.

V prípade, ak žiadateľ – fyzická osoba splnomocní na podpis žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príp. na iný právny úkon) inú osobu, postupuje podľa vyššie uvedeného postupu (písomne osvedčené plnomocenstvo).

3.	 Profil žiadateľa

- Táto časť je zameraná na získanie ďalších údajov o žiadateľovi:

- uveďte predmet činností – názov a kód ŠKEČ podľa platného číselníka Štatistickej klasifikácie ekonomických činností uvedeného na stránke www.statistics.sk, (v prípade, že žiadateľ má viac pracovných činností, uvedie názov/-y a kód/-y ŠKEČ súvisiaci/e s predmetom projektu),

Štatistickú klasifikáciu ekonomických činností je možné od 1.1.2008, kedy vstúpila do platnosti nová "Štatistická klasifikácia ekonomických činností, označovať skratkou SK NACE. Nová klasifikácia, ktorá vznikla v dôsledku ekonomického rozvoja, vzniku nových technológií, služieb a výrobkov, je plne kompatibilná s európskou klasifikáciou NACE Revision 2, ktorú pre krajiny Európskeho spoločenstva stanovuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady /ES/ č. 1893/2006 z 20. decembra 2006. SK NACE nahradzuje "Štatistickú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností – OKEČ.

- uveďte dátum (deň/mesiac/rok) vzniku žiadateľa (resp. dátum zápisu žiadateľa do verejného registra, pokiaľ nevznikol zo zákona),

- vyznačte počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním žiadosti o NFP,

- uveďte počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roku pred podaním žiadosti o NFP - relevantné iba v prípade schém štátnej pomoci,

- vyznačte spôsob vedenia účtovníctva ku dňu podania žiadosti.

4.	 Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu

Tabuľku je potrebné vyplniť len v prípade, ak aktivity projektu realizuje organizácia /subjekt v pôsobnosti žiadateľa (napr. škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce).

Uveďte názov, sídlo/adresu – PSČ, obec (výber z platného číselníka NUTS), ulicu, číslo, názov ŠKEČ, kód ŠKEČ (podľa platného číselníka ŠKEČ - v prípade, že máte viac pracovných činností, uvedie názov/-y a kód/-y ŠKEČ súvisiaci/e s predmetom projektu) a počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP organizácie/ subjektu v pôsobnosti žiadateľa.

5. 	Kontaktná osoba pre projekt

Kontaktná osoba je osoba, ktorá prijíma korešpondenciu a komunikuje s MŽP SR ohľadne procesných záležitostí v súvislosti s predkladaným projektom/projektom v procese implementácie.

Táto časť je zameraná na získanie údajov o kontaktnej osobe, t. j.:

- uveďte meno, priezvisko, titul/-y kontaktnej osoby,

- uveďte kontaktnú adresu (adresu na doručenie) – PSČ, obec (výber z platného číselníka NUTS), ulicu, číslo, štát,

- uveďte funkciu kontaktnej osoby. V prípade, že kontaktná osoba pre projekt nie 
je zamestnancom žiadateľa, do kolónky uveďte „externý pracovník“,

- uveďte telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

6.	 Partner žiadateľa

Nerelevantné, tabuľku 6 prečiarknite.

7.	 Projekt

Táto časť je zameraná na získanie údajov o projekte, t.j.:

- uveďte názov projektu v súlade s úvodnou stranou žiadosti i s ostatnými relevantnými časťami žiadosti,

- priraďte projekt k programovej štruktúre – uveďte názov operačného programu, kód oznamu, číslo prioritnej osi, názov prioritnej osi. Kolónky názov lokálnej stratégie komplexného prístupu/integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí, označte ako nerelevantné. Do kolónky číslo opatrenia a názov opatrenia uveďte číslo a názov relevantnej prioritnej osi v rámci OP ŽP.

- uveďte prioritnú tému (kód a názov); pri určovaní prioritnej témy vychádzajte z tabuľky č. 3 Prehľad kategorizácie pomoci z fondov na roky 2007-2013, stĺpca Prioritná téma uvedenej v Programovom manuáli OP ŽP (ďalej len „PM OP ŽP“).

- uveďte podiel výdavkov určených na danú prioritnú tému z celkových výdavkov projektu (číselný údaj z úvodnej strany formulára žiadosti) v % (ak je pre projekt relevantná 1 prioritná téma, podiel výdavkov predstavuje 100 %);

- uveďte formu financovania (kód a názov); pri určovaní vychádzajte z tabuľky č. 3 Prehľad kategorizácie pomoci z fondov na roky 2007-2013, stĺpca Forma financovania uvedenej v PM OP ŽP.

- uveďte hospodársku činnosť (kód a názov); pri určovaní vychádzajte z tabuľky č. 3 Prehľad kategorizácie pomoci z fondov na roky 2007-2013, stĺpca Hospodárska činnosť uvedenej v PM OP ŽP.

Kódy sa vzťahujú výhradne na sektor, v ktorom bude projekt implementovaný          a nie na činnosti, ktoré daný subjekt (žiadateľ) vykonáva podľa právnych predpisov, štatútu, stanov, spoločenskej zmluvy a pod..

- uveďte podiel výdavkov určených na danú hospodársku činnosť z celkových výdavkov projektu (číselný údaj z úvodnej strany formulára žiadosti) v % (ak je pre Váš projekt relevantný 1 kód hospodárskej činnosti, podiel výdavkov predstavuje 100 %);

- uveďte územnú oblasť (kód a názov); pri určovaní územnej oblasti vychádzajte zo špecifikácie územnej oblasti v tabuľke č. 3 stĺpca Typ územia uvedenej v PM OP ŽP.

Pri určovaní typu územnej oblasti a hospodárskej činnosti je možné v súlade s OP ŽP a PM OP ŽP uviesť aj viac ako 1 kód (ak sú pre projekt relevantné).

Postup pre potreby kategorizácie projektu podľa územnej oblasti všeobecne:

1. Pre určenie územnej oblasti sa používajú výhradne kódy územnej oblasti definované v tabuľke č. 3 uvedenej v PM OP ŽP.

2. Územná oblasť pre príslušnú žiadosť o NFP sa určuje na základe určenia najnižšej možnej spoločnej lokalizácie miesta užívania výsledkov projektu v poradí (obec, okres, kraj, región)

3. Kritériá pre zaradenie jednotlivých územných jednotiek sú uvedené v tabuľke nižšie.

4. V prípade uplatnenia kategórií mestská oblasť, vidiecka oblasť a horská oblasť na úrovni obce v rámci jedného opatrenia, sa pri územnej kategorizácii obce uplatňujú najprv kritériá pre horskú oblasť.

Tabuľka - Kritéria pre kategorizáciu územných jednotiek

| Umiestnenie pomoci | Mestská | Vidiecka | Horská | Neuplatňuje sa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec (LAU2) | Inovačné póly rastu | Obce mimo inovačných pólov rastu | Nadmorská výška stredu obce viac ako 700 m. n.m vrátane. | Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje. |
| Okres (LAU1) | Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve okresu je nižší ako 15% | Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve okresu je vyšší ako 15% |  | Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje. |
| Kraj (NUTS III) | Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve kraja je nižší ako 15% | Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve kraja je vyšší ako 15% |  | Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje. |
| Región (NUTS II) | Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve regiónu je nižší ako 15% | Podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach na obyvateľstve regiónu je vyšší ako 15% |  | Používa sa iba v prípade, ak sa územná kategorizácia pre príslušné opatrenie neuplatňuje. |

Zoznam kódov pre oblasť prioritných tém, pre oblasť formy financovania, pre oblasť hospodárskej činnosti a kódov pre územnú oblasť sú súčasťou prílohy 2, tabuľky 1, tabuľky 2, tabuľky 3 a tabuľky 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja; predmetné nariadenie komisie je zverejnené na stránke www.eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do (na uvedenej stránke v pravom hornom rohu zvoľte slovenský jazyk - SK);

- umiestnenie pomoci vyplňte na základe miesta realizácie projektu – uveďte najnižšiu možnú spoločnú lokalizáciu všetkých miest realizácie projektu (napr. ak je žiadateľom obec/mesto vyplňte názov obce/mesta, ak je žiadateľom viac obcí/miest, vyplňte názov okresu a pod.).

8.	 Miesto realizácie projektu

Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto  realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vypĺňa vždy, nižšie úrovne sa vypĺňajú, ak sú jednoznačne určiteľné.

Jednotlivé úrovne (t.j. región, VÚC, okres a obec) vyplňte podľa Štatistických územných jednotiek v databáze Štatistických klasifikácií STAKLAS Štatistického úradu SR na str. http://www.statistics.sk/wmetis/klas_s/index.jsp. Uveďte aj PSČ a ulicu, číslo (ak relevantné t.j. možné uviesť).

Existenciu marginalizovaných komunít vyplňte podľa Atlasu rómskych osídlení na str. http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556.

Ak sa projekt realizuje na viacerých miestach, vyplňte všetky miesta realizácie projektu, t. j. tabuľku opakujte. U projektov, ktoré majú viac lokalizácií na úrovni NUTS III., LAU 1 (NUTS IV.), alebo LAU II. (NUTS V.) uveďte na prvom mieste tú lokalitu, kde sa realizuje väčšina aktivít projektu.

9.	 Ciele projektu

Uveďte konkrétny cieľ projektu (max. 160 znakov), ktorým projekt napĺňa ciele Operačného programu vo väzbe na príslušný cieľ danej prioritnej osi/operačného cieľa.

Uveďte špecifické ciele projektu v súlade s Operačným programom v rozsahu max. 160 znakov na každý špecifický cieľ vo väzbe na príslušný cieľ operačného cieľa a aktivity danej prioritnej osi/operačného cieľa v súlade s OP ŽP/PM OP ŽP.

- Projekt môže mať aj viac ako 1 cieľ. Ak je to možné, uvedené ciele kvantifikujte použitím merateľných ukazovateľov (napr. plocha územia chráneného pred povodňami, rozsah zmapovaného územia, počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny a pod.).

- Do časti „Väzba na príslušný cieľ opatrenia“ uveďte väzbu na špecifický cieľ príslušnej prioritnej osi/operačného cieľa podľa OP ŽP.

- Do časti „ Väzby na príslušné aktivity opatrenia“ uveďte väzbu na príslušnú aktivitu operačného cieľa.

10.	 Stručný popis projektu

V tejto časti žiadosti je priestor pre popis projektu, je to dôležitá a najrozsiahlejšia časť žiadosti o NFP. Rozsah projektu nie je stanovený, avšak odporúčame, aby boli uvedené informácie komplexné, konkrétne a čo možno najpodrobnejšie. Tam, kde je to možné, údaje kvantifikujte.

Pokiaľ je potrebné uvádzať podrobnejšie technické informácie podporné pre popis projektu, zahrňte ich do príloh žiadosti a v texte na nich na príslušnom mieste odkážte.

Pri popise projektu sa riaďte nasledovnými inštrukciami:

a) východisková situácia

Popíšte východiskovú situáciu v mieste realizácie projektu/v regióne následného užívania výsledkov projektu ak má projekt regionálny dosah alebo v obci ak má projekt lokálny dosah. Uveďte aktuálne údaje o obyvateľstve a cieľových skupinách. Uveďte nadväznosť projektu na existujúcu environmentálnu infraštruktúru. Uveďte presnú lokalizáciu stavby a územný dosah projektu.

Pre určenie kontextu, v ktorom sú projekty navrhované, je možné použiť nasledovné zdroje informácií:

- stratégia, koncepcia, program alebo plán, s ktorým projekt či skupina projektov súvisí (národnej, regionálnej, miestnej úrovne) a v prípadoch, kedy je to relevantné i odkaz na príslušnú legislatívu o životnom prostredí),

- podrobnosti o umiestnení a lokalite - projektové plány a nákresy, mapa (min. 1:100 000), citlivé oblasti,

- stručný prehľad súčasných údajov (infraštruktúra, prehľad celkového stavu v dotknutej oblasti, regióne), problémy a riešenia, ciele projektu.

Pre navrhované aktivity použite v popise projektu východiskové hodnoty ukazovateľov výsledku resp. dopadu, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12, resp. 15 žiadosti o NFP.

- Uveďte hlavné environmentálne problémy v riešenej oblasti. Uveďte súvislosť projektu s inými zámermi v danej lokalite (regióne). Uveďte akékoľvek projektové zámery už realizované, alebo v príprave, ktoré nejakým spôsobom súvisia s vami predkladaným projektom, napr. zámery financované z Európskych fondov, zahraničných zdrojov, národných zdrojov a iné.

- Charakterizujte environmentálne a iné problémy (dôvody), ktoré viedli k vypracovaniu tejto žiadosti a popíšte, ako projekt prispeje k rozvoju regiónov a k zlepšeniu životného prostredia, zdravia obyvateľstva a ďalších socio-ekonomických ukazovateľov. Problémy a ich riešenie stručne popíšte.

- V rámci operačného cieľa 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd uveďte zoznam projektov s obdobným zameraním riešených za posledných 5 rokov.

- V rámci operačného cieľa 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami uveďte:

- počet a dôležitosť objektov hospodárskeho a sociálneho významu,

- chránené krajinné a ekologické prvky (lokality) v dotknutom území.

b) situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

- Popíšte, ako a do akej miery projekt prispeje k riešeniu situácie v riešenej oblasti. Slovne popíšte environmentálne, socio - ekonomické a iné prínosy projektu po jeho realizácii v danej lokalite, resp. regióne.

- Popíšte predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu s použitím výsledkových a dopadových ukazovateľov, vrátane popisu schopnosti projektu umožniť realizáciu ďalších projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho výsledkov, resp. schopnosti projektu umožniť realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným žiadateľom s použitím výstupov projektu.

- Dbajte na súlad údajov popísaných v tejto časti žiadosti s údajmi uvedenými v tabuľke č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov. V prípade, že mernou jednotkou sledovaných ukazovateľov je %, uveďte  spôsob výpočtu vrátane popisu vstupných údajov.

c) spôsob realizácie projektu

- Zadefinujte a popíšte jednotlivé aktivity projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie. Popíšte projekt, jeho etapy, prípadne stavebné objekty, prevádzkové súbory a pod. Tam, kde je to možné, údaje kvantifikujte. Popis projektu by mal byť koncipovaný tak, aby z neho bolo jednoznačné ako sa realizáciou jednotlivých aktivít projektu dosiahne stanovený cieľ projektu.

Pri popise projektu sa riaďte závermi sprievodnej správy a súhrnnej technickej správy projektu pre stavebné povolenie.

V tejto časti zároveň zhodnoťte svoje administratívne, odborné a technické kapacity, resp. popíšte, akým spôsobom bude zabezpečená realizácia projektu.

- Uveďte, kto bude zodpovedný za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie (napr. vaša organizácia, dodávateľská firma alebo iný subjekt).

- Špecifikujte, ktoré aktivity budú realizované vlastnými zamestnancami vo vlastnej réžii, a ktoré budú realizované dodávateľským spôsobom tak, aby boli tieto informácie v súlade s popisom projektu, s položkami rozpočtu a položkami verejného obstarávania.

- Popíšte spôsob vykonávania internej finančnej kontroly (kto bude vykonávať internú finančnú kontrolu – budete ju zabezpečovať vlastnými kapacitami alebo dodávateľsky, aký postup bude mať finančná kontrola, a pod.).

- Špecifikujte ukazovatele, ktoré budete používať pre monitorovanie skutočného (fyzického) napredovania realizácie/výstavby projektu. Tieto ukazovatele by mali byť merateľné a kontrolovateľné. Uveďte postup kontroly napredovania projektu voči ukazovateľom identifikovaným v projekte.

Uveďte, či bude kontrahovaná externá firma na monitoring alebo riadenie projektu, alebo iné špeciálne opatrenia, ktoré predpokladáte pre zabezpečenie adekvátneho postupu projektu a opodstatneného využitia finančných prostriedkov.

- Popíšte, ako bude zabezpečená prevádzka projektu po jeho zrealizovaní. Či ju plánujete zabezpečovať sami, alebo plánujete výber prevádzkovateľa výberovým konaním a pod.

V rámci operačného cieľa 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd je potrebné popísať metódy riešenia plánovaných aktivít s odvolaním sa na príslušné technické normy a iné relevantné metodické dokumenty.

d) zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

- Zdôvodnite vhodnosť realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt súčasťou väčšieho celku) a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne.

- V tejto časti taktiež uveďte popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu - stručnú charakteristiku z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesijnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný. Popíšte Vašu spôsobilosť realizovať Vami predložený projekt.

V prípade, že k realizácii, príp. k samotnej prevádzke je v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR potrebná akákoľvek spôsobilosť na vykonávanie danej činnosti v zmysle predmetu činností uvedených v Obchodnom resp. živnostenskom registri a pod., je potrebné popísať, akým spôsobom bude zabezpečená a priložiť k zoznamu povinných príloh doklady potvrdzujúce jej platnosť.

V prípade, že predmet projektu bude prevádzkovať iná osoba, je potrebné popísať spôsob výberu ďalšieho subjektu zapojeného do projektu a preukázať jeho spôsobilosť.

V prípade zapojenia ďalšieho subjektu (alebo viacerých subjektov) do projektu, je potrebné podrobne popísať:

- ktorý subjekt bude zabezpečovať prevádzku (používať majetok)

- ktorý subjekt získa výnosy z prevádzky projektu

- ktorý subjekt bude mať právo stanovovať ceny produktov a služieb

- či bude za prenájom majetku platené nájomné

- či bude spolupráca medzi subjektmi prebiehať za trhových podmienok alebo si budú žiadateľ a ďalší subjekt navzájom poskytovať zvýhodnené podmienky.

e) udržateľnosť výsledkov projektu

- Popíšte, ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po skončení realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite.

- Ak je to relevantné uveďte a zhrňte výsledky finančnej analýzy s a bez NFP.

11.	 Časový rámec realizácie projektu

Uveďte dĺžku realizácie projektu v mesiacoch.

Vyplňte Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu  v podobe začiatok realizácie aktivity (mesiac/rok) a ukončenie realizácie aktivity (mesiac/rok) v členení na hlavné a podporné aktivity za každú aktivitu samostatne.

Za začiatok realizácie projektu sa považuje plánovaný začiatok realizácie prác (fyzicky prebiehajúcich aktivít) uvedených v cieľoch podanej žiadosti.

Názvy jednotlivých položiek v tabuľke je potrebné prispôsobiť konkrétnemu projektu.

V tabuľke uveďte jednotlivé činnosti projektu (od začiatku prípravy projektových štúdií až po realizáciu, prípadne prevádzku objektu), začiatok a koniec činností vo forme mesiac/rok. Časový harmonogram projektu musí byť v logickom časovom súlade s položkami verejného obstarávania (ak relevantné).

Pri vypĺňaní hlavných aktivít dodržiavajte nasledovné poradie aktivít:

- Predprojektové štúdie:

Štúdia uskutočniteľnosti

Finančná analýza

Analýza nákladov a výnosov

- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

- Príprava súťažných podkladov

- Výber zhotoviteľa

- Realizačná projektová dokumentácia

- Realizácia predmetu zmluvy o dielo

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

- Skúšobná prevádzka (ak relevantné; pri stanovení časového horizontu skúšobnej prevádzky zohľadnite zahrnutie nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia najmä pri projektoch prioritnej osi 1)

- Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu

- Prevádzka

Vymenované názvy aktivít sú uvedené ako príklad, všetky nemusia súvisieť s predkladaným projektom. Uveďte len tie aktivity, ktoré sa predkladaného projektu týkajú.

Pri vypĺňaní podporných aktivít dodržiavajte nasledovné poradie aktivít:

- Riadenie projektu

- Publicita a informovanosť

12.	 Hodnoty merateľných ukazovateľov

Z tabuliek uvedených v prílohe 5 príručky Zoznam merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých prioritných osí vyberte ukazovatele podľa prioritnej osi/operačných cieľov/skupín aktivít, ktoré sa týkajú projektu. Sledovaný musí byť minimálne                1 ukazovateľ typu výsledok a 1 ukazovateľ typu dopad, pričom platí zásada, že všetky ukazovatele, ktoré je žiadateľ povinný sledovať v rámci príslušnej aktivity, sú napísané tučným písmom. Tzn. u niektorých aktivít je žiadateľ povinný sledovať viac ako 1 ukazovateľ typu výsledok prípadne aj viac ako          1 ukazovateľ typu dopad (napr. aktivita: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd  v zmysle záväzkov SR voči EÚ).

V prípade, že pri nejakej aktivite sú uvedené 2  resp. viac indikátorov typu výsledok a ani jeden z nich nie je napísaný tučným písmom, je žiadateľ povinný vybrať si minimálne jeden z nich, pričom zoberie do úvahy povahu projektu a ciele projektu. Analogicky v prípade, že pri nejakej aktivite sú uvedené 2  resp. viac indikátorov typu dopad a ani jeden z nich nie je napísaný tučným písmom, je žiadateľ povinný vybrať si minimálne jeden z nich, pričom zoberie do úvahy povahu projektu a ciele projektu.

V prípade, že realizáciou projektu dôjde k pokrytiu dvoch prípadne viacerých aktivít (napr. projekt regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov a zároveň  zameraný na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov), je potrebné vybrať minimálne 1 ukazovateľ typu výsledok a 1 ukazovateľ typu dopad pre každú aktivitu. Vo vyššie uvedenom prípade ide o dve aktivity, teda je potrebné vybrať 2 indikátory typu výsledok a 2 indikátory typu dopad. Pre prvú  aktivitu je ako indikátor typu výsledok potrebné vybrať minimálne jeden z nasledovných 3 indikátorov: počet zakúpených zberových vozidiel, počet zakúpených kontajnerov, počet zakúpených zberných nádob a ako indikátor typu dopad je potrebné vybrať nasledovný indikátor: množstvo vyseparovaných jedlých olejov a tukov. Pre druhú aktivitu je potrebné vybrať nasledovný indikátor typu výsledok: počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov a ako indikátor typu dopad je potrebné vybrať nasledovný indikátor: množstvo zhodnotených jedlých tukov a olejov.

V tabuľke č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov uvádzajte pri všetkých indikátoroch ako východiskovú hodnotu číslo 0.

13.	 Rozpočet projektu

- Jednotlivé výdavky na projekt je potrebné vybrať z Číselníka oprávnených výdavkov v súlade s Usmernením riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013, ktoré je zverejnené spolu s príručkou a ďalšími relevantnými dokumentmi na stránke www.opzp.sk.

- Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť s rozpočtom/výkazom výmer projektovej dokumentácie (s podrobným položkovým rozpočtom) v prípade, keď nie je ukončené verejné obstarávanie, resp. verejné obstarávanie sa nevyžaduje.

- Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť so zmluvou/zmluvami o dielo v prípade ukončeného verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Výšku jednotlivých výdavkov v tabuľke rozpočet projektu je potrebné zosúladiť s cenovými ponukami resp. predloženým prieskumom trhu v prípade, že verejné obstarávanie sa nevyžaduje a v prípade, ak charakter projektu nevyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu/výkazu výmer.

- V prípade, že realizujete projekt prostredníctvom viacerých operačných cieľov vybranej prioritnej osi rozpíšte jednotlivé položky výdavkov pre jednotlivé operačné ciele osobitne. Jednotlivé výdavky je ďalej potrebné vybrať z Číselníka oprávnených výdavkov pre relevantný operačný cieľ v súlade s Usmernením riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007 – 2013.

- Do kolónky Názov skupiny výdavkov uveďte kód vrátane názvu Vami vybraného výdavku.

Pri definovaní skupín výdavkov vybraných z Číselníka oprávnených výdavkov v rámci daného operačného cieľa je potrebné výšku výdavkov v SKK priradiť do stĺpca oprávnené výdavky v SKK/neoprávnené výdavky v SKK a následne celkové výdavky v SKK (v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov pre OP ŽP spolufinancované zo ŠF/KF na programové obdobie 2007-2013 i ďalšími relevantnými dokumentmi).

V prípade, že realizujete projekt prostredníctvom viacerých operačných cieľov vybranej prioritnej osi, jednotlivé položky výdavkov pre jednotlivé operačné ciele rozpíšte osobitne. Výšku oprávnených výdavkov na rekonštrukciu je potrebné stanoviť v zmysle Programového manuálu, časti 1.1.6.2 a 1.2.6.2 PM OPŽP, kde sa uvádza, že výdavky na rekonštrukcie budú považované za oprávnené iba ak vedú k zvýšeniu kapacity uvedených objektov a zariadení za účelom reálneho napojenia nových odberateľov pitnej vody/producentov odpadovej vody, a to len v rozsahu zodpovedajúcom tomuto zvýšeniu. Pod rozsahom zodpovedajúcom zvýšeniu napojenia obyvateľov sa rozumejú investície do objektov a zariadení, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie základného cieľa projektu pri rešpektovaní princípu efektívnosti vynaložených investičných nákladov. T.j. napr., ak sa projektom navrhuje zvýšenie pripojenia o 20 % odberateľov pitnej vody a toto zvýšenie si vyžaduje výmenu jestvujúceho potrubia, alebo zvýšenie kapacity zariadenia alebo objektu na verejnom vodovode, oprávnené náklady na rekonštrukciu sú do výšky 20 % z celkových nákladov na uvedenú rekonštrukciu.

Uveďte výdavky spolu v členení oprávnené výdavky spolu/neoprávnené výdavky spolu/celkové výdavky spolu.

Zároveň ku každej z jednotlivých skupín výdavkov je potrebné stanoviť percentuálny podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Ďalej uveďte, či bolo vykonané verejné obstarávanie pred predložením žiadosti o NFP. O ďalších relevantných údajoch týkajúcich sa verejného obstarávania pojednáva tabuľka v prílohe 1 Opis projektu a príloha žiadosti týkajúca sa verejného obstarávania.

Úspešné verejné obstarávanie je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom VO. V takomto prípade do kolónky v tabuľke uveďte objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním žiadosti o NFP.

Ak bolo vykonané verejné obstarávanie na práce pred predložením Žiadosti o NFP je potrebné predložiť vytendrovaný rozpočet. Ak vytendrovaný rozpočet nie je zhodný s výkazom výmer z projektu na stavebné povolenie, je potrebné priložiť k Žiadosti o NFP písomné zdôvodnenie rozdielov a projektovú dokumentáciu.

Pri projektoch v rámci operačného cieľa 4.5 medzi neoprávnené výdavky zahrňte vytvorenú účelovú finančnú rezervu podľa §22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, priraďte ju k výdavku stavebné práce v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov a do stĺpca neoprávnené výdavky uveďte sumu v SKK – výšku vytvorenej finančnej rezervy.

14. 	Zdroje financovania projektu

Údaje do tabuľky č. 14. Zdroje financovania projektu zadávajte z tabuľkovej  časti finančnej analýzy (vypracovanej v zmysle Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy) z listu Investičné výdavky, kde sú tieto údaje v tabuľke 14. vyplnené automaticky. Vyplňte údaje v tabuľke:

- vyplňte celkové výdavky projektu v SKK, ktoré predstavujú súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov na projekt; uvedený číselný údaj musí byť zhodný s údajom uvedeným v tabuľke 13. Rozpočet projektu,

- vyplňte celkové oprávnené výdavky v SKK v súlade so všeobecným nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 zo dňa 11. júla 2006 o všeobecných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č. 1260/1999 a v súlade s Usmernením RO k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci OP ŽP pre programové obdobie 2007 - 2013; uvedený číselný údaj musí byť zhodný s údajom uvedeným v tabuľke 13. Rozpočet projektu,

- vyplňte celkové neoprávnené výdavky v SKK t. j. výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v rámci OP ŽP; uvedený číselný údaj musí byť zhodný s údajom uvedeným v tabuľke 13. Rozpočet projektu,

- uveďte požadovanú výšku nenávratného finančného príspevku v SKK v súlade s pravidlami financovania projektu predloženého v rámci OP ŽP,

- uveďte intenzitu pomoci v % ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu v SKK,

- uveďte zdroje žiadateľa celkom – ďalej uveďte výšku spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov v SKK – a vlastné zdroje v SKK, v prípade, že projekt budete spolufinancovať z vlastných zdrojov (hotovosť), pôžičky – (bankové aj nebankové) v prípade, že projekt budete spolufinancovať z úverových zdrojov, iné zdroje v SKK, v prípade, že spolufinancovanie projektu bude zabezpečené iným spôsobom ako prostredníctvom vlastných zdrojov príp. úverových zdrojov,

- uveďte predpokladaný príjem z projektu v SKK vytvorený počas realizácie aktivít projektu; v prípade, že príjem z projektu nepredpokladáte, do kolónky uveďte 0,

- uveďte objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi - všetky práce, tovary a služby dodané na základe zmluvného vzťahu s právnickou/fyzickou osobou mimo pracovnoprávnych vzťahov, ktoré nie sú závislou prácou a ich vzťahy sa neriadia zákonníkom práce.

15. Súlad s horizontálnymi prioritami

V tejto časti charakterizujte príspevok projektu k realizácii horizontálnych priorít, ktoré boli stanovené v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na obdobie 2007 – 2013 a na jeho základe zadefinované aj v OP ŽP. Ide o nasledujúce štyri horizontálne priority:

- Rozvoj informačnej spoločnosti - podpora zavádzania a využívania informačno– komunikačných technológií, šírenia informácií prostredníctvom elektronických médií, digitálnej gramotnosti a zručnosti;

- Trvalo udržateľný rozvoj - rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jednej z kľúčových podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a ekonomiky SR v období rokov 2007 – 2013. Cieľom uvedenej priority je zabezpečiť, aby výsledný efekt intervencií financovaných z fondov EÚ synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj v jednote jeho všetkých zložiek, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej;

- Marginalizované rómske komunity – podpora opatrení zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít, najmä prostredníctvom zlepšenia a optimalizácie infraštruktúry (vrátane environmentálnej infraštruktúry) rómskych osídlení, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti a sociálnych služieb;

- Rovnosť príležitostí:

- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo iná sexuálna orientácia;

- eliminácia a predchádzanie všetkých foriem diskriminácie

zabezpečenie predchádzania všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie.

V časti 15 A Rozvoj informačnej spoločnosti uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti, najmä na zavádzanie a využívanie informačno-komunikačných technológií, využitie internetu a podporu šírenia informácií elektronickou formou. Ak áno, stručne a výstižne špecifikujte aký. Zároveň uveďte predpokladanú výšku výdavkov, ktoré budú použité na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti informačných technológií (IT). Uvedené údaje musia vychádzať z údajov uvedených v tabuľke v časti 13. Rozpočet projektu, t.j. musia byť s nimi v súlade.

- Ak ste vyznačili, že projekt bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti,  je nevyhnutné vyplniť do  kolónky 15 A  minimálne 1 povinný ukazovateľ výsledku a dopadu, prípadne ďalšie ukazovatele výsledku a dopadu spolu s ich mernou jednotkou, východiskovou hodnotou, rokom, plánovanou hodnotou a rokom pre konkrétne operačné ciele v zmysle prílohy č. 6 tejto príručky.

V časti 15 B Trvalo udržateľný rozvoj uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt prispeje k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, schválenej uznesením vlády SR č. 978/2001

(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F34F511CC50CD268C1256ADA003D484F?OpenDocument). Ak áno, výstižne a prehľadne špecifikujte, akým spôsobom.

Za účelom konkretizácie uvedeného tvrdenia zároveň špecifikujte, či a akým spôsobom projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 274/2005

(http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/171BAC19741F61DBC125703B003A01AE?OpenDocument). Uveďte číslo a názov hlavnej úlohy (v materiáli sú tieto úlohy uvedené pod číslom 1. – 14.) a podľa možnosti aj číslo a názov konkrétnej úlohy v jej rámci, k realizácii ktorej projekt prispieva.

- Ukazovatele výsledku a dopadu uveďte v súlade s prílohou č. 6 tejto príručky.

V časti 15 C Marginalizované rómske komunity uveďte a krížikom v poli príslušnej možnosti („áno“ alebo „nie“) vyznačte, či projekt bude mať dopad na marginalizované rómske komunity. Ak áno, stručne špecifikujte aký. Zároveň uveďte informácie o lokalizácii osídlenia (intravilán, extravilán) a polohe osídlenia (integrované/rozptýlené, integrované/koncentrované, na okraji obce/mesta, mimo obce/mesta). Pri vypĺňaní týchto údajov postupujte podľa Atlasu rómskych osídlení (http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3556).

Lokalizácia osídlenia – uvádza, či sa rómske osídlenie nachádza v intraviláne obce, v jej extraviláne, prípadne zasahuje do intravilánu aj extravilánu obce.

Poloha osídlenia – v Atlase rómskych osídlení boli použité štyri základné kategórie, ktoré vypovedajú o polohe osídlenia:

- Integrované/rozptýlené – obyvatelia osídlenia žijú rozptýlene medzi majoritou,

- Integrované/koncentrované – zahŕňa obecné a mestské koncentrácie, v ktorých podľa majority žije viac ako 80% Rómov a tvoria ich aspoň tri obydlia,

- Osídlenie na okraji obce/mesta – obyvatelia osídlenia žijú koncentrovane na určitom mieste v obci/meste, ktoré sa nachádza na okraji,

- Osídlenie mimo obce/mesta – toto osídlenie tvorí zoskupenie obydlí, ktoré sú vzdialené od obce/mesta, prípadne sú oddelené nejakou bariérou (napr. lesom, cestou, železnicou, atď.), medzi osídlením, ktoré je mimo obce/mesta a obcou/mestom nie je súvislá zástavba.

Ukazovatele výsledku a dopadu uveďte v súlade s prílohou č. 6 tejto príručky.

V časti 15 D Rovnosť príležitostí je globálnym cieľom tejto horizontálnej priority  zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Táto horizontálna priorita sa zameriava na podporu potierania diskriminácie na základe pohlavia a rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie. Princíp rodovej rovnosti je analytický a rozhodovací postup, pri ktorom všetky koncepčné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie procesy vo všetkých fázach prípravy a realizácie sú podriadené hľadisku rodovej rovnosti.

V rámci OP ŽP boli z hľadiska jeho príspevku k rovnosti príležitostí identifikované nasledovné ciele horizontálnej priority rovnosť príležitostí:

1. cieľ:

  - zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu

  - zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a nezamestnanosti medzi ženami a mužmi

2. cieľ:

  - zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre zamestnávateľov

  - zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám

Ukazovatele výsledku a dopadu uveďte v súlade s prílohou č. 6 tejto príručky.

16.	 Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

Žiadateľ prikladá k žiadosti povinné prílohy, ktorých originály môžu byt nahradené právoplatne overenou kópiou z originálu nie staršieho ako 3 mesiace. Zoznam povinných príloh je súčasťou formuláru ŽoNFP.

Žiadateľ môže zoznam príloh, ktoré sú povinné, rozšíriť o ďalšie relevantné prílohy, ktoré sú podľa jeho uváženia dôležité z hľadiska posudzovania a hodnotenia jeho projektu.

- V prípade, že sa žiadateľa niektorá z príloh netýka a nedokladá ju, žiadateľ túto skutočnosť deklaruje vo forme samostatného hárku A4, kde uvedie názov danej prílohy/príloh a  pri každej z nich odôvodní jej irelevantnosť.

- Prílohy je potrebné očíslovať v zmysle poradia uvedeného v tabuľke zoznam povinných príloh ŽoNFP a predložiť ich v zmysle pokynov v kapitole 6.2.

- V čestných vyhláseniach podpísaných štatutárnym orgánom žiadateľa je potrebné uviesť názov žiadosti, názov žiadateľa, predmet čestného vyhlásenia, dátum vyhlásenia a vyhlásenie potvrdiť podpisom a pečiatkou štatutárneho orgánu žiadateľa.

Žiadateľom predložené prílohy musia byť:

aktuálne

dokumenty ku dňu podania žiadosti nie staršie ako 3 mesiace

(ak relevantné)

adresné

v závislosti od typu dokumentu vystavené na to oprávneným orgánom v súlade s platnou legislatívou SR a to na žiadateľa (ak relevantné)

adekvátne

doklady, ktoré svojim obsahom korešpondujú so zoznamom povinných príloh ŽoNFP

17.	Čestné vyhlásenie žiadateľa

Je potrebné vyplniť titul, meno a priezvisko, podpis žiadateľa, resp. štatutárneho orgánu žiadateľa, a zároveň je potrebné vyplniť miesto a dátum podpisu čestného prehlásenia ako súhlas s bodmi uvedenými v tejto tabuľke.

Žiadateľ/prijímateľ zodpovedá za pravdivosť čestných vyhlásení priložených k Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť obsahu čestných vyhlásení príspevok z fondov EÚ mu bude odňatý.

## Pokyny pre vyplnenie žiadosti o NFP v ITMS

- Do 31.12.2008 MŽP SR ako RO pre OP ŽP stanovilo prechodné obdobie, počas ktorého žiadatelia nie sú povinní žiadosti o NFP vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti IT Monitorovacieho systému (ďalej len „ITMS“). V rámci prechodného obdobia žiadatelia predložia žiadosti o NFP v písomnom vyhotovení a doručia ich poštou, kuriérom alebo osobne na MŽP SR, t.j. nie sú povinní vyplniť a odoslať elektronický formulár žiadosti tak, ako je popisované v nasledujúcej časti príručky.

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole              a audite ŠF a KF pri súčasnom využívaní dát za programové obdobie 2004-2006.

Systém je delený na tri hlavné časti:

1.	neverejná časť ITMS (CORE ITMS) zabezpečuje programové, projektové                           a finančné riadenie, kontrolu a audit, ktorá je integrovaná s účtovným systémom ISUF;

2.	reportovacia časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov;

3.				verejná časť (portál ITMS, www.itms.sk), ktorá zabezpečuje komunikáciu so žiadateľmi, prijímateľmi, informačným systémom Európskej komisie SFC2007                               a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej spolupráce.

Od 1.1.2009, t.j. po ukončení stanoveného prechodného obdobia, postupuje žiadateľ povinne podľa nasledujúcich krokov.

Tento postup platí aj pre tých žiadateľov, ktorí by sa dobrovoľne rozhodli zaslať žiadosť o NFP cez portál ITMS už počas prechodného obdobia.

- Zásady pre zasielanie žiadosti o NFP

- Žiadateľ vypracuje žiadosť o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti, prostredníctvom verejnej časti ITMS. Po vyplnení žiadateľ zabezpečí elektronické odoslanie žiadosti (podľa pokynov uvedených nižšie).

- Následne po elektronickom odoslaní žiadosti, žiadateľ zabezpečí fyzické doručenie danej žiadosti v písomnom vyhotovení na MŽP SR v termíne a podľa podmienok stanovených v kapitole 6.2 tejto príručky.

- V prípade prechodného obdobia, tzn. v období rokov 2007 až 2008, keď nie je povinné zasielanie žiadostí o NFP cez portál ITMS, žiadateľ predloží vyplnený formulár žiadosti o NFP na MŽP SR len v písomnom vyhotovení. Vloženie údajov do ITMS o žiadosti o NFP zaslanej na MŽP SR len v písomnej podobe počas prechodného obdobia dodatočne zabezpečí MŽP SR.

- Vytvorenie prístupu Žiadateľa do verejnej časti ITMS (portál ITMS)

Portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk. Prístup do verejnej časti ITMS môžu získať všetci žiadatelia pre programové obdobie 2007 - 2013.

- Jeden žiadateľ môže mať aj viac užívateľských kont na portáli ITMS. Žiadatelia majú prístup ku všetkým svojím evidenciám.

- Žiadateľ vyplní a odošle elektronickú formu žiadosti o aktiváciu užívateľského konta prostredníctvom portálu ITMS. V žiadosti definuje subjekt žiadateľa, užívateľské meno a heslo. Heslo musí vyhovovať bezpečnostným podmienkam pre heslo.

- Žiadateľ vytlačí, podpíše a zašle poštou žiadosť o aktiváciu užívateľského konta. žiadosti o aktiváciu používateľského konta pre verejný portál ITMS sa zasielajú na adresu:

Datacentrum,

Cintorínska 5,

814 88 Bratislava

- telefón: 02/59 27 81 11

- fax: 02/52 92 68 70

- sekretariát : 02/59 27 82 13

- e-mail: cpu@datacentrum.sk

- Na základe kontroly elektronického a písomného vyhotovenia žiadosti bude žiadateľovi aktivované konto žiadateľa, a následne bude poštou na adresu štatutárneho orgánu žiadateľa zaslaná grid karta.

- Žiadateľ sa po obdržaní grid karty môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby v rámci svojej žiadosti o NFP/ svojich žiadostí o NFP, resp. svojho projektu/svojich projektov.

- Autentifikácia prijímateľa ITMS

- žiadateľ sa do verejnej časti ITMS prihlasuje pomocou jednoznačného loginu (definuje sám), tajného hesla (definuje a spravuje sám) a pomocou grid karty 7x7, ktorá mu bude doručená poštou od DataCentra.

- heslo užívateľa je možné meniť len cez portál ITMS.

Postup zmeny hesla:

- zadanie aktuálne platného hesla

- zadanie nového hesla

- potvrdenie nového hesla

- V prípade, ak žiadateľ zabudne svoje heslo, zadá prihlasovacie meno a adresu elektronickej pošty. Po overení údajov bude žiadateľovi pridelené nové heslo na jedno použitie. Heslo bude doručené na adresu elektronickej pošty žiadateľa. Po nasledujúcom prihlásení musí žiadateľ toto pridelené heslo zmeniť, pričom heslo musí vyhovovať bezpečnostným podmienkam pre heslo.

- Vypracovanie a odoslanie žiadostí o NFP užívateľom prostredníctvom portálu ITMS

Portál ITMS zabezpečuje žiadateľom prístup ku všetkým žiadostiam o NFP žiadateľa. Novú žiadosť o NFP je možné zaevidovať len v rámci aktuálnych možností na predkladanie žiadostí definovaných RO. Portál ITMS rozlíši žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme a žiadateľa, ktorý nie je evidovaný v systéme.

V prípade žiadateľa, ktorý je už evidovaný v systéme sa údaje, ktoré sú už známe prenesú do polí formulára. V prípade, že tieto predvyplnené údaje sú neaktuálne, žiadateľ má možnosť ich zmeniť.

Vypĺňanie žiadosti o NFP môže žiadateľ kedykoľvek prerušiť a opätovne sa k vypĺňaniu vrátiť. Editovať je možné len žiadosti o NFP v stave „otvorená“. Po vyplnení žiadosti o NFP je potrebné vykonať kontrolu vyplnených údajov. Žiadateľ môže odoslať žiadosť o NFP, ktorá je v stave „otvorená“ a u ktorej kontrola zadaných údajov prebehla bez chýb, pričom stav žiadosti o NFP sa po odoslaní automaticky zmení na „odoslaná“. V odoslanej žiadosti o NFP už nie sú možné ďalšie úpravy zo strany žiadateľa. Po odoslaní portál danú žiadosť o NFP prenesie do neverejnej časti ITMS - CORE ITMS. Odoslanie elektronickej formy žiadosti pritom nemá vplyv na povinnosť včasného predloženia žiadosti o NFP fyzicky v písomnom vyhotovení podľa podmienok definovaných v tejto príručke.

Odoslaním elektronického vyhotovenia žiadosti o NFP portál ITMS pridelí žiadosti o NFP jednoznačný identifikátor vo forme šesťmiestneho čísla. Tento kód sa využíva pri registrácii žiadosti o NFP v CORE ITMS pre jednoduché vyhľadanie žiadosti o NFP (neskôr po zaregistrovaní žiadosti o NFP projektovým manažérom OKPP na MŽP SR v CORE ITMS dostane žiadosť o NFP svoj 11 miestny kód, ktorý bude obsahovať informáciu aj o začlenení žiadosti do OP/ prioritnej osi/ opatrenia).

## Pokyny pre predloženie žiadosti o NFP

- Žiadateľ bezodkladne po odoslaní svojej vyplnenej žiadosti o NFP cez portál ITMS danú žiadosť o NFP cez aplikáciu vytlačí, podpíše (štatutár žiadateľa), opečiatkuje a v takomto v písomnom vyhotovení ju predloží spolu s požadovanými povinnými prílohami na MŽP SR.

Žiadateľ zabezpečí fyzické doručenie žiadosti o NFP vrátane jej príloh na MŽP SR podľa podmienok uvedených nižšie.

Formulár žiadosti o NFP a jej prílohy je potrebné vyplniť, resp. predložiť v slovenskom jazyku. Ako už bolo uvedené vyššie, povinnou prílohou žiadosti o NFP je aj žiadosť o potvrdenie pomoci, ktorú je potrebné aj s jej povinnými prílohami predložiť v slovenskom a v anglickom jazyku.

Žiadateľ je povinný dodržať oficiálne formuláre pre žiadosť o NFP a žiadosť o potvrdenie pomoci a priložiť všetky povinné prílohy v predpísanom počte (originál a kópie, viď nižšie). Pričom formuláre je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači. Rukou a písacím strojom vyplnené žiadosti o NFP, resp. žiadosti o potvrdenie pomoci budú zamietnuté. Časti formuláru žiadosti o NFP, resp. žiadosti o potvrdenie pomoci, ktoré nie sú pre danú konkrétnu žiadosť, alebo danú prioritu relevantné je potrebné prečiarknuť.

UPOZORNENIE!

Žiadateľov upozorňujeme, že k žiadosti o NFP je potrebné predložiť všetky povinné prílohy vrátane tých povinných príloh, ktoré boli predložené v procese prípravy žiadosti o potvrdenie pomoci.

Žiadosť o NFP je potrebné predložiť v nasledovnej forme:

- 1 x originál žiadosti o NFP a 1x originál povinných príloh žiadosti o NFP v písomnom vyhotovení,

- 3 x kópia žiadosti o NFP a 3 x kópia povinných príloh žiadosti o NFP v písomnom vyhotovení,

- 2 x elektronická verzia originálu žiadosti o NFP a originálu povinných príloh žiadosti o NFP na neprepisovateľnom elektronickom médiu napr. CD/ DVD nosiči

- Pri spracúvaní žiadosti o NFP je potrebné dodržať nasledovné pokyny:

- Originál žiadosti o NFP musí byť viditeľne označený nápisom „Originál“ a kópie musia byť viditeľne označené nápisom „Kópia“,

- prílohy žiadosti o NFP musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v zozname príloh v žiadosti o NFP a viditeľne označené príslušným číslom a názvom uvedeným v tomto zozname,

- viacstranové prílohy žiadosti o NFP sa prikladajú jednotlivo zviazané (hrebeňovou väzbou, zošívačkou a pod.) a usporiadané v samostatnom pevnom obale,

- žiadosť o potvrdenie pomoci spolu s jej povinnými prílohami musí byť usporiadaná v pevnom obale.

žiadosť o NFP a jej povinné prílohy je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

- doporučenou poštou,

- expresnou kuriérnou zásielkou,

- osobne na podateľňu MŽP SR (podateľňa denne v časoch: 7:30–12:00 a 12:30- 15:30);

v uzavretom a nepriehľadnom obale, na ktorom musia byť uvedené nasledovné údaje:

- názov a adresa žiadateľa o NFP,

- názov a adresa MŽP SR ako RO pre OPŽP,

- názov projektu,

- kód oznamu, ku ktorému sa žiadosť vzťahuje,

- identifikátor žiadosti o NFP (v prípade, že žiadosť je vypracovaná prostredníctvom verejnej časti ITMS),

- nápis „ŽIADOSŤ O NFP“,

- nápis „NEOTVÁRAŤ“

- V prípade, ak nie je doručenie žiadosti v súlade s týmito podmienkami MŽP SR žiadosť neprevezme a v prípade doručenia žiadosti poštou alebo kuriérom vráti túto späť žiadateľovi spolu s identifikáciou porušenia podmienok.

Za dátum prijatia žiadosti o NFP na RO sa považuje dátum fyzického doručenia žiadosti o NFP v písomnom vyhotovení. Po doručení žiadosti o NFP pracovník podateľne túto žiadosť zaeviduje podľa štandardných postupov evidovania došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom MŽP SR a v prípade osobného doručenia vystaví žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti. MŽP SR v prípade doručenia žiadosti poštou alebo kuriérom potvrdenie o prijatí nevydáva.

MŽP SR nezodpovedá za žiadosť o NFP, ktorá bude zaslaná žiadateľom poštou a bude doručená poškodená prípadne nebude doručená vôbec.

Žiadosti o NFP zasielané e-mailom, faxom alebo iným spôsobom, prípadne zasielané na akúkoľvek inú adresu, nebudú akceptované.

# Posudzovanie žiadosti o NFP a schvaľovanie žiadosti o potvrdenie pomoci

## Proces registrácie a posudzovania žiadosti o NFP

Celkový proces posudzovania žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre veľký projekt môžeme rozdeliť do nasledujúcich fáz:

- Predloženie žiadosti o NFP vrátane povinných príloh

- registrácia žiadosti o NFP

- kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP

- kontrola oprávnenosti

- kontrola úplnosti

- odborné hodnotenie

- vyhodnotenie výsledkov odborného hodnotenia

- Rozhodnutie Európskej komisie

- Žiadosť o potvrdenie pomoci je schvaľovaná Európskou komisiou, ktorá prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí veľkého projektu v súlade s čl. 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

- Oznámenie MŽP SR ako RO pre OPŽP o schválení/neschválení žiadosti o NFP

- MŽP SR ako RO pre OPŽP po prijatí rozhodnutia EK o schválení/neschválení žiadosti o potvrdenie pomoci zašle žiadateľovi oznámenie o schválení/neschválení príslušnej žiadosti o NFP.

- Proces registrácie

- MŽP SR vykoná podľa svojich interných postupov registráciu žiadosti o NFP po jej doručení v písomnej forme. Zaregistrovanej žiadosti sa pridelí jej 11 miestny kód ITMS, ktorý sa ďalej využíva počas procesu schvaľovania žiadosti i pri ďalšej komunikácii so žiadateľom. MŽP SR prostredníctvom ITMS vystaví Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP, ktoré následne distribuuje žiadateľovi poštou, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári žiadosti o NFP. Poštou je toto potvrdenie zasielané na základe písomnej žiadosti žiadateľa priloženej pri podaní žiadosti.

- Kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP

Cieľom kontroly formálnej správnosti žiadosti je zabezpečiť správne, transparentné                         a efektívne overenie splnenia kritérií oprávnenosti a následne kritérií úplnosti predložených žiadostí o NFP v zmysle podmienok definovaných v príručke.

- Prvým krokom je overenie kritérií oprávnenosti žiadosti o NFP. Kritéria oprávnenosti sú splnené, ak:

- žiadateľ je oprávnený v zmysle podmienok definovaných v programovom manuáli OPŽP

- partneri žiadateľa sú oprávnení v zmysle podmienok definovaných                        v programovom manuáli OPŽP (ak relevantné),

- navrhované miesto realizácie projektu je na oprávnenom území v zmysle podmienok definovaných v programovom manuáli OPŽP,

- ciele projektu sú oprávnené v zmysle podmienok definovaných                            v programovom manuáli OPŽP,

- aktivity projektu sú oprávnené v zmysle podmienok definovaných                            v programovom manuáli OPŽP,

- pre projekt bol schválený / schválený s podmienkou projektový zámer

- celkové investičné náklady projektu sú v súlade s limitom pre minimálnu stanovenú hranicu v zmysle podmienok definovaných pre veľké projekty

- časový rámec realizácie projektu je v súlade s limitom pre minimálnu                   a maximálnu dĺžku realizácie projektu v zmysle podmienok definovaných v programovom manuáli OPŽP,

- projekt je v súlade s pravidlami príslušnej schémy štátnej pomoci (ak relevantné),

- žiadateľ spĺňa podmienky definované v Príručke pre žiadateľa o NFP z ERDF/KF pre projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 25 mil. EUR (veľké projekty) vrátane jej príloh a v PM OPŽP.

V prípade, že žiadateľ nespĺňa minimálne 1 z uvedených kritérií oprávnenosti je vyradený z ďalšieho procesu hodnotenia žiadosti o NFP. O tejto skutočnosti je žiadateľ písomne informovaný. V takomto prípade MŽP SR už ďalej neoveruje kritériá úplnosti žiadosti a ani nevyzýva žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov do žiadosti.

- V prípade, že žiadateľ spĺňa kritéria oprávnenosti nasleduje kontrola úplnosti zaregistrovanej žiadosti o NFP. Kritéria úplnosti žiadosti o NFP sú splnené ak:

- údaje uvedené v predloženej žiadosti o NFP (v písomnom vyhotovení) sú identické s údajmi, ktoré sú v žiadosti o NFP predloženej cez verejný portál ITMS, príp. sú identické s elektronickými údajmi na CD/DVD (počas prechodného obdobia do 31.12.2008 žiadateľ nie je povinný vypĺňať žiadosť prostredníctvom verejnej časti ITMS),

- údaje uvedené v predloženej žiadosti o NFP sú identické s údajmi, ktoré sú uvedené v žiadosti o potvrdenie pomoci, ktorá je povinnou prílohou predloženej žiadosti o NFP,

- originál žiadosti o NFP vrátane originálov všetkých povinných príloh a kópie žiadosti o NFP a všetkých povinných príloh sú v požadovanom počte a v požadovanej forme v zmysle podmienok definovaných v príručke pre žiadateľa o NFP z ERDF/KF pre veľké projekty

- originál žiadosti o NFP a všetky čestné vyhlásenia sú podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa,

- všetky relevantné časti žiadosti o NFP a žiadosti o potvrdenie pomoci sú vyplnené,

- predložené kópie žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh sú identické s originálom žiadosti o NFP,

- predložené povinné prílohy žiadosti o NFP sú úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných v príručke,

Formálne náležitosti, kontrolované v rámci kontroly formálnej správnosti žiadosti:

- údaje uvedené v predloženej tlačenej verzii žiadosti o NFP sú identické s údajmi uvedenými v elektronickej verzii žiadosti o NFP,

- údaje uvedené v predloženej žiadosti o NFP sú identické s údajmi, ktoré sú uvedené v žiadosti o potvrdenie pomoci,

- žiadateľ predloží jeden originál žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh           a  kópie žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh v požadovanom počte               a v požadovanej forme,

- za originál je považovaná aj úradne overená kópia dokumentu v prípade, že žiadateľ nemôže predložiť originálnu verziu a následne za kópiu je považovaná kópia vytvorená z úradne overeného dokumentu,

- žiadateľ vyplnil všetky požadované údaje v žiadosti o NFP (nerelevantné musí žiadateľ  prečiarknuť) a predložil všetky povinné prílohy vzťahujúce sa k predmetnému projektu podľa uvedeného zoznamu povinných príloh,

- žiadateľ vyplnil všetky požadované údaje v žiadosti o potvrdenie pomoci (nerelevantné musí žiadateľ prečiarknuť),

- originál žiadosti o NFP a všetky čestné vyhlásenia sú potvrdené podpisom štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov orgánu žiadateľa vrátane pečiatky štatutárneho orgánu žiadateľa,

- údaje uvedené v predloženom origináli žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh sú identické s údajmi uvedenými v priložených kópiách žiadostí o NFP vrátane všetkých povinných príloh. To znamená, že predložené kópie žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh sú identické s originálom žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh,

- v rámci formálnej kontroly sa kontroluje aktuálnosť, právoplatnosť a úplnosť všetkých priložených príloh v zmysle zoznamu povinných príloh,

- vyjadrenie žiadateľa k prílohe v podobe „názov prílohy – nerelevantná/nevzťahuje sa“ s uvedeným odôvodnením sa považuje za dodanie danej prílohy žiadateľom a nie je predmetom dožadovania od žiadateľa,

- v rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP nebude kontrolovaná obsahová stránka príloh.

Doplnenie chýbajúcich údajov žiadateľom

V prípade, ak sa kontrolou formálnej správnosti zistí, že predložená žiadosť o NFP, alebo jej prílohy, nespĺňa požadované formálne náležitosti, žiadateľ je písomne vyzvaný na doplnenie chýbajúcich výlučne formálnych údajov do spisu projektu.

Umožnenie nápravy vo forme doplnenia chýbajúcich údajov sa vzťahuje len na vyššie uvedené formálne náležitosti.

Možnosť doplnenia chýbajúcich údajov musí byť uplatnená u všetkých žiadateľov s rovnakým nedostatkom rovnako, a to v súlade s formálnymi náležitosťami uvedenými v kroku kontrola formálnej správnosti žiadosti.

Žiadateľ má na doplnenie chýbajúcich dokumentov stanovenú lehotu. Za doručenie sa považuje aj neprevzatie zásielky alebo bezdôvodné odopretie jej prevzatia.

Všetky žiadateľom doplnené údaje je potrebné potvrdiť podpisom a pečiatkou žiadateľa. Takto doplnené údaje sa stávajú súčasťou predloženej žiadosti. Žiadateľom nepotvrdené údaje nemožno považovať za doplnené.

V prípade, že žiadateľ stanovený termín nesplní, je vyradený z ďalšieho procesu posudzovania žiadosti o NFP a spis projektu sa považuje za nekompletný. O tejto skutočnosti je žiadateľ informovaný. So spisom projektu OKPP ďalej postupuje v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu MŽP SR.

Overenie kritérií úplnosti doplnených náležitosti

Kritéria úplnosti doplnených náležitostí žiadosti o NFP sú zhodné s kritériami úplnosti žiadosti o NFP.

Žiadosť, ktorá nesplnila minimálne jedno z kritérií úplnosti ani po vyzvaní na doplnenie v stanovenom časovom limite, je z ďalšieho procesu schvaľovania vyradená. MŽP SR písomne informuje žiadateľa o uvedenej skutočnosti.

Ak sa v rámci formálnej kontroly nezistia nedostatky v súvislosti s úplnosťou žiadosti o NFP a v ďalšom procese sa preukáže, že nie je splnená niektorá z formálnych náležitostí (okrem kritérií oprávnenosti), nie je možné, aby bola žiadosť o NFP vyradená dodatočne bez toho, aby bola žiadateľovi poskytnutá možnosť nápravy. MŽP SR v takomto prípade vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Žiadateľ môže byť vyradený v tom prípade, ak náležitosti v stanovenom termíne nedoplní.

Žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadosti, sú postúpené
do fázy odborného hodnotenia žiadostí o NFP.

- Odborné hodnotenie žiadostí o NFP

Cieľom procesu odborného hodnotenia žiadosti o NFP je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu žiadosti o NFP s hodnotiacimi kritériami, schválenými Monitorovacím výborom pre OP ŽP.

OAPP zabezpečí odborné hodnotenie žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti, prostredníctvom zaškolených hodnotiteľov. Odborní hodnotitelia sú povinní vykonať odborné hodnotenie im priradených žiadostí náhodným výberom v stanovenom termíne. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP pre veľké projekty vykonávajú interní odborní hodnotitelia z odborných útvarov MŽP SR. Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov pridelený interný hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia. Odborné hodnotenie pozostáva z vyhodnotenia hodnotiacich kritérií odborného hodnotenia pridelením počtu bodov k príslušnému kritériu výlučne v rámci stanovenej bodovej škály, ktorá je uvedená v príručke pre hodnotiteľov, spolu s odôvodnením.

Odborné hodnotenie je vo všeobecnosti zamerané najmä na hodnotenie:

- cieľov projektu,

- potenciálu projektu naplniť indikátory,

- udržateľnosti projektu, socio-ekonomických prínosov projektu

- odborného spracovania projektu,

- technického spracovania projektu,

- finančnej stránky projektu,

- napĺňania špecifických kritérií.

Kritériá odborného hodnotenia žiadostí sú zverejnené spolu s oznamom na internetovej stránke www.opzp.sk. Proces odborného hodnotenia žiadosti o NFP je ukončený po odbornom posúdení žiadosti o NFP.

- Vyhodnotenie výsledkov odborného hodnotenia

MŽP SR môže zaslať na schválenie EK iba tie žiadosti o potvrdenie pomoci, ktoré sú prílohami tých žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, t.j. ktoré dosiahli v rámci odborného hodnotenia aspoň minimálny stanovený celkový počet bodov a zároveň aj minimálny počet bodov stanovený pre jednotlivé skupiny kritérií.

- V prípade, že žiadosť o NFP splní podmienky odborného hodnotenia, je následne Európskej komisii na posúdenie zaslaná príslušná žiadosť o potvrdenie pomoci spolu s jej povinnými prílohami.

- V prípade, že žiadosť o NFP nesplnila hodnotiace kritériá, t.j. ak žiadosť o NFP v rámci odborného hodnotenia nedosiahla minimálny stanovený celkový počet bodov a zároveň aj minimálny počet bodov stanovený pre jednotlivé skupiny kritérií, jej príslušná žiadosť o potvrdenie pomoci sa na posúdenie Európskej komisii nezasiela. Takáto žiadosť o NFP je následne vyradená z ďalšieho procesu posudzovania, t.j. je zamietnutá z dôvodu nesplnenia kritérií odborného hodnotenia. MŽP SR písomne informuje žiadateľa o uvedenej skutočnosti.

- Žiadateľ môže kedykoľvek v priebehu procesu schvaľovania žiadosti o NFP svoju žiadosť stiahnuť z procesu schvaľovania, a to písomným oznámením na adresu ministerstva uvedenú v ozname. Doručením oznámenia o stiahnutí žiadosti z procesu posudzovania je proces schvaľovania žiadosti o NFP ukončený.

## Schvaľovanie žiadosti o potvrdenie pomoci a Rozhodnutie EK

MŽP SR zabezpečí predloženie žiadosti o potvrdenie pomoci na schválenie EK.

Po prijatí žiadosti potvrdenie pomoci môže EK vzniesť k tejto žiadosti svoje pripomienky a požiadavky a vrátiť príslušnú žiadosť pre veľký projekt MŽP SR na doplnenie. OKPP obratom informuje žiadateľa, ktorý zapracuje pripomienky a požiadavky EK o doplnenie do žiadosti o potvrdenie pomoci, resp. pripraví vysvetlenie k tejto žiadosti formou listu.

OKPP skontroluje dostatočnosť doplnenia prípadne prepracovania žiadosti o potvrdenie pomoci žiadateľom a v prípade, že posúdi doplnenie ako postačujúce zabezpečí opätovné zaslanie tejto žiadosti na schválenie EK aj s prípadnou odpoveďou žiadateľa formou listu.

Európska komisia pristúpi k posúdeniu žiadosti o potvrdenie pomoci a prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí veľkého projektu v súlade s čl. 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Kladné rozhodnutie obsahuje fyzický opis projektu, sumu, na ktorú sa vzťahuje podiel spolufinancovania pre prioritnú os, a ročný plán finančných príspevkov z príslušného európskeho fondu ERDF alebo KF. Rozhodnutie EK je konečné.

MŽP SR je povinné zverejniť informácie o schválených projektoch na svojej internetovej stránke s uvedením nasledovných minimálnych údajov:

- názov žiadateľa

- názov projektu

- výška schváleného NFP

# Postupy pre podpisovanie zmluvy o poskytnutí NFP

## Oznámenie o schválení žiadosti o NFP a akceptačný list /                           Oznámenie o neschválení žiadosti o NFP

.

štyry časti000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000MŽP SR informuje žiadateľa o rozhodnutí Európskej komisie prostredníctvom zaslania oznámenia o schválení/ neschválení žiadosti o NFP, ktoré zasiela spolu s kópiou rozhodnutia EK a v prípade oznámenia o schválení aj spolu s akceptačným listom na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo formulári žiadosti o NFP.

- Akceptačný list obsahuje podmienku/ podmienky podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. V akceptačnom liste je stanovená 30-dňová lehota na akceptáciu rozhodnutia EK žiadateľom resp. jeho oprávneným zástupcom a v prílohe akceptačného listu je zoznam príloh, ktoré je žiadateľ povinný dodať, aby bola splnená podmienka/ podmienky podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Akceptačný list musí byť podpísaný štatutárnym orgánom úspešného žiadateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom. Potvrdenia, ktoré sú uvedené v zozname požadovaných príloh akceptačného listu, musia byť originály alebo úradne overené fotokópie a nesmú byť staršie ako 30 dní.

- Oznámenie o schválení/ neschválení žiadosti o NFP spolu s ostatnými vyššie uvedenými dokumentmi sa považuje za doručené dňom jeho prevzatia žiadateľom, pričom za doručenie sa považuje aj neprevzatie zásielky alebo bezdôvodné odopretie jej prevzatia.

- V prípade, že úspešný žiadateľ nezašle akceptačný list vrátane špecifikovaných príloh do 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o schválení žiadosti o NFP, MŽP SR posúdi takúto situáciu ako nesúhlas s podmienkami poskytnutia NFP. Príslušnú žiadosť o NFP vyradí zo zoznamu schválených žiadostí o NFP a písomne o tejto skutočnosti informuje daného žiadateľa a následne aj Európsku komisiu. Lehota na vrátenie akceptačného listu začína plynúť dňom doručenia oznámenia o schválení žiadosti o NFP úspešnému žiadateľovi. RO môže lehotu predĺžiť v odôvodnených prípadoch, keď zabezpečenie požadovaných príloh akceptačného listu si objektívne vyžaduje dlhší čas.

- Ak žiadateľ dodal akceptačný list vrátane dokumentácie na MŽP SR v stanovenej lehote, OKPP vykoná kontrola zaslanej dokumentácie.

V prípade, že žiadateľ dodá kompletnú dokumentáciu, MŽP SR zabezpečí prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, že žiadateľ dodá akceptačný list s dokumentáciou v stanovenej lehote avšak pri kontrole doplnenej dokumentácie sa zistí, že je neplatná/ neaktuálna/ nekompletná, MŽP SR vyzve úspešného žiadateľa listom na doplnenie resp. náhradu príloh.

Po doručení doplnenej dokumentácie vykoná OKPP kontrolu doplnenej dokumentácie, pričom ak sú doplnené údaje kompletné MŽP SR vypracuje návrh zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, že žiadateľ nedodal kompletné údaje ani po vyzvaní, resp. nedoručil dokumentáciu v zmysle podmienok stanovených MŽP SR bude informovaný o vyradení žiadosti o NFP zo zoznamu schválených žiadostí o NFP. V takomto prípade MŽP SR neuzavrie zmluvu o poskytnutí NFP so žiadateľom.

Prevzatie kópií žiadostí

Najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP (platí aj v prípade obdržania informácie o vyradení z procesu posudzovania, aj v prípade stiahnutia žiadosti žiadateľom), si žiadateľ môže na ministerstve vyzdvihnúť kópiu/kópie žiadosti o NFP spolu s jej povinnými prílohami. Žiadateľ je písomne informovaný o možnosti prevzatia kópie žiadosti o NFP.

Kópia/kópie žiadosti o NFP si žiadateľ osobne prevezme na MŽP SR po dohode termínu so zodpovedným pracovníkom OKPP. V prípade schválenej žiadosti sú originál a 2 kópie archivované na MŽP SR, v prípade neschválenej žiadosti sú originál a 1 kópia archivované na MŽP SR a nie je možné ich vrátiť. Osoba poverená prevzatím predmetných kópií sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho zástupcu žiadateľa. Z odovzdania sa vyhotoví písomný záznam o odovzdaní kópie/kópií žiadosti o NFP, a to v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden sa stáva súčasťou spisu projektu a druhý je určený pre žiadateľa.

Kópie žiadosti o  NFP, ktoré si žiadateľ v stanovenej lehote nevyzdvihne, budú skartované.

MŽP SR, ako aj všetky relevantné subjekty zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu hodnotenia a schvaľovania žiadostí o NFP, neposkytujú v priebehu tohto procesu informácie o priebehu a výsledkoch hodnotenia a schvaľovania jednotlivých žiadostí o NFP.

## Zmluva o poskytnutí NFP

- Ak prijímateľ nemá uzatvorenú prevádzkovú zmluvu, bude zmluvou o poskytnutí NFP zaviazaný na uzatvorenie takej prevádzkovej zmluvy, ktorá bude v súlade so schválenými podmienkami.

- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) sa uzatvára po vydaní rozhodnutia Európskou komisiou a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok zo strany žiadateľa v stanovenom termíne, medzi poskytovateľom pomoci a prijímateľom NFP. Poskytovateľom pomoci je MŽP SR. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára v EUR vyjadrené ekvivalentom v SKK a stanovuje základné práva a povinnosti strán pri implementácii projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP z ERDF alebo KF a zo štátneho rozpočtu SR.

- Štandardná zmluva o poskytnutí NFP má štyri časti:

- Zmluva o poskytnutí NFP;

- Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP;

- Predmet podpory NFP;

- Podpisové vzory;

- Rozhodnutie EK;

- Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike.

- MŽP SR vypracuje v 4 rovnopisoch návrh Zmluvy o poskytnutí NFP s príslušnými prílohami a zašle žiadateľovi doporučenou poštou. MŽP SR má právo o zaslaní návrhu zmluvy úspešného žiadateľa informovať aj elektronickou poštou a/alebo telefonicky.

MŽP SR stanoví úspešnému žiadateľovi lehotu na oboznámenie sa s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP a spätné zaslanie všetkých rovnopisov zmluvy o poskytnutí NFP podpísaných štatutárnym orgánom úspešného žiadateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom.

Lehoty popísané vyššie začínajú plynúť doručením predmetných dokumentov žiadateľovi a splnenie lehoty sa posudzuje dňom prijatia požadovaných dokumentov o poskytnutí NFP podpísaných štatutárnym orgánom úspešného žiadateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom podateľňou MŽP SR, resp. v prípade zaslania poštou dňom podania na pošte.

- Žiadateľ je povinný v prípade záujmu MŽP SR umožniť výkon kontroly na mieste pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

Ak úspešný žiadateľ nedoručí návrh zmluvy o poskytnutí NFP podpísaný štatutárnym orgánom úspešného žiadateľa, resp. jeho oprávneným zástupcom, MŽP SR vyradí takúto žiadosť o NFP zo zoznamu schválených žiadostí o NFP a o tejto skutočnosti informuje príslušného žiadateľa oznámením o vyradení žiadosti o NFP zo zoznamu schválených žiadostí o NFP. O tejto skutočnosti bude zároveň informovaná Európska komisia.

V prípade, ak:

- žiadateľ neuzavrie v stanovenej lehote s ministerstvom zmluvu,

- žiadateľ písomne informuje ministerstvo, ešte pred uzavretím zmluvy, o tom že nebude schopný splniť podmienky uvedené v akceptačnom liste,

- žiadateľ písomne informuje ministerstvo, že nebude schopný realizovať projekt, ktorého sa týka rozhodnutie o schválení žiadosti,

- ministerstvo alebo prijímateľ od uzavretej zmluvy odstúpi,

- budú finančné prostriedky vyčlenené na projekt prirátané k alokovaným prostriedkom na danú prioritnú os. Žiadateľ je o tejto skutočnosti informovaný písomne.

MŽP SR po skontrolovaní doručených rovnopisov zmlúv o poskytnutí NFP podpísaných  žiadateľom zabezpečí podpis zmluvy o poskytnutí NFP štatutárnym orgánom riadiaceho orgánu, resp. jeho oprávneným zástupcom a zašle jeden rovnopis zmluvy úspešnému žiadateľovi.

Deň podpisu zmluvy štatutárnym orgánom MŽP SR, resp. jeho oprávneným zástupcom, je aj dňom platnosti a účinnosti zmluvy a úspešný žiadateľ sa stáva prijímateľom. Zároveň sa od tohto dňa prijímateľ riadi zmluvnými podmienkami.

MŽP SR zabezpečí doručenie rovnopisu podpísanej zmluvy prijímateľovi tak, aby bolo potvrdené jej prevzatie prijímateľom. Tri rovnopisy zmluvy ostávajú na MŽP SR.

- Zmluva o poskytnutí NFP je projektovým manažérom v elektronickej verzii uložená v ITMS pre účely finančného a vecného riadenia projektu.

## Zmenové riadenie (zmluvy a projektu)

Zmenové riadenie predstavuje súhrn administratívno - technických postupov a činností, ktoré je potrebné vykonať k zabezpečeniu odstránenia zisteného/zistených nedostatkov pri implementácii projektov ERDF/KF v čo najkratšom čase, s cieľom zabrániť prerušeniu a plynule pokračovať v realizácii projektov.

Zmenové riadenie rieši odstránenie určitých problémov, ktoré sa vyskytujú pri realizácii projektov, definuje typ problému a spôsob jeho odstránenia. Na odstránení problému musí byť vzájomná dohoda všetkých zainteresovaných strán podieľajúcich sa na implementácii projektov ERDF/KF, ktorými sú RO, prijímateľ, zhotoviteľ/dodávateľ, stavebný/technický dozor, projektant/generálny  projektant a Európska komisia.

Zmenové riadenie môže byť aplikované v:

- zmene zmluvy o poskytnutí NFP

- zmene projektu, resp. Rozhodnutí EK

Zmena zmluvy

Zmena zmluvy o poskytnutí NFP je možná len dodatkom podpísaným zmluvnými stranami v zmysle podmienok definovaných v zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto zmluve.

Zmena projektu

Prijímateľ je povinný informovať o všetkých technických zmenách MŽP SR a v prípade takých technických zmien, ktoré majú vplyv na fakturáciu prijímateľ podáva žiadosť o zmenu, na ktorej schválenie nemá právny nárok. V prípade zmeny v charaktere, základných východiskách, cieľoch, navyšovania rozpočtu projektu a záväzných ukazovateľov uvedených v Rozhodnutí EK je potrebné ex-ante schválenie Európskej komisie. V tomto prípade je prijímateľ povinný vypracovať Návrh na zmenu Rozhodnutia EK a zaslať ho MŽP SR. Takáto zmena projektu je akceptovaná MŽP SR v prípade, že EK vydá Rozhodnutie o zmene projektu.

V prípade iných zmien projektu (zmena merateľných ukazovateľov výsledku projektu – zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku uvedených v príslušnom rozhodnutí EK; zníženie alebo zvýšenie odhadovanej hodnoty jednotlivej skupiny výdavkov uvedených v príslušnom rozhodnutí EK väčšie ako 15%; zvýšenie výdavkov na propagáciu a publicitu, nákup pozemkov, stavieb a použitého zariadenia oproti plánovaným výdavkom uvedeným v príslušnom rozhodnutí EK) je prijímateľ povinný písomne požiadať MŽP SR o schválenie takejto zmeny. Výdavky uplatňované na základe takejto inej zmeny sa stanú oprávnenými až po doručení oznámenia o schválení žiadosti o zmenu projektu MŽP SR.

Akákoľvek zmena v rámci investičných nákladov projektu, iná ako zmena projektu uvedená v prvom a druhom odseku, sa uskutočňuje v súlade so zmluvou o dielo uzatvorenou v zmysle zmluvných podmienok FIDIC okrem zmien podľa pod-klauzúl 13.7, 13.8 a 20.1. Náklady, ktoré vznikli týmto spôsobom sú oprávnené na preplatenie len za predpokladu splnenia podmienok zmluvy o poskytnutí NFP.

## Ukončenie zmluvného vzťahu

K ukončeniu zmluvného vzťahu dochádza:

- splnením záväzkov zmluvných strán (v prípade riadneho ukončenia vzťahu),

- odstúpením od zmluvy (v prípade mimoriadneho ukončenia zmluvného vzťahu).

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu môže byť vykonané na podnet prijímateľa alebo MŽP SR, v zmysle zmluvných podmienok.

- V prípade mimoriadneho odstúpenia od zmluvy z dôvodov nedodržiavania zmluvných podmienok zo strany prijímateľa musia byť zachované práva MŽP SR na ďalšie právne úkony (najmä práva na požadovanie vrátenia poskytnutej čiastky NFP, právo na vstup do priestorov prijímateľa, a pod.).

# Postupy realizácie projektov

## Financovanie projektov

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb (prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu) dvoma spôsobmi:

- systémom predfinancovania,

- systémom refundácie.

Prijímateľ môže kombinovať uvedené spôsoby v závislosti od rozhodnutia MŽP SR stanoveného v zmluve o poskytnutí NFP, avšak nemožno kombinovať oba spôsoby v rámci jednej žiadosti o platbu.

Pre prijímateľov zo súkromného sektora sa uplatňuje výlučne systém refundácie.

Prijímatelia zo sektora verejnej správy, okrem štátnych rozpočtových organizácii, sú oprávnení využívať systém predfinancovania. Systém refundácie sa uplatňuje v prípade rozhodnutia MŽP SR po dohode s prijímateľom a v prípade záverečných platieb pri uplatnených systémoch predfinancovania. V prípade zmeny právnej subjektivity prijímateľa na typ, ktorý nie je oprávnený ďalej využívať systém predfinancovania, prijímateľovi nie sú poskytované žiadne platby až do zúčtovania poskytnutých predfinancovaných prostriedkov.

Predkladanie žiadostí o platbu

NFP na realizáciu projektu (prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie) sa prijímateľovi poskytujú na základe žiadostí o platbu (ŽoP). Formulár ŹoP poskytne prijímateľovi MŽP SR.

Prijímateľ vypracuje ŽoP a elektronicky ju odošle prostredníctvom elektronického formulára v rámci verejnej časti ITMS. Následne predkladá ŽoP v dvoch origináloch v písomnej forme (spolu s prílohami) na MŽP SR, pričom ďalší originál si ponechá. Súčasťou každej ŽoP je podporná dokumentácia/prílohy –  originály alebo overené kópie faktúr, resp. účtovných dokladov rovnocennej hodnoty, výpisy z účtu a pod.

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť a správnosť údajov uvedených v ŽoP a to bez ohľadu na zavinenie.

MŽP SR vykoná overenie podľa čl. 60 nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia EK (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje administratívne overenie a  overenie na mieste.

- administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej správnosti žiadosti o platbu (pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti) a vecnej správnosti (reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov, súlad s finančným plánom a položkami nákladov v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). Súčasťou kontroly je aj overenie súladu so slovenskou legislatívou a legislatívou ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita).

- MŽP SR má právo kedykoľvek vykonať overenie na mieste, ktoré je mu prijímateľ povinný umožniť. Cieľom je najmä overenie skutočného dodania spolufinancovaných tovarov, uskutočnených prác alebo poskytnutých služieb.

Na základe kontroly MŽP SR žiadosť o platbu schváli, neschváli, vyzve na doplnenie alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia predloží túto žiadosť spolu s vyhlásením o overení na platobnú jednotku v stanovenom termíne.

Platobná jednotka vykoná overenie ŽoP, vrátane predbežnej finančnej kontroly v stanovenom termíne odo dňa prijatia (overenie formálnej správnosti, pravdivosti a kompletnosti vyplnenia údajov vo vyhlásení o overení a žiadosti prijímateľa o platbu). Ďalej overí súlad deklarovanej sumy so schváleným rozpočtom platobnej jednotky. Následne ŽoP schváli, neschváli, alebo pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov).

Deň pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti.

Systém predfinancovania

V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, dosiaľ neuhradených účtovných dokladov vystavených zhotoviteľom/dodávateľom.

V prípade, že súčasťou výdavkov prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie tieto výdavky do ŽoP (predfinancovanie).

Po schválení ŽoP zašle MŽP SR túto žiadosť na platobnú jednotku.

Platobná jednotka zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

Prijímateľ je následne povinný bezodkladne previesť prostriedky zhotoviteľovi/dodávateľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov.

Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný celú výšku následne zúčtovať. Prijímateľ predkladá vyplnený formulár žiadosti o zúčtovanie predfinancovania (v dvoch origináloch) spolu s dvoma originálmi (resp. overenými kópiami) výpisov z účtu potvrdzujúcimi skutočné uhradenie účtovných dokladov zhotoviteľovi/dodávateľovi.

V rámci žiadosti o zúčtovanie predfinancovania prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na vyššie uvedené hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté v žiadosti o platbu (predfinancovanie), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.

MŽP SR pri kontrole žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP.

Predloženie záverečnej žiadosti o platbu v systéme predfinancovania

Po vyčerpaní maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na projekt je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Následne môže požiadať o záverečnú platbu zostatku (etapa refundácie).

Prijímateľ predkladá MŽP SR žiadosť o záverečnú platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu.

MŽP SR a platobná jednotka postupujú obdobne ako pri kontrole žiadosti o platbu (systém refundácie).

Systém refundácie

V rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa. V rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky najskôr z vlastných zdrojov a spolu so žiadosťou o platbu predkladá výpisy z účtu potvrdzujúce úhradu faktúr dodávateľovi/zhotoviteľovi.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (napr. účtovníctvo, systém účtov, používanie mien a kurzové rozdiely, nezrovnalosti) sú popísané v aktuálnej verzii Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013.

## Monitorovanie

Cieľom monitorovania na úrovni projektu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie aktivít projektu s využitím fyzických a finančných indikátorov výsledku projektu. Výstupmi monitorovania sú podklady pre vypracovanie správ na úrovni prioritných osí/operačných cieľov ako podklad pre zostavovanie výročných správ a záverečnej správy operačného programu.

Základnými zdrojmi údajov pre monitorovanie sú údaje poskytnuté prijímateľom a údaje uložené v ITMS v súvislosti s projektom.

Monitorovanie projektu začína dňom platnosti zmluvy o poskytnutí NFP medzi MŽP SR a prijímateľom a končí sa dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Monitorovanie projektu je vykonávané:

-	počas realizácie aktivít projektu,

-	počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP po ukončení realizácie aktivít projektu.

Monitorovacia správa na úrovni projektu je výstup v písomnej forme generovaný ITMS na základe údajov od prijímateľa a údajov uložených v ITMS. Monitorovacia správa obsahuje vybrané údaje a informácie o projekte pre účely monitorovania a hodnotenia, prípadne pre ďalšie účely podľa usmernenia CKO a MŽP SR.

Monitorovacia správa je tvorená údajmi:

-	 vkladanými prijímateľom, ktoré sú akceptované projektovým manažérom MŽP SR;

-	 načítanými pre príslušný projekt z ITMS;

-	 priloženými prijímateľom k monitorovacej správe v písomnej forme podľa požiadaviek MŽP SR.

Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať MŽP SR monitorovacie správy vo formáte určenom MŽP SR a to:

a)	 Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít projektu,

b)	 Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu,

c)	 Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

MŽP SR je oprávnené upozorniť prijímateľa na konci sledovaného obdobia na povinnosť pripraviť príslušnú monitorovaciu správu projektu elektronickou poštou.

MŽP SR kontroluje údaje zadané prijímateľom do príslušnej monitorovacej správy projektu a na základe posúdenia môže správu schváliť, zamietnuť alebo vyzvať prijímateľa na úpravu a/alebo doplnenie. MŽP SR vyzve prijímateľa na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej monitorovacej správy v prípade nevyplnenia monitorovacej správy v celom rozsahu, nepriloženia požadovaných príloh a/alebo zadania údajov, ktoré sú nejasné, chybné alebo sú v rozpore so zmluvou. MŽP SR poskytne prijímateľovi časový limit na odstránenie nedostatkov monitorovacej správy.

MŽP SR schvaľuje monitorovaciu správu, ktorá je podpísaná štatutárnym orgánom prijímateľa alebo inou oprávnenou osobou prijímateľa a obsahuje aj ďalšie prílohy v zmysle inštrukcie MŽP SR v písomnej forme.

Prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP predkladá priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít projektu každých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy je mesiac podpisu zmluvy.

MŽP SR overí, že prijímateľ zadal do formulára monitorovacej správy, ktorá je umiestnená v ITMS, údaje vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu:

a)	 o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);

b)	 o postupe realizácie aktivít na základe vecných a finančných údajov a dosiahnutých výsledkových indikátoroch (vrátane nedodržania plánovaných hodnôt ak je to relevantné);

c)	 o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

Prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP predloží záverečnú monitorovaciu správu projektu spolu so záverečnou ŽoP najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Na formu a obsah záverečnej monitorovacej správy projektu sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na priebežnú monitorovaciu správu projektu. Záverečná monitorovacia správa projektu obsahuje okrem iného:

-		 reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových indikátorov projektu;

-	 zoznam výstupov jednotlivých aktivít projektu;

-	 konečný rozpočet projektu na základe zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa;

-	 ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany MŽP SR vo vzťahu k overeniu výsledkov projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie apod.).

Prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP predkladá následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu každých 12 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, pričom prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola uhradená záverečná žiadosť o platbu.

Následná monitorovacia správa projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a tam kde je to relevantné dopadových ukazovateľov projektu. Prípadné zmeny výsledkových ukazovateľov musia byť prijímateľom zdôvodnené. Prílohou následnej monitorovacej správy sú minimálne posledná účtovná závierka a v prípadoch, kde je príprava výročnej správy povinná zo zákona, aj výročná správa. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006.

Za podstatnú zmenu sa považuje minimálne:

-	 generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v žiadosti o NFP;

-	 predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnemu subjektu bez jednoznačného zmluvného zachovania ich používania na pôvodný účel resp. pri poskytnutí neoprávneného zvýhodnenia akémukoľvek subjektu;

-	 zmena charakteru prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa.

MŽP SR umožní prijímateľovi na jeho odôvodnenú žiadosť zmenu už zaslanej monitorovacej správy.

MŽP SR na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh projektu je oprávnený:

-	vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;

-	navrhnúť vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov projektu.

Nesplnenie povinnosti prekladať monitorovacie správy projektu, ktorá vyplýva pre prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP, je porušením zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný na žiadosť MŽP SR bezodkladne predložiť informácie a dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a stanovených termínov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať MŽP SR o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči prijímateľovi, o vstupe prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu a/alebo na povahu a účel projektu.

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných MŽP SR.

Monitorovanie projektov s podporou ITMS

Rozsah údajov jednotlivých monitorovacích správ projektu je v ITMS pevne stanovený pri zachovaní práva MŽP SR definovať v ITMS osobitné špecifické údaje monitorovacích správ na úrovni opatrení, ktoré sa následne automaticky prenášajú na Portál ITMS.

Zadávať monitorovacie údaje projektu je možné len k zazmluvneným projektom. Pre efektívne monitorovanie je nevyhnutné mať evidované údaje projektu v stave podľa zmluvy o poskytnutí NFP. Počas tvorby tejto zmluvy sa aktualizujú v ITMS nasledovné údaje:

- Základné identifikačné údaje,

- Priradenie projektu ku 5 kategóriám,

- Indikátory a ich hodnoty,

- Rozpočet,

- Intenzity financovania,

- Harmonogram.

V procese zazmluvnenia projektu užívateľ s rolou „projektový manažér - PM“, t.j. oprávnený zamestnanec MŽP SR definuje tzv. monitorovacie termíny, t.j. termíny, ku ktorým sa majú vytvárať monitorovacie správy projektov. V týchto termínoch Portál ITMS automaticky posiela notifikačné maily na prijímateľa a príslušného PM. V ITMS sú projekty, ktoré ešte nemajú schválenú monitorovaciu správu ku danému termínu automaticky indikované.

Prijímateľ cez Portál ITMS vypĺňa formulár príslušnej monitorovacej správy, a po vyplnení ju odošle. Portál ITMS prenesie údaje z formulára monitorovacej správy do ITMS. PM je upozornený na prijatie formulára monitorovacej správy. Na základe akceptovania alebo neakceptovania údajov vo formulári monitorovacej správy zo strany PM prijímateľ dopĺňa údaje vo formulári monitorovacej správy alebo vytlačí príslušnú monitorovaciu správu. V prípade doplnenia formulára monitorovacej správy prijímateľ upravuje poslednú verziu formulára monitorovacej správy, nevytvára novú.

Údaje použité v monitorovacej správe sú na portáli ITMS zablokované oproti zmenám.

Po akceptovaní údajov uvedených vo formulári monitorovacej správy a vytvorení príslušnej monitorovacej správy nemá prijímateľ možnosť akejkoľvek zmeny údajov použitých v príslušnej monitorovacej správe bez súhlasu MŽP SR.

Prijímateľ má možnosť v prípade zistenia chýb a preklepov ním spôsobených pri zadávaní údajov do formulára monitorovacej správy požiadať MŽP SR o umožnenie opravy týchto údajov v poslednej monitorovacej správe. Žiadosť o opravu generuje Portál ITMS. V ITMS na základe tejto žiadosti PM odblokuje poslednú monitorovaciu správu projektu, a informuje prijímateľa notifikačným mailom. Priebeh prijímania opravenej MS je rovnaký, ako pri riadnych monitorovacích správach.

## Verejné obstarávanie

Žiadateľ, ktorý má záujem získať NFP z ERDF/KF je povinný realizovať obstarávanie akýchkoľvek tovarov, služieb a stavebných prác spolufinancovaných z ERDF/KF v súlade so zdravým finančným riadením výdavkov a dodržiavať v tejto súvislosti platnú  legislatívu EÚ a SR. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákazky na dodanie tovarov, služieb alebo stavebných prác  v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na subjekty iné ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ, ktoré sú povinné aplikovať platný zákon o verejnom obstarávaní.

Žiadateľ, resp. prijímateľ, ktorý je verejným obstarávateľom/obstarávateľom/iným subjektom v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní je povinný podľa tohto zákona vykonať verejné obstarávanie za účelom realizácie projektu na uskutočnenie stavebných prác, dodávku tovarov a poskytnutie služieb. Platný zákon o verejnom obstarávaní je smerodajný a aplikuje sa na žiadateľov/prijímateľov, ktorí pod neho spadajú v plnom znení.

Za vykonanie verejného obstarania zodpovedá žiadateľ, resp. prijímateľ. Žiadateľ, resp. prijímateľ (ak je relevantné) vykonáva verejné obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb pre verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou nemusí byť realizovaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie).

Bližšie informácie ohľadne verejného obstarávania môžete získať na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. Na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk je zverejnený aj zoznam odborne spôsobilých osôb.

- Verejné obstarávanie je možné vykonať pred, resp. po podpise zmluvy o poskytnutí NFP. Rozhodnutie, kedy bude vykonané verejné obstarávanie, je ponechané na žiadateľovi. Ak verejné obstarávanie prebehne a je ukončené pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP, doručí žiadateľ zmluvu o dielo medzi žiadateľom a úspešným uchádzačom ako súčasť povinných príloh k žiadosti o poskytnutie NFP. Ak verejné obstarávanie prebehne po podpise zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný postupovať v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

- MŽP SR vykonáva overovanie procesu verejného obstarávania administratívne na základe informácií a dokumentov predložených žiadateľom, resp. prijímateľom. Týmto nie je dotknuté právo MŽP SR zúčastňovať sa na procese verejného obstarávania ako člen výberovej komisie, ani právo MŽP SR overovať proces verejného obstarávania následne v rámci overenia realizácie projektu na mieste.

- Uskutočnenie stavebných prác a výkon stavebného dozoru je prijímateľ povinný v procese verejného obstarávania zabezpečiť v zmysle FIDIC zmluvných podmienok na výstavbu. MŽP SR odporúča žiadateľom, resp. prijímateľom využiť vzorové súťažné podklady vypracované MŽP SR a zverejnené na stránke: www.opzp.sk

# Postup pri podávaní a vybavovaní sťažností podaných na MŽP SR

- Na MŽP SR je možné podať sťažnosti písomne alebo ústne (pri ich podaní sa vyhotoví záznam). Evidenciu sťažností zabezpečuje v rámci MŽP SR Odbor rezortnej kontroly MŽP SR (ďalej len „ORK MŽP SR“), ktorý vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností s predpísanými náležitosťami tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažností. Prijaté sťažnosti, na ktorých vybavenie alebo prešetrenie MŽP SR nie je príslušné, bezodkladne odstúpi orgánu príslušnému na ich vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

- Anonymná sťažnosť sa vybavuje, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis. Utajenie totožnosti sťažovateľa, ak o to požiada, sa rešpektuje, pri prešetrení sťažnosti sa postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa.

Všetky došlé sťažnosti najskôr posúdi ORK MŽP SR. Ak zistí, že podľa zákona o sťažnostiach podanie:

- nie je sťažnosťou (ide a) o dopyt, b) o podanie orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nesprávnu činnosť iného orgánu verejnej správy, c) o podanie ktorého vybavovanie je upravené osobitným predpisom – Trestný poriadok, súdy, prokuratúry, dane a pod., d) proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v správnom konaní, ak je zrejmé že podanie možno vybaviť v správnom konaní) je povinnosťou ho vrátiť do 5 dní tomu, kto ho podal s uvedením dôvodu, podľa písm. d), i s poučením;

- je sťažnosťou ORK MŽP SR podanie zaregistruje, pridelí mu číslo (vždy v bežnom roku začína od čísla 1) a sťažnosť začne vybavovať v lehotách na vybavenie sťažnosti (do 30 dní odo dňa, keď mu sťažnosť bola doručená; do 60 dní, ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby; v prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže vedúci orgánu verejnej správy predlžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení vybavenia sťažnosti je povinnosť písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu).

Vybavovanie sťažností

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. Ak nemožno prešetriť predmet sťažnosti, zodpovedný zamestnanec MŽP SR to bez zbytočného odkladu oznámi sťažovateľovi. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, v oznámení o výsledku prešetrenia sa údaje podľa odseku 1 uvedú ku každému bodu osobitne.

Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

# Komunikácia medzi žiadateľmi a MŽP SR

Spôsoby poskytovania priebežných informácií o oznamoch a o predkladaní žiadostí žiadateľom o NFP vrátane kontaktných údajov sú uvedené v rámci samotného oznamu a vo všetkých informačných a propagačných materiáloch v rámci OP ŽP.

- Podrobné informácie a inštrukcie je možné získať na telefónnom čísle 02/5956 2522 (Odbor programov, Sekcia environmentálnych programov a projektov, MŽP SR).

- Na žiadosti o informácie zasielané na MŽP SR poštou, faxom alebo elektronicky odpovedá príslušný projektový manažér písomne v lehote podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami sú zverejňované na web stránke ministerstva www.enviro.gov.sk, resp. www.opzp.sk (v kategórii: „často kladené otázky“).

- Často kladené otázky zverejnené na web stránkach alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté žiadateľovi ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať. Týmto odsekom nie sú dotknuté povinnosti MŽP SR ako RO pre OP ŽP v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

- Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

- Odpovede zverejnené na internetovej stránke sa nemenia s výnimkou prípadov, keď výrazným spôsobom na príslušnej webovej stránke sa označí zmena, ku ktorej došlo a uvedie sa dôvod zmeny.

- Informácie týkajúce sa prípravy veľkého projektu poskytne žiadateľovi počas celej prípravy projektu Oddelenie koordinácie prípravy projektov, Odboru administrácie a prípravy projektov, Sekcia environmentálnych programov a projektov, MŽP SR.

Informačné kanály na zverejňovanie priebežných informácií o oznamoch sú:

a) pre poskytovanie povinných informácií k oznamom:

- webová stránka MŽP SR (www.opzp.sk)

b) pre žiadosti o informácie zasielané na MŽP SR potenciálnymi žiadateľmi:

- manažér pre informovanie a publicitu, ktorý žiadateľom odpovedá písomne na žiadosti o informácie zasielané na MŽP SR poštou, faxom alebo elektronicky v lehote do 10 dní od obdržania požiadavky podľa zákona o poskytovaní informácií. Zároveň sú otázky žiadateľov všeobecného charakteru, spolu s príslušnými odpoveďami, zverejnené na web stránke ministerstva www.enviro.gov.sk a www.opzp.sk v lehote do 10 dní od obdržania žiadosti o informácie.

- c) pre poskytovanie doplnkových informácií k oznamom:

- informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP;

- informačné a propagačné materiály (plagáty, letáky, billboardy, informačné panely, publikácie, články v novinách a časopisoch, tlačové informácie, atď.);

- tlačové konferencie, prezentácie, festivaly a výstavy;

- médiá.

- z francúzskeho „Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques" – NUTS, t.j. nomenklatúra územných štatistických jednotiek.

- z angl. „Local Area Units“ - LAU, v minulosti boli úrovne LAU 1 a LAU 2 označované ako NUTS 4 a NUTS 5.

- Mapa regionálnej pomoci je prílohou č. 2 príslušnej schémy.

- Pre regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o založení ES platí prechodné poskytovanie pomoci od 1.1. 2007 do 31. 12. 2008. Po tomto termíne nie sú na poskytnutie pomoci oprávnené – platí len pre projekty financované z Kohézneho fondu v rámci schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva.

vrátane poskytovania pomoci podľa osobitného zákona, napr. zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene                  a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Pozri tiež http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm.

Napr. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS, smernica  Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 21. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou, smernica Európskeho parlamentu  a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov (transponovaná zákonom                č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre žiadateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a nákladmi, pričom realizácia a ukončenie aktivity je merateľné dosiahnutím ukazovateľov výsledku.

Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.