- Príloha č. 4

Plnenie ukazovateľov k 31.12.2009 (na základe obdržaných monitorovacích správ projektov)

| Prioritná os | Indikátory výstupu |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok) [km] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 16,723 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,723 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 410* | N/A |
|  |  | Východisko | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) [km] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 59,833 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,833 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 211* | N/A |
|  |  | Východisko | 84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105* | N/A |
|  |  | Východisko | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Ochrana pred povodňami | Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami (spolu za projekty) [počet] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 117* | N/A |
|  |  | Východisko | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3* | N/A |
|  |  | Východisko | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | Počet podporených aktivít zameraných na znižovanie znečisťovania ovzdušia a počet podporných štúdií a analýz [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62* | N/A |
|  |  | Východisko | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet projektov zameraných na zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet aktivít na znižovanie emisií skleníkových plynov a zmenu palivovej základne energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech obnoviteľných zdrojov energie a počet podporných štúdií a programov [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35* | N/A |
|  |  | Východisko | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Odpadové hospodárstvo | Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50* | N/A |
|  |  | Východisko | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 42* | N/A |
|  |  | Východisko | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13* | N/A |
|  |  | Východisko | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet vybudovaných zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15* | N/A |
|  |  | Východisko | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet sanovaných environmentálnych záťaží [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120* | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet uzavretých a zrekultivovaných skládok [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64* | N/A |
|  |  | Východisko | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti o územia [počet] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 420* | N/A |
|  |  | Východisko | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územia [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 280* | N/A |
|  |  | Východisko | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | počet realizovaných opatrení [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10* | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny [počet] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,72 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62* | N/A |
|  |  | Východisko | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | počet spracovaných dokumentácií [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 7140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7140 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70* | N/A |
|  |  | Východisko | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet zrealizovaných aktivít (podujatí) zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávanie [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 000* | N/A |
|  |  | Východisko | 130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

| Prioritná os | Ukazovatele výsledku |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody [počet] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2720 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2720 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 155* | N/A |
|  |  | Východisko | 8 655 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť [počet EO] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 7909 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7909 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 325 696* | N/A |
|  |  | Východisko | 4 696 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet obyvateľov napojených na novovybudované/zrekonštruované ČOV [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2650 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1360000* | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 24,85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,85 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100* | N/A |
|  |  | Východisko | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Ochrana pred povodňami | Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou [km2] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 70,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,74 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 970* | N/A |
|  |  | Východisko | 5 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet vydaných hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 000* | N/A |
|  |  | Východisko | 7 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 (spolu za podporené projekty) [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30* | N/A |
|  |  | Východisko | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Zníženie emisií prchavých organických látok (spolu za jednotlivé projekty) [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Zníženie emisií znečisťujúcej látky PM10 vyjadrené v hmotnostnej jednotke g/na 100 km [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 34,63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,63 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Zníženie emisií skleníkových plynov (spolu za jednotlivé podporené projekty) [%] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15* | N/A |
|  |  | Východisko | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Redukcia emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 [tis.ton] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 234* | N/A |
|  |  | Východisko | 124 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni podporených projektov [%] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni podporených projektov [%] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Odpadové hospodárstvo | Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (spolu za projekty) [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 000* | N/A |
|  |  | Východisko | 286 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Množstvo materiálovo zhodnotených odpadov (spolu za projekty) [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2921 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 205 000* | N/A |
|  |  | Východisko | 105 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Množstvo energeticky zhodnotených odpadov (spolu za projekty) [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 000* | NP |
|  |  | Východisko | 2 040 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Podiel zneškodnených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Podiel zhodnotených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR %] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5* | NP |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy (spolu za projekty) [m2] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 000* | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy [m2] - core indikátor | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 15 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 323 112* | N/A |
|  |  | Východisko | 323 112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | Percento z celkovej výmery CHÚ, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60* | N/A |
|  |  | Východisko | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet chránených druhov, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35* | N/A |
|  |  | Východisko | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Percento z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80* | N/A |
|  |  | Východisko | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | rozsah zmapovaného územia [%] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40* | N/A |
|  |  | Východisko | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet informovaných subjektov [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 2239 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2239 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 000* | N/A |
|  |  | Východisko | 3 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Technická pomoc | Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 7 | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85 |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | N/A |
|  |  | Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA [počet] | Dosiahnutý výsledok | 0 | 133 | 149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150* | N/A |
|  |  | Východisko | 109 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA [počet] - muži | Dosiahnutý výsledok | 0 | 53 | 67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75* | N/A |
|  |  | Východisko | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA [počet] - ženy | Dosiahnutý výsledok | 0 | 80 | 82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
|  |  | Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75* | N/A |
|  |  | Východisko | 63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

Poznámka:

N/A – vzhľadom na stav implementácie OP ŽP hodnota nie je aplikovateľná (not applicable)

* uvedené hodnoty zahŕňajú východiskové hodnoty

 sumárna hodnota v tomto prípade nemá vypovedaciu hodnotu