## Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami vykonané podľa Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010

1.  Projekt „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997-1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“

Projekt „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“ bol   vypracovaný ako reakcia na katastrofálne povodne na Dunaji v rokoch 1997 – 1999.

Súčasťou uvedeného projektu boli tri podprojekty. V rámci protipovodňových opatrení podprojektu „A“ sa na rieke Morave rekonštruovali, zvyšovali a spevňovali ľavostranné ochranné hrádze, budovali sa podzemné tesniace steny a rekonštruovala sa odvodňovacia sústava na Záhorí vrátane čerpacích staníc a prevádzkových objektov. Podprojekt „B“ riešil rekonštrukciu ochranných hrádzí na tokoch  Uh, Bodrog, Latorica, Laborec a Trnávka. V podprojekte „C“ sa realizovali protipovodňové opatrenia v tých územiach, obciach a mestách Slovenska, ktoré boli v rokoch 1997 – 1999 najviac postihnuté povodňami. Na tokoch Myjava a Chvojnica sa okrem čiastkových úprav tokov vybudovali aj tri poldre. V povodí Ipľa na tokoch Štiavnica, Krupinica, Olvár, Selecký a Veľký potok sa okrem čiastkových úprav vybudovali aj ochranné hrádze. Ďalej sa upravili prítoky Hrona, realizovali sa čiastkové úpravy na tokoch Svinka, stredný Hornád, horná Torysa a stredný Poprad.

Práce na projekte boli ukončené k 30. júnu 2005.

V rokoch 1999 – 2005 boli zrealizované práce v celkovom objeme 2 181,418  mil. Sk z toho:

vlastné zdroje SVP š.p.     	250,752 mil. Sk

štátny rozpočet	634,887 mil. Sk

štátny vodohosp. Fond                             	                  40,237 mil. Sk

CEB (pôžička Rozvojovej banky Rady Európy)	     1 255,542 mil. Sk

2. Fondy Európskej únie:

Z fondu ISPA bol zrealizovaný projekt „Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v Slovenskej republike“ s celkovými nákladmi 1 012 000 EUR, z toho príspevok z fondu ISPA 759 000 EUR.

Z Kohézneho fondu bol schválený projekt "Bratislava - protipovodňová ochrana" - s celkovými nákladmi 1 187 072 424 SK, z toho príspevok z Kohézneho fondu 1 009 011 560 SK.

Štrukturálne fondy

V rámci Operačného programu Základná infraštruktúra boli protipovodňové opatrenia zahrnuté v priorite 2 Environmentálna infraštruktúra, opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd. Celkovo bolo v rámci uvedeného opatrenia schválených 22 projektov protipovodňových opatrení. Celkové náklady projektov predstavovali 285 215 354,11 Sk. Z uvedenej sumy predstavovali zdroje ERDF 240 181 350,83 Sk. Do 31.7. 2007 boli zrealizované oprávnené výdavky vo výške 137 759 786,45 Sk, z toho zdroje ERDF 116 008 240,95 Sk.

#### 3. Humanitárna pomoc

Mimoriadne prírodné katastrofy v postihnutých štátoch sú spravidla sprevádzané nárastom ľudskej spolupatričnosti s postihnutými, ktorá sa prejavuje aj formou humanitárnej pomoci. Takúto humanitárnu pomoc po povodniach v roku 2002 Slovensku poskytla Švajčiarska vláda vo výške 2 458 162 EUR, tj. cca 101 mil. Sk. Z týchto zdrojov bola riešená ochrana obcí Brezno, Ľubietová, Lehota pod Vtáčnikom, Prešov, Sučany, Frička a Vyšný Tvarožec. V roku 2005 boli všetky stavby ukončené v celkovej hodnote prác 117 070 tis. Sk z toho pomoc Švajčiarskej vlády predstavuje 100 758 tis. Sk a vlastné zdroje organizácie sa podieľali sumou 16 312 tis. Sk.

4.Protipovodňové stavby realizované z  vlastných zdrojov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. resp. za spoluúčasti štátneho rozpočtu

SVP, š.p. riešil a zabezpečoval aj ďalšie úlohy, medzi ktoré boli zaradené:

- Autonómne systémy varovania a vyrozumenia, kde boli zrealizované práce na 8 vodných stavbách s nasledujúcim objemom investícií za r. 2000 – 2004:

Celkom                                              231 060 tis. Sk

z toho zo štátneho rozpočtu              146 886 tis. Sk

z vlastných zdrojov SVP š.p.   	84 174 tis. Sk

- ďalšie protipovodňové opatrenie (okrem projektu Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“)  s nasledujúcim objemom investícií za r. 2000 – 2004:

Celkom                                          	595 826 tis. Sk

z toho zo štátneho rozpočtu 	171 245 tis. Sk

z vlastných zdrojov SVP š.p.         	424 581 tis. Sk