Ministerstvo životného prostredia SR

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie

Usmernenie riadiaceho orgánu

k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci

Operačného programu Životné prostredie

na programové obdobie 2007 - 2013

Verzia 3.0

Dátum: 23.6.2008                                                Schválil: Ing. arch. Jaroslav Izák

minister životného prostredia SR

Obsah

Úvod	3

Zásady oprávnenosti výdavkov všeobecne	3

Pravidlá oprávnenosti výdavkov	5

Nepriame výdavky	5

Personálne výdavky	5

Nákup nehnuteľností a použitého zariadenia	6

Lízing	7

Projekty generujúce príjmy	7

Režijné výdavky	8

DPH a iné dane	9

Iné výdavky	9

Špecifikácia oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi OP ŽP -  pre projekty,

ktorých celkové náklady presahujú 25 mil. EUR	12

Špecifikácia oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi OP ŽP - pre projekty,

ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR	19

Prioritná os 1   Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	19

Prioritná os 2   Ochrana pred povodňami	29

Prioritná os 3   Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	33

Prioritná os 4   Odpadové hospodárstvo	39

Prioritná os 5   Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	43

Špecifikácia oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi OPŽP - pre projekty spolufinancované prostredníctvom Schém štátnej pomoci (regionálna pomoc)	53

Prioritná os 3   Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	53

Prioritná os 4   Odpadové hospodárstvo	58

# Úvod

Cieľom tohto Usmernenia riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov je zadefinovať pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“), ktoré budú záväzné pre všetky subjekty zapojené do riadenia, implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013.

Základnými dokumentmi upravujúcimi oprávnenosť výdavkov sú NARIADENIE RADY (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, NARIADENIE RADY (ES) č. 1084/2006, z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94 a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Ustanovenia uvedených nariadení sú rozpracované v koncepčných a realizačných materiáloch na národnej úrovni (OP ŽP, Programový manuál OP ŽP, Príručka pre žiadateľa, schémy štátnej pomoci (regionálna pomoc),a pod.).

Všeobecné zásady oprávnenosti výdavkov sú definované v  Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Verzia 2.0, v aktuálnom znení, ktoré je zverejnené na stránke MV RR SR, www.nsrr.sk.

Toto usmernenie je otvoreným dokumentom, ktoré bude dopĺňané podľa skúseností a odoziev z implementačného procesu. MŽP SR si vyhradzuje právo v prípade vzniku akýchkoľvek skutočností upraviť, modifikovať  a aktualizovať informácie v tomto usmernení. MŽP SR bude o akejkoľvek aktualizácii resp. úprave usmernenia informovať na internetových stránkach www.opzp.sk, www.enviro.gov.sk .

# Zásady oprávnenosti výdavkov všeobecne

Oprávnenými výdavkami na príspevok zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ďalej len „Fondy“), vrátane výdavkov na projekty, ktorých celkové náklady presahujú 25 mil EUR sú také výdavky, ktoré:

- sú v súlade s európskou a slovenskou legislatívou, uzneseniami vlády SR, Systémom riadenia štrukturálnych fondov  a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0 vrátane jeho príloh a s OP ŽP, Programovým manuálom OP ŽP, schémami štátnej pomoci (regionálna pomoc), vrátane nadväzujúcich dokumentov a rozhodnutiami RO o oprávnenosti predmetných výdavkov ako i súlad so Systémom finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.1.

- vznikli a boli skutočne vynaložené/uhradené prijímateľom medzi 1. januárom 2007 a 31. decembrom 2015 (s výnimkami uvedenými v rámci príslušnej schémy štátnej pomoci, kedy oprávnenosť výdavkov začína plynúť schválením žiadosti o NFP výberovou komisiou poskytovateľa pre výber a schválenie žiadosti o NFP zo ŠF a KF). Operácie sa nesmú skončiť pred počiatočným dátumom stanoveným na oprávnenosť výdavkov.

- vznikli v súvislosti s realizáciou projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume oprávnenosti výdavkov, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Výnimkami z uvedeného pravidla len pre sektor verejnej správy sú režijné výdavky, materiálne príspevky a výdavky na projektovú dokumentáciu.

- musia byť schválené a potvrdené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a tiež primerané (teda musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase) a musia byť vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:

- hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu),

- účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu),

- efektívnosti (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu).

- boli vynaložené na operácie, o ktorých rozhodlo Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP ŽP alebo o ktorých bolo rozhodnuté v rámci jeho zodpovednosti v súlade s kritériami stanovenými monitorovacím výborom pre OP ŽP.

- boli realizované na oprávnenom území.

- sú identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou. Výdavky musia byť prijímateľom uhradené pred ich certifikáciou zo strany certifikačného orgánu.

- boli pridané ako nové výdavky v čase revízie OP ŽP, sú oprávnené odo dňa predloženia žiadosti o revíziu operačného programu Komisii.

- intenzita podpory udelená z programu financovaného z Fondov EU nesmie presiahnuť povolenú intenzitu verejnej podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov EU.

Zo Všeobecného nariadenia č. 1083/2006 vyplýva, že neoprávnenými výdavkami sú najmä:

- výdavky bez priameho vzťahu k projektu,

- výdavky, ktoré nie sú v súlade s rozpočtom projektu, schváleným a potvrdeným zmluvou o poskytnutí NFP,

- výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov,

- výdavky, ktoré vznikli po 31. 12. 2015,

- výdavky na projekty s celkovým či prevažujúcim dopadom mimo cieľový región,

- výdavky definované v nariadeniach ES ako neoprávnené.

Medzi neoprávnené výdavky patria aj výdavky uhrádzané v hotovosti s výnimkou úhrad spotrebného materiálu, prevádzkových pohonných hmôt a cestovných výdavkov s výnimkou leteniek, ak hotovostné platby jednotlivo neprekročia sumu 10 000,- Sk a v prípade spotrebného materiálu a prevádzkových hmôt za 1 mesiac neprekročia sumu 30 000,- Sk

# Pravidlá oprávnenosti výdavkov

## Nepriame výdavky

Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti:

- výdavky prijímateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník, apod.);

- výdavky na tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity.

V prípade nepriamych výdavkov, tieto nesmú prekročiť s ohľadom na priame náklady projektu (náklady hlavných aktivít):

- 7% pri neinvestičných projektoch spolufinancovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja;

- 3% pri investičných projektoch financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja respektíve Kohéznym fondom, ktoré nie sú projektmi, ktorých celkové náklady presahujú 25 mil EUR;

- náklady na informovanie a publicitu pri projektoch, ktorých celkové náklady presahujú 25 mil EUR.

## Personálne výdavky

Mzdy sú oprávneným výdavkom v oblasti personálnych výdavkov – mzdové výdavky (bez odmien) zamestnancov pracujúcich na projekte (prípadne ich alikvotná časť zodpovedajúca počtu hodín odpracovaných na projekte) a zákonné odvody zamestnávateľa na sociálne, dôchodkové a zdravotné poistenie a prípadne ďalšie odvody, ku ktorým je zamestnávateľ povinný na základe právnych predpisov, vrátane nákladov zamestnávateľa na dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti osôb, ktoré nie sú v internom zamestnaneckom vzťahu k zamestnávateľovi. Oprávnenými výdavkami sú aj dovolenky, náhrady za sviatky a práceneschopnosť v tom prípade, že ich skutočne a definitívne znáša prijímateľ pomoci. Personálne výdavky nesmú presiahnuť obvyklú výšku v danej oblasti, mieste a čase.

Výdavky, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami, sú najmä:

- ostatné výdavky na zamestnanca, ku ktorým nie sú zamestnávatelia zaviazaní podľa osobitných právnych predpisov (príspevky na penzijné pripoistenie, dary, a pod. ),

- mzdy zamestnancov, ktorí sa na realizácii projektu nepodieľali a u zamestnancoch, ktorí sa na realizácii projektu podieľali, alikvotná časť osobných výdavkov, ktorá nezodpovedá pracovnému vyťaženiu zamestnanca na danom projekte.

K vyššie uvedeným výdavkom sa viaže najmä Zákonník práce č. 311/2001 Z.z., Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov a Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Nákup nehnuteľností a použitého zariadenia

Pri splnení nižšie uvedených podmienok ako i ustanovení v čl. 7 nariadenia č.1080/2006 o ERDF, čl.3 nariadenia č.1084/2006 o KF, zákone č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zákone č. 595/2003 o dani z príjmu Z.z. v znení neskorších predpisov je nákup pozemkov, stavieb resp. použitého zariadenia oprávneným výdavkom ak:

- nadobúdacia cena pozemku je maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,

- pozemok, stavba resp. použité zariadenia, pri zohľadnení trhových podmienok, budú ocenené znaleckým posudkom (nesmie byť starší než 3 mesiace pred dátumom registrácie projektu) vyhotoveným znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- nadobúdacia cena nie je vyššia ako cena zistená znaleckým posudkom,

- nadobúdacia cena použitého zariadenia je nižšia ako výdavok na obdobné nové zariadenie a toto zariadenie spĺňa technické parametre potrebné pre danú činnosť a musí vyhovovať platným normám a štandardom,

- súčasný či niektorý z predchádzajúcich vlastníkov pozemku, stavby resp. použitého zariadenia neobdržal pred registráciou žiadosti dotáciu z verejných zdrojov na nákup daného pozemku, čo by v prípade spolufinancovania nákupu zo strany Fondov EÚ viedlo k duplicite podpory.

Riadiaci orgán môže vo výnimočných prípadoch, ktoré sú riadne zdôvodnené nevyhnutnosťou odstránenia stavby nachádzajúcej sa priamo na mieste realizácie projektu alebo nevyhnutnosťou odstránenia stavby z dôvodov bezpečnosti a ochrany ľudských životov pri realizácii projektu, povoliť nákup takých stavieb, ktoré sú pre účely projektu určené k zbúraniu. V tomto prípade sa aplikujú podmienky 1. a 2.

Nadobudnutie nehnuteľnosti alebo použitého zariadenia prijímateľom od právnickej osoby, v ktorej je prijímateľ jediným spoločníkom, alebo nadobudnutie nehnuteľnosti alebo použitého zariadenia prijímateľom ako právnickou osobou od fyzickej osoby, ktorá je v tejto právnickej osobe spoločníkom, je neoprávneným výdavkom.

V zmysle vyššie uvedeného sú neoprávnenými výdavkami najmä:

- tá časť nadobúdacej ceny pozemku, ktorá je vyššia ako 10% celkových oprávnených nákladov na projekt a

- tá časť nadobúdacej ceny, ktorá je vyššia ako cena zistená znaleckým posudkom.

## Lízing

Lízing je forma získavania a financovania hnuteľného alebo nehnuteľného predmetu za pevne stanovené nájomné na vopred stanovenú dobu. K tejto oblasti oprávnených výdavkov sa viaže čl. 7 nariadenia č. 1080/2006 o ERDF a čl. 3 nariadenia1084/2006 o KF.

Oprávneným výdavkom môže byť ako finančný tak i operatívny lízing.

Pri finančnom lízingu je charakteristické, že predmet lízingu je spojený s právom resp. povinnosťou prevodu do vlastníctva nájomcu za dohodnutú kúpnu cenu.

Oprávnenosť lízingu sa viaže na podmienku, že predmet lízingu je oprávneným výdavkom.

V zásade platí, že oprávneným výdavkom sú iba splátky vzťahujúce sa k obdobiu realizácie projektu. Ak sa predmet lízingu odkupuje musí byť splnená taktiež podmienka, že čiastka oprávnená ku spolufinancovaniu z Fondov EÚ a národných verejných zdrojov nesmie presiahnuť tržnú hodnotu investície, ktorá je predmetom lízingu.

Operatívny lízing je oprávneným výdavkom aj v prípade, ak predmet tohto lízingu nie je oprávnený pre financovanie z Fondov EÚ a je charakteristický tým, že predmet lízingu sa po skončení prenájmu spravidla vracia prenajímateľovi.

Ďalšou podmienkou oprávnenosti operatívneho lízingu je nutnosť preukázať nevyhnutnosť predmetu lízingu pre realizáciu projektu. Je v plnej právomoci riadiaceho orgánu stanoviť, ktoré predmety je možné financovať formou operatívneho lízingu.

V zmluvách o lízingu bez doložky o odkúpení, ktorých dĺžka trvania je nižšia než životnosť investície, ktorá je predmetom zmluvy, sú oprávnené iba splátky, ktoré sa vzťahujú k obdobiu realizácie projektu a súčasne k obdobiu, po ktoré bol predmet lízingu pre daný projekt využívaný. Pokiaľ nie je predmet lízingu využívaný iba pre účely projektu, je oprávnená iba alikvotná časť lízingových splátok za príslušné obdobie. Pri takomto type lízingových zmlúv musí byť nájomca schopný preukázať, že zmluva bola najhospodárnejšou metódou k získaniu zariadenia, t.j. využitie operatívneho lízingu musí byť finančne najvýhodnejším riešením pre projekt. Z tohto dôvodu nie je oprávneným výdavkom na lízing tá časť výdavkov, o ktorú presahujú výdavky na lízing výšku výdavkov, ktoré by predstavoval bežný prenájom rovnakého predmetu v danom čase a mieste. Nesmie teda byť prekročená trhová hodnota lízingu, resp. nájmu, aby bola dodržaná zásada hospodárnosti.

V zmysle vyššie uvedeného sú neoprávnenými výdavkami najmä: dane a ostatné finančné výdavky prenajímateľa súvisiace s lízingovou zmluvou u finančného lízingu ako 
i splátky finančného i operatívneho lízingu, ktoré sa nevzťahujú k dobe realizácie projektu.

## Projekty generujúce príjmy

K projektom vytvárajúcim príjmy sa viaže čl. 55 všeobecného nariadenia č. 1083/2006.

Pre účely tohto usmernenia projekt generujúci príjmy znamená každú operáciu zahŕňajúcu investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spojené s platbou a výdavky sú priamo uhradené užívateľmi, alebo každú operáciu zahrňujúcu predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok.

Oprávnené výdavky na projekty generujúce príjmy sú tie, ktoré nepresiahnu súčasnú hodnotu investičných nákladov očistenú o súčasnú hodnotu čistých príjmov z investície za konkrétne referenčné obdobie pri:

    - investíciách do infraštruktúry alebo

    - ostatných projektov, pri ktorých je možné vopred objektívne odhadnúť príjmy.

Ak na spolufinancovanie nie sú oprávnené všetky investície, čistý príjem sa pridelí pomerne k oprávneným a neoprávneným častiam investičných nákladov.

Prijímateľ bude zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku zaviazaný, aby predložil najneskôr v piatom roku po ukončení projektu správu o príjmoch a výdavkoch projektu.

V prípade, že riadiaci orgán zistí, že projekt generuje vyššie príjmy ako boli rozpočtované, bezodkladne informuje certifikačný orgán o tejto skutočnosti.

Ak nie je možné vopred objektívne odhadnúť príjmy, tak príjmy vygenerované do piatich rokov od ukončenia operácie (projektu) sa odpočítajú z výdavkov vykázaných Komisii. Odpočítanie vykoná certifikačný orgán najneskôr pri čiastočnom alebo úplnom ukončení OP ŽP. Žiadosť o záverečnú platbu sa zodpovedajúcim spôsobom opraví.

Ak sa najneskôr tri roky po skončení OP ŽP stanoví, že operácia (projekt) vygenerovala príjem, ktorý sa podľa vyššie uvedených odstavcov nezohľadnil, takýto príjem sa vráti, vymôže sa od prijímateľa pomoci napr. aj exekúciou, do všeobecného rozpočtu Európskej únie pomerne k príspevku z fondov.

Pravidlo „Projekty generujúce príjmy“ sa nevzťahuje na projekty podliehajúce pravidlám štátnej pomoci v zmysle článku 87 Zmluvy o založení ES.

## Režijné výdavky

K režijným nákladom sa viaže čl. 56 všeobecného nariadenia č. 1083/2006, čl. 51, 52 a 53 Implementačného nariadenia č. 1828/2006, zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Aby režijné výdavky boli oprávneným výdavkom musia spĺňať podmienku, že sú priradené k danému projektu pomerným spôsobom podľa riadne odôvodnenej, spravodlivej a nestrannej metódy a musia priamo súvisieť ako s prevádzkovým zabezpečením projektu resp. implementáciou pomoci z ERDF a KF v rámci daného OP ŽP (prevádzkové výdavky, výdavky na údržbu a pod.).

Režijné výdavky sú oprávnenými výdavkami ak:

- sa zakladajú na skutočných výdavkoch súvisiacich s realizáciou projektu,

- sú priradené pomerným spôsobom k danej činnosti podľa preukázateľne doloženej,

- nestrannej a spravodlivej metódy,

- ich výška nepresiahne maximálny limit, 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Režijné výdavky, ktoré sa týkajú všeobecnej prevádzky organizácie bez príčinnej väzby na projekt ako i výdavky zodpovedajúce svojím vymedzením účtovnej kategórii mimoriadnych nákladov sú neoprávnenými výdavkami (jedná sa napr. o opravu nákladov minulých účtovných období, vyúčtovanie nárokov zamestnancov na odstupné pri reorganizácii, odškodnenie pri pracovných úrazoch, výdavky, ktorými nájomca podľa zmluvy uvádza po skončení nájmu vec do predošlého stavu, atď.)

## DPH a iné dane

K DPH a iným daniam sa viaže čl. 7 nariadenia č. 1080/2006 o ERDF, čl. 3 nariadenia č. 1084/2006 o KF a zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Všeobecne je možné vyjadriť, že dane a clá sú neoprávneným výdavkom ako napr. priame dane, daň z nehnuteľnosti, daň z prevodu nehnuteľnosti, cestná daň a pod..

Pri dani z pridanej hodnoty existuje výnimka, kedy táto daň je oprávneným výdavkom.

U platiteľa dane z pridanej hodnoty (zdaniteľná osoba) je daň z pridanej hodnoty oprávneným výdavkom v prípade, že nemá nárok na odpočet DPH v plnej výške pri danom prijatom plnení v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

V takom prípade, keď je plnenie oprávnené iba v alikvotnej časti, je daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k tomuto plneniu oprávnená v rovnakej alikvotnej časti.

U neplatiteľa DPH je daň z pridanej hodnoty oprávneným výdavkom, nakoľko táto osoba si nemôže nárokovať odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe.

V prípade, že existuje zákonný nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty ( v prípade platcu DPH), táto daň nie je oprávneným výdavkom. V takom prípade je potrebné, aby  žiadatelia neuvádzali položku DPH ako neoprávnený výdavok, do žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

## Iné výdavky

K týmto výdavkom sa viaže čl. 7 nariadenia č. 1080/2006 o ERDF, čl. 3 nariadenia č. 1084/2006 o KF, čl. 49 Implementačného nariadenia č. 1828/2006, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Nevyhnutnosť a priama väzba na projekt, respektíve požiadavka riadiaceho orgánu na ich vynaloženie v súvislosti s projektom, sú záväznými podmienkami oprávnenosti finančných výdavkov, služieb a poplatkov. Tieto podmienky sú záväzné aj pri správnych a miestnych poplatkoch, ako sú napr. výpis z obchodného registra, poplatky za zápis do katastra nehnuteľností, výpis z registra trestov, odvody, vydanie stavebného povolenia, notárske poplatky, za vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, atď.

Popri výdavkoch ako sú, správne a miestne poplatky s priamou väzbou na projekt priznáva sa oprávnenosť aj:

- bankovým poplatkom za medzinárodnú finančnú transakciu,

- za zriadenie a vedenie účtu alebo účtov a za finančné transakcie na tomto účte, pokiaľ je pre realizáciu projektu vyžadované zriadenie a vedenie zvláštneho účtu alebo účtov,

- výdavky na právne poradenstvo, technické a finančné odborné posudky a výdavky na publicitu, pokiaľ museli byť vynaložené v priamej súvislosti s projektom. Výdavky súvisiace s publicitou projektu vynaložené v súvislosti s čl. 5 až 10 nariadenia komisie (ES) č.1828/2006 sú oprávnenými výdavkami,

- výdavky na bankové záruky alebo záruky poskytnuté inými finančnými inštitúciami v rozsahu stanovenom predpismi SR alebo právnymi predpismi EÚ.

Neoprávnenými výdavkami sú:

- výdavky súvisiace s vedením účtovníctva projektu a  na vykonanie auditu,

- úroky z úverov a pôžičiek,

- správne a miestne poplatky, ktoré nemajú priamu väzbu na projekt, resp. ich neoprávnenosť bola stanovená riadiacim orgánom,

- výdavky na správne spory ako i sankčné poplatky, pokuty a penále, prípadne ďalšie sankčné výdavky, či už zjednané v zmluvách alebo vznikajú z iných príčin a tzv. balíky produktov (služieb), ktoré poskytujú banky k úverom.

Podrobné pravidlá oprávnenosti a výnimky z týchto pravidiel sú upravené v ďalších častiach tohto usmernenia.

RO nemôže vzhľadom na rozmanitosť realizovaných aktivít zahrnúť všetky potenciálne výdavky, ktoré môžu v súvislosti s realizáciou projektu vzniknúť.	Vzhľadom na uvedené, pokiaľ ide o výdavok, ktorý vznikol alebo vznikne v súvislosti s realizáciou projektu a nie je výslovne uvedený medzi oprávnenými výdavkami v tomto usmernení,  je potrebné ho taktiež uviesť vo formulári žiadosti o poskytnutie NFP v rámci skupiny oprávnených výdavkov. RO posúdi takýto výdavok individuálne a to vzhľadom na ciele a charakter projektu, t.j. určí do akej miery je výdavok nevyhnutný pre naplnenie daných cieľov a realizáciu aktivít projektu.

Neoprávnené výdavky uvedené v tomto usmernení v rámci jednotlivých prioritných osí bude RO vždy považovať za neoprávnené bez ohľadu na ich vzťah k cieľom a charakteru projektu.

Oprávnenosť nákladov všetkých aktivít, ktoré zasahujú svojim účinkom celé územie Slovenska sa znižuje o percento vychádzajúce z pomeru počtu obyvateľov Bratislavského kraja k počtu obyvateľov Slovenska. V prípade aktivít, ktoré zasahujú svojím účinkom územie viacerých regiónov (krajov) vrátane Bratislavského kraja sa oprávnenosť nákladov príslušných aktivít znižuje o percento vychádzajúce z pomeru počtu obyvateľov Bratislavského kraja k počtu obyvateľov všetkých dotknutých regiónov. Ako východisko sa pre uvedený výpočet použijú údaje o počte obyvateľov SR a jednotlivých krajov k 31.12.2007, zverejnené Štatistickým úradom SR a uvedené v prílohe č. 4 Programového manuálu OP ŽP. V súlade s vyššie uvedeným oprávnenosť nákladov všetkých aktivít, ktoré zasahujú svojim účinkom celé územie Slovenska, sa znižuje o 11,3% (vychádzajúc z pomeru počtu obyvateľov Bratislavského kraja k počtu obyvateľov Slovenska)

Kódy výdavkov prislúchajúce k oprávneným výdavkom uvedených v tomto usmernení sú indikatívne a môže dochádzať k ich zmene. Záväzná však je slovná definícia oprávnených výdavkov, tak ako je uvedená v ďalších častiach tohto usmernenia pre jednotlivé typy projektov.

Pre jednotné uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie bolo vydané Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.decembra a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, vrátane jeho dodatkov, ktoré je zverejnené na stránke MF SR, www.finance.gov.sk.

Číselník oprávnených výdavkov podľa jednotlivých fondov tvorí prílohu č. 700-1 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 2.0, ktoré je zverejnené na stránke MV RR SR, www.nsrr.sk.

# Špecifikácia oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi OP ŽP        –  pre projekty, ktorých celkové náklady presahujú 25  mil. EUR

Výdavky pre projekty, ktorých celkové náklady presahujú 25 mil EUR, spolufinancované z ERDF/KF (výrobné a infraštrukturálne investičné projekty) pre všetky prioritné osi OP ŽP.

Oprávnené výdavky na projekty, ktorých celkové náklady presahujú 25 mil EUR:

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 610620 | Osobné náklady | - mzdové výdavky interných zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (len pre sektor verejnej správy) |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | - propagácia a publicita |
| 637004 | Všeobecné služby | - informačné a pamätné tabule v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP |
| 637005 | Špeciálne služby | - výdavky na verejné obstarávanie - vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov - vypracovanie revíznych správ - zabezpečenie súhlasných stanovísk zainteresovaných orgánov, povolení vrátane bezprostredne súvisiacich správnych a miestnych poplatkov (rozhodnutie pre územné/stavebné povolenie), ak je samostatné verejné obstarávanie mimo zmluvy na stavebné práce - administratívne poplatky – notárske overenia, výdavky na záruky (poskytované bankou)... - projektový manažment – manažment projektu zo strany KP vykonávaný externým subjektom |
| 637009 | Náhrada mzdy a platu | - projektový manažment – manažment projektu zo strany KP vykonávaný subjektom, ktorý nie je zamestnancom prijímateľa, ale je ním napr. poverený na výkon určitej činnosti v súvislosti s realizáciou projektu |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | - štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza, EIA, štátna expertíza, podklady k NATURA 2000 a iné - vypracovanie žiadosti o NFP |
| 637012 | Poplatky a odvody | - zriadenie a vedenie účtu alebo účtov a za finančné transakcie na tomto účte, pokiaľ je pre realizáciu projektu vyžadované zriadenie a vedenie zvláštneho účtu alebo účtov |
| 637023 | Kolkové známky | - kolkové známky |
| 711001 | Nákup pozemkov | - nákup pozemkov |
| 711002 | Nákup lesov | - nákup lesov |
| 712001 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | - nákup stavieb (budov, objektov alebo ich častí) |
| 712002 | Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | - nákup stavieb (budov, objektov alebo ich častí) |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - technické vybavenie - dodávka tovarov a použitého zariadenia vrátane zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia -dodávka a montáž vrátane zaškolenia obsluhy) je samostatne mimo stavebných prác |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - technické vybavenie - dodávka tovarov a použitého zariadenia vrátane zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia -dodávka a montáž vrátane zaškolenia obsluhy) je samostatne mimo stavebných prác |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - plánovanie/projektovo-inžinierska činnosť - prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie, archeologický prieskum) - zameriavacie práce (vytýčenie existujúcich vedení) - vypracovanie projektovej dokumentácie nevynímajúc: - prípravu územia pred výstavbou a pred vydaním potrebných povolení - prípravu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie - prípravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - prípravu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (napr. v rámci realizácie stavebných prác) - prípravu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického zamerania (napr. v rámci realizácie stavebných prác) - plán organizácie výstavby vrátane projektu dopravného značenia |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | - stavebné práce vrátane strojno- technologického a elektrického zariadenia, t.j. SO a PS (dodávka a montáž vrátane zaškolenia obsluhy), zariadenie staveniska, kompletačná činnosť a iné podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor (dozor počas výstavby) |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | - stavebné práce vrátane strojno- technologického a elektrického zariadenia, t.j. SO a PS (dodávka a montáž vrátane zaškolenia obsluhy), zariadenie staveniska, kompletačná činnosť a iné podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor (dozor počas výstavby) |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | - stavebné práce vrátane strojno- technologického a elektrického zariadenia, t.j. SO a PS (dodávka a montáž vrátane zaškolenia obsluhy), zariadenie staveniska, kompletačná činnosť a iné podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor (dozor počas výstavby) |
| 718004 | Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka služieb, resp. tovarov, ak je samostatné verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia (dodávka a montáž vrátane zaškolenia obsluhy) mimo zmluvy na stavebné práce |
| 718005 | Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka služieb, resp. tovarov, ak je samostatné verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia (dodávka a montáž vrátane zaškolenia obsluhy) mimo zmluvy na stavebné práce |
| 920 | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky | - *rezerva na nepredvídateľné výdavky súvisiace so stavebnými prácami a technológiou |

* rezerva je v prípade jej použitia počas realizácie projektu rozpúšťaná a vykazovaná v rámci príslušnej položky kapitálových výdavkov (napr. skupiny výdavkov 717001)

DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. Neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok, ale bude zahrnutá do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených výdavkov.

Medzi oprávnené výdavky sú zahrnuté výdavky ktoré nepresahujú dobu oprávnenosti výdavkov stanovenú v rozhodnutí EK a sú nasledovnej povahy:

- plánovanie/projektovo-inžinierska činnosť;

- nákup pozemkov, stavieb a použitého zariadenia;

- stavebné práce vrátane technologického a strojného zariadenia (dodávka a montáž) a rezervy na nepredvídateľné výdavky súvisiace so stavebnými prácami a technológiou;

- stavebný dozor;

- propagácia a publicita;

- daň z pridanej hodnoty (ak je DPH nerefundovateľná);

- ostatné výdavky  súvisiace s projektom – poistenie, bankové služby, správne poplatky a ostatné výdavky.

- Plánovanie/projektovo-inžinierska činnosť vynaložená na

- štúdie (štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza, EIA, štátna expertíza, podklady k NATURA 2000 a iné);

- vypracovanie žiadosti o NFP;

- prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie, archeologický prieskum) a zameriavacie práce (vytýčenie existujúcich vedení);

- vypracovanie súťažných podkladov;

- vypracovanie projektovej dokumentácie nevynímajúc

  - prípravu územia pred výstavbou a pred vydaním potrebných povolení

  - prípravu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

  - prípravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

  - prípravu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (napr.v rámci realizácie stavebných prác)

  - prípravu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického zamerania (napr. v rámci realizácie stavebných prác);

- zabezpečenie súhlasných stanovísk zainteresovaných orgánov, povolení vrátane bezprostredne súvisiacich správnych a miestnych poplatkov (rozhodnutie pre územné/stavebné povolenie);

- plán organizácie výstavby vrátane projektu dopravného značenia;

- projektový manažment – manažment projektu zo strany KP vykonávaný externým subjektom, s ktorým bola uzatvorená zmluva v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- výdavky na zabezpečenie verejného obstarávania.

- Nákup pozemkov za splnenie podmienok uvedených nižšie

  - nadobúdacia cena pozemkov je maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt

  - pozemok, stavba resp. použité zariadenia, pri zohľadnení trhových podmienok, budú ocenené znaleckým posudkom (nesmie byť starší než 3 mesiace pred dátumom registrácie projektu) vyhotoveným znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  - nadobúdacia cena nie je vyššia ako cena zistená znaleckým posudkom

  - súčasný či niektorý z predchádzajúcich vlastníkov pozemku, stavby resp. použitého zariadenia neobdržal v posledných piatich rokoch pred registráciou žiadosti dotáciu z verejných zdrojov na nákup daného pozemku, čo by v prípade spolufinancovania nákupu zo strany Fondov EU viedlo k duplicite podpory.

- Stavebné práce vrátane technologického a strojného zariadenia (dodávka a montáž) a rezervou na nepredvídateľné výdavky súvisiace so stavebnými prácami a technológiou, teda investičné náklady vynaložené na

- stavebné objekty, prevádzkové súbory, dodávka a montáž technologických zariadení;

- meranie a reguláciu vrátane SW vybavenia;

- preložky inžinierskych sietí;

- vytýčenie inžinierskych sietí nezakreslených do dokumentácie pre stavebné povolenie;

- zariadenie staveniska (príprava, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska vrátane zriadených prístupových ciest) ako aj ostatného vybavenia Zhotoviteľa vrátane poplatkov za elektrinu, pitnú vodu, telekomunikačné poplatky a súvisiacich režijných nákladov;

- zabezpečenie, údržba a odstránenie priestorov vybavenia a príslušenstva stavebného dozoru vrátane poplatkov za elektrinu, pitnú vodu, telekomunikačné poplatky a súvisiacich režijných nákladov;

- vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov (pre skúšobnú a trvalú prevádzku);

- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia;

- vypracovanie revíznych správ;

- funkčné skúšky a skúšky pred odovzdaním diela;

- zaškolenie obsluhy;

- požadované dočasné dopravné značenie v záujmovom území (zabezpečenie, osadenie, údržba a likvidácia);

- zabezpečenie súladu s požiadavkami na riadenie a kontrolu kvality;

- zabezpečenie súladu s požiadavkami na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v zmysle platných predpisov;

- zabezpečenie súladu s ustanoveniami plánu ochrany životného prostredia;

- zabezpečenie skúšobnej prevádzky, v súlade so zmluvou o dielo na práce;

- zriaďovacie výdavky (mobilizácia personálu a zariadenia, výdavky na zabezpečenie areálu na skladovanie stavebného materiálu a zariadenia Zhotoviteľa);

- geotechnické a hydrotechnické monitorovanie stavby počas realizácie;

- spätnú úpravu (obnovu) komunikácií len v rozsahu požiadaviek vydaných stavebných povolení alebo ak nie sú vydané stavebné povolenia podľa požiadaviek na spätnú úpravu;

- zabezpečenie, údržbu a likvidácia veľkoplošných reklamných tabúľ počas realizácie prác ;

- pamätné dosky, ktoré nahradia veľkoplošné reklamné tabule po ukončení prác ;

- zmeny vyplývajúce z rozdielu medzi projektovou dokumentáciou v zmluve o dielo a realizovanými prácami na stavenisku a výdavky na oprávnené požiadavky/nároky zhotoviteľa;

- členov Komisie na riešenie sporov.

Konečný prijímateľ je povinný pri spracovávaní podrobného položkového rozpočtu používať Štandardnú metódu merania pre projekty v oblasti životného prostredia.

V prípade zariadení na znižovanie znečisťovania ovzdušia oprávnené sú len výdavky, ktoré sú na zariadenia v súlade s BAT (smernica IPPC 96/61/EC).

Výdavky na technologické a strojné zariadenia sú oprávnené ako investičné náklady zahŕňajúce nákup a výrobu Technologických zariadení a strojov vrátane elektrickej inštalácie, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie cieľov veľkého projektu a sú vynaložené na:

- zariadenia a stroje;

- zariadenia merania a regulácie vrátane softvérového vybavenia;

- montáž a inštaláciu;

- skúšky a skúšobnú prevádzku;

- dopravné a prepravné prostriedky;

- projektovú dokumentáciu a prevádzkové manuály;

- poistenia nadobúdaného majetku a zmluvné zábezpeky.

V prípade zariadení na znižovanie znečisťovania ovzdušia oprávnené sú len výdavky, ktoré sú na zariadenia v súlade s BAT (smernica IPPC 96/61/EC).

Položkový rozpočet na stavebné práce môže zahŕňať rezervu na nepredvídateľné výdavky, ktoré bude možné považovať za oprávnené len v prípade, že spĺňajú nasledovné podmienky:

  - rezerva je zahrnutá v celkových nákladoch použitých pre výpočet finančného príspevku z fondov a nepresahuje 10% investičných nákladov;

  - rezerva sa použije na technické zmeny realizácie projektu v rámci pôvodného rozsahu prác (pod-článok 13.3 FIDIC), oprávnené nároky zhotoviteľa (pod-článok 20.1 FIDIC).

Všetky uvedené výdavky v časti 3 budú oprávnené za splnenia nasledujúcich podmienok:

    - sú vykonané v súlade s podpísanou zmluvou o dielo,

    - sú schválené a odsúhlasené nezávislým stavebným dozorom ak ide o zmluvu podľa podmienok FIDIC  a/alebo sú zároveň na základe skutočného premerania v prípade ak ide o zmluvu o dielo podpísanú v súlade s zmluvnými podmienkami pre výstavbu FIDIC vydanie 1999- (červená kniha),

- Dozor počas výstavby je oprávnený ak zahŕňa:

- výdavky na poskytnutie služieb - na zabezpečenie stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na projekte počas realizácie stavby do výšky max. 10 % z celkovej sumy stavebných prác popísaných v článku 3..

- Propagácia a publicita projektu zahŕňajúca:

- výdavky bezprostredne súvisiace s opatreniami na informovanie a publicitu ako sú:

-	výroba publikácií (brožúry, informačné letáky, noviny a plagáty);

-	výroba video materiálov;

-	vytvorenie internetových stránok, ak KP zabezpečuje externým subjektom, s ktorým bola uzatvorená zmluva v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

-	organizovanie a zabezpečenie tlačových konferencií (napr. prenájom miestností, prenájom nevyhnutnej audiovizuálnej elektroniky, tlmočnícke služby).

- DPH za uvedených podmienok:

- ak platiteľ dane z pridanej hodnoty (zdaniteľná osoba) nemá nárok na odpočet DPH v plnej výške pri danom prijatom plnení v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

- Ak ide o neplatiteľa DPH, nakoľko táto osoba si nemôže nárokovať odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe.

- ak je plnenie oprávnené iba v alikvotnej časti, je daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa k tomuto plneniu oprávnená v rovnakej alikvotnej časti.

7.  Ostatné výdavky  súvisiace s projektom – sú oprávnené ak spĺňajú všetky vyššie

uvedené aplikovateľné podmienky a ide o výdavky vynaložené na:

- zriadenie a vedenie účtu alebo účtov a za finančné transakcie na tomto účte, pokiaľ je pre realizáciu projektu vyžadované zriadenie a vedenie zvláštneho účtu alebo účtov;

- poistenie majetku, len v priamej väzbe na realizáciu prác projektu v rámci zmluvy o dielo na práce.

Všetky vyššie uvedené výdavky sú oprávnené len za predpokladu, že pri ich obstaraní boli rešpektované princípy VO a boli obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.

Akékoľvek iné výdavky nebudú považované za oprávnené!

# Špecifikácia oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi  OP ŽP 
– pre projekty, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR

Špecifikácia oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi OP ŽP – pre projekty, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR, je platná pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (na ktorých sa nevzťahujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci)

## Prioritná os 1       Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Oprávnené výdavky pre Prioritnú os 1

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) |  | Popis výdavku |
| --- | --- | --- | --- |
| 610620 | Osobné náklady |  | - mzdové výdavky interných zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (len pre sektor verejnej správy) |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia |  | - propagácia a publicita |
| 637004 | Všeobecné služby |  | - informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP |
| 637005 | Špeciálne služby |  | - výdavky na verejné obstarávanie - administratívne poplatky - notárske overenia, výdavky na záruky (poskytované bankou)... - vypracovanie prevádzkových poriadkov, manipulačných poriadkov, revíznych správ - mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 637012 | Poplatky a odvody |  | - ak spolufinancovanie z KF vyžaduje otvorenie samostatného účtu alebo účtov na implementáciu operácie, bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtov |
| 637023 | Kolkové známky |  | - kolkové známky |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  | - mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 711001 | Nákup pozemkov |  | - kúpa pozemkov, oprávnené výdavky do výšky maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov pre projekt |
| 711002 | Nákup lesov |  | - kúpa lesov, oprávnené výdavky do výšky maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov pre projekt |
| 712001 | Nákup budov, objektov alebo ich častí |  | - kúpa stavieb, oprávnené výdavky do výšky maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov pre projekt |
| 712002 | Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu |  | - kúpa stavieb, oprávnené výdavky do výšky maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov pre projekt |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - prieskumné práce napr. geologický prieskum, - vypracovanie projektovej dokumentácie – na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geodetické zameranie |  |
| 717001 | Realizácia nových stavieb |  | - stavebný dozor do výšky max. 10 % z celkovej sumy stavebných prác kumulatívne za všetky dozory - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácie v položkovom rozpočte |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia |  | - stavebný dozor do výšky max. 10 % z celkovej sumy stavebných prác kumulatívne za všetky dozory - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácie v položkovom rozpočte |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy |  | - stavebný dozor do výšky max. 10 % z celkovej sumy stavebných prác kumulatívne za všetky dozory - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácie v položkovom rozpočte |
| 920 | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky |  | - rezerva max. 10 % z výdavkov na stavebné práce (v prípade jej použitia je počas realizácie projektu rozpúšťaná a vykazovaná v rámci príslušnej položky kapitálových výdavkov.) |

DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. Neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok ale bude zahrnutá do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených výdavkov.

DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. V takom prípade sa vôbec neuvádza, ani samostatne ako neoprávnený výdavok.

Ďalšie oprávnené výdavky pre Operačný cieľ č. 1.3

(Jednotlivé výdavky sú špecifikované v súlade s Programom monitorovania stavu vôd Slovenska v roku 2008)

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 610620 | Osobné náklady | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd (napr. príprava databázy výsledkov, štatistické spracovanie údajov, vyhodnotenie výsledkov, príprava mapových podkladov), - činnosti zamerané na prípravu podkladov pre reportovacie správy do EK, |
| 631001 | Tuzemské cestovné náhrady | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, |
| 631002 | Zahraničné cestovné náhrady | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, |
| 632001 | Energie | - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), |
| 632002 | Vodné, stočné | - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), |
| 633005 | Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | - zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemnej vody. (merané parametre: výška hladiny podzemnej vody a teplota) |
| 633006 | Všeobecný materiál | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd (napr. príprava databázy výsledkov, štatistické spracovanie údajov, vyhodnotenie výsledkov, príprava mapových podkladov), - činnosti zamerané na prípravu podkladov pre reportovacie správy do EK, |
| 633007 | Špeciálny materiál | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), |
| 633010 | Materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, |
| 635005 | Údržba Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, a náradia | - akreditované výkony zamerané na analytické práce |
| 635006 | Údržba Budov, objektov alebo ich častí | - akreditované výkony zamerané na analytické práce |
| 635200 | Údržba ostatného | - akreditované výkony zamerané na analytické práce |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | - akreditované výkony zamerané na analytické práce |
| 637004 | Všeobecné služby | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd (napr. príprava databázy výsledkov, štatistické spracovanie údajov, vyhodnotenie výsledkov, príprava mapových podkladov), - činnosti zamerané na prípravu podkladov pre reportovacie správy do EK, |
| 637005 | Špeciálne služby | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd (napr. príprava databázy výsledkov, štatistické spracovanie údajov, vyhodnotenie výsledkov, príprava mapových podkladov), - činnosti zamerané na prípravu podkladov pre reportovacie správy do EK, |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd (napr. príprava databázy výsledkov, štatistické spracovanie údajov, vyhodnotenie výsledkov, príprava mapových podkladov), - činnosti zamerané na prípravu podkladov pre reportovacie správy do EK, |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | - akreditovaná činnosť zameraná na odber vzoriek povrchovej vody a podzemnej vody (bodové vzorky, zonálne vzorky) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - akreditovaná činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev (fytoplanktónu, fytobentosu, bentických bezstavovcov, vodných makrofýt) v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - činnosť zameraná na odber vodných spoločenstiev - rýb v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi, - terénne merania (napr. pH, kyslík, alkalita, vodivosť, odhad substrátu, identifikácia vybraných organizmov vodných spoločenstiev v teréne), - preprava vzoriek a ostatné výdavky spojené s odbermi vzoriek, - akreditované výkony zamerané na analytické práce - činnosti zamerané na prípravné a pomocné práce súvisiace s analytickými prácami (napr. prevzatie a evidencia vzoriek, skartácia vodných vzoriek, filtrácia vzoriek, centrifugácia vzoriek, úprava pH, extrakcia, príprava protokolov o odberoch a o skúškach), - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd (napr. príprava databázy výsledkov, štatistické spracovanie údajov, vyhodnotenie výsledkov, príprava mapových podkladov), - činnosti zamerané na prípravu podkladov pre reportovacie správy do EK, |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemnej vody. (merané parametre: výška hladiny podzemnej vody a teplota) |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, a náradia | - zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemnej vody. (merané parametre: výška hladiny podzemnej vody a teplota) |

Neoprávnené výdavky pre Prioritnú os 1

- vypracovanie „Žiadosti o poskytnutie NFP“;

- výdavky na vypracovanie finančnej analýzy, ako súčasti žiadosti o poskytnutie NFP;

- pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;

- autorský dozor;

- výdavky za právne/súdne spory;

- položky financované z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond);

- iné výdavky priamo nesúvisiace s projektom;

- kompenzácia strát alebo dlhov;

- nesplatené dlžné úroky;

- výdavky na opravu a údržbu;

- poplatky za poistenie;

- škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;

- technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika);

- osobné motorové vozidlá;

- prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (cestovné náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar...);

- mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu, mimo sektora verejnej správy;

- operatívny lízing, ktorého platnosť skončí skôr, ako 5 rokov po ukončení projektu;

- stratné;

- územné vplyvy;

- cestné komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy

- analytická prístrojová technika, terénna monitorovacia technika (automobily, člny, fotoaparáty, GPS), PC stanice a softvérova podpora pre operačný cieľ 1.3, s výnimkou na zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemnej vody.

## Prioritná os 2      Ochrana pred povodňami

Oprávnené výdavky pre Prioritnú os 2

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) |  | Kód výdavku |
| --- | --- | --- | --- |
| 610620 | Osobné náklady |  | - mzdové výdavky interných zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (len pre sektor verejnej správy) |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia |  | - propagácia a publicita |
| 637004 | Všeobecné služby |  | - informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP |
| 637005 | Špeciálne služby |  | - výdavky na verejné obstarávanie - administratívne poplatky- notárske overenia, výdavky na záruky (poskytované bankou)... - vypracovanie prevádzkových poriadkov, manipulačných poriadkov, revíznych správ - mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 637012 | Poplatky a odvody |  | - ak spolufinancovanie z KF vyžaduje otvorenie samostatného účtu alebo účtov na implementáciu operácie, bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtov |
| 637023 | Kolkové známky |  | - kolkové známky |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |  | - mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 711001 | Nákup pozemkov |  | - kúpa pozemkov, oprávnené výdavky do výšky maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov pre projekt |
| 711002 | Nákup lesov |  | - kúpa lesov, oprávnené výdavky do výšky maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov pre projekt |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - prieskumné práce napr. geologický prieskum, - vypracovanie projektovej dokumentácie – na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geodetické zameranie |  |
| 717001 | Realizácia nových stavieb |  | - stavebný dozor do výšky max. 10 % z celkovej sumy stavebných prác kumulatívne za všetky dozory - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia |  | - stavebný dozor do výšky max. 10 % z celkovej sumy stavebných prác kumulatívne za všetky dozory - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy |  | - stavebný dozor do výšky max. 10 % z celkovej sumy stavebných prác kumulatívne za všetky dozory - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte |
| 920 | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky |  | - rezerva max. 10 % z výdavkov na stavebné práce (v prípade jej použitia je počas realizácie projektu rozpúšťaná a vykazovaná v rámci príslušnej položky kapitálových výdavkov.) |

DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. Neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok ale bude zahrnutá do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených výdavkov.

DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. V takom prípade sa vôbec neuvádza, ani samostatne ako neoprávnený výdavok.

Operačný cieľ 2.1, skupina aktivít č. 2: Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík, vrátane plánov manažmentu povodňových rizík.

V súčasnosti nie sú zadefinované technické a špecifické činnosti, ktoré uloží legislatíva pre správnu implementáciu Smernice 2007/60/ES, a preto nie sú zadefinované výdavky súvisiace s touto aktivitou.

Ďalšie oprávnené výdavky pre Operačný cieľ č. 2.2

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Kód výdavku |
| --- | --- | --- |
| 633013 | Materiál Softvér a licencie | - aplikačný softvér - vývoj softvéru |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | - školenie pracovníkov |
| 637004 | Všeobecné služby | - analýza údajov |
| 637005 | Špeciálne služby | - geodetické a kartografické práce pre tvorbu databáz |
| 711003 | Nákup softvéru | - aplikačný softvér - vývoj softvéru - nákup softvéru |
| 711004 | Nákup licencií | - aplikačný softvér - vývoj softvéru - nákup licencií |
| 713002 | Nákup výpočtovej techniky | - počítačová technika |
| 713003 | Nákup telekomunikačnej techniky | - telekomunikačná technika |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - technické vybavenie |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, a náradia | - technické vybavenie |
| 714005 | Nákup Špeciálnych automobilov | - technické vybavenie |

Neoprávnené výdavky pre Prioritnú os 2

- vypracovanie „Žiadosti o poskytnutie NFP“;

- výdavky na vypracovanie finančnej analýzy, ako súčasti žiadosti o poskytnutie NFP;

- pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;

- autorský dozor;

- výdavky za právne/súdne spory;

- položky financované z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond);

- iné výdavky priamo nesúvisiace s projektom;

- kompenzácia strát alebo dlhov;

- nesplatené dlžné úroky;

- výdavky na opravu a údržbu;

- poplatky za poistenie;

- škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;

- technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika);

- osobné motorové vozidlá;

- prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (cestovné náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar...);

- nákup a rekonštrukcia budov;

- mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu, mimo sektora verejnej správy;

- operatívny lízing, ktorého platnosť skončí skôr, ako 5 rokov po ukončení projektu;

- stratné;

- cestné komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy;

- neekologické úpravy na tokoch zapríčiňujúce vznik významne pozmeneného vodného útvaru (HMWB) podľa Rámcovej smernice o vodách, len pre Operačný cieľ 2.1;

- výstavba mostov, len pre Operačný cieľ 1.

- prevádzka POVAPSYS-u;

Prioritná os 3    Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Oprávnené výdavky pre prioritnú os 3

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 610620 | Osobné náklady | - mzdové výdavky interných zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (len pre sektor verejnej správy), |
| 633002 | Materiál výpočtová technika | - nákup osobných počítačov, vrátane materiálu k výpočtovej technike (myši, klávesnice, monitory, tlačiarne a pod.) len ak bezprostredne súvisí s projektom |
| 633004 | Materiál prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | - obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a techniky, napr. pre laboratóriá, odpadové nádoby, ručné hasiace prístroje |
| 633005 | Materiál špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | - meracie a monitorovacie technické prostriedky |
| 633006 | Všeobecný materiál | - archeologický výskum, - sadenice, stromčeky, kríky, trvanlivé kvety, zemina, osivo, |
| 633013 | Materiál softvér a licencie | - nákup softvéru a licencií, ktorý nespĺňa kritériá nehmotného majetku z kapitálových výdavkov, ale výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | - výdavky na školenia, kurzy, semináre, informačné podujatia bezprostredne súvisiace s projektom |
| 637003 | Propagácie, reklama a inzercia | - propagácia, informačné letáky, návody, vytvorenie web stránok súvisiacich s projektom |
| 637004 | Všeobecné služby | - informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, - prekladateľská činnosť, - revízie a kontroly zariadenia |
| 637005 | Špeciálne služby | - výdavky na verejné obstarávanie, - prieskumné a projektové práce nesúvisiace s výstavbou, - geologický prieskum a geologické práce, ktoré súvisia s geologickým prieskumom, nesúvisiace s výstavbou, - výdavky na vypracovanie prevádzkových poriadkov a revíznych správ, - administratívne poplatky – notárske overenia, výdavky na záruky (poskytované bankou) |
| 637010 | Služby na úlohy výskumu a vývoja | - Výdavky správcov rozpočtových kapitol na riešenie štátnych objednávok výskumu a vývoja. |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | - Štúdie, všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom. |
| 637012 | Poplatky a odvody | - ak spolufinancovanie z ERDF vyžaduje otvorenie samostatného účtu alebo účtov na implementáciu operácie, bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtov |
| 637023 | Kolkové známky | - kolkové známky |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, - náklady na činnosť externých projektových manažérov |
| 711001 | Nákup pozemkov | - nákup pozemkov, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711002 | Nákup lesov | - nákup lesov, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711003 | Nákup softvéru | - nákup softvéru, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711004 | Nákup licencií | - nákup licencií, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 712001 | Nákup Budov, objektov alebo ich častí | - nákup budov, objektov alebo ich častí, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 712002 | Nákup Budov alebo objektov určených na likvidáciu | - nákup budov, objektov alebo ich častí určených na likvidáciu, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 713002 | Nákup výpočtovej techniky | - nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, napr: riadiace systémy. |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž technologických zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy - nákup použitého zariadenia |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | - dodávka a montáž špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu, vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr: meracích, monitorovacích), - nákup použitého zariadenia |
| 714002 | Autobusov | - rekonštrukcia alebo nákup autobusov (len pre operačný cieľ 3.2 skupinu II A,B,C zadefinovanú v Programovom manuáli OP ŽP) |
| 714004 | Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov | - nákup dopravných prostriedkov, techniky, strojov, traktorov s príslušenstvom súvisiacich bezprostredne s projektom - nákup použitého zariadenia - rekonštrukcia alebo nákup trolejbusov (len pre operačný cieľ 3.2 skupinu II A,B,C zadefinovanú v Programovom manuáli OP ŽP) |
| 714005 | Špeciálnych automobilov | - nákup špeciálnych automobilov s príslušenstvom súvisiacich bezprostredne s projektom nákup použitého zariadenia - nákup špeciálnych meracích vozov pre meranie emisií (len pre operačný cieľ 3.1 skupinu III B zadefinovanú v Programovom manuáli OP ŽP) |
| 714007 | Nákup železničných mobilných prostriedkov (dráhových vozidiel) | - rekonštrukcia alebo nákup električiek (len pre operačný cieľ 3.2 skupinu II A,B,C zadefinovanú v Programovom manuáli OP ŽP) |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - geodetické a prieskumné práce (napr. geologický prieskum) potrebné na spracovanie projektu, - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie) |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikáciev položkovom rozpočte, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikáciev položkovom rozpočte, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikáciev položkovom rozpočte, - , - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác |
| 718002 | Modernizácia výpočtovej techniky | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718003 | Modernizácia telekomunikačnej techniky | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718004 | Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718005 | Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 920 | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky | - rezerva na stavebné práce* - rezerva na technologické a technické zariadenia** |

*   rezervu je možné vytvoriť maximálne 10% z ceny stavebných prác

** rezervu je možné vytvoriť maximálne 10% z ceny technologických a technických

zariadení

DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. Neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok ale bude zahrnutá do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených výdavkov.

DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. V takom prípade sa vôbec neuvádza, ani samostatne ako neoprávnený výdavok.

Neoprávnené výdavky pre prioritnú os 3

- vypracovanie „Žiadosti o poskytnutie NFP“;

- výdavky na vypracovanie finančnej analýzy ako súčasti Žiadosti o NFP;

- položky financované z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond);

- geologický prieskum za účelom zistenia výdatnosti geotermálneho ložiska;

- stratné;

- škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;

- autorský dozor;

- poplatky za poistenie;

- operatívny lízing, ktorého platnosť skončí skôr, ako 5 rokov po ukončení projektu;

- pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;

- výdavky za právne/súdne spory;

- rezerva na možné budúce straty alebo dlhy;

- úroky z dlhov;

- nesplatené dlžné úroky;

- výdavky na opravu a údržbu;

- technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika);

- prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (cestovné náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar...);

- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov určených na osobnú prepravu, okrem osobnej hromadnej prepravy – mestskej a medzimestskej;

- iné nešpecifikované výdavky nesúvisiace s projektom;

- výmena vnútorných tepelných rozvodov a radiátorov;

- výstavba električkových tratí

- zakúpenie výpočtovej techniky v prípade projektov operačného cieľa 3.1 skupiny III.F zadefinovanej v Programovom manuáli OP ŽP)

## Prioritná os 4      Odpadové hospodárstvo

Oprávnené výdavky pre prioritnú os 4

| Kód výdavku | Názov výdavku | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 610620 | Osobné náklady | - mzdové výdavky interných zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu, len pre verejnú správu |
| 633002 | Materiál Výpočtová technika | - nákup osobných počítačov, vrátane materiálu k výpočtovej technike (myši, klávesnice, monitory, tlačiarne a pod.), len ak bezprostredne súvisí s projektom |
| 633004 | Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | - obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a techniky (napr. pre laboratóriá, odpadové nádoby, ručné hasiace prístroje) |
| 633005 | Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | - meracie a monitorovacie technické prostriedky |
| 633006 | Všeobecný materiál | - kancelársky papier pre rozmnožovanie, - archeologický výskum, - nákup hygienického materiálu (napr. vrecia na odpad), - sadenice, stromčeky, kríky, trvanlivé kvety, zemina, osivo, biologická rekultivácia, |
| 633013 | Materiál Softvér a licencie | - nákup softvéru a licencií, ktorý nespĺňa kritériá nehmotného majetku z kapitálových výdavkov, ale výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | - výdavky na školenia, kurzy, semináre, informačné podujatia bezprostredne súvisiace s projektom |
| 637003 | Propagácia reklama a inzercia | - propagácia, informačné letáky, návody, vytvorenie web stránok súvisiacich s projektom |
| 637004 | Všeobecné služby | - informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, - prekladateľská činnosť, - revízie a kontroly zariadení |
| 637005 | Špeciálne služby | - výdavky na verejné obstarávanie, - prieskumné a projektové práce nesúvisiace s výstavbou, - geologický prieskum a geologické práce, ktoré súvisia s geologickým prieskumom, nesúvisiace s výstavbou, - výdavky na vypracovanie prevádzkových poriadkov a revíznych správ, - ekologická asanácia územia (náklady súvisiace s odstraňovaním ekologických havárií), - administratívne poplatky – notárske overenia, výdavky na záruky (poskytované bankou) |
| 637010 | Služby na úlohy výskumu a vývoja | - výdavky správcov rozpočtových kapitol na riešenie štátnych objednávok výskumu a vývoja, |
| 637011 | Služby Štúdie, expertízy, posudky | - všetky druhy posudkov, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom |
| 637012 | Poplatky a odvody | - ak spolufinancovanie z KF vyžaduje otvorenie samostatného účtu alebo účtov na implementáciu operácie, bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtov |
| 637023 | Kolkové známky | - kolkové známky |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | - náklady na činnosť externých projektových manažérov |
| 711001 | Nákup pozemkov | - nákup pozemkov, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711002 | Nákup lesov | - nákup lesov, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711003 | Nákup softvéru | - nákup softvéru, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711004 | Nákup licencií | - nákup licencií, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 712001 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | - nákup budov, objektov alebo ich častí, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 712002 | Nákup budov, objektov alebo ich častí určených na likvidáciu | - nákup budov, objektov alebo ich častí určených na likvidáciu, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 713002 | Nákup výpočtovej techniky | - nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, napr: riadiace systémy pre technologické linky |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy ( napr: laboratórnych, odpadových nádob, kontajnerov a pod.) - nákup použitého zariadenia |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | - dodávka a montáž špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu, vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr: meracích, monitorovacích) - nákup použitého zariadenia |
| 714004 | Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov,traktorov | - nákup dopravných prostriedkov, techniky, strojov, traktorov s príslušenstvom súvisiacich bezprostredne s projektom - nákup použitého zariadenia |
| 714005 | Nákup špeciálnych automobilov | - nákup špeciálnych automobilov s príslušenstvom súvisiacich bezprostredne s projektom - nákup použitého zariadenia |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - geodetické a prieskumné práce (napr. geologický prieskum) potrebné na spracovanie projektu, - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie) |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte,, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte,, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 718002 | Modernizácia výpočtovej techniky | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718003 | Modernizácia Telekomunikačnej techniky | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718004 | Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718005 | Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 920 | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky | - rezerva na stavebné práce* - rezerva na technologické a technické zariadenia** |

DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. Neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok ale bude zahrnutá do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených výdavkov.

DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. V takom prípade sa vôbec neuvádza, ani samostatne ako neoprávnený výdavok.

Neoprávnené výdavky pre prioritnú os 4

- vypracovanie „Žiadosti o poskytnutie NFP“;

- výdavky na vypracovanie finančnej analýzy ako súčasti Žiadosti o poskytnutie NFP;

- položky financované z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond, finančná rezerva na uzatvorenie skládky);

- autorský dozor;

- nákup pozemkov pod skládkami odpadov;

- účelová finančná rezerva na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládok odpadov po jej uzavretí;

- stratné;

- škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;

- poplatky za poistenie;

- operatívny lízing, ktorého platnosť skončí skôr, ako 5 rokov po ukončení projektu;

- pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;

- výdavky za právne/súdne spory;

- rezerva na možné budúce straty alebo dlhy;

- úroky z dlhov;

- nesplatené dlžné úroky;

- výdavky na opravu a údržbu;

- technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika);

- prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar...);

- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov určených na osobnú prepravu;

- iné nešpecifikované výdavky nesúvisiace s projektom.

## Prioritná os 5     Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Oprávnené výdavky pre Prioritnú os 5

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 610620 | Osobné náklady | - mzdové výdavky interných zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (len pre sektor verejnej správy) |
| 631001 | Tuzemské cestovné náhrady | - cestovné náhrady bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 631002 | Zahraničné cestovné náhrady | - cestovné náhrady bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 632001 | Energie | - režijné výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 632002 | Vodné, stočné | - režijné výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 632003 | Poštové služby a telekomunikačné služby | - režijné výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu |
| 633006 | Materiál všeobecný | - režijné výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (spotrebný tovar) |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | - režijné výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (PHM) |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | - výdavky na propagáciu a publicitu projektu bezprostredne súvisiace s implementáciou a cieľmi projektu |
| 637004 | Všeobecné služby | - informačné a pamätné tabule v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; - výdavky na služby bezprostredne súvisiace s implementáciou a cieľmi projektu |
| 637012 | Poplatky a odvody | - bankové poplatky za zriadenie a vedenie účtu alebo účtov (pokiaľ je pre realizáciu projektu vyžadované zriadenie a vedenie zvláštneho účtu alebo účtov) |
| 637023 | Kolkové známky | - kolkové známky |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru |

DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. Neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok ale bude zahrnutá do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených výdavkov.

DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. V takom prípade sa vôbec neuvádza, ani samostatne ako neoprávnený výdavok do žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Ďalšie oprávnené výdavky pre Operačný cieľ č. 5.1

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 633002 | Materiál výpočtová technika | - nákup technického vybavenia (PC vrátane materiálu k výpočtovej technike) |
| 633003 | Materiál, telekomunikačná technika | - nákup technického vybavenia (zvukové a obrazové prístroje vrátane spojovej techniky, spoj. a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia) |
| 633004 | Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy; technické zabezpečenie na evidenciu spracovanie a sprístupňovanie údajov, |
| 633005 | Materiál špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy; technické zabezpečenie na evidenciu spracovanie a sprístupňovanie údajov,, monitorovacie zariadenia |
| 633006 | Materiál všeobecný | - nákup materiálu, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 633009 | Materiál, knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | - nákup materiálu, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 633010 | Materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | - nákup materiálu, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov |
| 633013 | Materiál softvér a licencie | - nákup softvérového vybavenia a licencií, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 633015 | Palivo ako zdroj energie | - nákup materiálu (palivo), ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 636001 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | - nájom budov a pozemkov, ak je nevyhnutný v rámci realizácie schválených dokumentov starostlivosti |
| 637004 | Všeobecné služby | - služby, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu |
| 637005 | Špeciálne služby | - projektové práce, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu - výdavky na verejné obstarávanie - služby, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu - administratívne poplatky – notárske overenia - vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov a revíznych správ - notárske overenia |
| 637010 | Na úlohy výskumu a vývoja | - prieskum, výskum, monitoring biotopov a druhov (európskeho a národného významu) vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | - odborné štúdie, analýzy ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu; |
| 711001 | Nákup pozemkov | - nákup pozemkov (nákup nehnuteľností v rámci projektu vo výške maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán povoliť vyššiu percentuálnu sadzbu) |
| 711002 | Nákup lesov | - nákup lesov (nákup nehnuteľností v rámci projektu vo výške maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán povoliť vyššiu percentuálnu sadzbu) |
| 711003 | Nákup softvéru | - nákup softvérového vybavenia, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 711004 | Nákup licencií | - nákup licencií, bezprostredne súvisiacich s cieľmi projektu |
| 712001 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | - nákup budov, objektov alebo ich častí (nákup nehnuteľností v rámci projektu vo výške maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; |
| 712002 | Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | - nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu |
| 713002 | Nákup výpočtovej techniky | - nákup technického vybavenia (PC, vrátane špeciálneho materiálu k výpočtovej technike, iná nutná technika ) |
| 713003 | Nákup telekomunikačnej techniky | - nákup technického vybavenia (špeciálny spojovací a zabezpačovací material a materiál pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia, iná nutná technika ) |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy; technické zabezpečenie na evidenciu spracovanie a sprístupňovanie údajov,, |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy; technické zabezpečenie na evidenciu spracovanie a sprístupňovanie údajov, |
| 714001 | Nákup osobných automobilov | - nákup, leasing motorových vozidiel – výdavky bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu; |
| 714003 | Nákup motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek | - nákup, leasing motorových vozidiel – výdavky bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu; |
| 714004 | Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov | - nákup, leasing motorových vozidiel – výdavky bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu; |
| 714005 | Nákup špeciálnych automobilov | - nákup, leasing motorových vozidiel – výdavky bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu; |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, - prieskumné práce ( geologický prieskum) |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, kumulatívne za všetky dozory |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, kumulatívne za všetky dozory |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, kumulatívne za všetky dozory |
| 920* | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky | - rezerva na nepredvídateľné výdavky pri stavebných prácach - max. 10% z ceny stavebných prác |

rezerva je v prípade jej použitia počas realizácie projektu rozpúšťaná a vykazovaná v rámci príslušnej položky kapitálových výdavkov (napr. skupiny výdavkov 717001)

Ďalšie oprávnené výdavky pre Operačný cieľ č. 5.2

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 633001 | Materiál interiérové vybavenie | - nákup interiérového vybavenia objektov (nábytok, podlahoviny) |
| 633002 | Materiál výpočtová technika | - nákup technického vybavenia (PC vrátane materiálu k výpočtovej technike) |
| 633003 | Materiál telekomunikačná technika | - nákup technického vybavenia (zvukové a obrazové prístroje vrátane spojovej techniky, spoj. a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia) |
| 633004 | Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 633005 | Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 633013 | Materiál softvér a licencie | - nákup softvérového vybavenia a licencií, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 637004 | Všeobecné služby | - služby, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu |
| 637005 | Špeciálne služby | - služby, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu; - zabezpečenie súhlasných stanovísk zainteresovaných orgánov, povolení vrátane bezprostredne súvisiacich správnych a miestnych poplatkov (rozhodnutie pre územné/stavebné povolenie) - vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov a revíznych správ - administratívne poplatky – notárske overenia, - projektové práce, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu - výdavky na verejné obstarávanie - administratívne poplatky – notárske overenia, |
| 637010 | Na úlohy výskumu a vývoja | - prieskum, výskum, monitoring biotopov a druhov (európskeho a národného významu) vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | - vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu |
| 711001 | Nákup pozemkov | - nákup pozemkov (nákup nehnuteľností v rámci projektu vo výške maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán povoliť vyššiu percentuálnu sadzbu) |
| 711002 | Nákup lesov | - nákup lesov (nákup nehnuteľností v rámci projektu vo výške maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán povoliť vyššiu percentuálnu sadzbu) |
| 711003 | Nákup softvéru | - nákup softvérového vybavenia, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 711004 | Nákup licencií | - nákup licencií, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu |
| 712001 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | - nákup budov, objektov alebo ich častí (nákup nehnuteľností v rámci projektu vo výške maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; |
| 712002 | Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | - nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu (nákup nehnuteľností v rámci projektu vo výške maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; |
| 713001 | Nákup interiérového vybavenia | - nákup interiérového vybavenia (nábytok, podlahoviny) |
| 713002 | Nákup výpočtovej techniky | - nákup technického vybavenia (PC, vrátane špeciálneho materiálu k výpočtovej technike, iná nutná technika ) |
| 713003 | Nákup telekomunikačnej techniky | - nákup technického vybavenia (špeciálny spojovací a zabezpačovací material a materiál pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia, iná nutná technika ) |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | - nákup bezpečnostných, komunikačných systémov - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy |
| 714001 | Nákup osobných automobilov | - nákup, leasing motorových vozidiel – výdavky bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu; |
| 714003 | Nákup motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek | - nákup, leasing motorových vozidiel – výdavky bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu; |
| 714004 | Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov | - nákup, leasing motorových vozidiel – výdavky bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu; |
| 714005 | Nákup špeciálnych automobilov | - nákup, leasing motorových vozidiel – výdavky bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu; |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, - prieskumné práce ( geologický prieskum) |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, kumulatívne za všetky dozory |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, kumulatívne za všetky dozory |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, kumulatívne za všetky dozory |
| 920* | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky | - rezerva na nepredvídateľné výdavky pri stavebných prácach - max. 10% z ceny stavebných prác (V prípade jej použitia je počas realizácie projektu rozpúšťaná a vykazovaná v rámci príslušnej položky kapitálových výdavkov) |

* rezerva je v prípade jej použitia počas realizácie projektu rozpúšťaná a vykazovaná v rámci príslušnej položky kapitálových výdavkov (napr. skupiny výdavkov 717001)

Ďalšie oprávnené výdavky pre Operačný cieľ č. 5.3

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 633001 | Materiál interiérové vybavenie | - nákup interiérového vybavenia objektov (nábytok) |
| 633002 | Materiál výpočtová technika | - nákup technického vybavenia (PC, vrátane špeciálneho materiálu k výpočtovej technike, iná nutná technika ) |
| 633003 | Materiál telekomunikačná technika | - nákup technického vybavenia (prístroje, technika, iná nutná technika ) bezprostredne súvissiaceho s implementáciou projektu |
| 633004 | Materiál prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 633005 | Materiál špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 633013 | Materiál softvér a licencie | - nákup softvérového vybavenia a licencií, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | - semináre, školenia, tematické vzdelávacie programy, informačné podujatia bezprostredne súvisiace s cieľmi projektu |
| 637004 | Všeobecné služby | - služby, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu |
| 637005 | Špeciálne služby | - výdavky na verejné obstarávanie - služby, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu; - administratívne poplatky, notárske overenia |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | - odborné štúdie, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu |
| 711003 | Nákup softvéru | - nákup softvérového vybavenia, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |
| 711004 | Nákup licencií | - nákup licencií, ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy |
| 713001 | Nákup interiérového vybavenia | - nákup interiérového vybavenia (nábytok) |
| 713002 | Nákup výpočtovej techniky | - nákup technického vybavenia (PC vrátane materiálu k výpočtovej technike) |
| 713003 | Nákup telekomunikačnej techniky | - nákup technického vybavenia (prístroje, technika, iná nutná technika ) bezprostredne súvisiaceho s implementáciou projektu |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - nákup prístrojov a zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ktorý bezprostredne súvisí s cieľmi projektu |

Neoprávnené výdavky pre prioritnú os 5

- položky financované z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond);

- vypracovanie „Žiadosti o poskytnutie NFP“

- autorský dozor;

- stratné pri stavebných prácach;

- poplatky za poistenie;

- pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;

- výdavky za právne/súdne spory;

- rezervy na možné budúce straty alebo dlhy;

- nesplatené dlžné úroky;

- výdavky na opravu a údržbu;

- škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;

- iné nešpecifikované výdavky nesúvisiace s projektom.

# Špecifikácia oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi OP  ŽP          - pre projekty spolufinancované prostredníctvom Schém štátnej pomoci (regionálna pomoc)

Špecifikácia oprávnených výdavkov pre jednotlivé prioritné osi OPŽP - pre projekty spolufinancované prostredníctvom Schém štátnej pomoci (regionálna pomoc) je platná pre žiadateľov, na ktorých sa vzťahujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci a ktorí sú uvedení ako prijímatelia pomoci v čl. E príslušnej schémy štátnej pomoci.

Prioritná os 3  Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Oprávnené výdavky pre prioritnú os 3 v súlade so Schémou pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie 2007-2013 – regionálna pomoc (ďalej len „schéma“)

| Kód výdavku | Skupina výdavkov (zákl. číselník výdavkov ŠF a KF 2007- 2013) | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 633004 | Materiál prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | - obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a techniky, napr. pre laboratóriá, odpadové nádoby, ručné hasiace prístroje |
| 633005 | Materiál špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | - meracie a monitorovacie technické prostriedky |
| 633006 | Všeobecný materiál | - archeologický výskum, - nákup hygienického materiálu (napr. vrecia na odpad), - sadenice, stromčeky, kríky, trvanlivé kvety, zemina, osivo |
| 633013 | Materiál softvér a licencie | - nákup softvéru a licencií, ktorý nespĺňa kritériá nehmotného majetku z kapitálových výdavkov, ale výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 637004 | Všeobecné služby | - informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, - prekladateľská činnosť, - revízie a kontroly zariadení |
| 637005 | Špeciálne služby | - prieskumné a projektové práce nesúvisiace s výstavbou, - geologický prieskum a geologické práce, ktoré súvisia s geologickým prieskumom, nesúvisiace s výstavbou, - výdavky na vypracovanie prevádzkových poriadkov a revíznych správ |
| 711001 | Nákup pozemkov | - nákup pozemkov, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711002 | Nákup lesov | - nákup lesov, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711003 | Nákup softvéru | - nákup softvéru, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711004 | Nákup licencií | - nákup licencií, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 712001 | Nákup Budov, objektov alebo ich častí | - nákup budov, objektov alebo ich častí, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 712002 | Nákup Budov alebo objektov určených na likvidáciu | - nákup budov, objektov alebo ich častí určených na likvidáciu, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 713002 | Nákup výpočtovej techniky | - nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, napr: riadiace systémy. |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž technologických zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy - nákup použitého zariadenia |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | - dodávka a montáž špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu, vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr: meracích, monitorovacích) - nákup použitého zariadenia |
| 714002 | Autobusov | - rekonštrukcia alebo nákup autobusov (len pre operačný cieľ 3.2 skupinu II A,B,C zadefinovanú v Programovom manuáli OP ŽP) |
| 714004 | Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov | - nákup špeciálnych automobilov s príslušenstvom súvisiacich bezprostredne s projektom - rekonštrukcia alebo nákup trolejbusov (len pre operačný cieľ 3.2 skupinu II A,B,C zadefinovanú v Programovom manuáli OP ŽP) – vrátane nákupu električiek, |
| 714005 | Špeciálnych automobilov | - nákup špeciálnych automobilov s príslušenstvom súvisiacich bezprostredne s projektom - nákup použitého zariadenia |
| 714007 | Nákup železničných mobilných prostriedkov (dráhových vozidiel) | - rekonštrukcia alebo nákup električiek (len pre operačný cieľ 3.2 skupinu II A,B,C zadefinovanú v Programovom manuáli OP ŽP) – vrátane nákupu električiek, |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - geodetické a prieskumné práce (napr. geologický prieskum) potrebné na spracovanie projektu, - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, - stavebné povolenie, realizačná - dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie) |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikáciev položkovom rozpočte, - , - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikáciev položkovom rozpočte, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikáciev položkovom rozpočte, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 718002 | Modernizácia výpočtovej techniky | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718003 | Modernizácia telekomunikačnej techniky | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718004 | Modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718005 | Modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 920 | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky | - rezerva na stavebné práce* - rezerva na technologické a technické zariadenia** |

*   rezervu je možné vytvoriť maximálne 10% z ceny stavebných prác

** rezervu je možné vytvoriť maximálne 10% z ceny technologických a technických

zariadení

- Oprávnenými výdavkami na účely obstarania hmotného majetku, vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov, zariadení, je jeho obstarávacia cena v zmysle zákona NRSR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- Oprávnenými výdavkami na účely obstarania nehmotného majetku, vo forme patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických vedomostí, je jeho obstarávacia cena v zmysle zákona NRSR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri veľkých podnikoch sú takéto výdavky oprávnené len vo výške 50 % celkových oprávnených investičných výdavkov na projekt. Pri MSP sú tieto výdavky oprávnené v plnej výške. Pre MSP sú oprávneným výdavkom aj výdavky na prípravné štúdie a poradenstvo súvisiace s investíciou avšak len vo výške 50 % skutočne vynaložených výdavkov.“

- Regionálna investičná pomoc sa udeľuje na počiatočné investície. Oprávnenými projektmi sú investičné projekty, ktoré predstavujú alebo sú súčasťou počiatočnej investície, na :

- založenie nového podniku,

- rozšírenie existujúceho podniku,

- diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky,

- zásadnú zmenu výrobného procesu existujúceho podniku,

a zároveň sú určené na dosiahnutie účelu pomoci podľa článku C. schémy.

- Založenie nového podniku a rozšírenie existujúceho podniku (ako zdroja znečisťovania ovzdušia) je oprávneným projektom podľa tejto schémy len za podmienky, že bude odstavený existujúci zdroj znečisťovania ovzdušia a zároveň nedôjde k zvýšeniu kapacity, prípadne príkonu nového podniku (resp. zdroja znečisťovania ovzdušia) a  celkové množstvo emisií znečisťujúcich látok sa zníži.

- Diverzifikácia výroby podniku na nové, dodatočné výrobky a zásadná zmena výrobného procesu existujúceho podniku je možná len za predpokladu zníženia celkového množstva emisií znečisťujúcich látok.

Neoprávnené výdavky pre prioritnú os 3

- výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vynaložené pred schválením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (s výnimkou prípravných štúdií a poradenstva);

- vypracovanie formulárov „Žiadosť o poskytnutie NFP“;

- akákoľvek časť výdavkov, ktorou by sa prekročila maximálna intenzita pomoci;

- geologický prieskum za účelom zistenia výdatnosti geotermálneho ložiska;

- časť výdavkov financovaných z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond);

- autorský, stavebný, technický dozor;

- pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení, technológií;

- pravidelné obnovovacie investície zamerané na modernizáciu existujúcej a funkčnej technológie;

- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov určených na osobnú prepravu (v zmysle schémy štátnej pomoci) (okrem výdavkov na prostriedky verejnej dopravy v rámci Operačného cieľ 3.1 Skupina II B,C);

- technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika);

- prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (cestovné náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar...);

- stratné;

- mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu;

- bankové poplatky, colné a daňové poplatky;

- úroky z dlhov;

- platené úroky, pokuty a penále;

- poplatky za poistenie;

- operatívny lízing, ktorého platnosť skončí skôr, ako 5 rokov, resp. 3 roky (relevantné pre malé a stredné podniky) po ukončení projektu;

- pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;

- výdavky za právne/súdne spory;

- rezerva na možné budúce straty alebo dlhy;

- nesplatené dlžné úroky;

- výdavky na opravu a údržbu;

- DPH v prípade, keď je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom;

- škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;

- položky financované z iných finančných zdrojov;

- iné nešpecifikované výdavky bezprostredne nesúvisiace s realizáciou projektu.

Prioritná os 4       Odpadové hospodárstvo

Oprávnené výdavky pre prioritnú os 4 v súlade so Schémou pre odpadové hospodárstvo pre programové obdobie 2007-2013 – regionálna pomoc (ďalej len schéma)

| Kód výdavku | Názov výdavku | Popis výdavku |
| --- | --- | --- |
| 633004 | Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | - obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a techniky, napr. pre laboratóriá, odpadové nádoby, ručné hasiace prístroje |
| 633005 | Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | - meracie a monitorovacie technické prostriedky |
| 633006 | Všeobecný materiál | - archeologický výskum, - nákup materiálu (napr. vrecia na odpad), - sadenice, stromčeky, kríky, trvanlivé kvety, zemina, osivo, biologická rekultivácia, |
| 633013 | Materiál Softvér a licencie | - nákup softvéru a licencií, ktorý nespĺňa kritériá nehmotného majetku z kapitálových výdavkov, ale výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 637004 | Všeobecné služby | - informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, - revízie a kontroly zariadení |
| 637005 | Špeciálne služby | - prieskumné a projektové práce nesúvisiace s výstavbou, - geologický prieskum a geologické práce, ktoré súvisia s geologickým prieskumom, nesúvisiace s výstavbou, - výdavky na vypracovanie prevádzkových poriadkov a revíznych správ, |
| 711001 | Nákup pozemkov | - nákup pozemkov, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711002 | Nákup lesov | - nákup lesov, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711003 | Nákup softvéru | - nákup softvéru, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 711004 | Nákup licencií | - nákup licencií, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 712001 | Nákup budov, objektov alebo ich častí | - nákup budov, objektov alebo ich častí, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 712002 | Nákup budov, objektov alebo ich častí určených na likvidáciu | - nákup budov, objektov alebo ich častí určených na likvidáciu, ale ak výlučne a bezprostredne súvisí s projektom a jeho cieľmi |
| 713002 | Nákup výpočtovej techniky | - nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, napr: riadiace systémy pre technologické linky |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy ( napr: laboratórnych, odpadových nádob, kontajnerov a pod.) - nákup použitého zariadenia |
| 713005 | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | - dodávka a montáž špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu, vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr: meracích, monitorovacích) - nákup použitého zariadenia |
| 714004 | Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov,traktorov | - nákup dopravných prostriedkov, techniky, strojov, traktorov s príslušenstvom súvisiacich bezprostredne s projektom - nákup použitého zariadenia |
| 714005 | Nákup špeciálnych automobilov | - nákup špeciálnych automobilov s príslušenstvom súvisiacich bezprostredne s projektom - nákup použitého zariadenia |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | - geodetické a prieskumné práce (napr. geologický prieskum) potrebné na spracovanie projektu, - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie) |
| 717001 | Realizácia nových stavieb | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte,, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte, stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | - stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť) podľa špecifikácií v položkovom rozpočte, - stavebný dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, |
| 718002 | Modernizácia výpočtovej techniky | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718003 | Modernizácia Telekomunikačnej techniky | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718004 | Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 718005 | Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | - dodávka a montáž zariadení vrátane prvého zaškolenia |
| 920 | Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky | - rezerva na stavebné práce* - rezerva na technologické a technické zariadenia** |

*   rezervu je možné vytvoriť maximálne 10% z ceny stavebných prác

** rezervu je možné vytvoriť maximálne 10% z ceny technologických a technických

zariadení

- Oprávnenými výdavkami na účely obstarania hmotného investičného majetku je obstarávacia cena pozemkov, budov, strojov, prístrojov, zariadení v zmysle zákona NRSR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- Oprávnenými výdavkami na účely obstarania nehmotného investičného majetku je obstarávacia cena patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických vedomostí v zmysle zákona NRSR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri veľkých podnikoch sú takéto výdavky oprávnené len vo výške 50 % celkových oprávnených investičných výdavkov na projekt. Pri MSP sú tieto výdavky oprávnené v plnej výške. Pre MSP sú oprávneným výdavkom aj výdavky na prípravné štúdie a poradenstvo súvisiace s investíciou avšak len vo výške 50 % skutočne vynaložených výdavkov.

- Nehmotný majetok považovaný za odpisovateľný majetok, musí byť používaný výlučne v podniku, ktorý dostáva pomoc, musí byť zakúpený od tretích strán na základe trhových podmienok, musí byť zaradený do majetku podniku a zostať v podniku prijímajúcom pomoc minimálne päť rokov resp. tri roky v prípade malých a stredných podnikov.

- V rámci oprávnených projektov je možné financovať aj obstaranie špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov. Poskytnutie pomoci na obstaranie špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov je oprávnené len pre použitie na účely podporovaného projektu. Z poskytnutia pomoci je vyňaté poskytnutie pomoci pre zabezpečovanie dopravných služieb prijímateľmi, špecializujúcimi sa na dopravu a prepravu v oblasti odpadového hospodárstva.

- Regionálna investičná pomoc sa udeľuje na počiatočné investície. Oprávnenými projektmi sú investičné projekty, ktoré predstavujú alebo sú súčasťou počiatočnej investície na:

- založenie nového podniku,

- rozšírenie existujúceho podniku,

- diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky,

- zásadnú zmenu výrobného procesu existujúceho podniku.

- Za oprávnené projekty sa nepovažujú investičné projekty, ktoré predstavujú pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení, technológií, špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov napr. v rámci opatrení modernizácie.

Neoprávnené výdavky pre prioritnú os 4

- výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vynaložené pred schválením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (s výnimkou prípravných štúdií a poradenstva);

- vypracovanie formulárov „Žiadosť o poskytnutie NFP“;

- akákoľvek časť výdavkov, ktorou by sa prekročila maximálna intenzita pomoci

- časť výdavkov financovaných z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond);

- autorský, stavebný, technický dozor;

- na pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení, technológií;

- na pravidelné obnovovacie investície zamerané na modernizáciu existujúcej a funkčnej technológie;

- na obstaranie dopravných prostriedkov okrem špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov pre použitie na vlastné účely;

- technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika);

- prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (cestovné náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar...);

- stratné;

- mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu;

- bankové poplatky, colné a daňové poplatky;

- úroky z dlhov;

- operatívny lízing, ktorého platnosť skončí skôr ako 5 rokov, resp. 3 roky (relevantné pre malé a stredné podniky) po ukončení projektu;

- pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;

- výdavky za právne/súdne spory;

- rezerva na možné budúce straty alebo dlhy;

- nesplatené dlžné úroky;

- výdavky na opravu a údržbu;

- prevádzkové výdavky;

- DPH v prípade, keď je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom;

- škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;

- položky financované z iných finančných zdrojov;

- iné nešpecifikované výdavky bezprostredne nesúvisiace s realizáciou projektu;

- poskytnutie pomoci pre zabezpečovanie dopravných služieb podnikateľmi, špecializujúcimi sa na dopravu v oblasti odpadového hospodárstva;

- z poskytnutia pomoci je vyňatá i pomoc pre finančnú reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach.