## Slide 1: INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE IMPLEMENTÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ČINNOSTI TASK FORCE
14. zasadnutie
Monitorovacieho výboru
pre Operačný program Životné prostredie
25. júna 2015

## Slide 2: FINANČNÝ VÝVOJ ZA OPŽP
Aktuálny stav kontrahovania k 05.06.2015 v rámci OP ŽP (zdroje EÚ v EUR)
Aj v prvom polroku 2015 naďalej pokračoval rast kontrahovania, pričom k 05.06.2015 dosiahol hodnotu 103,79 % alokácie OP ŽP.
Ako príklad možno uviesť zazmluvnenie veľkého projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“ (prijímateľ – Ministerstvo vnútra SR) v rámci prioritnej osi 2 v sume 53,6 mil. € (2,95% z alokácie OP ŽP).
RO OP ŽP teda zazmluvnením prostriedkov z fondov EÚ na viac ako 100 % vytvoril základný predpoklad na ich vyčerpanie, pričom prijímatelia už v rámci vyhlásených výziev disponovali informáciou, že projekty je nutné zrealizovať do konca roka 2015 a k tomuto sa zaviazali aj v rámci zmlúv o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré uzatvorili s ministerstvom.
Samotné čerpanie už je v súčasnosti plne v rukách prijímateľov a ich schopnosti bezchybne a včas zrealizovať verejné obstarávanie a následne samotnú realizáciu projektu v súlade so zmluvne stanovenými podmienkami a v stanovenom čase.

## Slide 3: FINANČNÝ VÝVOJ ZA OPŽP STAV KONTRAHOVANIA

## Slide 4: FINANČNÝ VÝVOJ ZA OPŽP
Aktuálny stav kontrahovania k 05.06.2015 v rámci jednotlivých prioritných osí OP ŽP (zdroje EÚ v €)
* Čisté kontrahovanie - Údaje uvádzané v tabuľke predstavujú stav z ITMS a zohľadňujú úroveň nedočerpania finančných prostriedkov v rámci už ukončených projektov.
Zdroj údajov ITMS
Prioritná os | Alokácia 2007-2013 v EUR | Čisté kontrahovanie* k 05.06.2015 v EUR | Podiel kontrahovania ŠF/KF na alokácii 2007-2013 k 05.06.2015 v %
PO 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 944 712 965 | 1 009 154 623 | 106,82%
PO 2 - Ochrana pred povodňami | 174 070 100 | 208 670 860 | 119,88%
PO 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 180 000 000 | 182 635 232 | 101,46%
PO 4 - Odpadové hospodárstvo | 401 860 000 | 375 027 898 | 93,32%
PO 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 50 756 935 | 50 112 525 | 98,73%
PO 6 - Technická pomoc | 48 600 000 | 43 312 828 | 89,12%
PO 7 - Budovanie povodňového a varovného systému | 20 000 000 | 19 999 910 | 100,00%
KF | 1 569 243 065 | 1 636 166 209 | 104,26%
ERDF | 250 756 935 | 252 747 667 | 100,79%
OP Životné prostredie | 1 820 000 000 | 1 888 913 876 | 103,79%

## Slide 5
Aktuálny stav čistého kontrahovania k 05.06.2015
v rámci jednotlivých prioritných osí OP ŽP (zdroje EÚ v €)
Zdroj údajov ITMS

## Slide 6: PREDPOKLADY KONTRAHOVANIA OP ŽP:
V rámci kontrahovania OP ŽP je v roku 2015 ešte v pláne zakontrahovať cca 0,26 % z OP ŽP:
K ďalšiemu zvýšeniu úrovne kontrahovania dôjde:
ukončením konania o žiadostiach v rámci vyhlásených výziev, kde ešte nebolo ukončené konanie o žiadosti (+0,26%):
  Výzva OPŽP-PO4-14-1 (4.4 - Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania) z 22.12.2014 s termínom uzatvorenia dňa 07.04.2015 s alokáciou 10 000 000 EUR (zdroj EÚ) reálny predpoklad zvýšenie úrovne kontrahovania o 2,4 mil. € - 0,13 % z alokácie
  Výzva OPŽP-PO3-14-4 (3.1 – ochrana ovzdušia, 3.2 - znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne) z 22.12.2014 s termínom uzatvorenia dňa 23.03.2015 s alokáciou 8 580 000 EUR (zdroj EÚ), reálny predpoklad zvýšenie úrovne kontrahovania o 2,4 mil. € - 0,13 % z alokácie
Celkovo sú zo strany RO pre OP ŽP vytvorené predpoklady pre ďalší nárast úrovne kontrahovania oproti súčasnému stavu.
Notes: <number>

## Slide 7: PREDPOKLADY KONTRAHOVANIA OP ŽP:
Zdroj údajov ITMS a prognóza RO

## Slide 8: PREHĽAD AKTUÁLNEHO ČERPANIA K 05.06.2015
Prioritná os | Záväzok 2007-2013 v EUR | Čerpanie ŠF/KF (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti) k 31.12.2014 v € | Čerpanie ŠF/KF (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti) k 05.06.2015 v € | Podiel čerpania ŠF/KF na záväzku 2007-2013 k 31.12.2014 v % | Podiel čerpania ŠF/KF na záväzku 2007-2013 k 05.06.2014 v % | Zmena v € | Zmena v % z alokácie
PO 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 944 712 965 | 474 065 233 | 524 063 685 | 50,18% | 55,47% | 49 998 452 | 5,29%
PO 2 - Ochrana pred povodňami | 174 070 100 | 57 544 673 | 60 296 166 | 33,06% | 34,64% | 2 751 493 | 1,58%
PO 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 180 000 000 | 128 026 376 | 134 302 519 | 71,13% | 74,61% | 6 276 143 | 3,49%
PO 4 - Odpadové hospodárstvo | 401 860 000 | 243 297 408 | 264 039 494 | 60,54% | 65,70% | 20 742 086 | 5,16%
PO 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 50 756 935 | 23 121 749 | 27 882 537 | 45,55% | 54,93% | 4 760 788 | 9,38%
PO 6 - Technická pomoc | 48 600 000 | 29 733 135 | 32 027 292 | 61,18% | 65,90% | 2 294 157 | 4,72%
PO 7 - Budovanie povodňového a varovného systému | 20 000 000 | 482 266 | 6 319 600 | 2,41% | 31,60% | 5 837 334 | 29,19%
KF | 1 569 243 065 | 804 640 449 | 880 426 638 | 51,28% | 56,11% | 75 786 189 | 4,83%
ERDF | 250 756 935 | 151 630 391 | 168 504 656 | 60,47% | 67,20% | 16 874 265 | 6,73%
OP Životné prostredie | 1 820 000 000 | 956 270 840 | 1 048 931 294 | 52,54% | 57,63% | 92 660 454 | 5,09%
Zdroj údajov MF SR a PJ OP ŽP
Prehľad čerpania po prioritných osiach OP Životné prostredie k 05.06.2015
Ide o čerpanie na úrovni MF SR/CO (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti)
Údaje sú uvedené za EÚ zdroj

## Slide 9: POROVNANIE ČERPANIA K 05.06.2015
Zdroj údajov MF SR a PJ OP ŽP
Porovnanie čerpania na úrovni MF SR a reálne uhradených žiadostí na úrovni PJ OP ŽP.
Údaje sú uvedené za EÚ zdroj
Z pohľadu reálneho čerpania na úrovni RO je čerpanie vyššie o 3,58 % (výdavky boli uhradené avšak ešte neboli deklarované na MF SR)
Prioritná os | Záväzok 2007-2013 v EUR | Čerpanie ŠF/KF (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti) k 05.06.2014 |  | Reálne čerpanie na úrovni uhradených platieb z PJ OP ŽP K 05.06.2015 |  | čerpanie na úrovni RO - zatiaľ nedeklarované na MF SR | 
 |  | v € | % z alokácie | v € | % z alokácie | v € | % z alokácie
PO 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | 944 712 965 | 524 063 685 | 55,47% | 546 547 098 | 57,85% | 22 483 414 | 2,38%
PO 2 - Ochrana pred povodňami | 174 070 100 | 60 296 166 | 34,64% | 61 462 401 | 35,31% | 1 166 235 | 0,67%
PO 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | 180 000 000 | 134 302 519 | 74,61% | 143 769 193 | 79,87% | 9 466 674 | 5,26%
PO 4 - Odpadové hospodárstvo | 401 860 000 | 264 039 494 | 65,70% | 288 726 953 | 71,85% | 24 687 459 | 6,14%
PO 5 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 50 756 935 | 27 882 537 | 54,93% | 30 055 949 | 59,22% | 2 173 412 | 4,28%
PO 6 - Technická pomoc | 48 600 000 | 32 027 292 | 65,90% | 37 213 354 | 76,57% | 5 186 062 | 10,67%
PO 7 - Budovanie povodňového a varovného systému | 20 000 000 | 6 319 600 | 31,60% | 6 319 600 | 31,60% | 0 | 0,00%
KF | 1 569 243 065 | 880 426 638 | 56,11% | 933 949 806 | 59,52% | 53 523 169 | 3,41%
ERDF | 250 756 935 | 168 504 656 | 67,20% | 180 144 742 | 71,84% | 11 640 086 | 4,64%
OP Životné prostredie | 1 820 000 000 | 1 048 931 294 | 57,63% | 1 114 094 548 | 61,21% | 65 163 254 | 3,58%
Notes: <number>

## Slide 10: PREHĽAD AKTUÁLNEHO ČERPANIA
Zdroj údajov MF SR a PJ OP ŽP
Porovnanie čerpania na úrovni MF SR a reálne uhradených žiadostí na úrovni PJ OP ŽP.

## Slide 11: NEVYČERPANÁ ALOKÁCIA OP ŽP K 05.06.2015
Zostatok zatiaľ nevyčerpanej alokácie OP ŽP – 771 068 706 €
Z toho vyčerpané a uhradené na úrovni RO (PJ OP ŽP) - 65 163 254 €
Zdroj údajov MF SR a PJ OP ŽP

## Slide 12: ZÁVÄZOK ROKU 2012
Fond | Potrebné vyčerpať za ŠF/KF do 31.12.2015 v zmysle pravidla n+3/n+2 (voči záväzku 2012)
KF | 183 263 708
ERDF | 6 647 689
Zdroj : MF SR k 05.06.2015

## Slide 13: PREDPOKLAD VÝVOJA ČERPANIA DO 2015
Najväčšia časť čerpania projektov sa podľa údajov od prijímateľov kumuluje na posledný kvartál roku 2015, ktorý v tomto odhade zahrnutý nie je.
Termín na odoslanie záverečnej žiadosti o platbu pre prijímateľov je najneskôr do 31.1.2016.

## Slide 14: TASK FORCE EK
RO OP ŽP intenzívne spolupracovala s komunikoval s „TASK FORCE“ EK.
V rámci rokovaní boli identifikované viaceré „flexibility“, ktoré sú z pohľadu implementácie a čerpania finančných prostriedkov prínosné avšak nie všetky sú aplikovateľné pre OP ŽP.
Využité flexibility ponúkané so strany TASK FORCE EK :
Nové projekty:
  boli a sú zazmluvňované v prioritných osiach č. 2, 3 a 4
  (podrobnosti boli prezentované v časti o kontrahovaní)
Fázovanie veľkých projektov:
  ČOV Sever, ČOV Bytča, ČOV Bodva
  10 % flexibilita v kontrahovaní na úrovni prioritnej osi:
  možnosť flexibility bola zo strany RO zohľadnená vo vyhlásených výzvach v prioritných osiach č. 1 (Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd) a č. 2 (Ochrana pred povodňami)
Možnosť uplatenia Ex ante korekcií

## Slide 15: TASK FORCE EK
Zdroj : MF SR k 05.06.2015
Flexibility, ktoré neboli pre OP ŽP uplatniteľné:
Fázovanie malých projektov
– negatívny vplyv na čerpanie finančných prostriedkov
Reverzné fázovanie
– absencia vhodných projektov
Finančné nástroje
– nemožnosť použitia prostriedkov KF na finančné nástroje
Revízia OP
– všetky relevantné a prínosné revízie v rámci OP ŽP už boli uskutočnené

## Slide 16: TASK FORCE EK
Zdroj : MF SR k 05.06.2015
Flexibility, ktoré sú predmetom diskusie:
Zálohové faktúry
Uplatnenie flexibility je limitované podmienkami nastavenými zo strany EK:
Nemožnosť využitia z dôvodu podmienok pôvodného verejného obstarávania (nemožnosť dodatkovania pôvodnej zmluvy medzi prijímateľom a zhotoviteľom)

## Slide 17: RIZIKO DECOMMITMENTU V RÁMCI OP ŽP
Napriek všetkým prijatým opatreniam, ako aj intenzívnym rokovaniam na národnej úrovni ako aj s TASK FORCE EK existuje v rámci OPŽP riziko decommitmentu.
RO OPŽP vzhľadom na štruktúru prijímateľov nemá proces čerpania pod svojím priamym vplyvom.
Potenciálne ohrozená je suma vo výške 199,58 mil. EUR, pričom hlavnými dôvodmi sú:
  fázovanie veľkých projektov (projekty nie je možné zrealizovať do 31.12.2015);
  úspory vo verejnom obstarávaní a tým nižšie sumy NFP ako sa predpokladalo;
  predpokladané nedočerpanie (neplnenie harmonogramov realizácie projektu zo strany prijímateľov, neoprávnené výdavky)
Snahou RO OP ŽP je riziko decommitmentu zmierniť, čo je však možné iba za súčinnosti prijímateľov.

## Slide 18
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !