*Príloha č. 12*

**Mimoriadne ukončené projekty OP ŽP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Kód** | **Názov projektu** | **Subjekt** | **Spôsob ukončenia ZoNFP** | **Dôvod** |
|  | Prioritná os 1 |  |  |  |  |
| **PO 1**  **PO 1**  **PO 1** | 24110110003 | Integrované riešenie informačných tokov sledovania | Výskumný ústav vodného hospodárstva | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Nemožnosť realizovať plánované aktivity na projekte včas, aj napriek maximálnemu možnému predĺženiu termínu realizácie projektu zo strany Prijímateľa |
| 24110110005 | Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov | Slovenský hydrometeorologický ústav | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Nemožnosť realizovať plánované aktivity na projekte včas, aj napriek maximálnemu možnému predĺženiu termínu realizácie projektu zo strany Prijímateľa |
| 24110110058 | Kanalizačný zberač ul. Kamenárska | Nová Baňa | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy. Na základe monitorovacej správy bol prijímateľ požiadaný o predloženie hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré bolo možné na projekte reálne dosiahnuť. Z predložených informácií bolo zrejmé, že: 1) zrealizovaním projektu nie je možné dosiahnuť merateľné ukazovatele zadefinované v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP24110110177 (ďalej len „Žiadosti o NFP“) a následne v Zmluve o poskytnutí NFP č. 043/1.2MP/2009 (ďalej len „Zmluvy“). 2)Hodnoty merateľných ukazovateľov zadefinované v Žiadosti o NFP a následne v Zmluve sú v rozpore zo štatistickými údajmi, a to: 1. Počet obyvateľov, ktorí majú trvalé bydlisko v nehnuteľnostiach, ktoré by pomocou projektu boli napojené na kanalizačnú sieť. 2. Počet obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít ktorí majú trvalé bydlisko v nehnuteľnostiach, ktoré by pomocou projektu boli napojené na kanalizačnú sieť. |
| 24110110100 | Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače | Tlmače | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy. Prijímateľ nedodržal termín ukončenia realizácie aktivít projektu v zmysle zmluvy o NFP. Žiadosť o mimoriadne predĺženie termínu ukončenia aktivít projektu bola zamietnutá, nakoľko prijímateľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho procesu VO ani v predĺženej lehote doby realizácie projektu o 6 mesiacov vyplývajúce z Dodatku č. 1 Zmluvy. |
| 24110110104 | Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Hriňo | Hriňová | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy. Prijímateľ nedodržal termín ukončenia realizácie aktivít projektu v zmysle zmluvy o NFP. Žiadosť o mimoriadne predĺženie termínu ukončenia aktivít projektu bola zamietnutá, nakoľko prijímateľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho procesu VO v riadnej lehote doby realizácie projektu vyplývajúce zo Zmluvy. |
| 24110110108 | Kanali. splaš. vôd obce Chtelnica-stav. 2,5-6.etap | obec Chtelnica | odstúpenie | Ukončenie projektu z dôvodu porušenia zmluvy o NFP a nepredloženia žiadosti o zmenu v termíne stanovenom v zmluve |
| 24110110121 | Borovicový Háj – Sásová – splašková kanalizácia | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | neprijatie návrhu - k uzavretiu zmluvného vzťahu nedošlo | žiadateľ nedoručil v stanovenej lehote 15 dní podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí NFP, žiadateľovi bol odoslaný list č. 5976/2011-55, 44762/2011 zo dňa 26.7.2011 o zániku návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP č. 104/1.2MP/2011 |
| 24110110134 | Rozšírenie verejnej kanal. v meste Pov.Bystrica | Mesto Považská Bystrica | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Na základe doručenej žiadosti Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu bola uzatvorená dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu nerealizácie verejného obstarávania. |
| 24110110169 | Dobudovanie kanalizácie Pršianska terasa, BB, II. | PERUL, s.r.o. | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, článku 1 ods.1 a článku 7 ods. 1 Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobené zmluvné podmienky). Prijímateľ nerealizoval projekt v súlade s časovým rámcom realizácie projektu, nepredložil žiadnu žiadosť o platbu a nepredložil do 15 dní od ukončenia realizácii aktivít projektu záverečnú monitorovaciu správu. |
| 24110110182 | Primerané sledovanie a hodnot. povrch. a podz. vôd | Výskumný ústav vodného hospodárstva | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dôvodom na základe ktorého sa zmluvný záväzok, ktorý vznikol na základe Zmluvy o poskytnutí o NFP zaniká, je rozhodnutie Prijímateľa o nerealizovaní projektu „Primerané sledovanie a hodnotenie povrchových a podzemných vôd“, kód ITMS: 24110110182. |
| 24110110187 | Pata – verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizáci | Obec Pata | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Na základe doručenej žiadosti Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu bola uzatvorená dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu nerealizácie verejného obstarávania. |
| 24110110198 | Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Ukončenie projektu na základe žiadosti zo strany Prijímateľa o mimoriadne ukončenie projektu z dôvodu nedostatočného časového priestoru na vyhlásenie nového VO. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24110110202 | Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa | Mesto Hnúšťa | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Na základe doručenej žiadosti Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu bola uzatvorená dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu nerealizácie aktivít projektu obstarávania. |
|  | Prioritná os 2 |  |  |  |  |
| **PO 2**  **PO 2**  **PO 2** | 24120110016 | Protipovodňová ochrana ZB Bystrý potok | LESY SR, š.p. | dohoda o ukončení zmluvného vzťahu | Ukončenie projektu na základe podnetu prijímateľa z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností na strane prijímateľa. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24120110020 | Úprava Draveckého potoka | Obec Dravce | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Ukončenie projektu na základe podnetu prijímateľa z dôvodu, že nie je možné realizovať plánované aktivity na projekte riadne a včas, tak aby bola zachovaná efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24120110025 | Košice - Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske | SVP, š.p. | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Ukončenie projektu na základe podnetu prijímateľa z dôvodu, že nie je možné realizovať plánované aktivity na projekte riadne a včas, tak aby bola zachovaná efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24120110081 | Preventívne opatrenia pred povodňami - Kolbovce | Obec Kolbovce | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Ukončenie projektu na základe žiadosti zo strany Prijímateľa o mimoriadne ukončenie projektu z dôvodu nedostatočného časového priestoru na vyhlásenie nového VO. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24120110083 | Preventívne opatr. na ochranu pred povod.Korunková | Obec Korunková | dohoda o novácii | Dňa 21.10.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 089/2.1 MP/2013 a to z dôvodu, že stavebné práce nie je možné zrealizovať v určenom časovom harmonograme. Poskytovateľ dňa 23.10.2015 zaslal Prijímateľovi Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov č. 24120110083/Z01 a č. 24120110083/Z02 spolu suma k vráteniu vo výške 5 437,80 EUR. Dňa 02.12.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o splátkový kalendár. Zmluvné strany dňa 12.01.2016 uzatvorili Dohodu o splátkach. Zároveň zmluvné strany uzatvorili dňa 09.02.2016 Dohodu o novácií, ktorou došlo k nahradeniu pôvodného záväzku novým záväzkom. |
| 24120110090 | Prevent.opatrenia na ochranu pred povodň.-Rakovčík | Obec Rakovčík | dohoda o novácii | Dňa 21.12.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 087/2.1 MP/2013 a to na základe doručeného Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania na stavebné práce, ktorý neumožňuje podpis zmluvy s víťazným uchádzačom. Poskytovateľ dňa 11.01.2016 zaslal Prijímateľovi Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov č. 24120110090/Z01 a č. 24120110090/Z02 vo výške 28 494,39 EUR. Dňa 22.01.2016 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o splátkový kalendár. Zmluvné strany dňa 22.03.2016 uzatvorili Dohodu o splátkach. Zároveň zmluvné strany uzatvorili dňa 15.04.2016 Dohodu o novácií, ktorou došlo k nahradeniu pôvodného záväzku novým záväzkom. |
| 24120110091 | Úprava vodného toku v obci Modrá nad Cirochou 2012 | Modra nad Cirochou | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Ukončenie projektu na základe žiadosti zo strany Prijímateľa o mimoriadne ukončenie projektu z dôvodu nedostatočného časového priestoru na vyhlásenie nového VO. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24120110117 | Prev.opat.na ochranu pred povodň.na toku Trsteník | Mesto Trstená | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 16.06.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o „mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu, odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 106/2.1 MP/2015“ zaevidovaného pod číslom 3549/2015, v ktorej Prijímateľ informuje Poskytovateľa o „svojom zámere, že plánuje ukončiť zmluvný vzťah s Poskytovateľom" a preto pristúpili zmluvné strany v zmysle čl. 9. bod 2 ods. 2.1 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 106/2.1 MP/2015 zo dňa 22.04.2015 k uzavretiu dohody o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu. |
| 24120110120 | Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jánovce | Obec Jánovce | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 18.11.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dôvodu, že "Dňa 23.10.2015 návrh na schválenie preklenovacieho úveru na zabezpečenie financovania predložený na rokovanie obecného zastupiteľstvaobce Jánovce. Prítomní poslanci neschválili prijatie úveru vo výške 95% oprávnených výdavkov. Zmluvné strany sav dohodli že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok. |
| 24120110123 | Vybudovanie protipovodňových opat. v obci Vinné | Obec Vinné | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 19.10.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 134/2.1 MP/2015, zaevidovaná pod číslom 9337/2015, v ktorej Prijímateľ informuje Poskytovateľa, že „Obec Vinné nedokáže do konca októbra ukončiť proces verejného obstarávania a teda predložiť dokumentáciu na kontrolu.“Zmluvné strany sav dohodli že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok. |
| 24120110129 | Likvidácia dažďových vôd v intraviláne obce VM | Obec Veľká Mača | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 4. decembra 2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorej Prijímateľ informuje Poskytovateľa, že schválený projekt neuskutoční z dôvodu, že prví traja uchádzači verejného obstarávania odstúpili od realizácie stavebných prác ešte pred podpisom Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok. |
| 24120110137 | Prevencia pred povodňami v k. ú. Lužianky | Obec Lužianky | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 11.11.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie projektu, ktorý mal byť realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 126/2.1 MP/2015, zaevidovaná pod číslom 10471/2015, v ktorej Prijímateľ informuje Poskytovateľa, že uvedená stavba sa nerealizuje, nakoľko verejné obstarávanie nebolo pripustené k financovaniu.Zmluvné strany sa dohodli, že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok. |
|  | Prioritná os 3 |  |  |  |  |
| **PO 3**  **PO 3**  **PO 3**  **PO 3** | 24130120013 | Vým.vykurov.systému Domu služ.-Helcmanovce | Obec Helcmanovce | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Ukončenie projektu na základe podnetu prijímateľa z dôvodu, že nie je možné realizovať plánované aktivity na projekte riadne a včas, tak aby bola zachovaná efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24130120018 | Prechod na výrobu tepla z biomasy v meste Šahy | ENERGO - BYTOS, s.r.o. | odstúpenie | Porušenie ustanovenia 5.7 Zmluvy o poskytnutí NFP, teda preukázanie zabezpečenia spolufinancovania projektu do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24130120021 | Rekonštrukcia plynovej kotolne | Bytherm, s.r.o. | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Z dôvodu doručenej žiadosti prijímateľa s prejavenou vôľou nepokračovať v zmluvnom vzťahu zo dňa 6.4.2010, bola uzatvorená dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu dňa 11.5.2010. Prijímateľ nedodržal splnenie povinnosti v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2009 a teda nepredložil v termíne do 31.3.2010 úverovú zmluvu na zabezpečenie spolufinancovania projektu |
| 24130120034 | Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Malženi | Obec Malženice | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Prijímateľ zaslal dňa 14.05.2012list na RO so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP č. 002/3.2MP/2010. Dôvodom bola zlá ekonomická situácia na strane prijímateľa. Z tohto titulu došlo následne k uzatvoreniu dohody o mimoriadnom ukončení zmuvného vzťahu. |
| 24130120049 | Zefektívnenie vykurovacieho systému v m. Nemšová | Mesto Nemšová | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Prijímateľ požiadal o výpoveď Zmluvy o poskytnutí NFP č. 007/3.2MP/2010 z dôvodu zlej ekonomickej situácií na strane prijímateľa a neschopnosť plniť svoje finančné záväzky v rámci projektu "Zefektívnenie vykurovacieho systému v meste Nemšová". Z tohto titulu došlo následne k uzatvoreniu dohody o mimoriadnom ukončení zmuvného vzťahu. |
| 24130120059 | Nákup čistiacej techniky poz. komun. Revúca | Mesto Revúca | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Prijímateľ požiadal o odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP č. 015/3.1MP/2010 z dôvodu, že nie je možnosť realizovať plánované aktivity na projekte riadne a včas, tak aby bola zachovaná efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov. Z tohto titulu došlo následne k uzatvoreniu dohody o mimoriadnom ukončení zmuvného vzťahu. |
| 24130120061 | Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej tech. | Obec Horné Srnie | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP.  Prijímateľovi už bol projekt predĺžený a napriek tomu proces verejného obstarávania nebol úspešne ukončený. Prijímateľ žiadal o mimoriadne predĺženie projektu o ďalších 9 mesiacov. Žiadosť o zmenu zmluvy bola zamietnutá. |
| 24130120070 | Ochrana ovzdušia prostredníctvom nákupu | obec Jablonica | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24130120081 | Nákup čistiacej techniky pozemných komun | Mesto Košice | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 26.4.2012 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie Prijímateľa a neschopnosti zrealizovania aktivít projektu riadne a včas. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24130120094 | Riešenie kvality ovzd. nákupom čistiacej techniky | Obec Lendak | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24130120098 | Čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia | Mesto Nitra | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24130120099 | Riešenie kvality ovzdušia - čistiaca technika | Obec Horná Súča | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24130120105 | Riešenie kvality ovzdušia nákupom čist | Obec Kopčany | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24130120109 | Úvodný grant - operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia | EIF | náhrada prijímateľa - ukončený projekt | V súvislosti so zmenou uznesenia vlády SR č. 752 z 21.10.2009 v znení uznesenia vlády SR č. 265 z 26.4.2010 bolo MŽP SR nahradené MH SR v rámci iniciatívy JEREMIE. Materiál bol schválený vládou SR dňa 12.01.2011, číslo materiálu UV-46968/2010. |
| 24130120115 | Odsávanie a odlúčenie základných znečisť. látok | ŽOS Trnava, a.s. | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu z dôvodu nedostatku vlastného kapitálu zo strany Prijímateľa. |
| 24130120123 | Obnova vozového parku trolejbusov - Košice | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 04.06.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o zrušenie Zmluvy zaevidovaná pod číslom 3483/2015, v ktorej Prijímateľ prejavil svoju vôľu nepokračovať v zmluvnom vzťahu vzniknutom na základe Zmluvy z dôvodu nedostatočného časového priestoru na vyhlásenie, realizáciu nového verejného obstarávania a následnú dodávku predmetu obstarávania tak, aby bol projekt realizovaný riadne a včas v zmysle dojednaných zmluvných podmienok. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24130120138 | Ekologické vykurovanie a príprava TÚV v MŠ a ZŠ | Obec Dobrohošť | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 17.12.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu z dôvodu neúspešného realizovania VO. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24130120140 | Inštalácia tepelného čerpadla v MŠ - Veľký Meder | Veľký Meder | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 18.12.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie Prijímateľa a neschopnosti zrealizovania aktivít projektu riadne a včas. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
|  | Prioritná os 4 |  |  |  |  |
| **PO 4**    **PO 4**  **PO 4**  **PO 4** | 24140110027 | SEPARUJME SPOLU A LEPŠIE - Nové Zámky a okolie | Brantner Nové Zámky s.r.o. | odstúpenie | Odstúpenie od zmluvy o NFP z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, a to čl. 10 bod 2.4, písm. d) a i) VZP ako aj čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24140110052 | Raciona.zhodnoc.odpad.v kompos-BRANTNER NOVÉ ZÁMKY | Brantner Nové Zámky s.r.o. | odstúpenie | Odstúpenie od zmluvy o NFP z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, a to čl. 10 bod 2.4, písm. d) a i) VZP ako aj čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24140110064 | Integrovaný systém OH Ružomberok-kompostovanie BRO | Mesto Ružomberok | odstúpenie | Odstúpenie od zmluvy o NFP z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, a to čl. 10 bod 2.4, písm. d) a i) VZP ako aj čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP. |
| 24140110079 | Obecná kompostáreň a zberný dvor - H. Súča | Obec Horná Súča | odstúpenie | Podstatné porušenie zmluvy čl. 10 bod 2.4 písm. d prílohy č. 1 zmluvy (VZP) ako aj čl.2.4 Zmluvy – nedodržanie termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. |
| 24140110123 | Vybudovanie integrovaného zariadenia na | Tvrdošovce | neprijatie návrhu - k uzavretiu zmluvného vzťahu nedošlo | Nedošlo k podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa |
| 24140110128 | Zberný dvor a kompostáreň Drahňov | Drahňov | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Prijímateľ listom č. 887/2012 zo dňa 22.05.2012 (doručené RO 29. 05. 2012) zaslal žiadosť o mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP č. 060/4.1MP/2009 z dôvodu nerealizácie aktivít projektu riadne a včas. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24140110131 | Čistá domácnosť-použitý olej z kuchyne do zberu | INTA, s.r.o. | nezazmluvnené | Projekt nebol zazmluvnený, avšak vzhľadom na funkcionalitu ITMS musel projekt prejsť do stavu mimoriadne ukončený v nadväznosti na doručené oznámenie Prijímateľa o pozastavení projektu. |
| 24140110148 | Rekultivácia skládky odpadov v Preseľanoch n/Ipľom | Mesto Šahy | odstúpenie | Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 2.4.2012. Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 10 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy. |
| 24140110153 | Ekolog.spaľovne nebezpeč.odpadov Pov.Bystrica | Helpeko, s.r.o. | odstúpenie | Doúvodom na odstpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP č. 003/4.3MP/2010 bola skutočnosť, že Prijímateľ nezrealizoval projekt riadne a včas, t.j. do dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu (31.1.2014), nebolo možné ďalšie predĺženie, projekt už bol predĺžený o 36 mesiacov. (čl. 9 bod 2 ods. 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP) |
| 24140110154 | Príprava zberu a zneškodnenia PCB odpadov | Košický samosprávny kraj | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dôvodom je neukončenie správneho konania o povolení vstupu zhotoviteľa diela na pozemky bývalého priemyselného priemyselného areálu spoločnosti Chemko Strážské, z dôvodu sťažnosti právneho právneho zástupcu vlastníkov pozemkov na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky a na Najvyššom súde Slovenskej republiky, o ktorých do dňa uzatvorenia tejto Dohody nebolo právoplatne rozhodnuté. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou na základe žiadosti Prijímateľa. |
| 24140110159 | Rekultivácia skládky TKO Hriňová Fangová | Hriňová | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 10 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy. Termín ukončenia realizácie aktivít Projektu „Rekultivácia skládky TKO Hriňová Fangová“ uvedený v článku 2, bode 2.4 Zmluvy bol stanovený na 31. 07. 2012. |
| 24140110160 | REKULTIVÁCIA SKLÁDKY TKO VOL. - ĽUBORČA | Mesto Nemšová | nezazmluvnené | Projekt nebol zazmluvnený, nakoľko Prijímateľ listom oznámil, že nemá záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP. Vzhľadom na funkcionalitu ITMS musel projekt presť do stavu mimoriadne ukončený. |
| 24140110185 | Ekodvor Kecerovce | Kecerovce | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Obecné zastupiteľstvo Prijímateľa svojím uznesením č.122/2012 zo dňa 12.09.2012 rozhodlo o ukončení projektu. Na základe horeuvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy dohodou, v súlade s článkom 9 bodu 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy. |
| 24140110199 | Intenzifikácia sep.zberu pre mikroreg.Sp.Bystré | obec Spišské Bystré | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dôvodom na základe ktorého sa zmluvný záväzok, ktorý vznikol na základe Zmluvy ruší, je situácia na strane Prijímateľa a neschopnosť plniť svoje záväzky v rámci projektu. |
| 24140110206 | Autorizované pracovisko na zber a sprac. vozidiel | VAMAX - X | odstúpenie | Dôvodom na odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP č. 004/4.2MP/2011 bolo podstatné porušenie článku 9 bod 2 ods. 2.4 písm. k) Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. Na Prijímateľa bol vyhlásený konkurz. |
| 24140110220 | Mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadov | PROCESSING s.r.o | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia je podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, a to ust. čl. 2 bod 2.4 ako aj ust. Čl. 7 bod 1. VZP, taktiež čl. 9 bod 2.4 písm. d) a písm. i) VZP, vrátane čl. 8 bod 2. VZP. |
| 24140110223 | Zefektívnenie dotrieďovania vysepar | SKLÁDKY a ODPADY, s.r.o. | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 9 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky). Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa mal realizovať projekt, napriek prísľubu neumožnil Prijímateľovi v stanovenom termíne realizovať žiadnu z aktivít projektu v pôvodne kontrahovanom mieste realizácie projektu. Prijímateľ nepredložil žiadnu žiadosť o platbu. |
| 24140110224 | Zariad. na spracovanie starých vozidiel KMGroup | KMGroup spol. s.r.o | odstúpenie | Prijímateľ listom, požiadal Poskytovateľa o ukončenie zmluvného vzťahu s odôvodnením, že nebude možné ukončenie plánovaných aktivít projektu aj napriek využitiu všetkých možností maximálneho predĺženia termínu realizácie projektu. Poskytovateľ na základe tejto informácie vypracoval Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli zo strany Poskytovateľa uhradené Prijímateľovi na základe ním predložených žiadostí o platbu. Poskytovateľ odoslal 27.3.2013 Prijímateľovi Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ ŠR. Prijímateľ na uvedenú žiadosť nereagoval a finančné prostriedky v stanovenej lehote do 50 dní nevrátil. Prijímateľ následne nereagoval na e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Na základe uvedených skutočností pristúpil Poskytovateľ k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu porušenia čl. 9 bod 2.4 písm. d) VZP ako aj čl. 2 bod 2.4 Zmluvy. |
| 24140110241 | Vybudovanie strediska úpravu odpadov Romag | ROMAG spol. s r.o. | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dňa 13.10.2015 bola Poskytovateľovi doručená žiadosť Prijímateľa o ukončenie zmluvného vzťahu z dôvodu rozhodnutia v nepokračovaní realizácie projektu. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou. |
| 24140110269 | Zberný dvor Levoča | MATRIX SLOVAKIA, s.r.o. | odstúpenie | Dôvodom odstúpenia je porušenie čl. 9 ods. 2.4 písm. d) a písm. i) prílohy č. 1 VZP a teda nerealizoval aktivity projektu riadne a včas a tiež nerealizoval VO v lehote podľa dojednaných podmienok. |
| 24140110287 | Stredisko na spracovanie elektroodpadu Košice 2013 | ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dôvodom je rozhodnutie Prijímateľa o nerealizovaní projektu, v dôsledku čoho došlo k uzatvoreniu dohody o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu. |
| 24140110304 | Triedený zber komunálnych odpadov - MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a eu | nezazmluvnené | Projekt nebol zazmluvnený, nakoľko Prijímateľ listom oznámil, že nemá záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vzhľadom na časovú tieseň, povinnosti vyplývajúce z návrhu Zmluvy a nevyhnutnosti v časovej tiesni pripraviť dodatok k Zmluve. |
|  | Prioritná os 5 |  |  |  |  |
| **PO 5** | 24150120009 | Charakter a typ krajiny | SAŽP | dohoda o ukončení zmluvného vzťahu | Na základe doručenej žiadosti Prijímateľa z dôvodu problematického zabezpečenia odborných podkladov od externých inštitúcií potrebných pre úspešnú realizáciu projektu bol zmluvný vzťah ukončený dohodou. |
| 24150120011 | PS CHÚ - 1. etapa | ŠOP SR | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dôvodom uzatvorenia dohody je nemožnosť Prijímateľa realizovať plánované aktivity na projekte včas v zmysle platnej a účinnej zmluvy. |
| 24150120023 | Vyprac. PS pre 10 CHÚ | ŠOP SR | dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu | Dôvodom uzatvorenia dohody je nemožnosť Prijímateľa realizovať plánované aktivity na projekte včas v zmysle platnej a účinnej zmluvy. |
| 24150120029 | Duch prírody-propagácia NATURA 2000 | SAŽP | odstúpenie | Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 31.5.2012. Dôvodom odstúpenia od Zmluvy je podstatné porušenie článku 10 bod 2.4 písm. d) Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) ako aj článku 2 bod 2.4 Zmluvy. |

Zdroj: RO, ITMS