Príloha č. 2

Plnenie ukazovateľov na úrovni OP ŽP k 31.12.2010

| Prioritná os | Ukazovatele |  |  | 2007 |  | 2008 | 20091 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Spolu |  | Komentár3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | O-0001 - Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok) - [km] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 6,033 |  | 31,115 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 31,115 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 410 |  | 410 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 90 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 90 |  |  |  |
|  | O-0003 - Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal.prípojok) - [km] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 18,614 |  | 95,941 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 95,941 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1 211 |  | 1 211 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 84 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 84 |  |  |  |
|  | O-0005 - Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0,870 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,870 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 105 |  | 105 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 46 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 46 |  |  |  |
|  | R-0002 - Core 25 - Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 48 795 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 18 155 |  | 18 155 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 8 655 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 8 655 |  |  |  |
|  | R-0004 - Core 26 - Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 159 041 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 325 696 |  | 325 696 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 4 946 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 4 946 |  |  |  |
|  | R-0006 - Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vode - [%] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 37,32% |  | 54,08% |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 54,08% |  | 81,00% |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 44% |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 44% |  |  |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
| 2 Ochrana pred povodňami | O-0007 - Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami (spolu za projekty) - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 9 |  | 15 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 117 |  | 117 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 11 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 11 |  |  |  |
|  | O-0009 - Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1 |  |  |  |
|  | R-0008 - Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou - [km2] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 3,050 |  | 3,141 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 3,141 |  | 465,23 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 5 970 |  | 5 970 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 5 800 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 5 800 |  |  |  |
|  | R-0010 - Počet vydaných hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | neschválený žiaden projekt |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 7 200 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 7 200 |  |  |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 31 - Počet projektov na prevenciu rizík - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 35 |  | 35 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 35 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 49 |  | 49 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 9 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 9 |  |  |  |
|  | Core 32 - Počet osôb chránených pred povodňami (spolu za projekty) - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 800 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1 462 000 |  | 1 462 000 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 1 420 000 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1 420 000 |  |  |  |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | O-0011 - Počet podporených aktivít zameraných na znižovanie znečistenia ovzdušia a počet podporených štúdií a analýz - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 18 |  | 39 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 39 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 62 |  | 62 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 32 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 32 |  |  |  |
|  | O-0014 - Počet projektov zameraných na ekologizáciu verejnej dopravy v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 5 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | O-0016 - Počet aktivít na znižovanie emisií skleníkových plynov a zmenu palivovej základne energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech obnoviteľných zdrojov energie a počet podporných štúdií a programov - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 18 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 20 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 20 |  |  |  |
|  | R-0012 - Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 (spolu za podporené projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0,06% |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,06% |  | 42,59 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 30,00% |  | 30,00% |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 45,00% |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 45,00% |  |  |  |
|  | R0013 - Zníženie emisií prchavých organických látok (spolu za jednotlivé projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0% |  | neschválený žiaden projekt |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | R0015 - Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia) - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 74 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 74 |  | 74 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | R0017 - Zníženie emisií skleníkových plynov (spolu za jednotlivé projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0% |  | 94,00% |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 15,00% |  | 15,00% |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 13,00% |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 13,00% |  |  |  |
|  | R-0018 - Core 30 - Redukcia emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 - [tis.ton] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 40,64 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 234 |  | 234 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 124 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 124 |  |  |  |
|  | R-0019 - Core 24 - Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie - [mw] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1,783 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1,783 |  | 42,37 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 115 |  | 115 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 95 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 95 |  |  |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 6 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 65 |  | 65 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 7 - Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 9 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 9 - Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 9 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 23 - Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 36 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 36 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 21 |  | 21 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 28 - Počet projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 108 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 108 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 115 |  | 115 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
| 4 Odpadové hospodárstvo | O-0021 - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 46 |  | 48 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 48 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 9 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 9 |  |  |  |
|  | O-0023 - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 31 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 31 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 42 |  | 42 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 12 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 12 |  |  |  |
|  | O-0025 - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 3 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 3 |  |  |  |
|  | O-0027 - Počet vybudovaných zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 6 |  | 6 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 3 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 3 |  |  |  |
|  | O-0030 - Počet sanovaných environmentálnych záťaží - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 120 |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | O-0032 - Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 20 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 64 |  | 64 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 24 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 24 |  |  |  |
|  | R-0022 - Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 97 926,93 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 286 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 286 |  |  |  |
|  | R-0024 - Množstvo materiálovo zhodnotených odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 7 000 |  | 33 954 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 33 954 |  | 775 830,92 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 205 000 |  | 205 000 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 105 000 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 105 000 |  |  |  |
|  | R-0026 - Množstvo energeticky zhodnotených odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 160 156,11 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 2 040 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 2 040 |  |  |  |
|  | R-0028 - Podiel zneškodnených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR - [%] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0,00% |  | 0,00% |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,00% |  | 0,14% |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 4,00% |  | 4,00% |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0,00% |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,00% |  |  |  |
|  | R-0029 - Podiel zhodnotených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR - [%] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0,21% |  | 0,23% |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,23% |  | 3,30% |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 5,00% |  | 5,00% |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0% |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,00% |  |  |  |
|  | R-0031 - Core 29 - Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy (spolu za projekty) - [km2] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,00 |  | neschválený žiaden projekt |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,30 |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | R-0033 - Core 29 - Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy - [km2] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0,090 |  | 0,149 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,149 |  | 0,9868 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1,323112 |  | 1,323112 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0,323112 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 14 |  | 117 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 105 |  | 105 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 7 - Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 33 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 33 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 9 - Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  | 35 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | Core 27 - Počet projektov v oblasti odpadového hospodárstva - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 221 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 221 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 235 |  | 235 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | O-0034 - Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti o územia - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 420 |  | 420 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 7 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 7 |  |  |  |
|  | O-0035 - Počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územia - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 280 |  | 280 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 7 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 7 |  |  |  |
|  | O-0038 - Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0,720 |  | 3,410 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 3,410 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 62 |  | 62 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 23 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 23 |  |  |  |
|  | O-0040 - Počet zrealizovaných aktivít (podujatí) zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávani - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 25 |  | 132 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 132 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 130 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 130 |  |  |  |
|  | R-0036 - Percento z celkovej výmery CHÚ, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti - [%] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0,00% |  | 0,00% |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0,00% |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 1 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1 |  |  |  |
|  | R-0037 - Počet chránených druhov, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 15 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 15 |  |  |  |
|  | R-0039 - Percento z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia - [%] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0,00% |  | 4,35% |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 4,35% |  | 26,09% |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 20 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 20 |  |  |  |
|  | R-0041 - Počet informovaných subjektov - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 2 239 |  | 2 239 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 2 239 |  | 147 970 |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 16 000 |  | 16 000 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 3 000 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 3 000 |  |  |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
| 6 Technická pomoc | R-0042 - Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 78 |  | 162 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 162 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
|  | R-0043 - Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA - muži - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 67 |  | 69 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 69 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 46 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 46 |  |  |  |
|  | R-0043 - Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA - ženy - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 82 |  | 89 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 89 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 63 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 63 |  |  |  |
|  | Core 1 - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok |  | 0 |  | 0 | 40 |  | 49 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 49 |  |  |  |
|  |  | Cieľ 2 |  | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 41 |  | 41 |  |  |  |
|  |  | Východisko |  | 0 |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0 |  |  |  |
| Zdroj: ITMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Údaje roku 2009 sú aktualizované v dôsledku existencie presnejších údajov získaných z monitorovacích správ jednotlivých projektov podľa ITMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Cieľová hodnota zahŕňa východiskovú hodnotu ukazovateľa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31.12.2010. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektu sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/A – Vzhľadom na stav implementácie OP ŽP hodnota nie je aplikovateľná (not applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |