*Príloha č. 2*

**Plnenie ukazovateľov na úrovni OP ŽP k 31.12.2012**

| **Prioritná os** | **Ukazovatele** |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Spolu** | ***Komentár1*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | ***O-0001*** - Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok) - [km] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **6,033** | **31,115** | **64,611** | **131,9** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **131,9** | *198,411* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **410** | **410** |
| Východisko | **90** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **90** |
| ***O-0003*** - Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal.prípojok) - [km] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **18,614** | **95,941** | **370,210** | **524,683** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **524,683** | *1163,937* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1 211** | **1 211** |
| Východisko | **84** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **84** |
| ***O-0005*** - Počet novovybudovaných/zrekonštruovaných ČOV - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0,870** | **5,65** | **24,59** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **24,59** | *55* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **105** | **105** |
| Východisko | **46** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **46** |
| ***R-0002 - Core 25*** - Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1402** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1402** | *53 358* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **18 155** | **18 155** |
| Východisko | **8 655** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **8 655** |
| ***R-0004 - Core 26*** - Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **487** | **1890** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1890** | *213 407* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **325 696** | **325 696** |
| Východisko | **4 696** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **4 696** |
| ***R-0006*** - Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vode - [%] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **37,32%** | **54,08%** | **20,00%** | **20,00%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **20,00%** | *100,00%* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **100%** | **100%** |
| Východisko | **44%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **44%** |
| ***Core 1*** - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *13* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **200** | **200** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| 2 Ochrana pred povodňami | ***O-0007*** - Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami (spolu za projekty) - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **9** | **15** | **26** | **41** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **41** | *75* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **136** | **136** |
| Východisko | **11** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **11** |
| ***R-0008*** - Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou - [km2] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **3,050** | **3,141** | **0,257** | **35,309** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **35,309** | *652,573* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **5 987** | **5 987** |
| Východisko | **5 800** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **5 800** |
| ***Core 1*** - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *1* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **4** | **4** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 31*** - Počet projektov na prevenciu rizík - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **35** | **35** | **66** | **65** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **65** | *65**(z toho 25 riadne ukončených projektov)* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **57** | **57** |
| Východisko | **9** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **9** |
| ***Core 32*** - Počet osôb chránených pred povodňami (spolu za projekty) - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **800** | *30 370* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1 462 100** | **1 462 100** |
| Východisko | **1 420 000** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1 420 000** |
| 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy | ***O-0011 -*** Počet podporených aktivít zameraných na znižovanie znečistenia ovzdušia a počet podporených štúdií a analýz - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **3** | **4** | **26** | **29** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **29** | *32* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **62** | **62** |
| Východisko | **32** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **32** |
| ***O-0014 -*** Počet projektov zameraných na ekologizáciu verejnej dopravy v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **2** | **5** | **6** | **6** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **6** | *6**(z toho 5 riadne ukončených projektov)* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **8** | **8** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***O-0016 -*** Počet aktivít na znižovanie emisií skleníkových plynov a zmenu palivovej základne energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech obnoviteľných zdrojov energie a počet podporných štúdií a programov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **10** | **11** | **26** | **48** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **48** | *51* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **35** | **35** |
| Východisko | **20** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **20** |
| ***R-0012 -*** Zníženie emisií znečisťujúcich látok prepočítané na referenčné tony SO2 (spolu za podporené projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0%** | **0,06%** | **0,179%** | **0,244%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,244%** | *42,59%* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **30%** | **30%** |
| Východisko | **45%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **45%** |
| ***R0013*** - Zníženie emisií prchavých organických látok (spolu za jednotlivé projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0%** | *neschválený žiaden projekt* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **20** | **20** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***R0015*** - Počet zmodernizovaných a novo nainštalovaných monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia) - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **27** | **27** | **27** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **27** | *27* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **25** | **25** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***R0017*** - Zníženie emisií skleníkových plynov (spolu za jednotlivé projekty) - [%] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0,001%** | **23,347%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **23,347%** | *94%* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **15%** | **15%** |
| Východisko | **13%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **13%** |
| ***R-0018 - Core 30*** - Redukcia emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2 - [tis.ton] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,261** | **8,687** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **8,687** | *34,816* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **234** | **234** |
| Východisko | **124** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **124** |
| ***R-0019 - Core 24*** - Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie - [mw] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **1,780** | **9,315** | **9,80** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **9,80** | *75,745* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **115** | **115** |
| Východisko | **95** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **95** |
| ***Core 1*** - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **5** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **5** | *6* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **65** | **65** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 7*** - Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **9** | **9** | **7** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **7** | *9**(z toho 5 riadne ukončených projektov)* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **20** | **20** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 9*** - Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **3** | *3* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **15** | **15** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 10*** – Vyvolané investície - [mil. Eur] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,90** | **7,55** | **20,48** | **24,46** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **24,46** | *30* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **30** | **30** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 23*** - Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **36** | **33** | **32** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **32** | *36**(z toho 29 riadne ukončených projektov)* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **21** | **21** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 28*** - Počet projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **108** | **104** | **102** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **102** | *108**(z toho 78 riadne ukončených projektov)* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **115** | **115** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| 4 Odpadové hospodárstvo | ***O-0021*** - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na separovaný zber - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **46** | **48** | **58** | **89** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **89** | *204* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **50** | **50** |
| Východisko | **9** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **9** |
| ***O-0023*** - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na materiálové zhodnocovanie odpadov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **5** | **31** | **63** | **83** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **83** | *103* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **42** | **42** |
| Východisko | **12** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **12** |
| ***O-0025*** - Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **2** | *6* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **13** | **13** |
| Východisko | **3** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **3** |
| ***O-0027*** - Počet vybudovaných zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **6** | **6** | **6** | **8** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **8** | *9* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **15** | **15** |
| Východisko | **3** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **3** |
| ***O-0030*** - Počet sanovaných environmentálnych záťaží - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *neschválený žiaden projekt* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **120** | **120** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***O-0032*** - Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **5** | **20** | **32** | **44** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **44** | *49* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **64** | **64** |
| Východisko | **24** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **24** |
| ***R-0022*** - Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **744,35** | **15 699** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **15 699** | *96 035* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **100 000** | **100 000** |
| Východisko | **286** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **286** |
| ***R-0024*** - Množstvo materiálovo zhodnotených odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **7 000** | **33 954** | **37 585** | **168 174,7** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **168 174,7** | *797 025,5* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **205 000** | **205 000** |
| Východisko | **105 000** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **105 000** |
| ***R-0026*** - Množstvo energeticky zhodnotených odpadov (spolu za projekty) - [t/rok] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *160 156* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **50 000** | **50 000** |
| Východisko | **2 040** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **2 040** |
| ***R-0028*** - Podiel zneškodnených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR - [%] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,00%** | *0,15%* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **4%** | **4%** |
| Východisko | **0%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0%** |
| ***R-0029*** - Podiel zhodnotených nebezpečných odpadov v rámci projektov na celkovom vyprodukovanom množstve NO v rámci SR - [%] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,21%** | **0,23%** | **1,30%** | **0,67%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,67%** | *3,39%* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **5%** | **5%** |
| Východisko | **0%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0%** |
| ***R-0031 -*** Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy (spolu za projekty) - [km2] (Operačný cieľ 4.4 súčasť core 29) | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,00** | *neschválený žiaden projekt* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,30** | **0,30** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***R-0033 -***Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy - [km2] (Operačný cieľ 4.5 súčasť core 29) | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,090** | **0,149** | **0,157** | **0,389** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,389** | *1,089* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1,323112** | **1,323112** |
| Východisko | **0,323112** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,323112** |
| ***Core 29***- Veľkosť zrekultivovanej a sanovanej plochy - [km2] 3 | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,090** | **0,149** | **0,157** | **0,389** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,389** | *1,089* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1,62** | **1,62** |
| Východisko | **0,32** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,32** |
| ***Core 1*** - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **14** | **26** | **39** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **39** | *130* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **105** | **105** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 7*** - Počet projektov priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **33** | **32** | **38** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **38** | *38**(z toho 19 riadne ukončených projektov)* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **30** | **30** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 9*** - Počet vytvorených pracovných miest (brutto, na plný úväzok) priamej investičnej podpory malých a stredných podnikov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **7** | **18** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **18** | *46* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **25** | **25** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 10*** – Vyvolané investície - [mil. Eur] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,56** | **7,15** | **19,62** | **32,49** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **32,49** | *50* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **50** | **50** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 27*** - Počet projektov v oblasti odpadového hospodárstva - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **221** | **218** | **215** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **215** | *215**(z toho 118 riadne ukončených projektov)* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **235** | **235** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | ***O-0034*** - Počet vypracovaných dokumentov starostlivosti o územia - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *16* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **420** | **420** |
| Východisko | **7** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **7** |
| ***O-0035*** - Počet realizovaných dokumentov starostlivosti o územia - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *0* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **280** | **280** |
| Východisko | **7** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **7** |
| ***O-0038*** - Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,720** | **3,410** | **9,140** | **19,15** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **19,15** | *88* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **62** | **62** |
| Východisko | **23** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **23** |
| ***O-0040*** - Počet zrealizovaných aktivít (podujatí) zameraných na zvýšenie informovanosti, propagáciu, výchovu k ochrane prírody a vzdelávani - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **25** | **132** | **255** | **311** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **311** | *503* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **2 000** | **2 000** |
| Východisko | **130** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **130** |
| ***R-0036*** - Percento z celkovej výmery CHÚ, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti - [%] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0,00%** | *4,66%* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **60%** | **60%** |
| Východisko | **1%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1%** |
| ***R-0037*** - Počet chránených druhov, ktoré majú vypracované dokumenty starostlivosti - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *84* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **35** | **35** |
| Východisko | **15** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **15** |
| ***R-0039*** - Percento z celkového počtu chránených území, pre ktoré boli vybudované alebo zrekonštruované zariadenia - [%] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0,00%** | **4,35%** | **4,35%** | **4,35%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **4,35%** | *26,09%* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **80%** | **80%** |
| Východisko | **20%** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **20%** |
| ***R-0041 -*** Počet informovaných subjektov - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **2 239** | **2 239** | **0** | **332** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **332** | *146 170* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **16 000** | **16 000** |
| Východisko | **3 000** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **3 000** |
| ***Core 1*** - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *0* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **3** | **3** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| 6 Technická pomoc | ***R-0042*** - Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o OP ŽP - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **7** | **78** | **162** | **174** | **179** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **179** | *N/A* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **40** | **40** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***R-0043*** - Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA - muži - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **53** | **67** | **69** | **73** | **65** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **65** | *N/A* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **75** | **75** |
| Východisko | **46** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **46** |
| ***R-0043*** - Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TA - ženy - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **80** | **82** | **89** | **83** | **80** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **80** | *N/A* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **75** | **75** |
| Východisko | **63** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **63** |
| ***Core 1*** - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **40** | **49** | **47** | **36** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **36** | *N/A* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **41** | **41** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| 7 Dobudovanie povodňového a varovného systému | ***O-0009*** - Počet inštitúcií napojených na POVAPSYS - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *neschválený žiaden projekt* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **3** | **3** |
| Východisko | **1** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1** |
| ***R-0010*** - Počet vydaných hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *neschválený žiaden projekt* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **15 000** | **15 000** |
| Východisko | **7 200** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **7 200** |
| ***Core 1*** - Počet novovytvorených pracovných miest - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *neschválený žiaden projekt* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1** | **1** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |
| ***Core 31*** - Počet projektov na prevenciu rizík - [počet] | Dosiahnutý výsledok | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** | *neschválený žiaden projekt* |
| Cieľ 2 | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **1** | **1** |
| Východisko | **0** | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | **0** |

Zdroj: ITMS

*1 Údaj obsahuje deklarovanú cieľovú hodnotu realizáciou projektov v zmysle uzatvorených zmlúv o NFP k 31. 12. 2012. Hodnota ukazovateľa dopadu na úrovni projektu sa vykazuje na základe následných monitorovacích správ, ktoré sú predkladané rok po skončení realizácie projektu. V súčasnosti prebieha realizácia projektov.*

*2 Cieľová hodnota zahŕňa východiskovú hodnotu ukazovateľa pri všetkých ukazovateľoch okrem ukazovateľov v MJ - % a ukazovateľa R-0043*

*3 Hodnota core ukazovateľa 29 - veľkosť sanovanej a zrekultivovanej plochy obsahuje sumár hodnoty ukazovateľa R-0031, ktorý je ukazovateľom operačného cieľa 4.4 (veľkosť sanovanej a zrekultivovanej plochy) a ukazovateľa R-0033, ktorý je ukazovateľom operačného cieľa 4.5 (veľkosť sanovanej a zrekultivovanej plochy)*

*N/A – Vzhľadom na stav implementácie OP ŽP hodnota nie je aplikovateľná (not applicable)*

*Poznámka:*

*Merané hodnoty core ukazovateľov charakteru "počet projektov" predstavujú hodnoty zazmluvnených projektov, ktoré mali k 31.12.2012 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP a boli v realizácii alebo riadne ukončené. Údaje nezahŕňajú mimoriadne ukončené projekty.*

*Core ukazovateľ 01 je na úrovni OP definovaný ako ukazovateľ dopadu, nakoľko vznik pracovných miest je vedľajším resp. nepriamym cieľom projektov OP ŽP. Merateľný ukazovateľ je vykazovaný na základe schválených následných monitorovacích správ, po ukončení realizácie aktivít projektov. Nakoľko bol uvedený ukazovateľ schválený až v rámci revízie OP ŽP Rozhodnutím Komisie K(2011) 3978 z 09.06.2011, nebol súčasťou programových dokumentov pred jeho schválením a ani súčasťou zazmluvnených projektov, a teda sa nesledoval, neobsahuje hodnoty zazmluvnených projektov pred uvedeným dátumom. RO bude vo výročných správach za nasledujúce roky aktualizovať uvedené hodnoty počas obdobia udržateľnosti na základe hodnôt uvedených v najaktuálnejších schválených následných monitorovacích správach.*

*Core ukazovatele 02, 03 nie je možné sledovať a následne vykazovať v rámci výročnej správy, nakoľko nie sú súčasťou schváleného dokumentu OP ŽP ani ITMS a teda ich hodnoty nie sú riadiacemu orgánu OP ŽP dostupné*

*Core ukazovateľ 10 – vyvolané investície - vykazuje celkový objem súkromných zdrojov v schválených žiadostiach o platbu v rámci projektov realizovaných v podnikoch. V stĺpci Komentár1 je uvedená suma v rámci zazmluvnených projektov.*

*Pri cieľových hodnotách niektorých ukazovateľov, prípadne ukazovateľov typu počet projektov mohlo dôjsť k zníženiu hodnôt v dôsledku mimoriadneho ukončenia projektov v priebehu roku 2012. Identifikácia mimoriadne ukončených projektov je uvedená v jednotlivých kapitolách výročnej správy o implementácii prioritnej osi resp. programu.*